ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2013 г. N 1330-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 07.05.2014 [N 388-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304A61BF3265D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 23.10.2014 [N 918-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304D64BA3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 18.12.2014 [N 1172-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304D61B93F6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 02.04.2015 [N 230-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304D6CB93063D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 15.07.2015 [N 609-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304C66BE376ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 27.10.2015 [N 999-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F65B93F65D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 17.12.2015 [N 1113-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.02.2016 [N 119-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F62BE3661D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 31.03.2016 [N 206-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304E65BE3762D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 01.07.2016 [N 472-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304E62BB3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 20.09.2016 [N 687-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304167B03266D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 27.10.2016 [N 772-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304160B13E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 22.12.2016 [N 896-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E30416CBE3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 29.12.2016 [N 964-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 30.03.2017 [N 200-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304063BD3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 31.05.2017 [N 371-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334965BF3663D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 28.07.2017 [N 548-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334961B13264D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.09.2017 [N 703-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 30.11.2017 [N 892-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334866BC3566D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 14.12.2017 [N 947-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BD3167D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 29.03.2018 [N 168-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 04.07.2018 [N 437-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B6DB03060D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 10.08.2018 [N 507-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A64BD3261D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 04.10.2018 [N 659-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A60BF3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 17.10.2018 [N 705-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A63B13766D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 20.12.2018 [N 920-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D64BF3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 26.12.2018 [N 964-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D67B93762D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 05.02.2019 [N 78-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 18.04.2019 [N 245-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D6CBC3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 25.04.2019 [N 257-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C65BB3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 20.06.2019 [N 374-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C66BD3F6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 01.08.2019 [N 452-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 18.09.2019 [N 597-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65B8346FD08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 27.09.2019 [N 630-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65BA3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.12.2019 [N 952-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 02.04.2020 [N 195-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E66BA3167D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 30.04.2020 [N 280-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E60BF3767D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 18.06.2020 [N 406-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E6DB13261D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 30.07.2020 [N 511-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 03.09.2020 [N 606-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334161B13266D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 01.10.2020 [N 669-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334163B13465D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 29.10.2020 [N 776-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33416DBE376ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 12.11.2020 [N 820-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33416CBF3564D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 03.12.2020 [N 877-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 24.12.2020 [N 967-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 18.03.2021 [N 129-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 23.04.2021 [N 238-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 13.05.2021 [N 272-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324966BC326ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 17.06.2021 [N 344-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324960BF3660D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 01.07.2021 [N 376-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324963BF3E6ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 22.07.2021 [N 434-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32496DB8316ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 16.09.2021 [N 587-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 30.09.2021 [N 637-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324866BB3761D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 14.10.2021 [N 666-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324861B83E62D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 28.10.2021 [N 724-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 19.11.2021 [N 797-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324863BF3566D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 09.12.2021 [N 870-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 24.12.2021 [N 934-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 29.12.2021 [N 1000-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBE3766D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 03.02.2022 [N 61-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) |  |

Руководствуясь [статьей 101](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B66BE3662D08269F8E20B57356434D7438392D1461951D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Областного закона от 10 марта 1999 года N 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области", [Законом](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862BE336FD08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ "Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334166BA3F65D08269F8E20B57356434D7438392D1471155DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.09.2014 N 790-ПП "Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области", в целях повышения эффективности использования бюджетных средств Правительство Свердловской области постановляет:

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 02.04.2015 [N 230-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304D6CB93063D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.09.2017 [N 703-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K))

1. Утвердить государственную [программу](#P56) Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (прилагается).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП)

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области С.В. Швиндта.

(п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E30416CBE3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 22.12.2016 N 896-ПП)

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.

4. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства

Свердловской области

Д.В.ПАСЛЕР

Утверждена

Постановлением Правительства

Свердловской области

от 29 октября 2013 г. N 1330-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 02.04.2015 [N 230-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304D6CB93063D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 15.07.2015 [N 609-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304C66BE376ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 27.10.2015 [N 999-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F65B93F65D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 17.12.2015 [N 1113-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.02.2016 [N 119-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F62BE3661D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 31.03.2016 [N 206-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304E65BE3762D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 01.07.2016 [N 472-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304E62BB3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 20.09.2016 [N 687-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304167B03266D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 27.10.2016 [N 772-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304160B13E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 22.12.2016 [N 896-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E30416CBE3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 29.12.2016 [N 964-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 30.03.2017 [N 200-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304063BD3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 31.05.2017 [N 371-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334965BF3663D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 28.07.2017 [N 548-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334961B13264D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.09.2017 [N 703-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 30.11.2017 [N 892-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334866BC3566D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 14.12.2017 [N 947-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BD3167D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 29.03.2018 [N 168-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 04.07.2018 [N 437-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B6DB03060D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 10.08.2018 [N 507-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A64BD3261D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 04.10.2018 [N 659-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A60BF3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 17.10.2018 [N 705-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A63B13766D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 20.12.2018 [N 920-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D64BF3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 26.12.2018 [N 964-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D67B93762D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 05.02.2019 [N 78-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 18.04.2019 [N 245-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D6CBC3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 25.04.2019 [N 257-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C65BB3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 20.06.2019 [N 374-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C66BD3F6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 01.08.2019 [N 452-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 18.09.2019 [N 597-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65B8346FD08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 27.09.2019 [N 630-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65BA3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.12.2019 [N 952-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 02.04.2020 [N 195-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E66BA3167D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 30.04.2020 [N 280-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E60BF3767D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 18.06.2020 [N 406-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E6DB13261D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 30.07.2020 [N 511-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 03.09.2020 [N 606-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334161B13266D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 01.10.2020 [N 669-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334163B13465D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 29.10.2020 [N 776-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33416DBE376ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 12.11.2020 [N 820-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33416CBF3564D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 03.12.2020 [N 877-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 24.12.2020 [N 967-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 18.03.2021 [N 129-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 23.04.2021 [N 238-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 13.05.2021 [N 272-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324966BC326ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 17.06.2021 [N 344-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324960BF3660D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 01.07.2021 [N 376-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324963BF3E6ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 22.07.2021 [N 434-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32496DB8316ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 16.09.2021 [N 587-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 30.09.2021 [N 637-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324866BB3761D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 14.10.2021 [N 666-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324861B83E62D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 28.10.2021 [N 724-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 19.11.2021 [N 797-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324863BF3566D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 09.12.2021 [N 870-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 24.12.2021 [N 934-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 29.12.2021 [N 1000-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBE3766D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 03.02.2022 [N 61-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) |  |

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (далее - государственная программа, государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года") | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
| Сроки реализации государственной программы | 2014 - 2024 годы |
| Цели и задачи государственной программы | Цель 1. Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.  Задачи:  1) содействие муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в реализации мероприятий, направленных на строительство или реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности;  2) создание условий для повышения безопасности проживания населения за счет привлечения инвестиций, направленных на развитие систем и (или) объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов. |
|  | Цель 2. Повышение качества питьевой воды для населения Свердловской области.  Задача: повышение качества питьевой воды в Свердловской области посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.  Цель 3. Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения Свердловской области.  Задача: создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения.  Цель 4. Обеспечение конкурентоспособности экономики Свердловской области за счет повышения энергетической безопасности, надежности и доступности энергетической инфраструктуры Свердловской области для потребителей.  Задачи:  1) создание условий для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям;  2) повышение надежности работы энергосистемы Свердловской области. |
|  | Цель 5. Повышение качества условий проживания населения Свердловской области за счет формирования благоприятной среды проживания граждан.  Задачи:  1) повышение эффективности управления жилищным фондом и доступности информации о деятельности организаций за счет создания условий для повышения квалификации работников жилищно-коммунальной сферы;  2) улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и благоустройству дворовых территорий;  3) содействие муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в предоставлении гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.  Цель 6. Снижение влияния на окружающую среду деятельности человека, связанной с обращением твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области.  Задачи:  1) создание комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области;  2) создание условий для привлечения инвестиций в сферу обращения с твердыми коммунальными отходами;  3) совершенствование деятельности по сбору (в том числе раздельному), накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов. |
|  | Цель 7. Повышение энергетической эффективности экономики Свердловской области, в том числе за счет активизации энергосбережения.  Задачи:  1) формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики Свердловской области;  2) повышение уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффективности;  3) повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечения права граждан на благоприятную окружающую среду.  Цель 8. Обеспечение условий для реализации мероприятий государственной программы.  Задачи:  1) обеспечение эффективной деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по реализации государственной программы;  2) проведение ежеквартального стратегического мониторинга и анализа ключевых показателей, координация вопросов кадрового обеспечения в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 01.08.2019 [N 452-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 27.09.2019 [N 630-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65BA3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 03.12.2020 [N 877-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | |
| Перечень подпрограмм государственной программы | 1. [Развитие жилищно-коммунального хозяйства](#P314) Свердловской области.  1-1. [Чистая вода](#P436).  2. [Развитие топливно-энергетического комплекса](#P617) Свердловской области.  3. [Повышение благоустройства жилищного фонда](#P756) Свердловской области и создание благоприятной среды проживания граждан.  3-1. [Чистая среда](#P879).  4. [Энергосбережение](#P1064) и повышение энергетической эффективности Свердловской области.  5. [Обеспечение реализации государственной программы](#P1156) "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471057D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019 N 452-ПП) | |
| Перечень основных целевых показателей государственной программы | 1) степень износа коммунальной инфраструктуры;  2) доля населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;  3) доля городского населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;  4) количество жилых домов (квартир), для которых будет создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям;  5) аварийность на объектах электроэнергетики энергосистемы Свердловской области с нарушением нормативных показателей надежности и качества электроснабжения;  6) - 7) утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.12.2020 N 877-ПП;  8) энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических условий);  9) уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов;  10) количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест (в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды) |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 01.08.2019 [N 452-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471050DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 03.12.2020 [N 877-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | |
| Объемы финансирования государственной программы по годам реализации | всего - 244872445,8 тыс. рублей,  в том числе:  в 2014 году - 13132510,9 тыс. рублей;  в 2015 году - 35943075,4 тыс. рублей;  в 2016 году - 36801800,5 тыс. рублей;  в 2017 году - 24458949,7 тыс. рублей;  в 2018 году - 24855876,5 тыс. рублей;  в 2019 году - 24649442,9 тыс. рублей;  в 2020 году - 20484044,3 тыс. рублей;  в 2021 году - 18512659,8 тыс. рублей;  в 2022 году - 15546845,4 тыс. рублей;  в 2023 году - 15253669,1 тыс. рублей;  в 2024 году - 15233571,2 тыс. рублей;  областной бюджет - 44099583,1 тыс. рублей,  в том числе:  в 2014 году - 5089582,5 тыс. рублей;  в 2015 году - 3918973,6 тыс. рублей;  в 2016 году - 1732330,0 тыс. рублей;  в 2017 году - 2800654,6 тыс. рублей;  в 2018 году - 2905584,6 тыс. рублей;  в 2019 году - 4411741,1 тыс. рублей;  в 2020 году - 4085263,8 тыс. рублей;  в 2021 году - 4316677,7 тыс. рублей;  в 2022 году - 3859351,5 тыс. рублей;  в 2023 году - 5384593,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 5594830,7 тыс. рублей; |
|  | федеральный бюджет - 2938601,0 тыс. рублей,  в том числе:  в 2014 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2015 году - 14900,0 тыс. рублей;  в 2016 году - 18401,0 тыс. рублей;  в 2017 году - 315193,5 тыс. рублей;  в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году - 77526,4 тыс. рублей;  в 2020 году - 419576,7 тыс. рублей;  в 2021 году - 445816,1 тыс. рублей;  в 2022 году - 131132,7 тыс. рублей;  в 2023 году - 1079628,7 тыс. рублей;  в 2024 году - 436425,9 тыс. рублей;  местные бюджеты - 15718124,4 тыс. рублей,  в том числе:  в 2014 году - 169150,3 тыс. рублей;  в 2015 году - 1876341,8 тыс. рублей;  в 2016 году - 1329152,4 тыс. рублей;  в 2017 году - 1474335,3 тыс. рублей;  в 2018 году - 1436354,6 тыс. рублей;  в 2019 году - 1854193,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 1386205,3 тыс. рублей;  в 2021 году - 1223632,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 1095366,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 1120354,1 тыс. рублей;  в 2024 году - 1232039,6 тыс. рублей; |
|  | внебюджетные источники - 182116137,3 тыс. рублей,  в том числе:  в 2014 году - 6352778,1 тыс. рублей;  в 2015 году - 30132860,0 тыс. рублей;  в 2016 году - 33721917,1 тыс. рублей;  в 2017 году - 19868766,3 тыс. рублей;  в 2018 году - 20513937,3 тыс. рублей;  в 2019 году - 18305982,4 тыс. рублей;  в 2020 году - 14592998,5 тыс. рублей;  в 2021 году - 12526534,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 10460995,2 тыс. рублей;  в 2023 году - 7669093,3 тыс. рублей;  в 2024 году - 7970275,0 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022 N 61-ПП) | |
| Адрес размещения государственной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | www.energy.midural.ru |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ

КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

Жилищно-коммунальное хозяйство становится той отраслью экономики, которая не только влияет на условия жизнедеятельности населения, но и сдерживает процесс реформирования экономики Российской Федерации в целом. Это связано не только с недооцененностью масштабов отрасли, неоправданным ее отнесением к вопросам местного значения муниципальных образований, но и недостаточным пониманием ее места в системе мер жизненного уровня граждан Российской Федерации и Свердловской области.

На 01 января 2014 года жилищный фонд Свердловской области насчитывал 103,5 млн. кв. метров общей площади, в том числе 85,2 млн. кв. метров, или 82,3 процента, в городских поселениях и городских округах и 18,4 млн. кв. метров, или 17,7 процента, в сельской местности.

На одного жителя области приходилось 24,0 кв. метров общей площади, в том числе в городских поселениях и городских округах - 23,4 кв. метров, в сельской местности - 26,9 кв. метров. По отношению к 2009 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, выросла на 5,7 процента.

По формам собственности жилищный фонд Свердловской области распределяется следующим образом: государственный - 3,2 процента, муниципальный - 12,9 процента, частный - 83,9 процента. По материалу стен представлены в основном каменные и кирпичные дома. Их доля составляет 35,8 процента общей площади жилых помещений. На панельные и деревянные дома приходится 26,6 процента и 17,8 процента соответственно.

Уровень технического состояния жилищного фонда Свердловской области характеризуется следующими данными.

На 01 января 2014 года доля жилищного фонда Свердловской области, построенного до 1920 года, составляла 2 процента, или 2055,1 тыс. кв. метров, в период 1921 - 1970 годов - 36,2 процента, или 37,5 млн. кв. метров, с 1971 по 1995 годы - 43,2 процента, или 44,7 млн. кв. метров. Значительную часть жилищного фонда составляют дома с уровнем износа свыше 30 процентов, а также построенные в период с 1971 по 1995 год. В ветхом и аварийном состоянии находится более 2,0 млн. кв. метров общей площади жилых помещений, что составляет 2,0 процента от всего жилищного фонда области. За период с 2009 по 2013 год ветхий и аварийный фонд увеличился на 12,4 процента, в том числе аварийный жилищный фонд - в 2,2 раза.

Таким образом, почти 40 процентов жилого фонда Свердловской области нуждается в направлении больших объемов инвестиций для поддержания его в технически исправном и пригодном для проживания состоянии, а восстановление жилищного фонда является одной из важнейших задач реформирования жилищно-коммунального хозяйства. На территории Свердловской области проблема изношенного жилищного фонда решается путем его капитального ремонта.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.12.2020 N 877-ПП)

В Свердловской области сформирована долгосрочная программа капитального ремонта, в основе которой создана информационная база, содержащая паспорта всех многоквартирных домов, включающие сведения о дате постройки, дате и видах проводимых ремонтных работ. В зависимости от этих данных определены очередность, виды работ и плановые периоды проведения капитального ремонта на 30-летний период. Краткосрочные планы будут утверждаться на трехлетний период Правительством Свердловской области. На 01 января 2014 года в капитальном ремонте нуждались 10,8 тыс. многоквартирных жилых домов (в 2012 году - 11,0 тыс.). С 2009 по 2014 год количество многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте, выросло на 11,6 процента. В течение 2013 года капитальный ремонт был проведен в 4,9 тыс. многоквартирных домов; общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов составила 1724,8 тыс. кв. метров, что на 7,1 процента выше уровня 2012 года. В течение 2013 года в области было заменено 462 лифта и отремонтировано 199 единиц лифтового оборудования.

Комфортность жилищ и техническую доступность коммунальных услуг для потребителей обеспечивает благоустройство жилищного фонда. По уровню благоустройства жилищный фонд Свердловской области характеризуется следующими показателями: водопроводом - 81,4 процента, водоотведением (канализацией) - 79,6 процента, центральным отоплением - 83,6 процента, горячим водоснабжением - 73,2 процента, газом (природным и сжиженным) - 60,2 процента. В среднем по области доля комплексно благоустроенного жилья составляет 67,8 процента жилищного фонда (в городской местности - 77,7 процента, в сельской местности - 21,8 процента). Жилищный фонд, расположенный в городах и поселках городского типа, в среднем превосходит сельский жилищный фонд по уровню благоустройства в 2 раза водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, в 3 раза - ваннами (душем) и горячим водоснабжением, в 4,1 раза - напольными электроплитами.

Ежегодное недофинансирование отрасли привело к высокой степени износа сетей и сооружений. На 01 января 2014 года в Свердловской области нуждались в замене 45,8 процента (5,7 тыс. км) водопроводных сетей, 46,9 процента (3,1 тыс. км) - канализационных сетей и 37,3 процента (2,8 тыс. км) - тепловых сетей. Высокий уровень износа оборудования и инженерных сетей привел к большому количеству аварий на объектах. В системах централизованного водоснабжения и водоотведения за 2013 год произошло 2976 и 574 аварии соответственно, из них 97,5 процента и 91,5 процента соответственно аварии на сетях. На источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях в 2013 году произошло 576 аварий, из них 95,3 процента - аварии на паровых и тепловых сетях. В числе причин увеличения аварийности в жилищно-коммунальном хозяйстве Свердловской области является низкий уровень квалификации управленческого и обслуживающего персонала.

Сложившаяся ситуация в жилищно-коммунальном комплексе области заключается в неудовлетворительном финансировании отрасли, отсутствии экономических стимулов, обеспечивающих модернизацию основных фондов и внедрение энергосберегающих технологий, нерациональных затратах и издержках предприятий жилищно-коммунального хозяйства при производстве услуг, существующей неэффективной системе управления комплексом. Изложенные проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области носят комплексный характер, требуют значительных инвестиционных ресурсов и не могут быть решены без участия исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, организаций и предприятий жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов Свердловской области, государственных (муниципальных) учреждений Свердловской области, а также ее жителей.

Детальный анализ отрасли, выявление ее основных проблем и пути их решения представлены в подпрограммах государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП)

При описании текущего состояния в сферах реализации государственной программы и соответствующих подпрограмм приведены официальные данные федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), данные мониторингов, проводимых Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017 N 946-ПП)

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

1. Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной программы приведены в [приложении N 1](#P1267) к государственной программе.

Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной программы соответствуют целям, задачам и целевым показателям, установленным в [Плане](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденном Постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N 595-ПП "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы" (далее - План по Стратегии-2030).

(часть введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471157DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП)

Доля влияния целевых показателей государственной программы, реализуемых Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области совместно с несколькими соисполнителями, на целевые показатели [Плана](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 распределяется пропорционально количеству соисполнителей.

(часть введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471157DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП)

2. [Методика](#P3869) расчета значений целевых показателей реализации государственной программы приведена в приложении N 1-1 к государственной программе.

3. Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом следующих факторов:

1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный период;

2) анализа фактической эффективности мероприятий государственной программы;

3) оценки экономической ситуации в Свердловской области, а также внешних и внутренних рисков экономики Российской Федерации;

4) итогов отбора заявок органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидии из средств областного бюджета для реализации соответствующих мероприятий;

5) итогов рассмотрения инвестиционных (производственных) программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на соответствующий период.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

1. Для достижения целей и выполнения поставленных задач разработаны план мероприятий, план организационных мероприятий и перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций, которые приведены в [приложениях N 2](#P5042), [2-1](#P15132) и [3](#P15415) к государственной программе.

Мероприятия по выполнению государственной программы соответствуют мероприятиям по выполнению [Плана](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 и направлены в том числе на реализацию регионального проекта "Чистая вода (Свердловская область)" и регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область).

(часть введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471157DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471053DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.12.2020 N 877-ПП)

Доля влияния мероприятий государственной программы, реализуемых Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области совместно с несколькими соисполнителями, на мероприятия [Плана](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 распределяется пропорционально количеству соисполнителей.

(часть введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471157DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП)

2. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области как ответственный исполнитель государственной программы осуществляет следующие функции:

1) организует выполнение мероприятий государственной программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование средств областного бюджета, выделяемых на реализацию государственной программы;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы;

3) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственной программе, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии из областного бюджета;

4) осуществляет взаимодействие с юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по вопросам реализации мероприятий государственной программы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области;

5) осуществляет мониторинг реализации мероприятий государственной программы за счет внебюджетных средств, в рамках выполнения инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию;

6) определяет механизмы привлечения внебюджетных средств на реализацию мероприятий государственной программы;

7) осуществляет ведение отчетности по реализации государственной программы и направляет в Министерство экономики Свердловской области отчет о реализации государственной программы согласно [Порядку](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334166BA3F65D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) формирования и реализации государственных программ Свердловской области, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 N 790-ПП "Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области";

8) осуществляет при необходимости корректировку государственной программы.

3. Иные функции, выполняемые Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области как ответственным исполнителем государственной программы, изложены в подпрограммах государственной программы.

4. Исполнителями государственной программы являются:

1) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с порядками отбора муниципальных образований и предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, приведенными в [разделе 4](#P300) государственной программы;

2) юридические и (или) физические лица, в том числе государственные учреждения Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации государственной программы, в порядке, установленном в государственных программах в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской области;

3) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица в соответствии с заключенными целевыми соглашениями;

4) государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова" в рамках выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 22.12.2016 [N 896-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E30416CBE3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.12.2019 [N 952-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K))

5) некоммерческая организация "Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области" на основании соглашения о предоставлении субсидий на обеспечение деятельности.

5. Средства бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, направляемые на реализацию мероприятий государственной программы, отражаются в нормативных правовых актах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и соглашениях, заключаемых ответственным исполнителем с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

6. Порядки предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам утверждаются нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области.

7. Текущий контроль за выполнением целей, порядка и условий предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам осуществляется ответственным исполнителем, органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в пределах компетенции.

8. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации государственной программы осуществляют Министерство финансов Свердловской области и Счетная палата Свердловской области.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

В рамках реализации государственной программы межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, представлены в соответствующих разделах шести подпрограмм государственной программы.

(часть первая в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471157D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП)

ПОДПРОГРАММА 1

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 27.10.2015 [N 999-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F65B93F65D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 17.12.2015 [N 1113-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1471050D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 01.07.2016 [N 472-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304E62BB3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471051DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 29.12.2016 [N 964-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 28.07.2017 [N 548-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334961B13264D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 04.07.2018 [N 437-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B6DB03060D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 17.10.2018 [N 705-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A63B13766D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 20.12.2018 [N 920-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D64BF3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 05.02.2019 [N 78-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 01.08.2019 [N 452-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471156DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 27.09.2019 [N 630-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65BA3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 19.12.2019 [N 952-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 02.04.2020 [N 195-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E66BA3167D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 30.04.2020 [N 280-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E60BF3767D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 17.06.2021 [N 344-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324960BF3660D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 03.02.2022 [N 61-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) |  |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ,

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

Согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области коммунальная инфраструктура муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, характеризуется высоким, более 60%, износом основных фондов и значительными издержками на производство услуг. Срок эксплуатации свыше 20 лет имеют 60% тепловых сетей, 59,11% сетей водоснабжения, 80% сетей водоотведения. Протяженность инженерных сетей, нуждающихся в замене, в 2013 году составляла 11,5 тыс. км, или более 43% от их общей протяженности, в том числе: сетей теплоснабжения - 2,8 тыс. км, сетей водоотведения - 3,0 тыс. км. По итогам инвентаризации, проведенной в 2019 году в сфере водоснабжения, протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, составляет 7,67 тыс. км. Из-за высокого износа трубопроводов утечки и неучтенные расходы воды в 2013 году составили 118,7 млн. куб. м, или 24,8% от общего объема поданной в сеть воды. На территории Свердловской области питьевым водоснабжением обеспечено 4316264 человека (2618090 человек качественным водоснабжением (60,66%), 1698174 человека некачественным водоснабжением (39,34%)), из них:

централизованным водоснабжением - 3988586 человек (92,41%) (2341549 человек качественным водоснабжением (58,71%), 1647037 человек некачественным водоснабжением (41,29%));

нецентрализованным водоснабжением - 326152 человека (7,56%) (275015 человек качественным водоснабжением (84,32%), 51137 человек некачественным водоснабжением (15,68%));

привозной водой - 1526 человек (0,03%) (1526 человек качественной водой (100%)).

(часть первая в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471156DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019 N 452-ПП)

Большинство систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Свердловской области были введены в эксплуатацию в период с 1950 по 1980 годы и построены без учета современных требований к энергетической эффективности. Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование приводят к увеличению потерь тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, загрязнению водных источников недостаточно очищенными сточными водами, что влечет за собой снижение качества коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Части третья - четвертая утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471157D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП.

Ситуация, сложившаяся в Свердловской области в сфере обеспечения населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также в сфере содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, создает серьезную опасность для здоровья населения, влечет за собой экономический ущерб за счет безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов и усугубляет негативное антропогенное влияние на общую экологическую ситуацию в Свердловской области.

Базовыми нормативными документами в области развития жилищно-коммунального хозяйства являются:

1) на федеральном уровне:

[Указ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A025E60324C6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A075465384D6EEF6B33D6D536A8E45E1775626194078E92D14C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K) социально-экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 N 1757-р;

2) на региональном уровне:

[Программа](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304D66B83661D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы, утвержденная Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года N 36-ОЗ "О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы";

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E364160BC336C8D8861A1EE09503A3B23D00A8F93D147145DD5E26B8AAEE5604A8F382E27E4009Dj6EBK) социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, одобренная Постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 N 873-ПП "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года";

[Комплекс](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334166BE3364D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) мер ("дорожная карта") по развитию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2014 N 1182-ПП "О комплексе мер ("дорожной карте") по развитию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области";

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F63B83461D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденная Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471157D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП)

Достижение целевого показателя [Плана](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 "Площадь земельных участков, выделенных для массового жилищного строительства, обустроенных коммунальной инфраструктурой (нарастающим итогом)" планируется за счет реализации мероприятия "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области" в рамках закрепленных за ним показателей, относящихся к обустройству коммунальной инфраструктуры.

(часть введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471150DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП)

Значение показателя [Плана](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 "Объем частных инвестиций в жилищно-коммунальной сфере" рассчитывается исходя из статистических данных по показателю государственной программы "Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования".

(часть введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471150DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП)

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

1. Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" приведены в [приложении N 1](#P1323) к государственной программе.

2. [Методика](#P3897) расчета значений целевых показателей в рамках подпрограммы 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" приведена в приложении N 1-1 к государственной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

1. Для достижения целей подпрограммы 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" государственной программы (далее - подпрограмма 1) и выполнения поставленных задач разработаны план мероприятий, план организационных мероприятий и перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций, которые приведены в [приложениях N 2](#P5042), [2-1](#P15151) и [3](#P15415) к государственной программе.

2. Мероприятия подпрограммы 1, предусматривающие содействие муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в реализации мероприятий, направленных на строительство или реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, в том числе на повышение качества питьевой воды, осуществляются путем предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в данной сфере, выполняемых за счет средств местных бюджетов и иных привлеченных средств.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A63B13766D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018 N 705-ПП)

Создание условий для повышения безопасности проживания населения за счет привлечения инвестиций, направленных на развитие систем и (или) объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, осуществляется за счет реализации следующих мероприятий:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471150DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП)

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой населенных пунктов;

организация рассмотрения и утверждения инвестиционных программ юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию.

Порядок и условия предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам для предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой, утверждаются нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области.

3. Ответственными исполнителями подпрограммы 1 являются структурные подразделения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на основании соответствующего приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D64BF3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 20.12.2018 N 920-ПП)

4. Ответственные исполнители подпрограммы 1 помимо функций, определенных [пунктом 2 раздела 3](#P278) государственной программы, осуществляют следующие функции:

взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в процессе реализации подпрограммы 1, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии из областного бюджета;

взаимодействие с юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 1, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии из областного бюджета;

мониторинг реализации мероприятий за счет внебюджетных средств в рамках выполнения инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию.

(п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D64BF3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 20.12.2018 N 920-ПП)

4.1. Исполнителями подпрограммы 1 являются:

органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющие соответствующие полномочия и функции;

государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова";

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 952-ПП)

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, которые:

в рамках инвестиционных программ осуществляют реализацию проектов, направленных на развитие систем (объектов) теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, подключения (технологического присоединения) потребителей к системам теплоснабжения, централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

обеспечивают целевое использование средств областного бюджета, в том числе субсидий, предоставленных на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой населенных пунктов, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области.

(п. 4.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D64BF3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 20.12.2018 N 920-ПП)

5. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий подпрограммы 1, реализуемых полностью или частично за счет бюджетных ассигнований, осуществляются юридическими и физическими лицами, которые выявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и определяются в муниципальных контрактах.

(п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D64BF3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471055D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 20.12.2018 N 920-ПП)

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

В рамках подпрограммы 1 предусматривается предоставление следующих межбюджетных трансфертов:

субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. [Порядок](#P40355) предоставления и распределения субсидии представлен в приложении N 4 к государственной программе;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E60BF3767D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

субсидии из федерального бюджета бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на софинансирование объектов инфраструктуры, обеспечивающих функционирование спортивных объектов, необходимых для подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу. [Порядок](#P41126) предоставления и расходования субсидии из федерального бюджета бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на софинансирование объектов инфраструктуры, обеспечивающих функционирование спортивных объектов, необходимых для подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, представлен в приложении N 4-3 к государственной программе;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304E62BB3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471051DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.07.2016 N 472-ПП)

иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на модернизацию водовода по улице Репина в рамках подготовки города Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации. [Порядок](#P40805) предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов представлен в приложении N 4-1 к государственной программе;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F65B93F65D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 27.10.2015 N 999-ПП)

предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. [Порядок](#P40825) предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов представлен в приложении N 4-2 к государственной программе;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1471050D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2015 N 1113-ПП)

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. [Правила](#P41149) предоставления иных межбюджетных трансфертов представлены в приложении N 5 к государственной программе;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E66BA3167D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020 N 195-ПП)

абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022 N 61-ПП;

межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения. [Порядок и условия](#P44427) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения представлены в приложении N 17 к государственной программе;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019 N 78-ПП)

абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65BA3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 27.09.2019 N 630-ПП;

субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры. [Порядок](#P41314) предоставления субсидий представлен в приложении N 5-1 к государственной программе.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E60BF3767D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

ПОДПРОГРАММА 1-1

"ЧИСТАЯ ВОДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2024 ГОДА" <1>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471156D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области  от 01.08.2019 N 452-ПП;  в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 27.09.2019 [N 630-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65BA3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 30.04.2020 [N 280-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E60BF3767D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 18.06.2020 [N 406-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E6DB13261D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 30.07.2020 [N 511-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 23.04.2021 [N 238-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471055DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 09.12.2021 [N 870-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) |  |

--------------------------------

<1> В соответствии с Методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5803526237406EEF6B33D6D536A8E45E1775626194078E93D94C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K) по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.04.2019 N 253/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год", [паспорт](#P45283) подпрограммы 1-1 "Чистая вода" государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (далее - подпрограмма 1-1), [характеристика](#P45363) объектов подпрограммы 1-1, [финансовое обеспечение](#P46539) реализации подпрограммы 1-1, [динамика](#P50256) достижения целевых показателей федерального проекта "Чистая вода" при реализации подпрограммы 1-1, [этапы](#P51351) реализации подпрограммы 1-1, [прогноз](#P51682) тарифных последствий реализации мероприятий подпрограммы 1-1 представлены в приложениях N 19 - 24 к государственной программе.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ

КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 1-1 "ЧИСТАЯ ВОДА"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65BA3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471053D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 27.09.2019 N 630-ПП)

Численность населения, проживающего на территории Свердловской области, составляет более 4 млн. человек, из них, по информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (далее - Роспотребнадзор), поверхностные источники водоснабжения обеспечивают около 2504 тыс. человек, что составляет 57,9% населения Свердловской области, подземные источники водоснабжения - около 1578 тыс. человек, что составляет 36,5% населения Свердловской области.

Для поверхностных источников водоснабжения Свердловской области характерно повышенное природное содержание гуминовых и фолиевых кислот, влияющих на органолептические показатели воды, а также железа и марганца. Кроме того, поверхностные воды содержат высокомолекулярные природные органические соединения, образующиеся при разложении отмерших растений и их последующей гумификации.

Более половины водопроводов в Свердловской области подают воду с повышенным содержанием железа и марганца, что способствует развитию аллергических заболеваний. Особенно неблагополучны в этом отношении городской округ Верхотурский, Ивдельский городской округ, Камышловский городской округ, Кировградский городской округ и Кушвинский городской округ.

Для сохранения стабильности качества воды источников водоснабжения на территории Свердловской области 72,7% централизованных источников водоснабжения имеют согласованные с органами Роспотребнадзора и утвержденные в установленном порядке проекты зон санитарной охраны.

Подземные воды характеризуются повышенным содержанием кремния, марганца и железа. В восточных районах Свердловской области в воде подземных источников отмечается повышенный уровень природного содержания бора, брома, лития, натрия, хлоридов и сульфатов. На территориях Артемовского городского округа, Белоярского городского округа, городского округа Богданович, города Каменска-Уральского и Муниципального образования Красноуфимский округ отмечается повышенный уровень природного содержания кальция в воде и ее повышенная жесткость. Кроме того, для вод Урала характерно относительно низкое содержание фтора и йода.

Численность населения, которое обеспечивается водой из централизованных систем водоснабжения, не соответствующей требованиям нормативных документов, составляет:

по органолептическим показателям - 523,2 тыс. человек (12,5% населения Свердловской области);

по санитарно-химическим показателям - 583 тыс. человек (13,9% населения Свердловской области).

По результатам инвентаризации объектов водоснабжения, проведенной в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте "Чистая вода", оценки состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения, утвержденными [Приказом](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670D5DEA1D89AE5D025E60394C6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 N 68/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте "Чистая вода", оценки состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения" (далее - инвентаризация объектов водоснабжения), а также Методикой по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой системами централизованного питьевого водоснабжения, утвержденной Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27.03.2019, доля населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составила 81,6% (3521926 человек), в городских поселениях - 83,7% (3002138 человек).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020 N 511-ПП)

Всего по итогам инвентаризации объектов водоснабжения на территории Свердловской области за 2019 год количество источников водоснабжения составило 1460 единиц, количество объектов водозабора - 1482 единицы, объектов водоподготовки - 193 единицы, количество водонасосных объектов - 929 единиц.

(часть восьмая в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D1471054D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020 N 511-ПП)

Протяженность водопроводных сетей на территории Свердловской области составляет 13032,72 км. Проектная производительность всех объектов водоподготовки составляет 1909,56 тыс. куб. м в сутки.

(часть девятая в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D1471055DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020 N 511-ПП)

Общие потери воды от подъема до подачи в сеть составили 1738,86 тыс. куб. м, общие потери воды в сетях - 110064,4 тыс. куб. м.

(часть десятая в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020 N 511-ПП)

В целом по Свердловской области изношенность разводящих систем составляет от 60 до 100%. Наиболее высокий процент износа сетей водоснабжения, требующих замены, в городском округе Дегтярск, городе Нижний Тагил, Новолялинском городском округе и Сосьвинском городском округе.

Наибольший объем потери воды после города Екатеринбурга по итогам инвентаризации объектов водоснабжения среди муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, отмечен на сетях водоснабжения города Нижний Тагил. При протяженности водопроводных сетей, составляющей 658,2 км, потери составляют 15073,77 тыс. куб. м.

Доля населения Городского округа Верхняя Тура, Кировградского городского округа, Кушвинского городского округа и города Нижний Тагил, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованной системы водоснабжения, составляет менее 1%.

В целях повышения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованной системы водоснабжения, а также по согласованию с Роспотребнадзором в Городском округе Верхняя Тура, Кировградском городском округе, Кушвинском городском округе и городе Нижний Тагил принято решение о софинансировании мероприятий, направленных на повышение качества питьевой воды у конечного потребителя, за счет средств федерального и областного бюджетов с применением технологии озоносорбционной очистки воды, разработанной акционерным обществом "Корпорация "Московский институт теплотехники" совместно с обществом с ограниченной ответственностью "Московские озонаторы" в городе Нижний Тагил.

В Городском округе Верхняя Тура процент численности населения, обеспеченного нецентрализованным водоснабжением, составляет более 40%. Значительная доля проб питьевой воды не соответствует установленным требованиям по санитарно-химическим показателям в источниках водоснабжения. Большой процент численности населения, не охваченного централизованным водоснабжением, отмечен в Кушвинском городском округе.

Высокий уровень износа основных производственных фондов, применение в большинстве случаев морально устаревших технологий и оборудования, приводящих к загрязнению водных источников, высокие потери воды при транспортировке и низкая доля населения, обеспеченного питьевой водой в соответствии с установленными требованиями, - последствия дефицита средств у предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, в том числе на проектные работы, необходимые для строительства, реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.

В целях повышения доли населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, рабочей группой по реализации в Свердловской области федерального проекта "Чистая вода", в состав которой входят представители Роспотребнадзора, отобраны объекты питьевого водоснабжения по итогам проведения инвентаризации объектов водоснабжения в соответствии с порядком и условиями предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения на период 2020 - 2024 годов (далее - порядок), приведенными в [приложении N 18](#P44446) к государственной программе.

Рейтинг объектов питьевого водоснабжения рассчитан в соответствии с Методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5803526237406EEF6B33D6D536A8E45E1775626194078E93D94C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K) по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.04.2019 N 253/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год".

Показатель бюджетной эффективности реализации мероприятий подпрограммы 1-1 определен как соотношение объема инвестиций из федерального бюджета, направленных на соответствующий объект, к плановому показателю увеличения доли населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Рейтинг объектов питьевого водоснабжения и показатели бюджетной эффективности представлены в таблице 1.

Таблица 1

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 09.12.2021 N 870-ПП)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета (тыс. рублей) | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Свердловской области (процентов) | Значения показателя бюджетной эффективности (тыс. рублей/процентов) |
| 1. | Строительство станции водоподготовки питьевой воды на Юго-западных водозаборных сооружениях г. Богданович | 58590,00 | 0,626 | 93594,2 |
| 2. | Модернизация системы водоснабжения г. Кировград. Насосные станции 1-го подъема | 58818,84 | 0,559 | 105221,5 |
| 3. | Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура | 37448,03 | 0,118 | 317356,19 |
| 4. | Насосная станция II-го подъема "Лесхоз", расположенная по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Рудничная, д. 51, Лит. Б | 32753,5 | 0,088 | 372198,9 |
| 5. | Строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки "Южная" в поселке Черноисточинск Пригородного района Свердловской области. Реконструкция магистрального водовода от поселка Черноисточинск Пригородного района до города Нижний Тагил Свердловской области | 3852808,6 | 4,937 | 780394,69 |
| 6. | Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод | 562106,2 | 0,588 | 955962,9 |
| 7. | Реконструкция Северо-Волчанского водозаборного узла | 435714,40 | 0,185 | 2355213,0 |
| 8. | Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по водозабору "Химчистка" в г. Красноуфимске Свердловской области | 397575,10 | 0,046 | 8642937,0 |

В соответствии с порядком перечень объектов питьевого водоснабжения ежегодно корректируется и согласовывается с Роспотребнадзором.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ 1-1 "ЧИСТАЯ ВОДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

1. [Цели](#P1639), задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 1-1 соответствуют целям, задачам и целевым показателям, приведенным в приложении N 1 к государственной программе.

В соответствии с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5803526237406EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Минстроя России от 30.04.2019 N 253/пр форма [динамики](#P50256) достижения целевых показателей подпрограммы 1-1, приведенная в приложении N 22 к государственной программе, заполняется по результатам отбора проектов по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения в соответствии с [порядком и условиями](#P44446) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения на период 2020 - 2024 годов, приведенными в приложении N 18 к государственной программе.

Расчет целевых показателей осуществляется в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE58025261344F6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой системами централизованного питьевого водоснабжения, утвержденной Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 27 марта 2019 года.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1-1

"ЧИСТАЯ ВОДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2024 ГОДА"

1. Для достижения целей и выполнения поставленных задач разработаны [план](#P5042) мероприятий и [план](#P15202) организационных мероприятий, которые приведены в приложениях N 2 и 2-1 к государственной программе.

2. В соответствии с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5803526237406EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Минстроя России от 30.04.2019 N 253/пр формы [финансового обеспечения](#P46539) реализации программы 1-1 и [этапы](#P51351) реализации подпрограммы 1-1, приведенные в приложениях N 21 и 23 к государственной программе, заполняются по результатам отбора проектов по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения в соответствии с [порядком и условиями](#P44446) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения на период 2020 - 2024 годов, приведенными в приложении N 18 к государственной программе.

3. В соответствии с требованиями [Приказа](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5803526237406EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Минстроя России от 30.04.2019 N 253/пр форма [прогноза](#P51682) тарифных последствий реализации мероприятий подпрограммы 1-1, приведенная в приложении N 24 к государственной программе, заполняется по результатам отбора проектов по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения в соответствии с [порядком и условиями](#P44446) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения на период 2020 - 2024 годов, приведенными в приложении N 18 к государственной программе.

4. В рамках подпрограммы 1-1 выполняются мероприятия:

1) по содействию муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в реализации муниципальных программ (подпрограмм) по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с участием средств федерального и областного бюджетов (федеральный проект "Чистая вода");

2) по содействию муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в реализации муниципальных программ (подпрограмм) по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения за счет иных источников финансирования;

3) по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках инвестиционных программ организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

(п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65BA3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 27.09.2019 N 630-ПП)

5. Ответственными исполнителями подпрограммы 1-1 являются структурные подразделения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на основании соответствующего приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

6. Ответственные исполнители подпрограммы 1-1, помимо функций, указанных в [пункте 2 раздела 3](#P278) государственной программы, осуществляют следующие функции:

1) взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в процессе реализации подпрограммы 1-1, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии из федерального и областного бюджетов;

2) формирование в соответствующем разделе автоматизированной системы "Реформа ЖКХ" (далее - АИС "Реформа ЖКХ") с использованием ее технических возможностей, включая интеграцию данных оценки состояния объектов систем водоснабжения по Свердловской области, в том числе соответствия показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения, установленным [СанПиН 2.1.4.1074-01](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055E66314C6EEF6B33D6D536A8E45E1775626194078E92D54C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K) "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 N 24;

3) формирование и корректировка перечня проектов перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса, и с учетом оценки риска здоровью населения;

4) проведение отбора проектов по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения.

7. Исполнителями подпрограммы 1-1 являются:

1) структурные подразделения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

2) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области;

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;

4) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, которые в рамках инвестиционных программ осуществляют реализацию проектов, направленных на развитие систем (объектов) централизованной системы холодного водоснабжения.

(подп. 4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65BA3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471157DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 27.09.2019 N 630-ПП)

8. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации подпрограммы 1-1 осуществляют Министерство финансов Свердловской области и Счетная палата Свердловской области.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ

ПОДПРОГРАММЫ 1-1 "ЧИСТАЯ ВОДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

В рамках подпрограммы 1-1 предусматривается реализация следующих мероприятий:

1) предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (федеральный проект "Чистая вода");

2) мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках инвестиционных программ организаций водопроводно-канализационного хозяйства;

3) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65BA3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 27.09.2019 N 630-ПП.

Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (федеральный проект "Чистая вода") осуществляется в соответствии с [порядком](#P44446) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения на период 2020 - 2024 годов, приведенными в приложении N 18 к государственной программе.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E60BF3767D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

Объекты питьевого водоснабжения, строительство или реконструкция (модернизация) которых включены в подпрограмму 1-1, находящиеся в частной собственности, либо объекты, которые после их ввода в эксплуатацию планируется передать в частную собственность, а также объекты водоснабжения, реализация которых осуществляется в рамках исполнения обязательств концессионеров по концессионным соглашениям и в рамках инвестиционных программ организаций водопроводно-канализационного хозяйства, финансируются из внебюджетных источников.

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1-1

"ЧИСТАЯ ВОДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2024 ГОДА"

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65BA3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471157DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 27.09.2019 N 630-ПП)

В ходе реализации подпрограммы 1-1 к 2024 году предполагается достичь следующих результатов:

1) увеличение доли населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, до 99,9%;

2) увеличение доли городского населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, до 90,6%.

Реализация мероприятий, направленных на повышение качества питьевой воды у конечного потребителя, в Городском округе Верхняя Тура, Кировградском городском округе, Кушвинском городском округе и городе Нижний Тагил, позволит увеличить долю населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, на 6,2%, или на 267454 человека, долю городского населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, на 7,25%, или на 265913 человек.

Раздел 6. ПЕРЕХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВОДОПОДГОТОВКИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ 1-1 "ЧИСТАЯ ВОДА"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65BA3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471150DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 27.09.2019 N 630-ПП)

В связи с тем, что системы водоснабжения в процессе эксплуатации должны удовлетворять требованиям безопасности, надежности и экономичности, гарантировать соответствие качества питьевой воды требованиям санитарного законодательства, проекты, включенные в подпрограмму 1-1, должны быть реализованы с применением перспективных технологий водоподготовки (в том числе с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса).

ПОДПРОГРАММА 2

"РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 29.12.2016 [N 964-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 30.03.2017 [N 200-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304063BD3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 18.09.2019 [N 597-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65B8346FD08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 30.04.2020 [N 280-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E60BF3767D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 24.12.2021 [N 934-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) |  |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ,

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

Развитие газификации

Существующее состояние газификации сетевым природным газом в Свердловской области не в полной мере отвечает ее потребностям.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304063BD3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.03.2017 N 200-ПП)

Протяженность межпоселковых газопроводов составляет около 2,6 тыс. км. Сетевой природный газ подведен почти ко всем населенным пунктам городского типа, за исключением рабочих поселков Сосьва, Староуткинск, Дружинино, Гари и Шаля, а также к 283 сельским населенным пунктам. Однако газораспределительная сеть в населенных пунктах, имеющих сетевой природный газ, развита недостаточно.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304063BD3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.03.2017 N 200-ПП)

На 01 января 2014 года общая протяженность распределительных газопроводов внутри населенных пунктов, обслуживаемых газораспределительными организациями в Свердловской области, составляла около 7,7 тыс. км.

Недостаток развития газораспределительной сети внутри населенных пунктов отражается на уровне газификации жилого фонда и объектов коммунальной сферы в Свердловской области.

Уровень газификации природным газом в Свердловской области на 01 января 2014 года составлял 53,65 процента, в том числе в городской местности - 62,55 процента, в сельской местности - 16,3 процента. Число газифицированных природным газом квартир (домов) в Свердловской области составляет около 1081,7 тыс. штук, в том числе в городской местности - 1018,4 тыс. штук, в сельской местности - около 63,3 тыс. штук.

В среднем по Российской Федерации уровень газификации природным газом (жилого фонда) на 01 января 2014 года составлял 57,08 процента, в том числе в городской местности - 60,87 процента, в сельской местности - 46,94 процента.

Уровень газификации природным газом влияет на комфортность проживания и качество жизни населения. Вместе с тем задача по достижению уровня газификации природным газом в Свердловской области до 100 процентов не может быть поставлена, так как уровень комфортности проживания в городских населенных пунктах в многоэтажных жилых домах также достигается путем оборудования жилого фонда электрическими плитами и системами централизованного теплоснабжения.

Кроме того, развитие газификации в Свердловской области, в частности перевод частного жилого фонда в Свердловской области с централизованного отопления на отопление от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на природном газе, позволило бы значительно сократить потери тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителя.

Примерно четверть всех потерь газа в системе теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства приходится на малоэтажный жилищный фонд. Стоимость коммунальных услуг на единицу отапливаемой площади для данных потребителей пропорционально выше.

Одной из причин сдерживания темпов развития газораспределительной сети в Свердловской области является недостаточность объемов финансирования мероприятий по развитию газификации населенных пунктов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304063BD3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.03.2017 N 200-ПП)

Инвестиционные средства, необходимые для развития газификации, могут быть получены за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительных организаций, за счет привлечения иных внебюджетных источников, в том числе средств планируемых к подключению потребителей сетевого природного газа, и за счет бюджетных средств.

В условиях регулирования тарифов на услуги по газоснабжению, теплоснабжению и обеспечения доступности этих услуг для населения инвестиционные потребности на реализацию капиталоемких и социально значимых объектов не могут быть обеспечены в достаточных объемах за счет данного источника. Поэтому финансирование части инвестиционных расходов за счет бюджетных средств, в том числе финансирование инвестиционных проектов по строительству газопроводов с целью газификации жилых домов и котельных оправдано.

Внебюджетные средства на развитие газотранспортной системы в области с целью обеспечения надежности транспортировки газа и создания технической возможности для развития газораспределительной системы на территории Свердловской области привлекаются в достаточно больших объемах.

Мероприятия по развитию газификации, реализуемые в рамках подпрограммы 2 "Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области" государственной программы (далее - подпрограмма 2), позволят расширить газораспределительную сеть в Свердловской области, тем самым создать техническую возможность для дальнейшего развития газификации в Свердловской области в целях улучшения комфортности среды проживания населения, что является одним из приоритетных направлений развития Свердловской области, определенных [Стратегией](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E364160BC336C8D8861A1EE09503A3B23D00A8F93D147145DD5E26B8AAEE5604A8F382E27E4009Dj6EBK) социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, одобренной Постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 N 873-ПП "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года", [Программой](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304D66B83661D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года N 36-ОЗ "О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы", [Стратегией](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F63B83461D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы".

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 29.12.2016 [N 964-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471150D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 30.03.2017 [N 200-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304063BD3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K))

Развитие электроэнергетики

Основные характеристики электроэнергетического комплекса Свердловской области, проблемы и мероприятий по его развитию отражены в работе "Схема и программа развития электроэнергетики Свердловской области", ежегодно разрабатываемой и утверждаемой Правительством Свердловской области в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE58095767334A6EEF6B33D6D536A8E45E1775626194078E93D84C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K) разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики".

Электросетевой комплекс энергосистемы Свердловской области достаточно развит. Его основу составляют линии электропередачи класса напряжения 0,4; 6; 10; 20; 35; 110; 220 и 500 кВ. Суммарная протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 110, 220, 500 кВ на 01 января 2014 года составила 16,01 тыс. км. Суммарная мощность силовых трансформаторов с высшим номинальным напряжением 110, 220, 500 кВ на понизительных подстанциях и электростанциях энергосистемы Свердловской области на 01 января 2014 года составила 41,56 тыс. МВА.

Суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы на 01 января 2014 года составила 9769,4 МВт.

Кроме того, на территории Свердловской области наблюдается развитие источников генерации распределенной энергетики.

На 01 января 2014 года около 99 процентов электроэнергии Свердловской области вырабатывается на ввозимом топливе.

Одной из наиболее значимых проблем развития электроэнергетического комплекса является значительный моральный и физический износ основных производственных фондов. На электростанциях энергосистемы Свердловской области около половины оборудования (42,9 процента, или 4170,5 МВт) было введено в период с 1971 по 1980 год. Почти 20 процентов оборудования электростанций введено более 50 лет назад (до 1960 года). Аналогичное положение и в электросетевом комплексе.

Уровень производства электроэнергии на электростанциях Свердловской области в 2013 году составил 49,2 млрд. кВтч (в том числе 4,1 млрд. кВтч на атомной электрической станции). Кроме того, на электростанциях вырабатывается более 56 процентов тепловой энергии, производимой в Свердловской области (36 млн. Гкал).

Уровень электропотребления в 2013 году составил 44,8 млрд. кВтч.

Баланс электрической мощности энергосистемы Свердловской области является избыточным.

В структуре электропотребления Свердловской области преобладает "промышленное" потребление.

Удельный расход топлива на отпущенный кВтч электрической энергии электростанциями области составляет 358,7 грамма условного топлива.

Удельный расход топлива на отпущенную Гкал тепловой энергии электростанциями составляет 164,4 кг у.т., котельными - 168,1 кг у.т.

Электроэнергетический комплекс Свердловской области характеризуется следующими особенностями:

1) наличие значительной доли электростанций, работающих в базовой части графика нагрузок (атомные и тепловые электрические станции);

2) избыточный баланс электрической энергии и мощности энергосистемы;

3) диверсифицированность генерации по топливу, позволяющая обеспечить более надежное электроснабжение потребителей;

4) практически полная зависимость Свердловской области от ввозимых энергоресурсов;

5) отсутствие централизованного электроснабжения ряда удаленных населенных пунктов на территории Свердловской области;

6) развитые межсистемные связи, обеспечивающие возможность выдачи избыточной мощности в дефицитные энергосистемы через соседние энергосистемы (Пермскую, Курганскую, Челябинскую).

Существуют следующие проблемы генерирующих мощностей Свердловской области:

1) высокая степень физического износа энергетического оборудования;

2) высокая аварийность на генерирующих объектах;

3) высокие удельные расходы топлива на производство электрической энергии;

4) экологическая проблема - высокий уровень негативного воздействия на окружающую среду;

5) необоснованный отказ потребителей от централизованного теплоснабжения.

Электросетевой комплекс Свердловской области характеризуется следующими проблемами:

1) значительное количество электросетевых объектов имеет высокий физический износ и требует незамедлительной реконструкции, на территории области находятся в эксплуатации ветхие линии 110 кВ и ниже и подстанции, срок эксплуатации которых превысил нормативный;

2) на территории Свердловской области выявлены 1334 бесхозяйных объекта электрических распределительных сетей без надлежащего технического обслуживания, вследствие чего они ветшают и становятся неспособны нести расчетную нагрузку, не обеспечивают параметры ГОСТа по качеству электроэнергии (сверхнормативное падение напряжения и потери) и электробезопасность этих объектов;

3) имеются предприятия, владеющие непрофильными сетевыми объектами, эксплуатация которых находится на низком уровне или отсутствует, что также приводит к снижению надежности и электробезопасности объектов;

4) недостаточное финансирование реконструкции сети низкого уровня напряжения и отсутствие финансирования на поддержание сетей у мелких собственников;

5) распределительные сети низкого напряжения находятся в собственности более 100 собственников. Многие собственники не несут ответственности за надежное электроснабжение потребителей. Общая надежность и управляемость таких сетей снижается.

Основной целью развития энергетики Свердловской области является создание условий для занятия лидирующего положения Свердловской области в экономике, промышленности и социальной сфере. Это подразумевает обеспечение потребностей экономики области в энергоресурсах с учетом обеспечения конкурентоспособности экономики и энергобезопасности, а также достижение передовых показателей качества жизни населения Свердловской области.

Для реализации цели развития энергетики Свердловской области необходимо решить следующие задачи:

1) создание высокопроизводительных рабочих мест и модернизация существующих рабочих мест в электроэнергетическом комплексе Свердловской области;

2) разработка механизмов вовлечения научно-производственного потенциала региона в технологическое развитие электроэнергетики;

3) определение оптимальных границ развития систем централизованного и децентрализованного энергоснабжения;

4) разработка и реализация мер по достижению показателей [Концепции](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304D6CBF3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 года;

5) уточнение целесообразности использования местных топливно-энергетических ресурсов Свердловской области через комплекс показателей социально-экономической, экологической, энергетической эффективности и энергобезопасности.

Вводы новых генерирующих мощностей (с высокой вероятностью реализации) на электростанциях Свердловской области в период 2014 - 2019 годов предусматриваются в объеме до 2800 МВт.

Планируемый объем выводимого из эксплуатации генерирующего оборудования составляет 653 МВт.

В период с 2014 по 2019 год с учетом новых вводов и выводов генерирующего оборудования установленная мощность электростанций энергосистемы Свердловской области возрастет на 2147 МВт и составит 11916 МВт.

Выполнение мероприятий и рекомендаций, предусмотренных [Схемой](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304A60BF3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) и программой развития электроэнергетики Свердловской области, позволит обеспечить надежное функционирование электроэнергетики Свердловской области в долгосрочной перспективе.

Объем внебюджетных капитальных вложений по Программе развития электроэнергетики Свердловской области на период до 2019 года составит около 310 млрд. рублей.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

1. Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 2 "Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области" государственной программы (далее - подпрограмма 2) приведены в [приложении N 1](#P1708) к государственной программе.

2. [Методика](#P4048) расчета значений целевых показателей в рамках подпрограммы 2 "Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области" приведена в приложении N 1-1 к государственной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2

"РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

1. Для достижения целей подпрограммы 2 и выполнения поставленных задач разработаны план мероприятий, план организационных мероприятий и перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций, которые приведены в [приложениях N 2](#P5042), [2-1](#P15217) и [3](#P15415) к государственной программе.

2. Мероприятия подпрограммы 2 в части:

1) газификации осуществляются путем предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на софинансирование проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации и мероприятий по развитию газификации;

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 30.03.2017 [N 200-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304063BD3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 18.09.2019 [N 597-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65B8346FD08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K))

2) развития топливно-энергетического комплекса осуществляются путем реализации схем и программ развития топливно-энергетического комплекса Свердловской области на соответствующий период, утверждаемых нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области, а также инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в данных сферах за счет внебюджетных средств.

3. Ответственными исполнителями подпрограммы 2 являются структурные подразделения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденные соответствующим приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

4. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 помимо функций, определенных [пунктом 2 раздела 3](#P278) государственной программы, осуществляет следующие функции:

1) взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в процессе реализации подпрограммы 2, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии из областного бюджета;

2) взаимодействие с юридическими лицами (всех форм собственности), осуществляющими деятельность на территории Свердловской области, по вопросам разработки и реализации схем и программ развития топливно-энергетического комплекса Свердловской области;

3) мониторинг реализации мероприятий за счет внебюджетных средств в рамках выполнения инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию.

4. Исполнителями подпрограммы 2 являются:

1) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющие соответствующие полномочия и функции;

2) юридические лица - организации топливно-энергетического комплекса, осуществляющие выполнение работ, необходимых для реализации подпрограммы.

5. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий подпрограммы 2, реализуемых полностью или частично за счет бюджетных ассигнований, осуществляются юридическими и физическими лицами, которые определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и определяются в муниципальных контрактах.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ

ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65B8346FD08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 18.09.2019 N 597-ПП)

В рамках подпрограммы 2 "Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области" предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации и мероприятий по развитию газификации. [Порядок](#P41423) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации представлен в приложении N 6 к государственной программе.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E60BF3767D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

[Порядок](#P42156) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по развитию газификации представлен в приложении N 7 к государственной программе.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E60BF3767D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

[Правила](#P42643) предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Шалинского городского округа на реализацию проекта по строительству пункта регазификации сжиженного природного газа на территории Шалинского городского округа представлены в приложении N 7-1 к государственной программе.

(часть третья введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

ПОДПРОГРАММА 3

"ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ

ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 29.12.2016 [N 964-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 28.07.2017 [N 548-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334961B13264D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 30.11.2017 [N 892-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334866BC3566D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 04.10.2018 [N 659-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A60BF3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 01.08.2019 [N 452-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.12.2019 [N 952-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 03.12.2020 [N 877-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) |  |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ

КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 3 "ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СОЗДАНИЕ

БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является создание благоприятной среды проживания граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Для решения этой задачи необходимо модернизировать жилищный фонд, не соответствующий установленным санитарным и техническим нормам, совершенствовать организационно-управленческие и экономические отношения, развить конкурентную среду на рынке услуг, адресную социальную защиту малоимущих граждан.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.12.2020 N 877-ПП)

На 01 января 2014 года жилищный фонд Свердловской области насчитывал 103,5 млн. кв. метров общей площади, в том числе 85,2 млн. кв. метров, или 82,3 процента в городских поселениях и городских округах и 18,4 млн. кв. метров, или 17,7 процента в сельской местности. На одного жителя области приходилось 24,0 кв. метров общей площади, в том числе в городских поселениях и городских округах - 23,4 кв. метров, в сельской местности - 26,9 кв. метров.

По отношению к 2009 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, выросла на 5,7 процента. Однако значительную часть жилищного фонда составляют дома, имеющие высокий процент износа, что в свою очередь влечет за собой увеличение затрат на его содержание. Имевшие место в начальный период реформирования экономики страны сокращение объемов жилищного строительства, отсутствие у собственников реальных источников финансирования текущих и капитальных ремонтов, передача в муниципальную собственность большого количества ведомственного жилья, находящегося в неудовлетворительном состоянии, привели к тому, что в течение последних лет сложилась устойчивая тенденция к увеличению объемов ветхого и аварийного жилищного фонда.

На 01 января 2014 года в ветхом и аварийном состоянии находилось более 2,0 млн. кв. метров общей площади жилых помещений, что составляет 2,0 процента от всего жилищного фонда области. За период с 2009 по 2013 год ветхий и аварийный фонд увеличился на 12,4 процента, в том числе аварийный жилищный фонд - в 2,2 раза. В аварийном и ветхом жилищном фонде в Свердловской области проживает 45697 семей, или более 130 тыс. человек. Наибольшую долю ветхого и аварийного жилищного фонда составляет малоэтажное (до трех этажей) жилье, занимаемое на условиях найма и являющееся муниципальной собственностью.

Часть пятая утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.12.2020 N 877-ПП.

[Конституция](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE590850663A1F39ED3A66D8D03EF8BE4E013C6E648A078D8DD34712j5E6K) Российской Федерации провозгласила в числе основных прав и свобод человека и гражданина право на жилище [(статья 40)](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE590850663A1F39ED3A66D8D03EF8AC4E59306F6095028B9885165401D3B73ED0FBEB7F4C913Aj2EFK). Это одно из важнейших социально-экономических прав граждан России, являющееся основным показателем их благосостояния. Согласно [статье 15](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5F00576330416EEF6B33D6D536A8E45E1775626194078F91D94C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K) Жилищного кодекса Российской Федерации и [статье 673](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE58075063334C6EEF6B33D6D536A8E45E1775626194078793D94C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K) Гражданского кодекса Российской Федерации жилое помещение должно быть пригодным для проживания граждан, отвечать установленным санитарным, противопожарным, градостроительным и техническим требованиям.

Жилищный фонд Свердловской области является достаточно "возрастным" - более 50 процентов находящегося в эксплуатации жилья построено до 1980 года. На 01 января 2014 года в капитальном ремонте нуждались 10,8 тыс. многоквартирных жилых домов. С 2009 по 2014 год количество многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте, выросло на 11,6 процента. На территории Свердловской области проблема изношенного жилищного фонда решается путем его капитального ремонта и реконструкции с использованием современных строительных материалов и технологий, энергоэффективных решений, которые в дальнейшем обеспечат максимальный уровень благоустройства и качественно улучшат условия проживания граждан. В течение 2013 года капитальный ремонт был проведен в 4,9 тыс. многоквартирных домов; общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов составила 1724,8 тыс. кв. метров и возросла к уровню 2012 года на 7,1 процента.

Ежегодное недофинансирование работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов является острой проблемой, ухудшает условия проживания граждан и затрудняет перевод жилищного хозяйства в сферу рыночных отношений, а также формирование механизмов управления жилищным фондом.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.12.2020 N 877-ПП)

Поддержание нормативного состояния многоквартирных домов путем проведения необходимых работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, воспитание ответственного отношения собственников жилых помещений к своей собственности в настоящее время относятся к основным приоритетным направлениям государственной политики Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.12.2020 N 877-ПП)

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной многоаспектной задачей. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими требованиями для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружающая территория не благоустроена.

На 01 января 2015 года на территории Свердловской области насчитывалось более 16 тыс. дворов, детскими игровыми площадками оборудовано 6370 дворов, что составляет 39,8 процента от их общего количества.

Внимание со стороны органов исполнительной власти Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления к условиям проживания граждан Свердловской области позволит создать комфортные и безопасные условия проживания граждан, уменьшить социальную напряженность в обществе, обеспечить равные условия доступа граждан к коммунальным услугам, развить инфраструктуру городских и сельских поселений в Свердловской области.

Решение проблемы улучшения условий проживания граждан регулируется следующими нормативными актами:

1) на федеральном уровне:

Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5F00576330416EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Российской Федерации;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5F00516233416EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

[Указ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A025E60324C6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A075465384D6EEF6B33D6D536A8E45E1775626194078E92D14C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K) социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 N 1757-р;

[Правила](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5F045064334233E5636ADAD731A7BB49103C6E6094078F91DA1341108BBB3BCAE5E8625093382Fj3EBK) и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда";

2) на региональном уровне:

[Закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304D66B83661D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Свердловской области от 15 июня 2011 года N 36-ОЗ "О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы";

[Закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F6CB13064D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Свердловской области от 25 апреля 2013 года N 40-ОЗ "О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги";

[Закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F61BC3261D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Свердловской области от 25 апреля 2013 года N 41-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги";

[Закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B66B13E64D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Свердловской области от 19 декабря 2013 года N 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области";

[Указ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D64BD3566D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 N 584-УГ "О реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от 7 мая 2012 года N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации";

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E364160BC336C8D8861A1EE09503A3B23D00A8F93D147145DD5E26B8AAEE5604A8F382E27E4009Dj6EBK) социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, одобренная Постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 N 873-ПП "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года";

[Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324E65BC326C8D8861A1EE09503A3B31D0528392D5591057C0B43ACCjFE9K) Правительства Свердловской области от 08.10.2007 N 1004-ПП "О мерах по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области";

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F63B83461D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденная Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471150D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП)

Имеющиеся проблемы не могут быть решены без участия органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, организаций и предприятий жилищно-коммунального комплексов Свердловской области, а также жителей Свердловской области. Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы 3 "Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и создание благоприятной среды проживания граждан" (далее - подпрограмма 3), позволят повысить комфортность условий проживания и отдыха населения, улучшить экологическую обстановку и социальное благополучие общества.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ 3 "ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ

ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

1. Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 3 приведены в [приложении N 1](#P2011) к государственной программе.

2. [Методика](#P4140) расчета значений целевых показателей в рамках подпрограммы 3 приведена в приложении N 1-1 к государственной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3

"ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ

ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

1. Для достижения целей подпрограммы 3 и выполнения поставленных задач разработаны план мероприятий, план организационных мероприятий и перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций, которые приведены в [приложениях N 2](#P5042), [2-1](#P15249) и [3](#P15415) к государственной программе.

2 - 3. Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471151DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП.

4. Мероприятия подпрограммы 3, предусматривающие предоставление субсидии из областного бюджета Региональному фонду содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, осуществляются в рамках Региональной [программы](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324863BB3E66D08269F8E20B57356434D7438391D8421351DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 N 306-ПП, и краткосрочных планов ее реализации, утверждаемых постановлениями Правительства Свердловской области.

(п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

5. Мероприятия подпрограммы 3, предусматривающие содействие муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в реализации мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, осуществляются путем предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) в данной сфере, выполняемых за счет средств местных бюджетов.

5-1. В рамках реализации мероприятия "Мониторинг эффективности предоставления налоговых льгот по налогу на имущество организаций, предоставленных [Законом](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B66B03566D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Свердловской области от 27 ноября 2003 года N 35-ОЗ "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций" жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья" задействован также иной инструмент государственной политики, влияющий на достижение результата государственной программы, такой как направление средств в результате освобождения от уплаты налога на имущество организаций жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья (целевой показатель 3.1.1.10 "Доля многоквартирных домов, в отношении которых выбран и реализован способ управления жилищно-строительным кооперативом, товариществом собственников жилья"), который способствует увеличению количества многоквартирных домов, в которых выбран и реализован данный способ управления. [Сведения](#P52939) об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных в соответствии с законодательством Свердловской области о налогах и сборах, в сфере реализации государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" представлены в приложении N 27 к государственной программе.

(п. 5-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A60BF3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 04.10.2018 N 659-ПП; в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 19.12.2019 [N 952-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K))

6. Ответственными исполнителями подпрограммы 3 являются структурные подразделения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденные соответствующим приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

7. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 помимо функций, определенных [пунктом 2 раздела 3](#P278) государственной программы, осуществляет следующие функции:

1) взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в процессе реализации подпрограммы 3, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии из областного бюджета;

2) взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, которым переданы государственные полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;

3) взаимодействие с юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 3, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии из областного бюджета;

4) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471151DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП;

5) организация утверждения и выполнение Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, разработанной во исполнение [статьи 168](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5F00576330416EEF6B33D6D536A8E45E17756262960085C780034559DFB224CEF8F6634E93j3EAK) Жилищного кодекса Российской Федерации, направленной на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой 3, и достижение установленных целевых показателей;

6) взаимодействие с некоммерческой организацией "Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области" в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области.

8. В реализации подпрограммы 3 участвуют:

1) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющие соответствующие полномочия и функции;

2) юридические лица (всех форм собственности), осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, в соответствии с заключенными целевыми соглашениями;

3) некоммерческая организация "Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области".

9. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий подпрограммы 3, реализуемых полностью или частично за счет бюджетных ассигнований, осуществляются юридическими и физическими лицами, которые выявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и определяются в муниципальных контрактах.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ

ПОДПРОГРАММЫ 3 "ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ

ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

1. В рамках реализации подпрограммы 3 предусмотрено предоставление следующих субсидий и межбюджетных трансфертов:

абзацы второй - четвертый утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471151DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП;

субсидии местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды ([Порядок и условия](#P42774) предоставления субсидий представлены в приложении N 10 к государственной программе);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334961B13264D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 548-ПП)

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам органов местного самоуправления за топливно-энергетические ресурсы ([Порядок и условия](#P41149) предоставления иных межбюджетных трансфертов представлены в приложении N 5 к государственной программе);

иные межбюджетные трансферты местным бюджетам городских округов (муниципальных районов) на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий, связанных с подготовкой административных центров городских округов (муниципальных районов) Свердловской области к празднованию юбилейных памятных дат ([Порядок и условия](#P42795) предоставления иных межбюджетных трансфертов представлены в приложении N 10-1 к государственной программе);

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334866BC3566D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.11.2017 N 892-ПП)

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на обустройство гостевых маршрутов в рамках подготовки города Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году ([Порядок и условия](#P43965) предоставления иных межбюджетных трансфертов представлены в приложении N 13 к государственной программе);

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471151DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП)

абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.12.2020 N 877-ПП.

[Порядок](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E6DBA3062D08269F8E20B57356434D7438392D1471051DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) и условия предоставления субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, утверждены Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 N 1539-ПП "О реализации Законов Свердловской области от 25 апреля 2013 года N 40-ОЗ "О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги" и от 25 апреля 2013 года N 41-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги".

ПОДПРОГРАММА 3-1

"ЧИСТАЯ СРЕДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471151DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области  от 29.12.2016 N 964-ПП;  в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 30.03.2017 [N 200-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304063BD3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471055D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 28.07.2017 [N 548-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334961B13264D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 17.10.2018 [N 705-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A63B13766D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 05.02.2019 [N 78-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471053D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 01.08.2019 [N 452-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471156D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.12.2019 [N 952-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 30.04.2020 [N 280-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E60BF3767D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 18.06.2020 [N 406-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E6DB13261D08269F8E20B57356434D7438392D1471057DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 01.10.2020 [N 669-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334163B13465D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 03.12.2020 [N 877-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471053D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 23.04.2021 [N 238-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471056D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 28.10.2021 [N 724-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) |  |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ

КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 3-1 "ЧИСТАЯ СРЕДА"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471053D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 05.02.2019 N 78-ПП)

По данным Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления, в 2015 году хозяйствующими субъектами образовано 179,5 млн. тонн отходов производства и потребления, что на 5,7 млн. тонн ниже уровня 2014 года. Из них 94,1 процента - отходы V класса опасности (практически не опасные отходы - вскрышные и вмещающие породы от добычи полезных ископаемых).

Объем образования твердых коммунальных отходов в 2015 году составил 1,5 млн. тонн (менее 1 процента от общего объема образования отходов по области) - это отходы хозяйственной деятельности населения, крупногабаритные отходы домашнего обихода, упаковка, смет с дворовых территорий, улиц и площадей, а также отходы, образующиеся при благоустройстве населенных пунктов.

В 2015 году обработано, утилизировано, обезврежено 83,7 млн. тонн отходов производства и потребления, в том числе 0,216 млн. тонн твердых коммунальных отходов (менее 15 процентов от объема образованных твердых коммунальных отходов).

Объем размещения отходов производства и потребления в 2015 году уменьшился по сравнению с 2014 годом на 4,6 млн. тонн (на 4,3 процента) и составил 101,3 млн. тонн, из них 1,25 млн. тонн - твердые коммунальные отходы.

Следует отметить, что информация по коммунальным отходам в Свердловском областном кадастре отходов производства и потребления не включает сведения об отходах в объектах размещения коммунальных отходов, эксплуатирующая организация которых не определена или не предоставила в установленные сроки технический отчет об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов. Таким образом, можно предположить, что фактическое образование отходов превышает сведения статистического наблюдения.

По данным Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления, на территории Свердловской области по состоянию на 01.07.2016 зарегистрировано 904 объекта размещения отходов общей площадью 16939,4 га, на которых накоплено 9213,8 млн. тонн отходов (из них 500 - объекты размещения промышленных и сельскохозяйственных отходов, 404 - объекты размещения твердых коммунальных отходов).

Из 404 объектов размещения коммунальных отходов, занимающих площадь 962,1 га, 125 - действующие объекты, в том числе 116 - объекты размещения твердых коммунальных отходов, у 268 объектов размещения коммунальных отходов отсутствует эксплуатирующая организация, 11 объектов размещения отходов не рекультивированы.

Из 404 объектов размещения твердых коммунальных отходов 360 объектов (89,1 процента) не имеют гидрогеологического заключения, для 243 объектов (60,1 процента) не оформлены документы на землепользование, землевладение. Одно из основных требований к функционированию объекта размещения отходов, установленное природоохранным законодательством, - наличие проекта на строительство и обустройство объекта размещения отходов - выполнено на 56 объектах (13,9 процента).

Объекты размещения твердых коммунальных отходов, включенные в Государственный реестр объектов размещения отходов, находятся на территории 28 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования) (32 процента от общего количества муниципальных образований, на территории которых должна быть организована деятельность по сбору и удалению твердых коммунальных отходов). Отсутствие межмуниципальных объектов размещения отходов позволяет сделать выводы, что не все муниципальные образования приняли необходимые меры для организации деятельности по сбору и удалению твердых коммунальных отходов.

Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на поддержание и восстановление благоприятного санитарного и экологического состояния территорий населенных пунктов, является неудовлетворительная организация работы в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Основными проблемами, связанными с размещением отходов, являются: перегруженность действующих полигонов твердых коммунальных отходов, нехватка земельных участков, подходящих для строительства новых полигонов твердых коммунальных отходов, несоответствие полигонов требованиям природоохранного законодательства, современным экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Дополнительную проблему составляют несанкционированные свалки, которые стихийно образованы на территориях муниципальных образований и требуют значительных бюджетных средств на их ликвидацию.

В 2015 году выявлено 580 несанкционированных мест размещения отходов, ликвидировано 346 несанкционированных мест размещения отходов на общей площади 19,2 га.

Ситуация, сложившаяся в Свердловской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, создает серьезную опасность для здоровья населения, влечет за собой экономический ущерб за счет безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов и оказывает негативное антропогенное воздействие на общую экологическую ситуацию в Свердловской области.

Базовыми нормативными документами в области обращения с твердыми коммунальными отходами являются:

1) на федеральном уровне:

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE58095362354B6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

2) на региональном уровне:

Областной [закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32496DBE3063D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) от 19 декабря 1997 года N 77-ОЗ "Об отходах производства и потребления";

абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471156D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019 N 452-ПП;

абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 952-ПП;

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A64BE3F64D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по обращению с отходами производства на территории Свердловской области до 2030 года, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 09.09.2014 N 774-ПП "О Стратегии по обращению с отходами производства на территории Свердловской области до 2030 года";

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F63B83461D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденная Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы" (далее - Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ);

[План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N 595-ПП "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы".

Достижение целевого показателя [Плана](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 "Ввод в эксплуатацию локальных систем канализации (нарастающим итогом)" планируется за счет реализации мероприятий "Предоставление субсидий на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов" и "Предоставление субсидии на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" в рамках показателя "Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей".

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ 3-1 "ЧИСТАЯ СРЕДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471053D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 05.02.2019 N 78-ПП)

1. [Цели](#P2384), задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 3-1 "Чистая среда" приведены в приложении N 1 к государственной программе.

2. [Методика](#P4250) расчета значений целевых показателей в рамках подпрограммы 3-1 "Чистая среда" приведена в приложении N 1-1 к государственной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3-1

"ЧИСТАЯ СРЕДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D147105CDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 05.02.2019 N 78-ПП)

3. Для достижения целей подпрограммы 3-1 "Чистая среда" государственной программы (далее - подпрограмма 3-1) и выполнения поставленных задач разработаны [План](#P5042) мероприятий по выполнению государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (приложение N 2 к государственной программе), [План](#P15132) организационных мероприятий по выполнению государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (приложение N 2-1 к государственной программе) и [Перечень](#P15415) объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (приложение N 3 к государственной программе).

Мероприятия по выполнению подпрограммы 3-1 соответствуют мероприятиям регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471053D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.12.2020 N 877-ПП)

Целью реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)" является эффективное обращение с отходами производства и потребления путем создания объектов обработки и утилизации отходов до 2024 года, что приведет к увеличению доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию и обработку, до 2% и 26,85% соответственно в общем объеме образованных в Свердловской области твердых коммунальных отходов к 2024 году.

(часть третья в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471056D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021 N 238-ПП)

Результаты регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)" приведены в таблице.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471053D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.12.2020 N 877-ПП)

Таблица

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 28.10.2021 N 724-ПП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование результата | Единица измерения | Период (год) | | | | | | Характеристика результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов | млн. тонн | - | - | - | - | - | 0,444 | доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 года составит 2% |
| 2. | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов | млн. тонн | - | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,232 | доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 года составит 26,8% |
| 3. | Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами | процентов | - | 90 | - | - | - | - | доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 года составит не менее 90% |
| 4. | Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | штук | - | - | 3618 | - | - | - | в Свердловской области осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334961B13264D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 548-ПП)

4. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области совместно с отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области осуществляет комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, установленных [Стратегией](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F63B83461D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ, в том числе:

увеличение доли утилизации твердых коммунальных отходов по отношению к общему объему их образования до 45% в 2030 году;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019 N 452-ПП)

осуществление накопления (в том числе раздельного накопления), транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов во всех муниципальных образованиях;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471157DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019 N 452-ПП)

абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471156D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019 N 452-ПП.

В рамках своих полномочий Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области реализует следующие мероприятия:

предоставление субсидии на реализацию мероприятий, связанных с обработкой, утилизацией, обезвреживанием, захоронением твердых коммунальных отходов;

разработка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E6DB13261D08269F8E20B57356434D7438392D1471057DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.06.2020 N 406-ПП)

организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

5. Мероприятия подпрограммы 3-1, предусматривающие создание объектов государственной собственности Свердловской области в области обращения с твердыми коммунальными отходами, осуществляются путем направления бюджетных средств на создание объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках заключенных Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области государственных контрактов, а также концессионных соглашений. Размер платы концедента предусмотрен планом мероприятий по выполнению государственной программы.

(часть первая в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334163B13465D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.10.2020 N 669-ПП)

Мероприятия подпрограммы 3-1, предусматривающие содействие муниципальным образованиям в реализации мероприятий, связанных с обработкой, утилизацией, обезвреживанием, захоронением твердых коммунальных отходов, осуществляются путем предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в данной сфере, выполняемых за счет средств местных бюджетов и иных привлеченных средств.

Обеспечение экологической безопасности проживания населения за счет привлечения инвестиций, направленных на создание объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, осуществляется за счет реализации следующих мероприятий:

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471157DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019 N 452-ПП)

возмещение юридическим лицам части затрат на создание и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг) в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

организация рассмотрения и утверждения инвестиционных программ юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию.

Вышеуказанные мероприятия подпрограммы 3-1 направлены на формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

(часть четвертая введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A63B13766D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018 N 705-ПП)

6. Ответственные исполнители подпрограммы 3-1 помимо функций, определенных [пунктом 2 раздела 3](#P278) государственной программы, осуществляют следующие функции:

взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - органы местного самоуправления), по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в процессе реализации подпрограммы 3-1, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии из областного бюджета;

взаимодействие с юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 3-1, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии из областного бюджета;

мониторинг реализации мероприятий за счет внебюджетных средств в рамках выполнения инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию.

7. Исполнителями подпрограммы 3-1 являются:

органы местного самоуправления, осуществляющие соответствующие полномочия и функции;

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, которые:

в рамках инвестиционных программ осуществляют реализацию проектов, направленных на создание объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидацию (рекультивацию) объектов размещения твердых коммунальных отходов;

обеспечивают целевое использование средств областного бюджета, в том числе субсидий, предоставленных на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов по созданию (реконструкции) объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов.

8. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий подпрограммы 3-1, реализуемых полностью или частично за счет бюджетных ассигнований, осуществляются юридическими и физическими лицами, которые выявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и определяются в государственных и муниципальных контрактах.

9. Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов по созданию (реконструкции) объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов, утверждаются нормативным правовым актом Правительства Свердловской области.

(п. 9 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334961B13264D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 548-ПП)

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ

ПОДПРОГРАММЫ 3-1 "ЧИСТАЯ СРЕДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D147105CDCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 05.02.2019 N 78-ПП)

В рамках подпрограммы 3-1 предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов в форме:

1) субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с обработкой, утилизацией, обезвреживанием, захоронением твердых коммунальных отходов. [Порядок](#P43986) предоставления и распределения субсидии представлен в приложении N 14 к государственной программе;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E60BF3767D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

2) - 3) утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 952-ПП;

4) субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. [Порядок](#P52041) предоставления и распределения субсидии представлен в приложении N 25 к государственной программе.

(подп. 4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471157DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019 N 452-ПП; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E60BF3767D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

ПОДПРОГРАММА 4

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 22.12.2016 [N 896-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E30416CBE3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 29.12.2016 [N 964-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.12.2019 [N 952-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 30.04.2020 [N 280-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E60BF3767D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) |  |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ

КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 4 "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

По оценкам экспертов, энергоемкость валового регионального продукта Свердловской области превышает энергоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации почти в 1,3 раза, а электроемкость соответственно почти в 1,7 раза.

Высокая энергоемкость экономики Свердловской области ведет к низким темпам экономического роста, негативно влияет на конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешних рынках, провоцирует инфляцию, снижает энергетическую и экологическую безопасность региона.

Свердловская область располагает одним из самых больших технических потенциалов энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации, который составляет оценочно 23 процента относительно уровня потребления энергии в 2013 году. Реализовав потенциал повышения энергетической эффективности к 2020 году, можно обеспечить суммарное снижение потребления энергетических ресурсов в размере - 17,1 млн. тонн у.т.

Однако с учетом осложнения геополитической обстановки в 2014 году экономическая ситуация в Свердловской области ухудшилась, рост экономики в 2014 году остался на нулевой отметке, а в 2015 - 2017 годах, согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации, будет характеризоваться нисходящим трендом его относительного уровня.

Поэтому при снижении динамики инвестиционного спроса в 2014 - 2017 годах энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области следует рассматривать как основной энергетический ресурс будущего экономического роста Свердловской области.

Базовыми нормативными документами в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики являются:

1) на федеральном уровне:

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE58085063314A6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Энергетическая [стратегия](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE52045766354233E5636ADAD731A7BB49103C6E6094078F91DA1341108BBB3BCAE5E8625093382Fj3EBK) России на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р;

государственная [программа](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE58095665384C6EEF6B33D6D536A8E45E1775626194078E92D24C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K) "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 321 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики";

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A075465384D6EEF6B33D6D536A8E45E1775626194078E92D14C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K) социально-экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 N 1757-р;

2) на региональном уровне:

[Закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32496DBE346FD08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Свердловской области от 25 декабря 2009 года N 117-ОЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области";

[Программа](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304D66B83661D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы, утвержденная Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года N 36-ОЗ "О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы";

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E364160BC336C8D8861A1EE09503A3B23D00A8F93D147145DD5E26B8AAEE5604A8F382E27E4009Dj6EBK) социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, одобренная Постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 N 873-ПП "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года";

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F63B83461D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденная Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471255DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП)

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ 4 "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

1. Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (далее - подпрограмма 4) приведены в [приложении N 1](#P2857) к государственной программе.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП)

2. [Методика](#P4484) расчета значений целевых показателей в рамках подпрограммы 4 приведена в приложении N 1-1 к государственной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 4

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

1. Для достижения целей подпрограммы 4 и выполнения поставленных задач разработаны план мероприятий, план организационных мероприятий и перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций, которые приведены в [приложениях N 2](#P5042), [2-1](#P15323) и [3](#P15415) к государственной программе.

2. Ответственными исполнителями подпрограммы 4 являются структурные подразделения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденные соответствующим приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

3. Ответственные исполнители подпрограммы 4 помимо функций, определенных [пунктом 2 раздела 3](#P278) государственной программы, осуществляют следующие функции:

1) функции государственного заказчика по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

2) взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих подпрограмме 4, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии из областного бюджета;

3) взаимодействие с юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 4, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на реализацию которых направлены субсидии из областного бюджета;

4) определяют механизмы привлечения внебюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 4 и утверждают их ведомственными нормативными актами.

4. Исполнителями подпрограммы 4 являются:

1) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в случае если в рамках реализации мероприятий подпрограммы 4 предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов в виде субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;

2) юридические и (или) физические лица, за исключением государственных учреждений Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской области;

3) юридические лица (всех форм собственности), осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, в соответствии с заключенными целевыми соглашениями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова".

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 22.12.2016 [N 896-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E30416CBE3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.12.2019 [N 952-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K))

5. Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий подпрограммы 4, реализуемых полностью или частично за счет бюджетных ассигнований, осуществляются юридическими и физическими лицами, которые выявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и определяются в муниципальных контрактах.

6. Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета Свердловской области юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и (или) части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности утверждаются нормативным правовым актом Правительства Свердловской области.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ

ПОДПРОГРАММЫ 4 "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

В рамках реализации подпрограммы 4 предусмотрены следующие субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, а именно:

1) субсидии на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме ([Порядок и условия](#P42818) предоставления субсидии представлены в приложении N 11 к государственной программе);

2) субсидии на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ([Порядок](#P43397) предоставления и распределения субсидии представлен в приложении N 12 к государственной программе).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E60BF3767D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

ПОДПРОГРАММА 5

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 22.12.2016 [N 896-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E30416CBE3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 29.12.2016 [N 964-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.12.2019 [N 952-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) |  |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ

КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

В целях обеспечения осуществления государственной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области [Указом](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E374B66BF346C8D8861A1EE09503A3B31D0528392D5591057C0B43ACCjFE9K) Губернатора Свердловской области от 26.02.2008 N 160-УГ "Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области" было образовано Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

[Положением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B67BA3066D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 N 189-ПП "О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области", на исполнительный орган государственной власти Свердловской области были возложены функции и полномочия в области энергетики, энерго- и ресурсосбережения и жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; категорирования объектов топливно-энергетического комплекса.

Сферой реализации подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (далее - подпрограмма 5) является обеспечение деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, повышение эффективности государственного управления областях государственной программы, качества и оперативности исполнения государственных функций; информационное, аналитическое, методическое, экспертное сопровождение процесса принятия управленческих решений Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП)

С этой целью Министерство взаимодействует с федеральными и региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, юридическими лицами всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории Свердловской области.

Реализация стратегических направлений

В рамках подготовки к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области проводится организационная работа по подготовке коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов (модернизация (реконструкция) водовода по улице Репина, от улицы Отрадной до водовода Ду 600 мм по улице Ленинградской). Реализация данного проекта позволит осуществлять бесперебойную подачу воды высокого качества потребителям при проведении игр чемпионата мира по футболу в городе Екатеринбурге, а также снизить количество аварий уличных сетей.

В целях создания единой системы управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства создана и внедрена в промышленную эксплуатацию государственная информационная система Свердловской области "Программное средство обработки первичной информации для мониторинга деятельности организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Свердловской области" (далее - Система).

Система позволяет получать актуальную информацию о состоянии сферы жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области для проведения анализа и принятия оптимальных управленческих решений, а также обеспечивать прозрачность и оперативность работы с каждым гражданином Свердловской области.

Создание новых высокопроизводительных рабочих мест является необходимым условием для модернизации экономики Свердловской области, роста производительности труда и повышения конкурентоспособности предприятий, расположенных на территории Свердловской области.

Несмотря на положительную динамику и перспективы развития большинства отраслей экономики Свердловской области, на ситуацию на рынке труда продолжает влиять ряд отрицательных факторов: неблагоприятные демографические процессы; дисбаланс между количеством и составом предлагаемых на рынке труда и востребованных экономикой квалифицированных специалистов; высокая степень износа основных фондов и другие.

Несоответствие структуры профессионального образования актуальным и перспективным потребностям рынка труда по квалификационному уровню и профессиональной структуре привело к нехватке квалифицированных кадров по ряду профессий и специальностей в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Модернизация производства, расширение применения новых наукоемких технологий и их развитие приводят к изменению профессионально-квалификационной структуры спроса на рынке труда, повышению требований работодателей к качеству рабочей силы.

Министерством ведется реализация мероприятий по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров жилищно-коммунального комплекса.

Основными нормативными актами, регламентирующими деятельность в данной сфере, являются:

1) [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A08546A364C6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 N 2077-р;

2) [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E35416DBB3F6C8D8861A1EE09503A3B31D0528392D5591057C0B43ACCjFE9K) Правительства Свердловской области от 22.12.2008 N 1354-ПП "О Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2009 - 2020 годы";

3) [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304A61B13F62D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 14.05.2014 N 604-РП "Об организации работы по реализации на территории Свердловской области Плана мероприятий по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2015 годы, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 N 2077-р";

4) Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 19.05.2014 N 64 "Об утверждении Плана мероприятий по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2015 годы на территории Свердловской области и состава рабочей группы по реализации Плана мероприятий по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2015 годы на территории Свердловской области".

Целью реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области является улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения путем повышения надежности и экологической безопасности обслуживания, ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг, перевода отрасли на работу в условиях рыночной экономики.

Для достижения поставленной цели необходимо повысить уровень квалификации работников жилищно-коммунального комплекса, обеспечить проведение семинаров по вопросам практической деятельности в части экономики, организации и управления в жилищно-коммунальном комплексе.

В Свердловской области идет реализация проекта "Система подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров жилищно-коммунального комплекса в Свердловской области".

Целью проекта является повышение качества жилищно-коммунальных услуг населению путем создания системы непрерывной подготовки современных квалифицированных и высокоэффективных кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Реализация проекта запланирована на 2014 - 2020 годы.

Основными направлениями проекта являются:

1) создание системы директивного обучения, обеспечивающего текущее обучение на базе предприятий отрасли с привлечением собственных специалистов компаний и специалистов компаний-партнеров, учебных заведений (повышение квалификации);

2) создание системы перспективного обучения, направленного на подготовку специалистов на базе учебных заведений с привлечением специалистов компаний и специалистов компаний-партнеров (рабочие профессии, прикладной и академический бакалавриат, переподготовка);

3) создание системы информационного обеспечения проекта путем создания и продвижения регионального интернет-портала отрасли по вопросам подготовки кадров, обеспечения их территориальной мобильности, профессионального и карьерного роста.

Для реализации проекта в Свердловской области сформирован инновационный научно-образовательный кластер по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров жилищно-коммунального комплекса, в состав которого входят: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Региональное отраслевое объединение работодателей "Союз предприятий жилищно-коммунального комплекса Свердловской области", учебные заведения профессионального образования, предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса.

Для учебных заведений профессионального образования разработаны 3 программы высшего профессионального образования, 6 программ среднего профессионального образования, 8 программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров жилищно-коммунального комплекса. На базе учебных заведений профессионального образования ведется обучение председателей советов многоквартирных домов и муниципальных служащих по вопросам экономики и управления городским хозяйством.

В рамках работы с учебными заведениями профессионального образования проводится процедура инвентаризации учебных заведений, осуществляющих подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации кадров жилищно-коммунального комплекса.

В соответствии с запросами предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства идет расширение перечня направлений подготовки специалистов, разрабатываются новые учебные программы, обучение по которым планируется с начала 2015/2016 учебного года.

Заключено три трехсторонних соглашения о сотрудничестве между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Региональным отраслевым объединением работодателей "Союз предприятий жилищно-коммунального комплекса Свердловской области" и учебными заведениями высшего профессионального образования.

Реализуется программа просветительской деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, в рамках которой в управленческих округах проводятся семинары-совещания по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по региональной системе капитального ремонта, формированию запроса на подготовку специалистов жилищно-коммунального хозяйства для предприятий и организаций отрасли, органов местного самоуправления с учетом имеющихся возможностей системы образования, разъяснения механизмов финансирования подготовки специалистов.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

1. Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 5 приведены в [приложении N 1](#P3428) к государственной программе.

2. [Методика](#P4865) расчета значений целевых показателей в рамках подпрограммы 5 приведена в приложении N 1-1 к государственной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 5

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области

от 29.12.2016 N 964-ПП)

1. Для достижения целей подпрограммы 5 и выполнения поставленных задач разработаны план мероприятий и план организационных мероприятий, которые приведены в [приложениях N 2](#P5042) и [2-1](#P15373) к государственной программе.

2. Ответственными исполнителями подпрограммы 5 являются структурные подразделения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденные соответствующим приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

3. Ответственные исполнители подпрограммы 5 помимо функций, определенных [пунктом 2 раздела 3](#P278) государственной программы, осуществляют функции:

1) администратора доходов областного бюджета по закрепленным за ним источникам доходов в пределах полномочий, установленных действующим законодательством;

2) получателя средств областного бюджета;

3) учредителя государственного бюджетного учреждения Свердловской области "Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова", подведомственного Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 22.12.2016 [N 896-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E30416CBE3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.12.2019 [N 952-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K))

4) учредителя Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области (регионального оператора) и координирует его деятельность.

4. Исполнителями государственной программы являются:

1) структурные подразделения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

2) государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова" в рамках выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 22.12.2016 [N 896-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E30416CBE3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.12.2019 [N 952-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K))

3) юридические и (или) физические лица, в том числе государственные учреждения Свердловской области, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации государственной программы, в порядке, установленном в государственных программах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. В рамках реализации подпрограммы 5 предусмотрено предоставление субсидии за счет средств областного бюджета государственному бюджетному учреждению Свердловской области "Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова" на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 22.12.2016 [N 896-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E30416CBE3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.12.2019 [N 952-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K))

[Порядок](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BA3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471152D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N 77-ПП "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и примерной формы соглашения о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания".

Приложение N 1

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области

до 2024 года"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 29.12.2016 [N 964-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471255D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 30.03.2017 [N 200-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304063BD3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471055D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 31.05.2017 [N 371-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334965BF3663D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 28.07.2017 [N 548-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334961B13264D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.09.2017 [N 703-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 30.11.2017 [N 892-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334866BC3566D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 29.03.2018 [N 168-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 04.07.2018 [N 437-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B6DB03060D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 10.08.2018 [N 507-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A64BD3261D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 04.10.2018 [N 659-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A60BF3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 17.10.2018 [N 705-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A63B13766D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 20.12.2018 [N 920-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D64BF3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471056DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 26.12.2018 [N 964-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D67B93762D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 05.02.2019 [N 78-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D147105CD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 25.04.2019 [N 257-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C65BB3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 01.08.2019 [N 452-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471157D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 18.09.2019 [N 597-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65B8346FD08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 27.09.2019 [N 630-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65BA3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471150DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.12.2019 [N 952-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 02.04.2020 [N 195-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E66BA3167D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 30.04.2020 [N 280-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E60BF3767D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 18.06.2020 [N 406-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E6DB13261D08269F8E20B57356434D7438392D1471057D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 30.07.2020 [N 511-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D1471056DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 03.09.2020 [N 606-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334161B13266D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 03.12.2020 [N 877-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471150DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471053D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 18.03.2021 [N 129-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 23.04.2021 [N 238-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471056D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 13.05.2021 [N 272-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324966BC326ED08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 01.07.2021 [N 376-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324963BF3E6ED08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 22.07.2021 [N 434-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32496DB8316ED08269F8E20B57356434D7438392D1471055DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 16.09.2021 [N 587-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 14.10.2021 [N 666-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324861B83E62D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 24.12.2021 [N 934-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 29.12.2021 [N 1000-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBE3766D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 03.02.2022 [N 61-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | N цели, задачи, целевого показателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации государственной программы | | | | | | | | | | | Источник значений показателей |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | 1. | Подпрограмма 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.1. | Цель 1.1. Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.1.1. | Задача 1.1.1. Содействие муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в реализации мероприятий, направленных на строительство или реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 1.1.1.1. | Заменено водопроводных сетей | км | 150 | 163 | 163 | 164 | 210 | 212 | 186 | 199 | 201 | 203 | 205 | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5F005F6339416EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее - Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ) |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324861B83E62D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.10.2021  N 666-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 1.1.1.2. | Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | процентов | 45,8 | 46,0 | 45,9 | 45,8 | 45,5 | 45,3 | 43,8 | 40,5 | 40,2 | 40,0 | 39,8 | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5F005F6339416EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ |
| (п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324861B83E62D08269F8E20B57356434D7438392D1471052DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.10.2021  N 666-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 1.1.1.3. | Заменено канализационных сетей | км | 26,2 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 22 | 22,2 | 22,4 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 23,3 | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5F005F6339416EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A64BD3261D08269F8E20B57356434D7438392D147105DDCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 10.08.2018  N 507-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 1.1.1.4. | Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей | процентов | 46,9 | 48,5 | 48,4 | 48,3 | 48,2 | 48,1 | 50,5 | 50,4 | 50,3 | 50,2 | 50,1 | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5F005F6339416EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ |
| (п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334161B13266D08269F8E20B57356434D7438392D1471155DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 1.1.1.5. | Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | км | 140 | 165 | 169 | 179 | 141 | 146 | 154 | 148 | 150 | 152 | 154 | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE58085E6B374C6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ) |
| (п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324861B83E62D08269F8E20B57356434D7438392D1471053D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.10.2021  N 666-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | 1.1.1.6. | Удельный вес протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | процентов | 37,3 | 39,0 | 39,0 | 38,9 | 38,7 | 38,5 | 49,9 | 47,5 | 47,4 | 47,3 | 47,2 | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE58085E6B374C6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ |
| (п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324861B83E62D08269F8E20B57356434D7438392D147105DDCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.10.2021  N 666-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | 1.1.1.7. | Степень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 58,0 | 56,2 | 56,1 | 55,8 | 55,5 | 55,5 | 55,3 | 55,1 | 49,9 | 49,7 | 49,5 | [Закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304D66B83661D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Свердловской области от 15 июня 2011 года N 36-ОЗ "О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы" (далее - Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года N 36-ОЗ); [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N 595-ПП "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы" (далее - План по Стратегии-2030) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471055D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.09.2017 N 703-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | 1.1.1.8. | Доля муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в которых разработана и утверждена территориальная схема очистки и уборки территории, от общего количества муниципальных образований | процентов | 60 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | [Закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304D66B83661D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Свердловской области от 15 июня 2011 года N 36-ОЗ |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 30.03.2017 [N 200-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304063BD3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471055D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 19.09.2017 [N 703-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471056DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | 1.1.1.9. | Количество (доля) рассмотренных заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом от общего количества поступивших соответствующих заявок | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B67BA3066D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 14.03.2008 N 189-ПП "О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2008 N 189-ПП) |
| (п. 12 в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 18.03.2021  [N 129-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 22.07.2021 [N 434-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32496DB8316ED08269F8E20B57356434D7438392D1471055DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | 1.1.1.10 | Доля бесхозяйных объектов, признанных бесхозяйными на 01.01.2015, в отношении которых установлен собственник | процентов |  |  | 0 | 0 | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 45 | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471056DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.09.2017 N 703-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | 1.1.1.11. | Количество концессионных соглашений (нарастающим итогом) | единиц |  |  | 10 | 15 | 33 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 80 | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| (п. 14 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A64BD3261D08269F8E20B57356434D7438392D1471157DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 10.08.2018  N 507-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14-1. | 1.1.1.12. | Доля населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов |  |  |  |  |  | 76,6 | - | - | - | - | - | паспорт регионального проекта "Чистая вода", утвержденный Советом при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области (протокол от 17.12.2018 N 18) |
| (п. 14-1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324963BF3E6ED08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.07.2021  N 376-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14-2. | 1.1.1.13. | Доля городского населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов |  |  |  |  |  | 82,8 | - | - | - | - | - | паспорт регионального проекта "Чистая вода", утвержденный Советом при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области (Протокол от 17.12.2018 N 18) |
| (п. 14-2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471356DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14-3. | 1.1.1.14. | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой Свердловской области, нарастающим итогом | единиц |  |  |  |  |  | 1 | - | - | - | - | - | паспорт регионального проекта "Чистая вода", утвержденный Советом при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области (Протокол от 17.12.2018 N 18) |
| (п. 14-3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471357DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | 1.1.2. | Задача 1.1.2. Создание условий для повышения безопасности проживания населения за счет привлечения инвестиций, направленных на развитие систем и (или) объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | 1.1.2.1. | Число инвестиционных проектов, на реализацию которых предоставлена государственная поддержка | единиц | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии - 2030 |
| (п. 16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471053D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16-1. | 1.1.2.1-1. | Объем снижения задолженности государственного унитарного предприятия Свердловской области "Газовые сети" | процентов | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг от 21.05.2020 N СО-03/1/45-2020 |
| (п. 16-1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334161B13266D08269F8E20B57356434D7438392D1471152DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | 1.1.2.2. | Доля внебюджетных средств в общем объеме расходов подпрограммы в соответствующем финансовом году | процентов | 11,3 | 84,8 | 89,8 | 90,2 | 79,9 | 75,3 | - | - | - | - | - | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE58085E6B374C6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ, [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A095E61324B6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 N 1092 "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы" |
| (п. 17 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334161B13266D08269F8E20B57356434D7438392D1471153D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17-1. | 1-1. | Подпрограмма 1-1. Чистая вода | | | | | | | | | | | | | |
| (п. 17-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471157D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17-2. | 1-1.1. | Цель 1-1.1. Повышение качества питьевой воды для населения Свердловской области | | | | | | | | | | | | | |
| (п. 17-2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65BA3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471150DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 27.09.2019  N 630-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17-3. | 1-1.1.1. | Задача 1-1.1.1. Повышение качества питьевой воды в Свердловской области посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса | | | | | | | | | | | | | |
| (п. 17-3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D147135DDBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17-4. | 1-1.1.1.1. | Доля населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов |  |  |  |  |  | 76,6 | 76,7 | 77,5 | 77,5 | 77,9 | 79,2 | паспорт регионального проекта "Чистая вода", утвержденный Советом при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области (Протокол от 17.12.2018 N 18) |
| (п. 17-4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBE3766D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2021  N 1000-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17-5. | 1-1.1.1.2. | Доля городского населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов |  |  |  |  |  | 81,8 | 96 | 82,1 | 82,5 | 83,2 | 84,5 | паспорт регионального проекта "Чистая вода", утвержденный Советом при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области (Протокол от 17.12.2018 N 18) |
| (п. 17-5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBE3766D08269F8E20B57356434D7438392D1471051DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2021  N 1000-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17-6. | 1-1.1.1.3. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | штук |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | паспорт регионального проекта "Чистая вода", утвержденный Советом при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области (Протокол от 17.12.2018 N 18) |
| (п. 17-6 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBE3766D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2021  N 1000-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | 2. | Подпрограмма 2. Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | 2.1. | Цель 2.1. Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения Свердловской области | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | 2.1.1. | Задача 2.1.1. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | 2.1.1.1. | Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей на территориях населенных пунктов городского типа | км | 35,9 | 91,3 | 173,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304960B13265D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 08.08.2012 N 858-ПП "Об основных параметрах развития газоснабжения и газификации Свердловской области Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области на период до 2015 года и перспективу до 2020 года" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 08.08.2012 N 858-ПП) |
| (п. 21 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304063BD3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471057DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.03.2017  N 200-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | 2.1.1.1.1 | Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей | км |  |  |  | 308,3 | 427,2 | 656,9 | 807,4 | 972,7 | 978,9 | 1035,2 | 1130,0 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304960B13265D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 08.08.2012 N 858-ПП, Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 02.12.2020 N 554 "Об утверждении перечня документов Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области на период до 2028 года и перспективу до 2035 года" (далее - Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 02.12.2020 N 554) |
| (п. 22 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22-1. | 2.1.1.2 | Количество жилых домов (квартир), для которых будет создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям | штук |  |  | 7910 | 12018 | 15266 | 24475 | 28059 | 31895 | 32119 | 32818 | 35220 | План по Стратегии-2030, [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304960B13265D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 08.08.2012 N 858-ПП, Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 02.12.2020 N 554 |
| (п. 22-1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471151DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22-2. | 2.1.1.3. | Подключение (технологическое присоединение) жилых домов (квартир) и иных объектов к сетям газораспределения | штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 140 | 326 | [Указ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324960B13262D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Губернатора Свердловской области от 29.11.2019 N 617-УГ "Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области на 2019 - 2023 годы" |
| (п. 22-2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22-3. | 2.1.1.4. | Число инвестиционных проектов в сфере газификации, на реализацию которых предоставлена государственная поддержка | единиц |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 2 | 1 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304960B13265D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 08.08.2012 N 858-ПП, Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 02.12.2020 N 554 |
| (п. 22-3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | 2.2. | Цель 2.2. Обеспечение конкурентоспособности экономики Свердловской области за счет повышения энергетической безопасности, надежности и доступности энергетической инфраструктуры Свердловской области для потребителей | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | 2.2.1. | Задача 2.2.1. Создание условий для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | 2.2.1.1. | Выполнение обязательств электросетевыми компаниями по технологическому присоединению потребителей в соответствии с договорами на технологическое присоединение | процентов | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304A60BF3E6FD08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 21.05.2014 N 438-ПП "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской области на 2015 - 2019 годы и на перспективу до 2024 года" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 21.05.2014 N 438-ПП) |
| 26. | 2.2.1.2. | Среднее количество процедур подключения к электрическим сетям | единиц |  |  | 6,3 | 5,9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| (п. 26 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D64BF3662D08269F8E20B57356434D7438392D147105CD6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 20.12.2018  N 920-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | 2.2.1.3. | Актуализация нормативно-правовой базы в сфере газораспределения |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| 28. | 2.2.2. | Задача 2.2.2. Повышение надежности работы энергосистемы Свердловской области | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | 2.2.2.1. | Наличие паспортов готовности предприятий электроэнергетического комплекса к работе в отопительный зимний период | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | Протокол заседания Правительственной комиссии (Министерства энергетики Российской Федерации) по обеспечению безопасности электроснабжения от 06.07.2012 N 10 |
| (п. 29 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65B8346FD08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.09.2019  N 597-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | 2.2.2.2. | Наличие актов категорирования объектов и паспортов безопасности у субъектов топливно-энергетического комплекса на территории Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5808506234406EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) от 21 июля 2011 года N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" |
| 31. | 2.2.2.3. | Объем потребления местных топливных ресурсов | млн. т у.т. | 35,8 |  | 0,33 | 0,53 | 0,79 | 0,84 | 1,21 | - | - | - | - | [Закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304D66B83661D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Свердловской области от 15 июня 2011 года N 36-ОЗ, [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии - 2030, [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BC3061D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 01.10.2015 N 879-ПП "Об утверждении комплексной программы Свердловской области "Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердловской области до 2020 года" |
| (п. 31 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471353DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | 2.2.2.4. | Аварийность на объектах электроэнергетики энергосистемы Свердловской области с нарушением нормативных показателей надежности и качества электроснабжения | штук | 950 | 912 | 874 | 836 | 798 | 760 | 700 | 660 | 640 | 620 | 600 | [Указ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C62B93362D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Губернатора Свердловской области от 26.04.2019 N 214-УГ "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской области на период 2020 - 2024 годов" (далее - Указ Губернатора Свердловской области от 26.04.2019 N 214-УГ);  [Указ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BA3367D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Губернатора Свердловской области от 30.04.2020 N 224-УГ "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской области на период 2021 - 2025 годов" (далее - Указ Губернатора Свердловской области от 30.04.2020 N 224-УГ);  [Указ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324966B93F60D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Губернатора Свердловской области от 30.04.2021 N 252-УГ "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской области на период 2022 - 2026 годов" (далее - Указ Губернатора Свердловской области от 30.04.2021 N 252-УГ) |
| (п. 32 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324861B83E62D08269F8E20B57356434D7438392D1471154D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.10.2021  N 666-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | 2.2.2.5. | Объем вывода из эксплуатации морально и физически устаревшего генерирующего оборудования электростанций в год | МВт | 0 | 638 | 15 | 433 | 388 | 0 | - | - | - | - | - | [Указ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C62B93362D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Губернатора Свердловской области от 26.04.2019 N 214-УГ "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской области на период 2020 - 2024 годов", [Указ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BA3367D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Губернатора Свердловской области от 30.04.2020 N 224-УГ "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской области на период 2021 - 2025 годов" |
| (п. 33 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D147135CD6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | 2.2.2.6. | Объем ввода в эксплуатацию нового генерирующего оборудования электростанций в год | МВт | 880 | 840 | 230 | 420 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | [Указ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C62B93362D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Губернатора Свердловской области от 26.04.2019 N 214-УГ, [Указ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BA3367D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Губернатора Свердловской области от 30.04.2020 N 224-УГ |
| (п. 34 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334161B13266D08269F8E20B57356434D7438392D1471250D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | 2.2.2.7. | Объем установленной мощности электростанций на территории Свердловской области | МВт | 10649,4 | 10851,4 | 11496,4 | 10762,4 | 10463,5 | 10463,5 | 10279,85 | 10557,7 | 10557,7 | 10557,7 | 10557,7 | [Указ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C62B93362D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Губернатора Свердловской области от 26.04.2019 N 214-УГ;  [Указ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BA3367D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Губернатора Свердловской области от 30.04.2020 N 224-УГ;  [Указ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324966B93F60D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Губернатора Свердловской области от 30.04.2021 N 252-УГ |
| (п. 35 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324861B83E62D08269F8E20B57356434D7438392D1471156DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.10.2021  N 666-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | 2.2.2.8. | Разработка перечня механизмов обеспечения возврата инвестиций по проектам, связанным с местными топливными ресурсами |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| 37. | 3. | Подпрограмма 3. Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и создание благоприятной среды проживания граждан | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | 3.1. | Цель 3.1. Повышение качества условий проживания населения Свердловской области за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | 3.1.1. | Задача 3.1.1. Повышение эффективности управления жилищным фондом и доступности информации о деятельности организаций за счет создания условий для повышения квалификации работников жилищно-коммунальной сферы | | | | | | | | | | | | | |
| (п. 39 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471350DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | 3.1.1.1. | Количество организованных обучающих мероприятий и общественных обсуждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | единиц |  |  | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| (п. 40 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65B8346FD08269F8E20B57356434D7438392D147105DD6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.09.2019  N 597-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | 3.1.1.2. | Удовлетворенность населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | процентов |  |  | 59,5 | 70,3 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | [Указ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B65BF3763D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Губернатора Свердловской области от 21.04.2014 N 202-УГ "Об оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Свердловской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области", [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| (п. 41 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D64BF3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471154DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 20.12.2018  N 920-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | 3.1.1.3. | Количество населения, охваченного мероприятиями по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства | человек в год |  |  | 2500 | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| (п. 42 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65B8346FD08269F8E20B57356434D7438392D1471155DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.09.2019  N 597-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | 3.1.1.4. | Доля кладбищ, открытых для захоронения, в их общем количестве | процентов |  |  | 93,8 | 93,8 | 93,7 | - | - | - | - | - | - | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5808546635406EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (далее - Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ), [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670D5DEA1D89AE58035E6137486EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Федеральной службы государственной статистики от 30.11.2004 N 90 "Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за похоронным обслуживанием" (далее - Постановление Росстата от 30.11.2004 N 90) |
| (п. 43 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471350DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | 3.1.1.5. | Удельный вес организаций частной формы собственности в общем количестве субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих похоронные услуги | процентов |  |  | 82,7 | 82,7 | 82,7 | - | - | - | - | - | - | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5808546635406EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) от 12 января 1996 года N 8-ФЗ;  [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670D5DEA1D89AE58035E6137486EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Росстата от 30.11.2004 N 90 |
| (п. 44 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65B8346FD08269F8E20B57356434D7438392D1471156D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.09.2019  N 597-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | 3.1.1.6. | Доля работников жилищно-коммунальной сферы, прошедших повышение квалификации, в общем количестве работников жилищно-коммунальной сферы | процентов |  |  | 3,7 | 3,9 | - | - | - | - | - | - | - | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| (п. 45 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65B8346FD08269F8E20B57356434D7438392D1471150DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.09.2019  N 597-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | 3.1.1.7. | Численность подлежащих переселению граждан | человек | 3000 | 6404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C6DB83665D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 10.06.2013 N 727-ПП "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 10.06.2013 N 727-ПП),  [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304E6DBD346FD08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 10.06.2013 N 728-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области до 01 сентября 2017 года" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 10.06.2013 N 728-ПП),  [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B63BC3667D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 24.12.2015 N 1173-ПП "Об определении исполнительных органов государственной власти Свердловской области, ответственных за реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 24.12.2015 N 1173-ПП) |
| 47. | 3.1.1.8. | Количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению | единиц | 210 | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C6DB83665D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 10.06.2013 N 727-ПП, [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304E6DBD346FD08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 10.06.2013 N 728-ПП, [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B63BC3667D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 24.12.2015 N 1173-ПП |
| 48. | 3.1.1.9. | Общая площадь, подлежащая расселению | тыс. кв. метров | 49,63 | 101,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C6DB83665D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 10.06.2013 N 727-ПП, [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304E6DBD346FD08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 10.06.2013 N 728-ПП, [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B63BC3667D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 24.12.2015 N 1173-ПП |
| 48-1. | 3.1.1.10. | Доля многоквартирных домов, в отношении которых выбран и реализован способ управления жилищно-строительным кооперативом, товариществом собственников жилья | процентов |  |  |  |  | 10,24 | 10,25 | 7,88 | 7,87 | 7,86 | 7,85 | 7,84 | форма Федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (реформа), Распоряжение Правительства Свердловской области от 31.05.2018 N 353-РП "Об утверждении Перечня распределения налоговых льгот (налоговых расходов) по государственным программам Свердловской области" |
| (п. 48-1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334161B13266D08269F8E20B57356434D7438392D1471253D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | 3.1.2. | Задача 3.1.2. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, модернизации лифтового хозяйства и благоустройству дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | 3.1.2.1. | Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство | тыс. человек |  |  | 18220 | 18220 | 18220 | - | - | - | - | - | - | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E364160BC336C8D8861A1EE09503A3B31D0528392D5591057C0B43ACCjFE9K) Правительства Свердловской области от 27.08.2008 N 873-ПП "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года" |
| (п. 50 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65B8346FD08269F8E20B57356434D7438392D1471151DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.09.2019  N 597-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | 3.1.2.2. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества [<\*\*>](#P3850) | единиц в год |  |  | 2242 | 2453 | - | - | - | - | - | - | - | [Закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B66B13E64D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Свердловской области от 19 декабря 2013 года N 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области" (далее - Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года N 127-ОЗ);  [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324863BB3E66D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 22.04.2014 N 306-ПП "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 22.04.2014 N 306-ПП);  [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| (п. 51 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65B8346FD08269F8E20B57356434D7438392D1471152D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.09.2019  N 597-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | 3.1.2.3. | Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества [<\*\*>](#P3850) | тыс. кв. м |  |  | 2703,7 | 5154,88 | - | - | - | - | - | - | - | [Закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B66B13E64D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Свердловской области от 19 декабря 2013 года N 127-ОЗ;  [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324863BB3E66D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 22.04.2014 N 306-ПП |
| (п. 52 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65B8346FD08269F8E20B57356434D7438392D147115CDCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.09.2019  N 597-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | 3.1.2.4. | Доля дворовых территорий в населенных пунктах в Свердловской области, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству | процентов |  |  | 0 | 39,8 | - | - | - | - | - | - | - | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE59085267334E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169) |
| (п. 53 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65B8346FD08269F8E20B57356434D7438392D147115DD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.09.2019  N 597-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | 3.1.2.5. | Количество дворовых территорий в населенных пунктах в Свердловской области, в которых реализованы проекты их комплексного благоустройства | единиц |  |  | 0 | 6460 | - | - | - | - | - | - | - | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE59085267334E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 |
| (п. 54 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65B8346FD08269F8E20B57356434D7438392D1471255DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.09.2019  N 597-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54-1. | 3.1.2.5.1. | Количество общественных территорий в населенных пунктах в Свердловской области, в которых реализованы проекты их комплексного благоустройства | единиц |  |  |  | 32 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE59085267334E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 |
| (п. 54-1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471151DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | 3.1.2.6. | Удельный вес сетей наружного освещения, расположенных в районе гостевого маршрута (проспект Ленина, город Екатеринбург) в рамках подготовки города Екатеринбурга к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу и подлежащих восстановлению (приведение в соответствие техническим регламентам) | процентов |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | заявка муниципального образования "город Екатеринбург" на получение иных межбюджетных трансфертов |
| 56. | 3.1.2.7. | Устройство и восстановление газонов и зеленых насаждений в районе Центрального стадиона города Екатеринбурга, маршрутов в рамках подготовки города Екатеринбурга к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу | га |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  | заявка муниципального образования "город Екатеринбург" на получение иных межбюджетных трансфертов |
| 56-1. | 3.1.2.8. | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, связанных с подготовкой административных центров городских округов (муниципальных районов) Свердловской области к празднованию юбилейных памятных дат | единиц |  |  |  | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE59085267334E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 |
| (п. 56-1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471152D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | 3.1.3. | Задача 3.1.3. Содействие муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в предоставлении гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | 3.1.3.1. | Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещались затраты, связанные с предоставлением гражданам меры социальной поддержки | единиц |  |  | 78 | 78 | 54 | 66 | 95 | 83 | 154 | 154 | 154 | [Закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F6CB13064D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Свердловской области от 25 апреля 2013 года N 40-ОЗ "О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги" |
| (п. 58 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324861B83E62D08269F8E20B57356434D7438392D1471150DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.10.2021  N 666-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | 3-1. | Подпрограмма 3-1. Чистая среда | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | 3-1.1. | Цель 3-1.1. Снижение влияния на окружающую среду деятельности человека, связанной с обращением коммунальных отходов на территории Свердловской области | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | 3-1.1.1. | Задача 3-1.1.1. Создание комплексной системы по обращению с коммунальными отходами на территории Свердловской области | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | 3-1.1.1.1. | Доля объектов размещения твердых коммунальных отходов, отвечающих требованиям законодательства, от количества учтенных на территории Свердловской области | процентов |  |  | 8,6 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| (п. 62 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C65BB3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 25.04.2019  N 257-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | 3-1.1.1.2. | Ввод в эксплуатацию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами суммарной мощностью | не менее тыс. тонн в год |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 658,75 | 665,25 | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| (п. 63 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324861B83E62D08269F8E20B57356434D7438392D1471151DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.10.2021  N 666-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 952-ПП | | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | 3-1.1.1.4. | Доля ликвидированных (рекультивированных) несанкционированных свалок коммунальных отходов от количества выявленных свалок | процентов |  |  | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| (п. 65 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D64BF3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471151D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 20.12.2018  N 920-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | 3-1.1.1.5. | Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (нарастающим итогом) | млн. рублей |  |  |  | 0 | 0 | 350 | 350 | - | 392,4229 | 442,4229 | 442,4229 | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| (п. 66 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324861B83E62D08269F8E20B57356434D7438392D1471152D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.10.2021  N 666-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | 3-1.1.1.6. | Доля переработки твердых коммунальных отходов по отношению к общему объему их образования | процентов |  |  | 21 | 12 | 11 | 11 | 20 | 20 | 25 | 53 | 53 | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| (п. 67 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D64BF3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471153DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 20.12.2018  N 920-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | 3-1.1.1.7. | Доля населения Свердловской области, охваченного сбором отработанных элементов питания и ртутьсодержащих ламп (нарастающим итогом) | процентов |  |  | 5,0 | 7,0 | 94 | - | - | - | - | - | - | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| (п. 68 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C65BB3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471254D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 25.04.2019  N 257-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68-1. | 3-1.1.1.8. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | процентов |  |  |  |  |  | 12 | 15 | - | - | - | - | паспорт регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)", утвержденный заседанием Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области (Протокол от 17.12.2018 N 18) (далее - паспорт регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)") |
| (п. 68-1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471254D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68-2. | 3-1.1.1.9. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | процентов |  |  |  |  |  | 10 | 12 | - | - | - | - | паспорт регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)" |
| (п. 68-2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471255D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68-3. | 3-1.1.1.10. | Доля импорта оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов | процентов |  |  |  |  |  | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | паспорт регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)" |
| (п. 68-3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334161B13266D08269F8E20B57356434D7438392D1471355DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68-4. | 3-1.1.1.11. | Количество разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | единиц |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | паспорт регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)" |
| (п. 68-4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334161B13266D08269F8E20B57356434D7438392D1471356DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68-5. | 3-1.1.1.12. | Количество созданных экотехнопарков | единиц |  |  |  |  |  | 0 | - | - | - | - | - | паспорт регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)" |
| (п. 68-5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334161B13266D08269F8E20B57356434D7438392D1471357DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68-6. | 3-1.1.1.13. | Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами | не менее, процентов | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5806546233486EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 09.04.2020 N 473 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению расходов, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология" (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2020 N 473) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D1471056DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020 N 511-ПП,  от 03.12.2020 [N 877-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471150DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68-7. | 3-1.1.1.14. | Отношение количества региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, которым оказана поддержка, к общему количеству региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области | процентов | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5806546233486EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 09.04.2020 N 473 |
| (п. 68-7 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E6DB13261D08269F8E20B57356434D7438392D1471157D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.06.2020  N 406-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68-8. | 3-1.1.1.15. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процентов |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | паспорт регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)" |
| (п. 68-8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324963BF3E6ED08269F8E20B57356434D7438392D147115CDDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.07.2021  N 376-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68-9. | 3-1.1.1.16. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процентов |  |  |  |  |  | 11,0 | 8,5 | 8,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | паспорт регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)" |
| (п. 68-9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324963BF3E6ED08269F8E20B57356434D7438392D147115DDABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.07.2021  N 376-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68-10. | 3-1.1.1.17. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процентов |  |  |  |  |  | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | паспорт регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)" |
| (п. 68-10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324963BF3E6ED08269F8E20B57356434D7438392D1471254DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.07.2021  N 376-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68-11. | 3-1.1.1.18. | Сводный индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов | процентов |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 | 6,2 | 6,2 | 11,6 | паспорт регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)" |
| (п. 68-11 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471053D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | 3-1.1.2. | Задача 3-1.1.2. Создание условий для привлечения инвестиций в сферу обращения с твердыми коммунальными отходами | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | 3-1.1.2.1. | Число инвестиционных проектов, на реализацию которых предоставлена государственная поддержка (нарастающим итогом) | единиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | 15 | 16 | 42 | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| (п. 70 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324861B83E62D08269F8E20B57356434D7438392D147115CDFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.10.2021  N 666-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | 3-1.1.2.2. | Увеличение доли привлеченных средств на реализацию инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, которые имеют региональное и (или) межмуниципальное значение | процентов |  |  | 10 | 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| (п. 71 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C65BB3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471256DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 25.04.2019  N 257-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | 3-1.1.2.3. | Подготовка инвестиционных предложений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, которые имеют региональное и (или) межмуниципальное значение |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| 73. | 3-1.1.3. | Задача 3-1.1.3. Совершенствование деятельности по сбору (в том числе раздельному), накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | 3-1.1.3.1. | Формирование региональной организационно-правовой базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| 75. | 3-1.1.3.2. | Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области |  |  |  | выполнено | актуализация |  | актуализация |  |  |  |  |  | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| 76. | 3-1.1.3.3. | Заключение соглашений с региональным оператором в области обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| 77. | 3-1.1.3.4. | Разработка Программы в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| 78. | 3-1.1.3.5. | Количество организованных мероприятий, направленных на экологическое образование населения Свердловской области | единиц в год |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| (п. 78 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D64BF3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471255DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 20.12.2018  N 920-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | 3-1.1.3.6. | Создание Центра управления коммунальными отходами |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| 80. | 4. | Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | 4.1. | Цель 4.1. Повышение энергетической эффективности экономики Свердловской области, в том числе за счет активизации энергосбережения | | | | | | | | | | | | | |
| 82. | 4.1.1. | Задача 4.1.1. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики Свердловской области | | | | | | | | | | | | | |
| 83. | 4.1.1.1. | Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических условий) | т у.т./млн. рублей | 71,3 | 70,8 | 70,6 | 70,1 | 69,9 | 69,5 | 13,81 | 12,73 | 11,72 | 10,83 | 10,03 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225) |
| (п. 83 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471454DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84. | 4.1.1.2. | Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для сопоставимых условий) | т у.т./млн. рублей | 36,8 | 36,2 | 35,3 | 34,5 | 33 | 31 | 34,12 | 32,75 | 31,47 | 30,25 | 29,07 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| (п. 84 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471456DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85. | 4.1.1.3. | Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской Федерации | процентов | 21 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 13,92 | 14,30 | 14,68 | 15,17 | 15,82 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| (п. 85 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471457D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | 4.1.1.4. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | процентов | 96 | 96,5 | 97 | 98 | 99 | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| 87. | 4.1.1.5. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | процентов | 55 | 60 | 60,1 | 63,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| 88. | 4.1.1.6. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | процентов | 75 | 80 | 80,2 | 82,0 | 85,0 | 90,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| 89. | 4.1.1.7. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | процентов | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| 90. | 4.1.1.8. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации | процентов | 35 | 40 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 40,7 | 41,0 | 41,2 | 41,4 | 41,5 | 41,7 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| 91. | 4.1.1.9. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации | процентов | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | - | - | - | - | - | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| (п. 91 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471451DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92. | 4.1.1.10. | Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | процентов | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| (п. 92 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471452D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93. | 4.1.1.11. | Ввод информационной системы (базы данных), обеспечивающей организацию регулярного сбора и систематизацию достоверной и актуальной информации об энергетическом хозяйстве Свердловской области, в опытную эксплуатацию |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| 94. | 4.1.1.12. | Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере открытости информации об энергоэффективности государственных и муниципальных предприятий |  |  |  |  | выполнено |  |  |  |  |  |  |  | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| 95. | 4.1.2. | Задача 4.1.2. Повышение уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | |
| 96. | 4.1.2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв. м | 49,0 | 49,0 | 48,0 | 48,0 | 47,0 | 47,0 | 172,50 | 171,90 | 171,10 | 170,00 | 168,70 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| (п. 96 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D147145CDABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97. | 4.1.2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,4 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,69 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| (п. 97 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471554DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | 4.1.2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) | куб. м/человека | 317 | 311 | 64,0 | 62,5 | 60,0 | 59,8 | 125,10 | 124,90 | 124,70 | 124,40 | 124,00 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| (п. 98 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471555D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99. | 4.1.2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) | куб. м/человека | 76 | 74 | 73 | 72 | 70 | 69 | 49,10 | 49,00 | 49,00 | 48,90 | 48,80 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| (п. 99 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471557DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100. | 4.1.2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) | куб. м/человека | 251 | 246 | 232 | 230 | 227 | 225 | 34,00 | 33,90 | 33,80 | 33,60 | 33,30 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| (п. 100 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471550D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101. | 4.1.2.6. | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т у.т./тыс. МВт.ч | 0,375 | 0,355 | 0,353 | 0,352 | 0,351 | 0,350 | 302,08 | 299,63 | 297,25 | 294,98 | 292,79 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| (п. 101 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471552DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102. | 4.1.2.7. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями | т у.т./млн. Гкал | 0,160 | 0,159 | 0,158 | 0,157 | 0,159 | 0,155 | 151281 | 150328 | 149306 | 148207 | 147021 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| (п. 102 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D147155CDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103. | 4.1.2.8. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт.ч/куб. м | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| 104. | 4.1.2.9. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт.ч/куб. м | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| 105. | 4.1.2.10. | Экономия энергетических ресурсов | процентов | 68,3 | 92,6 | 94,0 | 98,0 | 100,2 | 103,0 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225, [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии - 2030 |
| (п. 105 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D147155DD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106. | 4.1.2.11. | Количество мероприятий по распространению презентационных материалов по продвижению энерго- и ресурсосберегающих технологий | единиц |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| 107. | 4.1.2.12. | Доля поставщиков информации (организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающих организаций, исполнительных органов государственной власти, специализированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах), расположенных на территории Свердловской области, зарегистрированных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, от общего количества поставщиков информации, расположенных на территории Свердловской области | процентов |  |  | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5F00526437406EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471057DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.09.2017 N 703-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108. | 4.1.3. | Задача 4.1.3. Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечения права граждан на благоприятную окружающую среду | | | | | | | | | | | | | |
| 109. | 4.1.3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,268 | 0,267 | 0,265 | 0,262 | 0,259 | 0,255 | 0,105 | 0,101 | 0,097 | 0,096 | 0,095 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| (п. 109 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471655DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110. | 4.1.3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/человека | 58,0 | 57,5 | 56,5 | 63,5 | 62 | 59,5 | 27,56 | 27,48 | 27,41 | 27,34 | 27,27 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| (п. 110 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471656D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111. | 4.1.3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/человека | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 28,5 | 28,0 | 27,0 | 10,94 | 10,91 | 10,88 | 10,85 | 10,83 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| (п. 111 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471650DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112. | 4.1.3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв. м | 45,0 | 44,5 | 44,0 | 57 | 57 | 57 | 21,4 | 20,6 | 19,8 | 19,6 | 19,4 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| (п. 112 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471652DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113. | 4.1.3.5. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т./кв. м | 47 | 47,3 | 46 | 45 | 44 | 42 | 0,0192 | 0,0185 | 0,0177 | 0,0175 | 0,0174 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A055763304E6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 |
| (п. 113 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471653D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114. | 4.1.3.6. | Оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов | процентов | 68 | 71 | 71,7 | 72,0 | 75 | 85 | - | - | - | - | - | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CB03F6ED08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 29.12.2017 N 1033-ПП "Об утверждении Порядка (методики) и перечня показателей оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области" |
| (п. 114 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E66BA3167D08269F8E20B57356434D7438392D1471151D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114-1. | 4.1.3.7. | Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов [<\*\*\*\*>](#P3854) | процентов |  |  |  |  |  | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE58085063314A6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| (п. 114-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471251DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471053D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114-2. | 4.1.3.8. | Доля подконтрольных субъектов, нарушивших требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в общем количестве проверенных подконтрольных субъектов за отчетный период | процентов | - | - | - | - | - | 30 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CB03F6ED08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 29.12.2017 N 1033-ПП "Об утверждении Порядка (методики) и перечня показателей оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области" |
| (п. 114-2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D147165DDCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115. | 5. | Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" | | | | | | | | | | | | | |
| 116. | 5.1. | Цель 5.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий государственной программы | | | | | | | | | | | | | |
| 117. | 5.1.1. | Задача 5.1.1. Обеспечение эффективной деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по реализации государственной программы | | | | | | | | | | | | | |
| 118. | 5.1.1.1. | Уровень выполнения значений целевых показателей государственной программы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B67BA3066D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 14.03.2008 N 189-ПП |
| (п. 118 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471353DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119. | 5.1.1.2. | Доля подготовленных ответов на обращения граждан в общем объеме поступивших на рассмотрение в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B67BA3066D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 14.03.2008 N 189-ПП |
| 120. | 5.1.1.3. | Количество организованных дней приема граждан и Дней министерств в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, в сфере деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, не менее установленного показателя | дней | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B67BA3066D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 14.03.2008 N 189-ПП |
| 121. | 5.1.1.4. | Доля государственных гражданских служащих Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, допустивших нарушения требований антикоррупционного законодательства, к общему числу государственных гражданских служащих Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B67BA3066D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 14.03.2008 N 189-ПП |
| (п. 121 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334161B13266D08269F8E20B57356434D7438392D1471350DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122. | 5.1.1.5. | Доля государственных гражданских служащих Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, представивших своевременно сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа государственных гражданских служащих Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, обязанных представлять такие сведения в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B67BA3066D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 14.03.2008 N 189-ПП |
| 123. | 5.1.1.6. | Количество поступивших обращений от граждан и организаций о коррупционных правонарушениях, совершенных государственными гражданскими служащими Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B67BA3066D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 14.03.2008 N 189-ПП |
| 124. | 5.1.1.7. | Объем согласованных Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области муниципальных услуг в общем объеме муниципальных услуг, предоставляемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B67BA3066D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 14.03.2008 N 189-ПП |
| 124-1. | 5.1.1.8. | Объем просроченной кредиторской задолженности по обязательствам областного бюджета | тыс. рублей |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | [Указ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE59085564314B6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548) |
| (п. 124-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471156DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124-2. | 5.1.1.9. | Объем просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и (или) автономных учреждений Свердловской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | тыс. рублей |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | [Указ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE59085564314B6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548 |
| (п. 124-2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471157DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125. | 5.1.2. | Задача 5.1.2. Проведение ежеквартального стратегического мониторинга и анализа ключевых показателей, координация вопросов кадрового обеспечения в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | | | | | | | | | | | | | |
| 126. | 5.1.2.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) по полному кругу организаций по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" | млрд. рублей | 171,9 | 164,1 | 154,0 | 189,3 | 247,5 | 273,7 | 225,6 | 237,1 | 246,6 | 256,5 | 266,7 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324964BE3665D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 02.09.2015 N 800-ПП "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 02.09.2015 N 800-ПП), [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304C6CB03067D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 23.10.2015 N 979-ПП "Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года" (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2015 N 979-ПП) |
| (п. 126 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324963BF3E6ED08269F8E20B57356434D7438392D1471255D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.07.2021  N 376-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127. | 5.1.2.2. | Индекс промышленного производства (по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха") | процентов | 96,0 | 97,3 | 97,9 | 101,7 | 100,3 | 104,9 | 100,1 | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 102,5 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304C6CB03067D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 23.10.2015 N 979-ПП |
| (п. 127 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324963BF3E6ED08269F8E20B57356434D7438392D1471257DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.07.2021  N 376-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128. | 5.1.2.3. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха") | млрд. рублей | 61,1 | 54,2 | 35,5 | 35,5 | 15,6 | 17,2 | 17,2 | 19,8 | 21,1 | 22,5 | 24,0 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304C6CB03067D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 23.10.2015 N 979-ПП, План по Стратегии-2030 |
| (п. 128 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324963BF3E6ED08269F8E20B57356434D7438392D1471250D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.07.2021  N 376-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129. | 5.1.2.4. | Количество рассмотренных инвестиционных проектов в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в общем объеме проектов, поступивших в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B67BA3066D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 14.03.2008 N 189-ПП |
| 130. | 5.1.2.5. | Объем рассмотренных и согласованных проектов Генеральных планов и схем территориального планирования муниципальных образований от общего количества проектов, поступивших на рассмотрение в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B67BA3066D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 14.03.2008 N 189-ПП |
| 131. | 5.1.2.6. | Уровень подготовки объектов инфраструктуры, обеспечивающей функционирование стратегических объектов, связанных с подготовкой и проведением международных мероприятий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B67BA3066D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 14.03.2008 N 189-ПП |
| 132. | 5.1.2.7. | Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест | единиц | 6300 | 6200 | 6200 | 6300 | 8500 | 8570 | 8630 |  |  |  |  | [Указ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D64BD3566D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 N 584-УГ "О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 07 мая 2012 года N 599 "О мерах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по реализации государственной политики в области образования и науки", от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 07 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от 07 мая 2012 года N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 07 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" (далее - Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 N 584-УГ) |
| (п. 132 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D64BF3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471253DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 20.12.2018  N 920-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133. | 5.1.2.8. | Производительность труда одного работающего (по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха") | млн. рублей | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 5,3 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,7 | [Указ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D64BD3566D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 N 584-УГ |
| (п. 133 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324963BF3E6ED08269F8E20B57356434D7438392D1471252DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.07.2021  N 376-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134. | 5.1.2.9. | Средняя начисленная номинальная заработная плата работников организаций (по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха") | рублей | 32800 | 35200 | 35400 | 35800 | 42000 | 46470,4 | 49811,0 | 52687,1 | 56000,1 | 59521,3 | 63264,0 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324964BE3665D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 02.09.2015 N 800-ПП, [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304C6CB03067D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 23.10.2015 N 979-ПП |
| (п. 134 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324963BF3E6ED08269F8E20B57356434D7438392D147125CDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.07.2021  N 376-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135. | 5.1.2.10. | Среднегодовая численность работников организаций (по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха") | тыс. человек | 65,1 | 64,7 | 65,2 | 65,3 | 45,0 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304C6CB03067D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 23.10.2015 N 979-ПП |
| (п. 135 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D67B93762D08269F8E20B57356434D7438392D1471157D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 26.12.2018  N 964-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136. | 5.1.2.11. | Количество работников бюджетных учреждений, прошедших обучение по программе "Энергосбережение в организациях бюджетной сферы" | человек | 270 | 540 | 810 | 1080 | 1350 | - | - |  |  |  |  | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B67BA3066D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 14.03.2008 N 189-ПП |
| (п. 136 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65B8346FD08269F8E20B57356434D7438392D1471251DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.09.2019  N 597-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137. | 5.1.2.12. | Доля муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, зарегистрированных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, от общего количества муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | процентов |  | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5F00526437406EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ |
| 138. | 5.1.2.13. | Эксплуатация ГИС ЖКХ на территории Свердловской области |  |  |  | опытная эксплуатация | промышленная эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  | [План](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по Стратегии-2030 |
| 139. | 5.1.2.14. | Количество специалистов государственных (муниципальных) учреждений Свердловской области, прошедших обучение в сфере жилищно-коммунального хозяйства | единиц | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B67BA3066D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Правительства Свердловской области от 14.03.2008 N 189-ПП |
| (п. 139 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65B8346FD08269F8E20B57356434D7438392D1471055DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.09.2019  N 597-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*\*> в целевых показателях 2017 года учтены целевые показатели реализации мероприятий по обустройству гостевых маршрутов в рамках подготовки города Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году (ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов), на реализацию которых в 2017 году предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования "город Екатеринбург".

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334965BF3663D08269F8E20B57356434D7438392D1471053D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017 N 371-ПП)

<\*\*\*> с учетом принятия нормативного правового акта Свердловской области, включающего информацию по основным параметрам развития газоснабжения и газификации Свердловской области.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D147105CD6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019 N 78-ПП)

<\*\*\*\*> значения целевого показателя на 2014 - 2018 годы указаны в [строке 114](#P3371) настоящего приложения.

(сноска <\*\*\*\*> введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D147105CDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

Приложение N 1-1

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области

до 2024 года"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 15.07.2015 [N 609-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304C66BE376ED08269F8E20B57356434D7438392D1471055D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 27.10.2015 [N 999-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F65B93F65D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 17.12.2015 [N 1113-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1471051DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 01.07.2016 [N 472-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304E62BB3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471052DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 22.12.2016 [N 896-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E30416CBE3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471056D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 29.12.2016 [N 964-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 30.03.2017 [N 200-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304063BD3F60D08269F8E20B57356434D7438392D147105DDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.09.2017 [N 703-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471057DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 30.11.2017 [N 892-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334866BC3566D08269F8E20B57356434D7438392D1471052DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 29.03.2018 [N 168-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471151D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 10.08.2018 [N 507-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A64BD3261D08269F8E20B57356434D7438392D147115DD9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 04.10.2018 [N 659-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A60BF3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471053D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 26.12.2018 [N 964-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D67B93762D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 05.02.2019 [N 78-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D147105DDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 25.04.2019 [N 257-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C65BB3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 01.08.2019 [N 452-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471157D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 18.09.2019 [N 597-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65B8346FD08269F8E20B57356434D7438392D1471057DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 27.09.2019 [N 630-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65BA3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471152DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.12.2019 [N 952-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 02.04.2020 [N 195-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E66BA3167D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 18.06.2020 [N 406-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E6DB13261D08269F8E20B57356434D7438392D1471057D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 03.12.2020 [N 877-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471150DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D147105CDCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 18.03.2021 [N 129-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 09.12.2021 [N 870-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471156DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 24.12.2021 [N 934-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D147105CD6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 29.12.2021 [N 1000-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBE3766D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N строки | N цели, задачи, целевого показателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Методика расчета показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1. | Подпрограмма 1. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" | |
| 2. | 1.1. | Цель "Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области" | |
| 3. | 1.1.1. | Задача "Содействие муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в реализации мероприятий, направленных на строительство или реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности" | |
| 4. | 1.1.1.1. | Заменено водопроводных сетей | показатель устанавливается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), шифр работы - 12009 |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D147105CDCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | |
| 5. | 1.1.1.2. | Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | показатель устанавливается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), шифр работы - 12009 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017 N 946-ПП) | | | |
| 6. | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471057DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.09.2017 N 703-ПП | | |
| 7. | 1.1.1.3. | Заменено канализационных сетей | показатель устанавливается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), шифр работы - 12009 |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 19.09.2017 [N 703-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471057DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D147105CDCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | |
| 8. | 1.1.1.4. | Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей | показатель устанавливается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), шифр работы - 12009 |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 19.09.2017 [N 703-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471057DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | |
| 9. | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471057DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.09.2017 N 703-ПП | | |
| 10. | 1.1.1.5. | Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | показатель устанавливается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), шифр работы - 12009 |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 19.09.2017 [N 703-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471057D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D147105CDCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | |
| 11. | 1.1.1.6. | Удельный вес протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | показатель устанавливается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), шифр работы - 12009 |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 19.09.2017 [N 703-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471057D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | |
| 12 - 14. | Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471057DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.09.2017 N 703-ПП | | |
| 15. | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471352DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП | | |
| 16. | 1.1.1.7. | Степень износа коммунальной инфраструктуры | показатель устанавливается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат) |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 17.12.2015 [N 1113-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1431854D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 19.09.2017 [N 703-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471050DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | |
| 17. | 1.1.1.8. | Доля муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в которых разработана и утверждена территориальная схема очистки и уборки территории, от общего количества муниципальных образований | показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471050DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.09.2017 N 703-ПП) | | | |
| 18. | 1.1.1.9. | Количество (доля) рассмотренных заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом от общего количества поступивших соответствующих заявок | показатель устанавливается на основании оперативных данных, представляемых органами местного самоуправления |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 19.09.2017 [N 703-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471050DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 02.04.2020 [N 195-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E66BA3167D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | |
| 18-1. | 1.1.1.10. | Доля бесхозяйных объектов, признанных бесхозяйными на 01.01.2015, в отношении которых установлен собственник | значение целевого показателя определяется оценочно на основании сведений муниципальных образований по учету имущества, признанного в установленном порядке бесхозяйным в предыдущие годы |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 29.12.2016 [N 964-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471255D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 19.09.2017 [N 703-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471050D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | |
| 18-2. | 1.1.1.11. | Количество концессионных соглашений | значение показателя устанавливается на основании оперативных данных, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Целевой показатель рассчитывается нарастающим итогом |
| (п. 18-2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471251DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП; в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 19.09.2017  [N 703-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471050D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 10.08.2018 [N 507-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A64BD3261D08269F8E20B57356434D7438392D147115DD9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | |
| 18-3. | 1.1.1.12. | Доля населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | значение целевого показателя определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды |
| (п. 18-3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D147105DDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | |
| 18-4. | 1.1.1.13. | Доля городского населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | значение целевого показателя определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды |
| (п. 18-4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D147105DD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C65BB3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 25.04.2019  N 257-ПП) | | | |
| 18-5. | 1.1.1.14. | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой Свердловской области | значение целевого показателя определяется нарастающим итогом на основе данных о количестве построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения |
| (п. 18-5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C65BB3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 25.04.2019  N 257-ПП) | | | |
| 19. | 1.1.2. | Задача "Создание условий для повышения безопасности проживания населения за счет привлечения инвестиций, направленных на развитие систем и (или) объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов" | |
| 20. | 1.1.2.1. | Число инвестиционных проектов, на реализацию которых предоставлена государственная поддержка | значение целевого показателя нарастающим итогом на основе данных о количестве инвестиционных проектов, на реализацию которых предоставлена государственная поддержка в рамках реализации государственной программы |
| 20-1. | 1.1.2.1-1. | Объем снижения задолженности государственного унитарного предприятия Свердловской области "Газовые сети" | значение целевого показателя определяется на основании объема средств субсидии, предоставленной государственному унитарному предприятию Свердловской области "Газовые сети" в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности |
| (п. 20-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E66BA3167D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | |
| 21. | 1.1.2.2. | Доля внебюджетных средств в общем объеме расходов подпрограммы в соответствующем финансовом году | значение целевого показателя определяется как отношение объема внебюджетных средств, предусмотренного подпрограммой, к общему объему расходов подпрограммы в соответствующем финансовом году |
| 21-1. | 1-1. | Подпрограмма 1-1. "Чистая вода" | |
| (п. 21-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471157D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | |
| 21-2. | 1-1.1. | Цель "Повышение качества питьевой воды для населения Свердловской области" | |
| (п. 21-2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65BA3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471152DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 27.09.2019  N 630-ПП) | | | |
| 21-3. | 1-1.1.1. | Задача "Повышение качества питьевой воды в Свердловской области посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса" | |
| (п. 21-3 введен. [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471150D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | |
| 21-4. | 1-1.1.1.1. | Доля населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | значение определяется в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE58025261344F6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой системами централизованного питьевого водоснабжения, утвержденной Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 27 марта 2019 года |
| (п. 21-4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471150D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | |
| 21-5. | 1-1.1.1.2. | Доля городского населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | значение определяется в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE58025261344F6EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой системами централизованного питьевого водоснабжения, утвержденной Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 27 марта 2019 года |
| (п. 21-5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471151DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | |
| 21-6. | 1-1.1.1.3. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | значение целевого показателя определяется нарастающим итогом на основе данных о количестве построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами |
| (п. 21-6 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBE3766D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2021  N 1000-ПП) | | | |
| 22. | 2. | Подпрограмма 2. "Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области" | |
| 23. | 2.1. | Цель "Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения Свердловской области" | |
| 24. | 2.1.1. | Задача "Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения" | |
| 25. | 2.1.1.1. | Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей на территориях населенных пунктов городского типа | значение целевого показателя определяется нарастающим итогом на основе данных администраций муниципальных образований о построенной и введенной в эксплуатацию за отчетный период протяженности газопроводов и газовых сетей, предусмотренных в перечне объектов капитального строительства государственной программы. Документом, подтверждающим фактический ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное соответствующим органом местного самоуправления, или акт, подтверждающий факт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в случае когда законодательством Российской Федерации и Свердловской области не предусмотрена выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  Целевой показатель рассчитывается нарастающим итогом |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304E62BB3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471052DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.07.2016 N 472-ПП) | | | |
| 25-1. | 2.1.1.1.1. | Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей | значение целевого показателя определяется нарастающим итогом на основе данных администраций муниципальных образований о построенной и введенной в эксплуатацию за отчетный период протяженности газопроводов и газовых сетей, предусмотренных в перечне объектов капитального строительства государственной программы. Документом, подтверждающим фактический ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное соответствующим органом местного самоуправления, или акт, подтверждающий факт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в случае, когда законодательством Российской Федерации и Свердловской области не предусмотрена выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  Целевой показатель рассчитывается нарастающим итогом с учетом значений целевого показателя 2.1.1.1 |
| (п. 25-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304063BD3F60D08269F8E20B57356434D7438392D147105DDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.03.2017  N 200-ПП) | | | |
| 26. | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471352DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП | | |
| 26. | 2.1.1.2. | Количество жилых домов (квартир), для которых будет создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям | значение целевого показателя определяется нарастающим итогом на основе данных, указанных в заявках муниципальных образований на участие в отборе, о количестве жилых домов (квартир), для которых создана техническая возможность для газификации по газопроводам и газовым сетям, предусмотренным в перечне объектов капитального строительства государственной программы и введенным в эксплуатацию за отчетный период. Документом, подтверждающим фактический ввод в эксплуатацию газопроводов и газовых сетей, является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное соответствующим органом местного самоуправления, или акт, подтверждающий факт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в случае, когда законодательством Российской Федерации и Свердловской области не предусмотрена выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Целевой показатель рассчитывается нарастающим итогом |
| (п. 26 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304063BD3F60D08269F8E20B57356434D7438392D147105DD9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.03.2017  N 200-ПП) | | | |
| 26-1. | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304063BD3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471154DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.03.2017 N 200-ПП | | |
| 26-1. | 2.1.1.3. | Подключение (технологическое присоединение) жилых домов (квартир) и иных объектов к сетям газораспределения | значение целевого показателя определяется нарастающим итогом на основе данных, указанных в отчетах муниципальных образований о количестве жилых домов (квартир), подключенных к сетям газораспределения от введенных в эксплуатацию газопроводов. Документом, подтверждающим фактический ввод в эксплуатацию газопроводов и газовых сетей, является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное соответствующим органом местного самоуправления, или акт, подтверждающий факт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в случае, когда законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрена выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Целевой показатель рассчитывается нарастающим итогом |
| (п. 26-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471154DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C65BB3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 25.04.2019  N 257-ПП) | | | |
| 26-2. | 2.1.1.4. | Число инвестиционных проектов в сфере газификации, на реализацию которых предоставлена государственная поддержка | значение целевого показателя нарастающим итогом на основе данных о количестве инвестиционных проектов в сфере газификации, на реализацию которых предоставлена государственная поддержка в рамках реализации государственной программы, в соответствии с Законом о бюджете на текущий финансовый год и плановый период |
| (п. 26-2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | |
| 27. | 2.2. | Цель "Обеспечение конкурентоспособности экономики Свердловской области за счет повышения энергетической безопасности, надежности и доступности энергетической инфраструктуры Свердловской области для потребителей" | |
| 28. | 2.2.1. | Задача "Создание условий для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям" | |
| 29. | 2.2.1.1. | Выполнение обязательств электросетевыми компаниями по технологическому присоединению потребителей в соответствии с договорами на технологическое присоединение | значение целевого показателя определяется на основании данных, представляемых электросетевыми организациями в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
| 29-1. | 2.2.1.2. | Среднее количество процедур подключения к электрическим сетям | значение целевого показателя определяется оценочно на основании мониторинга данных электросетевых компаний |
| (п. 29-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471252DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 30. | 2.2.2. | Задача "Повышение надежности работы энергосистемы Свердловской области" | |
| 31. | 2.2.2.1. | Наличие паспортов готовности предприятий электроэнергетического комплекса к работе в отопительный зимний период | значение целевого показателя определяется по результатам работы комиссий, образованных ежегодно решениями Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Свердловской области |
| 32. | 2.2.2.2. | Наличие актов категорирования объектов и паспортов безопасности у субъектов топливно-энергетического комплекса на территории Свердловской области | значение целевого показателя определяется по результатам работы комиссий, созданных по заявкам субъектов топливно-энергетического комплекса, поданных на основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5808506234406EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) от 21 июля 2011 года N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" |
| 33. | 2.2.2.3. | Объем потребления местных топливных ресурсов | показатель устанавливается на основании данных организаций, потребляющих местные топливные ресурсы |
| 34. | 2.2.2.4. | Аварийность на объектах электроэнергетики энергосистемы Свердловской области с нарушением нормативных показателей надежности и качества электроснабжения | значение целевого показателя определяется на основании данных, представляемых Филиалом открытого акционерного общества "Системный оператор Единой энергетической системы" "Региональное диспетчерское управление энергосистемами Свердловской и Курганской областей" на основании [Правил](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5901506736486EEF6B33D6D536A8E45E1775626194078E92D24C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K) расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 N 846 "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" |
| 35. | 2.2.2.5. | Объем вывода из эксплуатации морально и физически устаревшего генерирующего оборудования электростанций в год | значение целевого показателя определяется на основании данных, представляемых филиалом открытого акционерного общества "Системный оператор Единой энергетической системы" "Региональное диспетчерское управление энергосистемами Свердловской и Курганской областей" |
| 36. | 2.2.2.6. | Объем ввода в эксплуатацию нового генерирующего оборудования электростанций в год | значение целевого показателя определяется на основании данных, представляемых филиалом открытого акционерного общества "Системный оператор Единой энергетической системы" "Региональное диспетчерское управление энергосистемами Свердловской и Курганской областей" |
| 37. | 2.2.2.7. | Объем установленной мощности электростанций на территории Свердловской области | значение целевого показателя определяется на основании данных, представляемых филиалом открытого акционерного общества "Системный оператор Единой энергетической системы" "Региональное диспетчерское управление энергосистемами Свердловской и Курганской областей" |
| 38. | 3. | Подпрограмма 3. "Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и создание благоприятной среды проживания граждан" | |
| 39. | 3.1. | Цель "Повышение качества условий проживания населения Свердловской области за счет формирования благоприятной среды проживания граждан" | |
| 40. | 3.1.1. | Задача "Повышение эффективности управления жилищным фондом и доступности информации о деятельности организаций за счет создания условий для повышения квалификации работников жилищно-коммунальной сферы" | |
| (п. 40 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471154D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | |
| 41. | 3.1.1.1. | Количество организованных обучающих мероприятий и общественных обсуждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | показатель рассчитывается как сумма данных о количестве организованных событий |
| (п. 41 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471256D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 42. | 3.1.1.2. | Удовлетворенность населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | значение показателя определяется на основании результатов социологических опросов населения, проводимых на портале "Открытое Правительство", и рассчитывается как процент удовлетворенного населения от общего числа опрошенных |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 29.12.2016 [N 964-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471257DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D147115CD6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | |
| 43. | 3.1.1.3. | Количество населения, охваченного мероприятиями по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства | показатель рассчитывается как сумма данных о количестве человек, принявших участие в организованных событиях |
| (п. 43 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471257D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 43-1. | 3.1.1.4 | Доля кладбищ, открытых для захоронения, в их общем количестве | значение показателя определяется на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), [форма N 12-ПУ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670D5DEA1D89AE58035E6137486EEF6B33D6D536A8E45E1775626194078E93D94C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K) "Сведения по похоронному обслуживанию", утвержденная Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 30.11.2004 N 90 "Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за похоронным обслуживанием" |
| (п. 43-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1431856DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2015  N 1113-ПП; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | |
| 43-2. | 3.1.1.5 | Удельный вес организаций частной формы собственности в общем количестве субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих похоронные услуги | значение показателя определяется на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), [форма N 12-ПУ](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670D5DEA1D89AE58035E6137486EEF6B33D6D536A8E45E1775626194078E93D94C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K) "Сведения по похоронному обслуживанию", утвержденная Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 30.11.2004 N 90 "Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за похоронным обслуживанием" |
| (п. 43-2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1431856DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2015  N 1113-ПП; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | |
| 43-3. | 3.1.1.6. | Доля работников жилищно-коммунальной сферы, прошедших повышение квалификации, в общем количестве работников жилищно-коммунальной сферы | Значение показателя устанавливается оценочно по итогам года на основании данных о количестве человек, прошедших обучение |
| (п. 43-3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471252D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 43-4. | 3.1.1.10. | Доля многоквартирных домов, в отношении которых выбран и реализован способ управления жилищно-строительным кооперативом, товариществом собственников жилья | показатель устанавливается на основании данных формы Федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (реформа) как отношение числа многоквартирных домов, управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья и жилищно-строительными кооперативами, к общему числу многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления многоквартирными домами |
| (п. 43-4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A60BF3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471053D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 04.10.2018  N 659-ПП) | | | |
| 44. | 3.1.2. | Задача "Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, модернизации лифтового хозяйства и благоустройству дворовых территорий" | |
| 45. | 3.1.2.1. | Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство | показатель устанавливается на основании оперативных данных, представляемых органами местного самоуправления.  Форма представления отчета - годовая |
| (п. 45 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F65B93F65D08269F8E20B57356434D7438392D147105CDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 27.10.2015  N 999-ПП) | | | |
| 46. | 3.1.2.2 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | значение показателя устанавливается на основании оперативных данных, представляемых органами местного самоуправления, данных Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.  Форма представления отчета - годовая |
| (п. 46 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1431856D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2015  N 1113-ПП) | | | |
| 47. | 3.1.2.3 | Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | значение показателя устанавливается на основании оперативных данных, представляемых органами местного самоуправления, данных Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.  Форма представления отчета - годовая |
| (п. 47 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1431857DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2015  N 1113-ПП) | | | |
| 48. | 3.1.2.4. | Доля дворовых территорий в населенных пунктах в Свердловской области, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству | показатель выявляет долю дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий государственной программы, и определяется как отношение благоустроенных дворов к общему числу дворов, расположенных на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, нуждающихся в благоустройстве:  P = (Кп / Кн) x 100, где:  P - доля дворовых территорий в населенных пунктах в Свердловской области, уровень благоустройства которых повышен при реализации программы;  Кп - количество дворовых территорий, благоустроенных в текущем финансовом году при реализации программы (единиц);  Кн - количество дворовых территорий на территориях муниципальных образований, нуждающихся в благоустройстве.  Форма представления отчета - годовая |
| (п. 48 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F65B93F65D08269F8E20B57356434D7438392D147105DDCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 27.10.2015  N 999-ПП) | | | |
| 49. | 3.1.2.5. | Количество дворовых территорий в населенных пунктах в Свердловской области, в которых реализованы проекты их комплексного благоустройства | показатель определяется на основе оперативных данных, представляемых органами местного самоуправления, и выявляет количество дворовых территорий, благоустроенных при реализации государственной программы.  Целевой показатель рассчитывается нарастающим итогом.  Форма представления отчета - годовая |
| (п. 49 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F65B93F65D08269F8E20B57356434D7438392D147105DD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 27.10.2015  N 999-ПП) | | | |
| 50. | 3.1.3. | Задача "Содействие муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в предоставлении гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги" | |
| 51. | 3.1.3.1. | Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещались затраты, связанные с предоставлением гражданам меры социальной поддержки | показатель устанавливается на основании оперативных данных, представляемых органами местного самоуправления.  Форма представления отчета - годовая |
| (п. 51 ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F65B93F65D08269F8E20B57356434D7438392D1471154DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 27.10.2015  N 999-ПП) | | | |
| 51-1. | 3-1. | Подпрограмма 3-1 "Чистая среда" | |
| (п. 51-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471253DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 51-2. | 3-1.1. | Цель 3-1.1. Снижение влияния на окружающую среду деятельности человека, связанной с обращением коммунальных отходов на территории Свердловской области | |
| (п. 51-2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D147125CDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 51-3. | 3-1.1.1. | Задача 3-1.1.1. Создание комплексной системы по обращению с коммунальными отходами на территории Свердловской области | |
| (п. 51-3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D147125CDDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 51-4. | 3-1.1.1.1. | Доля объектов размещения твердых коммунальных отходов, отвечающих требованиям законодательства, от количества учтенных на территории Свердловской области | показатель определяется на основании ежегодных официальных данных Государственного доклада Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области |
| (п. 51-4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D147125CD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 51-5. | 3-1.1.1.2. | Ввод в эксплуатацию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами суммарной мощностью | показатель рассчитывается как сумма мощности введенных в эксплуатацию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами |
| (п. 51-5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D147125DDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 51-6. | 3-1.1.1.3. | Доля ликвидированных (рекультивированных) объектов размещения твердых коммунальных отходов от количества учтенных на территории Свердловской области | показатель определяется на основании ежегодных официальных данных Государственного доклада Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области |
| (п. 51-6 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D147125DDABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 51-7. | 3-1.1.1.4. | Доля ликвидированных (рекультивированных) несанкционированных свалок коммунальных отходов от количества выявленных свалок | методика расчета показателя устанавливается координатором-исполнителем проекта в рамках [Плана](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года |
| (п. 51-7 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D147125DD6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 51-8. | 3-1.1.1.5. | Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (нарастающим итогом) | методика расчета показателя устанавливается координатором-исполнителем проекта в рамках [Плана](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года |
| (п. 51-8 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471354DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 51-9. | 3-1.1.1.6. | Доля переработки твердых коммунальных отходов по отношению к общему объему их образования | показатель определяется на основании ежегодных официальных данных Государственного доклада Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области |
| (п. 51-9 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471354D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 51-10. | 3-1.1.1.7. | Доля населения Свердловской области, охваченного сбором отработанных элементов питания и ртутьсодержащих ламп (нарастающим итогом) | методика расчета показателя устанавливается координатором-исполнителем проекта в рамках [Плана](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года |
| (п. 51-10 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471355DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 51-10-1. | 3-1.1.1.8. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | показатель рассчитывается как отношение количества твердых коммунальных отходов, направленных на сортировочные комплексы, к общему количеству твердых коммунальных отходов, образованных в отчетном периоде (по данным Государственного доклада Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области) |
| (п. 51-10-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C65BB3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471055D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 25.04.2019  N 257-ПП) | | | |
| 51-10-2. | 3-1.1.1.9. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | показатель рассчитывается как отношение количества твердых коммунальных отходов, направленных на объекты утилизации отходов, к общему количеству твердых коммунальных отходов, образованных в отчетном периоде (по данным Государственного доклада Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области) |
| (п. 51-10-2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C65BB3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471056DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 25.04.2019  N 257-ПП) | | | |
| 51-10-3. | 3-1.1.1.10. | Доля импорта оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов | показатель рассчитывается как отношение стоимости оборудования, изготавливаемого за пределами Российской Федерации, к стоимости оборудования, установленного на введенном в эксплуатацию объекте по обработке, обезвреживанию, утилизации отходов |
| (п. 51-10-3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C65BB3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471056D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 25.04.2019  N 257-ПП) | | | |
| 51-10-4. | 3-1.1.1.11. | Количество разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | показатель рассчитывается как сумма информационных систем, разработанных в отчетном периоде в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
| (п. 51-10-4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C65BB3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471057DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 25.04.2019  N 257-ПП) | | | |
| 51-10-5. | 3-1.1.1.12. | Количество созданных экотехнопарков | показатель рассчитывается как сумма положений об управляющей компании экотехнопарка |
| (п. 51-10-5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C65BB3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471057D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 25.04.2019  N 257-ПП) | | | |
| 51-10-6. | 3-1.1.1.13. | Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами | показатель определяется как отношение численности населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области, к общей численности населения Свердловской области на 1 января года, следующего за отчетным периодом:  D = (Ксуб / Nсуб) x 100, где:  D - доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области;  Ксуб - численность населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области, человек;  Nсуб - численность населения Свердловской области на 1 января года, следующего за отчетным периодом, человек.  Для расчета численности населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области, используется формула:  base_23623_321819_32768  Ксуб - численность населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области, человек;  i = 1M;  M - число муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, штук;  Mi - численность населения i-го муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на 1 января года, следующего за отчетным периодом; |
|  |  |  | Ki - количество календарных дней в отчетном периоде, когда региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами оказывалась услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами без нарушений графика вывоза твердых коммунальных отходов, повлекших за собой нарушение существенных условий соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области, дней;  G - количество календарных дней в отчетном периоде.  Форма представления отчета - годовая, при расчете показателя используются данные Федеральной службы государственной статистики |
| (п. 51-10-6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471150DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.12.2020  N 877-ПП) | | | |
| 51-10-7. | 3-1.1.1.14. | Отношение количества региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, которым оказана поддержка, к общему количеству региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области | показатель определяется как отношение количества региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, которым оказана поддержка в отчетный период, к общему количеству региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области.  Форма представления отчета - годовая |
| (п. 51-10-7 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E6DB13261D08269F8E20B57356434D7438392D1471050DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.06.2020  N 406-ПП) | | | |
| 51-10-8. | 3-1.1.1.15. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | показатель рассчитывается по формуле:  Yi = (Му i + Мн.у.i) / (Мобр i + Мперед i) x 100%, где:  Yi - доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов за отчетный год в i-м субъекте Российской Федерации, процентов;  Му i - количество твердых коммунальных отходов, утилизированных на объектах утилизации отходов, принадлежащих региональному оператору, оператору в субъекте Российской Федерации, оператору, не передающему отходы после обработки твердых коммунальных  отходов региональному оператору на праве собственности или иных законных основаниях, в i-м субъекте Российской Федерации за отчетный год, тонн;  Мн.у.i - количество твердых коммунальных отходов, переданных региональным оператором, оператором в субъекте Российской Федерации, оператором, не передающим отходы после обработки твердых коммунальных отходов региональному оператору, в течение отчетного года другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (операторам) для утилизации, в i-м субъекте Российской Федерации за отчетный год, тонн;  Мобр i - количество твердых коммунальных отходов, образованных региональным оператором, операторами (в случае отсутствия регионального оператора), юридическими лицами с собственными объектами размещения отходов за отчетный год в i-м субъекте Российской Федерации, тонн;  Мперед i - количество твердых коммунальных отходов, поступивших к региональному оператору, оператору (в случае отсутствия регионального оператора) от других хозяйствующих субъектов, населения и субъектов Российской Федерации за отчетный год в i-м субъекте Российской Федерации, тонн |
| (п. 51-10-8 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D147125DD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | |
| 51-10-9. | 3-1.1.1.16. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | показатель рассчитывается по формуле:  Oi = (Мо i + Мн.о.i) / (Мобрi + Мперед i) x 100%, где:  Oi - доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов за отчетный год в i-м субъекте Российской Федерации, процентов;  Мо i - количество обработанных (отсортированных) твердых коммунальных отходов на объектах обработки, принадлежащих региональному оператору, оператору (в случае отсутствия регионального оператора), в i-м субъекте Российской Федерации за отчетный год, тонн;  Мн.о.i - количество твердых коммунальных отходов, переданных региональным оператором, оператором (в случае отсутствия регионального оператора) другим операторам для обработки (сортировки) в i-м субъекте Российской Федерации за отчетный год, тонн;  Мобр i - количество твердых коммунальных отходов, образованных региональным оператором, операторами (в случае отсутствия регионального оператора), юридическими лицами с собственными объектами размещения отходов в i-м субъекте Российской Федерации за отчетный год, тонн;  Мперед i - количество твердых коммунальных отходов, поступивших к региональному оператору, оператору (в случае отсутствия регионального оператора) от других хозяйствующих субъектов, населения и субъектов Российской Федерации в i-м субъекте Российской Федерации за отчетный год, тонн |
| (п. 51-10-9 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471354DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | |
| 51-10-10. | 3-1.1.1.17. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | показатель рассчитывается по формуле:  Зi = (МЗ i + Мн.З.i) / (Мобр i + Мперед i) x 100%, где:  Зi - доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов за отчетный год в i-м субъекте Российской Федерации, процентов;  МЗ i - количество твердых коммунальных отходов, захороненных в течение отчетного года на эксплуатируемых объектах размещения твердых коммунальных отходов региональным оператором, оператором в субъекте Российской Федерации, юридическими лицами с собственными  объектами размещения твердых коммунальных отходов, оператором, не передающим отходы после обработки твердых коммунальных отходов региональному оператору, тонн;  Мн.З.i - количество твердых коммунальных отходов, переданных региональным оператором, оператором в субъекте Российской Федерации, оператором, не передающим отходы после обработки твердых коммунальных отходов региональному оператору, в течение отчетного года другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (операторам) для захоронения в i-м субъекте Российской Федерации за отчетный год, тонн;  Мобр i - количество твердых коммунальных отходов, образованных региональным оператором, операторами (в случае отсутствия регионального оператора), юридическими лицами с собственными объектами размещения отходов в i-м субъекте Российской Федерации за отчетный год, тонн;  Мперед i - количество твердых коммунальных отходов, поступивших к региональному оператору, оператору (в случае отсутствия регионального оператора) от других хозяйствующих субъектов, населения и субъектов Российской Федерации за отчетный год в i-м субъекте Российской Федерации, тонн |
| (п. 51-10-10 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471354DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области  от 18.03.2021 N 129-ПП) | | | |
| 51-10-11. | 3-1.1.1.18. | Сводный индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов | расчет показателя осуществляется в соответствии с [пунктом 3.1](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5F005166324F6EEF6B33D6D536A8E45E1775626194078E90D84C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K) методики расчета показателя "Сводный индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов", утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.12.2020 N 1119 "Об утверждении методики расчета показателя "Сводный индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов" |
| (п. 51-10-11 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D147105CD6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области  от 24.12.2021 N 934-ПП) | | | |
| 51-11. | 3-1.1.2. | Задача 3-1.1.2. Создание условий для привлечения инвестиций в сферу обращения с твердыми коммунальными отходами | |
| (п. 51-11 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471355DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 51-12. | 3-1.1.2.1. | Число инвестиционных проектов, на реализацию которых предоставлена государственная поддержка (нарастающим итогом) | показатель рассчитывается как сумма инвестиционных проектов, на реализацию которых предоставлена государственная поддержка |
| (п. 51-12 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471355D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 51-13. | 3-1.1.2.2. | Увеличение доли привлеченных средств на реализацию инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, которые имеют региональное и (или) межмуниципальное значение | показатель рассчитывается как разность между долей привлеченных внебюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, которые имеют региональное и (или) межмуниципальное значение, в отчетном периоде и долей привлеченных внебюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, которые имеют региональное и (или) межмуниципальное значение, в предыдущем отчетном периоде |
| (п. 51-13 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471356DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 51-14. | 3-1.1.2.3. | Подготовка инвестиционных предложений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, которые имеют региональное и (или) межмуниципальное значение | методика расчета не требуется |
| (п. 51-14 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471356DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 51-15. | 3-1.1.3. | Задача 3-1.1.3. Совершенствование деятельности по сбору (в том числе раздельному), накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов | |
| (п. 51-15 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471356D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 51-16. | 3-1.1.3.1. | Формирование региональной организационно-правовой базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | методика расчета не требуется |
| (п. 51-16 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471357DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 51-17. | 3-1.1.3.2. | Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области | методика расчета не требуется |
| (п. 51-17 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471357D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 51-18. | 3-1.1.3.3. | Заключение соглашений с региональным оператором в области обращения с твердыми коммунальными отходами | методика расчета не требуется |
| (п. 51-18 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471350DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 51-19. | 3-1.1.3.4. | Разработка Программы в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами | методика расчета не требуется |
| (п. 51-19 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471350DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 51-20. | 3-1.1.3.5. | Количество организованных мероприятий, направленных на экологическое образование населения Свердловской области | методика расчета показателя устанавливается координатором-исполнителем проекта в рамках [Плана](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года |
| (п. 51-20 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471350D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 51-21. | 3-1.1.3.6. | Создание Центра управления коммунальными отходами | методика расчета не требуется |
| (п. 51-21 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471351DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 52. | 4. | Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области" | |
| 53. | 4.1. | Цель "Повышение энергетической эффективности экономики Свердловской области, в том числе за счет активизации энергосбережения" | |
| 54. | 4.1.1. | Задача "Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики Свердловской области" | |
| 55. | 4.1.1.1. | Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических условий) | методика расчета показателя, применяемая с 2014 по 2019 год.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат) (1-ТЕП, 4-ТЭР, 6-ТП; для валового регионального продукта (далее - ВРП) - официальный сайт Росстата).  Целевой показатель рассчитывается нарастающим итогом.  Э = ТЭР / ВРП (т у.т./млн. рублей), где:  ТЭР - потребление субъектом Российской Федерации топливно-энергетических ресурсов, тыс. т у.т.;  ВРП - объем валового регионального продукта, млрд. рублей.  Методика расчета показателя, применяемая с 2020 года.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), данных топливно-энергетического баланса Свердловской области; для валового регионального продукта - официальный сайт Росстата.  Целевой показатель рассчитывается нарастающим итогом.  Э = ТЭР / ВРП (т у.т./млн. рублей), где:  ТЭР - потребление субъектом Российской Федерации топливно-энергетических ресурсов, тыс. т у.т.;  ВРП - объем валового регионального продукта, млрд. рублей |
| (п. 55 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D147105CDABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | |
| 56. | 4.1.1.2. | Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для сопоставимых условий) | методика расчета показателя, применяемая с 2014 по 2019 год.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат) (1-ТЕП, 4-ТЭР, 6-ТП; для ВРП - официальный сайт Росстата).  Целевой показатель рассчитывается нарастающим итогом.  Э = ТЭР / ВРП (т у.т./млн. рублей), где:  ТЭР - потребление субъектом Российской Федерации топливно-энергетических ресурсов, тыс. т у.т.;  ВРП - объем валового регионального продукта, млрд. рублей.  Методика расчета показателя, применяемая с 2020 года.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), данных топливно-энергетического баланса Свердловской области; для валового регионального продукта - официальный сайт Росстата.  Целевой показатель рассчитывается нарастающим итогом.  Э = ТЭР / ВРП (т у.т./млн. рублей), где:  ТЭР - потребление субъектом Российской Федерации топливно-энергетических ресурсов, тыс. т у.т.;  ВРП - объем валового регионального продукта, млрд. рублей |
| (п. 56 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471756DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | |
| 57. | 4.1.1.3. | Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской Федерации | методика расчета показателя, применяемая с 2014 по 2019 год.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат) (1-ТЕП, 4-ТЭР, 6-ТП; для ВРП - официальный сайт Росстата, статистический бюллетень 07006 - цены).  Ор = (ЭР / ВРП) x 100%, где:  ЭР - расходы субъекта Российской Федерации на приобретение энергетических ресурсов, млрд. рублей;  ВРП - объем валового регионального продукта, млрд. рублей.  Методика расчета показателя, применяемая с 2020 года.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), данных топливно-энергетического баланса Свердловской области; для валового регионального продукта (далее - ВРП) - официальный сайт Росстата.  Ор = (ЭР / ВРП) x 100%, где:  ЭР - расходы субъекта Российской Федерации на приобретение энергетических ресурсов, млрд. рублей;  ВРП - объем валового регионального продукта, млрд. рублей |
| (п. 57 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471756DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | |
| 58. | 4.1.1.4. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | показатель рассчитывается по формулам:  Дсубъект ээ = (ОПсубъект ээ учет / ОПсубъект ээ общий) x 100%, где:  ОПсубъект ээ учет - объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВтч;  ОПсубъект ээ общий - общий объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации электрической энергии, тыс. кВтч.  [Форма](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A085463324E6EEF6B33D6D536A8E45E1775626194078E92D24C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K) Федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (реформа) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D147115DDFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017 N 946-ПП) | | | |
| 59. | 4.1.1.5. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | показатель рассчитывается по формулам:  Дсубъект тэ = (ОПсубъект тэ учет / ОПсубъект тэ общий) x 100%, где:  ОПсубъект тэ учет - объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;  ОПсубъект тэ общий - общий объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации тепловой энергии, Гкал.  [Форма](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A085463324E6EEF6B33D6D536A8E45E1775626194078E92D24C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K) Федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (реформа) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D147115DDFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017 N 946-ПП) | | | |
| 60. | 4.1.1.6. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | показатель рассчитывается по формулам:  Дсубъект хвс = (ОПсубъект хвс учет / ОПсубъект хвс общий) x 100%, где:  ОПсубъект хвс учет - объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;  ОПсубъект хвс общий - общий объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации холодной воды, тыс. куб. м.  [Форма](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A085463324E6EEF6B33D6D536A8E45E1775626194078E92D24C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K) Федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (реформа) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D147115DDFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017 N 946-ПП) | | | |
| 61. | 4.1.1.7. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | показатель рассчитывается по формулам:  Дсубъект гвс = (ОПсубъект гвс учет / ОПсубъект гвс общий) x 100%, где:  ОПсубъект гвс учет - объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;  ОПсубъект гвс общий - общий объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации горячей воды, тыс. куб. м.  [Форма](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A085463324E6EEF6B33D6D536A8E45E1775626194078E92D24C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K) Федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (реформа) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D147115DDFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017 N 946-ПП) | | | |
| 62. | 4.1.1.8. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации | показатель рассчитывается по формулам:  Дсубъект газ = (ОПсубъект газ учет / ОПсубъект газ общий) x 100%, где:  ОПсубъект газ учет - объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;  ОПсубъект газ общий - общий объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации природного газа, тыс. куб. м.  [Форма](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A085463324E6EEF6B33D6D536A8E45E1775626194078E92D24C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K) Федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (реформа) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D147115DDFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017 N 946-ПП) | | | |
| 63. | 4.1.1.9. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации | показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат) ([4-ТЭР](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE58045660354D6EEF6B33D6D536A8E45E1775626194068F91D94C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K)):  Дсубъект эр.воз = (ОПсубъект эр воз / ОПсубъект эр общий) x 100%, где:  ОПсубъект эр воз - объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации, т у.т.;  ОПсубъект эр общий - общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории субъекта Российской Федерации, т у.т. |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 30.11.2017 [N 892-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334866BC3566D08269F8E20B57356434D7438392D1471052DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | |
| 64. | 4.1.1.10. | Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), шифр работы - 09005.  Дсубъект ээ.ген = (ОПсубъект ээ ген / ОПсубъект ээ) x 100%, где:  ОПсубъект ээ ген - объем производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации, тыс. кВтч;  ОПсубъект ээ - совокупный объем производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации, тыс. кВтч |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017 N 946-ПП) | | | |
| 65. | 4.1.2. | Задача "Повышение уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффективности" | |
| 66. | 4.1.2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | методика расчета показателя, применяемая с 2014 по 2019 год.  Статистическая информация для расчета данного показателя отсутствует.  Источник данных - автоматизированная система управления "Энергоплан".  Уээ.гос = ОПээ.гос / Псубъект, где:  ОПээ.гос - объем потребления электрической энергии в органах государственной власти и государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, кВт.ч;  Псубъект - площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, кв. м.  Методика расчета показателя, применяемая с 2020 года.  Показатель рассчитывается на основании оперативных данных органов власти, государственных информационных систем, данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области.  Уээ.гос = ОПээ.гос / Псубъект, где:  ОПээ.гос - объем потребления электрической энергии в органах государственной власти и государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, кВт.ч;  Псубъект - площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, кв. м |
| (п. 66 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471756D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | |
| 67. | 4.1.2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | методика расчета показателя, применяемая с 2014 по 2019 год.  Статистическая информация для расчета данного показателя отсутствует.  Источник данных - автоматизированная система управления "Энергоплан".  Утэ.гос = ОПтэ.гос / Псубъект, где:  ОПтэ.гос - объем потребления тепловой энергии в органах государственной власти и государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, Гкал;  Псубъект - площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, кв. м.  Методика расчета показателя, применяемая с 2020 года.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), оперативных данных органов власти, государственных информационных систем.  Утэ.гос = ОПтэ.гос / Псубъект, где:  ОПтэ.гос - объем потребления тепловой энергии в органах государственной власти и государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, Гкал;  Псубъект - площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, кв. м |
| (п. 67 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471757DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | |
| 68. | 4.1.2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) | методика расчета показателя, применяемая с 2014 по 2019 год.  Статистическая информация для расчета данного показателя отсутствует.  Источник данных - автоматизированная система управления "Энергоплан".  Ухвс.гос = ОПхвс.гос / Ксубъект, где:  ОПхвс.гос - объем потребления холодной воды в органах государственной власти и государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, куб. м;  Ксубъект - количество работников органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, человек.  Методика расчета показателя, применяемая с 2020 года.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), оперативных данных органов власти, государственных информационных систем.  Ухвс.гос = ОПхвс.гос / Ксубъект, где:  ОПхвс.гос - объем потребления холодной воды в органах государственной власти и государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, куб. м;  Ксубъект - количество работников органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, человек |
| (п. 68 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471757D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | |
| 69. | 4.1.2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) | методика расчета показателя, применяемая с 2014 по 2019 год.  Статистическая информация для расчета данного показателя отсутствует.  Источник данных - автоматизированная система управления "Энергоплан".  Угвс.гос = ОПгвс.гос / Ксубъект, где:  ОПгвс.гос - объем потребления горячей воды в органах государственной власти и государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, куб. м;  Ксубъект - количество работников органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, человек.  Методика расчета показателя, применяемая с 2020 года.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), оперативных данных органов власти, государственных информационных систем.  Угвс.гос = ОПгвс.гос / Ксубъект, где:  ОПгвс.гос - объем потребления горячей воды в органах государственной власти и государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, куб. м;  Ксубъект - количество работников органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, человек |
| (п. 69 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471750DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | |
| 70. | 4.1.2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) | методика расчета показателя, применяемая с 2014 по 2019 год.  Статистическая информация для расчета данного показателя отсутствует.  Источник данных - автоматизированная система управления "Энергоплан".  Угаз.гос = Огаз.гос / Ксубъект, где:  Огаз.гос - объем потребления природного газа в органах государственной власти и государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, куб. м;  Ксубъект - количество работников органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, человек.  Методика расчета показателя, применяемая с 2020 года.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), оперативных данных органов власти, государственных информационных систем.  Угаз.гос = Огаз.гос / Ксубъект, где:  Огаз.гос - объем потребления природного газа в органах государственной власти и государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, куб. м;  Ксубъект - количество работников органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, человек |
| (п. 70 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471750DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | |
| 71. | 4.1.2.6. | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | методика расчета показателя, применяемая с 2014 по 2019 год.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат).  Утэс.ээ = ОПтэс.ээ / ОВтэс.ээ, где:  ОПтэс.ээ - объем потребления топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями на территории субъекта Российской Федерации, т у.т.;  ОВтэс.ээ - объем выработки электрической энергии тепловыми электростанциями на территории субъекта Российской Федерации, тыс. МВт.ч.  Методика расчета показателя, применяемая с 2020 года.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат).  Утэс.ээ = ОПтэс.тэ / ОВтэс.тэ, где:  ОПтэс.тэ - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории субъекта Российской Федерации, т у.т.;  ОВтэс.тэ - объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории субъекта Российской Федерации, млн. Гкал |
| (п. 71 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471750D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | |
| 72. | 4.1.2.7. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями | методика расчета показателя, применяемая с 2014 по 2019 год.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат).  Утэс.ээ = ОПтэс.тэ / ОВтэс.тэ, где:  ОПтэс.тэ - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории субъекта Российской Федерации, т у.т.;  ОВтэс.тэ - объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории субъекта Российской Федерации, млн. Гкал.  Методика расчета показателя, применяемая с 2020 года.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат).  Утэс.ээ = ОПтэс.тэ / ОВтэс.тэ, где:  ОПтэс.тэ - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории субъекта Российской Федерации, т у.т.;  ОВтэс.тэ - объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории субъекта Российской Федерации, млн. Гкал |
| (п. 72 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471751DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | |
| 73 - 74. | Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1471051DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2015 N 1113-ПП | | |
| 75. | 4.1.2.10. | Экономия энергетических ресурсов | методика расчета показателя, применяемая с 2014 по 2019 год.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат) (форма 4-ТЭР).  Целевой показатель рассчитывается нарастающим итогом.  Методика расчета показателя, применяемая с 2020 года.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат) и отражает потребление энергетических ресурсов к уровню прошлого года |
| (п. 75 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471751D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | |
| 76. | 4.1.2.11. | Количество мероприятий по распространению презентационных материалов по продвижению энерго- и ресурсосберегающих технологий | методика расчета показателя устанавливается координатором-исполнителем проекта в рамках [Плана](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304164BF3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года |
| (п. 76 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471250DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 76-1. | 4.1.2.12. | Доля поставщиков информации (организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающих организаций, исполнительных органов государственной власти, специализированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах), расположенных на территории Свердловской области, зарегистрированных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, от общего количества поставщиков информации, расположенных на территории Свердловской области | показатель рассчитывается на основании данных о количестве зарегистрированных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) поставщиков информации (организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающих организаций, исполнительных органов государственной власти, специализированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах), расположенных на территории Свердловской области, и данных об общем количестве поставщиков информации, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, поступающих от органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.  Показатель рассчитывается по формуле Q = A / B x 100%, где:  Q - доля поставщиков информации (организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающих организаций, исполнительных органов государственной власти, специализированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах), расположенных на территории Свердловской области, зарегистрированных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, от общего количества поставщиков информации, расположенных на территории Свердловской области;  A - количество поставщиков информации, зарегистрированных в ГИС ЖКХ;  B - количество поставщиков информации, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области |
| (п. 76-1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471051D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.09.2017  N 703-ПП) | | | |
| 77. | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471057DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.09.2017 N 703-ПП | | |
| 78. | 4.1.3. | Задача "Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечения права граждан на благоприятную окружающую среду" | |
| 79. | 4.1.3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | методика расчета показателя, применяемая с 2014 по 2019 год.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат).  Утэ.мкд = ОПтэ.мкд / Пмкд, где:  ОПтэ.мкд - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, Гкал;  Пмкд - площадь многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации, кв. м;  ОПтэ.мкд - форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (сводная);  Пмкд - форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (реформа).  Методика расчета показателя, применяемая с 2020 года.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат) (статистический бюллетень 12035).  Утэ.мкд = ОПтэ.мкд / Пмкд, где:  ОПтэ.мкд - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, Гкал;  Пмкд - площадь многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации, кв. м |
| (п. 79 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471752DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | |
| 80. | 4.1.3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | методика расчета показателя, применяемая с 2014 по 2019 год.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат).  хвс.мкд = ОПхвс.мкд / Кмкд, где:  ОПхвс.мкд - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, куб. м;  Кмкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, человек.  Форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (сводная).  Методика расчета показателя, применяемая с 2020 года.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат) и оперативных данных органов власти.  Ухвс.мкд = ОПхвс.мкд / Кмкд, где:  ОПхвс.мкд - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, куб. м;  Кмкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, человек |
| (п. 80 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471156DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | |
| 81. | 4.1.3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | методика расчета показателя, применяемая с 2014 по 2019 год.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат).  Угвс.мкд = ОПгвс.мкд / Кмкд, где:  ОПгвс.мкд - объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, куб. м;  Кмкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, человек.  Форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (сводная).  Методика расчета показателя, применяемая с 2020 года.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат) и оперативных данных органов власти.  Угвс.мкд = ОПгвс.мкд / Кмкд, где:  ОПгвс.мкд - объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, куб. м;  Кмкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, человек |
| (п. 81 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471752D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | |
| 82. | 4.1.3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | методика расчета показателя, применяемая с 2014 по 2019 год.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат).  Уээ.мкд = ОПээ.мкд / Пмкд, где:  ОПээ.мкд - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, кВт.ч;  Пмкд - площадь многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации, кв. м;  ОПээ.мкд - форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (сводная);  Пмкд - форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (реформа).  Методика расчета показателя, применяемая с 2020 года.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат) и оперативных данных органов власти.  Уээ.мкд = ОПээ.мкд / Пмкд, где:  ОПээ.мкд - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, Гкал;  Пмкд - площадь многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации, кв. м |
| (п. 82 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471753DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | |
| 83. | 4.1.3.5. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | методика расчета показателя, применяемая с 2014 по 2019 год.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат).  Усумм.мкд = ОПсумм.мкд / Пмкд, где:  ОПсумм.мкд - суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, т у.т.;  Пмкд - площадь многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации, кв. м;  ОПсумм.мкд - форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (сводная);  Пмкд - форма федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (реформа).  Методика расчета показателя, применяемая с 2020 года.  Показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат) и оперативных данных органов власти.  Усумм.мкд (альт) = Пээ.мкд x k1 + ОПтэ.мкд x k2 + ОПгаз.мкд x k3 / Пмкд, где:  ОПээ.мкд - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, кВт.ч;  ОПтэ.мкд - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, Гкал;  ОПгаз.мкд - объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, куб. м;  k1, k2, k3 - коэффициенты перевода в условное топливо;  Пмкд - площадь многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации, кв. м |
| (п. 83 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471753D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | |
| 84. | 4.1.3.6. | Оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов | показатель рассчитывается по формуле:  Опу = Кфопу / Кпопу x 100%, где:  Кфопу - общее количество учреждений, оснащенных приборами учета используемых энергетических ресурсов, по данным Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, полученным при исполнении государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области, и данным мониторинга учреждений, оснащенных приборами учета, в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности "Модуль "Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности";  Кпопу - общее количество учреждений, подлежащих оснащению приборами учета энергетических ресурсов, по статистическим данным хозяйствующих субъектов по Свердловской области |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 26.12.2018 [N 964-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D67B93762D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 05.02.2019 [N 78-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471155DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | |
| 84-1. | 4.1.3.7. | Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов | показатель устанавливается на основании оперативных данных, поступающих от органов местного самоуправления |
| (п. 84-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471155D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | |
| 84-2. | 4.1.3.8. | Доля подконтрольных субъектов, нарушивших требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в общем количестве проверенных подконтрольных субъектов за отчетный период | показатель рассчитывается по формуле:  Оутв.пр.эн. = Кнпр.эн / Ксуб.пр. x 100%, где:  Кнпр.эн. - общее количество непринятых программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности у субъектов проверки за отчетный период, данные Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, полученные при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области за отчетный период;  Ксуб.пр. - общее количество субъектов проверки за отчетный период, данные Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, полученные при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области за отчетный период |
| (п. 84-2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D147175CDFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | |
| 85. | 5. | Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года" | |
| 86. | 5.1. | Цель "Обеспечение условий для реализации мероприятий государственной программы" | |
| 87. | 5.1.1. | Задача "Обеспечение эффективной деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по реализации государственной программы" | |
| 88. | 5.1.1.1. | Уровень выполнения значений целевых показателей государственной программы | показатель рассчитывается на основании отчетных данных по показателям государственной программы по итогам года.  Показатель рассчитывается как среднее арифметическое значение суммы показателей по [столбцу](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334166BA3F65D08269F8E20B57356434D7438392D1471552D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) "процент выполнения от значения отчетного периода" формы 1 отчета о реализации государственной программы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 N 790-ПП "Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области" |
| 89. | 5.1.1.2. | Доля подготовленных ответов на обращения граждан в общем объеме поступивших на рассмотрение в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) | показатель рассчитывается на основании данных о количестве зарегистрированных обращений граждан, поступивших на рассмотрение в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, и подготовленных (зарегистрированных) на них ответов.  Показатель рассчитывается по формуле Q = A / B x 100%, где:  A - количество подготовленных (зарегистрированных) ответов на обращения граждан;  B - количество зарегистрированных обращений граждан, поступивших на рассмотрение |
| 90. | 5.1.1.3. | Количество организованных дней приема граждан и Дней министерств в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, в сфере деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, не менее установленного показателя | показатель рассчитывается как сумма данных о количестве организованных дней приема граждан и Дней министерств в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области |
| 91. | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1471051DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2015 N 1113-ПП | | |
| 92. | 5.1.1.4. | Доля государственных гражданских служащих Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, допустивших нарушения требований антикоррупционного законодательства, к общему числу государственных гражданских служащих Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | показатель рассчитывается на основании данных о количестве зарегистрированных правонарушений сотрудниками Министерства, допустившими нарушения требований антикоррупционного законодательства.  Показатель рассчитывается по формуле Q = A / B x 100%, где:  A - количество сотрудников, допустивших нарушения;  B - численность сотрудников Министерства |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1471051DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2015 N 1113-ПП) | | | |
| 93. | 5.1.1.5. | Доля государственных гражданских служащих Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, представивших своевременно сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа государственных гражданских служащих Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, обязанных представлять такие сведения | показатель рассчитывается на основании данных о количестве сотрудников Министерства, представивших своевременно сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  Показатель рассчитывается по формуле Q = A / B x 100%, где:  A - количество сотрудников, представивших своевременно сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;  B - количество сотрудников Министерства, обязанных представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1471051D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2015 N 1113-ПП) | | | |
| 94. | 5.1.1.6. | Количество поступивших обращений от граждан и организаций о коррупционных правонарушениях, совершенных государственными гражданскими служащими Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | значение показателя рассчитывается на основании данных о количестве поступивших обращений от граждан и организаций о коррупционных правонарушениях, совершенных государственными гражданскими служащими Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1471051D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2015 N 1113-ПП) | | | |
| 94-1. | 5.1.1.7. | Объем согласованных Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области муниципальных услуг в общем объеме муниципальных услуг, предоставляемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства | показатель рассчитывается на основании данных о согласованных Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области муниципальных услуг, предоставляемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  Показатель рассчитывается по формуле:  Q = A / B x 100%, где:  A - количество согласованных услуг;  B - количество услуг, поступивших на согласование |
| (п. 94-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471351D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016  N 964-ПП) | | | |
| 94-2. | 5.1.1.8. | Объем просроченной кредиторской задолженности по обязательствам областного бюджета | значение целевого показателя определяется на основании данных справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (форма N 0503387) |
| (п. 94-2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471151D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | |
| 94-3. | 5.1.1.9. | Объем просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и (или) автономных учреждений Свердловской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | значение целевого показателя определяется на основании данных таблицы "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения" ([форма N 0503769](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5F005462374C6EEF6B33D6D536A8E45E1775626194048C97D34C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K), утвержденная Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений") по видам деятельности (видам финансового обеспечения) |
| (п. 94-3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471152DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | |
| 95. | 5.1.2. | Задача "Проведение ежеквартального стратегического мониторинга и анализа ключевых показателей, координация вопросов кадрового обеспечения в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" | |
| 96. | 5.1.2.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) по полному кругу организаций по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" | показатель устанавливается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), шифр работы - 09028 |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 30.11.2017 [N 892-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334866BC3566D08269F8E20B57356434D7438392D1471052D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | |
| 97. | 5.1.2.2. | Индекс промышленного производства (по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха") | показатель устанавливается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), шифр работы - 09021 |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 29.03.2018 [N 168-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471152D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | |
| 98. | 5.1.2.3. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха") | показатель устанавливается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), шифр работы - 10002 |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 29.03.2018 [N 168-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471153DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | |
| 99. | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471352DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП | | |
| 100. | 5.1.2.4. | Количество рассмотренных инвестиционных проектов в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в общем объеме проектов, поступивших в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | показатель рассчитывается на основании данных о количестве инвестиционных проектов в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, поступивших на рассмотрение в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.  Показатель рассчитывается по формуле Q = A / B x 100%, где:  A - количество рассмотренных инвестиционных проектов;  B - количество инвестиционных проектов, поступивших на рассмотрение |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471052DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.09.2017 N 703-ПП) | | | |
| 101. | 5.1.2.5. | Объем рассмотренных и согласованных проектов генеральных планов и схем территориального планирования муниципальных образований от общего количества проектов, поступивших на рассмотрение Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | показатель рассчитывается на основании данных о количестве рассмотренных и согласованных проектов генеральных планов и схем территориального планирования муниципальных образований, поступивших на рассмотрение Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.  Показатель рассчитывается по формуле Q = A / B x 100%, где:  A - количество рассмотренных и согласованных проектов Генеральных планов и схем территориального планирования муниципальных образований;  B - количество проектов, поступивших на рассмотрение Министерства |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471052D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.09.2017 N 703-ПП) | | | |
| 102. | 5.1.2.6. | Уровень подготовки объектов инфраструктуры, обеспечивающей функционирование стратегических объектов, связанных с подготовкой и проведением международных мероприятий | показатель рассчитывается на основании данных об объектах инфраструктуры, обеспечивающей функционирование стратегических объектов, связанных с подготовкой и проведением международных мероприятий.  Показатель рассчитывается по формуле Q = (A1 + A2 + ... + An) n, где:  A - уровень подготовки объекта (устанавливается оценочно по итогам года, в процентах);  n - количество объектов, участвующих в оценке |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471052D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.09.2017 N 703-ПП) | | | |
| 103. | 5.1.2.7. | Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест | показатель устанавливается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), шифр работы - 14041.  Данные запрашиваются в организациях, осуществляющих деятельность в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 01.07.2016 [N 472-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304E62BB3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471257D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 19.09.2017 [N 703-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | |
| 104. | 5.1.2.8. | Производительность труда одного работающего (по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха") | показатель устанавливается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), шифр работы - 14041 |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 19.09.2017 [N 703-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 29.03.2018 [N 168-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471153DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | |
| 105. | 5.1.2.9. | Средняя начисленная номинальная заработная плата работников организаций (по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха") | показатель устанавливается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), шифр работы - 09027 |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 19.09.2017 [N 703-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 29.03.2018 [N 168-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471153DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | |
| 106. | 5.1.2.10. | Среднегодовая численность работников организаций (по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха") | показатель устанавливается на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскстат), шифр работы - 09027 |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 19.09.2017 [N 703-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471053D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 29.03.2018 [N 168-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471153D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | |
| 107. | 5.1.2.11. | Количество работников бюджетных учреждений, прошедших обучение по программе "Энергосбережение в организациях бюджетной сферы" | показатель рассчитывается на основании данных о количестве работников бюджетных учреждений, прошедших обучение по программе "Энергосбережение в организациях бюджетной сферы" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D1471053D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.09.2017 N 703-ПП) | | | |
| 108. | 5.1.2.12 | Доля муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, зарегистрированных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, от общего количества муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | показатель рассчитывается на основании данных о количестве муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, зарегистрированных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.  Показатель рассчитывается по формуле:  Q = A / B x 100%, где:  Q - доля муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, зарегистрированных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, от общего количества муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;  A - количество муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, зарегистрированных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;  B - количество муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области |
| (п. 108 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1431857D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2015  N 1113-ПП; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33496DB83E66D08269F8E20B57356434D7438392D147105CDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.09.2017  N 703-ПП) | | | |
| 109. | 5.1.2.14. | Количество специалистов государственных (муниципальных) учреждений Свердловской области, прошедших обучение в сфере жилищно-коммунального хозяйства | показатель рассчитывается на основании данных о количестве специалистов государственных (муниципальных) учреждений Свердловской области, прошедших обучение в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с отчетными данными о выполнении государственного задания государственного бюджетного учреждения Свердловской области "Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова" |
| (п. 109 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65B8346FD08269F8E20B57356434D7438392D1471057DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.09.2019  N 597-ПП; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | |

Приложение N 2

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области

до 2024 года"

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" <1>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 03.12.2020 [N 877-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471151DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D147105CDBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 24.12.2020 [N 967-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 18.03.2021 [N 129-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 23.04.2021 [N 238-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471057DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 13.05.2021 [N 272-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324966BC326ED08269F8E20B57356434D7438392D1471053DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 01.07.2021 [N 376-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324963BF3E6ED08269F8E20B57356434D7438392D1471053DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 22.07.2021 [N 434-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32496DB8316ED08269F8E20B57356434D7438392D1471055DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 16.09.2021 [N 587-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 30.09.2021 [N 637-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324866BB3761D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 28.10.2021 [N 724-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 09.12.2021 [N 870-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 24.12.2021 [N 934-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D147105DDBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 29.12.2021 [N 1000-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBE3766D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 03.02.2022 [N 61-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) |  |

--------------------------------

<1> В общем объеме расходов на выполнение плана мероприятий государственной программы средства федерального бюджета в размере 18707,5 тыс. рублей и средства областного бюджета в размере 1408,1 тыс. рублей по мероприятиям 1.2-3 "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (федеральный проект "Чистая вода")" и 1-1.1 "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения" отражены одновременно в 2019 и 2020 годах.

Таблица 1

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | | | | | | | | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Всего по государственной программе Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года"  в том числе: | 180325700,3 | 13132510,9 | 35943075,4 | 36801800,6 | 24458949,7 | 24855876,5 | 24649442,9 | 20484044,3 |  |
| (п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 2. | федеральный бюджет | 845597,6 | 0,0 | 14900,0 | 18401,0 | 315193,5 | 0,0 | 77526,4 | 419576,7 |  |
| 3. | областной бюджет | 24944130,2 | 5089582,5 | 3918973,6 | 1732330,0 | 2800654,6 | 2905584,6 | 4411741,1 | 4085263,8 |  |
| (п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471050D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 4. | в том числе субсидии местным бюджетам | 16111644,3 | 4438864,5 | 3427196,6 | 1010948,6 | 1533615,8 | 1346464,6 | 2435776,3 | 1918777,9 |  |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471051D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 5. | местный бюджет | 11046732,7 | 1690150,3 | 1876341,8 | 1329152,4 | 1474335,3 | 1436354,6 | 1854193,0 | 1386205,3 |  |
| (п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471052D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 6. | внебюджетные источники | 143489239,8 | 6352778,1 | 30132860,0 | 33721917,2 | 19868766,3 | 20513937,3 | 18305982,4 | 14592998,5 |  |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471053D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 7. | Капитальные вложения | 13899551,7 | 2102259,5 | 2215729,6 | 1252468,6 | 1450575,2 | 1709613,9 | 2865496,7 | 2303408,2 |  |
| (п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D147105CD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 8. | федеральный бюджет | 310988,9 | 0,0 | 14900,0 | 18401,0 | 0,0 | 0,0 | 77526,4 | 200161,5 |  |
| 9. | областной бюджет | 10533151,0 | 1617803,5 | 1756670,1 | 873751,8 | 1216588,6 | 1302572,4 | 2018840,6 | 1746924,0 |  |
| (п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D147105DD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 10. | в том числе субсидии местным бюджетам | 9814328,8 | 1562277,2 | 1664313,8 | 739165,1 | 1032735,7 | 1248372,4 | 1890540,6 | 1676924,0 |  |
| (п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471154D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 11. | местный бюджет | 2936282,3 | 365326,5 | 444159,5 | 360315,8 | 233986,6 | 407041,5 | 769129,7 | 356322,7 |  |
| 12. | внебюджетные источники | 119129,5 | 119129,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13. | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 95235,7 | 82375,7 | 4060,0 | 0,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14. | областной бюджет | 95235,7 | 82375,7 | 4060,0 | 0,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15. | Прочие нужды | 166330912,9 | 10947875,70 | 33723285,80 | 35549332,00 | 22999574,50 | 23146262,60 | 21783946,20 | 18180636,1 |  |
| (п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471155D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 16. | федеральный бюджет | 534608,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315193,50 | 0,00 | 0,00 | 219415,20 |  |
| 17. | областной бюджет | 14315743,5 | 3389403,30 | 2158243,50 | 858578,20 | 1575266,00 | 1603012,20 | 2392900,50 | 2338339,8 |  |
| (п. 17 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 18. | в том числе субсидии местным бюджетам | 6305461,60 | 2876587,30 | 1762882,80 | 271783,50 | 500880,10 | 98092,20 | 545235,70 | 250000,00 |  |
| 19. | местный бюджет | 8110450,4 | 1324823,80 | 1432182,30 | 968836,60 | 1240348,70 | 1029313,10 | 1085063,30 | 1029882,6 |  |
| (п. 19 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471157D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 20. | внебюджетные источники | 143370110,3 | 6233648,60 | 30132860,00 | 33721917,20 | 19868766,30 | 20513937,30 | 18305982,40 | 14592998,5 |  |
| (п. 20 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471150D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 21. | Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" | | | | | | | | | |
| 22. | Всего по подпрограмме 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области"  в том числе: | 49695672,6 | 1053150,50 | 6359296,30 | 7618225,50 | 6766273,60 | 10660891,60 | 9931148,60 | 7306686,5 |  |
| (п. 22 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471151D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 23. | федеральный бюджет | 110827,40 | 0 | 14900,00 | 18401,00 | 0 | 0 | 77526,40 | 0 |  |
| 24. | областной бюджет | 10558869,0 | 731291,00 | 677727,60 | 644857,30 | 1077872,60 | 1904372,40 | 2784262,60 | 2738485,5 |  |
| (п. 24 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471152D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 25. | в том числе субсидии местным бюджетам | 6121296,8 | 731291,00 | 654867,60 | 380286,70 | 683035,70 | 898672,40 | 1450540,60 | 1322602,8 |  |
| (п. 25 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471153D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 26. | местный бюджет | 2462673,70 | 202730,00 | 276408,70 | 335584,80 | 205696,80 | 376431,30 | 729387,30 | 336434,80 |  |
| 27. | внебюджетные источники | 36563302,5 | 119129,50 | 5390260,00 | 6619382,40 | 5482704,20 | 8380087,90 | 6339972,30 | 4231766,2 |  |
| (п. 27 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D147115CD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 28. | "Капитальные вложения" | | | | | | | | | |
| 29. | Всего по направлению "Капитальные вложения"  в том числе: | 9354265,8 | 1053150,50 | 962826,30 | 842643,10 | 1070512,40 | 1315103,70 | 2385754,30 | 1724275,5 |  |
| (п. 29 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D147115DD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 30. | федеральный бюджет | 110827,40 | 0,00 | 14900,00 | 18401,00 | 0,00 | 0,00 | 77526,40 | 0,00 |  |
| 31. | областной бюджет | 6666397,3 | 731291,00 | 671517,60 | 488657,30 | 864815,60 | 938672,40 | 1578840,60 | 1392602,8 |  |
| (п. 31 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471254D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 32. | в том числе субсидии местным бюджетам | 6121296,8 | 731291,00 | 654867,60 | 380286,70 | 683035,70 | 898672,40 | 1450540,60 | 1322602,8 |  |
| (п. 32 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471255D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 33. | местный бюджет | 2457911,60 | 202730,00 | 276408,70 | 335584,80 | 205696,80 | 376431,30 | 729387,30 | 331672,70 |  |
| 34. | внебюджетные источники | 119129,50 | 119129,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35. | "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства" | | | | | | | | | |
| 36. | Всего по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства"  в том числе: | 9354265,8 | 1053150,50 | 962826,30 | 842643,10 | 1070512,40 | 1315103,70 | 2385754,30 | 1724275,5 |  |
| (п. 36 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471256D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 37. | федеральный бюджет | 110827,40 | 0,00 | 14900,00 | 18401,00 | 0,00 | 0,00 | 77526,40 | 0,00 |  |
| 38. | областной бюджет | 6666397,3 | 731291,00 | 671517,60 | 488657,30 | 864815,60 | 938672,40 | 1578840,60 | 1392602,8 |  |
| (п. 38 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471257D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 39. | в том числе субсидии местным бюджетам | 6121296,8 | 731291,00 | 654867,60 | 380286,70 | 683035,70 | 898672,40 | 1450540,60 | 1322602,8 |  |
| (п. 39 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471250D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 40. | местный бюджет | 2457911,60 | 202730,00 | 276408,70 | 335584,80 | 205696,80 | 376431,30 | 729387,30 | 331672,70 |  |
| 41. | внебюджетные источники | 119129,50 | 119129,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42. | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, всего  из них: | 1053150,5 | 1053150,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.1 - 1.1.1.7, 1.1.1.11 |
| 43. | областной бюджет | 731291,0 | 731291,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44. | в том числе субсидии местным бюджетам | 731291,0 | 731291,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 45. | местный бюджет | 202730,0 | 202730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 46. | внебюджетные источники | 119129,5 | 119129,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47. | Мероприятие 1.2.  Предоставление субсидии на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (приоритетный региональный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области"), всего  из них: | 7427404,9 | 0,0 | 914626,3 | 604450,8 | 870144,3 | 1264815,5 | 2119092,5 | 1654275,5 | 1.1.1.1 - 1.1.1.7, 1.1.1.11 |
| (п. 47 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471251D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 48. | областной бюджет | 5384170,4 | 0,0 | 654867,6 | 380286,7 | 683035,7 | 898672,4 | 1444705,2 | 1322602,8 |  |
| (п. 48 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471252D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 49. | в том числе субсидии местным бюджетам | 5384170,4 | 0,0 | 654867,6 | 380286,7 | 683035,7 | 898672,4 | 1444705,2 | 1322602,8 |  |
| (п. 49 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471253D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 50. | местный бюджет | 2043234,5 | 0,0 | 259758,7 | 224164,1 | 187108,6 | 366143,1 | 674387,3 | 331672,7 |  |
| 51. | Мероприятие 1.2-1. Модернизация водовода по улице Репина в рамках подготовки города Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, всего  из них: | 98313,5 | 0,0 | 48200,0 | 50113,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.2 |
| 52. | федеральный бюджет | 33301,0 | 0,0 | 14900,0 | 18401,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 53. | областной бюджет | 30981,2 | 0,0 | 16650,0 | 14331,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 54. | местный бюджет | 34031,3 | 0,0 | 16650,0 | 17381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 55. | Мероприятие 1.2-2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (приоритетный региональный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области"), всего  из них: | 692035,1 | 0,0 | 0,0 | 188078,8 | 200368,1 | 50288,2 | 183300,0 | 70000,0 | 1.1.1.2, 1.1.1.4, 1.1.1.6 |
| (п. 55 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D147125CD9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 56. | областной бюджет | 514119,3 | 0,0 | 0,0 | 94039,4 | 181779,9 | 40000,0 | 128300,0 | 70000,0 |  |
| (п. 56 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D147125DD6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 57. | местный бюджет | 177915,8 | 0,0 | 0,0 | 94039,4 | 18588,2 | 10288,2 | 55000,0 | 0,0 |  |
| 58. | Мероприятие 1.2-3. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (федеральный проект "Чистая вода"), всего  из них: | 83361,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83361,8 | 0,0 | 1.1.1.12 - 1.1.1.14 |
| 59. | федеральный бюджет | 77526,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77526,4 | 0,0 |  |
| 60. | областной бюджет | 5835,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5835,4 | 0,0 |  |
| 61. | в том числе субсидии местным бюджетам | 5835,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5835,4 | 0,0 |  |
| 62. | Мероприятие 1.2-4. Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства, связанных с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Екатеринбурга, всего  из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.1 - 1.1.1.7 |
| 63. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 64. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 65. | Мероприятие 1.2-5. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, всего  из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 66. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 67. | "Прочие нужды" | | | | | | | | | |
| 68. | Всего по направлению "Прочие нужды"  в том числе: | 40341406,8 | 0,00 | 5396470,00 | 6775582,40 | 5695761,20 | 9345787,90 | 7545394,30 | 5582411,0 |  |
| (п. 68 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471354D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 69. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 70. | областной бюджет | 3892471,7 | 0,00 | 6210,00 | 156200,00 | 213057,00 | 965700,00 | 1205422,00 | 1345882,7 |  |
| (п. 70 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471355D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 71. | местный бюджет | 4762,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4762,1 |  |
| 72. | внебюджетные источники | 36444173,0 | 0,00 | 5390260,00 | 6619382,40 | 5482704,20 | 8380087,90 | 6339972,30 | 4231766,2 |  |
| (п. 72 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471356D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 73. | Мероприятие 1.3.  Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, всего  из них | 1318479,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 213057,0 | 250000,0 | 605422,0 | 100000,0 | 1.1.1.9 |
| (п. 73 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471357D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 74. | областной бюджет | 1318479,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 213057,0 | 250000,0 | 605422,0 | 100000,0 |  |
| (п. 74 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471350D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 75. | Мероприятие 1.4. Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой (приоритетный региональный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области"), всего  из них: | 395137,3 | 0,0 | 276210,0 | 118927,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.2.1 |
| 76. | областной бюджет | 12410,0 | 0,0 | 6210,0 | 6200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 77. | внебюджетные источники | 382727,3 | 0,0 | 270000,0 | 112727,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 78. | Мероприятие 1.5. Осуществление мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее 500 тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.5, 1.1.1.6 |
| 79. | Мероприятие 1.6. Осуществление мониторинга разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.1 - 1.1.1.4 |
| 80. | Мероприятие 1.7. Осуществление мониторинга разработки и утверждения схем санитарной очистки территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.8 |
| 81. | Мероприятие 1.8. Рассмотрение и утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тыс. человек и более | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.5 - 1.1.1.7 |
| 82. | Мероприятие 1.9. Рассмотрение и утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.6 |
| 83. | Мероприятие 1.10. Рассмотрение и утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.2.1, 1.1.2.2 |
| 84. | Мероприятие 1.11. Организация утверждения инвестиционных программ организаций, контроль за их выполнением, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.1 - 1.1.1.4, 1.1.1.7 |
| 85. | Мероприятие 1.12. Организация утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.5 - 1.1.1.7 |
| 86. | Мероприятие 1.13.  Осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения (приоритетный региональный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области"), всего  из них | 14198906,1 | 0,0 | 1134140,0 | 2966115,4 | 1735486,2 | 3447447,7 | 2195490,8 | 2720226,0 | 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.2.1, 1.1.2.2 |
| (п. 86 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471351D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 87. | внебюджетные источники | 14198906,1 | 0,0 | 1134140,0 | 2966115,4 | 1735486,2 | 3447447,7 | 2195490,8 | 2720226,0 |  |
| (п. 87 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471353DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 88. | Мероприятие 1.14.  Осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности (приоритетный региональный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области"), всего  из них | 21810797,4 | 0,0 | 3986120,0 | 3540539,7 | 3747218,0 | 4932640,2 | 4144481,5 | 1459798,0 | 1.1.1.1, 1.1.1.2 |
| (п. 88 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D147135CDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 89. | внебюджетные источники | 21810797,4 | 0,0 | 3986120,0 | 3540539,7 | 3747218,0 | 4932640,2 | 4144481,5 | 1459798,0 |  |
| (п. 89 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D147135DDFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 90. | Мероприятие 1.15. Подготовка заключений о необходимости (об отсутствии необходимости) в предоставлении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской области на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, на основании решений Правительства Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.1, 1.1.1.3, 1.1.1.5, 1.1.1.6 |
| 91. | Мероприятие 1.16. Контроль за соблюдением порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по распоряжению Губернатора Свердловской области) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.1, 1.1.1.3, 1.1.1.5, 1.1.1.6 |
| 92. | Мероприятие 1.17. Передача объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по концессионным соглашениям | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.2.2 |
| 93. | Мероприятие 1.18. Организация и проведение мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.2, 1.1.1.4, 1.1.1.6 |
| 94. | Мероприятие 1.19. Осуществление контроля за выполнением производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий производственных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.2, 1.1.1.4 |
| 95. | Мероприятие 1.20. Осуществление мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.2, 1.1.1.4, 1.1.1.7 |
| 96. | Мероприятие 1.21. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, полученных в результате этих наблюдений, в соответствии с официальной федеральной статистической методологией, за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.1, 1.1.1.3 - 1.1.1.6 |
| 97. | Мероприятие 1.22. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, полученных в результате этих наблюдений, в соответствии с официальной федеральной статистической методологией, за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.1, 1.1.1.3 - 1.1.1.6 |
| 98. | Мероприятие 1.23. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, полученных в результате этих наблюдений, в соответствии с официальной федеральной статистической методологией, о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.2.6, 4.1.2.7 |
| 99. | Мероприятие 1.24. Организация проведения инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.2, 1.1.1.4, 1.1.1.6 |
| 100. | Мероприятие 1.25. Организация и проведение мониторинга своевременного выполнения требований федерального законодательства и планов мероприятий по подготовке муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и организаций жилищного и коммунального комплексов Свердловской области к отопительному сезону | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.1, 1.1.1.3 - 1.1.1.6 |
| 101. | Мероприятие 1.26. Анализ результатов опросов населения по критерию "Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами" | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.2, 1.1.1.4, 3.1.1.2 |
| 102. | Мероприятие 1.27. Предоставление субсидий/иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на проведение инвентаризации объектов коммунальной инфраструктуры в целях ликвидации бесхозяйных объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.10 |
| 103. | Мероприятие 1.28. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере (приоритетный региональный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области"), всего  из них | 578315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58700,0 | 140000,0 | 379615,6 | 1.1.1.11 |
| (п. 103 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471853D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | |
| 104. | областной бюджет | 578315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58700,0 | 140000,0 | 379615,6 |  |
| (п. 104 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D147185CD7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | |
| 105. | Мероприятие 1.29.  Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Свердловской области, в соответствии с концессионными соглашениями (приоритетный региональный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области"), всего  из них | 1548065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650000,0 | 450000,0 | 448065,0 | 1.1.1.11 |
| (п. 105 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471454DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 106. | областной бюджет | 1548065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650000,0 | 450000,0 | 448065,0 |  |
| (п. 106 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471455DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 107. | Мероприятие 1.30. Создание автоматизированной информационной системы "Региональный портал мониторинга жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области", всего  из них | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 1.1.1.10, 1.1.1.11 |
| 108. | областной бюджет | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 |  |
| 109. | Мероприятие 1.31. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на софинансирование процентной ставки по кредитам и (или) облигационным займам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями (концессионерами) или кредитными организациями для реализации проектов модернизации в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с твердыми коммунальными отходами, предусмотренных в концессионных соглашениях, на территории Свердловской области, всего  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.11 |
| 110. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 111. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 112. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 113. | Мероприятие 1.32. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на подготовку проектов модернизации в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с твердыми коммунальными отходами  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.11 |
| 114. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 115. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 116. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 117. | Мероприятие 1.33.  Проверка заявок концессионера на выплату платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает Свердловская область, всего  из них | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 1500,0 | 1.1.1.11 |
| (п. 117 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471456DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 118. | областной бюджет | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 1500,0 |  |
| (п. 118 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471457DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 119. | Мероприятие 1.34. Субсидия государственному унитарному предприятию Свердловской области "Газовые сети" в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности, всего  из них | 244300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244300,0 | 1.1.2.1 - 1 |
| 120. | областной бюджет | 244300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244300,0 |  |
| 121. | Мероприятие 1.35.  Обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, всего  из них: | 100480,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100480,6 | 1.1.1.11 |
| (п. 121 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D147185DD7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | |
| 122. | областной бюджет | 43976,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43976,3 |  |
| (п. 122 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471955DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | |
| 123. | местный бюджет | 4762,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4762,1 |  |
| 124. | внебюджетные источники | 51742,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51742,2 |  |
| 125. | Мероприятие 1.35-1.  Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, всего  из них | 128425,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128425,8 | 1.1.1.11 |
| (п. 125 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471450DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 126. | областной бюджет | 128425, 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128425,8 |  |
| (п. 126 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471451DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 127. | Подпрограмма 1-1 "Чистая вода" | | | | | | | | | |
| 128. | Всего по подпрограмме 1-1 "Чистая вода"  в том числе: | 236322,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236322,5 |  |
| 129. | федеральный бюджет | 200161,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200161,5 |  |
| 130. | областной бюджет | 15065,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15065,9 |  |
| 131. | в том числе субсидии местным бюджетам | 15065,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15065,9 |  |
| 132. | местный бюджет | 10410,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10410,8 |  |
| 133. | внебюджетные источники | 10684,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10684,3 |  |
| 134. | "Капитальные вложения" | | | | | | | | | |
| 135. | Всего по направлению "Капитальные вложения"  в том числе: | 225638,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225638,2 |  |
| 136. | федеральный бюджет | 200161,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200161,5 |  |
| 137. | областной бюджет | 15065,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15065,9 |  |
| 138. | в том числе субсидии местным бюджетам | 15065,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15065,9 |  |
| 139. | местный бюджет | 10410,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10410,8 |  |
| 140. | "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства" | | | | | | | | | |
| 141. | Всего по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства"  в том числе: | 225638,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225638,2 |  |
| 142. | федеральный бюджет | 200161,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200161,5 |  |
| 143. | областной бюджет | 15065,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15065,9 |  |
| 144. | в том числе субсидии местным бюджетам | 15065,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15065,9 |  |
| 145. | местный бюджет | 10410,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10410,8 |  |
| 146. | Мероприятие 1-1.1. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (федеральный проект "Чистая вода"), всего  из них: | 225638,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225638,2 | 1-1.1.1.1, 1-1.1.1.2 |
| 147. | федеральный бюджет | 200161,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200161,5 |  |
| 148. | областной бюджет | 15065,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15065,9 |  |
| 149. | в том числе субсидии местным бюджетам | 15065,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15065,9 |  |
| 150. | местный бюджет | 10410,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10410,8 |  |
| 151. | Мероприятие 1-1.1-1. Реализация проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, всего  из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1-1.1.1.1, 1-1.1.1.2 |
| 152. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 152-1. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 152-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D147105CD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | |
| 153. | "Прочие нужды" | | | | | | | | | |
| 154. | Всего по направлению "Прочие нужды"  в том числе: | 10684,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10684,3 |  |
| 155. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 156. | внебюджетные источники | 10684,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10684,3 |  |
| 157. | Мероприятие 1-1.2. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках инвестиционных программ организаций водопроводно-канализационного хозяйства, всего  из них | 2754,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2754,3 | 1-1.1.1.1, 1-1.1.1.2 |
| 158. | внебюджетные источники | 2754,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2754,3 |  |
| 159. | Мероприятие 1-1.3. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках исполнения обязательств концессионеров по концессионным соглашениям, всего  из них | 7930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7930,0 | 1-1.1.1.1, 1-1.1.1.2 |
| 160. | внебюджетные источники | 7930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7930,0 |  |
| 161. | Мероприятие 1-1.4. Осуществление мониторинга разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, создание электронной модели систем водоснабжения и водоотведения в Свердловской области, всего  из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.2, 1.1.1.4 |
| 162. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 163. | Подпрограмма 2 "Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области" | | | | | | | | | |
| 164. | Всего по подпрограмме 2 "Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области"  в том числе: | 67434228,2 | 301191,6 | 20177529,5 | 20383609,4 | 8429896,1 | 5800609,9 | 5470702,2 | 6870689,5 |  |
| (п. 164 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471452DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 165. | областной бюджет | 2260473,9 | 241450,3 | 105589,9 | 358878,4 | 349700,0 | 353700,0 | 466000,0 | 385155,3 |  |
| (п. 165 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471453DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 166. | в том числе субсидии местным бюджетам | 2163073,9 | 219950,3 | 105589,9 | 358878,4 | 349700,0 | 349700,0 | 440000,0 | 339255,3 |  |
| (п. 166 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D147145CDABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 167. | местный бюджет | 269293,5 | 59741,3 | 71939,6 | 24731,0 | 28289,8 | 30610,2 | 39742,4 | 14239,2 |  |
| 168. | внебюджетные источники | 64904460,8 | 0,0 | 20000000,0 | 20000000,0 | 8051906,3 | 5416299,7 | 4964959,8 | 6471295,0 |  |
| (п. 168 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D147145DDABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 169. | "Капитальные вложения" | | | | | | | | | |
| 170. | Всего по направлению "Капитальные вложения"  в том числе: | 2432367,4 | 279691,6 | 177529,5 | 383609,4 | 377989,8 | 380310,2 | 479742,4 | 353494,5 |  |
| (п. 170 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471554DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 171. | областной бюджет | 2163073,9 | 219950,3 | 105589,9 | 358878,4 | 349700,0 | 349700,0 | 440000,0 | 339255,3 |  |
| (п. 171 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471555DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 172. | в том числе субсидии местным бюджетам | 2163073,9 | 219950,3 | 105589,9 | 358878,4 | 349700,0 | 349700,0 | 440000,0 | 339255,3 |  |
| (п. 172 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471556DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 173. | местный бюджет | 269293,5 | 59741,3 | 71939,6 | 24731,0 | 28289,8 | 30610,2 | 39742,4 | 14239,2 |  |
| 174. | "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства" | | | | | | | | | |
| 175. | Всего по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства"  в том числе: | 2432367,4 | 279691,6 | 177529,5 | 383609,4 | 377989,8 | 380310,2 | 479742,4 | 353494,5 |  |
| (п. 175 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471557DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 176. | областной бюджет | 2163073,9 | 219950,3 | 105589,9 | 358878,4 | 349700,0 | 349700,0 | 440000,0 | 339255,3 |  |
| (п. 176 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471550DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 177. | в том числе субсидии местным бюджетам | 2163073,9 | 219950,3 | 105589,9 | 358878,4 | 349700,0 | 349700,0 | 440000,0 | 339255,3 |  |
| (п. 177 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471551DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 178. | местный бюджет | 269293,5 | 59741,3 | 71939,6 | 24731,0 | 28289,8 | 30610,2 | 39742,4 | 14239,2 |  |
| 179. | Мероприятие 2.1. Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов городского типа, всего  из них: | 840830,5 | 279691,6 | 177529,5 | 383609,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1.1.1, 2.1.1.2 |
| 180. | областной бюджет | 684418,6 | 219950,3 | 105589,9 | 358878,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 181. | в том числе субсидии местным бюджетам | 684418,6 | 219950,3 | 105589,9 | 358878,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 182. | местный бюджет | 156411,9 | 59741,3 | 71939,6 | 24731,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 183. | Мероприятие 2.1-1.  Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации, всего  из них: | 1591536,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377989,8 | 380310,2 | 479742,4 | 353494,5 | 2.1.1.1.1, 2.1.1.2 |
| (п. 183 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471552DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 184. | областной бюджет | 1478655,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349700,0 | 349700,0 | 440000,0 | 339255,3 |  |
| (п. 184 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471553DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 185. | в том числе субсидии местным бюджетам | 1478655,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349700,0 | 349700,0 | 440000,0 | 339255,3 |  |
| (п. 185 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D147155CDBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 186. | местный бюджет | 112881,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28289,8 | 30610,2 | 39742,4 | 14239,2 |  |
| 187. | "Иные капитальные вложения" | | | | | | | | | |
| 188. | Всего по направлению "Иные капитальные вложения"  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 189. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 190. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 191. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 192. | Мероприятие 2.1-2. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по развитию газификации, всего  из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1.1.3 |
| 193. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 194. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 195. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 196. | "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" | | | | | | | | | |
| 197. | Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы"  в том числе | 21500,0 | 21500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 198. | областной бюджет | 21500,0 | 21500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 199. | Мероприятие 2.2. Разработка и ежегодная корректировка схемы и программы развития электроэнергетического комплекса Свердловской области на среднесрочную перспективу, всего  из них | 17900,0 | 17900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2.2.5 - 2.2.2.7 |
| 200. | областной бюджет | 17900,0 | 17900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 201. | Мероприятие 2.3. Корректировка схемы и программы развития электроэнергетического комплекса Свердловской области на среднесрочную перспективу, всего  из них | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.2.5 - 2.2.2.7 |
| 202. | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 203. | Мероприятие 2.4. Разработка программы вовлечения местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердловской области, всего  из них | 3600,0 | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2.2.3 |
| 204. | областной бюджет | 3600,0 | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 205. | "Прочие нужды" | | | | | | | | | |
| 206. | Всего по направлению "Прочие нужды"  в том числе: | 64980360,8 | 0,0 | 20000000,0 | 20000000,0 | 8051906,3 | 5420299,7 | 4990959,8 | 6517195,0 |  |
| (п. 206 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D147155DDBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 207. | областной бюджет | 75900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 26000,0 | 45900,0 |  |
| 208. | внебюджетные источники | 64904460,8 | 0,0 | 20000000,0 | 20000000,0 | 8051906,3 | 5416299,7 | 4964959,8 | 6471295,0 |  |
| (п. 208 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471654DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 209. | Мероприятие 2.5. Организация корректировки Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области, всего  из них | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1.1.1 |
| 210. | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 211. | Мероприятие 2.6. Проведение конкурсных отборов заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из средств областного бюджета; подготовка и представление в Правительство Свердловской области проектов нормативных правовых актов; проведение согласования и заключение соглашений с администрациями муниципальных образований в Свердловской области на получение субсидий из средств областного бюджета; контроль за соблюдением порядка предоставления субсидий из областного бюджета, подготовка в установленном порядке отчетной информации по действующим и проектируемым областным программам | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1.1.1 |
| 212. | Мероприятие 2.7. Участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, семинаров, конкурсов по тематике развития отрасли | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1.1.1, 2.2.1.1, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.4 - 2.2.2.7 |
| 213. | Мероприятие 2.8. Участие в организации выполнения мероприятий гражданской обороны в режиме повседневной деятельности, в режиме повышенной готовности и в чрезвычайном режиме по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями, отказами систем жизнеобеспечения или авариями на объектах повышенной опасности | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.2.4 |
| 214. | Мероприятие 2.9. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди работников отрасли | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.2.4 |
| 215. | Мероприятие 2.10. Работа с кадровым резервом отрасли, включая проведение специальных семинаров, Уральского молодежного энергетического форума, выдвижение перспективных работников отрасли на участие в президентской программе подготовки управленческих кадров | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1.1.1, 2.2.1.1, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.4 - 2.2.2.7 |
| 216. | Мероприятие 2.11. Участие в организации и проведении проверок готовности региональных предприятий электроэнергетического комплекса к работе в отопительный зимний период | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.2.1 |
| 217. | Мероприятие 2.12. Оптимизация процедуры подключения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.1.1, 2.2.1.2 |
| 218. | Мероприятие 2.13. Организация работы Штаба по безопасности энергоснабжения потребителей Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.2.4 |
| 219. | Мероприятие 2.14. Мониторинг хода категорирования объектов и наличия паспортов безопасности у субъектов топливно-энергетического комплекса на территории Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.2.2 |
| 220. | Мероприятие 2.15. Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов генерирующими компаниями на территории Свердловской области, всего  из них | 47850000,0 | 0,0 | 20000000,0 | 20000000,0 | 5000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 850000,0 | 2.2.2.4 - 2.2.2.7, 5.1.2.3 |
| 221. | внебюджетные источники | 47850000,0 | 0,0 | 20000000,0 | 20000000,0 | 5000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 850000,0 |  |
| 222. | Мероприятие 2.16. Разработка региональной программы газификации Свердловской области на среднесрочную перспективу | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1.1.1 |
| 223. | Мероприятие 2.17. Разработка паспорта газового хозяйства Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1.1.1 |
| 224. | Мероприятие 2.18. Участие в разработке и реализации мероприятий по профилактике терроризма на объектах топливно-энергетического комплекса Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.2.4 |
| 225. | Мероприятие 2.19. Участие в разработке и реализации программы импортозамещения для предприятий топливно-энергетического комплекса | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.2.5 - 2.2.2.7 |
| 226. | Мероприятие 2.20. Работа в рамках межведомственной комиссии по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.2.4 |
| 227. | Мероприятие 2.21. Участие в ресурсном обеспечении программы ИЖС для многодетных и малообеспеченных (льготных) категорий граждан на территории Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.1.1 |
| 228. | Мероприятие 2.22. Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей создание условий для снижения административных барьеров в сфере газораспределения | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.1.1, 2.2.1.3 |
| 229. | Мероприятие 2.23. Работа по реализации "майских" указов Президента Российской Федерации о долгосрочной государственной экономической политике и по созданию высокопроизводительных рабочих мест | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.2.7, 5.1.2.8 |
| 230. | Мероприятие 2.24. Работа по повышению доходного потенциала Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.1.1, 2.2.2.1 |
| 231. | Мероприятие 2.25. Формирование ежеквартальной отчетности о динамике задолженности бюджетных потребителей перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в Министерство энергетики Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.2.1 |
| 232. | Мероприятие 2.26. Повышение эффективности топливообеспечения жилищно-коммунального комплекса за счет использования местных топливных ресурсов и возобновляемых источников энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.2.3, 2.2.2.8 |
| 233. | Мероприятие 2.27. Рассмотрение и согласование проектов инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, расположенных на территории Свердловской области, которые подлежат утверждению Министерством энергетики Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.2.3 |
| 234. | Мероприятие 2.28. Организация утверждения инвестиционных программ и изменений в инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Правительством Свердловской области и контролируются Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.2.3 |
| 235. | Мероприятие 2.29.  Осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Правительством Свердловской области и контролируются Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, всего  из них | 17054460,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3051906,3 | 4416299,7 | 3964959,8 | 5621295,0 | 5.1.2.3 |
| (п. 235 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471655DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 236. | внебюджетные источники | 17054460,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3051906,3 | 4416299,7 | 3964959,8 | 5621295,0 |  |
| (п. 236 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471656D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 237. | Мероприятие 2.30. Модернизация информационной системы "Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения", всего  из них | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 2.2.1.1, 2.2.1.2 |
| 238. | областной бюджет | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 6000,0 | 6000,0 |  |
| 239. | Мероприятие 2.31. Разработка Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области на период до 2028 года и перспективу до 2035 года, всего  из них | 59900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 39900,0 | 2.1.1.1.1, 2.1.1.2 |
| 240. | областной бюджет | 59900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 39900,0 |  |
| 241. | Подпрограмма 3 "Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и создание благоприятной среды проживания граждан" | | | | | | | | | |
| 242. | Всего по подпрограмме 3 "Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и создание благоприятной среды проживания граждан"  в том числе: | 9779170,3 | 3306113,4 | 3015129,8 | 343649,6 | 1681227,6 | 410767,7 | 471777,9 | 550504,3 |  |
| (п. 242 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471657D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 243. | федеральный бюджет | 315193,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315193,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 244. | областной бюджет | 8171253,6 | 2699960,4 | 2568937,7 | 343649,6 | 1125656,0 | 410767,7 | 471777,9 | 550504,3 |  |
| (п. 244 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471650D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 245. | в том числе субсидии местным бюджетам | 4935081,6 | 2295006,3 | 2270065,5 | 0,0 | 370009,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 246. | местный бюджет | 1253632,2 | 592665,8 | 446192,1 | 0,0 | 214774,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 247. | внебюджетные источники | 39091,0 | 13487,2 | 0,0 | 0,0 | 25603,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 248. | "Капитальные вложения" | | | | | | | | | |
| 249. | Всего по направлению "Капитальные вложения"  в том числе: | 1713558,6 | 713891,1 | 999667,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 250. | областной бюджет | 1514892,2 | 611035,9 | 903856,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 251. | в том числе субсидии местным бюджетам | 1514892,2 | 611035,9 | 903856,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 252. | местный бюджет | 198666,4 | 102855,2 | 95811,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 253. | "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства" | | | | | | | | | |
| 254. | Всего по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства"  в том числе: | 713891,1 | 713891,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 255. | областной бюджет | 611035,9 | 611035,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 256. | в том числе субсидии местным бюджетам | 611035,9 | 611035,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 257. | местный бюджет | 102855,2 | 102855,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 258. | Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий на формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего  из них: | 713891,1 | 713891,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1.1.7 - 3.1.1.9 |
| 259. | областной бюджет | 611035,9 | 611035,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 260. | в том числе субсидии местным бюджетам | 611035,9 | 611035,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 261. | местный бюджет | 102855,2 | 102855,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 262. | "Иные капитальные вложения" | | | | | | | | | |
| 263. | Всего по направлению "Иные капитальные вложения"  в том числе: | 999667,5 | 0,0 | 999667,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 264. | областной бюджет | 903856,3 | 0,0 | 903856,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 265. | в том числе субсидии местным бюджетам | 903856,3 | 0,0 | 903856,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 266. | местный бюджет | 95811,2 | 0,0 | 95811,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 267. | Мероприятие 3.2. Предоставление субсидии на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего  из них: | 999667,5 | 0,0 | 999667,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1.1.7 - 3.1.1.9 |
| 268. | областной бюджет | 903856,3 | 0,0 | 903856,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 269. | в том числе субсидии местным бюджетам | 903856,3 | 0,0 | 903856,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 270. | местный бюджет | 95811,2 | 0,0 | 95811,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 271. | "Прочие нужды" | | | | | | | | | |
| 272. | Всего по направлению "Прочие нужды"  в том числе: | 8065611,7 | 2592222,3 | 2015462,3 | 343649,6 | 1681227,6 | 410767,7 | 471777,9 | 550504,3 |  |
| (п. 272 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471651D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 273. | федеральный бюджет | 315193,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315193,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 274. | областной бюджет | 6656361,4 | 2088924,5 | 1665081,4 | 343649,6 | 1125656,0 | 410767,7 | 471777,9 | 550504,3 |  |
| (п. 274 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471652D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 275. | в том числе субсидии местным бюджетам | 3420189,4 | 1683970,4 | 1366209,2 | 0,0 | 370009,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 276. | местный бюджет | 1054965,8 | 489810,6 | 350380,9 | 0,0 | 214774,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 277. | внебюджетные источники | 39091,0 | 13487,2 | 0,0 | 0,0 | 25603,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 278. | Мероприятие 3.3. Предоставление субсидии юридическим лицам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Свердловской области, всего  из них | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.2.2, 3.1.2.3 |
| 279. | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 280. | Мероприятие 3.4. Оказание информационной, консультативной, методической помощи по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.1.1, 3.1.1.3, 3.1.2.2, 3.1.2.3 |
| 281. | Мероприятие 3.5. Организация общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, оказание информационной, консультативной, методической помощи по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в части организации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.1.1 |
| 282. | Мероприятие 3.6. Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.2.2, 3.1.2.3 |
| 283. | Мероприятие 3.7. Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.2.1 - 3.1.2.3 |
| 284. | Мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, всего  из них | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.2.2, 3.1.2.3 |
| 285. | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 286. | Мероприятие 3.9. Предоставление субсидий местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (приоритетный региональный проект "Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области"), всего  из них: | 908127,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 908127,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1.2.4, 3.1.2.5, 3.1.2.5.1 |
| 287. | федеральный бюджет | 315193,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315193,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 288. | областной бюджет | 370009,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370009,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 289. | в том числе субсидии местным бюджетам | 370009,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370009,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 290. | местный бюджет | 197320,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197320,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 291. | внебюджетные источники | 25603,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25603,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 292. | Мероприятие 3.10.  Предоставление субсидии фонду "Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области" на обеспечение деятельности, всего  из них | 1714748,9 | 53986,7 | 142117,2 | 196270,3 | 302069,4 | 318500,0 | 338491,0 | 363314,3 | 3.1.1.2 |
| (п. 292 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471653D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 293. | областной бюджет | 1714748,9 | 53986,7 | 142117,2 | 196270,3 | 302069,4 | 318500,0 | 338491,0 | 363314,3 |  |
| (п. 293 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D147165CD9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 294. | Мероприятие 3.11.  Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, всего  из них | 993433,0 | 150967,4 | 156755,0 | 147379,3 | 125586,7 | 92267,7 | 133286,9 | 187190,0 | 3.1.3.1 |
| (п. 294 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D147165DD9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 295. | областной бюджет | 993433,0 | 150967,4 | 156755,0 | 147379,3 | 125586,7 | 92267,7 | 133286,9 | 187190,0 |  |
| (п. 295 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471754D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 296. | Мероприятие 3.12. Актуализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.2.2, 3.1.2.3 |
| 297. | Мероприятие 3.13. Актуализация региональной [программы](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324863BB3E66D08269F8E20B57356434D7438391D8421351DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Свердловской области, на 2015 - 2044 годы | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.2.2, 3.1.2.3 |
| 298. | Мероприятие 3.14. Проведение мониторинга реализации мероприятий подпрограммы | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.2.2, 3.1.2.3 |
| 299. | Мероприятие 3.15. Внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в рамках региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области в соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5F00576330416EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.2.2, 3.1.2.3 |
| 300. | Мероприятие 3.16. Осуществление мониторинга кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.9 |
| 301. | Мероприятие 3.17. Разработка комплекса мер по снижению кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, задолженности собственников и нанимателей жилых помещений по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.9 |
| 302. | Мероприятие 3.18. Сбор, анализ, обработка, расчет и свод данных для утверждения областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.3.1 |
| 303. | Мероприятие 3.19. Обеспечение предоставления сведений (сбор, анализ, свод) о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства (форма федерального статистического наблюдения N 22 "ЖКХ реформа") | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.2.3 |
| 304. | Мероприятие 3.20. Разработка мер, направленных на улучшение финансового состояния организаций жилищно-коммунального комплекса Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.3.1 |
| 305. | Мероприятие 3.21. Согласование муниципальных программ по выходу организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на безубыточный уровень работ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.3.1 |
| 306. | Мероприятие 3.22. Правовое сопровождение вопросов, связанных с экономикой, тарифной политикой и реформированием жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.1.2 |
| 307. | Мероприятие 3.23. Исполнение государственной услуги по рассмотрению обращений граждан | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.2.1 - 3.1.2.3 |
| 308. | Мероприятие 3.24. Проведение обучающих семинаров по управленческим округам Свердловской области по вопросам изменения законодательства в жилищной сфере | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.1.6, 3.1.2.3 |
| 309. | Мероприятие 3.25. Организация и проведение предварительного этапа Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" на территории Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.2.4, 3.1.2.5 |
| 310. | Мероприятие 3.26. Предоставление субсидий на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, всего  из них: | 188716,3 | 188716,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1.2.1 |
| 311. | областной бюджет | 107989,5 | 107989,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 312. | в том числе субсидии местным бюджетам | 107989,5 | 107989,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 313. | местный бюджет | 67239,6 | 67239,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 314. | внебюджетные источники | 13487,2 | 13487,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 315. | Мероприятие 3.27. Создание комфортных условий проживания граждан на территории Свердловской области путем содействия в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы по обязательствам органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, всего  из них | 200000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.9 |
| 316. | областной бюджет | 200000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 317. | Мероприятие 3.28. Предоставление субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, всего  из них: | 118730,0 | 118730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1.2.4, 3.1.2.5 |
| 318. | областной бюджет | 74106,0 | 74106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 319. | в том числе субсидии местным бюджетам | 74106,0 | 74106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 320. | местный бюджет | 44624,0 | 44624,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 321. | Мероприятие 3.29. Мониторинг задолженности муниципальных унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства по уплате страховых взносов | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1.1.9 |
| 322. | Мероприятие 3.30. Обеспечение реализации региональной [программы](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324863BB3E66D08269F8E20B57356434D7438391D8421351DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.2.2, 3.1.2.3 |
| 323. | Мероприятие 3.31. Мониторинг использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности на территории Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.2.2, 3.1.2.3 |
| 324. | Мероприятие 3.32. Формирование и ведение реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными, с разбивкой по муниципальным образованиям | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.1.2 |
| 325. | Мероприятие 3.33. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, полученных в результате этих наблюдений, в соответствии с официальной федеральной статистической методологией, об организации погребения и похоронного дела | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.1.4, 3.1.1.5 |
| 326. | Мероприятие 3.34. Мониторинг эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирных домах Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.2.1 - 3.1.2.3 |
| 327. | Мероприятие 3.35. Осуществление мониторинга жилищного фонда Свердловской области с целью выявления многоквартирных домов, подлежащих реконструкции или сносу и не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.2.2, 3.1.2.3 |
| 328. | Мероприятие 3.36. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обустройство гостевых маршрутов города Екатеринбурга, всего  из них: | 314530,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314530,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.6, 3.1.2.7 |
| 329. | областной бюджет | 298804,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298804,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 330. | местный бюджет | 15726,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15726,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 331. | Мероприятие 3.37. Предоставление субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, всего  из них: | 552029,7 | 0,0 | 552029,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1.1.7 - 3.1.1.9 |
| 332. | областной бюджет | 552029,7 | 0,0 | 552029,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 333. | в том числе субсидии местным бюджетам | 552029,7 | 0,0 | 552029,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 334. | Мероприятие 3.38. Предоставление субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, всего  из них: | 1164560,4 | 0,0 | 1164560,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1.1.7 - 3.1.1.9 |
| 335. | областной бюджет | 814179,5 | 0,0 | 814179,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 336. | в том числе субсидии местным бюджетам | 814179,5 | 0,0 | 814179,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 337. | местный бюджет | 350380,9 | 0,0 | 350380,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 338. | Мероприятие 3.39. Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, всего  из них: | 591133,7 | 591133,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1.1.7 - 3.1.1.9 |
| 339. | областной бюджет | 591133,7 | 591133,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 340. | в том числе субсидии местным бюджетам | 591133,7 | 591133,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 341. | Мероприятие 3.40. Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, всего  из них: | 1288688,2 | 1288688,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1.1.7 - 3.1.1.9 |
| 342. | областной бюджет | 910741,2 | 910741,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 343. | в том числе субсидии местным бюджетам | 910741,2 | 910741,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 344. | местный бюджет | 377947,0 | 377947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 345. | Мероприятие 3.41. Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам городских округов (муниципальных районов) на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий, связанных с подготовкой административных центров городских округов (муниципальных районов) Свердловской области к празднованию юбилейных памятных дат (приоритетный региональный проект "Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области"), всего  из них: | 30912,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30912,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1.2.8 |
| 346. | областной бюджет | 29185,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29185,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 347. | местный бюджет | 1727,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1727,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 348. | Мероприятие 3.42. Мониторинг эффективности предоставления налоговых льгот по налогу на имущество организаций, предоставленных [Законом](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B66B03566D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Свердловской области от 27 ноября 2003 года N 35-ОЗ "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций" жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.1.10 |
| 349. | Подпрограмма 3-1 "Чистая среда" | | | | | | | | | |
| 350. | Всего по подпрограмме 3-1 "Чистая среда"  в том числе: | 410015,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8800,0 | 0,0 | 181800,0 | 219415,2 |  |
| (п. 350 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471755D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 351. | федеральный бюджет | 219415,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219415,2 |  |
| 352. | областной бюджет | 188800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8800,0 | 0,0 | 180000,0 | 0,0 |  |
| (п. 352 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471756D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 353. | в том числе субсидии местным бюджетам | 180000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180000,0 | 0,0 |  |
| 354. | местный бюджет | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 |  |
| 355. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 355 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471757D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 356. | "Капитальные вложения" | | | | | | | | | |
| 357. | Всего по направлению "Капитальные вложения"  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 358. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 359. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 360. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 361. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 362. | "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства" | | | | | | | | | |
| 363. | Всего по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства"  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 364. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 365. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 366. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 367. | Мероприятие 3-1.1. Создание межмуниципальных объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации, всего  из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3-1.1.1.1, 3-1.1.1.2 |
| 368. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 369. | Мероприятие 3-1.2. Предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, всего  из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3-1.1.1.1, 3-1.1.1.3 - 3-1.1.1.5 |
| 370. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 371. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 372. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 373. | "Иные капитальные вложения" | | | | | | | | | |
| 374. | Всего по направлению "Иные капитальные вложения"  в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 375. | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 376. | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 377. | Мероприятие 3-1.2-1. Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов (федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"), всего  из них: | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1.1.1.2, 3-1.1.1.6, 3-1.1.1.8 - 3-1.1.1.10, 3-1.1.1.12 |
| 378. | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 379. | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 380. | "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" | | | | | | | | | |
| 381. | Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" в том числе | 8800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 382. | областной бюджет | 8800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 383. | Мероприятие 3-1.3. Разработка и актуализация территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области, всего  из них | 8800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3-1.1.1.1, 3-1.1.1.11, 3-1.1.3.2 |
| 384. | областной бюджет | 8800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 385. | "Прочие нужды" | | | | | | | | | |
| 386. | Всего по направлению "Прочие нужды"  в том числе: | 401215,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181800,0 | 219415,2 |  |
| (п. 386 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471750D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 387. | федеральный бюджет | 219415,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219415,2 |  |
| 388. | областной бюджет | 180000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180000,0 | 0,0 |  |
| (п. 388 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471751D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 389. | в том числе субсидии местным бюджетам | 180000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180000,0 | 0,0 |  |
| 390. | местный бюджет | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 |  |
| 391. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 391 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471752D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 392. | Мероприятие 3-1.4. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, всего  из них: | 181800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181800,0 | 0,0 | 3-1.1.1.4, 3-1.1.1.8, 3-1.1.1.9 |
| 393. | областной бюджет | 180000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180000,0 | 0,0 |  |
| 394. | в том числе субсидии местным бюджетам | 180000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180000,0 | 0,0 |  |
| 395. | местный бюджет | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 |  |
| 396. | Мероприятие 3-1.4-1. Реализация мероприятий по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"), всего  из них: | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 3-1.1.1.6, 3-1.1.1.9 |
| 397. | федеральный бюджет | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |  |
| 398. | областной бюджет | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |  |
| 399. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |  |
| 400. | местный бюджет | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |  |
| 401. | Мероприятие 3-1.5. Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов, всего  из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3-1.1.2.1 |
| 402. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 403. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 404. | Мероприятие 3-1.6.  Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат на реализацию мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, всего  из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3-1.1.2.1, 3-1.1.2.2, 4.1.2.11 |
| (п. 404 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471753D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 405. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 405 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D147175CD7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 406. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 406 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D147175DD7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 407. | Мероприятие 3-1.8. Обеспечение участия в выполнении федеральных программ в области обращения с отходами производства и потребления в части обращения с твердыми коммунальными отходами | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1.1.1.6, 3-1.1.1.8, 3-1.1.1.9 |
| 408. | Мероприятие 3-1.9. Организация сбора информации для разработки (актуализации) территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1.1.3.2 |
| 409. | Мероприятие 3-1.10. Участие в реализации региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области, в части твердых коммунальных отходов | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1.1.3.4 |
| 410. | Мероприятие 3-1.11. Организация утверждения инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, региональных операторов, операторов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1.1.1.8, 3-1.1.1.9, 3-1.1.2.3 |
| 411. | Мероприятие 3-1.12. Формирование перечня инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, которые имеют региональное и (или) межмуниципальное значение | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1.1.1.8, 3-1.1.1.9, 3-1.1.2.3 |
| 412. | Мероприятие 3-1.13. Организация и проведение конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и определение зоны его деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1.1.3.3 |
| 413. | Мероприятие 3-1.14. Обеспечение заключения соглашений с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1.1.3.3 |
| 414. | Мероприятие 3-1.15. Участие в организации обеспечения доступа к информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области путем ее размещения в форме открытых данных на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1.1.3.1 |
| 415. | Мероприятие 3-1.17. Определение плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1.1.1.1, 3-1.1.1.8, 3-1.1.1.9 |
| 416. | Мероприятие 3-1.19. Организация мероприятий по экологическому образованию начиная от учащихся, студентов образовательных учреждений до специалистов предприятий и организаций, а также служащих органов государственной и муниципальной власти | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1.1.3.5 |
| 417. | Мероприятие 3-1.20. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение части затрат региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"), всего  из них | 219415,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219415,2 | 3-1.1.1.13, 3-1.1.1.14 |
| 418. | федеральный бюджет | 219415,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219415,2 |  |
| 419. | Мероприятие 3-1.21.  Создание объектов, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, в соответствии с концессионными соглашениями, концедентом по которым выступает Свердловская область (федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"), всего  из них [<\*\*>](#P15065) | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3-1.1.1.2 |
| (п. 419 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | | | |
| 420. | областной бюджет | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |  |
| 421. | Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области" | | | | | | | | | |
| 422. | Всего по подпрограмме 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области"  в том числе: | 51956932,2 | 8360718,5 | 6302841,3 | 8369371,0 | 7469069,7 | 7859155,0 | 8449549,3 | 5146227,4 |  |
| (п. 422 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471854D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 423. | областной бюджет | 2943308,5 | 1312543,9 | 478439,9 | 297999,6 | 134943,3 | 112292,2 | 365235,7 | 241853,9 |  |
| (п. 423 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471855D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 424. | в том числе субсидии местным бюджетам | 2697126,1 | 1192616,9 | 396673,6 | 271783,5 | 130870,3 | 98092,2 | 365235,7 | 241853,9 |  |
| (п. 424 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471856D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 425. | местный бюджет | 7048922,5 | 835013,2 | 1081801,4 | 968836,6 | 1025574,4 | 1029313,1 | 1083263,3 | 1025120,5 |  |
| (п. 425 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471857D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 426. | внебюджетные источники | 41964701,2 | 6213161,4 | 4742600,0 | 7102534,8 | 6308552,0 | 6717549,7 | 7001050,3 | 3879253,0 |  |
| (п. 426 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471850D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 427. | "Капитальные вложения" | | | | | | | | | |
| 428. | Всего по направлению "Капитальные вложения" в том числе | 173721,7 | 55526,3 | 75706,3 | 26216,1 | 2073,0 | 14200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 429. | областной бюджет | 173721,7 | 55526,3 | 75706,3 | 26216,1 | 2073,0 | 14200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 430. | "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства" | | | | | | | | | |
| 431. | Всего по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства" в том числе | 50402,9 | 21014,9 | 29388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 432. | областной бюджет | 50402,9 | 21014,9 | 29388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 433. | Мероприятие 4.1. Техническое перевооружение объектов инженерной инфраструктуры государственных учреждений Свердловской области, всего  из них | 50402,9 | 21014,9 | 29388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.2.10 |
| 434. | областной бюджет | 50402,9 | 21014,9 | 29388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 435. | "Иные капитальные вложения" | | | | | | | | | |
| 436. | Всего по направлению "Иные капитальные вложения" в том числе | 123318,8 | 34511,4 | 46318,3 | 26216,1 | 2073,0 | 14200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 437. | областной бюджет | 123318,8 | 34511,4 | 46318,3 | 26216,1 | 2073,0 | 14200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 438. | Мероприятие 4.2. Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов, находящихся в собственности Свердловской области, всего  из них | 107045,8 | 34511,4 | 46318,3 | 26216,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1.2.1 - 4.1.2.4, 4.1.2.10, 4.1.2.12 |
| 439. | областной бюджет | 107045,8 | 34511,4 | 46318,3 | 26216,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 440. | Мероприятие 4.3. Модернизация региональной информационно-аналитической подсистемы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, всего  из них | 16273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2073,0 | 14200,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.10 |
| 441. | областной бюджет | 16273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2073,0 | 14200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 442. | "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" | | | | | | | | | |
| 443. | Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" в том числе | 64935,7 | 60875,7 | 4060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 444. | областной бюджет | 64935,7 | 60875,7 | 4060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 445. | Мероприятие 4.4. Предынвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, всего  из них | 64935,7 | 60875,7 | 4060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1.1.1, 4.1.2.8 - 4.1.2.10 |
| 446. | областной бюджет | 64935,7 | 60875,7 | 4060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 447. | "Прочие нужды" | | | | | | | | | |
| 448. | Всего по направлению "Прочие нужды"  в том числе: | 51718274,8 | 8244316,5 | 6223075,0 | 8343154,9 | 7466996,7 | 7844955,0 | 8449549,3 | 5146227,4 |  |
| (п. 448 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471851D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 449. | областной бюджет | 2704651,1 | 1196141,9 | 398673,6 | 271783,5 | 132870,3 | 98092,2 | 365235,7 | 241853,9 |  |
| (п. 449 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471852D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 450. | в том числе субсидии местным бюджетам | 2697126,1 | 1192616,9 | 396673,6 | 271783,5 | 130870,3 | 98092,2 | 365235,7 | 241853,9 |  |
| (п. 450 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471853D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 451. | местный бюджет | 7048922,5 | 835013,2 | 1081801,4 | 968836,6 | 1025574,4 | 1029313,1 | 1083263,3 | 1025120,5 |  |
| (п. 451 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D147185CD7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 452. | внебюджетные источники | 41964701,2 | 6213161,4 | 4742600,0 | 7102534,8 | 6308552,0 | 6717549,7 | 7001050,3 | 3879253,0 |  |
| (п. 452 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D147185DD7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 453. | Мероприятие 4.5. Развитие институциональных механизмов стимулирования энергосбережения (заключение целевых соглашений, развитие системы энергосервисных контрактов) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.2.10 |
| 454. | Мероприятие 4.6. Участие в развитии внешнеэкономической деятельности в сфере энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.2.10 |
| 455. | Мероприятие 4.7. Взаимодействие с общественными и саморегулируемыми организациями в целях определения требований и рекомендаций к производству, передаче, потреблению энергетических ресурсов и использованию энергосберегающих и энергетически эффективных технологий, материалов и оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.2.10 |
| 456. | Мероприятие 4.8. Содействие в осуществлении инвестиционной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.2.10 |
| 457. | Мероприятие 4.9. Осуществление мер по сокращению расходов областного бюджета на предоставление субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.3.1 - 4.1.3.7 |
| 458. | Мероприятие 4.10. Организация учета используемых энергетических ресурсов на территории Свердловской области, всего  из них: | 711247,8 | 176383,8 | 194842,2 | 35144,0 | 184671,0 | 77728,4 | 23978,4 | 18500,0 | 4.1.1.4 - 4.1.1.8, 4.1.3.1 - 4.1.3.7 |
| 459. | местный бюджет | 183796,4 | 15468,4 | 29842,2 | 24098,0 | 47931,0 | 23978,4 | 23978,4 | 18500,0 |  |
| 460. | внебюджетные источники | 527451,4 | 160915,4 | 165000,0 | 11046,0 | 136740,0 | 53750,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 461. | Мероприятие 4.11. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, всего  из них: | 245700,0 | 195700,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1.3.1 - 4.1.3.6 |
| 462. | областной бюджет | 194000,0 | 144000,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 463. | в том числе субсидии местным бюджетам | 194000,0 | 144000,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 464. | местный бюджет | 23500,0 | 23500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 465. | внебюджетные источники | 28200,0 | 28200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 466. | Мероприятие 4.12. Создание благоприятных условий жизнедеятельности за счет содействия внедрению энергосберегающих технологий, оборудования, материалов, включая композитные материалы, всего  из них: | 24355404,7 | 4606870,0 | 2697743,0 | 5464825,0 | 3748412,0 | 3860864,4 | 3976690,3 | 0,0 | 4.1.1.1, 4.1.1.3 - 4.1.1.8, 4.1.3.5 |
| 467. | местный бюджет | 292503,0 | 130060,0 | 162443,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 468. | внебюджетные источники | 24062901,7 | 4476810,0 | 2535300,0 | 5464825,0 | 3748412,0 | 3860864,4 | 3976690,3 | 0,0 |  |
| 469. | Мероприятие 4.13. Обеспечение поддержки программ и (или) проектов, направленных на повышение энергетической эффективности и (или) использование возобновляемых источников энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.1.9, 4.1.1.10 |
| 470. | Мероприятие 4.14.  Расширение использования в качестве источников энергии местных, вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии, всего  из них: | 144549,6 | 30000,0 | 25000,0 | 0,0 | 25000,0 | 41083,8 | 1416,1 | 22049,7 | 4.1.1.1, 4.1.1.9, 4.1.1.10 |
| (п. 470 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471954D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 471. | местный бюджет | 6286,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1768,5 | 296,1 | 4221,7 |  |
| (п. 471 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471956DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 472. | внебюджетные источники | 138263,3 | 30000,0 | 25000,0 | 0,0 | 25000,0 | 39315,3 | 1120,0 | 17828,0 |  |
| (п. 472 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471957DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 473. | Мероприятие 4.15. Содействие организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности, в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках инвестиционных (производственных) программ (приоритетный региональный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области"), всего  из них | 17207884,8 | 1517236,0 | 2017300,0 | 1626663,8 | 2398400,0 | 2763620,0 | 3023240,0 | 3861425,0 | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.6 - 4.1.2.10 |
| 474. | внебюджетные источники | 17207884,8 | 1517236,0 | 2017300,0 | 1626663,8 | 2398400,0 | 2763620,0 | 3023240,0 | 3861425,0 |  |
| 475. | Мероприятие 4.16. Возмещение юридическим лицам части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях, и (или) лизинговых платежей на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (приоритетный региональный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области"), всего  из них | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.10 |
| 476. | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 477. | Мероприятие 4.17. Осуществление контроля за выполнением инвестиционных (производственных) программ организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.6 - 4.1.2.10 |
| 478. | Мероприятие 4.18. Организация сбора, анализа и оценки схем теплоснабжения поселений, городских округов | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.10 |
| 479. | Мероприятие 4.19. Определение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.2.10 |
| 480. | Мероприятие 4.20. Определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.2.10 |
| 481. | Мероприятие 4.21. Составление, оформление и анализ топливно-энергетического баланса Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.2.10 |
| 482. | Мероприятие 4.22. Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (приоритетный региональный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области"), всего  из них | 6351534,5 | 605487,0 | 853816,2 | 937949,6 | 966088,1 | 995070,7 | 1024922,9 | 968200,0 | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.6 - 4.1.2.10 |
| 483. | местный бюджет | 6351534,5 | 605487,0 | 853816,2 | 937949,6 | 966088,1 | 995070,7 | 1024922,9 | 968200,0 |  |
| 484. | Мероприятие 4.23.  Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (приоритетный региональный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области"), всего  из них: | 2694428,4 | 1109114,7 | 432373,6 | 228572,5 | 142425,6 | 106587,7 | 399301,6 | 276052,7 | 2.1.1.1.1, 2.1.1.2, 4.1.1.1, 4.1.2.8 - 4.1.2.10 |
| (п. 484 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471950DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 485. | областной бюджет | 2503126,1 | 1048616,9 | 396673,6 | 221783,5 | 130870,3 | 98092,2 | 365235,7 | 241853,9 |  |
| (п. 485 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471951DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 486. | в том числе субсидии местным бюджетам | 2503126,1 | 1048616,9 | 396673,6 | 221783,5 | 130870,3 | 98092,2 | 365235,7 | 241853,9 |  |
| (п. 486 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471952DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 487. | местный бюджет | 191302,3 | 60497,8 | 35700,0 | 6789,0 | 11555,3 | 8495,5 | 34065,9 | 34198,8 |  |
| (п. 487 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471953DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | |
| 488. | Мероприятие 4.24. Осуществление мониторинга показателей технико-экономического состояния коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности ее объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.6 - 4.1.2.10 |
| 489. | Мероприятие 4.25. Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Свердловской области, всего  из них | 1475,0 | 1475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.10, 4.1.3.5 |
| 490. | областной бюджет | 1475,0 | 1475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 491. | Мероприятие 4.26. Премирование победителей конкурса по отбору кандидатов на соискание премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения, всего  из них | 6050,0 | 2050,0 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.10, 4.1.3.5 |
| 492. | областной бюджет | 6050,0 | 2050,0 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 493. | Мероприятие 4.27. Осуществление регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.10, 4.1.3.5, 4.1.3.6 |
| 494. | Мероприятие 4.28. Обеспечение открытости информации об энергоэффективности государственных и муниципальных предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.1.12, 4.1.2.10, 4.1.3.5, 4.1.3.6 |
| 495. | Мероприятие 4.29. Оперативное управление подпрограммой | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.10, 4.1.3.5, 4.1.3.6 |
| 496. | Мероприятие 4.30. Создание в Свердловской области информационной системы (базы данных), обеспечивающей организацию регулярного сбора и систематизацию достоверной и актуальной информации об энергетическом хозяйстве Свердловской области, о величине производства и потребления энергетических ресурсов на объектах коммунальной инфраструктуры, об их технико-экономическом состоянии и имущественных правах на указанные выше объекты, о потребителях коммунальных ресурсов (услуг) Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.11 |
| 497. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" | | | | | | | | | |
| 498. | Всего по подпрограмме 5 "Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года"  в том числе: | 813359,3 | 111336,9 | 88278,5 | 86945,1 | 103682,7 | 124452,3 | 144464,9 | 154198,9 |  |
| 499. | областной бюджет | 806359,3 | 104336,9 | 88278,5 | 86945,1 | 103682,7 | 124452,3 | 144464,9 | 154198,9 |  |
| 500. | внебюджетные источники | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 501. | "Прочие нужды" | | | | | | | | | |
| 502. | Всего по направлению "Прочие нужды"  в том числе: | 813359,3 | 111336,9 | 88278,5 | 86945,1 | 103682,7 | 124452,3 | 144464,9 | 154198,9 |  |
| 503. | областной бюджет | 806359,3 | 104336,9 | 88278,5 | 86945,1 | 103682,7 | 124452,3 | 144464,9 | 154198,9 |  |
| 504. | внебюджетные источники | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 505. | Мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности государственного органа (центральный аппарат), всего  из них | 617854,1 | 67937,3 | 69567,8 | 70106,1 | 81803,2 | 96035,8 | 112945,4 | 119458,5 | 1.1.1.1 - 1.1.1.11, 1.1.1.14, 1.1.2.1, 1.1.2.2, 2.2.1.1 - 2.2.1.3, 2.2.2.1 - 2.2.2.8, 3.1.1.1 - 3.1.1.10, 3.1.2.1 - 3.1.2.8, 3.1.3.1, 3-1.1.1.1 - 3-1.1.1.14, 3-1.1.2.1 - 3-1.1.2.3, 3-1.1.3.1 - 3-1.1.3.6, 4.1.1.1 - 4.1.1.12, 4.1.2.1 - 4.1.2.12, 4.1.3.1 - 4.1.3.6, 5.1.1.1 - 5.1.1.9, 5.1.2.1 - 5.1.2.14 |
| 506. | областной бюджет | 617854,1 | 67937,3 | 69567,8 | 70106,1 | 81803,2 | 96035,8 | 112945,4 | 119458,5 |  |
| 507. | Мероприятие 5.2. Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями (приоритетные региональные проекты "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области" и "Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области"), всего  из них: | 188995,2 | 40339,6 | 18710,7 | 16839,0 | 18429,5 | 28416,5 | 31519,5 | 34740,4 | 2.2.2.2, 5.1.1.1, 5.1.1.9, 5.1.2.4, 5.1.2.11, 5.1.2.14 |
| 508. | областной бюджет | 181995,2 | 33339,6 | 18710,7 | 16839,0 | 18429,5 | 28416,5 | 31519,5 | 34740,4 |  |
| 509. | внебюджетные источники | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 510. | Мероприятие 5.3. Контроль за исполнением и реализацией государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года" | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.1.1 |
| 511. | Мероприятие 5.4. Организация рассмотрения обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.1.2 |
| 512. | Мероприятие 5.5. Обеспечение организационной деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по вопросам приема граждан в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.1.3 |
| 513. | Мероприятие 5.6. Организация работы по вопросам чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.2.1, 2.2.2.2 |
| 514. | Мероприятие 5.7. Мониторинг потребления горюче-смазочных материалов на территории Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1.2.10 |
| 515. | Мероприятие 5.8. Рассмотрение и согласование проектов генеральных планов и схем территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.2.5 |
| 516. | Мероприятие 5.9. Рассмотрение инвестиционных проектов в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.2.4 |
| 517. | Мероприятие 5.10. Организация работы по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование стратегических объектов, связанных с подготовкой и проведением региональных и международных мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.2.6 |
| 518. | Мероприятие 5.11. Обеспечение выполнения обязательств по государственному контракту по разработке, внедрению и оказанию доступа к региональной информационно-аналитической системе жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в объеме, утвержденном мировым соглашением, всего  из них | 3060,0 | 3060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.1.1.1 |
| 519. | областной бюджет | 3060,0 | 3060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 520. | Мероприятие 5.12. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению Министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, ограничений, запретов и по исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.1.4, 5.1.1.6 |
| 521. | Мероприятие 5.13. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.1.5 |
| 522. | Мероприятие 5.14. Организация представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, обеспечение контроля своевременности представления указанных сведений | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.1.5 |
| 523. | Мероприятие 5.15. Мониторинг документов стратегического планирования | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.2.1 - 5.1.2.3, 5.1.2.7 - 5.1.2.10 |
| 524. | Мероприятие 5.16. Проведение мониторинга потребности организаций, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в специалистах в сфере жилищно-коммунального хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.2.9, 5.1.2.10 |
| 525. | Мероприятие 5.17. Разработка и реализация комплексной [программы](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BC3061D08269F8E20B57356434D7438392D1471055DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) "Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердловской области" | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.2.3 |
| 526. | Мероприятие 5.18. Повышение прозрачности информации о деятельности организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства для потребителей, инвесторов и контролирующих органов | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.2.12, 5.1.2.13 |
| 527. | Мероприятие 5.19. Организация работы по согласованию муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства с помощью автоматизированного рабочего места "Реестр государственных услуг" | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1.1.7 |
| 528. | Мероприятие 5.20. Организация и проведение Всероссийского съезда по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, всего  из них | 3450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1.1.1 |
| 529. | областной бюджет | 3450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица 2

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения | Код федерального проекта | Объем расходов за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | | | | | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Всего по государственной программе Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года"  в том числе: |  | 64546745,5 | 18512659,8 | 15546845,4 | 15253669,1 | 15233571,2 |  |
| (п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 2. | федеральный бюджет |  | 2093003,4 | 445816,1 | 131132,7 | 1079628,7 | 436425,9 |  |
| (п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471154D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 3. | областной бюджет |  | 19155452,9 | 4316677,7 | 3859351,5 | 5384593,0 | 5594830,7 |  |
| (п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471155DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 4. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 9318634,4 | 1157651,9 | 1959294,3 | 2961104,1 | 3240584,1 |  |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471156DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 5. | местный бюджет |  | 4671391,7 | 1223632,0 | 1095366,0 | 1120354,1 | 1232039,6 |  |
| (п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471555DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | |
| 6. | внебюджетные источники |  | 38626897,5 | 12526534,0 | 10460995,2 | 7669093,3 | 7970275,0 |  |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471555D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | |
| 7. | в том числе капитальные вложения |  | 9875267,8 | 1570847,3 | 1245014,0 | 3707991,8 | 3351414,7 |  |
| (п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 8. | федеральный бюджет |  | 2032445,0 | 385257,7 | 131132,7 | 1079628,7 | 436425,9 |  |
| (п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471157D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 9. | областной бюджет |  | 7462995,5 | 1014301,9 | 1086428,1 | 2577793,0 | 2784472,5 |  |
| (п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471150DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 10. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 5253376,9 | 930301,9 | 1024478,5 | 1498410,2 | 1800186,3 |  |
| (п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471151DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 11. | местный бюджет |  | 368664,9 | 160125,3 | 27453,2 | 50570,1 | 130516,3 |  |
| (п. 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471550D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | |
| 12. | внебюджетные источники |  | 11162,4 | 11162,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471551DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | |
| 13. | В том числе на реализацию регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)" |  | 70017,9 | 70017,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471153DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 14. | федеральный бюджет |  | 60558,4 | 60558,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 14 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471153D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 14-1. | областной бюджет |  | 4558,2 | 4558,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 14-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 14-2. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 4558,2 | 4558,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 14-2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471351DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 14-3. | местный бюджет |  | 4901,3 | 4901,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 14-3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471352DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 15. | В том числе на реализацию регионального проекта "Чистая вода (Свердловская область)" | F5 | 2207227,5 | 436058,5 | 141003,0 | 1160891,1 | 469274,9 |  |
| (п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471151D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 16. | федеральный бюджет |  | 2032445,0 | 385257,7 | 131132,7 | 1079628,7 | 436425,9 |  |
| (п. 16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471152DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 17. | областной бюджет |  | 152979,6 | 28997,9 | 9870,3 | 81262,4 | 32849,0 |  |
| (п. 17 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471153DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 18. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 152979,6 | 28997,9 | 9870,3 | 81262,4 | 32849,0 |  |
| (п. 18 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471153D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 19. | местный бюджет |  | 21802,9 | 21802,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20. | в том числе капитальные вложения | F5 | 2207227,5 | 436058,5 | 141003,0 | 1160891,1 | 469274,9 |  |
| (п. 20 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147115CD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 21. | федеральный бюджет |  | 2032445,0 | 385257,7 | 131132,7 | 1079628,7 | 436425,9 |  |
| (п. 21 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147115DDABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 22. | областной бюджет |  | 152979,6 | 28997,9 | 9870,3 | 81262,4 | 32849,0 |  |
| (п. 22 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471254DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 23. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 152979,6 | 28997,9 | 9870,3 | 81262,4 | 32849,0 |  |
| (п. 23 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471254D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 24. | местный бюджет |  | 21802,9 | 21802,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25. | Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" | | | | | | | |
| 26. | Всего по подпрограмме 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области"  в том числе: |  | 27503201,6 | 8065184,4 | 6382931,3 | 6797986,8 | 6257099,1 |  |
| (п. 26 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471255DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 27. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28. | областной бюджет |  | 11417654,6 | 2999169,1 | 2276778,7 | 2984406,7 | 3157300,1 |  |
| (п. 28 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471256DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 29. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 6355824,8 | 551646,3 | 1276601,7 | 2184841,7 | 2342735,1 |  |
| (п. 29 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471256D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 30. | местный бюджет |  | 226211,9 | 126119,3 | 52660,0 | 23716,3 | 23716,3 |  |
| (п. 30 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D147155CDFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | |
| 31. | внебюджетные источники |  | 15859335,1 | 4939896,0 | 4053492,6 | 3789863,8 | 3076082,7 |  |
| (п. 31 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D147155CD6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | |
| 32. | Всего по направлению "Капитальные вложения"  в том числе: |  | 4425012,8 | 742592,9 | 610502,2 | 1440864,1 | 1631053,6 |  |
| (п. 32 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471257D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 33. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34. | областной бюджет |  | 4246917,3 | 635646,3 | 586785,9 | 1417147,8 | 1607337,3 |  |
| (п. 34 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471250DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 35. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 3457917,3 | 551646,3 | 586785,9 | 1067147,8 | 1252337,3 |  |
| (п. 35 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471251DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 36. | местный бюджет |  | 166933,1 | 95784,2 | 23716,3 | 23716,3 | 23716,3 |  |
| (п. 36 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471655D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | |
| 37. | внебюджетные источники |  | 11162,4 | 11162,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 37 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471656DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | |
| 38. | Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных проектов  в том числе: |  | 27503201,6 | 8065184,4 | 6382931,3 | 6797986,8 | 6257099,1 |  |
| (п. 38 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471251D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 39. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 40. | областной бюджет |  | 11417654,6 | 2999169,1 | 2276778,7 | 2984406,7 | 3157300,1 |  |
| (п. 40 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471252DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 41. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 6355824,8 | 551646,3 | 1276601,7 | 2184841,7 | 2342735,1 |  |
| (п. 41 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471253DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 42. | местный бюджет |  | 226211,9 | 126119,3 | 52660,0 | 23716,3 | 23716,3 |  |
| (п. 42 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471651DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | |
| 43. | внебюджетные источники |  | 15859335,1 | 4939896,0 | 4053492,6 | 3789863,8 | 3076082,7 |  |
| (п. 43 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471651D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | |
| 44. | Мероприятие 1.2. [(к) <\*>](#P15064) Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, всего  из них: |  | 3588850,4 | 611430,5 | 610502,2 | 1090864,1 | 1276053,6 | 1.1.1.1 - 1.1.1.7, 1.1.1.11 |
| (п. 44 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471253D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 45. | областной бюджет |  | 3457917,3 | 551646,3 | 586785,9 | 1067147,8 | 1252337,3 |  |
| (п. 45 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147125CD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 46. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 3457917,3 | 551646,3 | 586785,9 | 1067147,8 | 1252337,3 |  |
| (п. 46 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147125DDDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 47. | местный бюджет |  | 130933,1 | 59784,2 | 23716,3 | 23716,3 | 23716,3 |  |
| (п. 47 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D147165CD9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | |
| 48. | Мероприятие 1.2-2. [(к) <\*>](#P15064)  Оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, всего  из них: |  | 136162,4 | 131162,4 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 1.1.1.2, 1.1.1.4, 1.1.1.6 |
| (п. 48 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471354DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 49. | областной бюджет |  | 89000,0 | 84000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |  |
| (п. 49 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471354D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 50. | местный бюджет |  | 36000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 50 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324963BF3E6ED08269F8E20B57356434D7438392D147135DD7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.07.2021  N 376-ПП) | | | | | | | | |
| 50-1. | внебюджетные источники |  | 15162,4 | 15162,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 50-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324963BF3E6ED08269F8E20B57356434D7438392D1471053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.07.2021  N 376-ПП) | | | | | | | | |
| 51. | Мероприятие 1.2-5. [(к) <\*>](#P15064) Модернизация систем коммунальной инфраструктуры, всего  из них |  | 700000,0 | 0,0 | 0,0 | 350000,0 | 350000,0 | 1.1.1.2, 1.1.1.4, 1.1.1.6, 1.1.1.7 |
| (п. 51 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471355DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 52. | областной бюджет |  | 700000,0 | 0,0 | 0,0 | 350000,0 | 350000,0 |  |
| (п. 52 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471356DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 53. | Мероприятие 1.3. Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, всего  из них |  | 978000,0 | 768000,0 | 200000,0 | 0,0 | 10000,0 | 1.1.1.9 |
| (п. 53 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471357DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 54. | областной бюджет |  | 978000,0 | 768000,0 | 200000,0 | 0,0 | 10000,0 |  |
| (п. 54 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471357D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 55. | Мероприятие 1.4. Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой, всего  из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.2.1 |
| (п. 55 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471350DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 56. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 56 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471351DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 57. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 58. | Мероприятие 1.5. Осуществление мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее 500 тыс. человек |  | - | - | - | - | - | 1.1.1.5, 1.1.1.6 |
| 59. | Мероприятие 1.6. Осуществление мониторинга разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения |  | - | - | - | - | - | 1.1.1.1 - 1.1.1.4 |
| 60. | Мероприятие 1.8. Рассмотрение и утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тыс. человек и более |  | - | - | - | - | - | 1.1.1.5 - 1.1.1.7 |
| 61. | Мероприятие 1.9. Рассмотрение и утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии |  | - | - | - | - | - | 1.1.1.6 |
| 62. | Мероприятие 1.10. Рассмотрение и утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более |  | - | - | - | - | - | 1.1.2.1, 1.1.2.2 |
| 63. | Мероприятие 1.11. Организация утверждения инвестиционных программ организаций, контроль за их выполнением, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение |  | - | - | - | - | - | 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.7 |
| 64. | Мероприятие 1.12. Организация утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения |  | - | - | - | - | - | 1.1.1.5 - 1.1.1.7 |
| 65. | Мероприятие 1.13.  Осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения (приоритетный региональный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области"), всего  из них |  | 8341634,0 | 3091472,6 | 1953067,1 | 1789528,9 | 1507565,4 | 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.2.1, 1.1.2.2 |
| (п. 65 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471153DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021  N 238-ПП) | | | | | | | | |
| 66. | внебюджетные источники |  | 8341634,0 | 3091472,6 | 1953067,1 | 1789528,9 | 1507565,4 |  |
| (п. 66 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D147115CDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021  N 238-ПП) | | | | | | | | |
| 67. | Мероприятие 1.14.  Осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности (приоритетный региональный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области"), всего  из них |  | 7262304,8 | 1701230,0 | 1992222,6 | 2000334,9 | 1568517,3 | 1.1.1.1, 1.1.1.2 |
| (п. 67 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D147115CD9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021  N 238-ПП) | | | | | | | | |
| 68. | внебюджетные источники |  | 7262304,8 | 1701230,0 | 1992222,6 | 2000334,9 | 1568517,3 |  |
| (п. 68 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D147115DDBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021  N 238-ПП) | | | | | | | | |
| 69. | Мероприятие 1.15. Подготовка заключений о необходимости (об отсутствии необходимости) в предоставлении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской области на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, на основании решений Правительства Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 1.1.1.1, 1.1.1.3, 1.1.1.5, 1.1.1.6 |
| 70. | Мероприятие 1.16. Контроль за соблюдением порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (по распоряжению Губернатора Свердловской области) |  | - | - | - | - | - | 1.1.1.1, 1.1.1.3, 1.1.1.5, 1.1.1.6 |
| 71. | Мероприятие 1.17. Передача объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по концессионным соглашениям |  | - | - | - | - | - | 1.1.2.2 |
| 72. | Мероприятие 1.18. Организация и проведение мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов |  | - | - | - | - | - | 1.1.1.2, 1.1.1.4, 1.1.1.6 |
| 73. | Мероприятие 1.19. Осуществление контроля за выполнением производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий производственных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности |  | - | - | - | - | - | 1.1.1.2, 1.1.1.4 |
| 74. | Мероприятие 1.20. Осуществление мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения |  | - | - | - | - | - | 1.1.1.2, 1.1.1.4, 1.1.1.7 |
| 75. | Мероприятие 1.21. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, полученных в результате этих наблюдений, в соответствии с официальной федеральной статистической методологией, за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях |  | - | - | - | - | - | 1.1.1.1, 1.1.1.3 - 1.1.1.6 |
| 76. | Мероприятие 1.22. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, полученных в результате этих наблюдений, в соответствии с официальной федеральной статистической методологией, за работой жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях |  | - | - | - | - | - | 1.1.1.1, 1.1.1.3 - 1.1.1.6 |
| 77. | Мероприятие 1.23. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, полученных в результате этих наблюдений, в соответствии с официальной федеральной статистической методологией о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях |  | - | - | - | - | - | 4.1.2.6, 4.1.2.7 |
| 78. | Мероприятие 1.24. Организация проведения инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  | - | - | - | - | - | 1.1.1.2, 1.1.1.4, 1.1.1.6 |
| 79. | Мероприятие 1.25. Организация и проведение мониторинга своевременного выполнения требований федерального законодательства и планов мероприятий по подготовке муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и организаций жилищного и коммунального комплексов Свердловской области к отопительному сезону |  | - | - | - | - | - | 1.1.1.1, 1.1.1.3 - 1.1.1.6 |
| 80. | Мероприятие 1.26. Анализ результатов опросов населения по критерию "Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами" |  | - | - | - | - | - | 1.1.1.2, 1.1.1.4, 3.1.1.2 |
| 81. | Мероприятие 1.27. Предоставление субсидий/иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на проведение инвентаризации объектов коммунальной инфраструктуры в целях ликвидации бесхозяйных объектов |  | - | - | - | - | - | 1.1.1.10 |
| 82. | Мероприятие 1.28. Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере, всего  из них |  | 3522218,5 | 624311,0 | 689815,8 | 1117693,9 | 1090397,8 | 1.1.1.11 |
| (п. 82 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471352DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 83. | областной бюджет |  | 3522218,5 | 624311,0 | 689815,8 | 1117693,9 | 1090397,8 |  |
| (п. 83 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471352D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 83-1. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 2897907,5 | 0,0 | 689815,8 | 1117693,9 | 1090397,8 |  |
| (п. 83-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471053D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 84. | Мероприятие 1.29. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Свердловской области, в соответствии с концессионными соглашениями, всего из них |  | 1792759,4 | 448314,7 | 448314,7 | 448065,0 | 448065,0 | 1.1.1.11 |
| (п. 84 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471353DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 85. | областной бюджет |  | 1792759,4 | 448314,7 | 448314,7 | 448065,0 | 448065,0 |  |
| (п. 85 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147135CDDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 86. | Мероприятие 1.30. Создание автоматизированной информационной системы "Региональный портал мониторинга жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области", всего  из них |  | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.10, 1.1.1.11 |
| (п. 86 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147135DDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 87. | областной бюджет |  | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 87 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147135DD6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 88. | Мероприятие 1.33. Проверка заявок концессионера на выплату платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает Свердловская область, всего  из них |  | 6000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1.1.1.11 |
| (п. 88 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471454DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 89. | областной бюджет |  | 6000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |
| (п. 89 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471455DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 90. | Мероприятие 1.34. Субсидия государственному унитарному предприятию Свердловской области "Газовые сети" в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности, всего  из них |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.2.1-1 |
| 91. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 92. | Мероприятие 1.35. Обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, всего  из них: |  | 730872,9 | 393264,6 | 337608,3 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.11 |
| (п. 92 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471456DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 93. | областной бюджет |  | 427360,2 | 226898,5 | 200461,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 93 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471456D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 94. | местный бюджет |  | 59278,8 | 30335,1 | 28943,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 95. | внебюджетные источники |  | 244233,9 | 136031,0 | 108202,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 96. | Мероприятие 1.35-1.  Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, всего  из них |  | 442899,2 | 294498,6 | 148400,6 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.11 |
| (п. 96 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32496DB8316ED08269F8E20B57356434D7438392D147115DDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 22.07.2021  N 434-ПП) | | | | | | | | |
| 97. | областной бюджет |  | 442899,2 | 294498,6 | 148400,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 97 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32496DB8316ED08269F8E20B57356434D7438392D147115DD6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 22.07.2021  N 434-ПП) | | | | | | | | |
| 98. | Подпрограмма 1-1 "Чистая вода" | | | | | | | |
| 99. | Всего по подпрограмме 1-1 "Чистая вода"  в том числе: |  | 5457503,3 | 448177,1 | 896971,0 | 2404508,1 | 1707847,1 |  |
| (п. 99 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471457DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 100. | федеральный бюджет |  | 2032445,0 | 385257,7 | 131132,7 | 1079628,7 | 436425,9 |  |
| (п. 100 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471450DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 101. | областной бюджет |  | 942080,2 | 28997,9 | 71819,9 | 451262,4 | 390000,0 |  |
| (п. 101 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471450D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 102. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 152979,6 | 28997,9 | 9870,3 | 81262,4 | 32849,0 |  |
| (п. 102 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471451D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 103. | местный бюджет |  | 21802,9 | 21802,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 104. | внебюджетные источники |  | 2461175,2 | 12118,6 | 694018,4 | 873617,0 | 881421,2 |  |
| 105. | Всего по направлению "Капитальные вложения"  в том числе: |  | 2936328,1 | 436058,5 | 202952,6 | 1510891,1 | 786425,9 |  |
| (п. 105 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471452DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 106. | федеральный бюджет |  | 2032445,0 | 385257,7 | 131132,7 | 1079628,7 | 436425,9 |  |
| (п. 106 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471453DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 107. | областной бюджет |  | 882080,2 | 28997,9 | 71819,9 | 431262,4 | 350000,0 |  |
| (п. 107 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471453D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 108. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 152979,6 | 28997,9 | 9870,3 | 81262,4 | 32849,0 |  |
| (п. 108 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147145CDABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 109. | местный бюджет |  | 21802,9 | 21802,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 110. | В том числе региональный проект "Чистая вода (Свердловская область)" | F5 | 2207227,5 | 436058,5 | 141003,0 | 1160891,1 | 469274,9 |  |
| (п. 110 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147145DDFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 111. | федеральный бюджет |  | 2032445,0 | 385257,7 | 131132,7 | 1079628,7 | 436425,9 |  |
| (п. 111 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147145DD7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 112. | областной бюджет |  | 152979,6 | 28997,9 | 9870,3 | 81262,4 | 32849,0 |  |
| (п. 112 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471554D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 113. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 152979,6 | 28997,9 | 9870,3 | 81262,4 | 32849,0 |  |
| (п. 113 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471555DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 114. | местный бюджет |  | 21802,9 | 21802,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 115. | Результат "Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Свердловской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения"  в том числе: | F5 | 2207227,5 | 436058,5 | 141003,0 | 1160891,1 | 469274,9 |  |
| (п. 115 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471556DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 116. | федеральный бюджет |  | 2032445,0 | 385257,7 | 131132,7 | 1079628,7 | 436425,9 |  |
| (п. 116 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471556D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 117. | областной бюджет |  | 152979,6 | 28997,9 | 9870,3 | 81262,4 | 32849,0 |  |
| (п. 117 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471557DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 118. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 152979,6 | 28997,9 | 9870,3 | 81262,4 | 32849,0 |  |
| (п. 118 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471550DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 119. | местный бюджет |  | 21802,9 | 21802,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 120. | Мероприятие 1-1.1. [(к) <\*>](#P15064) Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего  из них: | F5 | 2207227,5 | 436058,5 | 141003,0 | 1160891,1 | 469274,9 | 1-1.1.1.1, 1-1.1.1.2 |
| (п. 120 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471550D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 121. | федеральный бюджет |  | 2032445,0 | 385257,7 | 131132,7 | 1079628,7 | 436425,9 |  |
| (п. 121 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471551D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 122. | областной бюджет |  | 152979,6 | 28997,9 | 9870,3 | 81262,4 | 32849,0 |  |
| (п. 122 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471552DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 123. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 152979,6 | 28997,9 | 9870,3 | 81262,4 | 32849,0 |  |
| (п. 123 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471553DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 124. | местный бюджет |  | 21802,9 | 21802,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 125. | Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных проектов,  в том числе: |  | 3250275,8 | 12118,6 | 755968,0 | 1243617,0 | 1238572,2 |  |
| (п. 125 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471553D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 126. | областной бюджет |  | 789100,6 | 0,0 | 61949,6 | 370000,0 | 357151,0 |  |
| (п. 126 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147155CD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 127. | внебюджетные источники |  | 2461175,2 | 12118,6 | 694018,4 | 873617,0 | 881421,2 |  |
| 128. | Мероприятие 1-1.1-1. [(к) <\*>](#P15064) Реализация проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, всего  из них |  | 729100,6 | 0,0 | 61949,6 | 350000,0 | 317151,0 | 1-1.1.1.1, 1-1.1.1.2 |
| (п. 128 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147155DDDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 129. | областной бюджет |  | 729100,6 | 0,0 | 61949,6 | 350000,0 | 317151,0 |  |
| (п. 129 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471654DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 129-1. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 200000,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 129-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471154DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | |
| 130. | Мероприятие 1-1.2. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках инвестиционных программ организаций водопроводно-канализационного хозяйства |  | 2445376,2 | 3068,6 | 689198,4 | 872908,0 | 880201,2 | 1-1.1.1.1, 1-1.1.1.2 |
| 131. | внебюджетные источники |  | 2445376,2 | 3068,6 | 689198,4 | 872908,0 | 880201,2 |  |
| 132. | Мероприятие 1-1.3. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках исполнения обязательств концессионеров по концессионным соглашениям |  | 15799,0 | 9050,0 | 4820,0 | 709,0 | 1220,0 | 1-1.1.1.1, 1-1.1.1.2 |
| 133. | внебюджетные источники |  | 15799,0 | 9050,0 | 4820,0 | 709,0 | 1220,0 |  |
| 134. | Мероприятие 1-1.4. Осуществление мониторинга разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, создание электронной модели систем водоснабжения и водоотведения в Свердловской области, всего  из них |  | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 40000,0 | 1.1.1.2, 1.1.1.4 |
| (п. 134 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471654D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 135. | областной бюджет |  | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 40000,0 |  |
| (п. 135 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471655D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 136. | Подпрограмма 2 "Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области" | | | | | | | |
| 137. | Всего по подпрограмме 2 "Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области"  в том числе: |  | 21757278,4 | 7968215,3 | 6136437,7 | 3751849,1 | 3900776,3 |  |
| (п. 137 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471656DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 138. | областной бюджет |  | 2344998,0 | 351157,7 | 429822,3 | 731882,8 | 832135,2 |  |
| (п. 138 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471657DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 139. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 1642480,0 | 349657,7 | 427822,3 | 350000,0 | 515000,0 |  |
| (п. 139 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471657D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 140. | местный бюджет |  | 144928,9 | 42538,2 | 3736,9 | 26853,8 | 71800,0 |  |
| (п. 140 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D147175CDCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | |
| 141. | внебюджетные источники |  | 19267351,5 | 7574519,4 | 5702878,5 | 2993112,5 | 2996841,1 |  |
| (п. 141 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471254D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021  N 238-ПП) | | | | | | | | |
| 142. | Всего по направлению "Капитальные вложения"  в том числе: |  | 2478926,9 | 392195,9 | 431559,2 | 756236,6 | 898935,2 |  |
| (п. 142 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471650DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 143. | областной бюджет |  | 2333998,0 | 349657,7 | 427822,3 | 729382,8 | 827135,2 |  |
| (п. 143 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471651DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 144. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 1642480,0 | 349657,7 | 427822,3 | 350000,0 | 515000,0 |  |
| (п. 144 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471651D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 145. | местный бюджет |  | 144928,9 | 42538,2 | 3736,9 | 26853,8 | 71800,0 |  |
| (п. 145 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471855DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | |
| 146. | Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных проектов  в том числе: |  | 21757278,4 | 7968215,3 | 6136437,7 | 3751849,1 | 3900776,3 |  |
| (п. 146 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471652DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 147. | областной бюджет |  | 2344998,0 | 351157,7 | 429822,3 | 731882,8 | 832135,2 |  |
| (п. 147 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471653DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 148. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 1642480,0 | 349657,7 | 427822,3 | 350000,0 | 515000,0 |  |
| (п. 148 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471653D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 149. | местный бюджет |  | 144928,9 | 42538,2 | 3736,9 | 26853,8 | 71800,0 |  |
| (п. 149 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471857D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | |
| 150. | внебюджетные источники |  | 19267351,5 | 7574519,4 | 5702878,5 | 2993112,5 | 2996841,1 |  |
| (п. 150 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471256DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021  N 238-ПП) | | | | | | | | |
| 151. | Мероприятие 2.1-1. [(к) <\*>](#P15064) Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации, всего  из них: |  | 1721053,7 | 350640,7 | 431559,2 | 366853,8 | 572000,0 | 2.1.1.1.1, 2.1.1.2 |
| (п. 151 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147165CD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 152. | областной бюджет |  | 1618513,0 | 325690,7 | 427822,3 | 350000,0 | 515000,0 |  |
| (п. 152 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147165DDABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 153. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 1618513,0 | 325690,7 | 427822,3 | 350000,0 | 515000,0 |  |
| (п. 153 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471754DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 154. | местный бюджет |  | 102540,7 | 24950,0 | 11200,0 | 38900,0 | 57000,0 |  |
| (п. 154 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471852D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | |
| 155. | Мероприятие 2.1-2. [(к) <\*>](#P15064) Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по развитию газификации, всего  из них: |  | 66355,2 | 41555,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1.1.3 |
| (п. 155 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471754D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 156. | областной бюджет |  | 23967,0 | 23967,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 156 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471755D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 157. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 23967,0 | 23967,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 157 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471756DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 158. | местный бюджет |  | 42388,2 | 17588,2 | 0,0 | 10000,0 | 14800,0 |  |
| (п. 158 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D147185DD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | |
| 158-1. | Мероприятие 2.1-3. [(к) <\*>](#P15064) Строительство пункта регазификации сжиженного природного газа на территории Шалинского городского округа, всего  из них: |  | 543018,0 | 0,0 | 0,0 | 230882,8 | 312135,2 | 2.1.1.4 |
| (п. 158-1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471757DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 158-2. | областной бюджет |  | 543018,0 | 0,0 | 0,0 | 230882,8 | 312135,2 |  |
| (п. 158-2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471757D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 158-3. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 158-3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471154D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | |
| 158-4. | Мероприятие 2.1-4. Строительство автоматической газораспределительной станции в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области |  | 148500,0 | 0,0 | 0,0 | 148500,0 | 0,0 | 2.1.1.4 |
| (п. 158-4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461256DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 158-5. | областной бюджет |  | 148500,0 | 0,0 | 0,0 | 148500,0 | 0,0 |  |
| (п. 158-5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461256D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 159. | Мероприятие 2.2. Разработка и ежегодная корректировка схемы и программы развития электроэнергетического комплекса Свердловской области на среднесрочную перспективу, всего  из них |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2.2.5 - 2.2.2.7 |
| 160. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 161. | Мероприятие 2.3. Корректировка схемы и программы развития электроэнергетического комплекса Свердловской области на среднесрочную перспективу, всего  из них |  | - | - | - | - | - | 2.2.2.5 - 2.2.2.7 |
| 162. | областной бюджет |  | - | - | - | - | - |  |
| 163. | Мероприятие 2.4. Разработка программы вовлечения местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердловской области, всего  из них |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2.2.3 |
| 164. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 165. | Мероприятие 2.5. Организация корректировки Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области, всего  из них |  | - | - | - | - | - | 2.1.1.1 |
| 166. | областной бюджет |  | - | - | - | - | - |  |
| 167. | Мероприятие 2.6. Проведение конкурсных отборов заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из средств областного бюджета, подготовка и представление в Правительство Свердловской области проектов нормативных правовых актов, проведение согласования и заключение соглашений с администрациями муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на получение субсидий из средств областного бюджета, контроль за соблюдением порядка предоставления субсидий из областного бюджета, подготовка в установленном порядке отчетной информации по действующим и проектируемым областным программам |  | - | - | - | - | - | 2.1.1.1 |
| 168. | Мероприятие 2.7. Участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, семинаров, конкурсов по тематике развития отрасли |  | - | - | - | - | - | 2.1.1.1, 2.2.1.1, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.4 - 2.2.2.7 |
| 169. | Мероприятие 2.8. Участие в организации выполнения мероприятий гражданской обороны в режиме повседневной деятельности, в режиме повышенной готовности и в чрезвычайном режиме по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями, отказами систем жизнеобеспечения или авариями на объектах повышенной опасности |  | - | - | - | - | - | 2.2.2.4 |
| 170. | Мероприятие 2.9. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди работников отрасли |  | - | - | - | - | - | 2.2.2.4 |
| 171. | Мероприятие 2.10. Работа с кадровым резервом отрасли, включая проведение специальных семинаров, Уральского молодежного энергетического форума, выдвижение перспективных работников отрасли на участие в президентской программе подготовки управленческих кадров |  | - | - | - | - | - | 2.1.1.1, 2.2.1.1, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.4 - 2.2.2.7 |
| 172. | Мероприятие 2.11. Участие в организации и проведении проверок готовности региональных предприятий электроэнергетического комплекса к работе в отопительный зимний период |  | - | - | - | - | - | 2.2.2.1 |
| 173. | Мероприятие 2.12. Оптимизация процедуры подключения к электрическим сетям |  | - | - | - | - | - | 2.2.1.1, 2.2.1.2 |
| 174. | Мероприятие 2.13. Организация работы Штаба по безопасности энергоснабжения потребителей Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 2.2.2.4 |
| 175. | Мероприятие 2.14. Мониторинг хода категорирования объектов и наличия паспортов безопасности у субъектов топливно-энергетического комплекса на территории Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 2.2.2.2 |
| 176. | Мероприятие 2.15. Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов генерирующими компаниями на территории Свердловской области, всего  из них |  | 4150000,0 | 1150000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 2.2.2.4 - 2.2.2.7, 5.1.2.3 |
| 177. | внебюджетные источники |  | 4150000,0 | 1150000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 |  |
| 178. | Мероприятие 2.16. Разработка региональной программы газификации Свердловской области на среднесрочную перспективу |  | - | - | - | - | - | 2.1.1.1 |
| 179. | Мероприятие 2.17. Разработка паспорта газового хозяйства Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 2.1.1.1 |
| 180. | Мероприятие 2.18. Участие в разработке и реализации мероприятий по профилактике терроризма на объектах топливно-энергетического комплекса Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 2.2.2.4 |
| 181. | Мероприятие 2.19. Участие в разработке и реализации программы импортозамещения для предприятий топливно-энергетического комплекса |  | - | - | - | - | - | 2.2.2.5 - 2.2.2.7 |
| 182. | Мероприятие 2.20. Работа в рамках межведомственной комиссии по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 2.2.2.4 |
| 183. | Мероприятие 2.21. Участие в ресурсном обеспечении программы индивидуального жилищного строительства для многодетных и малообеспеченных (льготных) категорий граждан на территории Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 2.2.1.1 |
| 184. | Мероприятие 2.22. Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей создание условий для снижения административных барьеров в сфере газораспределения |  | - | - | - | - | - | 2.2.1.1, 2.2.1.3 |
| 185. | Мероприятие 2.23. Работа по реализации "майских" указов Президента Российской Федерации о долгосрочной государственной экономической политике и по созданию высокопроизводительных рабочих мест |  | - | - | - | - | - | 5.1.2.7, 5.1.2.8 |
| 186. | Мероприятие 2.24. Работа по повышению доходного потенциала Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 2.2.1.1, 2.2.2.1 |
| 187. | Мероприятие 2.25. Формирование ежеквартальной отчетности о динамике задолженности бюджетных потребителей перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в Министерство энергетики Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | 2.2.2.1 |
| 188. | Мероприятие 2.26. Повышение эффективности топливообеспечения жилищно-коммунального комплекса за счет использования местных топливных ресурсов и возобновляемых источников энергии |  | - | - | - | - | - | 2.2.2.3, 2.2.2.8 |
| 189. | Мероприятие 2.27. Рассмотрение и согласование проектов инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, расположенных на территории Свердловской области, которые подлежат утверждению Министерством энергетики Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | 5.1.2.3 |
| 190. | Мероприятие 2.28. Организация утверждения инвестиционных программ и изменений в инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Правительством Свердловской области и контролируются Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 5.1.2.3 |
| 191. | Мероприятие 2.29.  Осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Правительством Свердловской области и контролируются Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, всего  из них |  | 15117351,5 | 6424519,4 | 4702878,5 | 1993112,5 | 1996841,1 | 5.1.2.3 |
| (п. 191 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471257DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021  N 238-ПП) | | | | | | | | |
| 192. | внебюджетные источники |  | 15117351,5 | 6424519,4 | 4702878,5 | 1993112,5 | 1996841,1 |  |
| (п. 192 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471257D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021  N 238-ПП) | | | | | | | | |
| 193. | Мероприятие 2.30.  Модернизация информационной системы "Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения", всего  из них |  | 10500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2500,0 | 5000,0 | 2.2.1.1, 2.2.1.2 |
| (п. 193 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | |
| 194. | областной бюджет |  | 10500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2500,0 | 5000,0 |  |
| (п. 194 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461055DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | |
| 195. | Мероприятие 2.31. Реализация мероприятий, связанных с развитием системы газоснабжения Свердловской области, всего  из них |  | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1.1.1.1, 2.1.1.2 |
| (п. 195 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471750DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 196. | областной бюджет |  | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 196 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471751DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 197. | Подпрограмма 3 "Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и создание благоприятной среды проживания граждан" | | | | | | | |
| 198. | Всего по подпрограмме 3 "Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и создание благоприятной среды проживания граждан"  в том числе: |  | 2540860,9 | 550881,6 | 639260,3 | 667065,1 | 683653,9 |  |
| (п. 198 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471752DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 199. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 200. | областной бюджет |  | 2540860,9 | 550881,6 | 639260,3 | 667065,1 | 683653,9 |  |
| (п. 200 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471752D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 201. | Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных проектов  в том числе: |  | 2540860,9 | 550881,6 | 639260,3 | 667065,1 | 683653,9 |  |
| (п. 201 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471753DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 202. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 203. | областной бюджет |  | 2540860,9 | 550881,6 | 639260,3 | 667065,1 | 683653,9 |  |
| (п. 203 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147175CDFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 204. | Мероприятие 3.4. Оказание информационной, консультативной, методической помощи по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - | - | - | - | 3.1.1.1, 3.1.1.3, 3.1.2.2, 3.1.2.3 |
| 205. | Мероприятие 3.5. Организация общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, оказание информационной, консультативной, методической помощи по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в части организации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - | - | - | - | 3.1.1.1 |
| 206. | Мероприятие 3.6. Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - | - | - | - | 3.1.2.2, 3.1.2.3 |
| 207. | Мероприятие 3.7. Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры |  | - | - | - | - | - | 3.1.2.1 - 3.1.2.3 |
| 208. | Мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, всего  из них |  | - | - | - | - | - | 3.1.2.2, 3.1.2.3 |
| 209. | областной бюджет |  | - | - | - | - | - |  |
| 210. | Мероприятие 3.10. Субсидия фонду "Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области" на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области, всего  из них |  | 1610819,6 | 377905,3 | 386905,3 | 414710,1 | 431298,9 | 3.1.1.2 |
| (п. 210 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147175CD6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 211. | областной бюджет |  | 1610819,6 | 377905,3 | 386905,3 | 414710,1 | 431298,9 |  |
| (п. 211 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147175DD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 212. | Мероприятие 3.11. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, всего  из них |  | 930041,3 | 172976,3 | 252355,0 | 252355,0 | 252355,0 | 3.1.3.1 |
| (п. 212 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471854DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 213. | областной бюджет |  | 930041,3 | 172976,3 | 252355,0 | 252355,0 | 252355,0 |  |
| (п. 213 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471855DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 214. | Мероприятие 3.14. Проведение мониторинга реализации мероприятий подпрограммы |  | - | - | - | - | - | 3.1.2.2, 3.1.2.3 |
| 215. | Мероприятие 3.16. Осуществление мониторинга кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами |  | - | - | - | - | - | 1.1.1.9 |
| 216. | Мероприятие 3.17. Разработка комплекса мер по снижению кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, задолженности собственников и нанимателей жилых помещений по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  | - | - | - | - | - | 1.1.1.9 |
| 217. | Мероприятие 3.18. Сбор, анализ, обработка, расчет и свод данных для утверждения областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 3.1.3.1 |
| 218. | Мероприятие 3.19. Обеспечение предоставления сведений (сбор, анализ, свод) о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства (форма федерального статистического наблюдения N 22 "ЖКХ реформа") |  | - | - | - | - | - | 3.1.2.3 |
| 219. | Мероприятие 3.20. Разработка мер, направленных на улучшение финансового состояния организаций жилищно-коммунального комплекса Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 3.1.3.1 |
| 220. | Мероприятие 3.21. Согласование муниципальных программ по выходу организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на безубыточный уровень работ |  | - | - | - | - | - | 3.1.3.1 |
| 221. | Мероприятие 3.22. Правовое сопровождение вопросов, связанных с экономикой, тарифной политикой и реформированием жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 5.1.1.2 |
| 222. | Мероприятие 3.23. Исполнение государственной услуги по рассмотрению обращений граждан |  | - | - | - | - | - | 3.1.2.1 - 3.1.2.3 |
| 223. | Мероприятие 3.24. Проведение обучающих семинаров по управленческим округам Свердловской области по вопросам изменения законодательства в жилищной сфере |  | - | - | - | - | - | 3.1.1.6, 3.1.2.3 |
| 224. | Мероприятие 3.28. Предоставление субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, всего  из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1.2.4, 3.1.2.5 |
| 225. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 226. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 227. | Мероприятие 3.29. Мониторинг задолженности муниципальных унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства по уплате страховых взносов |  | - | - | - | - | - | 1.1.1.9 |
| 228. | Мероприятие 3.33. Проведение статистических наблюдений и обработка данных, полученных в результате этих наблюдений, в соответствии с официальной федеральной статистической методологией об организации погребения и похоронного дела |  | - | - | - | - | - | 3.1.1.4, 3.1.1.5 |
| 229. | Мероприятие 3.42. Мониторинг эффективности предоставления налоговых льгот по налогу на имущество организаций, предоставленных [Законом](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B66B03566D08269F8E20B57356434C543DB9ED0430E54DDA838CEF9jEEAK) Свердловской области от 27 ноября 2003 года N 35-ОЗ "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций" жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья |  | - | - | - | - | - | - |
| 230. | Подпрограмма 3-1 "Чистая среда" | | | | | | | |
| 231. | Всего по подпрограмме 3-1 "Чистая среда"  в том числе: |  | 1249388,3 | 75689,7 | 60268,6 | 62500,0 | 1050930,0 |  |
| (п. 231 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471855D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 232. | федеральный бюджет |  | 60558,4 | 60558,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 232 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D147115DDFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 233. | областной бюджет |  | 109892,9 | 10230,0 | 49662,9 | 50000,0 | 0,0 |  |
| (п. 233 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471856DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 234. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 50000,0 | 10000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 |  |
| (п. 234 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471857DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 235. | местный бюджет |  | 39901,3 | 4901,3 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 |  |
| (п. 235 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D147115DD6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 236. | внебюджетные источники |  | 1039035,7 | 0,0 | 10605,7 | 12500,0 | 1015930,0 |  |
| (п. 236 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461154D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | |
| 237. | Всего по направлению "Капитальные вложения"  в том числе: |  | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 |  |
| (п. 237 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471857D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 238. | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |  |
| 239. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 239 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471850D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 240. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 240 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471851DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 241. | местный бюджет |  | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 |  |
| (п. 241 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461157DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | |
| 242. | В том числе региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)" | G2 | 70017,9 | 70017,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 242 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471254DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 243. | федеральный бюджет |  | 60558,4 | 60558,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 243 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471255DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 243-1. | областной бюджет |  | 4558,2 | 4558,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 243-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471352D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 243-2. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 4558,2 | 4558,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 243-2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471353DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 243-3. | местный бюджет |  | 4901,3 | 4901,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 243-3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D147135CDCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 244. | Результат "Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами" в том числе | G2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 245. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 246. | Мероприятие 3-1.20. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение части затрат региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами") | G2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3-1.1.1.13, 3-1.1.1.14 |
| 247. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 248. | Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов"  в том числе | G2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 248 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471250DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021  N 238-ПП) | | | | | | | | |
| 249. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 250. | Мероприятие 3-1.21.  Создание объектов, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, в соответствии с концессионными соглашениями, концедентом по которым выступает Свердловская область (федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"), всего  из них [<\*\*>](#P15065) | G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1.1.2. |
| (п. 250 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461150DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | |
| 251. | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 252. | Результат "Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов"  в том числе: | G2 | 70017,9 | 70017,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 252 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471256DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 253. | федеральный бюджет |  | 60558,4 | 60558,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 253 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471256D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 254. | областной бюджет |  | 4558,2 | 4558,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 254 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471257DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 255. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 4558,2 | 4558,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 255 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471250DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 256. | местный бюджет |  | 4901,3 | 4901,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 256 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471250D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 257. | Мероприятие 3-1.4-1. Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"), всего  из них: | G2 | 70017,9 | 70017,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3-1.1.1.6, 3-1.1.1.9 |
| (п. 257 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471251D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 258. | федеральный бюджет |  | 60558,4 | 60558,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 258 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471252DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 259. | областной бюджет |  | 4558,2 | 4558,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 259 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471253DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 260. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 4558,2 | 4558,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 260 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D1471253D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 261. | местный бюджет |  | 4901,3 | 4901,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 261 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324860B93264D08269F8E20B57356434D7438392D147125CD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.10.2021  N 724-ПП) | | | | | | | | |
| 262. | Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных проектов  в том числе: |  | 1179370,4 | 5671,8 | 60268,6 | 62500,0 | 1050930,0 |  |
| (п. 262 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471852DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 263. | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |  |
| 264. | областной бюджет |  | 105334,7 | 5671,8 | 49662,9 | 50000,0 | 0,0 |  |
| (п. 264 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471852D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 265. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 45441,8 | 5441,8 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 |  |
| (п. 265 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471853DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 266. | местный бюджет |  | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 |  |
| (п. 266 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461153DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | |
| 267. | внебюджетные источники |  | 1015930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1015930,0 |  |
| (п. 267 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461153D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | |
| 268. | Мероприятие 3-1.1. [(к) <\*>](#P15064) Создание объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации, всего  из них |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3-1.1.1.1, 3-1.1.1.2 |
| (п. 268 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147185CDFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 269. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 269 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147185CD7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 270. | Мероприятие 3-1.2. [(к) <\*>](#P15064) Предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, всего  из них: |  | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | 3-1.1.1.1, 3-1.1.1.4, 3-1.1.1.5 |
| (п. 270 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147185DD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 271. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 271 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471954DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 272. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 272 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471955DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 273. | местный бюджет |  | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 |  |
| (п. 273 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461256DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | |
| 274. | Мероприятие 3-1.2-1. [(к) <\*>](#P15064) Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов (федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"), всего  из них: |  | - | - | - | - | - | 3-1.1.1.2, 3-1.1.1.6, 3-1.1.1.8 - 3-1.1.1.10, 3-1.1.1.12, 3-1.1.1.15 - 3-1.1.1.18 |
| (п. 274 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471955DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | |
| 275. | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |  |
| 276. | областной бюджет |  | - | - | - | - | - |  |
| 277. | Мероприятие 3-1.3. Актуализация территориальной схемы в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области, всего  из них |  | 7240,0 | 230,0 | 7240,0 | 0,0 | 0,0 | 3-1.1.1.11, 3-1.1.3.2 |
| (п. 277 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471955D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 278. | областной бюджет |  | 7240,0 | 230,0 | 7240,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 278 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471956D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 278-1. | Мероприятие 3-1.3.1. Аттестация межведомственной информационной системы "Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области" всего  из них |  | 470,0 | 230,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 3-1.1.1.11 |
| (п. 278-1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471957DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 278-2. | областной бюджет |  | 470,0 | 230,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 278-2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471950DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 278-3. | Мероприятие 3-1.3.2. Развитие межведомственной информационной системы "Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области" |  | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 3-1.1.1.11 |
| (п. 278-3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471950D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 278-4. | областной бюджет |  | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 278-4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471951D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 279. | Мероприятие 3-1.4. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, всего  из них: |  | 45441,8 | 5441,8 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 3-1.1.1.4, 3-1.1.1.8, 3-1.1.1.9, 3-1.1.1.15 - 3-1.1.1.17 |
| (п. 279 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471952DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 280. | областной бюджет |  | 45441,8 | 5441,8 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 |  |
| (п. 280 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471953DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 281. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 45441,8 | 5441,8 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 |  |
| (п. 281 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471953D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 282. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 283. | Мероприятие 3-1.5. Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов, всего  из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3-1.1.2.1 |
| (п. 283 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147195CDBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 284. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 284 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D147195DDDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 285. | внебюджетные источники |  | 375930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375930,0 |  |
| (п. 285 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461253DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | |
| 286. | Мероприятие 3-1.6. Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, всего  из них: |  | 715528,6 | 0,0 | 33028,6 | 42500,0 | 640000,0 | 3-1.1.1.18, 3-1.1.2.1, 3-1.1.2.2, 4.1.2.11 |
| (п. 286 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461054DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 287. | областной бюджет |  | 52422,9 | 0,0 | 22422,9 | 30000,0 | 0,0 |  |
| (п. 287 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461054D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 288. | внебюджетные источники |  | 663105,7 | 0,0 | 10605,7 | 12500,0 | 640000,0 |  |
| (п. 288 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D146125DD9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | |
| 289. | Мероприятие 3-1.8. Обеспечение участия в выполнении федеральных программ в области обращения с отходами производства и потребления в части обращения с твердыми коммунальными отходами |  | - | - | - | - | - | 3-1.1.1.6, 3-1.1.1.8, 3-1.1.1.9, 3-1.1.1.15 - 3-1.1.1.17 |
| (п. 289 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461354DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | |
| 290. | Мероприятие 3-1.9. Организация сбора информации для разработки (актуализации) территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 3-1.1.3.2 |
| 291. | Мероприятие 3-1.10. Участие в реализации региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области в части твердых коммунальных отходов |  | - | - | - | - | - | 3-1.1.3.4 |
| 292. | Мероприятие 3-1.11. Организация утверждения инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, региональных операторов, операторов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами |  | - | - | - | - | - | 3-1.1.1.8, 3-1.1.1.9, 3-1.1.2.3, 3-1.1.1.15 - 3-1.1.1.17 |
| (п. 292 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461355DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | |
| 293. | Мероприятие 3-1.12. Формирование перечня инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, которые имеют региональное и (или) межмуниципальное значение |  | - | - | - | - | - | 3-1.1.1.8, 3-1.1.1.9, 3-1.1.2.3, 3-1.1.1.15 - 3-1.1.1.17 |
| (п. 293 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461356DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | |
| 294. | Мероприятие 3-1.13. Организация и проведение конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и определение зоны его деятельности |  | - | - | - | - | - | 3-1.1.3.3 |
| 295. | Мероприятие 3-1.14. Обеспечение заключения соглашений с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами |  | - | - | - | - | - | 3-1.1.3.3 |
| 296. | Мероприятие 3-1.15. Участие в организации обеспечения доступа к информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области путем ее размещения в форме открытых данных на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  | - | - | - | - | - | 3-1.1.3.1 |
| 297. | Мероприятие 3-1.17. Определение плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов |  | - | - | - | - | - | 3-1.1.1.1, 3-1.1.1.8, 3-1.1.1.9, 3-1.1.1.15 - 3-1.1.1.17 |
| (п. 297 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461356D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | |
| 298. | Мероприятие 3-1.19. Организация мероприятий по экологическому образованию начиная от учащихся, студентов образовательных учреждений до специалистов предприятий и организаций, а также служащих органов государственной и муниципальной власти |  | - | - | - | - | - | 3-1.1.3.5 |
| 299. | Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области" | | | | | | | |
| 300. | Всего по подпрограмме 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области"  в том числе: |  | 5359896,7 | 1245620,3 | 1263969,1 | 1396784,0 | 1453523,3 |  |
| (п. 300 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461055DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 301. | областной бюджет |  | 1121350,0 | 217350,0 | 225000,0 | 327000,0 | 352000,0 |  |
| (п. 301 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461056DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 302. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 1117350,0 | 217350,0 | 225000,0 | 325000,0 | 350000,0 |  |
| (п. 302 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461056D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 303. | местный бюджет |  | 4238546,7 | 1028270,3 | 1038969,1 | 1069784,0 | 1101523,3 |  |
| (п. 303 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471950D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | |
| 304. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 305. | Всего по направлению "Капитальные вложения"  в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 305 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461057D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 306. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 306 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461050DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 307. | Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных проектов  в том числе: |  | 5359896,7 | 1245620,3 | 1263969,1 | 1396784,0 | 1453523,3 |  |
| (п. 307 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461051DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 308. | областной бюджет |  | 1121350,0 | 217350,0 | 225000,0 | 327000,0 | 352000,0 |  |
| (п. 308 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461051D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 309. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 1117350,0 | 217350,0 | 225000,0 | 325000,0 | 350000,0 |  |
| (п. 309 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461052DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 310. | местный бюджет |  | 4238546,7 | 1028270,3 | 1038969,1 | 1069784,0 | 1101523,3 |  |
| (п. 310 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1471953D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | |
| 311. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 312. | Мероприятие 4.2. [(к) <\*>](#P15064) Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов, находящихся в собственности Свердловской области, всего  из них |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1.2.1 - 4.1.2.4, 4.1.2.10, 4.1.2.12 |
| (п. 312 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461053DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 313. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| (п. 313 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461053D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 314. | Мероприятие 4.3. [<(к)\*>](#P15064) Модернизация региональной информационно-аналитической подсистемы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, всего  из них |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.10 |
| 315. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 316. | Мероприятие 4.5. Развитие институциональных механизмов стимулирования энергосбережения (заключение целевых соглашений, развитие системы энергосервисных контрактов) |  | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.2.10 |
| 317. | Мероприятие 4.6. Участие в развитии внешнеэкономической деятельности в сфере энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения |  | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.2.10 |
| 318. | Мероприятие 4.7. Взаимодействие с общественными и саморегулируемыми организациями в целях определения требований и рекомендаций к производству, передаче, потреблению энергетических ресурсов и использованию энергосберегающих и энергетически эффективных технологий, материалов и оборудования |  | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.2.10 |
| 319. | Мероприятие 4.8. Содействие в осуществлении инвестиционной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.2.10 |
| 320. | Мероприятие 4.9. Осуществление мер по сокращению расходов областного бюджета на предоставление субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов |  | - | - | - | - | - | 4.1.3.1 - 4.1.3.7 |
| 321. | Мероприятие 4.10. Организация учета используемых энергетических ресурсов на территории Свердловской области, всего  из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1.1.4 - 4.1.1.8, 4.1.3.1 - 4.1.3.7 |
| 322. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 323. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 324. | Мероприятие 4.11. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, всего  из них: |  | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 100000,0 | 4.1.3.1 - 4.1.3.6 |
| (п. 324 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D146105CD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 325. | областной бюджет |  | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 100000,0 |  |
| (п. 325 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D146105DDABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 326. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 100000,0 |  |
| (п. 326 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461154DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 327. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 328. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 329. | Мероприятие 4.13. Обеспечение поддержки программ и (или) проектов, направленных на повышение энергетической эффективности и (или) использование возобновляемых источников энергии |  | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.1.9, 4.1.1.10 |
| 330. | Мероприятие 4.14. Расширение использования в качестве источников энергии местных, вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии, всего  из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1.1.1, 4.1.1.9, 4.1.1.10 |
| 331. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 332. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 333. | Мероприятие 4.15. Содействие организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности, в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках инвестиционных (производственных) программ (приоритетный региональный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области"), всего  из них |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.6 - 4.1.2.10 |
| 334. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 335. | Мероприятие 4.17. Осуществление контроля за выполнением инвестиционных (производственных) программ организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности |  | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.6 - 4.1.2.10 |
| 336. | Мероприятие 4.18. Организация сбора, анализа и оценки схем теплоснабжения поселений, городских округов |  | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.10 |
| 337. | Мероприятие 4.19. Определение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.2.10 |
| 338. | Мероприятие 4.20. Определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.2.10 |
| 339. | Мероприятие 4.21. Составление, оформление и анализ топливно-энергетического баланса Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.2.10 |
| 340. | Мероприятие 4.22. Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (приоритетный региональный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области"), всего  из них |  | 4172105,3 | 997246,0 | 1027163,4 | 1057978,3 | 1089717,6 | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.6 - 4.1.2.10 |
| 341. | местный бюджет |  | 4172105,3 | 997246,0 | 1027163,4 | 1057978,3 | 1089717,6 |  |
| 342. | Мероприятие 4.23. Реализация муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, всего  из них: |  | 1033791,4 | 248374,3 | 236805,7 | 286805,7 | 261805,7 | 2.1.1.1.1, 2.1.1.2, 4.1.1.1, 4.1.2.8 - 4.1.2.10 |
| (п. 342 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461154D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 343. | областной бюджет |  | 967350,0 | 217350,0 | 225000,0 | 275000,0 | 250000,0 |  |
| (п. 343 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461155D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 344. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 967350,0 | 217350,0 | 225000,0 | 275000,0 | 250000,0 |  |
| (п. 344 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461156DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 345. | местный бюджет |  | 66441,4 | 31024,3 | 11805,7 | 11805,7 | 11805,7 |  |
| (п. 345 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1461054DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | |
| 346. | Мероприятие 4.24. Осуществление мониторинга показателей технико-экономического состояния коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности ее объектов |  | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.6 - 4.1.2.10 |
| 347. | Мероприятие 4.25. Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Свердловской области, всего  из них |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.10, 4.1.3.5 |
| 348. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 349. | Мероприятие 4.26. Предоставление премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения, всего  из них |  | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.10, 4.1.3.5 |
| (п. 349 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461157DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 350. | областной бюджет |  | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
| (п. 350 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461157D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 351. | Мероприятие 4.27. Осуществление регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.10, 4.1.3.5, 4.1.3.6 |
| 352. | Мероприятие 4.28. Обеспечение открытости информации об энергоэффективности государственных и муниципальных предприятий |  | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.1.12, 4.1.2.10, 4.1.3.5, 4.1.3.6 |
| 353. | Мероприятие 4.29. Оперативное управление подпрограммой 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области" |  | - | - | - | - | - | 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.2.10, 4.1.3.5, 4.1.3.6 |
| 354. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" | | | | | | | |
| 355. | Всего по подпрограмме 5 "Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года"  в том числе: |  | 678616,3 | 158891,4 | 167007,4 | 172976,0 | 179741,5 |  |
| (п. 355 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461150DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 356. | областной бюджет |  | 678616,3 | 158891,4 | 167007,4 | 172976,0 | 179741,5 |  |
| (п. 356 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461151DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 357. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 358. | Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных проектов  в том числе: |  | 678616,3 | 158891,4 | 167007,4 | 172976,0 | 179741,5 |  |
| (п. 358 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461151D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 359. | областной бюджет |  | 678616,3 | 158891,4 | 167007,4 | 172976,0 | 179741,5 |  |
| (п. 359 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461152D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 360. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 361. | Мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности государственного органа (центральный аппарат), всего  из них |  | 524100,7 | 122474,2 | 129090,0 | 133671,6 | 138864,9 | 1.1.1.1 - 1.1.1.14, 1.1.2.1, 1.1.2.2, 2.1.1.1 - 2.1.1.4, 2.2.1.1 - 2.2.1.3, 2.2.2.1 - 2.2.2.8, 3.1.1.1 - 3.1.1.10, 3.1.2.1 - 3.1.2.8, 3.1.3.1, 3-1.1.1.1 - 3-1.1.1.18, 3-1.1.2.1 - 3-1.1.2.3, 3-1.1.3.1 - 3-1.1.3.6, 4.1.1.1 - 4.1.1.12, 4.1.2.1 - 4.1.2.12, 4.1.3.1 - 4.1.3.6, 5.1.1.1 - 5.1.1.9, 5.1.2.1 - 5.1.2.14 |
| (п. 361 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1461153DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 362. | областной бюджет |  | 524100,7 | 122474,2 | 129090,0 | 133671,6 | 138864,9 |  |
| (п. 362 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D146115CDFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 363. | Мероприятие 5.2. Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, всего  из них: |  | 154515,6 | 36417,2 | 37917,4 | 39304,4 | 40876,6 | 2.2.2.2, 5.1.1.1, 5.1.1.9, 5.1.2.4, 5.1.2.11, 5.1.2.14 |
| (п. 363 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D146115CD6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 364. | областной бюджет |  | 154515,6 | 36417,2 | 37917,4 | 39304,4 | 40876,6 |  |
| (п. 364 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324B64BF3F63D08269F8E20B57356434D7438392D146115DD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022  N 61-ПП) | | | | | | | | |
| 365. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 366. | Мероприятие 5.3. Контроль за исполнением и реализацией государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года" |  | - | - | - | - | - | 5.1.1.1 |
| 367. | Мероприятие 5.4. Организация рассмотрения обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 5.1.1.2 |
| 368. | Мероприятие 5.5. Обеспечение организационной деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по вопросам приема граждан в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 5.1.1.3 |
| 369. | Мероприятие 5.6. Организация работы по вопросам чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | - | - | - | - | - | 2.2.2.1, 2.2.2.2 |
| 370. | Мероприятие 5.7. Мониторинг потребления горюче-смазочных материалов на территории Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 4.1.2.10 |
| 371. | Мероприятие 5.8. Рассмотрение и согласование проектов генеральных планов и схем территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 5.1.2.5 |
| 372. | Мероприятие 5.9. Рассмотрение инвестиционных проектов в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |  | - | - | - | - | - | 5.1.2.4 |
| 373. | Мероприятие 5.10. Организация работы по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование стратегических объектов, связанных с подготовкой и проведением региональных и международных мероприятий |  | - | - | - | - | - | 5.1.2.6 |
| 374. | Мероприятие 5.11. Обеспечение выполнения обязательств по государственному контракту по разработке, внедрению и оказанию доступа к региональной информационно-аналитической системе жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в объеме, утвержденном мировым соглашением, всего  из них |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.1.1.1 |
| 375. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 376. | Мероприятие 5.14. Организация представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, обеспечение контроля своевременности представления указанных сведений |  | - | - | - | - | - | 5.1.1.5 |
| 377. | Мероприятие 5.15. Мониторинг документов стратегического планирования |  | - | - | - | - | - | 5.1.2.1 - 5.1.2.3, 5.1.2.7 - 5.1.2.10 |
| 378. | Мероприятие 5.17. Разработка и реализация комплексной программы "Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердловской области" |  | - | - | - | - | - | 5.1.2.3 |
| 379. | Мероприятие 5.18. Повышение прозрачности информации о деятельности организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства для потребителей, инвесторов и контролирующих органов |  | - | - | - | - | - | 5.1.2.12, 5.1.2.13 |
| 380. | Мероприятие 5.19. Организация работы по согласованию муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства с помощью автоматизированного рабочего места "Реестр государственных услуг" |  | - | - | - | - | - | 5.1.1.7 |
| 381. | Мероприятие 5.20. Организация и проведение Всероссийского съезда по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, всего  из них |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.1.1.1 |
| 382. | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

--------------------------------

<\*(к)> - мероприятия, реализуемые по направлению "Капитальные вложения".

<\*\*> [Информация](#P15079) о плановых объемах финансирования мероприятия представлена в приложении к плану мероприятий по выполнению государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года".

(сноска <\*\*> введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471155DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021 N 129-ПП)

Приложение

к плану мероприятий по выполнению

государственной программы "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

ИНФОРМАЦИЯ

О ПЛАНОВЫХ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471155D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области  от 18.03.2021 N 129-ПП) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия/источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| 1. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными концессионными соглашениями, в отношении объектов, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, концедентом по которым выступает Свердловская область (федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"), всего из них | 19239066,7 | 0 | 2748438,1 | 2748438,1 | 2748438,1 | 2748438,1 | 2748438,1 | 2748438,1 | 2748438,1 |
| 2. | областной бюджет | 19239066,7 | 0 | 2748438,1 | 2748438,1 | 2748438,1 | 2748438,1 | 2748438,1 | 2748438,1 | 2748438,1 |

Приложение N 2-1

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области

до 2024 года"

ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 17.12.2015 [N 1113-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1471052DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 01.07.2016 [N 472-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304E62BB3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471052D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 22.12.2016 [N 896-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E30416CBE3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471151D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 29.12.2016 [N 964-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 30.03.2017 [N 200-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304063BD3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471154D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 28.07.2017 [N 548-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334961B13264D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 04.07.2018 [N 437-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B6DB03060D08269F8E20B57356434D7438392D147105CDCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 01.08.2019 [N 452-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471156D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.12.2019 [N 952-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 03.12.2020 [N 877-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подпрограмма 1. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" | |
| 2. | Организация и проведение отбора заявок органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство или реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | ежегодно, в срок до 01 сентября года, предшествующего планируемому |
| 3. | Организация и проведение отбора заявок юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой населенных пунктов | ежегодно, в срок до 01 июня текущего финансового года |
| 4. | Организация утверждения инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию в части объектов теплоснабжения (включая производство, услуги по передаче тепловой энергии, подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения) | ежегодно, в срок до 30 октября года, предшествующего периоду начала реализации инвестиционной программы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B6DB03060D08269F8E20B57356434D7438392D147105CDCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 04.07.2018 N 437-ПП) | | |
| 5. | Организация утверждения инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию в части объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (включая услуги в сфере централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения) | не позднее 30 октября года, предшествующего началу реализации инвестиционной программы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B6DB03060D08269F8E20B57356434D7438392D147105CDABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 04.07.2018 N 437-ПП) | | |
| 6. | Содействие в привлечении инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство Свердловской области | постоянно |
| 7. | Организация и проведение мониторинга реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | постоянно |
| 8. | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471156D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019 N 452-ПП | |
| 9. | Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми бытовыми отходами | формирование пула проектов - 2015 год, актуализация, сопровождение - постоянно |
| 10. | Разработка и реализация мер, направленных на снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, пара, горячей воды и питьевой воды | ежегодно |
| 11. | Разработка и реализация комплексной региональной программы обращения с твердыми бытовыми отходами, включающей мероприятия, направленные на совершенствование системы управления отходами, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов в указанной сфере | разработка - 2015 год, реализация - постоянно |
| 12. | Организация и выявление бесхозяйных объектов недвижимости и объектов жилищно-коммунального хозяйства | постоянно |
| 13. | Организация внедрения современных форм управления объектами коммунальной инфраструктуры, находящимися в муниципальной собственности | постоянно |
| 14. | Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | постоянно |
| 15. | Участие в реализации государственных программ Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства путем привлечения субсидий из федерального бюджета | постоянно |
| 16. | Организация контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих теплоснабжение (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | ежегодно, в соответствии с утверждаемым планом |
| 17. | Организация контроля за выполнением производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | ежегодно, в соответствии с утверждаемым планом |
| 17-1. | Подпрограмма 1-1. "Чистая вода" | |
| (п. 17-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471152DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019 N 452-ПП) | | |
| 17-2. | Проведение отбора объектов по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения | ежегодно |
| (п. 17-2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471152DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019 N 452-ПП) | | |
| 17-3. | Формирование и корректировка перечня объектов с учетом Справочника перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса, и учетом оценки риска здоровью населения | ежегодно |
| (п. 17-3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471152D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019 N 452-ПП) | | |
| 17-4. | Участие в организации работы по внесению изменений в территориальные схемы водоснабжения и водоотведения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, объектов строительства | в течение 6 месяцев с даты включения объекта в подпрограмму 1-1 |
| (п. 17-4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471153DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019 N 452-ПП) | | |
| 18. | Подпрограмма 2. "Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области" | |
| 19. | Содействие в привлечении инвестиций в топливно-энергетический комплекс Свердловской области | постоянно |
| 20. | Организация и проведение отборов заявок органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований на софинансирование проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации | ежегодно, в соответствии с [Порядком](#P41423) предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации |
| (п. 20 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304063BD3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471154D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.03.2017 N 200-ПП) | | |
| 21. | Организация утверждения инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию в части объектов электроснабжения (включая услуги по передаче электрической энергии, технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям) | ежегодно, в срок до 1 ноября года, в котором в уполномоченный орган исполнительной власти Свердловской области направлено заявление на утверждение |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B6DB03060D08269F8E20B57356434D7438392D147105CD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 04.07.2018 N 437-ПП) | | |
| 22. | Организация утверждения инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию в части объектов газоснабжения (включая услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в виде специальной надбавки к тарифам, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям) | ежегодно, в срок до 15 сентября года, предшествующего периоду реализации инвестиционных программ |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B6DB03060D08269F8E20B57356434D7438392D147105CD6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 04.07.2018 N 437-ПП) | | |
| 23. | Разработка и реализация мер, направленных на снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении электрической и тепловой энергии, газа | ежегодно |
| 24. | Организация работы по корректировке генеральной схемы развития газификации области и территорий муниципальных образований в Свердловской области | по мере необходимости |
| 25. | Организация работы по корректировке схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской области на среднесрочную перспективу | ежегодно, в срок до 01 мая года, предшествующего периоду их реализации |
| 26. | Организация работы по выявлению и ликвидации бесхозяйных объектов недвижимости и объектов топливно-энергетического комплекса Свердловской области | постоянно |
| 27. | Формирование перечня объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Свердловской области, подлежащих категорированию | ежегодно |
| 28. | Подпрограмма 3. "Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и создание благоприятной среды проживания граждан" | |
| 29. | Актуализация Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | ежегодно до 2016 года, в 2016 году по согласованию с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304E62BB3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471052D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.07.2016 N 472-ПП) | | |
| 30 - 31. | Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.12.2020 N 877-ПП | |
| 32 - 33. | Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304E62BB3F63D08269F8E20B57356434D7438392D1471052D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.07.2016 N 472-ПП | |
| 34. | Организация и проведение отбора заявок органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий | ежегодно, в срок до 01 сентября года, предшествующего планируемому |
| 35. | Организация и проведение отбора заявок органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | ежегодно |
| 36. | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.12.2020 N 877-ПП | |
| 37. | Разработка и представление на утверждение Правительства Свердловской области проекта постановления Правительства Свердловской области об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на очередной год | ежегодно, в срок до 01 ноября года, предшествующего планируемому |
| 38 - 39. | Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.12.2020 N 877-ПП | |
| 40. | Организация общественного контроля в системе жилищно-коммунального хозяйства | постоянно |
| (п. 40 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1471052DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2015 N 1113-ПП) | | |
| 40-1. | Представление отчетов о реализации мероприятий по повышению доходного потенциала Свердловской области | ежеквартально, до 20 числа, следующего за отчетным периодом |
| (п. 40-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1471052DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2015 N 1113-ПП) | | |
| 40-2. | Предоставление сведений (сбор, анализ, свод) о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства (форма федерального статистического наблюдения [N 22 ЖКХ реформа](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5A085463324E6EEF6B33D6D536A8E45E1775626194078E92D24C44059AE337CFFFF6614D8F3A2D3BjEE4K)) | 2 раза в год |
| (п. 40-2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1431851DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2015 N 1113-ПП) | | |
| 40-3. | Ведение реестра многоквартирных домов, подлежащих исключению из Региональной [программы](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324863BB3E66D08269F8E20B57356434D7438391D8421351DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области | постоянно |
| (п. 40-3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304F66BA3E67D08269F8E20B57356434D7438392D1431851D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.12.2015 N 1113-ПП) | | |
| 40-4 - 40-10. | Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334064B0366ED08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 03.12.2020 N 877-ПП | |
| 40-11. | Подпрограмма 3-1. "Чистая среда" | |
| (п. 40-11 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471352D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП) | | |
| 40-12. | Организация и проведение отбора заявок органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с обработкой, утилизацией, обезвреживанием, захоронением твердых коммунальных отходов | ежегодно, в срок до 01 сентября года, предшествующего планируемому |
| (п. 40-12 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471353DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП) | | |
| 40-13. | Организация и проведение отбора заявок юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов по созданию (реконструкции) объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов | ежегодно, в срок до 01 июня текущего финансового года |
| (п. 40-13 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471353DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП) | | |
| 40-14. | Организация и проведение отбора заявок юридических лиц на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение юридическим лицам части затрат на создание и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг) в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | ежегодно, в срок до 01 июня текущего финансового года |
| (п. 40-14 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471353D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП) | | |
| 40-15. | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334961B13264D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 548-ПП | |
| 40-16. | Утверждение инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, региональных операторов, операторов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами | ежегодно, в срок до 30 октября года, предшествующего периоду реализации |
| (п. 40-16 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D147135CD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334961B13264D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 548-ПП) | | |
| 40-17. | Участие в разработке и реализации Региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области, в части твердых коммунальных отходов | разработка раздела Региональной программы в части обращения с твердыми коммунальными отходами - 2017 год, реализация - постоянно, ежегодно |
| (п. 40-17 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D147135DDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП) | | |
| 40-18. | Участие в реализации государственных программ Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления в части обращения с твердыми коммунальными отходами | по мере утверждения соответствующих государственных программ и условий направления заявок субъектами Российской Федерации |
| (п. 40-18 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D147135DDABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП) | | |
| 40-19. | Организация контроля за выполнением мероприятий инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, региональных операторов, операторов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами | ежегодно, в соответствии с утверждаемым планом |
| (п. 40-19 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D147135DD6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП) | | |
| 41. | Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области" | |
| 42. | Организация закупок для обеспечения нужд Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок | ежегодно, в соответствии с планом-графиком закупок |
| 43. | Организация и проведение отбора заявок органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | ежегодно, в срок до 01 июня текущего года |
| 44. | Организация и проведение отбора заявок органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ежегодно, в срок до 01 сентября года, предшествующего планируемому |
| 45. | Организация и проведение отбора заявок юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение юридическим лицам части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях, и (или) лизинговых платежей на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ежегодно, в срок до 01 июня текущего финансового года |
| 46. | Организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде Свердловской области и муниципальном жилищном фонде приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, тепловой и электрической энергии, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии | постоянно, в соответствии с установленными сроками |
| 47. | Разработка и организация утверждения минимального перечня работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы Свердловской области, обеспечивающих повышение энергетической эффективности, и порядка его реализации | март 2015 года |
| 48. | Обеспечение реализации минимального перечня работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы Свердловской области, обеспечивающих повышение энергетической эффективности | постоянно, в соответствии со сроками проведения капитального ремонта объектов бюджетной сферы |
| 49. | Формирование, актуализация и сопровождение пула приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | формирование пула проектов - 2015 год, актуализация, сопровождение - постоянно |
| 50. | Мониторинг реализации муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | постоянно |
| 51. | Актуализация перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | по мере надобности |
| 52. | Информационное обеспечение на территории Свердловской области мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | постоянно |
| 53. | Организация и проведение в отношении государственных учреждений, государственных унитарных предприятий контроля выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ежегодно, в соответствии с утверждаемым планом |
| 54. | Формирование рейтинга энергетической эффективности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, за отчетный период | ежегодно, в срок до 01 октября года, следующего за отчетным периодом |
| 55. | Содействие организациям Свердловской области в привлечении инвестиций на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | постоянно |
| 56. | Участие в государственных программах Российской Федерации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности путем привлечения субсидий из федерального бюджета на реализацию региональной программы (подпрограммы) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | постоянно |
| 57. | Организация и проведение отбора кандидатов на соискание премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения | ежегодно |
| 58. | Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП) | | |
| 59. | Формирование приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период | ежегодно, в сроки, установленные нормативным правовым актом Свердловской области об утверждении плана мероприятий по составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| 60. | Представление в Министерство финансов Свердловской области обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | ежегодно, в сроки, установленные нормативным правовым актом Свердловской области об утверждении плана мероприятий по составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| 61. | Представление в Министерство экономики Свердловской области расчета расходов областного бюджета на реализацию поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года | ежегодно, в сроки, установленные нормативным правовым актом Свердловской области об утверждении плана мероприятий по составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| 62. | Представление в Правительство Свердловской области проекта постановления о внесении изменений в государственную программу Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" | ежегодно, в сроки, установленные нормативным правовым актом Свердловской области об утверждении плана мероприятий по составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП) | | |
| 63. | Утверждение государственному бюджетному учреждению Свердловской области "Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова" государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период | ежегодно, в срок не позднее 30 дней со дня официального опубликования закона Свердловской области об областном бюджете |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 22.12.2016 [N 896-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E30416CBE3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471151D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.12.2019 [N 952-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | |
| 64. | Обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | постоянно |
| 65. | Реализация мероприятий во исполнение Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80670444ED1D89AE5F00526437406EEF6B33D6D536A8E45E05753A6D95039093D2591254DCjBE4K) от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" | постоянно |
| 66. | Оперативное управление государственной программой "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" | постоянно |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304065BF3165D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП) | | |

Приложение N 3

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области

до 2024 года"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)

ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 30.03.2017 [N 200-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E304063BD3F60D08269F8E20B57356434D7438392D1471155DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 31.05.2017 [N 371-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334965BF3663D08269F8E20B57356434D7438392D147115DDBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 28.07.2017 [N 548-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334961B13264D08269F8E20B57356434D7438392D1471053D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 30.11.2017 [N 892-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334866BC3566D08269F8E20B57356434D7438392D147105DD6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 14.12.2017 [N 946-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334861BC3763D08269F8E20B57356434D7438392D1471256DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 29.03.2018 [N 168-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D147115CDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 04.10.2018 [N 659-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A60BF3460D08269F8E20B57356434D7438392D147105CDCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 17.10.2018 [N 705-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A63B13766D08269F8E20B57356434D7438392D1471050DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 20.12.2018 [N 920-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D64BF3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471056DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 26.12.2018 [N 964-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D67B93762D08269F8E20B57356434D7438392D1471055D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 05.02.2019 [N 78-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 18.04.2019 [N 245-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D6CBC3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 01.08.2019 [N 452-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471153DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 27.09.2019 [N 630-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65BA3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 19.12.2019 [N 952-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 02.04.2020 [N 195-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E66BA3167D08269F8E20B57356434D7438392D1471057DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 30.04.2020 [N 280-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E60BF3767D08269F8E20B57356434D7438392D1471057DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 18.06.2020 [N 406-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E6DB13261D08269F8E20B57356434D7438392D1471051DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 30.07.2020 [N 511-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D1471057D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 03.09.2020 [N 606-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334161B13266D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334067BE3E6FD08269F8E20B57356434D7438392D1471155DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 24.12.2020 [N 967-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 18.03.2021 [N 129-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E33406CBD3365D08269F8E20B57356434D7438392D1471155D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 23.04.2021 [N 238-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471057DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 13.05.2021 [N 272-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324966BC326ED08269F8E20B57356434D7438392D1471053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 01.07.2021 [N 376-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324963BF3E6ED08269F8E20B57356434D7438392D147105CDBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 16.09.2021 [N 587-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471154D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 09.12.2021 [N 870-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K), от 24.12.2021 [N 934-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D147105DD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/источники расходов на финансирование объектов капитального строительства (реконструкции) | Адрес объекта капитального строительства (реконструкции) | Форма собственности | Сметная стоимость объекта (тыс. рублей) | | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) | | Объемы финансирования  (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало (год) | ввод (завершение) (год) | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Блочно-модульная газовая котельная мощностью 8 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ВСЕГО по объекту "Блочно-модульная газовая котельная мощностью 8 МВт",  в том числе | Свердловская область, г. Алапаевск, пересечение улиц Ленина - Толмачева, район Центральной городской больницы | муниципальная | 50033,6 | 38832,1 | 2014 | 2014 | 38832,1 | 38832,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 34812,8 | 34812,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 4019,3 | 4019,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Строительство очистных сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в пос. Курорт Самоцвет Алапаевского района (200 кубических метров в сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ВСЕГО по объекту "Строительство очистных сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в пос. Курорт-Самоцвет Алапаевского района (200 кубических метров в сутки)",  в том числе | Свердловская область, Алапаевский район, пос. Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, 7а | муниципальная | 49877,4 | 45402,1 | 2015 | 2015 | 45402,1 | 0,0 | 45402,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 44040,1 | 0,0 | 44040,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1362,0 | 0,0 | 1362,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Рекультивация свалки твердых бытовых (коммунальных) отходов в рабочем поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ВСЕГО по объекту "Рекультивация свалки твердых бытовых (коммунальных) отходов в рабочем поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района",  в том числе | Свердловская область, Алапаевский район, р.п. Верхняя Синячиха | муниципальная | 17370,4 | 17370,4 | 2013 | 2014 | 3628,9 | 3628,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 3478,9 | 3478,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в городе Арамили |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ВСЕГО по объекту "Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в городе Арамили",  в том числе | Свердловская область, г. Арамиль | муниципальная | 27000,0 | 27000,0 | 2013 | 2014 | 17914,3 | 17914,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 12540,0 | 12540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5374,3 | 5374,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Монтаж установок очистки воды с применением диоксида хлора (техническое перевооружение очистных сооружений бытовых сточных вод с использованием комбинированного дезинфектанта диоксид хлора и хлора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ВСЕГО по объекту "Монтаж установок очистки воды с применением диоксида хлора (техническое перевооружение очистных сооружений бытовых сточных вод с использованием комбинированного дезинфектанта диоксид хлора и хлора)",  в том числе | Свердловская область, г. Асбест, район поселка Шамейского, очистные сооружения бытовых сточных вод | муниципальная | 16535,0 | 16535,0 | 2013 | 2014 | 3245,2 | 3245,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 588,6 | 588,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2656,6 | 2656,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Строительство полигона твердых бытовых отходов города Асбеста (устройство технологической карты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ВСЕГО по объекту "Строительство полигона твердых бытовых отходов города Асбеста (устройство технологической карты)",  в том числе | Свердловская область, г. Асбест | муниципальная | 21870,4 | 21870,4 | 2013 | 2014 | 4870,4 | 4870,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2435,2 | 2435,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2435,2 | 2435,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | Блочно-модульная газовая котельная мощностью 20 МВт с сетями инженерного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ВСЕГО по объекту "Блочно-модульная газовая котельная мощностью 20 МВт с сетями инженерного обеспечения",  в том числе | Свердловская область, р.п. Верх-Нейвинский, ул. Карла Маркса, 12 | муниципальная | 101902,8 | 84098,9 | 2014 | 2015 | 84098,9 | 43535,0 | 40563,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 78395,8 | 39860,0 | 38535,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5703,1 | 3675,0 | 2028,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | Расширение канализационных очистных сооружений (КОС) городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 40000 м3/сут. (первая очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ВСЕГО по объекту "Расширение канализационных очистных сооружений (КОС) городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 40000 м3/сут. (первая очередь)",  в том числе | Свердловская область, г. Верхняя Пышма | муниципальная | 645789,7 | 645789,7 | 2015 | 2018 | 588327,5 | 0,0 | 250000,0 | 198895,8 | 139431,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 31 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334965BF3663D08269F8E20B57356434D7438392D147115DDBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 312050,1 | 0,0 | 121000,0 | 93447,9 | 97602,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 32 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334965BF3663D08269F8E20B57356434D7438392D1471754D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 256277,4 | 0,0 | 121000,0 | 93447,9 | 41829,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 33 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334965BF3663D08269F8E20B57356434D7438392D1471756DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 20000,0 | 0,0 | 8000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35. | Реконструкция газопроводов обвязки парового котла ДЕ-16-14ГМ газомазутной котельной южной части города Волчанска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ВСЕГО по объекту "Реконструкция газопроводов обвязки парового котла ДЕ-16-14ГМ газомазутной котельной южной части города Волчанска",  в том числе | Свердловская область, г. Волчанск, ул. Физкультурников, 19 | муниципальная | 3138,8 | 3138,8 | 2014 | 2014 | 3138,8 | 3138,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2981,9 | 2981,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 156,9 | 156,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39. | Очистные сооружения поселка Горноуральский Свердловской области производительностью 1500 кубических метров в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ВСЕГО по объекту "Очистные сооружения поселка Горноуральский Свердловской области производительностью 1500 кубических метров в сутки",  в том числе | Свердловская область, Пригородный район, п.г.т. Горноуральский | муниципальная | 96838,5 | 94348,2 | 2013 | 2014 | 35431,8 | 35431,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 34300,2 | 34300,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1131,6 | 1131,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43. | Строительство блочной газовой котельной 0,4 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ВСЕГО по объекту "Строительство блочной газовой котельной",  в том числе | Свердловская область, г. Ирбит, пер. Садовый, 10а | муниципальная | 12036,8 | 9979,3 | 2015 | 2015 | 9979,3 | 0,0 | 9979,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 9680,0 | 0,0 | 9680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 299,3 | 0,0 | 299,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47. | Блочно-модульная газовая котельная мощностью 12 МВт в поселке Левиха Свердловской области с сетями инженерного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ВСЕГО по объекту "Блочно-модульная газовая котельная мощностью 12 МВт в поселке Левиха Свердловской области с сетями инженерного обеспечения",  в том числе | Свердловская область, Кировградский район, пос. Левиха | муниципальная | 53678,6 | 53678,6 | 2013 | 2014 | 17142,0 | 17142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 15427,8 | 15427,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1714,2 | 1714,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51. | Установка частотно-регулируемого электропривода насосов на водозаборных сооружениях в селах Сарсы и Криулино, поселках Саране и Натальинске, деревнях Приданниково, Кошаево, Средний Бугалыш, Чувашкино, Средний Баяк, Сызги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | ВСЕГО по объекту "Установка частотно-регулируемого электропривода насосов на водозаборных сооружениях в селах Сарсы и Криулино, поселках Саране и Натальинске, деревнях Приданниково, Кошаево, Средний Бугалыш, Чувашкино, Средний Баяк, Сызги",  в том числе | Красноуфимский район, с. Сарсы, с. Криулино, пос. Сарана, пос. Натальинск, д. Приданниково, д. Кошаево, д. Средний Бугалыш, д. Чувашково, д. Средний Баяк, д. Сызги | муниципальная | 1977,8 | 1977,8 | 2014 | 2014 | 1977,8 | 1977,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1842,6 | 1842,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 135,2 | 135,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55. | Модернизация водопроводных сетей и сооружений в поселке Баранчинском (протяженность 8,18 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | ВСЕГО по объекту "Модернизация водопроводных сетей и сооружений в поселке Баранчинском (протяженность 8,18 км)",  в том числе | Свердловская область, Кушвинский район, пос. Баранчинский | муниципальная | 104565,9 | 80019,5 | 2014 | 2014 | 80019,5 | 80019,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 70144,3 | 70144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 9875,2 | 9875,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59. | Трасса водопровода от Северопесчанского месторождения подземных вод до г. Краснотурьинск Свердловской области (15,7 км, 20000 кубических метров в сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Всего по объекту "Трасса водопровода от Северопесчанского месторождения подземных вод до г. Краснотурьинск Свердловской области" (15,7 км, 20000 кубических метров в сутки)  в том числе: | Свердловская область, г. Краснотурьинск | муниципальная | 1202628,9 | 1099905,7 | 2015 | 2020 | 1312430,50 | 241707,1 | 241707,1 | 241949,6 | 260207,7 | 268185,7 | 58673,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 60 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E66BA3167D08269F8E20B57356434D7438392D1471057DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 982477,50 | 169195,0 | 169195,0 | 169364,7 | 234186,9 | 187730,0 | 52805,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 61 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461254DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 329953,00 | 72512,1 | 72512,1 | 72584,9 | 26020,8 | 80455,7 | 5867,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 62 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461255D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | Строительство очистных сооружений в пос. Сарана муниципального образования Красноуфимский округ Свердловской области (150 кубических метров в сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | ВСЕГО по объекту "Строительство очистных сооружений в пос. Сарана муниципального образования Красноуфимский округ Свердловской области (150 кубических метров в сутки)",  в том числе | Муниципальное образование Красноуфимский район, пос. Сарана | муниципальная | 65603,9 | 61443,3 | 2015 | 2015 | 61443,3 | 0,0 | 61443,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 59600,0 | 0,0 | 59600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1843,3 | 0,0 | 1843,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67. | Магистральные сети системы водоснабжения города Лесного - 1 пусковой комплекс - разгрузочный водовод от насосной станции 2 подъема 35 квартала до резервуаров на горе Липовая (6,7 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | ВСЕГО по объекту "Магистральные сети системы водоснабжения города Лесного - 1 пусковой комплекс - разгрузочный водовод от насосной станции 2 подъема 35 квартала до резервуаров на горе Липовая (6,7 км)",  в том числе | Свердловская область, г. Лесной | муниципальная | 122376,4 | 122376,4 | 2013 | 2014 | 30554,0 | 30554,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 10008,7 | 10008,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 20545,3 | 20545,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71. | Техническое перевооружение котельной "Романовская" с заменой котла ПТВМ-30М на котел Eurohrm 23/150 (мощность 23 МВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | ВСЕГО по объекту "Техническое перевооружение котельной "Романовская" с заменой котла ПТВМ-30М на котел Eurohrm 23/150 (мощность 23 МВт)",  в том числе | Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, 20 | муниципальная | 23885,8 | 20193,4 | 2013 | 2014 | 3280,2 | 3280,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2309,4 | 2309,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 970,8 | 970,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75. | "Инженерная и транспортная инфраструктура II очереди жилого района "Александровский" в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил (I этап)" (в части инженерной инфраструктуры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | ВСЕГО по объекту "Инженерная и транспортная инфраструктура II очереди жилого района "Александровский" в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил (I этап)" (в части инженерной инфраструктуры),  в том числе | Свердловская область, г. Нижний Тагил | муниципальная | 177026,7 | 177026,7 | 2014 | 2014 | 177026,8 | 177026,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 76 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334961B13264D08269F8E20B57356434D7438392D1471053D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017  N 548-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 88513,4 | 88513,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 77 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334961B13264D08269F8E20B57356434D7438392D1471557DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017  N 548-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 88513,4 | 88513,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 78 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334961B13264D08269F8E20B57356434D7438392D1471550D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017  N 548-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозпитьевого водоснабжения производительностью 45000 кубических метров в сутки в городе Ревде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | ВСЕГО по объекту "Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозпитьевого водоснабжения производительностью 45000 кубических метров в сутки в городе Ревде"  в том числе: | Свердловская область, г. Ревда, Петровские дачи, ул. Южная, 33 | муниципальная | 1662921,6 | 1662921,6 | 2012 | 2020 | 1630595,8 | 155816,5 | 330615,4 | 192800,0 | 150932,7 | 334100,0 | 466331,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 80 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1451953DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 373360,2 | 7937,3 | 37922,9 | 35000,0 | 70000,0 | 142500,0 | 80000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 81 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D145195DDBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 729244,1 | 18390,0 | 37922,9 | 35000,0 | 70000,0 | 181600,0 | 386331,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 82 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1441054D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 527991,5 | 129489,2 | 254769,6 | 122800,0 | 10932,7 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 83 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1441056DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84. | Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г. Серова. Биологическая очистка (35200 кубических метров в сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | ВСЕГО по объекту "Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации города Серова. Биологическая очистка (35200 кубических метров в сутки)" [<1>](#P40326)  в том числе: | Свердловская область, г. Серов, левый берег реки Каквы | муниципальная | 379671,2 | 396848,6 | 2013 | 2018 | 340001,8 | 56948,0 | 73060,6 | 71949,6 | 115881,1 | 22162,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 85 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1441057D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 252573,2 | 50003,0 | 51142,4 | 50364,7 | 81116,8 | 19946,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 86 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1451654D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 87428,6 | 6945,0 | 21918,2 | 21584,9 | 34764,3 | 2216,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 87 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1451656DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | Реконструкция водовода Камышлов - Сухой Лог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | ВСЕГО по объекту "Реконструкция водовода Камышлов - Сухой Лог",  в том числе | Свердловская область, г. Сухой Лог | муниципальная | 211130,5 | 150850,7 | 2014 | 2015 | 150850,7 | 87177,9 | 63672,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 135765,8 | 78460,2 | 57305,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 15084,9 | 8717,7 | 6367,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92. | Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Тугулым Свердловской области (производительность 700 м3/сут.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | ВСЕГО по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Тугулым Свердловской области (производительность 700 м3/сут.)" [<1>](#P40326)  в том числе: | пос. Тугулым Свердловской области | муниципальная | 151252,8 | 151252,8 | 2011 | 2016 | 84248,4 | 38047,9 | 34440,4 | 11760,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 93 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1441051D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 81720,3 | 36906,5 | 33406,5 | 11407,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2528,1 | 1141,4 | 1033,9 | 352,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96. | Строительство сети водопровода в городе Туринске (2,6 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | ВСЕГО по объекту "Строительство сети водопровода в городе Туринске (2,6 км)",  в том числе | Свердловская область, г. Туринск | муниципальная | 20332,9 | 17433,2 | 2015 | 2015 | 17433,2 | 0,0 | 17433,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 16561,6 | 0,0 | 16561,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 871,6 | 0,0 | 871,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100. | Строительство сети водоотведения в городе Туринске от пер. Железнодорожников до ул. Путейцев (1,28 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | ВСЕГО по объекту "Строительство сети водоотведения в городе Туринске от переулка Железнодорожников до улицы Путейцев (1,28 км)",  в том числе | Свердловская область, г. Туринск | муниципальная | 8618,6 | 7808,7 | 2015 | 2015 | 7808,7 | 0,0 | 7808,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 7418,3 | 0,0 | 7418,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 390,4 | 0,0 | 390,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 104. | Строительство тепловой сети Ду 150 от котельной "НГЧ" до многоквартирного жилого дома по улице Свердлова, 14а в рабочем поселке Шаля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | ВСЕГО по объекту "Строительство тепловой сети Ду 150 от котельной "НГЧ" до многоквартирного жилого дома по улице Свердлова, 14а в рабочем поселке Шаля",  в том числе | Свердловская область, Шалинский район, р.п. Шаля | муниципальная | 8026,7 | 8026,7 | 2013 | 2014 | 3572,4 | 3572,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 106. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 3435,6 | 3435,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 136,8 | 136,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108. | Строительство тепловой сети по ул. Калинина, 52а до многоквартирного жилого дома по ул. Энгельса, 29 в р.п. Шаля (0,842 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | ВСЕГО по объекту "Строительство тепловой сети по ул. Калинина, 52а до многоквартирного жилого дома по ул. Энгельса, 29 в р.п. Шаля (0,842 км)",  в том числе | р.п. Шаля | муниципальная | 13834,0 | 9339,6 | 2015 | 2015 | 9339,6 | 0,0 | 9339,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 110. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 9059,4 | 0,0 | 9059,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 280,2 | 0,0 | 280,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 112. | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | ВСЕГО по объекту "Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в поселке городского типа Махнёво Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут.",  в том числе | Свердловская область, Алапаевский район, п.г.т. Махнёво | муниципальная | 66112,0 | 66101,4 | 2014 | 2014 | 66101,4 | 66101,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 114. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 64118,0 | 64118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 115. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1983,4 | 1983,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 116. | Сладковское сельское поселение. Поставка и монтаж локальной установки водоподготовки на водонапорной башне "Рожновского" в селе Сладковском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | ВСЕГО по объекту "Сладковское сельское поселение. Поставка и монтаж локальной установки водоподготовки на водонапорной башне "Рожновского" в селе Сладковском",  в том числе | Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Сладковское, ул. Октябрьская, 15а | муниципальная | 2066,4 | 2066,4 | 2014 | 2014 | 2066,4 | 2066,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 118. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1991,6 | 1991,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 119. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 74,8 | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 120. | Модернизация водовода по ул. Репина от ул. Отрадная до водовода Ду600 (по ул. Ленинградской), Ду1000 протяженностью 0,9 км, г. Екатеринбург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | ВСЕГО по объекту "Модернизация водовода по ул. Репина от ул. Отрадная до водовода Ду600 (по ул. Ленинградской), Ду1000 протяженностью 0,9 км, г. Екатеринбург" [<2>](#P40328)  в том числе: | Свердловская область, г. Екатеринбург, от ул. Отрадная по ул. Репина до ул. Ленинградской | муниципальная | 95494,5 | 95494,5 | 2015 | 2016 | 98313,5 | 0,0 | 48200,0 | 50113,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 121 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1441053D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 33301,0 | 0,0 | 14900,0 | 18401,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 123. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 30981,2 | 0,0 | 16650,0 | 14331,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 34031,3 | 0,0 | 16650,0 | 17381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 125. | Наружные сети холодного водоснабжения по ул. Октябрьская - Пушкина - Луговая п. Бисерть (протяженность 1,15 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | ВСЕГО по объекту "Наружные сети холодного водоснабжения по ул. Октябрьская - Пушкина - Луговая п. Бисерть (протяженность 1,15 км)",  в том числе | Свердловская область, р.п. Бисерть | муниципальная | 5425,3 | 4676,5 | 2016 | 2016 | 4558,8 | 0,0 | 0,0 | 4558,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 127. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4422,1 | 0,0 | 0,0 | 4422,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 128. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 136,7 | 0,0 | 0,0 | 136,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 129. | Строительство системы водоснабжения в районе улиц Рабочая, Садовая, Прокофьева (г. Кушва) (1,75 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | ВСЕГО по объекту "Строительство системы водоснабжения в районе улиц Рабочая, Садовая, Прокофьева (г. Кушва) (1,75 км)",  в том числе | г. Кушва | муниципальная | 6726,6 | 5529,6 | 2016 | 2016 | 5197,2 | 0,0 | 0,0 | 5197,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 131. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4937,4 | 0,0 | 0,0 | 4937,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 132. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 259,8 | 0,0 | 0,0 | 259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 133. | Строительство и реконструкция тепловых сетей в г. Туринске на участке от котельной N 7 до котельной по ул. Кирова (протяженность 0,587 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | ВСЕГО по объекту "Строительство и реконструкция тепловых сетей в г. Туринске на участке от котельной N 7 до котельной по ул. Кирова (протяженность 0,587 км)",  в том числе | Свердловская область, г. Туринск | муниципальная | 12939,0 | 12139,7 | 2016 | 2016 | 12139,7 | 0,0 | 0,0 | 12139,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 135. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 11342,6 | 0,0 | 0,0 | 11342,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 136. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 797,1 | 0,0 | 0,0 | 797,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 137. | Инженерная и транспортная инфраструктура жилого района Муринские пруды в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил (инженерная инфраструктура) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. | ВСЕГО по объекту "Инженерная и транспортная инфраструктура жилого района Муринские пруды в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил (инженерная инфраструктура)",  в том числе | Свердловская область, г. Нижний Тагил, Тагилстроевский район | муниципальная | 441673,2 | 441673,2 | 2015 | 2017 | 367750,0 | 0,0 | 0,0 | 188078,8 | 179671,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 138 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334961B13264D08269F8E20B57356434D7438392D1471552DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017  N 548-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 255743,4 | 0,0 | 0,0 | 94039,4 | 161704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 139 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334961B13264D08269F8E20B57356434D7438392D147155CDCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017  N 548-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 112006,6 | 0,0 | 0,0 | 94039,4 | 17967,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 140 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334961B13264D08269F8E20B57356434D7438392D147155DD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017  N 548-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141. | Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод производительностью 7000 куб. м/сут. ГО Красноуральск Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | ВСЕГО по объекту "Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод производительностью 7000 куб. м/сут. ГО Красноуральск Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, г. Красноуральск | муниципальная | 549312,3 | 565450,6 | 2017 | 2021 | 565450,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58837,9 | 155584,2 | 128571,4 | 222457,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 142 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D144105DD9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 434841,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52954,1 | 136167,8 | 90000,0 | 155720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 143 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1441155D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 130608,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5883,8 | 19416,4 | 38571,4 | 66737,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 144 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1441157DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145. | Реконструкция водовода Камышлов - Сухой Лог (третий этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. | ВСЕГО по объекту "Реконструкция водовода Камышлов - Сухой Лог (третий этап)",  в том числе: | Свердловская область, г. Сухой Лог | муниципальная | 95149,2 | 80049,0 | 2017 | 2018 | 80049,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46666,7 | 33382,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 146 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D145165CDABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 72044,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42000,0 | 30044,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 147 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1451754DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 8004,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4666,7 | 3338,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1451755D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-1. | Реконструкция водовода питьевой воды от НС 2 подъема до НС 3 подъема участка водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334965BF3663D08269F8E20B57356434D7438392D147115DD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-2. | Всего по объекту "Реконструкция водовода питьевой воды от НС 2 подъема до НС 3 подъема участка водоснабжения"  в том числе: | Свердловская область, г. Волчанск | муниципальная | 40903,7 | 40903,7 | 2017 | 2018 | 35062,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20696,9 | 14365,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A63B13766D08269F8E20B57356434D7438392D1471050DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-3. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 34010,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20075,9 | 13934,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A63B13766D08269F8E20B57356434D7438392D147155DD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-4. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621,0 | 431,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A63B13766D08269F8E20B57356434D7438392D1471655DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-5. | Строительство станции водоподготовки и станции третьего подъема с инженерными сетями в г. Кировграде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334866BC3566D08269F8E20B57356434D7438392D147105DD6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.11.2017  N 892-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-6. | Всего по объекту "Строительство станции водоподготовки и станции третьего подъема с инженерными сетями в г. Кировград"  в том числе: | Свердловская область, г. Кировград, пос. Ежовский, ул. Ежовский рудник, 1 В/1; г. Кировград, ул. 40 лет Октября, 30А | муниципальная | 391133,4 | 405514,2 | 2017 | 2020 | 405514,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 | 177165,0 | 206104,1 | 11245,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461257DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-7. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 353578,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 158085,2 | 185492,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461251DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-8. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 51936,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 19079,8 | 20611,3 | 11245,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461252DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-9. | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 2100 м куб./сутки в р.п. Пышма Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-9 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334866BC3566D08269F8E20B57356434D7438392D1461356D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.11.2017  N 892-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-10. | ВСЕГО по объекту "Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 2100 м куб./сутки в р.п. Пышма Свердловской области" [<1>](#P40326)  в том числе: | Свердловская область, р.п. Пышма, пер. Больничный, 15А | муниципальная | 199825,4 | 191269,6 | 2017 | 2018 | 191269,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98119,2 | 93150,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D144115DDABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-11. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 185531,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95175,7 | 90355,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1451854DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-12. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5738,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2943,5 | 2794,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1451855DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-13. | Строительство блочно-модульных котельных мощностью 4 МВт и 11 МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-13 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D147115CDFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-14. | ВСЕГО по объекту "Строительство блочно-модульных котельных мощностью 4 МВт и 11 МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения",  в том числе: | Свердловская область, г. Краснотурьинск, пос. Рудничный, ул. Соломенникова, ул. Чкалова | муниципальная | 71704,0 | 47073,7 | 2017 | 2018 | 47073,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47073,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-14 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1441650DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-15. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 32951,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32951,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-15 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1441652DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-16. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 14122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-16 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1441653D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-17. | Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-17 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D144165DDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-18. | Всего по объекту "Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска"  в том числе: | Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Восточная, 16а | муниципальная | 1786061,9 | 1730712,1 | 2018 | 2021 | 1372425,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 110915,5 | 95693,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-18 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D147105DD8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-19. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1177000,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77640,8 | 86124,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-19 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1461155D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-20. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 195425,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 33274,7 | 9569,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-20 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1461157DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-21. | Строительство системы водоснабжения с. Байкалово Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-21 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D1441750DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-22. | Всего по объекту "Строительство системы водоснабжения с. Байкалово Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, с. Байкалово | муниципальная | 136937,3 | 120943,3 | 2018 | 2020 | 63021,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63021,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-22 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461356D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-23. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 61131,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61131,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-23 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461350D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-24. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1890,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1890,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-24 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461352DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-25. | Очистные сооружения в муниципальном образовании р.п. Атиг Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-25 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334B64BA3E66D08269F8E20B57356434D7438392D144175DDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-26. | ВСЕГО по объекту "Очистные сооружения в муниципальном образовании р.п. Атиг Свердловской области. Очистные сооружения производительностью 370 м3/сут."  в том числе: | Свердловская область, Нижнесергинский муниципальный район, р.п. Атиг, ул. Карла Маркса | муниципальная | 62372,30 | 80831,8 | 2018 | 2020 | 80831,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40990,0 | 39841,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-26 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1441355DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-27. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 78406,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39760,3 | 38646,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-27 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1441357DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-28. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2424,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1229,7 | 1195,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-28 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1441350DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-29. | Строительство объектов водоснабжения п. Большой Исток Сысертского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-29 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A63B13766D08269F8E20B57356434D7438392D1471050DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-30. | Всего по объекту "Строительство объектов водоснабжения п. Большой Исток Сысертского городского округа"  в том числе: | Свердловская область, п. Большой Исток | муниципальная | 32857,2 | 32857,2 | 2018 | 2018 | 32857,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32857,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-30 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A63B13766D08269F8E20B57356434D7438392D1461355DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-31. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 23000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-31 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A63B13766D08269F8E20B57356434D7438392D1461357DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-32. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 9857,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9857,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-32 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334A63B13766D08269F8E20B57356434D7438392D1461350D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-33. | Свердловская обл., с. Покровское Артемовского района, ул. М. Горького. Блочная газовая котельная мощностью 1 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-33 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-34. | Всего по объекту "Свердловская обл., с. Покровское Артемовского района, ул. М. Горького. Блочная газовая котельная мощностью 1 МВт"  в том числе: | с. Покровское Артемовского района, ул. М. Горького | муниципальная | 13144,0 | 13221,6 | 2019 | 2020 | 13221,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13221,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-34 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461353DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-35. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 12718,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12718,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-35 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D146135DDBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-36. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 503,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-36 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461454D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-37. | Реконструкция газовой котельной N 8 по адресу: р.п. Арти, ул. Первомайская, 16а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-37 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1441856DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-38. | Всего по объекту "Реконструкция газовой котельной N 8 по адресу: р.п. Арти, ул. Первомайская, 16а"  в том числе: | п.г.т. Арти, ул. Первомайская, 16а | муниципальная | 30499,5 | 29015,4 | 2019 | 2020 | 29015,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29015,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-38 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461456DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-39. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 28145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-39 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461450DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-40. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 870,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 870,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-40 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461451D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-41. | Сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 700 м3/сут., р.п. Бисерть Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-41 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1441853DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-42. | Всего по объекту "Сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 700 м3/сут., р.п. Бисерть Свердловская область"  в том числе: | Свердловская область, п.г.т. Бисерть | муниципальная | 187100,2 | 172542,8 | 2019 | 2021 | 172542,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90579,9 | 81962,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-42 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-43. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 167356,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87852,8 | 79504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-43 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1461050DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-44. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5186,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2727,1 | 2458,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-44 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334066BD3266D08269F8E20B57356434D7438392D1461051D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-45. | Блочно-модульная котельная с подводящими инженерными сетями в селе Гарашкинское Богдановичского района Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-45 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1441956DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-46. | Всего по объекту "Блочно-модульная котельная с подводящими инженерными сетями в селе Гарашкинское Богдановичского района Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, Богдановичский район, с. Гарашкинское | муниципальная | 24971,4 | 21360,8 | 2019 | 2020 | 21360,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21360,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-46 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461555D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-47. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 19224,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19224,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-47 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461557D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-48. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-48 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461551DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-49. | Строительство резервуаров МУП "Водоканал" городского округа Верхняя Пышма в количестве 3 штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-49 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1441953DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-50. | Всего по объекту "Строительство резервуаров МУП "Водоканал" городского округа Верхняя Пышма в количестве 3 штук"  в том числе: | Свердловская область, г. Верхняя Пышма | муниципальная | 103541,4 | 100972,6 | 2019 | 2021 | 100972,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49706,8 | 51265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-50 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461552D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-51. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 80933,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34794,7 | 46139,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-51 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D146155CD9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-52. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 20038,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14912,1 | 5126,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-52 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461654DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-53. | Строительство станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-53 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D1471356DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020  N 511-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-54. | Всего по объекту "Строительство станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод"  в том числе: | Свердловская область, г. Волчанск | муниципальная | 218500,2 | 211249,7 | 2019 | 2021 | 211249,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108300,0 | 102949,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-54 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D1471356DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020  N 511-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-55. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 204912,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105051,0 | 99861,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-55 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D1471350DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020  N 511-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-56. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 6337,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3249,0 | 3088,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-56 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D1471351D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020  N 511-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-57. | Сеть водоснабжения диаметром 630 мм по улице Расточной, от улицы Соликамской до жилого дома N 24 по улице Расточной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-57 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1431053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-58. | Всего по объекту "Сеть водоснабжения диаметром 630 мм по улице Расточной, от улицы Соликамской до жилого дома N 24 по улице Расточной"  в том числе: | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Расточная | муниципальная | 45204,3 | 43739,5 | 2019 | 2020 | 43739,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43739,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-58 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461652DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-59. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 21722,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21722,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-59 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D146165CDDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-60. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 22017,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22017,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-60 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D146165DD9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-61. | Сеть водоснабжения диаметром 630 мм по Сиреневому бульвару, от ул. Сыромолотова до ул. Новгородцевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-61 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1431156DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-62. | Всего по объекту "Сеть водоснабжения диаметром 630 мм по Сиреневому бульвару, от ул. Сыромолотова до ул. Новгородцевой"  в том числе: | Свердловская область, г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар | муниципальная | 27733,7 | 25494,7 | 2019 | 2020 | 25494,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25494,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-62 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461755DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-63. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 12747,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12747,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-63 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461757DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-64. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 12747,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12747,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-64 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461750DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-65. | Сооружения биологической очистки хозбытовых сточных вод производительностью 6000 м3/сут. ГО Нижняя Салда Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-65 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1431153DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-66. | Всего по объекту "Сооружения биологической очистки хозбытовых сточных вод производительностью 6000 м3/сут. ГО Нижняя Салда Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, г. Нижняя Салда | муниципальная | 496122,3 | 486225,9 | 2019 | 2022 | 481380,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 159023,4 | 282357,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-66 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1461150D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-67. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 435431,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36000,0 | 143121,0 | 256310,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-67 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1461152D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-68. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 45949,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 15902,4 | 26047,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-68 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D146115CDFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-69. | Система водоотведения п. Ребристый Невьянского городского округа со строительством очистных сооружений производительностью 150 м куб./сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-69 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1431256DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-70. | Всего по объекту "Система водоотведения п. Ребристый Невьянского городского округа со строительством очистных сооружений производительностью 150 м куб./сут."  в том числе: | Свердловская область, Невьянский район, пос. Ребристый | муниципальная | 59296,3 | 71764,3 | 2019 | 2021 | 31221,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31221,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-70 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D1471353DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020  N 511-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-71. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 29660,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29660,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-71 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D147135DDFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020  N 511-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-72. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1561,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1561,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-72 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D1471454DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020  N 511-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-73. | Реконструкция магистральных участков муниципальных тепловых сетей от котельной N 1 г. Сухой Лог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-73 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1431253DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-74. | Всего по объекту "Реконструкция магистральных участков муниципальных тепловых сетей от котельной N 1 г. Сухой Лог"  в том числе: | Свердловская область, г. Сухой Лог | муниципальная | 182241,5 | 177934,1 | 2019 | 2020 | 177934,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90697,0 | 87237,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-74 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461851DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-75. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 160140,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81622,8 | 78517,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-75 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461853DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-76. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 17793,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9074,2 | 8719,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-76 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D146185CD7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-77. | Система хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Таборы Таборинского района Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-77 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D61BD3460D08269F8E20B57356434D7438392D1431356DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-78. | Всего по объекту "Система хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Таборы Таборинского района Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы | муниципальная | 56689,2 | 62483,6 | 2019 | 2021 | 62606,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27454,6 | 35151,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-78 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D1471455D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020  N 511-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-79. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 60728,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26630,9 | 34097,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-79 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D1471457D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020  N 511-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-80. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1878,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823,7 | 1054,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-80 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D1471451DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020  N 511-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-81. | Строительство участка магистральной сети водопровода от угла улиц Н. Островского, Красина до существующей сети водопровода по ул. Лермонтова в микрорайоне "Рабочий городок" в городе Алапаевске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-81 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D6CBC3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471054D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-82. | ВСЕГО по объекту "Строительство участка магистральной сети водопровода от угла улиц Н. Островского, Красина до существующей сети водопровода по ул. Лермонтова в микрорайоне "Рабочий городок" в городе Алапаевске"  в том числе: | Свердловская область, г. Алапаевск, мкр. "Рабочий городок", ул. Красина - ул. Радищева | муниципальная | 13964,7 | 15289,2 | 2019 | 2019 | 15289,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15289,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-82 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D6CBC3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471554DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-83. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 14809,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14809,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-83 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D6CBC3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471556DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-84. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-84 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D6CBC3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471557D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-85. | Реконструкция системы теплоснабжения п. Белокаменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-85 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D6CBC3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471551DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-86. | Всего по объекту "Реконструкция системы теплоснабжения п. Белокаменный"  в том числе: | Свердловская область, г. Асбест, пос. Белокаменный, ул. Советская, 35 | муниципальная | 64865,2 | 62228,6 | 2019 | 2020 | 62228,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30798,9 | 31429,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-86 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1461951DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-87. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 43546,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21545,7 | 22000,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-87 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E66BA3167D08269F8E20B57356434D7438392D1441254DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-88. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 18682,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9253,2 | 9429,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 02.04.2020 [N 195-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E66BA3167D08269F8E20B57356434D7438392D1441255DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K),  от 18.06.2020 [N 406-ПП](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E6DB13261D08269F8E20B57356434D7438392D1471051DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-89. | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 370 м3/сут. в п. Уфимский Ачитского района Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-89 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D6CBC3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471654DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-90. | Всего по объекту "Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 370 м3/сут. в п. Уфимский Ачитского района Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, Ачитский район, пос. Уфимский, ул. Пионерская, д. 7а | муниципальная | 169570,2 | 171245,4 | 2019 | 2021 | 171245,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51546,4 | 82474,2 | 37224,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-90 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471454DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021  N 238-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-91. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 166107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 80000,0 | 36107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-91 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471456DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021  N 238-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-92. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5138,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1546,4 | 2474,2 | 1117,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-92 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471457DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021  N 238-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-93. | Станция биологической очистки хозбытовых сточных вод централизованной системы водоотведения ГО Верхняя Тура Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-93 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D6CBC3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471651DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-94. | Всего по объекту "Станция биологической очистки хозбытовых сточных вод централизованной системы водоотведения ГО Верхняя Тура Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, Городской округ Верхняя Тура, г. Верхняя Тура, ул. Первомайская | муниципальная | 198789,5 | 209649,3 | 2019 | 2021 | 209649,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110374,8 | 99274,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-94 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471450D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021  N 238-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-95. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 203338,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107042,2 | 96296,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-95 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1451052D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-96. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 6310,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3332,6 | 2978,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-96 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D145105CDFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-97. | Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-97 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D6CBC3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471754DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-98. | Всего по объекту "Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура"  в том числе: | Свердловская область, Городской округ Верхняя Тура | муниципальная | 96003,01 | 96110,9 | 2019 | 2020 | 95910,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52355,5 | 43555,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-98 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E6DB13261D08269F8E20B57356434D7438392D1471051DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.06.2020  N 406-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-98-1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 39291,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39291,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-98-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E6DB13261D08269F8E20B57356434D7438392D1471051D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области  от 18.06.2020 N 406-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-99. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 53742,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50784,8 | 2957,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-99 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E6DB13261D08269F8E20B57356434D7438392D147195DDCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.06.2020  N 406-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-100. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2877,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1570,7 | 1306,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-100 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E6DB13261D08269F8E20B57356434D7438392D1461054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.06.2020  N 406-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-101. | Модернизация системы водоснабжения г. Кировград. Насосные станции 1-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-101 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D6CBC3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471751DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-102. | Всего по объекту "Модернизация системы водоснабжения г. Кировграда. Насосные станции 1-го подъема"  в том числе: | Свердловская область, Кировградский городской округ, г. Кировград | муниципальная | 77294,1 | 70273,4 | 2019 | 2020 | 70273,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70273,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-102 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65BA3E63D08269F8E20B57356434D7438392D147115DDEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 27.09.2019  N 630-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-102-1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 58818,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58818,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-102-1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1451150DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-103. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4427,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4427,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-103 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1451151D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-104. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 7027,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7027,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-104 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D6CBC3E63D08269F8E20B57356434D7438392D147175CD7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-105. | Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-105 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D6CBC3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471854DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-106. | Всего по объекту "Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод"  в том числе: | Свердловская область, г. Кушва | муниципальная | 609599,8 | 707153,1 | 2019 | 2022 | 676448,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40222,7 | 182082,9 | 436058,5 | 18084,8 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-106 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E6DB13261D08269F8E20B57356434D7438392D1461056DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.06.2020  N 406-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-106-1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 562106,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160870,5 | 385257,7 | 15978,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-106-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E6DB13261D08269F8E20B57356434D7438392D1461151DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области  от 18.06.2020 N 406-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-107. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 80519,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38211,6 | 12108,2 | 28997,9 | 1202,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-107 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E6DB13261D08269F8E20B57356434D7438392D1461050DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.06.2020  N 406-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-108. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 33823,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2011,1 | 9104,2 | 21802,9 | 904,8 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-108 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E6DB13261D08269F8E20B57356434D7438392D1461051DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.06.2020  N 406-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-109. | Система наружного водоотведения от многоквартирных домов, г. Невьянск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-109 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D6CBC3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471851DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-110. | Всего по объекту "Система наружного водоотведения от многоквартирных домов, г. Невьянск"  в том числе: | Свердловская область, г. Невьянск, квартал улиц Серова - Гастелло - Осипенко - Чкалова | муниципальная | 20852,9 | 20416,6 | 2019 | 2019 | 20416,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20416,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-110 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1451255D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-111. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 19374,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19374,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-111 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1451257D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-112. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1042,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1042,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-112 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1451251DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-113. | Блочно-модульная водогрейная котельная на твердом топливе мощностью 0,9 МВт, село Чукреевское Туринского района Свердловской области (ул. Трактористов, 2б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-113 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D6CBC3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471954DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-114. | Всего по объекту "Блочно-модульная водогрейная котельная на твердом топливе мощностью 0,9 МВт, село Чукреевское Туринского района Свердловской области (ул. Трактористов, 2б)"  в том числе: | Свердловская область, Туринский район, с. Чукреевское, ул. Трактористов, 2б | муниципальная | 32337,5 | 31041,4 | 2019 | 2020 | 31041,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31041,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-114 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1451252D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-115. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 29228,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29228,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-115 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D145125CD9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-116. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1812,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1812,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-116 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1451354DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-117. | Модернизация насосно-фильтровальной станции с целью увеличения пропускной способности до 36 тыс. м3/сутки. Модернизация станции подготовки питьевой воды из Верхне-Шайтанского водохранилища г. Первоуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-117 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334D6CBC3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471951DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-118. | Всего по объекту "Модернизация насосно-фильтровальной станции с целью увеличения пропускной способности до 36 тыс. м3/сутки. Модернизация станции подготовки питьевой воды из Верхне-Шайтанского водохранилища г. Первоуральск"  в том числе: | Свердловская область, г. Первоуральск, ул. III Интернационала, 207-н | муниципальная | 630418,50 | 511793,47 | 2018 | 2022 | 414462,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183300,0 | 100000,0 | 131162,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-118 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471156D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-119. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 282300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128300,0 | 70000,0 | 84000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-119 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471350DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-120. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 121000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55000,0 | 30000,0 | 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-120 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471351D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-121. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 11162,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11162,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-121 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471353DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-122. | Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (1 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-122 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334C63B0336ED08269F8E20B57356434D7438392D1471153DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-123. | Всего по объекту "Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (1 этап)"  в том числе: | Свердловская область, Каменский городской округ | муниципальная | 854889,42 | 695575,6 | 2019 | 2021 | 695575,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185731,0 | 509844,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-123 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1451357DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-124. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 449756,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92865,5 | 356891,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-124 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1451351DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-125. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 245818,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92865,5 | 152953,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-125 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F62BB3365D08269F8E20B57356434D7438392D1451352D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-126 - 148-137. | Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334F65BA3E63D08269F8E20B57356434D7438392D1471053DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 27.09.2019 N 630-ПП | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-126 - 148-129. | Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471057DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021 N 238-ПП | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-130. | Строительство канализационной насосной станции и напорной сети канализации для перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Туринске Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-130 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334E66BA3167D08269F8E20B57356434D7438392D1441454DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-131. | Всего по объекту "Строительство канализационной насосной станции и напорной сети канализации для перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Туринске Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, Туринский городской округ, г. Туринск | муниципальная | 41894,20 | 38685,9 | 2021 | 2022 | 38685,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38685,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-131 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471555D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-132. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 36751,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36751,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-132 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471557D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-133. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1934,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1934,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-133 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471551DCBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-134. | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 600 м куб./сутки. Слободо-Туринский муниципальный район Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-134 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E334167B9316FD08269F8E20B57356434D7438392D1471552DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020  N 511-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-135. | Всего по объекту "Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 600 м куб./сутки. Слободо-Туринский муниципальный район Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, Слободо-Туринский муниципальный район, с. Туринская Слобода, в 1300 м на юго-запад от реки Туры | муниципальная | 129754,34 | 184100,0 | 2020 | 2021 | 184100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38600,0 | 145500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-135 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471555D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021  N 238-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-136. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 168392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37442,0 | 130950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-136 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471557D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021  N 238-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-137. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 15708,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1158,0 | 14550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-137 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471551DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021  N 238-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-138. | Реконструкция очистных сооружений канализации МУП БВКХ "Водоканал" г. Березовский. Корректировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-138 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471057DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021  N 238-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-139. | Всего по объекту "Реконструкция очистных сооружений канализации МУП БВКХ "Водоканал" г. Березовский. Корректировка"  в том числе: | Свердловская область, г. Березовский, ул. Октябрьская, 104 | муниципальная | 1320940,90 | 1358241,2 | 2021 | 2024 | 1358241,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23500,0 | 173760,0 | 311320,0 | 849661,2 |
| (п. 148-139 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D146115DDBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-140. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 945991,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16229,1 | 120000,0 | 215000,0 | 594762,8 |
| (п. 148-140 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1461255DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-141. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 412249,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7270,9 | 53760,0 | 96320,0 | 254898,4 |
| (п. 148-141 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1461256D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-142. | Строительство отдельно стоящей газовой котельной мощностью 1,2 МВт для жилого массива д. д. NN 8, 9, 10, 11, 13 по адресу: Свердловская область, ул. Октябрьская, с. Покровское, Горноуральский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-142 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471651D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021  N 238-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-143. | Всего по объекту "Строительство отдельно стоящей газовой котельной мощностью 1,2 МВт для жилого массива д. д. NN 8, 9, 10, 11, 13 по адресу: Свердловская область, ул. Октябрьская, с. Покровское, Горноуральский городской округ"  в том числе: | Свердловская область, Горноуральский городской округ, с. Покровское | муниципальная | 36457,60 | 32236,2 | 2021 | 2022 | 32236,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22222,3 | 10013,9 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-143 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471655DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-144. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 29012,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 9012,5 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-144 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471657DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-145. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3223,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2222,3 | 1001,4 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-145 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471650D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-146. | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 10000 куб. м в сутки города Ирбита Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-146 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471754D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021  N 238-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-147. | Всего по объекту "Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 10000 куб. м в сутки города Ирбита Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, Ирбитский район | муниципальная | 759770,90 | 854122,7 | 2021 | 2024 | 854122,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2745,3 | 126315,8 | 672901,2 | 52160,4 |
| (п. 148-147 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D147135CDBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-148. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 384552,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 | 215000,0 | 49552,4 |
| (п. 148-148 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471454DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-149. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 469570,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2745,3 | 6315,8 | 457901,2 | 2608,0 |
| (п. 148-149 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471455D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-150. | Строительство блочно-модульной газовой котельной в селе Нижнеиргинское. Муниципального образования Красноуфимский округ Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-150 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324967BD336FD08269F8E20B57356434D7438392D1471751D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 23.04.2021  N 238-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-151. | Всего по объекту "Строительство блочно-модульной газовой котельной в селе Нижнеиргинское. Муниципального образования Красноуфимский округ Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, Красноуфимский район, с. Нижнеиргинское, пер. Россихина, 3 | муниципальная | 25569,30 | 26104,8 | 2021 | 2022 | 26104,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20618,6 | 5486,2 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-151 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1461250DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-152. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 25321,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 5321,6 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-152 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1461252DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-153. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 783,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 618,6 | 164,6 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-153 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E32486CBA3267D08269F8E20B57356434D7438392D1461253D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-154. | Блочно-модульная котельная в пгт. Верхняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области, с подводящим газопроводом давлением 0,6 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-154 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1471154D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-155. | Всего по объекту "Блочно-модульная котельная в пгт. Верхняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области, с подводящим газопроводом давлением 0,6 МПа"  в том числе: | Свердловская область, Алапаевский район, п.г.т. Верхняя Синячиха, в 200 метрах по направлению на север от ориентира - нежилого здания по адресу: п.г.т. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 58 | муниципальная | 206477,7 | 233014,5 | 2021 | 2022 | 233014,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11444,2 | 221570,3 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-155 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1461054D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-156. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 221363,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10872,0 | 210491,8 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-156 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1461056D8BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-157. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 11650,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 572,2 | 11078,5 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-157 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1461050DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-158. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-158 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1461051DABD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-159. | Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации ГО Ревда Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-159 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1461052D6BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-160. | Всего по объекту "Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации ГО Ревда Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, г. Ревда |  | 963028,48 | 1105331,29 | 2020 | 2022 | 750272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,2 | 371135,9 | 371135,9 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-160 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1461053DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-161. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 300000,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3198,9 | 148400,6 | 148400,6 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-161 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D146105CD7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-162. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 405244,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4321,1 | 200461,7 | 200461,7 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-162 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1461154DDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-163. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 45027,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,2 | 22273,6 | 22273,6 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-163 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324867BB3662D08269F8E20B57356434D7438392D1461155D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-164. | Строительство блочно-модульной газовой котельной 3 МВт в п. Зыряновский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-164 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471157DEBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-165. | Всего по объекту "Строительство блочно-модульной газовой котельной 3 МВт в п. Зыряновский"  в том числе: | Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, поселок Зыряновский, ул. Октябрьская, 1Б | муниципальная | 23495,7 | 27055,5 | 2021 | 2022 | 27055,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27055,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-165 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471451D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-166. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 24350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-166 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471453D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-167. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2705,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2705,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-167 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D147145DDDBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-168. | Подпрограмма 1-1 "Чистая вода" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (п. 148-168 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471554D9BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-169. | Насосная станция II-го подъема "Лесхоз", расположенная по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Рудничная, д. 51, Лит. Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 148-169 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471554D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-170. | Всего по объекту "Насосная станция II-го подъема "Лесхоз", расположенная по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Рудничная, д. 51, Лит. Б"  в том числе: | Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Рудничная, д. 51, Лит. Б | муниципальная | 54467,4 | 51369,5 | 2022 | 2022 | 51369,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51369,5 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-170 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471555DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-171. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 32753,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32753,5 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-171 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471557DFBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-172. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2465,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2465,3 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-172 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471550DBBD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148-173. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 16150,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16150,7 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 148-173 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=718A75A8D15A892E80671A49FB71D7A45A0B096E324862B13267D08269F8E20B57356434D7438392D1471551D7BD6E9FBFBD6C4F95262D3AF8029F6Bj3E4K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149. | ПОДПРОГРАММА 2. "РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150. | Газоснабжение жилых домов потребительского кооператива "Уют", город Артемовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов потребительского кооператива "Уют", город Артемовский",  в том числе | Свердловская область, г. Артемовский | муниципальная | 12031,0 | 7663,2 | 2014 | 2014 | 7663,2 | 7663,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 152. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 153. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 7252,9 | 7252,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 154. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 410,3 | 410,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 155. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 156. | Наружные внутригородские сети газоснабжения частного сектора кварталов N 137, 138, 139, 146, 147, 161, 163, 164, 165, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 города Карпинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157. | ВСЕГО по объекту "Наружные внутригородские сети газоснабжения частного сектора кварталов N 137, 138, 139, 146, 147, 161, 163, 164, 165, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 города Карпинска",  в том числе | Свердловская область, г. Карпинск | муниципальная | 32794,4 | 24886,9 | 2014 | 2014 | 24886,9 | 24886,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 158. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 159. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 21530,5 | 21530,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 160. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3356,4 | 3356,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 161. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 162. | Газификация малоэтажной застройки МКР-8 (I пусковой комплекс), город Лесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. | ВСЕГО по объекту "Газификация малоэтажной застройки МКР-8 (I пусковой комплекс), город Лесной",  в том числе | Свердловская область, г. Лесной | муниципальная | 60484,2 | 48495,7 | 2013 | 2015 | 35695,7 | 25750,4 | 9945,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 164. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 165. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 16750,4 | 16750,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 166. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 18945,3 | 9000,0 | 9945,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 167. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 168. | Газоснабжение жилых домов частного сектора жилого района "Нижняя Черемшанка" город Нижний Тагил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов частного сектора жилого района "Нижняя Черемшанка" город Нижний Тагил",  в том числе | Свердловская область, г. Нижний Тагил | муниципальная | 40172,3 | 30656,2 | 2014 | 2014 | 30656,2 | 30656,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 170. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 171. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 10345,8 | 10345,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 172. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 20310,4 | 20310,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 173. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 174. | Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона "Старая Гальянка", город Нижний Тагил (II - VII, IX - XI этапы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона "Старая Гальянка", город Нижний Тагил (II - VII, IX - XI этапы)",  в том числе | Свердловская область, г. Нижний Тагил | муниципальная | 113447,9 | 106632,7 | 2014 | 2015 | 105700,0 | 21972,8 | 83727,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 176. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 177. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 48882,0 | 10986,4 | 37895,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 178. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 56818,0 | 10986,4 | 45831,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 179. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 180. | Техническое перевооружение системы газоснабжения жилых домов квартала 50 города Новоуральска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. | ВСЕГО по объекту "Техническое перевооружение системы газоснабжения жилых домов квартала 50 города Новоуральска",  в том числе | Свердловская область, г. Новоуральск | муниципальная | 16649,1 | 17258,9 | 2014 | 2014 | 17258,9 | 17258,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 182. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 183. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 14622,5 | 14622,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 184. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2636,4 | 2636,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 185. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 186. | Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов микрорайона Кочнево, город Реж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187. | ВСЕГО по объекту "Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов микрорайона Кочнево, город Реж",  в том числе | Свердловская область, г. Реж | муниципальная | 57323,1 | 70572,4 | 2011 | 2015 | 46685,8 | 22110,0 | 24575,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 188. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 189. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 43574,3 | 20406,0 | 23168,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 190. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3111,5 | 1704,0 | 1407,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 191. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 192. | Газопровод высокого давления в южной части города Серова (1-я Овощная, 2-я Молочная, Правобережье реки Каква и поселка Новое Медянкино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193. | ВСЕГО по объекту "Газопровод высокого давления в южной части города Серова (1-я Овощная, 2-я Молочная, Правобережье реки Каква и поселка Новое Медянкино)",  в том числе | Свердловская область, г. Серов | муниципальная | 99165,1 | 112681,8 | 2013 | 2014 | 85059,0 | 85059,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 194. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 195. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 75221,6 | 75221,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 196. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 9837,4 | 9837,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 197. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 198. | Расширение системы газопроводов для газоснабжения жилищно-бытового кооператива "Уфимка" в городе Михайловске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199. | ВСЕГО по объекту "Расширение системы газопроводов для газоснабжения жилищно-бытового кооператива "Уфимка" в городе Михайловске",  в том числе | Свердловская область, г. Михайловск | муниципальная | 43335,3 | 46286,6 | 2013 | 2014 | 30099,8 | 30099,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 200. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 201. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 29599,8 | 29599,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 202. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 203. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 204. | Газоснабжение жилых домов потребительского газового кооператива "Искра" в городе Нижние Серги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов потребительского газового кооператива "Искра" в городе Нижние Серги",  в том числе | Свердловская область, г. Нижние Серги | муниципальная | 13507,3 | 14234,4 | 2014 | 2014 | 14234,4 | 14234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 206. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 207. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 13234,4 | 13234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 208. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 209. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 210. | Газоснабжение жилых домов по улице Мелиораторов в рабочем поселке Пионерский Ирбитского района Свердловской области с установкой газорегуляторного пункта шкафного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов по улице Мелиораторов в рабочем поселке Пионерский Ирбитского района Свердловской области с установкой газорегуляторного пункта шкафного типа",  в том числе | Свердловская область, р.п. Пионерский | муниципальная | 1720,4 | 1711,9 | 2015. | 2015 | 1711,9 | 0,0 | 1711,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 212. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 213. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1660,0 | 0,0 | 1660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 214. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 51,9 | 0,0 | 51,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 215. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 216. | Газификация малоэтажной застройки МКР-8 (II пусковой комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217. | ВСЕГО по объекту "Газификация малоэтажной застройки МКР-8 (11 пусковой комплекс)",  в том числе | Свердловская область, г. Лесной | муниципальная | 13782,9 | 10918,0 | 2015 | 2015 | 10918,0 | 0,0 | 10918,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 218. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 219. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 9437,9 | 0,0 | 9437,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 220. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1480,1 | 0,0 | 1480,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 221. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 222. | Газификация микрорайона Правый берег Каквы в городе Серове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223. | ВСЕГО по объекту "Газификация микрорайона Правый берег Каквы в городе Серове",  в том числе | Свердловская область, г. Серов | муниципальная | 30487,3 | 28007,0 | 2015 | 2015 | 28007,0 | 0,0 | 28007,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 224. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 225. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 18245,0 | 0,0 | 18245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 226. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 9762,0 | 0,0 | 9762,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 227. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 228. | Система газоснабжения товарищества собственников жилья "Сосновское", улица Сосновая, город Среднеуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229. | ВСЕГО по объекту "Система газоснабжения товарищества собственников жилья "Сосновское", улица Сосновая, город Среднеуральск",  в том числе | Свердловская область, г. Среднеуральск | муниципальная | 5008,6 | 5328,3 | 2015 | 2015 | 5328,3 | 0,0 | 5328,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 230. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 231. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2664,1 | 0,0 | 2664,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 232. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2664,2 | 0,0 | 2664,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 233. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 234. | Газоснабжение потребительского газового жилищно-бытового кооператива "Уфимка" в городе Михайловске. Газопровод высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение потребительского газового жилищно-бытового кооператива "Уфимка" в городе Михайловске. Газопровод высокого давления",  в том числе | Свердловская область, г. Михайловск | муниципальная | 4068,1 | 3088,2 | 2015 | 2015 | 3088,2 | 0,0 | 3088,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 236. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 237. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2856,2 | 0,0 | 2856,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 238. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 232,0 | 0,0 | 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 239. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 240. | Сети газопроводов низкого давления от газорегуляторного пункта 5 в рабочем поселке Пышма Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241. | ВСЕГО по объекту "Сети газопроводов низкого давления от газорегуляторного пункта 5 в рабочем поселке Пышма Свердловской области",  в том числе: | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 15737,3 | 18394,8 | 2016 | 2016 | 28622,6 | 0,0 | 10227,8 | 18394,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 242. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 243. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 27492,6 | 0,0 | 9662,8 | 17829,8 [<3>](#P40330) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 243 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FB54FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1130,0 | 0,0 | 565,0 | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 245. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 246. | Газопровод низкого давления от ГРПШ N 1 по улицам Кирова, Пионеров, Малышева, Ленина, Гагарина, Свердлова, 1 Мая, Береговая в п. Староуткинск Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247. | ВСЕГО по объекту "Газопровод низкого давления от ГРПШ N 1 по улицам Кирова, Пионеров, Малышева, Ленина, Гагарина, Свердлова, 1 Мая, Береговая в п. Староуткинск Свердловской области",  в том числе | Свердловская область, р.п. Староуткинск | муниципальная | 25647,9 | 24258,2 | 2016 | 2016 | 24258,2 | 0,0 | 0,0 | 24258,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 248. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 249. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 23488,7 | 0,0 | 0,0 | 23488,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 250. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 769,5 | 0,0 | 0,0 | 769,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 251. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 252. | Газораспределительная сеть СПК "Прометей", расположенная: ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Союзов и ул. Осипенко, п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область, II очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253. | ВСЕГО по объекту "Газораспределительная сеть СПК "Прометей", расположенная: ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Союзов и ул. Осипенко, п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область, II очередь строительства",  в том числе | Свердловская область, р.п. Верхняя Синячиха | муниципальная | 4302,0 | 4120,9 | 2016 | 2016 | 4120,9 | 0,0 | 0,0 | 4120,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 254. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 255. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 3970,9 | 0,0 | 0,0 | 3970,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 256. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 257. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 258. | Газораспределительная сеть СПК "Хуторок", расположенная: ул. Осипенко, ул. Плишкина, ул. Розы Люксембург, ул. Красина, ул. Красной Гвардии, ул. Школьная и ул. Ленина, п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259. | ВСЕГО по объекту "Газораспределительная сеть СПК "Хуторок", расположенная: ул. Осипенко, ул. Плишкина, ул. Розы Люксембург, ул. Красина, ул. Красной Гвардии, ул. Школьная и ул. Ленина, п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область",  в том числе | Свердловская область, р.п. Верхняя Синячиха | муниципальная | 16667,4 | 14515,7 | 2016 | 2016 | 14515,7 | 0,0 | 0,0 | 14515,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 260. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 261. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 13965,7 | 0,0 | 0,0 | 13965,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 262. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 263. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 264. | Газораспределительная сеть СПК "Уют", расположенная: ул. Вокзальная, ул. Кирова, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Бажова, ул. Калинина, ул. Карла Маркса, ул. Ольховая, ул. Набережная, ул. Сосновая, ул. Береговая и ул. Рудакова, п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265. | ВСЕГО по объекту "Газораспределительная сеть СПК "Уют", расположенная: ул. Вокзальная, ул. Кирова, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Бажова, ул. Калинина, ул. К. Маркса, ул. Ольховая, ул. Набережная, ул. Сосновая, ул. Береговая и ул. Рудакова, п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область" | Свердловская область, р.п. Верхняя Синячиха | муниципальная | 32158,0 | 28138,3 | 2016 | 2017 | 28138,3 | 0,0 | 0,0 | 12061,9 | 16076,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 265 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F853F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 267. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 27026,3 | 0,0 | 0,0 | 11700,0 | 15326,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 267 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F855F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1112,0 | 0,0 | 0,0 | 361,9 | 750,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 268 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F854FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 270. | Газоснабжение жилых домов ПК "Пролетарский", г. Артемовский Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов ПК "Пролетарский", г. Артемовский Свердловской области",  в том числе | Свердловская область, г. Артемовский | муниципальная | 3968,0 | 3378,0 | 2016 | 2016 | 3378,0 | 0,0 | 0,0 | 3378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 272. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 273. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 3132,7 | 0,0 | 0,0 | 3132,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 274. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 245,3 | 0,0 | 0,0 | 245,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 275. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 276. | Газоснабжение жилых домов ПК "Западный", г. Артемовский Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов ПК "Западный", г. Артемовский Свердловской области",  в том числе | Свердловская область, г. Артемовский | муниципальная | 6136,6 | 6696,8 | 2016 | 2016 | 6696,8 | 0,0 | 0,0 | 6696,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 278. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 279. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 6315,6 | 0,0 | 0,0 | 6315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 280. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 381,2 | 0,0 | 0,0 | 381,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 281. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 282. | Газоснабжение жилых домов ПК "Ручейный", г. Артемовский Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов ПК "Ручейный", г. Артемовский Свердловской области",  в том числе | Свердловская область, г. Артемовский | муниципальная | 4923,7 | 5350,9 | 2016 | 2016 | 5350,9 | 0,0 | 0,0 | 5350,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 284. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 285. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 5025,6 | 0,0 | 0,0 | 5025,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 286. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 325,3 | 0,0 | 0,0 | 325,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 287. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 288. | Газоснабжение жилых домов ПК "Вымпел", г. Артемовский, Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов ПК "Вымпел" г. Артемовский, Свердловская область",  в том числе | Свердловская область, г. Артемовский | муниципальная | 17441,0 | 18800,2 | 2016 | 2017 | 18800,2 | 0,0 | 0,0 | 6185,6 | 12614,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 289 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F856F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 291. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 17757,2 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 11757,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 291 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F858F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1043,0 | 0,0 | 0,0 | 185,6 | 857,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 292 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F951F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 294. | Газоснабжение жилых домов ПК "Шмидта" г. Артемовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295. | Всего по объекту "Газоснабжение жилых домов ПК "Шмидта" г. Артемовский",  в том числе | Свердловская область, г. Артемовский | муниципальная | 8605,0 | 9052,5 | 2016 | 2017 | 9052,5 | 0,0 | 0,0 | 4123,8 | 4928,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 295 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F953F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 297. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 8560,4 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4560,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 297 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F955F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 492,1 | 0,0 | 0,0 | 123,8 | 368,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 298 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F954F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 300. | Газификация жилых домов по ул. Елисеева, Королева, Ленина, Советская, Р. Люксембург, Береговая, переулок Новый, переулок Красноармейский, ул. Фрунзе, ул. Мира, пгт. Арти Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301. | ВСЕГО по объекту "Газификация жилых домов по ул. Елисеева, Королева, Ленина, Советская, Р. Люксембург, Береговая, переулок Новый, переулок Красноармейский, ул. Фрунзе, ул. Мира в пгт. Арти Свердловской области",  в том числе | Свердловская область, р.п. Арти | муниципальная | 19890,3 | 22784,9 | 2016 | 2016 | 22645,1 | 0,0 | 0,0 | 22645,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 302. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 303. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 21948,0 | 0,0 | 0,0 | 21948,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 304. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 697,1 | 0,0 | 0,0 | 697,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 305. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 306. | Газоснабжение жилых домов Ачитский район, пос. Ачит по ул. Юбилейная, ул. 8 Марта, пер. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307. | Всего по объекту "Газоснабжение жилых домов Ачитский район, пос. Ачит по ул. Юбилейная, ул. 8 Марта, пер. Первомайский",  в том числе | Свердловская область, р.п. Ачит | муниципальная | 4509,7 | 3053,8 | 2016 | 2016 | 2955,3 | 0,0 | 0,0 | 2955,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 308. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 309. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2729,8 | 0,0 | 0,0 | 2729,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 310. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 225,5 | 0,0 | 0,0 | 225,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 311. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 312. | Расширение сети газоснабжения от ГРПШ-6 в п. Бисерть. III этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313. | ВСЕГО по объекту "Расширение сети газоснабжения от ГРПШ-6 в п. Бисерть. III этап",  в том числе | Свердловская область, р.п. Бисерть | муниципальная | 14190,8 | 11664,1 | 2016 | 2016 | 11664,1 | 0,0 | 0,0 | 11664,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 314. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 315. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 11208,9 | 0,0 | 0,0 | 11208,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 316. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 455,2 | 0,0 | 0,0 | 455,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 317. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 318. | Газоснабжение юго-восточной части Центрального жилого района (Кордон) в г. Ивдель Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение юго-восточной части Центрального жилого района (Кордон) в г. Ивдель Свердловской области",  в том числе | Свердловская область, г. Ивдель | муниципальная | 7302,6 | 6773,9 | 2016 | 2016 | 6773,9 | 0,0 | 0,0 | 6773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 320. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 321. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 6043,6 | 0,0 | 0,0 | 6043,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 322. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 730,3 | 0,0 | 0,0 | 730,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 323. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 324. | Газоснабжение жилых домов в кварталах N 174, 179, 184, 189, 193, 196, 201 в г. Ирбит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов в кварталах N 174, 179, 184, 189, 193, 196, 201 в г. Ирбит",  в том числе | Свердловская область, г. Ирбит | муниципальная | 7643,4 | 7137,4 | 2016 | 2016 | 7137,4 | 0,0 | 0,0 | 7137,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 326. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 327. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 6662,4 | 0,0 | 0,0 | 6662,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 328. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 475,0 | 0,0 | 0,0 | 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 329. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 330. | Газоснабжение жилых домов по ул. Мира, Строителей, Ожиганова, Мелиораторов, Молодежная в пос. Пионерский Ирбитского района Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331. | Всего по объекту "Газоснабжение жилых домов по ул. Мира, Строителей, Ожиганова, Мелиораторов, Молодежная в пос. Пионерский Ирбитского района Свердловской области",  в том числе | Свердловская область, р.п. Пионерский | муниципальная | 5984,0 | 5482,5 | 2016 | 2016 | 5482,5 | 0,0 | 0,0 | 5482,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 332. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 333. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 5275,8 | 0,0 | 0,0 | 5275,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 334. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 206,7 | 0,0 | 0,0 | 206,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 335. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 336. | Газоснабжение жилых домов по улицам Молодежная, Раздольная, Майская, Полевая, пер. Зеленый, пер. Радужный в п. Пионерский Ирбитского района Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337. | Всего по объекту "Газоснабжение жилых домов по улицам Молодежная, Раздольная, Майская, Полевая, пер. Зеленый, пер. Радужный в п. Пионерский Ирбитского района Свердловской области",  в том числе | Свердловская область, р.п. Пионерский | муниципальная | 4114,9 | 3684,3 | 2016 | 2016 | 3684,3 | 0,0 | 0,0 | 3684,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 338. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 339. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 3535,2 | 0,0 | 0,0 | 3535,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 340. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 149,1 | 0,0 | 0,0 | 149,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 341. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 342. | Расширение существующих сетей, газопровод среднего и распределительный газопровод низкого давления, газоснабжение жилых домов п. Октябрьский в городском округе Красноуральск Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343. | ВСЕГО по объекту "Расширение существующих сетей, газопровод среднего и распределительный газопровод низкого давления, газоснабжение жилых домов п. Октябрьский в городском округе Красноуральск Свердловской области",  в том числе | Свердловская область, г. Красноуральск | муниципальная | 25102,6 | 28045,3 | 2016 | 2016 | 28045,3 | 0,0 | 0,0 | 28045,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 344. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 345. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 24843,4 | 0,0 | 0,0 | 24843,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 346. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3201,9 | 0,0 | 0,0 | 3201,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 347. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 348. | "Газоснабжение жилых домов частного сектора в г. Красноуфимске". 1. Участок N VI Жилой район "Учхоз" (ул. Буткинская, ул. Азина, ул. Мостовая, ул. Зауфимская, ул. Варгина, пер. Буткинский). 2. Участок N XII "Жилые дома N 26 - 89 по ул. Азина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов частного сектора в г. Красноуфимске"  1. Участок N VI Жилой район "Учхоз" (ул. Буткинская, ул. Азина, ул. Мостовая, ул. Зауфимская, ул. Варгина, пер. Буткинский).  2. Участок N XII "Жилые дома N 26 - 89 по ул. Азина",  в том числе | Свердловская область, г. Красноуфимск | муниципальная | 9830,0 | 6909,8 | 2016 | 2016 | 6909,8 | 0,0 | 0,0 | 6909,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 350. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 351. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 5845,5 | 0,0 | 0,0 | 5845,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 352. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1064,3 | 0,0 | 0,0 | 1064,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 353. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 354. | Строительство распределительного газопровода высокого давления с установкой ГРПШ-1 и низкого давления подключения (присоединения) объектов к газораспределительной сети (жилые дома) ул. Есенина, ул. Пушкина, ул. Ломоносова, пер. Есенина, город Красноуфимск, Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355. | ВСЕГО по объекту "Строительство распределительного газопровода высокого давления с установкой ГРПШ-1 и низкого давления подключения (присоединения) объектов к газораспределительной сети (жилые дома) ул. Есенина, Пушкина, Ломоносова, пер. Есенина, город Красноуфимск, Свердловской области",  в том числе | Свердловская область, г. Красноуфимск | муниципальная | 3731,9 | 3654,5 | 2016 | 2016 | 3594,1 | 0,0 | 0,0 | 3594,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 356. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 357. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 3173,8 | 0,0 | 0,0 | 3173,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 358. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 420,3 | 0,0 | 0,0 | 420,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 359. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 360. | Газоснабжение жилых домов по ул. Цветочная, Белогорская, Ермака, пер. Ермака в г. Красноуфимске Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов по ул. Цветочная, Белогорская, Ермака, пер. Ермака в г. Красноуфимске Свердловской области",  в том числе | Свердловская область, г. Красноуфимск | муниципальная | 3912,4 | 2800,6 | 2016 | 2016 | 2800,6 | 0,0 | 0,0 | 2800,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 362. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 363. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2355,4 | 0,0 | 0,0 | 2355,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 364. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 445,2 | 0,0 | 0,0 | 445,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 365. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 366. | Газопровод для газоснабжения частных жилых домов в восточной части г. Невьянска Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367. | Всего по объекту "Газопровод для газоснабжения частных жилых домов в восточной части г. Невьянска Свердловской области",  в том числе | Свердловская область, г. Невьянск | муниципальная | 19568,3 | 19257,2 | 2016 | 2016 | 19257,2 | 0,0 | 0,0 | 19257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 368. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 369. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 17300,3 | 0,0 | 0,0 | 17300,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 370. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1956,9 | 0,0 | 0,0 | 1956,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 371. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 372. | Газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПБ-7, ГРПБ-15, ГРПБ-16, ГРПБ-17, ГРПБ-18 в г. Новая Ляля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373. | Всего по объекту "Газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПБ-7, ГРПБ-15, ГРПБ-16, ГРПБ-17, ГРПБ-18 в г. Новая Ляля",  в том числе: | Свердловская область, г. Новая Ляля | муниципальная | 28892,6 | 26147,8 | 2016 | 2017 | 25672,7 | 0,0 | 0,0 | 15464,0 | 10208,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 373 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE23E9B9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA53F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 374. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 375. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 24874,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 9874,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 375 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE23E9B9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA58F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 376. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 798,7 | 0,0 | 0,0 | 464,0 | 334,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 376 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FA51F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 377. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 378. | Сети газопроводов низкого давления от ГРП-2 в р.п. Пышма Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379. | Всего по объекту "Сети газопроводов низкого давления от ГРП-2 в р.п. Пышма Свердловской области",  в том числе | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 9247,5 | 9197,7 | 2016 | 2016 | 9197,7 | 0,0 | 0,0 | 9197,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 380. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 381. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 8905,1 | 0,0 | 0,0 | 8905,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 382. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 292,6 | 0,0 | 0,0 | 292,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 383. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 384. | Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов микрорайона Гавань г. Реж Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385. | ВСЕГО по объекту "Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов микрорайона Гавань г. Реж Свердловской области",  в том числе: | Свердловская область, г. Реж | муниципальная | 72087,9 | 64025,5 | 2016 | 2018 | 64025,5 | 0,0 | 0,0 | 20640,6 | 30060,0 | 13324,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 385 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F053FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 387. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 24874,0 | 0,0 | 0,0 | 20021,3 | 29158,2 | 12658,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 387 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F055FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 388. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2187,4 | 0,0 | 0,0 | 619,3 | 901,8 | 666,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 388 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F057F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 389. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 390. | Газификация поселка Новое Медянкино в г. Серове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391. | Всего по объекту "Газификация поселка Новое Медянкино в г. Серове",  в том числе | Свердловская область, г. Серов | муниципальная | 43347,1 | 43337,2 | 2016 | 2017 | 43337,2 | 0,0 | 0,0 | 14285,8 | 29051,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 391 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FA57F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 392. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 393. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 30151,7 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 20151,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 393 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FA59F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 394. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 13185,5 | 0,0 | 0,0 | 4285,8 | 8899,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 394 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FA58FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 395. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 396. | Газопроводы высокого и низкого давления, ГРП-4 для газоснабжения жилых домов по ул. Красноармейская, Васильева, Володарского, Дзержинского, Кирова, Докучаева, Октябрьская, Исламова, пер. Речной Талицкого городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397. | ВСЕГО по объекту "Газопроводы высокого и низкого давления, ГРП-4 для газоснабжения жилых домов по ул. Красноармейская, Васильева, Володарского, Дзержинского, Кирова, Докучаева, Октябрьская, Исламова, пер. Речной Талицкого городского округа",  в том числе | Свердловская область, г. Талица | муниципальная | 39538,9 | 32967,1 | 2016 | 2017 | 32695,4 | 0,0 | 0,0 | 25096,3 | 7599,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 397 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FB50F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 398. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 399. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 31509,2 | 0,0 | 0,0 | 24343,4 | 7165,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 399 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FB52F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1186,2 | 0,0 | 0,0 | 752,9 | 433,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 400 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FB55F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 402. | Газоснабжение жилых домов по ул. Ленина, Мичурина в г. Талица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов по ул. Ленина, Мичурина в г. Талица",  в том числе | Свердловская область, г. Талица | муниципальная | 1824,9 | 1611,5 | 2016 | 2016 | 1570,9 | 0,0 | 0,0 | 1570,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 404. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 405. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1516,1 | 0,0 | 0,0 | 1516,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 406. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 54,8 | 0,0 | 0,0 | 54,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 407. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 408. | Газоснабжение жилых домов по улицам Дзержинского, Лесников, М. Коркина, Песчаная, Загородная, пер. Лесников в г. Туринске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов по улицам Дзержинского, Лесников, М. Коркина, Песчаная, Загородная, пер. Лесников в г. Туринске",  в том числе | Свердловская область, г. Туринск | муниципальная | 7183,6 | 8095,3 | 2016 | 2016 | 8095,3 | 0,0 | 0,0 | 8095,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 410. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 411. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 6968,1 | 0,0 | 0,0 | 6968,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 412. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1127,2 | 0,0 | 0,0 | 1127,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 413. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 414. | Газоснабжение жилых домов по улицам Крылова, Некрасова, Лесников, Западная, пер. Звездный, 8 Марта, Строителей, Малый, Некрасова в г. Туринске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов по улицам Крылова, Некрасова, Лесников, Западная, пер. Звездный, 8 Марта, Строителей, Малый, Некрасова в г. Туринске",  в том числе | Свердловская область, г. Туринск | муниципальная | 6769,6 | 7388,7 | 2016 | 2016 | 7388,7 | 0,0 | 0,0 | 7388,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 416. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 417. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 6566,5 | 0,0 | 0,0 | 6566,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 418. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 822,2 | 0,0 | 0,0 | 822,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 419. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 420. | Газопровод низкого давления от ГРПШ-2 в р.п. Верхние Серги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421. | ВСЕГО по объекту "Газопровод низкого давления от ГРПШ-2 в р.п. Верхние Серги",  в том числе | Свердловская область, р.п. Верхние Серги | муниципальная | 29675,3 | 32294,2 | 2016 | 2016 | 32294,2 | 0,0 | 0,0 | 32294,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 422. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 423. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 31325,4 | 0,0 | 0,0 | 31325,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 424. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 968,8 | 0,0 | 0,0 | 968,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 425. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 426. | Газопровод низкого давления от ГРПШ-3 по ул. Ленина в р.п. Верхние Серги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427. | ВСЕГО по объекту "Газопровод низкого давления от ГРПШ-3 по ул. Ленина в р.п. Верхние Серги",  в том числе | Свердловская область, р.п. Верхние Серги | муниципальная | 3097,6 | 3097,6 | 2016 | 2016 | 3097,6 | 0,0 | 0,0 | 3097,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 428. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 429. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 3004,7 | 0,0 | 0,0 | 3004,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 430. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 92,9 | 0,0 | 0,0 | 92,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 431. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 432. | Расширение сети газопроводов для газоснабжения жилых домов ПКГЖБ "Юго-Западный" в г. Михайловске 1 этап. Газопроводы низкого давления от ШРП-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433. | ВСЕГО по объекту "Расширение сети газопроводов для газоснабжения жилых домов ПКГЖБ "Юго-Западный" в г. Михайловске 1 этап. Газопроводы низкого давления от ШРП-4",  в том числе | Свердловская область, г. Михайловск | муниципальная | 19174,0 | 18812,8 | 2016 | 2016 | 18812,8 | 0,0 | 0,0 | 18812,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 434. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 435. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 17662,4 | 0,0 | 0,0 | 17662,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 436. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1150,4 | 0,0 | 0,0 | 1150,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 437. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 438. | Газоснабжение жилого сектора по ул. Жукова, г. Нижние Серги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилого сектора по ул. Жукова, г. Нижние Серги",  в том числе | Свердловская область, г. Нижние Серги | муниципальная | 6670,2 | 7629,3 | 2016 | 2016 | 7629,3 | 0,0 | 0,0 | 7629,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 440. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 441. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 7214,3 | 0,0 | 0,0 | 7214,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 442. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 415,0 | 0,0 | 0,0 | 415,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 443. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 443-1. | Газоснабжение жилых домов ПК Достоевский, г. Артемовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FB57F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-2. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов ПК Достоевский, г. Артемовский",  в том числе: | Свердловская область, г. Артемовский | муниципальная | 1351,6 | 1106,3 | 2017 | 2017 | 1106,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1106,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE23E9B9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB50F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-3. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FB59F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-4. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1050,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE23E9B9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB52F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-5. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 55,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FC50F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-6. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-6 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FC53F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-7. | Газоснабжение жилых домов ПК "Калина", г. Артемовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-7 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FC52FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-8 | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов ПК "Калина", г. Артемовский",  в том числе: | Свердловская область, г. Артемовский | муниципальная | 19211,6 | 20032,6 | 2017 | 2018 | 20032,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10310,0 | 9722,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F056F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-9. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-9 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FC57F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-10. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 19006,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 9006,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F058F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-11. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1026,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 716,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F150F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-12. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-12 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FD51F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-13. | Газоснабжение ПК по газификации "Станционный", в г. Артемовский, Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-13 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FD50F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-14. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение ПК по газификации "Станционный" в г. Артемовский Свердловской области",  в том числе: | Свердловская область, г. Артемовский | муниципальная | 23860,0 | 24236,1 | 2017 | 2018 | 24236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11342,0 | 12894,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-14 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F153F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-15. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-15 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FD52FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-16. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 22886,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 | 11886,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F155F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-17. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1349,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342,0 | 1007,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-17 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F154FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-18. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-18 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FD59F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-19. | Распределительный газопровод для газоснабжения жилого района "Заречный" в г. Верхотурье Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-19 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FD58F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443 - 20. | ВСЕГО по объекту "Распределительный газопровод для газоснабжения жилого района "Заречный" в г. Верхотурье Свердловской области",  в том числе: | Свердловская область, г. Верхотурье | муниципальная | 30782,7 | 27547,0 | 2017 | 2018 | 27547,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11342,0 | 16205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-20 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F156F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-21. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-21 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FE50F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-22. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 26394,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 | 15394,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-22 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F158F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-23. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1152,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342,0 | 810,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-23 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F851F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-24. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-24 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FE54FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-25. | Газоснабжение Юго-восточной части центрального жилого района (Кордон) в г. Ивдель Свердловской области (газопровод низкого и среднего давления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-25 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FE56F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-26. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение Юго-восточной части центрального жилого района (Кордон) в г. Ивдель Свердловской области (газопровод низкого и среднего давления)",  в том числе: | Свердловская область, г. Ивдель | муниципальная | 32974,3 | 27586,6 | 2017 | 2018 | 27586,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16670,0 | 10916,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-26 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F853F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-27. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-27 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FE58F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-28. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 18596,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 3596,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-28 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F855F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-29. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 8990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1670,0 | 7320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-29 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F854F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-30. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-30 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FF52F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-31. | Газопровод низкого давления от ГРПШ-1 в р.п. Верхние Серги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-31 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FF54F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-32. | ВСЕГО по объекту "Газопровод низкого давления от ГРПШ-1 в р.п. Верхние Серги",  в том числе: | Свердловская область, Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги | муниципальная | 15387,0 | 13448,2 | 2017 | 2018 | 13448,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7237,5 | 6210,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-32 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F857FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-33. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-33 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FF56F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-34. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 13006,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6845,5 | 6160,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-34 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F859FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-35. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 442,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-35 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F951F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-36. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-36 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F050F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-37. | Расширение сети газопроводов для газоснабжения жилых домов ПКГЖБ "Юго-Западный" в г. Михайловске (2 этап - газопроводы высокого и низкого давления от ШРП-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-37 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F053FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-38. | ВСЕГО по объекту "Расширение сети газопроводов для газоснабжения жилых домов ПКГЖБ "Юго-Западный" в г. Михайловске (2 этап - газопроводы высокого и низкого давления от ШРП-6)",  в том числе: | Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск | муниципальная | 13595,6 | 14068,6 | 2017 | 2017 | 14068,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14068,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-38 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE23E9B9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB55F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-39. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-39 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F054F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-40. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 12899,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12899,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-40 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE23E9B9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB57F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-41. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1168,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1168,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-41 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F056FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-42. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-42 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F058F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-43. | Газоснабжение жилых домов ПГК "Гора Кабацкая" г. Нижние Серги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-43 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F151F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-44. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов ПГК "Гора Кабацкая" г. Нижние Серги",  в том числе: | Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Нижние Серги | муниципальная | 7907,5 | 6970,3 | 2017 | 2017 | 6970,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6970,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-44 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE23E9B9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB56FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-45. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-45 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F153FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-46. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 6570,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6570,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-46 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE23E9B9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB58FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-47. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-47 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F154F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-48. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-48 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F156F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-49. | Газоснабжение жилых домов по ул. Советская, ул. Новая, ул. Мира, ул. Железнодорожная, ул. Колхозная, пер. Совхозный в п. Уфимский Ачитского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-49 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F159F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-50. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов по ул. Советская, ул. Новая, ул. Мира, ул. Железнодорожная, ул. Колхозная, пер. Совхозный в п. Уфимский Ачитского района",  в том числе: | Свердловская область, Ачитский район, пос. Уфимский | муниципальная | 9954,4 | 7270,6 | 2017 | 2017 | 7270,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7270,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-50 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE23E9B9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC50F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-51. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-51 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F851F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-52. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 6967,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6967,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-52 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE23E9B9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC52F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-53. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 303,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-53 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F852F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-54. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-54 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F855FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-55. | Газоснабжение жилых домов частного сектора пос. Новоасбест Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-55 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F857F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-56. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов частного сектора пос. Новоасбест Свердловской области" [<4>](#P40332)  в том числе: | Свердловская область, Пригородный район, п. Новоасбест | муниципальная | 39918,6 | 44994,0 | 2017 | 2018 | 54740,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45560,8 | 9179,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-56 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FB56F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-57. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-57 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F859F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-58. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 51804,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43181,1 | 8623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-58 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F952F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-59. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2935,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2379,7 | 555,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-59 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F954F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-60. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-60 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F953F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-61. | Газоснабжение жилых домов в с. Маминское Каменского ГО Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-61 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F955F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-62. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов в с. Маминское Каменского ГО Свердловской области",  в том числе: | Свердловская область, Каменский район, с. Маминское | муниципальная | 32426,7 | 22844,9 | 2017 | 2018 | 22844,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18560,0 | 4284,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-62 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F957F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-63. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-63 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F957F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-64. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 21983,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | 3983,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-64 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F959F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-65. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 861,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 301,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-65 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F958FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-66. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-66 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FA51F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-67. | Газоснабжение жилых домов д. Нижнее Никитино ГО Красноуфимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-67 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FA50FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-68. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов д. Нижнее Никитино ГО Красноуфимск",  в том числе: | Свердловская область, Красноуфимский район, д. Нижнее Никитино | муниципальная | 11988,4 | 11389,9 | 2017 | 2017 | 11262,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11262,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-68 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE23E9B9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC58F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-69. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-69 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FA55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-70. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 10853,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10853,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-70 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE23E9B9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FD50F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-71. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 409,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-71 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FA57FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-72. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-72 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FA59F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-73. | Газопровод низкого давления по ул. Красноармейская, ул. Первая Ключевая, ул. Ленина, ул. Речная в р.п. Бисерть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-73 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FA58F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-74. | ВСЕГО по объекту "Газопровод низкого давления по ул. Красноармейская, ул. Первая Ключевая, ул. Ленина, ул. Речная в р.п. Бисерть" | Свердловская область, р.п. Бисерть | муниципальная | 15285,9 | 13410,3 | 2017 | 2017 | 13410,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13410,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-74 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE23E9B9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FD53FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-75. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-75 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FB50FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-76. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 12992,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12992,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-76 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE23E9B9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FD55FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-77. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 418,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 418,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-77 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FB55F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-78. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-78 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FB57F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-79. | Газопровод среднего давления от точки врезки на углу ул. Свободы и ул. Чапаева до микрорайона Северный с установкой ГРПб (1,35 км), г. Верхний Тагил Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-79 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FB56F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-80. | ВСЕГО по объекту "Газопровод среднего давления от точки врезки на углу ул. Свободы и ул. Чапаева до микрорайона Северный с установкой ГРПб (1,35 км), г. Верхний Тагил Свердловской области" | Свердловская область, г. Верхний Тагил | муниципальная | 4421,2 | 3474,6 | 2017 | 2017 | 3474,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3474,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-80 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE23E9B9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FD57F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-81. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-81 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FB58F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-82. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2309,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2309,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-82 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE23E9B9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FD59F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-83. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1165,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1165,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-83 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FC53F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-84. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-84 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FC52FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-85. | Наружное газоснабжение жилых домов в квартале N 62 г. Карпинска Свердловской области (в границах улиц Луначарского, Лермонтова, Ленина, М. Горького) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-85 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FC54F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-86. | ВСЕГО по объекту "Наружное газоснабжение жилых домов в квартале N 62 г. Карпинска Свердловской области (в границах улиц Луначарского, Лермонтова, Ленина, М. Горького)" | Свердловская область, г. Карпинск | муниципальная | 3381,4 | 2754,5 | 2017 | 2017 | 2754,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2754,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-86 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE23E9B9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FD58F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-87. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-87 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FC56F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-88. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-88 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE23E9B9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FE50F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-89. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 145,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-89 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FD51F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-90. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-90 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FD50F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-91. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Вокзальная, ул. Вагонная, ул. Казанская, ул. Майская, пер. Майский в г. Красноуфимске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-91 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FD52F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-92. | Всего по объекту "Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Вокзальная, ул. Вагонная, ул. Казанская, ул. Майская, пер. Майский в г. Красноуфимске" [<5>](#P40334)  в том числе: | Свердловская область, г. Красноуфимск | муниципальная | 28482,9 | 19851,1 | 2017 | 2019 | 28851,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 18851,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-92 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-93. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-93 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FD54F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-94. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 26540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 17540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-94 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F151F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-95. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2311,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1311,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-95 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FC53F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-96. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-96 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FD58F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-97. | Распределительные газопроводы для газоснабжения частных жилых домов кооператива "Атигский" в п. Атиг Нижнесергинского района Свердловской области (I очередь строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-97 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FE51FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-98. | Всего по объекту "Распределительные газопроводы для газоснабжения частных жилых домов кооператива "Атигский" в п. Атиг Нижнесергинского района Свердловской области (I очередь строительства)"  в том числе: | Свердловская область, Нижнесергинский район, р.п. Атиг | муниципальная | 17025,9 | 18335,5 | 2017 | 2018 | 18335,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8100,0 | 10235,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-98 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FE56F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-99. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-99 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FE52F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-100. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 17435,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | 9935,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-100 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FE58F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-101. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-101 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FA58F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-102. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-102 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FE56F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-103. | Расширение сети газопроводов для газоснабжения жилых домов ПКГЖБ "Юго-Западный" в г. Михайловске (3 этап - газопроводы низкого давления от ШРП-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-103 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FE59F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-104. | ВСЕГО по объекту "Расширение сети газопроводов для газоснабжения жилых домов ПКГЖБ "Юго-Западный" в г. Михайловске (3 этап - газопроводы низкого давления от ШРП-8)",  в том числе: | Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск | муниципальная | 16809,8 | 16635,0 | 2017 | 2018 | 16603,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8150,0 | 8453,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-104 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FB51FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-105. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-105 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FF51FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-106. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 15353,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 8353,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-106 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FB53FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-107. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-107 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FB55F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-108. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-108 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FF54F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-109. | Газоснабжение жилых домов ПГК "Факел" г. Нижние Серги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-109 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FF57F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-110. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов ПГК "Факел" г. Нижние Серги" | Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Нижние Серги | муниципальная | 14408,0 | 13348,6 | 2017 | 2017 | 13348,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13348,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-110 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE23E9B9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FE52F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-111. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-111 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FF59F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-112. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 12948,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12948,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-112 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE23E9B9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FE54F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 14.12.2017  N 946-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-113. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-113 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F050F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-114. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-114 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F053FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-115. | Газоснабжение жилых домов ПГК "Восток" г. Нижние Серги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-115 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F055F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-116. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов ПГК "Восток" г. Нижние Серги",  в том числе: | Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Нижние Серги | муниципальная | 22214,6 | 20950,5 | 2017 | 2018 | 20950,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7900,0 | 13050,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-116 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FB54F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-117. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-117 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F057F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-118. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 20500,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | 13000,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-118 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FB56F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-119. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-119 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FB58F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-120. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-120 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F151F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-121. | Газоснабжение жилых домов от ГРПШ-3 г. Нижние Серги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-121 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F153F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-122. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов от ГРПШ-3 г. Нижние Серги",  в том числе: | Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Нижние Серги | муниципальная | 17628,7 | 15478,1 | 2017 | 2018 | 15478,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6880,1 | 8598,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-122 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FC51F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-123. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-123 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F155F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-124. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 15028,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6480,1 | 8548,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-124 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FC53F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-125. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-125 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FC52FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-126. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-126 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F159F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-127. | Газоснабжение с. Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-127 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F158FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-128. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение с. Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап N 1",  в том числе: | Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское | муниципальная | 20427,0 | 19546,7 | 2017 | 2018 | 19546,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10310,0 | 9236,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-128 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FC54F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-129. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-129 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F853F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-130. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 18748,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 8748,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-130 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FC56F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-131. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 798,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 488,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-131 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FC59F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-132. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-132 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F857F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-133. | Расширение сети наружных газопроводов, село Гарашкинское Богдановичского района Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-133 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F856F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-134. | ВСЕГО по объекту "Расширение сети наружных газопроводов, село Гарашкинское Богдановичского района Свердловской области",  в том числе: | Свердловская область, Богдановичский район, с. Гарашкинское | муниципальная | 33091,2 | 21976,9 | 2017 | 2018 | 21976,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11112,0 | 10864,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-134 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FD51F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-135. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-135 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F858FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-136. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 18881,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 8881,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-136 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FD53F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-137. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3095,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1112,0 | 1983,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-137 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FD52F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-138. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-138 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F955F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-139. | Газоснабжение жилых домов с. Четкарино, д. Комарова, д. Родина Пышминского района Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-139 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F954F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-140. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов с. Четкарино, д. Комарова, д. Родина Пышминского района Свердловской области",  в том числе: | Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино, д. Комарова, д. Родина | муниципальная | 18834,6 | 17316,4 | 2017 | 2018 | 17316,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10310,0 | 7006,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-140 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FD55FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-141. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-141 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F956F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-142. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 16786,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 6786,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-142 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FD57FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-143. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-143 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FD59F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-144. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-144 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FA50FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 31.05.2017  N 371-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-145. | Газоснабжение жилых домов ПК "Октябрьский" в г. Алапаевск Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-145 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FF51F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-146. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов ПК "Октябрьский" в г. Алапаевске Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, г. Алапаевск | муниципальная | 47216,1 | 32498,3 | 2018 | 2019 | 32498,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20449,0 | 12049,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-146 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FC55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-147. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-147 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F057F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-148. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 29811,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19426,0 | 10385,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-148 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FC57F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-149. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2687,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1023,0 | 1664,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-149 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FC56F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-150. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-150 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F151F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-151. | Газораспределительная сеть СПК "Сибиряк", расположенная: ул. Гагарина, ул. Уральская, ул. Чечулина, ул. Заречная, ул. Лермонтова, ул. Серова и ул. М.-Сибиряка, р.п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-151 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F150FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-152. | ВСЕГО по объекту "Газораспределительная сеть СПК "Сибиряк", расположенная: ул. Гагарина, ул. Уральская, ул. Чечулина, ул. Заречная, ул. Лермонтова, ул. Серова, ул. М.-Сибиряка, р.п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область"  в том числе: | Свердловская область, п.г.т. Верхняя Синячиха | муниципальная | 39388,8 | 27125,4 | 2018 | 2019 | 27125,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15621,4 | 11504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-152 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FC59FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-153. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-153 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F155F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-154. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 25125,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14821,4 | 10304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-154 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FD51FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-155. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-155 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FD53F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-156. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-156 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F159F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-157. | Газораспределительная сеть СПК "Пламя-газ", расположенная: ул. Союзов, ул. Осипенко, ул. Плишкина, ул. Заводская, ул. Розы Люксембург, ул. Красина, ул. Металлургов, ул. Ленина и ул. Красной Гвардии, п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-157 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F158F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-158. | Всего по объекту "Газораспределительная сеть СПК "Пламя-газ", расположенная: ул. Союзов, ул. Осипенко, ул. Плишкина, ул. Заводская, ул. Розы Люксембург, ул. Красина, ул. Металлургов, ул. Ленина и ул. Красной Гвардии, п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область"  в том числе: | Свердловская область, р.п. Верхняя Синячиха | муниципальная | 5222,6 | 3875,5 | 2018 | 2018 | 3875,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3875,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-158 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FF53FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-159. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-159 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F850FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-160. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 3615,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3615,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-160 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FF55FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-161. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-161 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F855F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-162. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-162 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F857F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-163. | СПК "Огонек" Газораспределительная сеть СПК "Огонек", расположенная: ул. Советская, ул. Черепановская, ул. Пролетарская, ул. 1 Мая, ул. Красной Гвардии и ул. 3 Интернационала, п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-163 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FD52F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-164. | ВСЕГО по объекту "СПК "Огонек" Газораспределительная сеть СПК "Огонек", расположенная: ул. Советская, ул. Черепановская, ул. Пролетарская, ул. 1 Мая, ул. Красной Гвардии и ул. 3 Интернационала, п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область"  в том числе: | Свердловская область, п.г.т. Верхняя Синячиха | муниципальная | 18247,6 | 13071,5 | 2018 | 2019 | 13071,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8143,2 | 4928,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-164 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FD52FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-165. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-165 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F858F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-166. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 12052,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7735,2 | 4317,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-166 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FD54FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-167. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1019,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,0 | 611,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-167 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FD56F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-168. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-168 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F952FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-169. | Газораспределительная сеть СПК "Роза", расположенная: ул. Плишкина, ул. Ленина, ул. Р. Люксембург, ул. Красина, ул. Фрунзе, ул. Пушкина и ул. Ворошилова, п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-169 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F954F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-170. | ВСЕГО по объекту "Газораспределительная сеть СПК "Роза", расположенная: ул. Плишкина, ул. Ленина, ул. Р. Люксембург, ул. Красина, ул. Фрунзе, ул. Пушкина и ул. Ворошилова, п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область"  в том числе: | Свердловская область, п.г.т. Верхняя Синячиха | муниципальная | 22002,2 | 15053,7 | 2018 | 2019 | 15053,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9429,6 | 5624,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-170 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FD59F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-171. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-171 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F956F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-172. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 13853,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8949,6 | 4904,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-172 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FE51F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-173. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-173 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FE53F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-174. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-174 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FA50F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-175. | Газораспределительная сеть СПК "Факел", расположенная: ул. Осипенко, ул. Плишкина, ул. Р. Люксембург и ул. Красина, р.п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область. II очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-175 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FA52F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-176. | Всего по объекту "Газораспределительная сеть СПК "Факел", расположенная: ул. Осипенко, ул. Плишкина, ул. Р. Люксембург и ул. Красина, р.п. Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область. II очередь строительства"  в том числе: | Свердловская область, р.п. Верхняя Синячиха | муниципальная | 2064,4 | 1542,7 | 2018 | 2018 | 1542,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1542,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-176 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FF57F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-177. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-177 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FA54F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-178. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1442,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1442,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-178 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FF59F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-179. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-179 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FA59F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-180. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-180 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FA58F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-181. | Газоснабжение жилых домов ПК "Заречный" г. Артемовский Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-181 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FB51FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-182. | Всего по объекту "Газоснабжение жилых домов ПК "Заречный" г. Артемовский Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, г. Артемовский | муниципальная | 9022,1 | 6914,9 | 2018 | 2018 | 6914,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6914,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-182 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FF58F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-183. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-183 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FB52F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-184. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 6592,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6592,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-184 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F050F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-185. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-185 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FB54FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-186. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-186 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FB56F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-187. | Газоснабжение жилых домов ПК "Полярный" г. Артемовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-187 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FB59F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-188. | Всего по объекту "Газоснабжение жилых домов ПК "Полярный" г. Артемовский"  в том числе: | Свердловская область, г. Артемовский | муниципальная | 3741,6 | 3344,0 | 2018 | 2018 | 3344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-188 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F052F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-189. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-189 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FC51FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-190. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 3224,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3224,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-190 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F054F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-191. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 119,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-191 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FC52F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-192. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-192 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FC54F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-193. | Газоснабжение жилых домов ПК "Горняк" г. Артемовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-193 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FC57F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-194. | Всего по объекту "Газоснабжение жилых домов ПК "Горняк" г. Артемовский"  в том числе: | Свердловская область, г. Артемовский | муниципальная | 4876,5 | 3671,7 | 2018 | 2018 | 3671,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3671,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-194 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F057F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-195. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-195 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FC59F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-196. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 3519,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3519,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-196 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F059F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-197. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 152,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-197 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FD50F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-198. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-198 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FD53FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-199. | Газоснабжение с. Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап N 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-199 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FD55F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-200. | Всего по объекту "Газоснабжение с. Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап N 3"  в том числе: | Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское | муниципальная | 8084,3 | 6886,5 | 2018 | 2018 | 6886,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6886,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-200 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F058FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-201. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-201 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FD57F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-202. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 6602,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6602,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-202 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F150FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-203. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 283,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-203 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FD58F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-204. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-204 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FE51F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-205. | Газоснабжение с. Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап N 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-205 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FE53F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-206. | Всего по объекту "Газоснабжение с. Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап N 5"  в том числе: | Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское | муниципальная | 21323,3 | 18322,8 | 2018 | 2018 | 18322,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18322,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-206 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F152F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-207. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-207 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FE55F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-208. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 17529,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17529,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-208 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F154F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-209. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 793,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 793,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-209 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FE56F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-210. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-210 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FE59F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-211. | Газоснабжение с. Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап N 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-211 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FE58FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-212. | Всего по объекту "Газоснабжение с. Покровское Артемовский район Свердловская область. Этап N 6"  в том числе: | Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское | муниципальная | 20540,5 | 18055,8 | 2018 | 2018 | 18055,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18055,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-212 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F157F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-213. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-213 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FF53F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-214. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 17291,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17291,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-214 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F159F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-215. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 764,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 764,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-215 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FF55FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-216. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-216 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FF57F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-217. | Газопровод высокого давления в районе "Бурлаки" в с. Покровское, Артемовского района, Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-217 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FF56F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-218. | Всего по объекту "Газопровод высокого давления в районе "Бурлаки" в с. Покровское, Артемовского района, Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское | муниципальная | 7252,2 | 4603,4 | 2018 | 2018 | 4603,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4603,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-218 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F851F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-219. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-219 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FF58FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-220. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4370,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4370,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-220 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F853F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-221. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 233,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-221 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F053F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-222. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-222 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F055F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-223. | Система газоснабжения многоквартирных жилых домов (МКД) в г. Ирбит Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-223 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F054F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-224. | Всего по объекту "Система газоснабжения многоквартирных жилых домов (МКД) в г. Ирбит Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, г. Ирбит | муниципальная | 44791,2 | 27566,6 | 2018 | 2019 | 27566,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27566,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-224 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F852F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-225. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-225 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F056F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-226. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 25775,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25775,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-226 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F854F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-227. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1791,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1791,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-227 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F857FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-228. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-228 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F150FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-229. | Строительство наружного газопровода в мкр. "Северный" по улицам: Кирова, Карла Маркса, Советская, Фрунзе, Чехова, Мальгина, Азеева, 50 лет Октября, Елизарьевых, Калинина и в мкр. "Комсомольский" по улицам: Локаторная, Лесопарковая, Хомутова, Шестовских, Серкова, Усадебная, Юбилейная, Сосновая, Отрадная, Бирюкова, пер. Светлый г. Ирбита Свердловской области, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-229 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F152F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-230. | Всего по объекту "Строительство наружного газопровода в мкр. "Северный" по улицам: Кирова, Карла Маркса, Советская, Фрунзе, Чехова, Мальгина, Азеева, 50 лет Октября, Елизарьевых, Калинина и в мкр. "Комсомольский" по улицам: Локаторная, Лесопарковая, Хомутова, Шестовских, Серкова, Усадебная, Юбилейная, Сосновая, Отрадная, Бирюкова, пер. Светлый г. Ирбита Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, г. Ирбит | муниципальная | 26900,0 | 24666,3 | 2018 | 2019 | 24666,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24666,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-230 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F859F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-231. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-231 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F154F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-232. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 23050,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23050,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-232 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F951F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-233. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1615,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1615,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-233 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F950F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-234. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-234 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F158F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-235 - 443-240. | Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F855F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018 N 705-ПП | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-241. | Газоснабжение жилых домов по ул. Уфимская NN 40 - 58, NN 41 - 63 в г. Красноуфимске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-241 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F859FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-242. | Всего по объекту "Газоснабжение жилых домов по ул. Уфимская NN 40 - 58, NN 41 - 63 в г. Красноуфимске"  в том числе: | Свердловская область, г. Красноуфимск | муниципальная | 1497,8 | 1250,2 | 2018 | 2018 | 1250,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-242 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F952F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-243. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-243 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F950F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-244. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-244 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F954F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-245. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 130,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-245 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F952FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-246. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-246 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F954F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-247. | Строительство газопровода низкого давления по ул. Малая, ул. Последняя, ул. Новаторов, ул. Песчаная в г. Серове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-247 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F957F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-248. | Всего по объекту "Строительство газопровода низкого давления по ул. Малая, ул. Последняя, ул. Новаторов, ул. Песчаная в г. Серове"  в том числе: | Свердловская область, г. Серов | муниципальная | 6499,5 | 5410,4 | 2018 | 2018 | 5410,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5410,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-248 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F957F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-249. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-249 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F959FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-250. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4787,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4787,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-250 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F959F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-251. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 623,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-251 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FA50F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-252. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-252 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FA52F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-253. | Газопровод среднего и низкого давления с установкой ГРПШ-8 в р.п. Верхние Серги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-253 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FA55F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-254. | Всего по объекту "Газопровод среднего и низкого давления с установкой ГРПШ-8 в р.п. Верхние Серги"  в том числе: | Свердловская область, Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги | муниципальная | 25416,5 | 17430,3 | 2018 | 2018 | 17430,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17430,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-254 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F958FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-255. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-255 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FA57F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-256. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 16774,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16774,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-256 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FA50FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-257. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 656,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 656,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-257 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FA58F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-258. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-258 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FB51FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-259. | Газоснабжение жилых домов ПГК "Искра" г. Нижние Серги. III часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-259 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FB53F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-260. | Всего по объекту "Газоснабжение жилых домов ПГК "Искра" г. Нижние Серги. III часть"  в том числе: | Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Нижние Серги | муниципальная | 14406,8 | 12849,5 | 2018 | 2018 | 12849,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12849,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-260 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FA52F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-261. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-261 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FB55F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-262. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 12449,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12449,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-262 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FA54F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-263. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-263 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FB56F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-264. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-264 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FB59F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.03.2018  N 168-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-265. | Газоснабжение села Рыбниковское Каменского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-265 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FB57F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-266. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение села Рыбниковское Каменского района Свердловской области" [<6>](#P40336)  в том числе: | Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское | муниципальная | 28483,9 | 25499,4 | 2019 | 2019 | 29177,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3677,8 | 25499,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-266 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FE52F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-267. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-267 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FB59F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-268. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 28297,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3567,4 | 24730,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-268 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FE54F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-269. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 879,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,4 | 769,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-269 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FE57FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-270. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-270 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FC53F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-271. | Газоснабжение жилых домов ПГК "УспехГазСтрой" п. Новоуткинск Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-271 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FC52FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-272. | Всего по объекту "Газоснабжение жилых домов ПГК "УспехГазСтрой" пос. Новоуткинск Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, г. Первоуральск | муниципальная | 57226,3 | 53908,5 | 2018 | 2019 | 53284,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16414,3 | 36870,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-272 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F150FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-273. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-273 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FC57F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-274. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 36955,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11490,0 | 25465,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-274 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FF51F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-275. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 16329,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4924,3 | 11405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-275 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FF50F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-276. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-276 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE0339B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FD51F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.10.2018  N 705-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-277. | Газоснабжение жилых домов ПК "Парковый" г. Артемовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-277 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FB56F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-278. | Всего по объекту "Газоснабжение жилых домов ПК "Парковый" г. Артемовский"  в том числе: | Свердловская область, г. Артемовский | муниципальная | 5332,9 | 5715,8 | 2019 | 2019 | 5605,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5605,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-278 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F152FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-279. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-279 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FB58F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-280. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 5423,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5423,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-280 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F154FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-281. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 182,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-281 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FC53F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-282. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-282 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FC52FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-283. | Газоснабжение жилых домов ПК "Строитель-2" г. Артемовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-283 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FC54F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-284. | Всего по объекту "Газоснабжение жилых домов ПК "Строитель-2" г. Артемовский"  в том числе: | Свердловская область, г. Артемовский | муниципальная | 7006,6 | 6603,4 | 2019 | 2019 | 6504,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6504,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-284 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F156F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-285. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-285 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FC56F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-286. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 6290,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6290,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-286 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F158F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-287. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 214,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-287 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FD51F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-288. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-288 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FD50F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-289. | Газопровод низкого давления по ул. Коммуны, г. Артемовский Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-289 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FD52F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-290. | Всего по объекту "Газопровод низкого давления по ул. Коммуны, г. Артемовский Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, г. Артемовский | муниципальная | 2739,0 | 2859,7 | 2019 | 2019 | 2795,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2795,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-290 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F851F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-291. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-291 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FD54F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-292. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2705,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2705,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-292 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F853F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-293. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 90,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-293 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FD59F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-294. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-294 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FD58F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-295. | Газоснабжение жилых домов ПК "Дальневосточный" г. Артемовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-295 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FE51FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-296. | Всего по объекту "Газоснабжение жилых домов ПК "Дальневосточный" г. Артемовский"  в том числе: | Свердловская область, г. Артемовский | муниципальная | 11608,3 | 10316,6 | 2019 | 2019 | 10195,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10195,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-296 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F855F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-297. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-297 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FE52F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-298. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 9821,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9821,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-298 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F857F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-299. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 373,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 373,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-299 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FE54FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-300. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-300 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FE56F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-301. | Газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Волочнева в р.п. Арти Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-301 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FE59F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-302. | Всего по объекту "Газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Волочнева в р.п. Арти Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, п.г.т. Арти | муниципальная | 4849,2 | 3389,3 | 2019 | 2019 | 3326,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3326,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-302 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F856F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-303. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-303 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FF51FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-304. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 3169,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3169,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-304 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F858F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-305. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 157,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-305 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F951FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-306. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-306 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FF54F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-307. | Расширение уличных сетей газопровода низкого давления в р.п. Арти ул. Малышева - ул. Суслина Артинского района Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-307 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FF57F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-308. | Всего по объекту "Расширение уличных сетей газопровода низкого давления в р.п. Арти ул. Малышева - ул. Суслина Артинского района Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, п.г.т. Арти | муниципальная | 9190,2 | 7511,3 | 2019 | 2019 | 7399,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7399,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-308 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E1399F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FB59F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-309. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-309 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842FF59F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-310. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 7074,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7074,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-310 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E1399F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FC51F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-311. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 325,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-311 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F954F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-312. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-312 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F053FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-313. | Газоснабжение р.п. Бисерть. I этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-313 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F055F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-314. | Всего по объекту "Газоснабжение р.п. Бисерть. I этап"  в том числе: | Свердловская область, п.г.т. Бисерть | муниципальная | 42996,1 | 27027,4 | 2019 | 2020 | 27027,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19300,0 | 7727,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-314 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F956F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-315. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-315 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F057F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-316. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 25850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18721,0 | 7129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-316 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F958F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-317. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1177,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 579,0 | 598,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-317 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F058F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-318. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-318 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F151F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-319. | Газоснабжение р.п. Бисерть. II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-319 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F153F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-320. | Всего по объекту "Газоснабжение р.п. Бисерть. II этап"  в том числе | Свердловская область, п.г.т. Бисерть | муниципальная | 31338,8 | 19973,6 | 2019 | 2019 | 19973,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19973,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-320 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FA51F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-321. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-321 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F155F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-322. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 19133,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19133,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-322 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FA53F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-323. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 839,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 839,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-323 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F156F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-324. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-324 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F159F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-325. | Разводящий газопровод мкр. Северный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-325 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F158FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-326. | Всего по объекту "Разводящий газопровод мкр-н Северный"  в том числе: | Свердловская область, г. Верхний Тагил | муниципальная | 6673,2 | 5910,4 | 2019 | 2019 | 5810,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5810,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-326 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FA52FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-327. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-327 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F853F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-328. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4056,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4056,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-328 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FA54FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-329. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1754,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1754,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-329 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F855FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-330. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-330 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F857F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-331. | Распределительный газопровод низкого давления ул. Грушина N 108, 118а, 145, 133, ул. К. Либкнехта N 193, 187, 178, 209, 197 г. Верхняя Тура Свердловской обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-331 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FA56F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-332. | Всего по объекту "Распределительный газопровод низкого давления ул. Грушина N 108, 118а, 145, 133, ул. К. Либкнехта N 193, 187, 178, 209, 197 г. Верхняя Тура Свердловской обл."  в том числе: | Свердловская область, г. Верхняя Тура | муниципальная | 2758,2 | 2895,9 | 2019 | 2019 | 2845,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2845,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-332 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FA56FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-333. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-333 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F858FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-334. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2759,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2759,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-334 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FA58FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-335. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 85,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-335 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F953F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-336. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-336 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F955F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-337 - 443-342. | Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E1399F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F851FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 952-ПП | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-343. | Присоединение к газораспределительной сети жилых домов по ул. 8 Марта, ул. 9 Января, ул. Свободы, ул. Мизерова в г. Красноуфимске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-343 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FA52F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-344. | Всего по объекту "Присоединение к газораспределительной сети жилых домов по ул. 8 Марта, ул. 9 Января, ул. Свободы, ул. Мизерова в г. Красноуфимске"  в том числе: | Свердловская область, г. Красноуфимск | муниципальная | 2856,7 | 1890,7 | 2019 | 2019 | 1890,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1890,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-344 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FB50F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-345. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-345 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FA54F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-346. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1793,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1793,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-346 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FB52F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-347. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-347 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FA59F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-348. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-348 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FA58F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-349. | Газопровод среднего и низкого давления северо-западной части рабочего поселка Тугулым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-349 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FB50F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-350. | Всего по объекту "Газопровод среднего и низкого давления северо-западной части рабочего поселка Тугулым"  в том числе: | Свердловская область, п.г.т. Тугулым | муниципальная | 21342,2 | 20835,0 | 2019 | 2019 | 20835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-350 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FB55F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-351. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-351 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FB52F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-352. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 20200,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20200,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-352 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FB57F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-353. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 634,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 634,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-353 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FB57F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-354. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-354 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FB56F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-355. | Газоснабжение ПК "Зыряновец", в п. Зыряновский, Муниципального образования город Алапаевск, Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-355 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FB59FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-356. | Всего по объекту "Газоснабжение ПК "Зыряновец", в п. Зыряновский, Муниципального образования город Алапаевск, Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, г. Алапаевск, пос. Зыряновский | муниципальная | 32468,7 | 31076,1 | 2019 | 2020 | 31076,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17040,0 | 14036,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-356 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E1399F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FC50F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-357. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-357 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FC50F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-358. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 30076,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16528,0 | 13548,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-358 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E1399F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FC52F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-359. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 512,0 | 488,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-359 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FC52FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-360. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-360 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FC54F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-361. | Газификация жилых домов частного сектора с. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-361 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FC57F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-362. | Всего по объекту "Газификация жилых домов частного сектора с. Покровское" [<8>](#P40340)  в том числе: | Свердловская область, Пригородный район, с. Покровское | муниципальная | 107289,7 | 112382,4 | 2015 | 2021 | 94814,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24302,7 | 27262,5 | 43249,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-362 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E1399F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FC54F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-363. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-363 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FC59FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-364. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 89760,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23034,6 | 25840,0 | 40885,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-364 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FD51F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-365. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5054,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,1 | 1422,5 | 2364,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-365 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E1399F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FC56F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-366. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-366 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FD52F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-367. | Межпоселковый газопровод ГРС с. Черновское - с. Знаменское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-367 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FD55F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-368. | Всего по объекту "Межпоселковый газопровод ГРС с. Черновское - с. Знаменское"  в том числе: | Свердловская область, Ирбитский район | муниципальная | 71848,7 | 54590,7 | 2019 | 2019 | 54590,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54590,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-368 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FB59F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-369. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-369 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FD57F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-370. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 52484,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52484,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-370 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FC51F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-371. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2105,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2105,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-371 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FD58F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-372. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-372 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FE51FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-373. | Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района. I этап строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-373 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FE53F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-374. | Всего по объекту "Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района. I этап строительства"  в том числе: | Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги | муниципальная | 26494,2 | 29782,7 | 2019 | 2019 | 29747,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29747,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-374 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FC50F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-375. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-375 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FE55F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-376. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 28220,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28220,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-376 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FC52F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-377. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1526,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1526,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-377 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FE56F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-378. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-378 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FE59F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-379. | Газопровод к селу Шурала Невьянского района Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-379 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FF51F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-380. | Всего по объекту "Газопровод к селу Шурала Невьянского района Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, Невьянский район | муниципальная | 12598,4 | 14192,0 | 2019 | 2019 | 14093,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14093,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-380 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FC55FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-381. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-381 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FF53F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-382. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 13368,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13368,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-382 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FC57FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-383. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 724,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 724,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-383 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FF54F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-384. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-384 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FF57F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-385. | Уличный газопровод с. Тарасково II очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-385 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843FF56FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-386. | Всего по объекту "Уличный газопровод с. Тарасково II очередь" [<7>](#P40338)  в том числе: | Свердловская область, г. Новоуральск, с. Тарасково | муниципальная | 37003,8 | 36785,5 | 2015 | 2019 | 14040,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14040,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-386 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E1399F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FC59F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-387. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-387 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F051F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-388. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 13289,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13289,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-388 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E1399F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FD51F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-389. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 751,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 751,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-389 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F053FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-390. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-390 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F055F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-391. | Газоснабжение жилых домов п. Билимбай Свердловской области. II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-391 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F054F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-392. | ВСЕГО по объекту "Газоснабжение жилых домов п. Билимбай Свердловской области. II этап"  в том числе: | Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай | муниципальная | 36286,6 | 30605,3 | 2018 | 2019 | 21082,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21082,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-392 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F054FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-393. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-393 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F056FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-394. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 14562,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14562,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-394 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F058F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-395. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 6520,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6520,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-395 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F151F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-396. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-396 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB843F153F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019  N 78-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-397. | Газоснабжение жилых домов ПК "Алмаз" г. Артемовский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-397 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BEF3E929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F850F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-398. | Всего по объекту "Газоснабжение жилых домов ПК "Алмаз" г. Артемовский"  в том числе: | Свердловская область, г. Артемовский | муниципальная | 5724,3 | 3893,9 | 2019 | 2019 | 3794,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3794,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-398 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E1399F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FD50FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-399. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-399 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BEF3E929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F852FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-400. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 3658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-400 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E1399F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FD52FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-401. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 136,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-401 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BEF3E929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F857F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-402. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-402 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BEF3E929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F859F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-403. | Газоснабжение р.п. Бисерть. III этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-403 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BEF3E929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F858F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-404. | Всего по объекту "Газоснабжение р.п. Бисерть. III этап"  в том числе: | Свердловская область, п.г.т. Бисерть | муниципальная | 7276,3 | 5265,9 | 2019 | 2019 | 5265,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5265,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-404 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E1399F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FD54F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-405. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-405 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BEF3E929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F950F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-406. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 5083,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5083,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-406 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E1399F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FD56F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-407. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 182,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-407 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BEF3E929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F955F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-408. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-408 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BEF3E929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F954FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-409. | Строительство распределительного газопровода микрорайона "Рига" в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-409 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BEF3E929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F956F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-410. | Всего по объекту "Строительство распределительного газопровода микрорайона "Рига" в Городском округе Верхняя Тура Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, г. Верхняя Тура | муниципальная | 65944,0 | 57861,1 | 2019 | 2020 | 57861,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15388,0 | 42473,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-410 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F851F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-411. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-411 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BEF3E929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F958F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-412. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 55986,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14926,2 | 41060,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-412 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FD51F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-413. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1874,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 461,8 | 1412,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-413 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E1399F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FE53F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-414. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-414 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BEF3E929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FA52F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-415 - 443-20. | Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020 N 195-ПП | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-421. | Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района. II и III этапы строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-421 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BEF3E929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FB53FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-422. | Всего по объекту "Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района. II и III этапы строительства"  в том числе: | Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги | муниципальная | 55927,4 | 54546,0 | 2019 | 2020 | 54482,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31981,7 | 22500,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-422 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FC59F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-423. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-423 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BEF3E929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FB54F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-424. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 51685,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30340,2 | 21345,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-424 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FD51F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-425. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2796,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1641,5 | 1154,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-425 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FD50F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-426. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-426 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BEF3E929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FB58F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019  N 245-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-427. | Проектирование газораспределительных сетей района Химзавод Юго-западной части г. Верхотурье Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-427 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FE51F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-428. | Всего по объекту "Проектирование газораспределительных сетей района Химзавод юго-западной части г. Верхотурье Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, г. Верхотурье | муниципальная | 18628,0 | 20556,6 | 2019 | 2020 | 20124,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16352,8 | 3772,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-428 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E1399F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FE59F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-429. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 443-429 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FE53FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-430. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 19496,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15862,2 | 3634,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-430 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E1399F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FF51F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-431. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 628,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,6 | 138,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-431 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E1399F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FF50F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019  N 952-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-432. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 443-432 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FE56F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-433. | Наружное газоснабжение частного сектора квартала N 77 в городском округе Карпинск (в границах улиц Карпинского, Ленина, Федорова, Луначарского) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-433 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FE59F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-434. | Всего по объекту "Наружное газоснабжение частного сектора квартала N 77 в городском округе Карпинск (в границах улиц Карпинского, Ленина, Федорова, Луначарского)"  в том числе: | Свердловская область, г. Карпинск | муниципальная | 5767,8 | 4952,5 | 2019 | 2019 | 4952,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4952,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 443-434 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FE59F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-435. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 443-435 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FF51F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-436. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4704,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4704,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 443-436 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FF53F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-437. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 247,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 443-437 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FF52F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-438. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 443-438 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FF55FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-439. | Распределительный газопровод д. Сызги Красноуфимского района. 2 очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-439 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FF57F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-440. | Всего по объекту "Распределительный газопровод д. Сызги Красноуфимского района. 2 очередь"  в том числе: | Свердловская область, Красноуфимский район, д. Сызги | муниципальная | 21257,6 | 19223,5 | 2019 | 2020 | 19093,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5301,6 | 13791,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-440 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FA56F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-441. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 443-441 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FF59F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-442. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 18517,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5142,5 | 13374,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-442 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-443. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 575,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,1 | 416,7 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 443-443 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F050F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-444. | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 443-444 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844F053F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019  N 452-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-445. | Реконструкция газопровода по ул. Ленина в г. Ирбит Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-445 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FD51F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-446. | Всего по объекту "Реконструкция газопровода по ул. Ленина в г. Ирбит Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, г. Ирбит | муниципальная | 8782,0 | 7459,9 | 2020 | 2020 | 7459,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7459,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-446 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FD50FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-447. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-447 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FD53F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-448. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 7065,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7065,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-448 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FD52FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-449. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 394,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-449 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FD54F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-450. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-450 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FD57FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-451. | Строительство газораспределительной сети в микрорайоне "Горняк" г. Красноуфимска Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-451 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FD59F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-452. | Всего по объекту "Строительство газораспределительной сети в микрорайоне "Горняк" г. Красноуфимска Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, г. Красноуфимск | муниципальная | 27432,5 | 18896,3 | 2020 | 2020 | 18896,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18896,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-452 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FD54F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-453. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-453 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FE51F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-454. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 16380,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16380,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-454 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FD56F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-455. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2515,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2515,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-455 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FE52F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-456. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-456 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FE55F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-457. | Газоснабжение пгт. Бисерть. IV этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-457 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FE57F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-458. | Всего по объекту "Газоснабжение п.г.т. Бисерть. IV этап"  в том числе: | Свердловская область, п.г.т. Бисерть | муниципальная | 60904,0 | 40942,6 | 2020 | 2021 | 40942,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28264,8 | 12677,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-458 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FD59F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-459. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-459 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FE59F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-460. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 39246,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27416,8 | 11829,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-460 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FE51F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-461. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1696,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 848,0 | 848,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-461 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FF50F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-462. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-462 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FF53F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-463. | Газопровод низкого давления от ГРПШ-4 в р.п. Староуткинск Свердловской области. II этап строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-463 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FE53F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-464. | Всего по объекту "Газопровод низкого давления от ГРПШ-4 в р.п. Староуткинск Свердловской области. II этап строительства"  в том числе: | Свердловская область, п.г.т. Староуткинск | муниципальная | 28751,2 | 22846,9 | 2020 | 2020 | 22846,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22846,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-464 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FE53F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-465. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-465 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FF57F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-466. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 21969,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21969,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-466 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FE55F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-467. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 877,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-467 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FF59FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-468. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-468 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F051F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-469. | Распределительные газопроводы для газоснабжения жилых домов ПК "Атиг" в п.г.т. Атиг Нижнесергинского района (II очередь строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-469 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FE54FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-470. | Всего по объекту "Распределительные газопроводы для газоснабжения жилых домов ПК "Атиг" в п.г.т. Атиг Нижнесергинского района (II очередь строительства)"  в том числе: | Свердловская область, п.г.т. Атиг | муниципальная | 18264,2 | 12640,1 | 2020 | 2020 | 12640,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12640,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-470 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-471. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-471 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F052FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-472. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 11990,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11990,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-472 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F859F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-473. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-473 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F057F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-474. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-474 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F059F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-475. | Газоснабжение жилых домов ПГК "Южный" г. Нижние Серги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-475 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F058F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-476. | Всего по объекту "Газоснабжение жилых домов ПГК "Южный" г. Нижние Серги"  в том числе: | Свердловская область, г. Нижние Серги | муниципальная | 25434,0 | 18363,2 | 2020 | 2020 | 18363,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18363,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| (п. 443-476 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E53F9E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F856F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-477. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-477 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F150F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-478. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 17963,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17963,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-478 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E53F9E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F858F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-479. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-479 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F155F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-480. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-480 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F154FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-481. | Газопроводы низкого давления к жилым домам д. Вязовка Байкаловского района Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-481 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F156F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-482. | Всего по объекту "Газопроводы низкого давления к жилым домам д. Вязовка Байкаловского района Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, Байкаловский район, д. Вязовка | муниципальная | 22849,6 | 15361,3 | 2020 | 2020 | 15361,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15361,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-482 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F858F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-483. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-483 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845F158F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-484. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 14618,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14618,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-484 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F950F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020  N 935-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-485. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 742,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 742,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-485 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F853F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-486. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-486 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F852F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-487. | Уличный газопровод д. Починок Новоуральский городской округ Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-487 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F854F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-488. | Всего по объекту "Уличный газопровод д. Починок Новоуральский городской округ Свердловская область"  в том числе: | Свердловская область, г. Новоуральск | муниципальная | 43379,7 | 46174,0 | 2020 | 2021 | 46174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23109,8 | 23064,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-488 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E53F9E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F951F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-489. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-489 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F856F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-490. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 44384,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22370,8 | 22013,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-490 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E53F9E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F953F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-491. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 739,0 | 1051,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-491 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F951F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-492. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-492 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB842F950F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020  N 195-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-493. | Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию подводящего газопровода к поселку Вьюжный в Волчанском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-493 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020  N 280-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-494. | Всего по объекту "Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию подводящего газопровода к поселку Вьюжный в Волчанском городском округе"  в том числе: | Свердловская область, Волчанский городской округ, пос. Вьюжный | муниципальная | 26368,4 | 15457,9 | 2020 | 2020 | 15457,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15457,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-494 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FE58F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-495. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 14711,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14711,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-495 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FF50F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020  N 606-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-496. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 746,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 746,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-496 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FD54F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020  N 280-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-497. | Строительство газопровода высокого давления с. Трифоново - с. Печеркино - д. Талица Пышминского района Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-497 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FD57FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020  N 280-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-498. | Всего по объекту "Строительство газопровода высокого давления с. Трифоново - с. Печеркино - д. Талица Пышминского района Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, Пышминский район, с. Печеркино, д. Талица | муниципальная | 106376,2 | 76745,0 | 2020 | 2021 | 76745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23157,2 | 53587,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-498 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E53F9E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F952FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-499. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 73609,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22462,4 | 51147,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-499 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E53F9E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F954FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2020  N 967-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-500. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3135,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 694,8 | 2440,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-500 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FE51F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020  N 280-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-501. | Газоснабжение жилых домов по ул. Фомина, ул. 25 лет Октября, ул. Крупская, ул. Кривощекова, ул. Иканина, ул. Карла Либкнехта, ул. Володарского в г. Верхняя Тура Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-501 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776EF3F9F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-502. | Всего по объекту "Газоснабжение жилых домов по ул. Фомина, ул. 25 лет Октября, ул. Крупская, ул. Кривощекова, ул. Иканина, ул. Карла Либкнехта, ул. Володарского в г. Верхняя Тура Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, г. Верхняя Тура | муниципальная | 43581,1 | 38767,1 | 2021 | 2021 | 38767,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38767,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-502 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FF54FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-503. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 37577,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37577,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-503 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FF56FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-504. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-504 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776EF3F9F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FE55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-505. | Строительство газопровода к жилым домам 12 микрорайона г. Качканар (ул. Горная, ул. Ермака, пер. Шевченко, пер. Нагорный, пер. Кедровый, пер. Лесной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-505 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776EF3F9F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FE54F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-506. | Всего по объекту "Строительство газопровода к жилым домам 12 микрорайона г. Качканар (ул. Горная, ул. Ермака, пер. Шевченко, пер. Нагорный, пер. Кедровый, пер. Лесной)"  в том числе: | Свердловская область, г. Качканар | муниципальная | 19825,2 | 13026,0 | 2021 | 2021 | 13026,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13026,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-506 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FF58F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-507. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 3535,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3535,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-507 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F050F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-508. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 9490,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9490,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-508 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776EF3F9F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FE58F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-509. | Разработка проектно-сметной документации для строительства сети газораспределения по адресу: Свердловская область, г. Тавда, улица Заводская от улицы Тельмана до улицы Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-509 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776EF3F9F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FF51F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-510. | Всего по объекту "Разработка проектно-сметной документации для строительства сети газораспределения по адресу: Свердловская область, г. Тавда, улица Заводская от улицы Тельмана до улицы Республика"  в том числе: | Свердловская область, г. Тавда | муниципальная | 3867,9 | 1931,9 | 2021 | 2021 | 1931,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1931,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-510 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F053F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-511. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1850,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1850,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-511 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F055F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-512. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-512 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776EF3F9F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FF55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-513. | Распределительные газопроводы для газоснабжения жилых домов ПК "Атиг" в п.г.т. Атиг Нижнесергинского района (III очередь строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-513 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776EF3F9F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FF54F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-514. | Всего по объекту "Распределительные газопроводы для газоснабжения жилых домов ПК "Атиг" в пгт. Атиг Нижнесергинского района (III очередь строительства)"  в том числе: | Свердловская область, Нижнесергинский район, п.г.т. Атиг | муниципальная | 12778,7 | 8433,1 | 2021 | 2021 | 8433,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8433,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-514 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F057F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-515. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 8396,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8396,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-515 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F059F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-516. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-516 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776EF3F9F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FF58F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-517. | Газоснабжение СПК "Уралкатышкагаз", в д. Катышка, МО Алапаевское, Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-517 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776EF3F9F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F051F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-518. | Всего по объекту "Газоснабжение СПК "Уралкатышкагаз", в д. Катышка, МО Алапаевское Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, Алапаевский район, д. Катышка | муниципальная | 13130,8 | 12112,1 | 2021 | 2021 | 12112,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12112,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-518 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F058F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-519. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 11380,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11380,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-519 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F150F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-520. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 731,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 731,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-520 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776EF3F9F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F055F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-521. | Распределительный газопровод для газоснабжения части жилого района "Район-ИК-53" в п. Привокзальный, Свердловской области от ГРП-6, 1 этап" городского округа Верхотурский Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-521 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776EF3F9F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F054F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-522. | Всего по объекту "Распределительный газопровод для газоснабжения части жилого района "Район-ИК-53" в п. Привокзальный, Свердловской области от ГРП-6, 1 этап" городского округа Верхотурский Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, Верхотурский район, п. Привокзальный | муниципальная | 20422,7 | 18285,5 |  |  | 18285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-522 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F153FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-523. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 17723,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17723,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-523 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F155F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-524. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 562,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-524 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776EF3F9F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F058F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-525. | Межпоселковый газопровод высокого давления Криулино - Сарана и 1 очередь газификации п. Сарана Красноуфимского района Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-525 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776EF3F9F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F151F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-526. | Всего по объекту "Межпоселковый газопровод высокого давления Криулино-Сарана и 1 очередь газификации п. Сарана Красноуфимского района Свердловской области"  в том числе: | Свердловская область, Красноуфимский район, п. Сарана | муниципальная | 168573,7 | 170000,0 | 2021 | 2023 | 170000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70000,0 | 60000,0 | 40000,0 | 0,0 |
| (п. 443-526 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FA58F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-527. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 164018,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67900,0 | 58200,0 | 37918,3 | 0,0 |
| (п. 443-527 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FB50F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-528. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5981,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 1800,0 | 2081,7 | 0,0 |
| (п. 443-528 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776EF3F9F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F155F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.03.2021  N 129-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-529. | Газопровод д. Шарама - с. Аракаево - п. Михайловский завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-529 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267FE53E9E9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F856F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 13.05.2021  N 272-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-530. | Всего по объекту "Газопровод д. Шарама - с. Аракаево - п. Михайловский завод"  в том числе: | Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Аракаево, п. Михайловский завод | муниципальная | 343725,1 | 291363,5 | 2021 | 2023 | 291363,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41646,8 | 38736,9 | 210979,8 | 0,0 |
| (п. 443-530 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FB53F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-531. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 272572,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39564,4 | 36800,0 | 196207,7 | 0,0 |
| (п. 443-531 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FB55F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-532. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 18791,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2082,4 | 1936,9 | 14772,1 | 0,0 |
| (п. 443-532 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267FE53E9E9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA59F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 13.05.2021  N 272-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-533. | Газоснабжение жилых домов ПК "Набережный" г. Артемовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-533 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F952F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-534. | Всего по объекту "Газоснабжение жилых домов ПК "Набережный" г. Артемовский"  в том числе: | Свердловская область, г. Артемовский | муниципальная | 10042,5 | 9836,5 | 2021 | 2021 | 9836,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9836,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-534 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F952F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-535. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 9332,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9332,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-535 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F954F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-536. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 503,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-536 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F957F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-537. | Строительство газопровода в р.п. Белоярский по ул. Мельничная - Маяковского - Белинского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 443-537 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F959F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-538. | Всего по объекту "Строительство газопровода в р.п. Белоярский по ул. Мельничная - Маяковского - Белинского"  в том числе: | Свердловская область, п.г.т. Белоярский | муниципальная | 5044,0 | 4022,6 | 2021 | 2021 | 4022,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4022,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-538 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FB54FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-539. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2553,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2553,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-539 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FB56FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021  N 934-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443-540. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (п. 443-540 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FA50F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021  N 587-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 444. | ПОДПРОГРАММА 3. "ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 445. | Строительство 29-квартирного жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446. | ВСЕГО по объекту "Строительство 29-квартирного жилого дома",  в том числе | Свердловская область, Каменский городской округ | муниципальная | 52284,7 | 52284,7 | 2015 | 2016 | 52284,7 | 0,0 | 52284,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 447. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 50716,1 | 0,0 | 50716,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 448. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1568,6 | 0,0 | 1568,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 449. | Строительство 3-этажного многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450. | ВСЕГО по объекту "Строительство 3-этажного многоквартирного дома",  в том числе | Свердловская область, Кушвинский городской округ | муниципальная | 57093,1 | 55925,1 | 2015 | 2016 | 55925,1 | 0.0 | 55925,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 451. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 45959,0 | 0,0 | 45959,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 452. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 9966,1 | 0,0 | 9966,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 453. | Строительство 36-квартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454. | ВСЕГО по объекту "Строительство 36-квартирного дома",  в том числе | Свердловская область, Серовский городской округ | муниципальная | 56315,6 | 58906,9 | 2015 | 2016 | 58906,9 | 0,0 | 58906,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 455. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 36131,8 | 0,0 | 36131,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 456. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 22775,1 | 0,0 | 22775,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 457. | Строительство 36-квартирного жилого дома в с. Кошай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458. | ВСЕГО по объекту "Строительство 36-квартирного жилого дома в с. Кошай",  в том числе | Свердловская область, Сосьвинский городской округ | муниципальная | 27240,2 | 27240,2 | 2015 | 2015 | 27240,2 | 0,0 | 27240,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 459. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 25878,2 | 0,0 | 25878,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 460. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1362,0 | 0,0 | 1362,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 461. | ПОДПРОГРАММА 4. "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 462. | г. Алапаевск Свердловской области, ул. Толмачева, 22. Психоневрологический пансионат. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463. | ВСЕГО по объекту "г. Алапаевск Свердловской области, ул. Толмачева, 22. Психоневрологический пансионат. Котельная",  в том числе | Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Толмачева, 22 | государственная (Свердловской области) | 22258,5 | 22258,5 | 2014 | 2015 | 21014,8 | 6304,4 | 14710,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 464. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 21014,8 | 6304,4 | 14710,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 465. | г. Туринск, Свердловская область, ул. 8 Марта, 80. Туринское профессиональное училище. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466. | ВСЕГО по объекту "г. Туринск, Свердловская область, ул. 8 Марта, 80. Туринское профессиональное училище. Котельная",  в том числе | Свердловская область, г. Туринск, ул. 8 Марта, 80 | государственная (Свердловской области) | 14682,1 | 14682,1 | 2015 | 2015 | 14667,6 | 0,0 | 14667,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 467. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 14667,6 | 0,0 | 14667,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<1> Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2019 году.

(сноска в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F952F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019 N 78-ПП)

<2> В соответствии с Муниципальным контрактом от 26.08.2015 N РМ-10-15 на выполнение подрядных работ "Модернизация водовода по ул. Репина, в т.ч.: "Модернизация водовода по ул. Репина от ул. Отрадная до водовода Ду600 (по ул. Ленинградской), Ду1000 протяженностью 0,9 км, г. Екатеринбург"; "Модернизация водовода по ул. Репина от ул. Отрадная до камеры, расположенной между ул. Грязнова и пер. Шайтанским, Ду1000, протяженностью 0,118 км, г. Екатеринбург" и соглашением на осуществление строительного контроля в процессе строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, от 24.09.2015, стоимость объекта в 2015 - 2016 годах составляет 92730 тыс. рублей.

(сноска в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F952F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019 N 78-ПП)

<3> В 2015 году фактическое финансирование объекта не осуществлялось, в 2016 году финансирование объекта предусмотрено в размере 18394,8 тыс. рублей.

(сноска в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F952F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019 N 78-ПП)

<4> В 2017 году фактическое финансирование объекта осуществлено в размере 35639,8 тыс. рублей; в 2018 году финансирование объекта осуществлено в размере 9179,6 тыс. рублей.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F952F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019 N 78-ПП)

<5> В 2017 году фактическое финансирование объекта составило 1000,0 тыс. рублей, в 2019 году финансирование объекта планируется в размере 17540,0 тыс. рублей.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F952F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019 N 78-ПП; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.08.2019 N 452-ПП)

<6> В 2018 году строительство объекта не осуществлялось.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F952F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019 N 78-ПП)

<7> 1, 2 и 3 этапы II очереди объекта построены в 2015 - 2017 годах в рамках реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF3E9A9322E3551218BFF5C35A5679C08E6CBA4FF956FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Свердловской области "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 N 1285-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года"; в 2019 году планируется реализация 4 этапа II очереди объекта.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BE23F989722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F952FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 05.02.2019 N 78-ПП)

<8> 1 очередь I этапа объекта построена в 2015 - 2016 годах в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области" государственной [программы](#P56) Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года"; в 2019 - 2021 годах планируется реализация 2 очереди I этапа, II и III этапов объекта.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277BEF3E929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F850F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.04.2019 N 245-ПП)

Приложение N 4

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области

до 2024 года"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ СИСТЕМ

И (ИЛИ) ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 30.04.2020 [N 280-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 24.12.2021 [N 934-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F858F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

1. Настоящий порядок определяет цель, условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры (далее - субсидии) в рамках реализации [подпрограммы](#P314) "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" (далее - подпрограмма) государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (далее - программа).

Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDC2F2A227FED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) Российской Федерации и [Законом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE13C9F9822E3551218BFF5C35A566BC0D660B942E651F78CFA503Dk9E6K) Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ "Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области".

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство).

Субсидии предоставляются из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на достижение цели, указанной в [пункте 3](#P40369) настоящего порядка.

3. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры для организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения для реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - муниципальная программа).

4. Субсидии предоставляются на реализацию инвестиционных проектов, направленных на повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и снижение негативного воздействия на природную среду (далее - мероприятия), осуществляемых по проектной документации, разработанной (откорректированной, актуализированной) и прошедшей экспертизу в период не позднее трех лет до года планируемого начала их реализации.

5. Субсидии, предоставляемые из областного бюджета, не могут направляться на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации по мероприятиям, включенным в программу.

6. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие мероприятия по реализации инвестиционного проекта по строительству и реконструкции систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционный проект) в действующей муниципальной программе (подпрограмме);

2) наличие долевого финансирования мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования с соблюдением предельного [уровня](#P40510) софинансирования, установленного в приложении N 1 к настоящему порядку.

7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании результатов конкурсного отбора (далее - отбор).

Расчет объема субсидий из областного бюджета на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, производится на основании [методики](#P40558) расчета объема субсидий из областного бюджета на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, приведенной в приложении N 2 к настоящему порядку.

(п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

8. Организатором проведения отбора является Министерство.

9. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов для участия в отборе, несут органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - органы местного самоуправления муниципальных образований), претендующие на получение субсидий.

10. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает его не позднее тридцати календарных дней до дня окончания срока представления документов, указанных в [пункте 11](#P40382) настоящего порядка, на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), а также в письменной форме доводит его до сведения органов местного самоуправления муниципальных образований.

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представления органами местного самоуправления муниципальных образований документов, указанных в [пункте 11](#P40382) настоящего порядка.

11. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципальных образований в сроки, указанные в решении о проведении отбора, представляют в Министерство заявку на участие в отборе (далее - заявка) по форме, утверждаемой приказом Министерства, с приложением к ней следующих документов:

1) [паспорта](#P40595) инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку;

2) муниципальной программы, направленной на развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, утвержденной решением органа местного самоуправления муниципального образования (выписки);

3) письменного обязательства органа местного самоуправления муниципального образования о софинансировании мероприятий из средств бюджета муниципального образования;

4) копий решений органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения (при их наличии).

12. Заявка представляется в Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявка и приложения к ней нумеруются, прошиваются (с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются) печатью и подписью главы органа местного самоуправления муниципального образования или уполномоченного им должностного лица.

В случае наличия в муниципальной программе мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов в количестве более одного, заявка представляется на каждый из инвестиционных проектов отдельно.

Кроме того, заявка с приложениями направляется в Министерство на цифровом носителе информации DVD-RW (компакт-диск) в виде электронных документов в формате pdf. Технические требования к документам в электронном виде устанавливаются приказом Министерства.

13. Документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований для участия в отборе, регистрируются Министерством в журнале регистрации с указанием номера регистрационной записи и даты получения документов.

Документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований для участия в отборе, поступившие позже срока, указанного в [части первой пункта 10](#P40380) настоящего порядка, не рассматриваются.

14. Для проведения процедуры отбора Министерство создает комиссию Министерства (далее - Комиссия), состав которой утверждается приказом Министерства.

15. Комиссия в течение семи рабочих дней со дня окончания приема заявок, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований для участия в отборе, рассматривает их и выносит решение о допуске либо об отказе в допуске заявки к участию в отборе.

Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе принимается в следующих случаях:

1) непредставление органами местного самоуправления муниципальных образований в полном объеме документов, указанных в [пункте 11](#P40382) настоящего порядка;

2) наличие в документах недостоверных или неполных сведений;

3) наличие факта нецелевого использования субсидии, предоставленной в году, предшествующем году проведения отбора (в случае если субсидия ранее предоставлялась муниципальному образованию);

4) несоответствие заявки цели предоставления субсидии, указанной в [пункте 3](#P40369) настоящего порядка;

5) применение бюджетных мер принуждения и (или) ответственности к муниципальному образованию по итогам реализации проекта в финансовом году, предшествующем году проведения отбора.

(п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F858F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

16. Комиссия рассматривает допущенные к участию в отборе заявки в течение семи рабочих дней со дня окончания приема заявок.

При рассмотрении заявок Комиссия в своей работе руководствуется настоящим порядком и [критериями](#P40658) отбора, приведенными в приложении N 4 к настоящему порядку (далее - критерии).

(п. 16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

17. По каждому критерию Комиссия выставляет баллы, суммарное количество которых заносится в сравнительную таблицу сопоставления заявок.

Победителями отбора признаются муниципальные образования, заявки которых наберут наибольшее количество итоговых баллов.

При одинаковом количестве набранных баллов приоритет отдается муниципальным образованиям, имеющим ранее начатые и незавершенные объекты капитального строительства (реконструкции), неисполненные судебные решения, предписания надзорных и контрольных органов по вопросам реализации инвестиционного проекта.

(п. 17 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

18. Решение Комиссии оформляется протоколом, содержащим предложения о распределении субсидий между муниципальными образованиями, признанными победителями отбора, с указанием наименования мероприятия и объема бюджетных ассигнований из средств областного бюджета в соответствующем финансовом году и плановом периоде и направляется в Министерство финансов Свердловской области в сроки, установленные планом мероприятий по составлению проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

(п. 18 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

19. В случае принятия Комиссией решения о признании переходящего проекта капитального строительства прошедшим отбор и его включении в [Перечень](#P15415) объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций программы, приведенный в приложении N 3 к программе, заявки на участие таких проектов в дальнейших отборах подаются муниципальными образованиями в Министерство при наличии потребности в финансировании в очередном финансовом году и плановом периоде.

(п. 19 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

20. Решения Комиссии по результатам отбора (дополнительного отбора) оформляются в форме протоколов, и в течение семи рабочих дней со дня принятия решения Министерство размещает его на сайте в сети Интернет http://energy.midural.ru и (или) направляет письменное уведомление в адрес органа местного самоуправления муниципального образования одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным сообщением с использованием сети Интернет.

(п. 20 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

21. В случае увеличения плановых объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по соответствующему мероприятию программы на очередной финансовый год и плановый период, доведенных до Министерства после подведения результатов отбора, дополнительные бюджетные ассигнования распределяются путем проведения дополнительного отбора. Допускается проведение дополнительного отбора из числа заявок, допущенных к отбору, а также из числа проектов, прошедших отбор и включенных в программу на текущий финансовый год и плановый период.

(п. 21 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

22. Распределение субсидий между муниципальными образованиями с указанием объемов финансирования утверждается нормативным правовым актом Свердловской области.

(п. 22 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

23. В ходе реализации программы возможно проведение дополнительного отбора при привлечении дополнительных средств федерального бюджета, высвобождении средств областного бюджета, увеличении объемов финансирования областного бюджета на реализацию программы, а также в случае несоблюдения муниципальными образованиями настоящего порядка.

Министерство принимает решение о проведении дополнительного отбора и размещает его не позднее пятнадцати дней до дня окончания срока представления документов, указанных в [пункте 11](#P40382) настоящего порядка, на сайте Министерства в сети Интернет, а также в письменной форме доводит его до сведения органов местного самоуправления муниципальных образований.

Дополнительный отбор заявок органов местного самоуправления муниципальных образований на предоставление субсидий проводится Комиссией в течение семи календарных дней со дня окончания их приема.

(часть третья в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

24. Субсидии предоставляются на достижение цели, указанной в [пункте 3](#P40369) настоящего порядка, и мероприятия, указанные в [пункте 4](#P40370) настоящего порядка, на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых Министерством с органами местного самоуправления муниципальных образований (далее - Соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Свердловской области, с учетом требований настоящего порядка.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП абз. 1 п. 25 изложен в новой редакции, действие которой [применяется](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). |  |

25. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления муниципальных образований представляют с сопроводительным письмом в Министерство в электронном виде посредством системы электронного документооборота Правительства Свердловской области (далее - СЭД) в формате PDF в срок не позднее пятнадцати календарных дней со дня вступления в силу закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период следующие документы:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

1) выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования на текущий финансовый год и на плановый период по расходам бюджета муниципального образования на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

2) копии утвержденной в установленном порядке разрешительной и иной документации, необходимой для реализации инвестиционного проекта, в том числе об утверждении документации по планировке территории и предоставлении заказчику земельного участка;

3) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае когда законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение экспертизы);

4) копию сводного сметного расчета стоимости объекта капитального строительства, утвержденного уполномоченным органом;

5) копию заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (в отношении проектов, по которым проверка достоверности определения сметной стоимости осуществлена до 17 января 2020 года);

6) копию заключения об эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП п. 26 изложен в новой редакции, действие которой [применяется](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). |  |

26. Министерство осуществляет рассмотрение документов, указанных в [пункте 25](#P40425) настоящего порядка, и обеспечивает заключение Соглашений до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений о предоставлении субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом Свердловской области о внесении изменений в закон Свердловской области об областном бюджете, которые заключаются не позднее тридцати рабочих дней после вступления в силу указанного закона Свердловской области.

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.

(п. 26 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

27. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Срок использования субсидии муниципальным образованием - финансовый год, в котором предоставлена субсидия.

Муниципальное образование несет ответственность за своевременное и целевое использование субсидии.

Муниципальное образование обеспечивает выполнение строительно-монтажных работ, соответствующих проектной документации, входящей в состав муниципальных контрактов, представленных в Министерство в комплекте документов на перечисление субсидии.

(часть четвертая введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F953F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

В случае отклонений от исходной проектной документации при выполнении строительно-монтажных работ инициирует внесение изменений в проектную документацию и Соглашение.

(часть пятая введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F953F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

28. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

29. В случае если после объявления результатов отбора Комиссии станут известны и будут документально подтверждены факты представления участником, допущенным к участию в подпрограмме, в составе заявки недостоверной, заведомо ложной информации, повлиявшей на результаты отбора, Комиссия принимает решения об отмене в этой части результатов отбора, исключении такого участника из числа участников подпрограммы и перераспределении высвободившихся средств областного бюджета.

О принятом решении такие участники письменно уведомляются Министерством способами, указанными в [части первой пункта 21](#P40414) настоящего порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F953F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

30. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных образований на софинансирование мероприятий производится с учетом дополнительного соглашения после представления в Министерство органами местного самоуправления муниципальных образований с сопроводительным письмом следующих документов:

1) копий документов о результатах отбора юридических и (или) физических лиц, осуществляющих поставку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDC2F2A2176ED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по соответствующему мероприятию.

Документы о результатах отбора юридических и (или) физических лиц включают в себя муниципальные контракты и протоколы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F953F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

Отбор юридических лиц для реализации проекта осуществляется муниципальными заказчиками в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE438999222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA59FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) взаимодействия Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 N 1665-ПП "О наделении полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департамента государственных закупок Свердловской области и утверждении Порядка взаимодействия Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области";

2) календарного плана (графика) производства работ по проекту (на объекте), согласованного сторонами муниципального контракта, в том числе содержащего информацию в стоимостном выражении. Календарный график подлежит отображению в виде "диаграммы Ганта".

Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных образований осуществляется в объеме, пропорциональном объему, профинансированному из средств бюджета муниципального образования, в течение десяти рабочих дней после представления органами местного самоуправления муниципальных образований документов, подтверждающих фактическое перечисление средств бюджета муниципального образования с учетом Графика перечисления субсидии, являющегося приложением к Соглашению.

При наличии отклонений от установленного Графика перечисления субсидии не позднее 25 числа последнего месяца квартала органы местного самоуправления муниципальных образований направляют в Министерство предложения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого из областного бюджета, и (или) соответствующее уменьшение размера субсидии.

Документы с сопроводительным письмом направляются в Министерство в электронном виде посредством СЭД в формате PDF в течение десяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F953F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

31. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство с сопроводительным письмом:

1) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, прилагаемой к Соглашению, отчеты о (об):

расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства;

достижении значений показателей результативности использования субсидии;

2) не позднее 25 января года, следующего за годом, в котором была предоставлена субсидия, документы и сведения, характеризующие состояние реализации мероприятий с использованием субсидии:

копию справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, составленной по объекту;

копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2;

копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг из средств бюджета муниципального образования, включая предоставленную из областного бюджета субсидию;

копии документов, подтверждающих достижение значений показателей результативности использования субсидии.

При представлении указанной информации органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают согласование данных, содержащихся в них, с финансовыми органами муниципальных образований.

32. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется органами государственного финансового контроля Свердловской области.

33. Результатом использования субсидии является достижение целевого показателя "Реализовано мероприятие по строительству и реконструкции систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры".

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основе значений показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением. Перечень показателей результативности использования субсидии утверждается приказом Министерства.

Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается, за исключением следующих случаев:

1) достижение значений показателей результативности использования субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

2) изменение значений целевых показателей реализации государственных программ Свердловской области, а также сокращение размера субсидии.

34. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, и в срок до 1 апреля текущего финансового года указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня текущего финансового года, рассчитывается согласно [Методике](#P40753) определения объема средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставленных на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения значений показателей, определенных в соглашениях о предоставлении этих субсидий, приведенной в приложении N 5 к настоящему порядку.

35. В случае недостижения муниципальным образованием значений показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в объеме, рассчитываемом в соответствии с [Методикой](#P40753) определения объема средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставленных на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения значений показателей, определенных в соглашениях о предоставлении этих субсидий, приведенной в приложении N 5 к настоящему порядку.

Министерство в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, направляет муниципальному образованию требование о возврате соответствующего объема субсидии.

Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение тридцати календарных дней со дня получения муниципальным образованием соответствующего требования.

Несоблюдение срока возврата субсидии является основанием для принятия Министерством мер по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет суммы субсидии в судебном порядке.

36. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих дней текущего финансового года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области.

При наличии потребности в не использованном в отчетном финансовом году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Министерства может быть возвращен в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих цели предоставления субсидии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

37. Несоблюдение сроков возврата субсидии, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, является основанием для принятия Министерством мер по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет суммы субсидии в судебном порядке.

38. В случае если к муниципальному образованию по итогам реализации проекта в отчетном финансовом году применяются меры ответственности, указанные в [пунктах 34](#P40477) и [37](#P40484) настоящего порядка, заявка, представленная органами местного самоуправления муниципальных образований, к участию в отборе на очередной финансовый год не допускается.

39. Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий и порядка предоставления субсидии осуществляется Министерством.

Министерство после представления муниципальным образованием отчетов, а также по иным основаниям проводит обязательные проверки соблюдения цели, условий и порядка предоставления субсидии.

При выявлении Министерством нарушений цели, условий и порядка предоставления субсидии материалы проверок направляются в Министерство финансов Свердловской области.

Субсидия подлежит возврату муниципальным образованием в областной бюджет в течение десяти календарных дней со дня получения соответствующего требования Министерства о возврате средств субсидии.

Требование о возврате средств субсидии направляется Министерством муниципальному образованию в течение десяти рабочих дней со дня выявления нарушений цели, условий и порядка предоставления субсидии.

При невозврате субсидии в срок, указанный в [части четвертой](#P40489) настоящего пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет средств субсидии в судебном порядке.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий и порядка предоставления субсидии осуществляется также органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке.

В случае выявления при проведении Министерством проверок фактов представления муниципальным образованием недостоверных отчетов и (или) недостижения муниципальным образованием результата использования субсидии субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения значений показателей результативности использования субсидии.

(п. 39 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F953FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

Приложение N 1

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на строительство и реконструкцию

систем и (или) объектов

коммунальной инфраструктуры

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

СОФИНАНСИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ И (ИЛИ) ОБЪЕКТОВ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F953F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 17.12.2020 N 935-ПП) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (процентов) | Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, из областного бюджета (процентов) |
| 1. | более 100 | 50,0 |
| 2. | от 80 до 100 | 70,0 |
| 3. | от 50 до 80 | 90,0 |
| 4. | от 40 до 50 | 95,0 |
| 5. | менее 40 | 97,0 |

Примечания:

1. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, из областного бюджета на реализацию инвестиционных проектов по строительству и (или) реконструкции систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры устанавливается ежегодно в соответствии с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на основании приказа Министерства финансов Свердловской области.

2. Увеличение размера местных бюджетов, направляемых на проведение мероприятий, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии из областного бюджета.

Приложение N 2

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на строительство и реконструкцию

систем и (или) объектов

коммунальной инфраструктуры

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ СИСТЕМ И (ИЛИ) ОБЪЕКТОВ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчет объема субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование), предоставляемой i-му муниципальному образованию в соответствующем финансовом году, производится в соответствии с формулой:

Vсуб.i = Vпол. - (Vосв. + Vплан. + Vм.б.), где:

Vсуб.i - объем субсидии из областного бюджета на реализацию инвестиционного проекта строительства и (или) реконструкции систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (далее - мероприятие) в соответствующем финансовом году;

Vпол. - стоимость мероприятия в ценах соответствующих лет реализации (за исключением затрат на разработку и экспертизу проектной документации);

Vосв. - объем средств, освоенных в предыдущие годы;

Vплан. - объем средств, планируемый на последующие годы строительства;

Vм.б. - объем средств бюджета муниципального образования в соответствии с заявкой муниципального образования, представленной администрацией муниципального образования.

При этом объем средств бюджета муниципального образования на финансирование мероприятия не должен быть меньше минимального расчетного объема софинансирования (k x Vпол. / 100), то есть:

Vм.б. >= k x (Vпол. - Vосв. - Vплан.) / 100, где:

k - доля расходов из бюджета i-го муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы, устанавливаемая в зависимости от предельного уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования, утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской области.

Приложение N 3

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на строительство и реконструкцию

систем и (или) объектов

коммунальной инфраструктуры

Форма

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта по строительству и реконструкции

систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры

1. Наименование инвестиционного проекта по строительству и реконструкции систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционный проект) и краткое его описание.

2. Цель инвестиционного проекта и изложение проблем, для решения которых предлагается его реализация.

Обязательно указываются сведения:

1) о наличии предписаний надзорных органов о несоответствии качества предоставляемых коммунальных услуг нормативам, судебных решений и (или) утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), графиков ограничения подачи коммунальных ресурсов;

2) о синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", взаимосвязи предлагаемых к реализации инвестиционных проектов с утвержденными документами территориального планирования - схемами тепло-, водоснабжения и водоотведения, генеральными планами.

3. Соответствие поставленной цели инвестиционного проекта целям и задачам государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (далее - государственная программа), а также приоритетам и целям, определенным в муниципальных программах социально-экономического развития муниципального образования и (или) развития соответствующих систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования (указывается наименование документа, приоритет и цель которого соответствует цели реализации инвестиционного проекта).

4. Комплексный подход к реализации проблемы во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках других подпрограмм государственной программы или иных государственных программ (представить информацию о планируемой реализации иных инвестиционных проектов - по строительству (реконструкции) жилых домов, в том числе для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, транспортных и иных инженерных коммуникаций, наличии проектной документации по этим проектам с положительным заключением государственной экспертизы и финансировании (планируемом финансировании) из областного бюджета).

5. Срок реализации инвестиционного проекта.

6. Обоснование необходимости привлечения средств областного бюджета для реализации инвестиционного проекта.

7. Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция).

8. Наличие проектно-сметной документации по инвестиционному проекту (указываются реквизиты нормативного правового акта муниципального образования об утверждении проектной документации).

9. Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (указываются реквизиты документа).

10. Наличие заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (указываются реквизиты документа).

11. Наличие заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (указываются реквизиты документа) (в отношении проектов, по которым проверка достоверности определения сметной стоимости осуществлена до 17 января 2020 года).

12. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения - \_\_\_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

13. Технологическая структура капитальных вложений:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах [1](#P40642)/в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |
| Сметная стоимость объекта |  |
| в том числе: |  |
| строительно-монтажные работы |  |
| приобретение машин и оборудования |  |
| прочие затраты |  |

14. Планируемые количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта:

1) вводимая мощность (МВт, тыс. куб. м в сутки, км), прирост мощности с учетом вновь введенной, ликвидация дефицита коммунального ресурса (МВт, тыс. куб. м в сутки);

2) количество граждан, улучшивших условия проживания за счет реализации инвестиционного проекта.

15. Удельные капитальные затраты бюджетных средств (отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к количественным показателям результатов его реализации), тыс. рублей/единицу результата (введенной мощности, числу граждан, улучшивших условия проживания, объему ввода жилищного фонда), в текущих ценах [1](#P40642).

16. Планируемые экономические последствия реализации инвестиционного проекта (указываются объемы планируемой ежегодной экономии средств, в том числе достигаемые за счет снижения негативного воздействия на природную среду - экологический эффект (с приложением расчета)).

К настоящему паспорту инвестиционного проекта прилагаются:

1) справка по объекту капитального строительства с детализацией по видам расходов по форме, утвержденной Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

2) копии положительных заключений государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае когда градостроительным законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательность ее проведения);

3) копия заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (в отношении проектов, по которым проверка достоверности определения сметной стоимости осуществлена до 17 января 2020 года);

4) копия заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

5) копия нормативного правового акта муниципального образования об утверждении проектной документации;

6) копии сводных сметных расчетов на строительство (реконструкцию).

--------------------------------

1 В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в [пункте 12](#P40613) настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы для предполагаемой (предельной) стоимости строительства, - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).

Приложение N 4

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на строительство и реконструкцию

систем и (или) объектов

коммунальной инфраструктуры

КРИТЕРИИ

ОТБОРА ЗАЯВОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ

И (ИЛИ) ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование критериев отбора | Количественные значения критериев отбора (баллов) | |
| при соответствии проектов установленным критериям отбора | при несоответствии проектов установленным критериям отбора |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наличие обязательств по софинансированию инвестиционного проекта из бюджета муниципального образования не менее установленных в [приложении N 1](#P40510) к Порядку предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры | 1 | 0 |
| 2. | Наличие судебных решений и (или) предписаний надзорных органов о необходимости приведения качества предоставляемых населению коммунальных услуг в соответствие требованиям нормативов и (или) соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации | 2 | 0 |
| 3. | Наличие графиков ограничения подачи коммунального ресурса (ресурсов), утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 1 | 0 |
| 4. | Необходимость завершения строительства (реконструкции) объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы за счет бюджетных инвестиций | 6 | 0 |
| 5. | Наличие сведений о достижении экономического результата по итогам реализации инвестиционного проекта, в том числе: | 1 - 3 | 0 |
| 6. | о планируемой ежегодной экономии средств за счет внедрения новых технологий (оборудования, материалов) в объеме до 1 млн. рублей включительно | 1 |  |
| 7. | о планируемой ежегодной экономии средств за счет внедрения новых технологий (оборудования, материалов) в объеме от 1 до 5 млн. рублей включительно | 2 |  |
| 8. | о планируемой ежегодной экономии средств за счет внедрения новых технологий (оборудования, материалов) в объеме более 5 млн. рублей | 3 |  |
| 9. | Наличие сведений о достижении экологического результата по итогам реализации инвестиционного проекта (планируемой ежегодной экономии за счет снижения негативных воздействий на природную среду) | 2 | 0 |
| 10. | Наличие сведений о достижении социальных результатов по итогам реализации инвестиционного проекта, в том числе: | 1 - 9 | 0 |
| 11. | об обеспечении коммунальными услугами надлежащего качества <1> менее 100 человек включительно | 1 |  |
| 12. | об обеспечении коммунальными услугами надлежащего качества <1> от 100 до 5000 человек включительно | 2 |  |
| 13. | об обеспечении коммунальными услугами надлежащего качества <1> более 5000 человек включительно | 3 |  |
| 14. | о синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в рамках национальных проектов | 3 |  |
| 15. | Итого максимальное и минимальное количественные значения критериев отбора | 28 | 0 |

--------------------------------

<1> Требования к качеству коммунальных услуг установлены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDD2B23237CED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Приложение N 5

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на строительство и реконструкцию

систем и (или) объектов

коммунальной инфраструктуры

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СРЕДСТВ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ СИСТЕМ И (ИЛИ) ОБЪЕКТОВ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ В ОБЛАСТНОЙ

БЮДЖЕТ В СЛУЧАЕ НЕДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

ОПРЕДЕЛЕННЫХ В СОГЛАШЕНИЯХ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭТИХ СУБСИДИЙ

1. Настоящая методика определяет случаи и объем средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), предоставленных i-му муниципальному образованию на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения значений показателей, определенных в соглашениях о предоставлении этих субсидий.

2. В случае выявления при проведении Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) проверок фактов представления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения значений показателей результативности использования субсидии.

3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на строительство и (или) реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (далее - Соглашение), и в срок до 1 апреля текущего финансового года указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня текущего финансового года (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / N) x 0,1, где:

Vсубсидии - объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии из областного бюджета;

m - количество показателей результативности использования субсидии из областного бюджета, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

N - общее количество показателей результативности использования субсидии из областного бюджета.

При расчете объема средств, подлежащего возврату в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования (Vсубсидии) в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных средств.

Коэффициент возврата субсидии из областного бюджета (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета.

При расчете коэффициента возврата субсидии из областного бюджета используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования такой субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета (Di), рассчитывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета, установленное приказом Министерства и Соглашением.

4. Администрация муниципального образования, допустившего недостижение значений показателей результативности использования субсидии из областного бюджета, вправе обратиться в Министерство не позднее 1 марта текущего финансового года с ходатайством о продлении срока достижения значений показателей при наличии следующих обстоятельств:

1) наступление обстоятельств непреодолимой силы;

2) внесение изменений в проектно-сметную документацию;

3) изменение значений целевых показателей реализации государственных программ Свердловской области, а также сокращение размера субсидии;

4) обжалование действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок достижения значения соответствующего показателя продлевается на срок указанного обжалования.

К ходатайству должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в [части первой](#P40785) настоящего пункта.

В ходатайстве должен быть обоснован новый срок достижения значений показателей результативности использования субсидии из областного бюджета, который может быть продлен не позднее чем до 1 сентября текущего финансового года.

5. В случае принятия решения о продлении срока достижения значений показателей результативности использования субсидии из областного бюджета Министерство заключает с муниципальным образованием дополнительное соглашение к Соглашению с определением нового срока достижения значений показателей результативности использования субсидии из областного бюджета и представления отчета.

6. В случае если в срок, определенный в дополнительном соглашении, значения показателей результативности использования субсидии из областного бюджета не достигнуты, средства подлежат возврату в областной бюджет в объеме и сроки, определенные решением Министерства.

Приложение N 4-1

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ВОДОВОДА ПО УЛИЦЕ РЕПИНА В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА К ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ

В 2018 ГОДУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП.

Приложение N 4-2

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)

НА ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 02.04.2020 [N 195-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F855F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 24.12.2021 [N 934-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F952FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

1. Настоящие правила определяют условия предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - иные межбюджетные трансферты), в рамках реализации [подпрограммы](#P314) "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" (далее - подпрограмма) государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Свердловской области до 2024 года" (далее - программа).

Настоящие правила разработаны в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDC2F2A227FED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) Российской Федерации, [Законом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE13C9F9822E3551218BFF5C35A566BC0D660B942E651F78CFA503Dk9E6K) Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ "Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области".

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) на указанные цели.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), на цель, указанную в [пункте 3](#P40840) настоящих правил, в соответствии с [Методикой](#P41097) распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, приведенной в приложении N 3 к настоящим правилам.

3. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям является реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (далее - мероприятие), которые должны соответствовать следующим критериям:

1) обеспечение качественного и бесперебойного электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства;

2) улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах;

3) повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также качества указанных коммунальных ресурсов;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F952FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

4) повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

5) улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

4. Иные межбюджетные трансферты могут направляться на проведение инженерных изысканий и подготовку (корректировку) проектной документации на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов капитального строительства при условии определения Министерством необходимости реализации указанных мероприятий.

(п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F952FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) наличия мероприятия в действующей муниципальной программе (подпрограмме) в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

2) наличия долевого финансирования мероприятия за счет средств местного бюджета муниципального образования с соблюдением предельного [уровня](#P40979), установленного в приложении N 1 к настоящим правилам.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F955F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП п. 6 изложен в новой редакции, действие которой [применяется](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). |  |

6. Для получения иных межбюджетных трансфертов в соответствующем финансовом году и плановом периоде муниципальные образования направляют в Министерство с сопроводительным письмом в электронном виде посредством системы электронного документооборота Правительства Свердловской области (далее - СЭД) в формате PDF следующие документы:

1) выписку из муниципальной программы (подпрограммы) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предусматривающей выполнение мероприятия;

2) выписку из решения о местном бюджете, подтверждающую наличие в нем средств на финансирование мероприятия с соблюдением предельного [уровня](#P40979) долевого финансирования, установленного в приложении N 1 к настоящим правилам;

3) пояснительную записку, оформленную на бланке служебного письма органа местного самоуправления муниципального образования, в которой указываются размеры запрашиваемого иного межбюджетного трансферта и дается обоснование необходимости привлечения средств областного бюджета на реализацию мероприятия, оценка социальной значимости, экономической и экологической эффективности реализации мероприятия.

(п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F955F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F955F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП п. 7 изложен в новой редакции, действие которой [применяется](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). |  |

7. Рассмотрение документов, указанных в [пункте 6](#P40853) настоящих правил, производится в течение семи рабочих дней со дня их получения комиссией Министерства (далее - Комиссия), состав которой утверждается приказом Министерства.

(п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F955F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F955F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП п. 8 изложен в новой редакции, действие которой [применяется](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). |  |

8. Решения Комиссии по результатам рассмотрения документов, представленных муниципальными образованиями для получения межбюджетных трансфертов, оформляются протоколом, содержащим предложения о распределении иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями, с указанием наименования мероприятия и объема бюджетных ассигнований из средств областного бюджета в соответствующем финансовом году и плановом периоде и направляются в Министерство финансов Свердловской области в сроки, установленные планом мероприятий по составлению проекта областного бюджета (внесения изменений в областной бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый период.

Решения Комиссии, оформленные в форме протокола, в течение семи рабочих дней со дня его подписания размещаются Министерством на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) http://energy.midural.ru.

(п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F955F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F955FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП п. 9 изложен в новой редакции, действие которой [применяется](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). |  |

9. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями с указанием объемов финансирования утверждается нормативным правовым актом Свердловской области.

(п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F955FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F954F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП п. 10 изложен в новой редакции, действие которой [применяется](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). |  |

10. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - Соглашение), заключаемых Министерством с органами местного самоуправления муниципальных образований по форме, утверждаемой приказом Министерства.

(п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F954F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F954F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП п. 11 изложен в новой редакции, действие которой [применяется](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). |  |

11. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления муниципальных образований представляют с сопроводительным письмом в Министерство в электронном виде посредством СЭД в формате PDF в срок не позднее пятнадцати календарных дней со дня вступления в силу закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и (или) закона Свердловской области о внесении изменений в закон Свердловской области об областном бюджете следующие документы:

1) в целях проведения инженерных изысканий и подготовки (корректировки) проектной документации на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов капитального строительства:

выписку из схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, обосновывающую целесообразность строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

копию градостроительного плана земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

копии результатов инженерных изысканий (при наличии);

копию задания на проектирование;

копии правоустанавливающих документов на объект капитального строительства (в случае проведения реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства);

2) в случае реализации проекта, направленного на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры:

копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение экспертизы);

копию сводного сметного расчета стоимости объекта капитального строительства, утвержденного уполномоченным органом;

копию заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (в отношении проектов, по которым проверка достоверности определения сметной стоимости осуществлена до 17 января 2020 года);

копии заключений об эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

копию документа об утверждении проектной документации.

(п. 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F954F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F957F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП п. 12 изложен в новой редакции, действие которой [применяется](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). |  |

12. Министерство осуществляет рассмотрение документов, указанных в [пункте 11](#P40872) настоящих правил, и обеспечивает заключение Соглашений до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом Свердловской области о внесении изменений в закон Свердловской области об областном бюджете, которые заключаются не позднее тридцати рабочих дней после вступления в силу указанного закона Свердловской области.

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями.

(п. 12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F957F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F957F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП п. 13 изложен в новой редакции, действие которой [применяется](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). |  |

13. Основаниями для возврата документов являются:

1) непредставление документов (одного из документов), указанных в [пункте 11](#P40872) настоящих правил;

2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах:

несоответствие объемов капитальных вложений, строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат в документе об утверждении проектной документации показателям, указанным в положительном заключении государственной экспертизы;

несоответствие наименования объекта в муниципальной программе, документе об утверждении проектной документации наименованию объекта, указанному в положительном заключении государственной экспертизы и заключении о достоверности сметной стоимости;

3) несоответствие проекта, предлагаемого муниципальным образованием для финансирования с использованием иных межбюджетных трансфертов, критериям, установленным [пунктом 3](#P40840) настоящих правил.

О принятом решении о возврате документов Министерством в адрес органа местного самоуправления муниципального образования направляется письменное уведомление одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным сообщением с использованием сети Интернет.

(п. 13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F957F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП п. 14 изложен в новой редакции, действие которой [применяется](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). |  |

14. Муниципальное образование в случае возврата документов вправе, устранив недостатки, повторно в течение пяти рабочих дней со дня получения решения Министерства о возврате документов представить их в Министерство.

(п. 14 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

15. При отсутствии потребности в средствах иных межбюджетных трансфертов муниципальное образование обязано представить соответствующее уведомление в Министерство и вернуть иные межбюджетные трансферты, потребность в которых отсутствует, на счета главного распорядителя бюджетных средств.

16. Перечисление иного межбюджетного трансферта в местные бюджеты на софинансирование мероприятий производится с учетом дополнительного соглашения к Соглашению после представления в Министерство органами местного самоуправления муниципальных образований с сопроводительным письмом следующих документов:

1) копий документов о результатах отбора юридических и (или) физических лиц, осуществляющих поставку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDC2F2A2176ED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по соответствующему мероприятию.

Отбор юридических лиц для реализации проекта осуществляется муниципальными заказчиками в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE438999222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA59FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) взаимодействия Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 N 1665-ПП "О наделении полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департамента государственных закупок Свердловской области и утверждении Порядка взаимодействия Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области";

2) календарного плана (графика) осуществления мероприятия и (или) производства работ по проекту (на объекте), согласованного сторонами муниципального контракта, в том числе содержащего информацию в денежной форме. Календарный график подлежит отображению в виде "диаграммы Ганта";

3) справки по объекту капитального строительства по форме, утвержденной приказом Министерства (в случае реализации проекта).

Указанные в [подпунктах 1](#P40904) и [3 части первой](#P40907) настоящего пункта документы направляются в Министерство с сопроводительным письмом в электронном виде посредством СЭД в формате PDF в течение десяти рабочих дней со дня заключения муниципальных контрактов (договоров).

Перечисление иных межбюджетных трансфертов в местные бюджеты осуществляется в объеме, пропорциональном объему, профинансированному из средств местного бюджета, в течение десяти рабочих дней после представления органами местного самоуправления муниципальных образований документов, подтверждающих фактическое перечисление средств местного бюджета, с учетом графика перечисления иных межбюджетных трансфертов, являющегося приложением к Соглашению.

При наличии отклонений от установленного графика перечисления иного межбюджетного трансферта не позднее 25 числа последнего месяца квартала органы местного самоуправления муниципальных образований направляют предложения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого из областного бюджета, и соответствующее уменьшение размера иных межбюджетных трансфертов.

(п. 16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

17. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство с сопроводительным письмом в электронном виде посредством СЭД в формате PDF:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F959F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

1) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, прилагаемой к Соглашению, отчеты о (об):

расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт;

исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства;

достижении значений показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта;

2) не позднее 25 января года, следующего за годом, в котором был предоставлен иной межбюджетный трансферт, документы и сведения, характеризующие состояние реализации мероприятий с использованием иного межбюджетного трансферта, предоставленного:

в целях проведения инженерных изысканий и подготовки (корректировки) проектной документации на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов капитального строительства:

копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

копию заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;

копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг из средств местного бюджета, включая предоставленный из областного бюджета иной межбюджетный трансферт;

на реализацию проекта, направленного на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры:

копию справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, составленной по объекту;

копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2;

копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг из средств местного бюджета, включая предоставленный из областного бюджета иной межбюджетный трансферт;

копии документов, подтверждающих достижение показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта.

При представлении отчетов, документов и сведений органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают согласование данных, содержащихся в них, с финансовыми органами муниципальных образований.

18. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Муниципальное образование несет ответственность за своевременное и целевое использование иных межбюджетных трансфертов.

Муниципальное образование обеспечивает осуществление проектных и изыскательских работ, подготовку проектной документации в сроки, определенные муниципальными контрактами (договорами), а также выполнение строительно-монтажных работ, соответствующих проектной документации, входящей в состав муниципальных контрактов, представленных в Министерство в комплекте документов на перечисление субсидии.

(часть третья введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F959F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

В случае отклонений от исходной проектной документации при выполнении строительно-монтажных работ инициирует внесение изменений в проектную документацию и Соглашение.

(часть четвертая введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F959F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

19. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

В случае использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

20. Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством.

Министерство после представления муниципальным образованием отчетов, а также по иным основаниям, предусмотренным Соглашением, проводит обязательные проверки соблюдения цели, условий и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.

При выявлении Министерством нарушений цели, условий и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов материалы проверок направляются в Министерство финансов Свердловской области.

Иные межбюджетные трансферты подлежат возврату муниципальным образованием в областной бюджет в течение десяти календарных дней со дня получения соответствующего требования Министерства о возврате средств иных межбюджетных трансфертов.

Требование о возврате иных межбюджетных трансфертов направляется Министерством в течение десяти рабочих дней со дня выявления нарушений цели, условий и порядка их предоставления.

При невозврате иных межбюджетных трансфертов в срок, указанный в [части четвертой](#P40940) настоящего пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов в судебном порядке.

(п. 20 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F959FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

21. Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта осуществляется также органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке.

(п. 21 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

22. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством на основе показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленных Соглашением. Перечень показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов утверждается приказом Министерства.

(п. 22 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

23. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, и в срок до 1 апреля текущего финансового года указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня текущего финансового года, рассчитывается согласно Методике определения объема средств иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения значений показателей, определенных в соглашениях о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее - [Методика](#P41037) определения объема средств иных межбюджетных трансфертов), приведенной в приложении N 2 к настоящим правилам.

(п. 23 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

24. В случае недостижения муниципальным образованием показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленных Соглашением, иной межбюджетный трансферт подлежит возврату в областной бюджет в объеме, рассчитываемом в соответствии с Методикой определения объема средств иных межбюджетных трансфертов.

Министерство в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, направляет муниципальному образованию требование о возврате соответствующего объема иного межбюджетного трансферта.

Иной межбюджетный трансферт подлежит возврату в областной бюджет в течение тридцати календарных дней со дня получения муниципальным образованием соответствующего требования.

Несоблюдение срока возврата иного межбюджетного трансферта является основанием для принятия Министерством мер по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет суммы иного межбюджетного трансферта в судебном порядке.

(п. 24 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

25. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года иной межбюджетный трансферт подлежит возврату в областной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих дней текущего финансового года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области.

При наличии потребности в не использованном в отчетном финансовом году остатке иного межбюджетного трансферта указанный остаток в соответствии с решением Министерства может быть возвращен в текущем финансовом году в доход местного бюджета, которому он был ранее предоставлен, для финансового обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих целям предоставления иного межбюджетного трансферта, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

(п. 25 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

26. Несоблюдение сроков возврата иного межбюджетного трансферта, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, является основанием для принятия Министерством мер по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет суммы иного межбюджетного трансферта в судебном порядке.

(п. 26 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

27 - 28. Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП.

Приложение N 1

к Правилам предоставления и

распределения иных межбюджетных

трансфертов местным бюджетам

муниципальных районов

(городских округов) на оказание

поддержки реализации программ

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

муниципальных образований,

расположенных на территории

Свердловской области

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ДОЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ <1>

--------------------------------

<1> За исключением случаев, когда объем расходов местного бюджета i-го муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, определен правовыми актами и поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, но не менее доли расходов средств бюджета i-го муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, установленного для III группы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование группы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | Уровень бюджетной обеспеченности (процентов) | Коэффициент, определяющий долю расходов на реализацию проектов | |
| за счет средств иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам | за счет средств бюджета i-го муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области |
| 1. | I группа | более 100 | 0,5 | 0,5 |
| 2. | II группа | от 80 до 100 | 0,7 | 0,3 |
| 3. | III группа | от 50 до 80 | 0,9 | 0,1 |
| 4. | IV группа | от 40 до 50 | 0,95 | 0,05 |
| 5. | V группа | менее 40 | 0,97 | 0,03 |

Приложение N 2

к Правилам предоставления и

распределения иных межбюджетных

трансфертов местным бюджетам

муниципальных районов

(городских округов) на оказание

поддержки реализации программ

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

муниципальных образований,

расположенных на территории

Свердловской области

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СРЕДСТВ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)

НА ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ

В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В СЛУЧАЕ НЕДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В СОГЛАШЕНИЯХ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

1. Настоящая методика определяет случаи и объем средств иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов), предоставленных i-му муниципальному образованию, расположенному на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование), на оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (далее - иной межбюджетный трансферт), подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения значений показателей, определенных в соглашениях о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

2. В случае выявления при проведении Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) проверок фактов представления муниципальным образованием недостоверных отчетов иной межбюджетный трансферт подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта.

3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов местному бюджету на реализацию проектов, направленных на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (далее - Соглашение), и в срок до 1 апреля текущего финансового года указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня текущего финансового года (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / N) x 0,1, где:

Vсубсидии - объем иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта из областного бюджета;

m - количество показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта, имеет положительное значение;

N - общее количество показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета.

При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, в размере иного межбюджетного трансферта, предоставленного местному бюджету (Vсубсидии) в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка иного межбюджетного трансферта, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена Министерством.

Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта из областного бюджета (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета.

При расчете коэффициента возврата иного межбюджетного трансферта из областного бюджета используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования данного иного межбюджетного трансферта.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета (Di), рассчитывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, установленное приказом Министерства и Соглашением.

4. Администрация муниципального образования, допустившего недостижение значений показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта, вправе обратиться в Министерство не позднее 1 марта текущего финансового года с ходатайством о продлении срока достижения значений показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта при наличии следующих обстоятельств:

1) наступление обстоятельств непреодолимой силы;

2) невозможность выполнения работ в установленные сроки в связи с сезонным характером работ;

3) внесение изменений в проектно-сметную документацию.

К ходатайству должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в [части первой](#P41071) настоящего пункта.

В ходатайстве должен быть обоснован новый срок достижения значений показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта, который может быть продлен не позднее чем до 1 сентября текущего финансового года.

5. В случае принятия решения о продлении срока достижения значений показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта Министерство заключает с муниципальным образованием дополнительное соглашение к Соглашению с определением нового срока достижения значений показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта и представления отчета.

6. В случае если в срок, определенный в дополнительном соглашении к Соглашению, значения показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта не достигнуты, средства подлежат возврату в доход областного бюджета в объеме, определенном решением Министерства, и сроки, определенные решением Министерства.

Приложение N 3

к Правилам предоставления и

распределения иных межбюджетных

трансфертов местным бюджетам

муниципальных районов

(городских округов) на оказание

поддержки реализации программ

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

муниципальных образований,

расположенных на территории

Свердловской области

МЕТОДИКА

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА ОКАЗАНИЕ

ПОДДЕРЖКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящая методика определяет методику отбора муниципальных районов (городских округов) на оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются местным бюджетам муниципальных образований во исполнение правовых актов и поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области.

3. В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств на удовлетворение заявок муниципальных образований в полном объеме иные межбюджетные трансферты распределяются пропорционально запрашиваемым суммам в соответствии с поданными заявками.

Размер иного межбюджетного трансферта (S) муниципальному образованию рассчитывается по формуле:

S = Sобщ x (T / Tобщ), где:

Sобщ - общий объем иных межбюджетных трансфертов;

T - объем средств, необходимых для финансирования мероприятия на оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования;

Tобщ - объем средств, необходимых для финансирования мероприятий на оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований совокупно по муниципальным образованиям для предоставления иного межбюджетного трансферта.

Приложение N 4-3

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП.

Приложение N 5

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области

до 2024 года"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТОПЛИВОМ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 24.12.2021 N 934-ПП) |  |

1. Настоящие правила определяют цель, порядок и условия предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (далее - иные межбюджетные трансферты) в рамках реализации подпрограммы 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (далее - программа).

Настоящие правила разработаны в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDC2F2A227FED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) Российской Федерации, [Законом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE13C9F9822E3551218BFF5C35A566BC0D660B942E651F78CFA503Dk9E6K) Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ "Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области".

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) как получателя средств областного бюджета, на предоставление иных межбюджетных трансфертов на цель, указанную в [пункте 3](#P41162) настоящих правил.

3. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является софинансирование, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, направленных на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом для осуществления своевременных расчетов, в том числе по обязательствам муниципальных образований, за топливно-энергетические ресурсы.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются для решения вопросов, направленных на содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, путем погашения задолженности, в том числе по предоставленным муниципальными образованиями организациям жилищно-коммунального хозяйства муниципальным гарантиям, на:

1) погашение задолженности за электрическую энергию;

2) погашение задолженности за тепловую энергию;

3) погашение задолженности за газ;

4) погашение задолженности за уголь;

5) погашение задолженности за водоснабжение и водоотведение;

6) погашение задолженности за снабжение населения топливом.

5. Министерство самостоятельно определяет приоритетные направления предоставления иных межбюджетных трансфертов согласно [подпунктам 1](#P41164) - [6 пункта 4](#P41169) настоящих правил.

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) соответствие заявки муниципального образования на предоставление иных межбюджетных трансфертов (далее - заявка) требованиям, установленным настоящими правилами;

2) наличие расходных обязательств муниципального образования по предоставленным организациям жилищно-коммунального хозяйства муниципальным гарантиям по расчетам за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы.

7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании результатов отбора заявок (далее - отбор).

8. Организатором проведения отбора является Министерство.

9. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов для участия в отборе, несут органы местного самоуправления муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления), претендующих на получение иных межбюджетных трансфертов.

10. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает его не позднее пятнадцати дней до дня окончания срока представления документов, указанных в [пункте 11](#P41179) настоящих правил, на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (http://energy.midural.ru), а также в письменной форме доводит его до сведения органов местного самоуправления.

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представления органами местного самоуправления документов, предусмотренных [пунктом 11](#P41179) настоящих правил.

11. Для участия в отборе по направлениям, предусмотренным [подпунктами 1](#P41164) - [6 пункта 4](#P41169) настоящих правил, орган местного самоуправления в сроки, указанные в решении о проведении отбора, представляет в Министерство [заявку](#P41243) по форме, приведенной в приложении N 1 к настоящим правилам, с приложением к ней следующих документов:

1) копии муниципального нормативного правового акта (или выписки из муниципального нормативного правового акта) о наличии расходных обязательств муниципального образования, направленных на решение вопросов в части организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

2) копии решения муниципального образования о предоставлении организациям жилищно-коммунального хозяйства муниципальных гарантий по расчетам за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы;

3) копии договора о предоставлении муниципальной гарантии;

4) копии актов сверки задолженности между организациями жилищно-коммунального хозяйства, которым предоставлена муниципальная гарантия, и поставщиками топливно-энергетических ресурсов на дату представления заявки;

5) пояснительной записки к заявке, в которой дается обоснование необходимости привлечения и объемов средств областного бюджета на осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальных образований за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы, оформленной на бланке служебного письма органа местного самоуправления.

12. Заявка представляется в Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявка и приложения к ней подписываются главой муниципального образования или уполномоченным им должностным лицом. Заявка и приложения к ней нумеруются, прошиваются вместе (с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются) подписью главы муниципального образования или уполномоченного им должностного лица.

13. Заявка регистрируется Министерством в журнале регистрации с указанием номера регистрационной записи, даты и времени получения документов.

Заявки на бумажном носителе, поступившие позже или ранее установленного срока, не принимаются и не рассматриваются.

14. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания приема заявок рассматривает их и выносит решение о допуске либо об отказе в допуске заявки к участию в отборе.

Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе принимается в следующих случаях:

1) представление не в полном объеме документов, указанных в [пункте 11](#P41179) настоящих правил;

2) наличие в документах недостоверных или неполных сведений;

3) несоответствие заявки приоритетным направлениям предоставления иных межбюджетных трансфертов, определенным Министерством в соответствии с [пунктом 5](#P41170) настоящих правил.

Решение о допуске либо об отказе в допуске заявки к участию в отборе в течение трех рабочих дней со дня его принятия Министерство размещает на официальном сайте Министерства в сети Интернет и (или) направляет уведомление в адрес муниципальных образований посредством системы электронного документооборота Правительства Свердловской области.

15. Процедура отбора проводится комиссией Министерства по проведению отбора заявок муниципальных образований на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в рамках реализации программы (далее - Комиссия).

16. Комиссия рассматривает поступившие на рассмотрение заявки в течение семи рабочих дней с даты принятия решения о допуске либо об отказе в допуске заявки к участию в отборе.

При рассмотрении заявок Комиссия в своей работе руководствуется настоящими правилами.

17. Решение Комиссии оформляется протоколом, содержащим предложения о распределении иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями, признанными победителями отбора, с указанием объема бюджетных ассигнований из средств областного бюджета.

18. Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету муниципального образования, определяется в соответствии с [Методикой](#P41293) распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, приведенной в приложении N 2 к настоящим правилам.

19. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями с указанием объемов финансирования утверждается Постановлением Правительства Свердловской области.

20. В случае если после объявления результатов отбора Комиссии станут известны и будут документально подтверждены факты представления муниципальным образованием, допущенным к участию в подпрограмме 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" программы (далее - подпрограмма), в составе заявки недостоверной, заведомо ложной информации, повлиявшей на результаты отбора, Комиссия принимает решение об отмене в этой части результатов отбора, исключении такого муниципального образования из числа участников подпрограммы и перераспределении высвободившихся средств областного бюджета.

О принятом решении указанное муниципальное образование письменно уведомляется Министерством.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | П. 21 [применяется](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). |  |

21. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения, заключаемого Министерством с указанным в заявке органом местного самоуправления в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Свердловской области (далее - соглашение).

22. Обязательным приложением к соглашению является план мероприятий на текущий финансовый год или текущий финансовый год и плановый период, реализуемых за счет иного межбюджетного трансферта (далее - план мероприятий).

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, на который утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных образований.

23. Результатом, в целях достижения которого предоставляется иной межбюджетный трансферт, является реализация муниципальным образованием каждого из мероприятий, составляющих план мероприятий.

24. Значения результатов предоставления иного межбюджетного трансферта устанавливаются в соглашении.

25. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений бюджетов муниципальных образований, открытые в территориальных органах Федерального казначейства.

26. Отчетность о достижении результатов, в целях достижения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, и понесенных расходах по формам, установленным соглашением, представляется органом местного самоуправления в Министерство в течение тридцати дней с даты перечисления Министерством в бюджет муниципального образования иного межбюджетного трансферта.

Министерство имеет право устанавливать в соглашении сроки и формы представления органом местного самоуправления дополнительной отчетности.

27. В ходе реализации программы возможно проведение дополнительного отбора при привлечении дополнительных средств областного бюджета, предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными главному распорядителю бюджетных средств, а также в случае несоблюдения отдельными муниципальными образованиями настоящих правил.

Министерство принимает решение о проведении дополнительного отбора и размещает его не позднее пятнадцати календарных дней до дня окончания срока представления документов, указанных в [пункте 11](#P41179) настоящих правил, на официальном сайте Министерства в сети Интернет, а также в письменной форме доводит его до сведения органов местного самоуправления.

28. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальным образованием цели, условий и правил предоставления иного межбюджетного трансферта.

Министерство осуществляет проверки соблюдения цели предоставления иных межбюджетных трансфертов на основании отчетности органов местного самоуправления, представляемой в соответствии с [пунктом 26](#P41209) настоящих правил и заключенным соглашением.

При выявлении Министерством нарушений цели предоставления иного межбюджетного трансферта материалы проверок направляются в Министерство финансов Свердловской области.

Иной межбюджетный трансферт подлежит возврату муниципальным образованием в областной бюджет в течение десяти календарных дней со дня получения соответствующего требования Министерства о возврате иного межбюджетного трансферта.

Требование о возврате средств иного межбюджетного трансферта направляется Министерством муниципальному образованию в течение десяти рабочих дней со дня выявления нарушений цели предоставления иного межбюджетного трансферта.

При невозврате иного межбюджетного трансферта в срок, указанный в [части четвертой](#P41216) настоящего пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет средств иного межбюджетного трансферта в судебном порядке.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта осуществляется также органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и во внеплановом порядке.

29. В случае нарушения цели, установленной при предоставлении иного межбюджетного трансферта, к органу местного самоуправления применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Применение к участнику бюджетного процесса, совершившему бюджетное нарушение, бюджетной меры принуждения не освобождает его от обязанностей по устранению нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.

30. Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за соблюдение условий, установленных настоящими правилами, и достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в Министерство в соответствии с настоящими правилами, а также за целевое использование иных межбюджетных трансфертов.

Приложение N 1

к Правилам

предоставления и распределения

иных межбюджетных трансфертов

из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований,

расположенных на территории

Свердловской области,

на организацию электро-,

тепло-, газо- и водоснабжения

населения, водоотведения,

снабжения населения топливом

Форма

ЗАЯВКА

на предоставление иного межбюджетного трансферта

из областного бюджета бюджету муниципального образования,

расположенного на территории Свердловской области,

на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения

населения, водоотведения, снабжения населения топливом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования,

расположенного на территории Свердловской области)

заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные

образования), для предоставления иных межбюджетных трансфертов из

областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения

населения топливом для осуществления своевременных расчетов, в том числе по

обязательствам муниципальных образований за топливно-энергетические

ресурсы, в \_\_\_\_\_\_ году.

Получателем средств областного бюджета в виде иных межбюджетных

трансфертов является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

К настоящей заявке прилагаются:

приложение N 1 на \_\_\_\_ листах в 1 экз.

приложение N 2 на \_\_\_\_ листах в 1 экз.

приложение N 3 на \_\_\_\_ листах в 1 экз.

приложение N 4 на \_\_\_\_ листах в 1 экз.

приложение N 5 на \_\_\_\_ листах в 1 экз.

Глава муниципального образования /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.) (Ф.И.О.)

Приложение N 2

к Правилам

предоставления и распределения

иных межбюджетных трансфертов

из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований,

расположенных на территории

Свердловской области,

на организацию электро-,

тепло-, газо- и водоснабжения

населения, водоотведения,

снабжения населения топливом

МЕТОДИКА

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЭЛЕКТРО-,

ТЕПЛО-, ГАЗО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ,

СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТОПЛИВОМ

Иные межбюджетные трансферты распределяются между бюджетами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, пропорционально сумме неоплаченных муниципальных гарантий по расчетам за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы, не превышающей сумму задолженности, подтвержденную копиями актов сверки задолженности между организациями жилищно-коммунального хозяйства, которым предоставлена муниципальная гарантия, и поставщиками топливно-энергетических ресурсов на дату представления заявки.

Приложение N 5-1

к государственной программе

Свердловской области

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 30.04.2020 N 280-ПП;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 24.12.2021 N 934-ПП) |  |

1. Настоящий порядок определяет цель и условия предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), на обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (далее - субсидии) в рамках реализации [подпрограммы 1](#P314) "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" (далее - подпрограмма) государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Свердловской области до 2024 года" (далее - программа).

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство).

3. Целью предоставления субсидий является обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках исполнения обязательств по заключенному договору между государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), Свердловской областью и муниципальным образованием на реализацию проекта модернизации систем коммунальной инфраструктуры (далее - договор).

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на цель, указанную в [части первой](#P41327) настоящего пункта, в соответствии с предусмотренным договором распределением средств.

4. Субсидии предоставляются при наличии заключенного договора муниципальным образованиям на реализацию проекта модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с договором.

5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям на реализацию проекта модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, указанного в Соглашении о предоставлении субсидии из областного бюджета (далее - Соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой Министерством финансов Свердловской области, с учетом требований настоящего порядка.

6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями с указанием объемов финансирования утверждается нормативным правовым актом Правительства Свердловской области.

7. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления муниципальных образований представляют с сопроводительным письмом в Министерство заявление в свободной форме о заключении Соглашения в срок не позднее десяти календарных дней со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области о распределении (внесении изменений в распределение) субсидий между бюджетами муниципальных образований с приложением копии договора с Фондом.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Муниципальные образования несут ответственность за своевременное и целевое использование субсидий.

9. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

10. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП.

11. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований на реализацию проектов производится в объеме, указанном в договоре.

12. Отчет об исполнении порядка предоставления субсидий, а также информация об использовании субсидий из областного бюджета представляются в Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам, прилагаемым к Соглашению.

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется органами государственного финансового контроля Свердловской области.

14. Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством.

Министерство после представления муниципальным образованием отчетов, а также по иным основаниям, предусмотренным Соглашением, проводит обязательные проверки соблюдения цели, условий и порядка предоставления субсидий.

При выявлении Министерством нарушений цели, условий и порядка предоставления субсидий материалы проверок направляются в Министерство финансов Свердловской области.

Субсидии подлежат возврату муниципальным образованием в областной бюджет в течение десяти календарных дней со дня получения соответствующего требования Министерства о возврате средств субсидий.

Требование о возврате средств субсидий направляется Министерством в течение десяти рабочих дней со дня выявления нарушений цели, условий и порядка предоставления субсидий.

При невозврате субсидий в срок, указанный в [части четвертой](#P41344) настоящего пункта и в [пункте 19](#P41354) настоящего порядка, Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет средств субсидий в судебном порядке.

(п. 14 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

14-1. Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий и порядка предоставления субсидий осуществляется также органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке.

(п. 14-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA50F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за соблюдение условий, установленных настоящим порядком, и достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в Министерство в соответствии с настоящим порядком, а также за нецелевое использование субсидий.

16. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством на основе показателей результативности использования субсидий, установленных Соглашением. Перечень показателей результативности использования субсидий утверждается приказом Министерства.

17. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, и в срок до 1 апреля текущего финансового года указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня текущего финансового года, рассчитывается согласно [методике](#P41370) определения объема средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставленных на обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения значений показателей, определенных в соглашениях о предоставлении этих субсидий, подлежащих возврату в областной бюджет (далее - Методика), приведенной в приложении к настоящему порядку.

18. В случае недостижения муниципальным образованием значений показателей результативности использования субсидий, установленных Соглашением, субсидии подлежат возврату в областной бюджет в объеме, рассчитываемом в соответствии с Методикой.

19. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих дней текущего финансового года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области.

20. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП.

Приложение

к Порядку предоставления

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на обеспечение мероприятий

по модернизации

коммунальной инфраструктуры

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СРЕДСТВ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

В СЛУЧАЕ НЕДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ

В СОГЛАШЕНИЯХ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭТИХ СУБСИДИЙ

1. Настоящая методика определяет случаи и объем средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование), предоставленных i-му муниципальному образованию на обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения значений показателей, определенных в соглашениях о предоставлении этих субсидий.

2. В случае выявления при проведении Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) проверок фактов представления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидии подлежат возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения показателей результативности использования субсидий.

3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, и в срок до 1 апреля текущего финансового года указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня текущего финансового года (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

Vсубсидии - объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии из областного бюджета;

k - коэффициент возврата субсидии из областного бюджета.

4. При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной местному бюджету (Vсубсидии) в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена Министерством.

5. Коэффициент возврата субсидии из областного бюджета (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета.

При расчете коэффициента возврата субсидии из областного бюджета используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования данной субсидии.

6. Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета (Di), определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета, установленного приказом Министерства и соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры.

7. Муниципальное образование, допустившее недостижение значений показателей, вправе обратиться в Министерство не позднее 1 марта текущего финансового года с ходатайством о продлении срока достижения значений показателей при наличии следующих обстоятельств:

1) наступление обстоятельств непреодолимой силы;

2) невозможность выполнения работ в установленные сроки в связи с сезонным характером работ;

3) внесение изменений в проектно-сметную документацию.

К ходатайству должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в [части первой](#P41402) настоящего пункта.

В ходатайстве должен быть обоснован новый срок достижения значений показателей, который может быть продлен не позднее чем до 1 сентября текущего финансового года.

8. В случае принятия решения о продлении срока достижения значений показателей Министерство заключает с муниципальным образованием дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидий из областного бюджета местному бюджету на обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры с определением нового срока достижения значений показателей и представления отчета.

9. В случае если в срок, определенный в дополнительном соглашении, значения показателей не достигнуты, средства подлежат возврату в доход областного бюджета в объеме, определенном Министерством, и сроки, определенные Министерством.

Приложение N 6

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области

до 2024 года"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ПО РАЗВИТИЮ ГАЗИФИКАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 30.04.2020 [N 280-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 03.09.2020 [N 606-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F851FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F955F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K),  от 01.07.2021 [N 376-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267FE03D929922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F859F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 24.12.2021 [N 934-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA50F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 03.02.2022 [N 61-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267DE73D939422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F856F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

1. Настоящий порядок определяет:

1) процедуру, сроки и критерии отбора заявок, поданных муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации (далее - проекты капитального строительства) в рамках [подпрограммы](#P617) "Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области" (далее - подпрограмма) государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (далее - программа);

2) цель, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на реализацию проектов капитального строительства (далее - субсидии) в рамках подпрограммы.

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимита бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству на мероприятие подпрограммы "Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации" (далее - мероприятие).

3. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на реализацию проектов капитального строительства для создания условий по газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы муниципального значения, повышения благоустройства жилищного фонда и обеспечения надежности системы газоснабжения в Свердловской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA50F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

Результатами использования субсидий являются создание дополнительных мощностей сетей газораспределения в Свердловской области, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) к ним газоиспользующего оборудования, установленного на объектах социальной и жилищно-коммунальной сферы муниципального значения, а также обеспечение надежности системы газоснабжения Свердловской области в случае использования субсидий на реконструкцию и модернизацию газопроводов.

Ответственность за доведение природного газа до потребителей и обеспечение готовности потребителей к пуску природного газа возлагается на муниципальные образования.

Подключение объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы к сетям газораспределения осуществляется газораспределительными организациями в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDD2C29257AED6DC7C424B40A421EEAB5835C033A84836CBC4DAC00B0C7F5513B8ABD76AC565047kAE2K) подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", и нормативными правовыми актами Свердловской области, принятыми во исполнение указанных правил.

4. Субсидии предоставляются на софинансирование проектов капитального строительства:

1) по строительству (реконструкции, модернизации) газопроводов и газовых сетей, газовых котельных (в случае их учета в составе проекта по строительству распределительного газопровода), имеющих муниципальное значение, в городских населенных пунктах (далее - направление 1);

2) по строительству (реконструкции, модернизации) газопроводов и газовых сетей в сельских населенных пунктах, межпоселковых газопроводов, а также газовых котельных в сельских населенных пунктах (в случае их учета в составе проекта по строительству газопровода), имеющих муниципальное значение (далее - направление 2).

5. Субсидии не могут направляться в рамках подпрограммы на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации для будущей реализации проектов капитального строительства.

6. Субсидии на реализацию проектов капитального строительства предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) обеспечение реализации проекта капитального строительства в рамках действующей муниципальной программы со сроком завершения реализации, не превышающим срок действия программы;

2) обеспечение финансирования из бюджета муниципального образования части расходов на реализацию проекта капитального строительства с соблюдением предельного уровня софинансирования Свердловской областью расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проекта капитального строительства муниципального значения по развитию газификации, установленного в соответствии с [методикой](#P41634) расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации (далее - Методика расчета субсидий), приведенной в приложении N 1 к настоящему порядку;

(подп. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F955F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

3) по направлению 2:

отсутствие возможности финансирования из областного бюджета проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации сельских населенных пунктов исходя из условий и критериев отбора инвестиционных проектов, установленных государственной [программой](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE7339B9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F850F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Свердловской области "Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 2025 года", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 08.09.2021 N 582-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 2025 года", на основании справочной информации Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, ежегодно представляемой по запросу Министерства;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267DE73D939422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F856F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022 N 61-ПП)

наличие пропускной способности действующего газопровода, достаточной для подключения заявленного межпоселкового газопровода муниципального значения, подтвержденной действующими техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) заявленного межпоселкового газопровода, выданными газораспределительной организацией;

4) наличие в проектной документации по проекту капитального строительства газопроводов-отводов до границ земельных участков собственников домовладений, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования в жилых домах к планируемому к строительству распределительному газопроводу внутри населенного пункта.

(подп. 4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267FE03D929922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F859F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.07.2021 N 376-ПП)

7. Субсидии предоставляются по результатам отборов заявок, поданных муниципальными образованиями в Министерство, на софинансирование проектов капитального строительства из областного бюджета в рамках подпрограммы (далее - отбор).

8. Организатором отбора является Министерство. Для проведения отбора Министерство создает комиссию, состав которой утверждается приказом Министерства (далее - Комиссия).

9. В целях обеспечения организации и проведения отбора Министерство осуществляет:

1) информирование муниципальных образований о проведении отбора, в том числе путем размещения извещения о проведении отбора на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) и направления извещения о проведении отбора в письменной форме в адрес всех муниципальных образований, не позднее тридцати дней до дня окончания срока представления муниципальными образованиями в Министерство комплекта документов (далее - заявка);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F851FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

2) обеспечение приема, учета, хранения и передачи в Комиссию документов, поступивших от муниципальных образований, в связи с проведением отбора.

10. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие сведения:

1) наименование и адрес Министерства;

2) наименование мероприятия, подпрограммы и программы;

3) место представления, дату начала и окончания приема заявок от муниципальных образований на участие в отборе;

4) необходимую контактную информацию.

11. Для участия в отборе муниципальные образования представляют в Министерство сопроводительное письмо о направлении заявки, подписанное главой муниципального образования либо главой администрации муниципального образования (в случае исполнения обязанностей главы муниципального образования либо главы администрации муниципального образования сопроводительное письмо подписывается лицом, уполномоченным исполнять обязанности указанных должностных лиц, с приложением заверенной копии документа, подтверждающего полномочия по исполнению обязанностей), а также заявку, включающую следующие документы:

1) копию утвержденной муниципальной программы либо выписку из муниципальной программы, в рамках которой реализация заявленного проекта капитального строительства предусмотрена в соответствующем финансовом году;

2) бюджетную [заявку](#P41708) на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию проекта капитального строительства муниципального значения по развитию газификации в Свердловской области, рекомендуемая форма которой приведена в приложении N 2 к настоящему порядку. К бюджетной заявке прилагается обоснование заявленной стоимости проекта капитального строительства в текущих ценах;

3) информационную [карту](#P41863) по проектам капитального строительства муниципального значения по развитию газификации в Свердловской области в соответствии с формой, приведенной в приложении N 3 к настоящему порядку;

4) письменное обязательство органа местного самоуправления муниципального образования о софинансировании заявленного проекта капитального строительства из средств бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году и плановом периоде (для проектов капитального строительства, переходящих на соответствующий финансовый год и последующие годы (далее - переходящие проекты капитального строительства)).

12. Заявка представляется муниципальным образованием по каждому проекту капитального строительства в одном экземпляре с сопроводительным письмом. Все документы, входящие в заявку, должны быть прошиты в едином пакете и скреплены печатью муниципального образования, все страницы заявки должны быть пронумерованы.

13. Муниципальное образование может внести изменения в заявку при условии представления в Министерство до истечения установленного срока подачи заявок соответствующего уведомления, подписанного лицом, которое вправе подписывать заявку.

14. При неоднократном внесении изменений в заявку каждое такое изменение должно быть пронумеровано муниципальным образованием по порядку возрастания номера. В случае обнаружения противоречий между внесенными изменениями преимущество имеет изменение с большим порядковым номером. После представления в установленном порядке изменений к заявке они становятся ее неотъемлемой частью.

15. Муниципальное образование вправе отозвать заявку, направив в Министерство соответствующее уведомление, содержащее текст "Отзыв заявки на участие в отборе" и подписанное главой муниципального образования либо главой администрации муниципального образования (в случае исполнения обязанностей главы муниципального образования либо главы администрации муниципального образования лицом, уполномоченным исполнять обязанности указанных должностных лиц, с приложением заверенной копии документа, подтверждающего полномочия по исполнению обязанностей).

Заявка считается отозванной со дня получения Министерством письменного уведомления, в том числе заявки, переданные на рассмотрение в Комиссию, о чем Министерство информирует Комиссию путем направления копии уведомления об отзыве заявки.

16. Муниципальные образования несут все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок. Министерство не имеет каких-либо обязательств по расходам, связанным с подготовкой и представлением заявок, независимо от результатов отбора. Заявки, представленные для участия в отборе, муниципальным образованиям не возвращаются.

17. Заявки, представленные муниципальными образованиями для участия в отборе, регистрируются Министерством в журнале регистрации с указанием номера регистрационной записи и даты регистрации.

18. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F851FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП.

19. Отбор проводится в два этапа раздельно по направлениям, предусмотренным [пунктом 4](#P41443) настоящего порядка:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F850F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

1) первый этап отбора проводится ежегодно в срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому. По результатам первого этапа отбора Комиссией выносится решение о допуске либо об отказе в допуске заявки муниципального образования ко второму этапу отбора, которое принимается Комиссией в случаях, предусмотренных [пунктами 6](#P41447) и [22](#P41494) настоящего порядка;

2) второй этап отбора проводится среди заявок муниципальных образований, допущенных ко второму этапу отбора, в течение пятнадцати рабочих дней после принятия закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на соответствующий финансовый год и плановый период. По результатам второго этапа отбора Комиссией выносится решение о перечне проектов капитального строительства по направлениям 1 и 2, рекомендуемых для включения в [перечень](#P15415) объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций программы, приведенный в приложении N 3 к программе (далее - Перечень объектов капитального строительства программы), и в распределение субсидий между муниципальными образованиями по мероприятию в соответствующем финансовом году, а также в плановом периоде - в отношении переходящих проектов капитального строительства.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA50F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

20. Второй этап отбора осуществляется в пределах лимита бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год за вычетом объема субсидий, требуемого для перечисления бюджетам муниципальных образований с целью реализации переходящих проектов капитального строительства, после чего оставшийся объем субсидии разделяется по направлениям, указанным в [пункте 4](#P41443) настоящего порядка, в соотношении: 40% - по направлению 1 и 60% - по направлению 2.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA50FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

В случае превышения объема финансирования из областного бюджета, рассчитанного для осуществления отбора по одному из направлений, над суммарным объемом заявок, поданных муниципальными образованиями по данному направлению и допущенных ко второму этапу отбора, объем превышения средств (далее - резерв средств) суммируется с объемом финансирования из областного бюджета, рассчитанным для осуществления отбора по другому направлению, для осуществления отбора по другому направлению с учетом резерва средств.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F850F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

20-1. В процессе отборов, осуществляемых до 1 января 2023 года, в случае наличия заявок на реализацию проектов по строительству межпоселковых газопроводов, независимо от процентного соотношения объема финансирования по направлениям 1 и 2, указанного в [части первой пункта 20](#P41486) настоящего порядка, осуществлять в первоочередном порядке отбор заявок, поданных муниципальными образованиями на реализацию проектов по строительству распределительных газопроводов на территориях населенных пунктов, к которым подведен сетевой природный газ.

(п. 20-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA50FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

21. Отбор переходящих проектов капитального строительства осуществляется Комиссией на весь период их реализации.

В случае принятия Комиссией решения о признании переходящего проекта капитального строительства прошедшим отбор и его включении в Перечень объектов капитального строительства программы заявки на участие таких проектов в дальнейших отборах муниципальными образованиями в Министерство не подаются.

22. Ко второму этапу отбора Комиссией не допускаются заявки:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F850F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

1) поданные после окончания срока подачи заявок, установленного извещением о проведении отбора;

2) содержащие неполный комплект документов и не соответствующие требованиям, указанным в [пункте 11](#P41468) настоящего порядка;

3) в составе которых отсутствуют копии сводных положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства муниципальной собственности в случае, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение экспертизы;

4) в составе которых отсутствуют положительные заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

5) на реализацию проектов капитального строительства, не соответствующих целевому назначению, направлениям использования и условиям предоставления субсидий, предусмотренным в [части первой пункта 3](#P41438), [пунктах 4](#P41443) и [6](#P41447) настоящего порядка;

(подп. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267FE03D929922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F859FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.07.2021 N 376-ПП)

6) содержащие недостоверные или неполные сведения;

7) на реализацию проектов капитального строительства муниципальных образований, по которым имеются факты нецелевого использования субсидии на реализацию проектов капитального строительства, предоставленной из областного бюджета в отчетном финансовом году, подтвержденные документами, поступившими в Министерство.

23. При рассмотрении заявок на втором этапе отбора Комиссия в своей работе руководствуется настоящим порядком и критериями отбора заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации (за исключением заявок на строительство межпоселковых газопроводов муниципального значения) и критериями отбора заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов по строительству межпоселковых газопроводов муниципального значения, которые приведены в [приложениях N 4](#P41958) и [5](#P42052) к настоящему порядку.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F850F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

Оценка заявок муниципальных образований, допущенных ко второму этапу отбора, осуществляется путем начисления баллов в соответствии с установленными критериями отбора. Прошедшими отбор признаются заявки муниципальных образований, которые набрали наибольшее количество итоговых баллов, кроме случаев, установленных [пунктами 20-1](#P41490) и [24](#P41508) настоящего порядка.

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 03.09.2020 [N 606-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F850F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 24.12.2021 [N 934-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA53F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K))

24. В случаях превышения объема субсидий, заявленного всеми муниципальными образованиями, допущенными ко второму этапу отбора, над объемом субсидий, предусмотренным подпрограммой на реализацию проектов капитального строительства по мероприятию в соответствующем финансовом году, количество заявок, поданных одним муниципальным образованием и допущенных к отбору, в процессе второго этапа отбора ограничивается до пяти заявок по каждому из направлений, указанных в [пункте 4](#P41443) настоящего порядка, в зависимости от количества набранных баллов в соответствии с установленными критериями отбора. При одинаковом количестве набранных баллов преимущественное право прохождения отбора пяти заявок, поданных одним муниципальным образованием, имеют проекты капитального строительства с наименьшим значением стоимости газификации одного жилого дома (квартиры) при реализации проекта капитального строительства.

(п. 24 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F850F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

25. При оценке заявок муниципальных образований на реализацию проектов капитального строительства, допущенных ко второму этапу отбора и набравших одинаковое минимальное количество баллов, достаточное для прохождения отбора в пределах объема субсидий, предусмотренного подпрограммой на реализацию проектов капитального строительства, Комиссией отбираются заявки, соответствующие следующим условиям:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F850F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

1) проектная документация по объектам капитального строительства разработана с участием средств населения и областного бюджета;

2) количество заявок, поданных одним муниципальным образованием, не более 5;

3) отсутствие на территории муниципального образования завершенных строительством, но не введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, финансирование которых осуществлялось с участием средств областного бюджета в течение пяти финансовых лет, предшествующих текущему финансовому году;

4) наименьшее значение стоимости газификации одного жилого дома (квартиры) при реализации проекта капитального строительства.

В случае если объем капиталовложений из областного бюджета в сумме заявок, соответствующих первому условию, превышает оставшийся к распределению объем бюджетных ассигнований, Комиссия переходит к рассмотрению указанных заявок на соответствие второму условию. В случае если объем капиталовложений из областного бюджета в сумме заявок, соответствующих первому условию, меньше оставшегося к распределению объема бюджетных ассигнований, Комиссия переходит к рассмотрению на соответствие второму условию заявок, не соответствующих первому условию.

Дальнейшее рассмотрение заявок на соответствие второму, третьему и четвертому условиям осуществляется аналогично рассмотрению заявок на соответствие первому условию.

26. Заявка не может быть признана не соответствующей установленным требованиям в случае, если она содержит технические ошибки или неточности, которые могут быть устранены без изменения сущности заявки и не ставят в неравные условия других участников.

Комиссия принимает решение об оценке выявленных несоответствий заявки на предмет их отнесения к техническим ошибкам или неточностям, которые могут быть устранены без изменения сущности заявки, при решении вопроса об отклонении заявки.

27. В случае если до объявления результатов отбора Комиссии станут известны и будут документально подтверждены факты представления муниципальным образованием в составе заявки, допущенной к участию в подпрограмме, недостоверной информации, Комиссия принимает решение об исключении такой заявки из отбора с уведомлением Министерства. О таком решении Комиссии муниципальное образование письменно уведомляется Министерством.

28. В случае если после объявления результатов отбора Комиссии станут известны и будут документально подтверждены факты представления муниципальным образованием в составе заявки, допущенной к участию в подпрограмме, недостоверной информации, повлиявшей на результаты отбора, Комиссия принимает решения об отмене в этой части результатов отбора с уведомлением Министерства с целью последующей подготовки Министерством предложений об исключении проекта капитального строительства из подпрограммы и перераспределении высвободившихся средств областного бюджета. О таком решении муниципальное образование письменно уведомляется Министерством.

29. Решение Комиссии по результатам отбора оформляется протоколом заседания Комиссии, который в течение десяти рабочих дней со дня подписания размещается Министерством на официальном сайте Министерства в сети Интернет.

30. В ходе реализации подпрограммы возможно проведение дополнительных отборов при увеличении в текущем финансовом году лимита бюджетных обязательств областного бюджета на реализацию мероприятия, а также высвобождении средств областного бюджета по причине их экономии в ходе реализации проектов капитального строительства в текущем финансовом году и (или) иным причинам.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F850F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

Допускается проведение дополнительных отборов из числа заявок муниципальных образований, допущенных ко второму этапу отбора, а также из числа проектов капитального строительства, прошедших отбор и включенных в Перечень объектов капитального строительства программы на текущий финансовый год.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F850F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

31. Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется на основании постановления Правительства Свердловской области.

Распределение субсидий на реализацию переходящих проектов капитального строительства осуществляется на соответствующий финансовый год и плановый период.

32. При снижении стоимости проекта капитального строительства по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг и иным причинам объем субсидии подлежит уменьшению в той же сумме при условии соблюдения предельного уровня софинансирования Свердловской областью расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проекта капитального строительства муниципального значения по развитию газификации, установленного в соответствии с Методикой расчета субсидий. В отношении переходящих проектов капитального строительства объем субсидии подлежит уменьшению в последнем году их реализации.

При этом объем софинансирования проекта капитального строительства из бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году, а также суммарный объем софинансирования из бюджета муниципального образования переходящего проекта капитального строительства, заявленный муниципальным образованием для участия в отборе на весь период реализации проекта, уменьшению не подлежит.

В случае изменения в очередном финансовом году уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, объем софинансирования из бюджета муниципального образования, предусмотренного программой переходящего проекта капитального строительства, в очередном финансовом году не пересчитывается, а остается соответствующим расчетному уровню, предусмотренному в первом году реализации переходящего проекта капитального строительства.

(п. 32 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F955F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

33. В случае увеличения в текущем финансовом году объема бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в том числе в связи с увеличением стоимости проекта капитального строительства, размер субсидии увеличению не подлежит.

34. Субсидии на реализацию проектов капитального строительства, включенных в Перечень объектов капитального строительства программы, предоставляются на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых Министерством с муниципальными образованиями (далее - Соглашение). Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Свердловской области, с учетом требований настоящего порядка.

В отношении реализации переходящих на 2020 и 2021 годы проектов капитального строительства действуют соглашения, заключенные между Министерством и муниципальными образованиями в 2019 году, с учетом требований порядка, действующего на дату заключения указанных соглашений.

34-1. При планируемом предоставлении субсидии бюджету городского или сельского поселения, входящего в состав муниципального района, Соглашение заключается с муниципальным районом, в отношении которого Соглашением предусматриваются обязательства:

1) заключения с городским или сельским поселением, входящим в состав муниципального района, соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федерации с соблюдением условий, предусмотренных Соглашением;

2) своевременного перечисления субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету городского или сельского поселения, входящего в состав муниципального района, для исполнения условий Соглашения;

3) осуществления контроля за целевым и эффективным использованием субсидии городским или сельским поселением, входящим в состав муниципального района.

(п. 34-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F850F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA53F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП в п. 35 внесены изменения, действие которых [применяется](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). |  |

35. Соглашение заключается в срок до 15 февраля очередного финансового года с учетом объемов финансирования из областного бюджета и бюджета муниципального образования, соответствующих результатам отборов (дополнительных отборов) и Постановлению Правительства Свердловской области о распределении (внесении изменений в распределение) субсидий между муниципальными образованиями, на срок использования субсидии, необходимый для достижения показателей результативности использования субсидии. Срок действия Соглашения не может быть менее срока, утвержденного постановлением о распределении субсидий.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA53F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

36. Для заключения Соглашения муниципальные образования в срок не позднее десяти дней, начиная с даты доведения Министерством до муниципальных образований лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый период, представляют с сопроводительным письмом в Министерство следующие документы:

1) выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающую расходы бюджета муниципального образования в объеме, необходимом для финансирования проекта капитального строительства по муниципальной программе, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

2) копию положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации и результатов инженерных изысканий проектов капитального строительства в случае, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение экспертизы;

3) копии сводных сметных расчетов стоимости проектов капитального строительства, утвержденных уполномоченным органом;

4) копию положительного заключения о достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства (в отношении проектов, по которым проверка достоверности определения сметной стоимости осуществлена до 17 января 2020 года);

5) копию положительного заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

6) копию документа об утверждении проектной документации на строительство (реконструкцию, модернизацию) проекта капитального строительства;

7) акт сверки расчетов на начало очередного финансового года, а также документы, указанные в [пункте 38](#P41554) настоящего порядка, - в отношении переходящих проектов капитального строительства, находящихся в стадии строительства, в случае продолжения работ по реализации проекта в рамках единого муниципального контракта.

(подп. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F853F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

37. Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых планируется за счет субсидий, осуществляются муниципальными образованиями в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE438999222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA59FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) взаимодействия Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 N 1665-ПП "О наделении полномочиями для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области", за исключением муниципальных заказчиков, определенных Правительством Свердловской области при расходовании средств субсидий, в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта составляет пять миллионов рублей и выше.

38. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований на софинансирование проектов капитального строительства производится с учетом дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидий (далее - дополнительное соглашение). Дополнительное соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Свердловской области, после представления муниципальными образованиями в Министерство с сопроводительным письмом следующих документов:

1) заверенных копий заключенных муниципальных контрактов (договоров);

2) копии разрешения на строительство объекта в случае, когда законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области предусмотрена его выдача;

3) копии извещения в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства в случае, когда законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области предусмотрено направление указанного извещения;

4) справки по проекту капитального строительства с детализацией по видам расходов по форме, утвержденной Министерством;

5) расчета стоимости проекта капитального строительства в текущих ценах на дату заключения муниципальных контрактов (договоров) в случае превышения начальной максимальной цены заключенных контрактов (договоров) над стоимостью проекта капитального строительства, указанной в положительном заключении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий проектов капитального строительства (в отношении проектов, по которым проверка достоверности определения сметной стоимости осуществлена после 17 января 2020 года) или заключении о достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства (в отношении проектов, по которым проверка достоверности определения сметной стоимости осуществлена до 17 января 2020 года).

39. Внесение в Соглашение (дополнительное соглашение) изменений, предусматривающих ухудшение значений показателя результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением проектов капитального строительства, не допускается, за исключением следующих случаев:

1) достижение показателя результативности использования субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

2) изменение значений целевых показателей реализации государственных программ Свердловской области, а также сокращение размера субсидии.

40. Перечисление субсидии производится на расчетный счет, указанный в Соглашении.

41. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Муниципальное образование несет ответственность за своевременное и целевое использование субсидии.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

42. В случае несоблюдения муниципальным образованием настоящего порядка Министерство вправе подготовить предложения в адрес Правительства Свердловской области о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году и плановом периоде, между муниципальными образованиями в пределах установленного лимита бюджетных обязательств. Такое перераспределение объемов бюджетных ассигнований осуществляется по результатам дополнительных отборов, проведенных в соответствии с [пунктом 30](#P41523) настоящего порядка.

43. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных образований на софинансирование проектов капитального строительства производится в объеме, пропорциональном объему, профинансированному из средств бюджета муниципального образования, в течение десяти дней после представления муниципальными образованиями документов, подтверждающих фактическое перечисление средств из бюджета муниципального образования.

В целях перечисления субсидии муниципальные образования не позднее пятого числа предшествующего месяца представляют в Министерство заявку на перечисление субсидии в соответствующем месяце с указанием сроков и объемов платежей, установленных муниципальными контрактами.

44. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

При наличии потребности в не использованном в отчетном финансовом году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Министерства может быть возвращен в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому субсидия была ранее предоставлена, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления субсидии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

45. Муниципальные образования представляют с сопроводительным письмом в Министерство:

1) ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, прилагаемой к Соглашению, отчеты, сопровождаемые пояснительными записками о текущем состоянии реализации проекта капитального строительства, о (об):

расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

достижении значения показателя результативности использования субсидии;

исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства;

2) не позднее 25 января года, следующего за годом, в котором была предоставлена субсидия, документы и сведения, характеризующие состояние реализации мероприятий с использованием субсидии:

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, составленной по объекту капитального строительства;

копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2;

копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг из средств бюджета муниципального образования, включая предоставленную из областного бюджета субсидию;

копии документов, подтверждающих достижение показателей результативности использования субсидии.

При представлении отчетов, документов и сведений органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают согласование данных, содержащихся в отчетах, с финансовыми органами муниципальных образований.

46. Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий и порядка предоставления субсидии осуществляется Министерством.

Министерство после представления муниципальным образованием отчетов, а также по иным основаниям проводит обязательные проверки соблюдения цели, условий и порядка предоставления субсидии.

При выявлении Министерством нарушений цели, условий и порядка предоставления субсидии материалы проверок направляются в Министерство финансов Свердловской области.

Субсидия подлежит возврату муниципальным образованием в областной бюджет в течение десяти календарных дней со дня получения соответствующего требования Министерства о возврате средств субсидии.

Требование о возврате средств субсидии направляется Министерством муниципальному образованию в течение десяти рабочих дней со дня выявления нарушений цели, условий и порядка предоставления субсидии.

При невозврате субсидии в срок, указанный в [части четвертой](#P41587) настоящего пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет средств субсидии в судебном порядке.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий и порядка предоставления субсидии осуществляется также органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке.

(п. 46 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA53F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

47. Оценка эффективности использования субсидий на реализацию проектов капитального строительства в отчетном финансовом году осуществляется Министерством на основе целевого показателя результативности использования субсидий - ввода дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей и применяется по отношению к проектам капитального строительства, по которым предусмотрен ввод мощности в отчетном году, но по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года указанный показатель результативности использования субсидии не достигнут, и в срок до 1 июля года, следующего за отчетным периодом, указанное нарушение не устранено.

48. В случае недостижения муниципальными образованиями целевого показателя результативности использования субсидии при реализации проекта капитального строительства объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:

V суб. возвр. = (1 - Pi) x V суб.I x k, где:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F853F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

V суб. возвр - объем субсидии, предоставленной на реализацию проекта капитального строительства и подлежащей возврату в областной бюджет;

Pi - показатель достижения целевого показателя результативности использования субсидии - ввода дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей;

V суб.I - объем субсидии на реализацию проекта капитального строительства в отчетном финансовом году, перечисленной в отчетном финансовом году в соответствии с заключенным Соглашением;

k - коэффициент возврата субсидии, равный:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F853F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

0,03 при освоении средств областного и местного бюджетов по проекту капитального строительства, составляющем на 31 декабря отчетного финансового года менее 80% от средств, предусмотренных на реализацию проекта капитального строительства муниципальными контрактами (договорами), за исключением экономии средств, возникшей при исполнении муниципальных контрактов (договоров);

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F853FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

0,02 при освоении средств областного и местного бюджетов по проекту капитального строительства, составляющем на 31 декабря отчетного финансового года от 80 до 100% от средств, предусмотренных на реализацию проекта капитального строительства муниципальными контрактами (договорами), за исключением экономии средств, возникшей при исполнении муниципальных контрактов (договоров);

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

0,005 при освоении средств областного и местного бюджетов по проекту капитального строительства, составляющем на 31 декабря отчетного финансового года 100% от средств, предусмотренных на реализацию проекта капитального строительства муниципальными контрактами (договорами), за исключением экономии средств, возникшей при исполнении муниципальных контрактов (договоров).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

Расчет показателя достижения целевого показателя результативности использования субсидии производится в соответствии с формулой:

Pi = Фцп / Пцп, где:

Pi - показатель достижения целевого показателя результативности использования субсидий - ввода дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей;

Фцп - фактическое значение целевого показателя результативности - ввода дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, равное единице при достижении целевого показателя и нулю - при недостижении целевого показателя;

Пцп - плановое значение целевого показателя результативности, равное единице.

49. Министерство в срок до 15 июля года, следующего за отчетным периодом, направляет муниципальному образованию требование о возврате субсидии, рассчитанной в соответствии с [пунктом 48](#P41593) настоящего порядка.

Муниципальные образования обеспечивают возврат субсидии не позднее тридцати рабочих дней начиная с даты получения требования.

50. Несоблюдение сроков возврата субсидии является основанием для принятия Министерством мер по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет суммы субсидии в судебном порядке.

Приложение N 1

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию проектов капитального

строительства муниципального

значения по развитию газификации

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ПО РАЗВИТИЮ ГАЗИФИКАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F954F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 17.12.2020 N 935-ПП) |  |

1. Расчет размера субсидии на проекты капитального строительства, предоставленной в соответствующем финансовом году i-му муниципальному образованию, расположенному на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование), производится в соответствии с формулой:

Vсуб.i = Vпол.с - Vм.б. - Vосв., где:

Vсуб.i - размер субсидии на реализацию проекта капитального строительства в соответствующем финансовом году;

Vпол.с - стоимость работ по строительству (реконструкции, модернизации) в ценах соответствующих лет реализации, подлежащих выполнению в соответствующем финансовом году, по проекту капитального строительства;

Vм.б. - объем средств бюджета муниципального образования в соответствии с заявкой, представленной администрацией муниципального образования;

Vосв. - объем средств, освоенных в предыдущие годы.

При этом объем средств бюджета муниципального образования на финансирование проекта капитального строительства в соответствующем финансовом году не должен быть менее минимального расчетного объема софинансирования (k x Vпол. / 100), то есть:

Vм.б. >= k x (Vпол.с - Vосв.) / 100, где:

k - доля расходов из бюджета i-го муниципального образования на реализацию проекта капитального строительства в соответствующем финансовом году согласно бюджетной заявке, в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования.

2. Особенности расчета объемов софинансирования из местных бюджетов переходящих проектов капитального строительства, предусмотренных государственной программой Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (далее - программа), изложены в [пункте 32](#P41529) Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации, приведенного в приложении N 6 к программе.

3. Предельные уровни софинансирования проектов капитального строительства подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" приведены в таблице "Предельный уровень софинансирования Свердловской областью расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации".

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F954F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

4. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, из областного бюджета на реализацию проектов капитального строительства устанавливается ежегодно в соответствии с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на основании приказа Министерства финансов Свердловской области.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

СОФИНАНСИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ГАЗИФИКАЦИИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (процентов) | Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, из областного бюджета (процентов) |
| 1. | более 100, кроме городских и сельских поселений | не более 50,0 |
| 2. | от 80 до 100, кроме городских и сельских поселений | не более 70,0 |
| 3. | от 50 до 80, кроме городских и сельских поселений | не более 90,0 |
| 4. | от 40 до 50, кроме городских и сельских поселений | не более 95,0 |
| 5. | менее 40, кроме городских и сельских поселений | не более 97,0 |
| 6. | городские и сельские поселения | не более 99,7 |

(п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F954F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

Приложение N 2

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию проектов капитального

строительства муниципального

значения по развитию газификации

Форма

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

на предоставление субсидии из областного бюджета

на реализацию проекта капитального строительства

муниципального значения по развитию газификации

в Свердловской области

на 20\_\_ год с прогнозом на период до 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Сведения о проекте капитального строительства | Подлежит освоению (вводу) до конца реализации проекта [1](#P41841) | Финансирование в ценах соответствующих лет [2](#P41842) | | | | | |
| планируемый год (заявляемый объем) | 20\_\_ год (прогнозный объем) | 20\_\_ год (прогнозный объем) | 20\_\_ год (прогнозный объем) | 20\_\_ год (прогнозный объем) | 20\_\_ год (прогнозный объем) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Наименование муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. | Наименование проекта капитального строительства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | x | x | x | x | x | x | x |
| 3. | Мощность, в соответствующих единицах: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сроки реализации проекта капитального строительства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | x | x | x | x | x | x | x |
| 5. | Сведения о наличии утвержденной проектной документации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | x | x | x | x | x | x | x |
| 6. | Капитальные вложения, всего, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | в том числе финансируемые за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | других источников (с указанием источника) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к бюджетной заявке: обоснование заявленной стоимости проекта капитального строительства в текущих ценах.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава муниципального образования  (глава администрации муниципального образования) |  | / |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| М.П. | | | |

--------------------------------

1 В базовых ценах по утвержденной проектной документации с двумя знаками после запятой (без затрат на проектно-изыскательские работы и экспертизы).

2 По заявкам на строительство (реконструкцию, модернизацию) вновь начинаемых проектов капитального строительства, в том числе переходящих на последующие годы, планируемые объемы финансирования указываются в ценах соответствующих лет с применением прогнозных индексов-дефляторов; по заявкам на продолжение работ по строящимся (переходящим) проектам капитального строительства планируемые объемы финансирования указываются согласно заключенным с исполнителями работ муниципальным контрактам (договорам) (при их наличии). Объемы финансирования указываются с одним знаком после запятой.

Приложение N 3

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию проектов капитального

строительства муниципального

значения по развитию газификации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267FE03D929922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F858F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 01.07.2021 N 376-ПП) |  |

Форма

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

по проектам капитального строительства муниципального

значения по развитию газификации в Свердловской области

1. Наименование, местоположение, форма собственности проекта капитального строительства.

2. Изложение проблем, для решения которых предлагается реализация проекта капитального строительства.

3. Форма реализации проекта капитального строительства (строительство, реконструкция, модернизация).

4. Краткое содержание проекта капитального строительства.

5. Сроки реализации проекта капитального строительства:

1) планируемый срок завершения строительно-монтажных работ в результате подписания актов выполненных работ в полном объеме по формам КС-2 и КС-3 - \_\_\_\_ (квартал) \_\_\_\_\_\_ (год);

2) планируемый срок получения итогового разрешительного документа, подтверждающего ввод в эксплуатацию объекта (разрешения на ввод в эксплуатацию в случае, когда законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области предусмотрена его выдача, либо подписанного всеми сторонами акта завершенного строительством объекта) - \_\_\_\_ (квартал) \_\_\_\_\_\_ (год).

6. Планируемые количественные показатели результатов реализации проекта капитального строительства:

1) протяженность газопровода в соответствии с разработанной проектной документацией (километров) (в случае разделения проекта на этапы, очереди, пусковые комплексы протяженность газопровода указывается раздельно по этапам, очередям, пусковым комплексам):

по плану, в том числе газопроводов-отводов от планируемого к строительству распределительного газопровода внутри населенного пункта до границ земельных участков собственников домовладений;

по длине трубы, в том числе газопроводов-отводов от планируемого к строительству распределительного газопровода внутри населенного пункта до границ земельных участков собственников домовладений;

2) количество газопроводов-отводов, предусмотренных проектной документацией по проекту капитального строительства, от планируемого к строительству распределительного газопровода внутри населенного пункта до границ земельных участков собственников домовладений;

3) количество жилых домов (квартир), для которых в результате реализации проекта капитального строительства создается техническая возможность для газификации (без учета реализации дополнительных проектов), - всего, в том числе количество жилых домов (квартир), газификация которых предусмотрена проектной документацией (в случае разделения проекта на этапы, очереди, пусковые комплексы количество жилых домов (квартир) указывается раздельно по этапам, очередям, пусковым комплексам);

4) количество объектов социальной инфраструктуры, прочих объектов, для которых будет создана техническая возможность для газификации (с указанием объектов);

5) результаты, которые могут возникнуть в перспективе в случае реализации дополнительных проектов, связанных с проектом капитального строительства (с указанием количества жилых домов (квартир), подлежащих переводу с централизованного теплоснабжения на индивидуальное газовое отопление и сжиженного (емкостного) газа на природный газ) (по заявкам, поданным муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), на строительство, реконструкцию, модернизацию распределительных газопроводов и газовых сетей муниципального значения внутри городских и сельских населенных пунктов);

6) количество сельских населенных пунктов, газифицируемых сетевым природным газом, в результате реализации проекта капитального строительства (по заявкам, поданным муниципальными образованиями на строительство межпоселковых газопроводов муниципального значения);

7) численность населения, проживающего в сельских населенных пунктах, газифицируемых сетевым природным газом, в результате реализации проекта капитального строительства (по заявкам, поданным муниципальными образованиями на строительство межпоселковых газопроводов муниципального значения).

7. Планируемая экономия средств, в том числе бюджетных средств (с приложением расчета):

1) возникающая при реализации заявленного проекта капитального строительства (по заявкам, поданным муниципальными образованиями на строительство, реконструкцию, модернизацию распределительных газопроводов и газовых сетей муниципального значения внутри городских и сельских населенных пунктов);

2) возникающая в перспективе при реализации дополнительных проектов, предусматривающих мероприятия по переводу жилых домов (квартир) с централизованного теплоснабжения на индивидуальное газовое отопление на территориях сельских населенных пунктов, газифицируемых сетевым природным газом от заявленных межпоселковых газопроводов муниципального значения (по заявкам, поданным муниципальными образованиями на строительство межпоселковых газопроводов муниципального значения).

8. Дата начала и дата окончания действия технических условий, выданных газораспределительной организацией по проекту капитального строительства.

9. Сведения о наличии пропускной способности действующего газопровода, достаточной для подключения заявленного межпоселкового газопровода муниципального значения, подтвержденной техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) заявленного межпоселкового газопровода, выданными газораспределительной организацией.

10. Наличие в действующей муниципальной программе проектов, обеспечивающих возможность подключения (технологического присоединения) потребителей природного газа на территориях сельских населенных пунктов от заявленного межпоселкового газопровода муниципального значения (заполняется по заявкам, поданным муниципальными образованиями на строительство межпоселковых газопроводов муниципального значения).

11. Информация о наличии необходимости в реализации иных инвестиционных проектов по созданию (реконструкции, модернизации, ремонту) сопутствующих инженерных коммуникаций, проектной документации на их строительство (реконструкцию, модернизацию) с положительным заключением государственной экспертизы и источников финансирования данных работ (при реализации проектов капитального строительства по газификации, обеспечивающих переход от централизованного теплоснабжения к индивидуальным теплоисточникам, и других проектов).

12. Источник и объемы финансирования реализации проекта капитального строительства в предыдущие годы, в том числе проектно-изыскательских работ и работ по строительству (реконструкции, модернизации) объекта.

13. Наличие проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по проекту капитального строительства (с указанием реквизитов подтверждающих документов).

14. Сметная стоимость проекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы с учетом затрат на проектно-изыскательские работы (в текущих ценах) или предполагаемая (предельная) стоимость проекта капитального строительства в ценах года представления настоящей информационной карты (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения - \_\_\_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей (включая НДС (без НДС) - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет реализации проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

15. Подрядная строительная организация по строящимся (переходящим) проектам с указанием полного наименования и сведений о местонахождении юридического лица (при осуществлении закупок на выполнение работ, оказание услуг по проекту) либо информация о проведении закупок на выполнение работ, оказание услуг по проекту (в случае, если на дату представления заявки в Министерство закупки не проведены).

16. Технологическая структура капитальных вложений:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | В текущих ценах (включая НДС) 1/в ценах соответствующих лет (включая НДС) 2 (тыс. рублей) |
| Сметная стоимость проекта капитального строительства  в том числе: |  |
| строительно-монтажные работы |  |
| оборудование |  |
| прочие затраты  из них: |  |
| проектно-изыскательские работы  (без авторского надзора) |  |

--------------------------------

1 В ценах года расчета сметной стоимости (по заключению государственной экспертизы; для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления информационной карты).

2 В ценах соответствующих лет реализации проекта.

17. Стоимость строительства 1 км газопровода с учетом отводов к жилым домам в ценах соответствующих лет реализации проекта (включая затраты на проектно-изыскательские работы).

18. Отношение стоимости проекта капитального строительства в ценах соответствующих лет его реализации (включая затраты на проектно-изыскательские работы) к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта, тыс. рублей на 1 домовладение (квартиру) (без учета результатов, которые могут возникнуть в перспективе) (по заявкам, поданным муниципальными образованиями на строительство, реконструкцию распределительных газопроводов и газовых сетей муниципального значения внутри городских и сельских населенных пунктов).

Приложения к настоящей информационной карте:

1) копия титульного списка стройки;

2) информация по конъюнктурному обзору стройки (в отношении переходящих проектов капитального строительства, находящихся в стадии строительства);

3) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального строительства в случае, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательность ее проведения;

4) копия заключения о достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта объекта капитального строительства (в отношении проектов, по которым проверка достоверности определения сметной стоимости осуществлена до 17 января 2020 года);

5) копия заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

6) копия документа, утвердившего проектную документацию;

7) копии сводных сметных расчетов в базовых и текущих ценах (по заключению государственной экспертизы);

8) копия документа об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования в случае наличия мероприятий по переводу жилых домов (квартир) с централизованного теплоснабжения на индивидуальное газовое отопление на территориях сельских населенных пунктов, газифицируемых от заявленного межпоселкового газопровода (представляется в составе заявок, поданных муниципальными образованиями на строительство межпоселковых газопроводов муниципального значения);

9) выписка из схемы теплоснабжения муниципального образования, подтверждающая наличие мероприятий по переводу жилых домов (квартир) с централизованного теплоснабжения на индивидуальное газовое отопление на территориях сельских населенных пунктов, газифицируемых от заявленного межпоселкового газопровода (представляется в составе заявок, поданных муниципальными образованиями на строительство межпоселковых газопроводов муниципального значения);

10) копия разрешения на строительство по переходящим проектам, находящимся в стадии строительства, если закупки по проекту состоялись (в случае, когда законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области предусмотрена его выдача);

11) расчет планируемой экономии средств при реализации проекта капитального строительства, в том числе бюджетных средств, в соответствии с [пунктом 7](#P41884) настоящей информационной карты;

12) копия технических условий, выданных газораспределительной организацией.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава муниципального образования  (глава администрации муниципального образования) |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| М.П. | | | |

Приложение N 4

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию проектов капитального

строительства муниципального

значения по развитию газификации

КРИТЕРИИ

ОТБОРА ЗАЯВОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ

ГАЗИФИКАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАЯВОК НА СТРОИТЕЛЬСТВО

МЕЖПОСЕЛКОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование критерия отбора | Количественные значения критериев отбора (баллов) | |
| при соответствии проектов установленным критериям отбора | при несоответствии проектов установленным критериям отбора |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Соблюдение уровня софинансирования проекта капитального строительства из бюджета муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования) [<1>](#P42033) | 2 | 0 |
| 2. | Возможность реализации проекта капитального строительства в рамках подпрограммы "Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области" (по срокам, ресурсам, технической возможности) | 1 | 0 |
| 3. | Необходимость реализации технологически связанного проекта или завершения реализации проекта, финансирование которого осуществлялось в предыдущие годы за счет бюджетных средств [<2>](#P42034) | 5 | 0 |
| 4. | Возможность повышения уровня газификации в Свердловской области при минимальных затратах на реализацию проекта капитального строительства [<3>](#P42035)  в том числе: |  |  |
| 5. | в случае если стоимость строительства 1 км газопровода и газификации 1 жилого дома по заявленному проекту капитального строительства ниже средней величины стоимости строительства 1 км газопровода и газификации 1 жилого дома, рассчитанной исходя из данных, представленных во всех заявках муниципальных образований, допущенных к отбору на 2017 год и ко второму этапу отбора на 2018 год и последующие годы | 2 | 0 |
| 6. | в случае если стоимость строительства 1 км газопровода или газификации 1 жилого дома по заявленному проекту капитального строительства выше средней величины стоимости строительства 1 км газопровода или газификации 1 жилого дома, рассчитанных исходя из данных, представленных во всех заявках муниципальных образований, допущенных к отбору на 2017 год и ко второму этапу отбора на 2018 год и последующие годы | 1 | 0 |
| 7. | Возможность экономии бюджетных средств при реализации проекта капитального строительства [<4>](#P42036)  в том числе: |  |  |
| 8. | за счет газификации существующего малоэтажного жилищного фонда, не подключенного к системам централизованного отопления, и (или) ликвидации газобаллонных (бытовых) установок | 1 | 0 |
| 9. | за счет развития малоэтажного жилищного строительства, при котором не планируется создание систем централизованного теплоснабжения | 2 | 0 |
| 10. | за счет ликвидации неэффективных баз сжиженного природного газа (перевода жилищного фонда со сжиженного газа на сетевой природный газ) | 3 | 0 |
| 11. | за счет ликвидации неэффективных котельных и ветхих сетей теплоснабжения, перевода на природный газ существующих котельных, работающих на твердых видах топлива, при переводе малоэтажного жилищного фонда, подключенного к системам централизованного отопления, на индивидуальное газовое отопление | 4 | 0 |
| 12. | Разработка проектной документации с участием средств населения или областного бюджета для последующей реализации проекта капитального строительства | 6 | 0 |
| 13. | Итого максимальное и минимальное количественные значения критериев отбора | 20 | 0 |

--------------------------------

<1> Уровни софинансирования проектов капитального строительства из бюджетов муниципальных образований определяются в соответствии с [Методикой](#P41634) расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации (приложение N 1 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации).

<2> Технологически связанным проектом является проект, в результате реализации которого обеспечивается техническая возможность подключения (технологического присоединения) потребителей природного газа к газопроводам высокого и среднего давления, построенным либо строящимся с участием бюджетных средств.

<3> Оценка соответствия проектов капитального строительства критерию отбора "Возможность повышения уровня газификации в Свердловской области при минимальных затратах на реализацию проекта капитального строительства" производится на основании сопоставления стоимостей 1 километра газопровода и газификации 1 жилого дома, рассчитанных исходя из данных, представленных в заявке муниципального образования на реализацию конкретного проекта капитального строительства, средним стоимостям 1 километра газопровода и газификации 1 жилого дома, полученным расчетным путем исходя из данных, представленных во всех заявках муниципальных образований, допущенных к отбору на 2017 год и ко второму этапу отбора на 2018 год и последующие годы в соответствии с [пунктом 22](#P41494) Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации. При этом соответствующими данному критерию отбора признаются проекты капитального строительства, при реализации которых стоимость строительства 1 км газопровода и (или) газификации 1 жилого дома является ниже среднего значения стоимости строительства 1 км газопровода и (или) газификации 1 жилого дома, рассчитанной исходя из всех заявленных проектов капитального строительства, допущенных к отбору на 2017 год и ко второму этапу отбора на 2018 год и последующие годы.

<4> Оценка соответствия проектов капитального строительства критерию отбора "Возможность экономии бюджетных средств при реализации проекта капитального строительства" производится на основании данных о планируемой экономии бюджетных средств в случае реализации проекта, представленных в заявке муниципального образования (далее - расчет экономии). При отсутствии расчета экономии по данному критерию баллы не присваиваются. Если при реализации проекта планируется экономия бюджетных средств по нескольким направлениям, количественное значение по данному критерию присваивается по направлению, имеющему максимальное количественное значение.

Приложение N 5

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию проектов капитального

строительства муниципального

значения по развитию газификации

КРИТЕРИИ

ОТБОРА ЗАЯВОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МЕЖПОСЕЛКОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование критерия отбора | Количественные значения критериев отбора (баллов) | |
| при соответствии проектов установленным критериям отбора | при несоответствии проектов установленным критериям отбора |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Соблюдение уровня софинансирования проекта капитального строительства из бюджета муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования) [<1>](#P42121) | 2 | 0 |
| 2. | Возможность реализации проекта капитального строительства в рамках подпрограммы "Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области" (по срокам, ресурсам, технической возможности) | 1 | 0 |
| 3. | Необходимость реализации технологически связанного проекта или завершения реализации проекта, финансирование которого осуществлялось в предыдущие годы за счет бюджетных средств [<2>](#P42122) | 5 | 0 |
| 4. | Возможность повышения уровня газификации в Свердловской области при минимальных затратах на реализацию проекта капитального строительства [<3>](#P42123), в случае если стоимость строительства 1 км газопровода по заявленному проекту капитального строительства ниже средней величины стоимости строительства 1 км газопровода, рассчитанной исходя из данных, представленных во всех заявках муниципальных образований, допущенных к отбору на 2017 год и ко второму этапу отбора на 2018 год и последующие годы | 1 | 0 |
| 5. | Возможность экономии бюджетных средств при реализации проекта капитального строительства в перспективе, при реализации других проектов [<4>](#P42124)  в том числе: |  |  |
| 6. | за счет газификации существующего малоэтажного жилищного фонда, не подключенного к системам централизованного отопления, и (или) ликвидации газобаллонных (бытовых) установок | 1 | 0 |
| 7. | за счет развития малоэтажного жилищного строительства, при котором не планируется создание систем централизованного теплоснабжения | 2 | 0 |
| 8. | за счет ликвидации неэффективных баз сжиженного природного газа (перевода жилищного фонда со сжиженного газа на сетевой природный газ) | 3 | 0 |
| 9. | за счет ликвидации неэффективных котельных и ветхих сетей теплоснабжения, перевода на природный газ существующих котельных, работающих на твердых видах топлива, при переводе малоэтажного жилищного фонда, подключенного к системам централизованного отопления, на индивидуальное газовое отопление | 4 | 0 |
| 10. | Наличие в действующей муниципальной программе проекта, обеспечивающего возможность подключения (технологического присоединения) потребителей природного газа на территориях сельских населенных пунктов, газифицируемых от заявленного межпоселкового газопровода муниципального значения | 1 | 0 |
| 11. | Разработка проектной документации с участием средств населения или областного бюджета для последующей реализации проекта капитального строительства | 6 | 0 |
| 12. | Итого максимальное и минимальное количественные значения критериев отбора | 20 | 0 |

--------------------------------

<1> Уровни софинансирования проектов капитального строительства из бюджетов муниципальных образований определяются в соответствии с [Методикой](#P41634) расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации (приложение N 1 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации).

<2> Технологически связанным проектом является проект, в результате реализации которого обеспечивается техническая возможность подключения (технологического присоединения) потребителей природного газа к межпоселковым газопроводам, построенным либо строящимся с участием бюджетных средств.

<3> Оценка соответствия проектов капитального строительства критерию отбора "Возможность повышения уровня газификации в Свердловской области при минимальных затратах на реализацию проекта капитального строительства" производится на основании сопоставления стоимостей 1 км газопровода, рассчитанного исходя из данных, представленных в заявке муниципального образования на реализацию конкретного проекта капитального строительства, средней стоимости 1 км газопровода, полученного расчетным путем исходя из данных, представленных во всех заявках муниципальных образований на строительство межпоселковых газопроводов муниципального значения, допущенных к отбору на 2017 год и ко второму этапу отбора на 2018 год и последующие годы, в соответствии с [пунктом 22](#P41494) Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации.

<4> Оценка соответствия проектов капитального строительства критерию отбора "Возможность экономии бюджетных средств при реализации проекта капитального строительства" производится на основании данных о планируемой в перспективе экономии бюджетных средств, представленных в заявке муниципального образования (далее - расчет экономии), подтвержденных выпиской из утвержденной схемы теплоснабжения муниципального образования. При отсутствии расчета экономии по данному критерию баллы не присваиваются. Если при реализации проекта планируется экономия бюджетных средств по нескольким направлениям, количественное значение по данному критерию присваивается по направлению, имеющему максимальное количественное значение.

Приложение N 7

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области

до 2024 года"

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ

БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГАЗИФИКАЦИИ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГОРОДСКОГО ТИПА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262476E03F939722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F952F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.03.2017 N 200-ПП.

Приложение N 7

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ГАЗИФИКАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 30.04.2020 [N 280-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FC50FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 03.09.2020 [N 606-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K),  от 01.07.2021 [N 376-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267FE03D929922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 16.09.2021 [N 587-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

1. Настоящий порядок определяет:

1) процедуру, сроки и критерии отбора заявок, поданных муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство), на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования мероприятий по развитию газификации, предусмотренных муниципальными программами (далее - мероприятия по развитию газификации), в рамках [подпрограммы 2](#P617) "Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области" (далее - подпрограмма) государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (далее - программа);

2) цель, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на реализацию мероприятий по развитию газификации (далее - субсидии) в рамках подпрограммы.

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству на мероприятие 2.1-2 "Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по развитию газификации" подпрограммы (далее - мероприятие).

3. Целевым назначением субсидий является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на реализацию мероприятий по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения муниципального значения для обеспечения наиболее полной загруженности существующей газораспределительной сети на территориях муниципальных образований.

Конечным результатом использования субсидии является подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, установленного в жилых домах (квартирах) и на иных объектах (далее - потребители природного газа), на уровне, составляющем не менее 70% потребителей природного газа, имеющих техническую возможность подключения (технологического присоединения) к газопроводу, в течение трех лет с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или подписания акта, подтверждающего факт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в случае, когда законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрена выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - разрешительные документы на ввод в эксплуатацию). К иным объектам относятся объекты жилищно-коммунальной и социальной сферы государственной и (или) муниципальной собственности, по которым планируется обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к построенным газопроводам муниципального значения. При оценке результативности использования субсидии газификация одного такого объекта приравнивается к газификации одного жилого дома (квартиры).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267FE03D929922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.07.2021 N 376-ПП)

Промежуточными результатами использования субсидии, измеряемыми соответствующими промежуточными показателями результативности использования субсидий, являются:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

1) ввод в эксплуатацию газопровода, подтвержденный разрешительными документами на ввод в эксплуатацию;

2) подключение (технологическое присоединение) потребителей природного газа на уровне, составляющем не менее 10% потребителей природного газа, имеющих техническую возможность подключения (технологического присоединения) к газопроводу, в течение одного года после получения разрешительных документов на ввод в эксплуатацию;

3) подключение (технологическое присоединение) потребителей природного газа на уровне, составляющем не менее 30% потребителей природного газа, имеющих техническую возможность подключения (технологического присоединения) к газопроводу, в течение двух лет после получения разрешительных документов на ввод в эксплуатацию.

Ответственность за подключение потребителей природного газа возлагается на муниципальные образования.

Подключение объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы к сетям газораспределения осуществляется газораспределительными организациями (далее - ГРО) в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDD2C29257AED6DC7C424B40A421EEAB5835C033A84836CBC4DAC00B0C7F5513B8ABD76AC565047kAE2K) подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", и нормативными правовыми актами Свердловской области, принятыми во исполнение указанных правил.

4. Субсидии предоставляются на софинансирование мероприятий по развитию газификации в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов газоснабжения муниципального значения, предусмотренных муниципальными программами: газопроводов и газовых сетей на территориях населенных пунктов в Свердловской области, межпоселковых газопроводов, газовых котельных (в случае их учета в составе проектов по строительству газопроводов) (далее - мероприятия по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения).

5. Субсидии не могут направляться в рамках подпрограммы на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации для будущей реализации мероприятий по развитию газификации.

6. Субсидии на реализацию мероприятий по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) наличие утвержденной муниципальной программы, соответствующей [требованиям](#P42354) к муниципальным программам, разработанным и утвержденным муниципальными образованиями с целью предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по развитию газификации в рамках подпрограммы программы, согласно приложению N 1 к настоящему порядку (далее - требования к муниципальным программам);

2) реализация мероприятия по развитию газификации в рамках проектного управления, созданного в соответствии с нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования с целью реализации проекта по созданию участка сети газораспределения на территории муниципального образования, начиная с этапа инициации и завершая достижением конечного результата - подключения (технологического присоединения) потребителей природного газа к построенному газопроводу на уровне, составляющем не менее 70% потребителей природного газа, имеющих техническую возможность подключения (технологического присоединения) к построенному газопроводу (далее - проект газоснабжения);

3) обеспечение софинансирования из бюджета муниципального образования части расходов на мероприятие по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения с соблюдением предельного уровня софинансирования Свердловской областью расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения, установленного в соответствии с [методикой](#P42400) расчета размера субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения (далее - Методика расчета субсидий), приведенной в приложении N 2 к настоящему порядку;

(подп. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

4) наличие в составе проектной документации на строительство межпоселкового газопровода муниципального значения сетей газораспределения низкого давления, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) потребителей природного газа к межпоселковому газопроводу;

5) наличие в составе проектной документации на строительство распределительного газопровода муниципального значения газопроводов-отводов до границ земельных участков собственников домовладений и иных объектов (в случае если иные объекты предусмотрены проектной документацией на строительство распределительного газопровода), обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) потребителей природного газа к указанному газопроводу.

(подп. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021 N 587-ПП)

7. Субсидии предоставляются по результатам отбора заявок, поданных муниципальными образованиями в Министерство, на софинансирование из областного бюджета мероприятий по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения в рамках подпрограммы по мероприятию (далее - заявка).

8. Организатором отбора заявок является Министерство. Для проведения отбора заявок Министерство создает комиссию по отбору заявок (далее - Комиссия), состав которой утверждается приказом Министерства.

9. В целях обеспечения организации и проведения отбора заявок Министерство:

1) до 1 января текущего финансового года осуществляет информирование муниципальных образований о проведении отбора заявок, в том числе путем размещения извещения о проведении отбора заявок на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) и направления извещения о проведении отбора заявок в письменной форме муниципальным образованиям;

2) осуществляет обеспечение приема, учета, хранения и передачи в Комиссию документов, поступивших от муниципальных образований, в связи с проведением отбора заявок.

10. Извещение о проведении отбора заявок должно содержать следующие сведения:

1) наименование и адрес Министерства;

2) наименование мероприятия, подпрограммы и программы;

3) место представления заявки и необходимую контактную информацию.

11. Для участия в отборе заявок муниципальные образования не позднее срока окончания подачи заявок, установленного извещением о проведении отбора заявок, представляют в Министерство сопроводительное письмо о направлении заявки, подписанное главой муниципального образования либо главой администрации муниципального образования (в случае исполнения обязанностей главы муниципального образования либо главы администрации муниципального образования сопроводительное письмо подписывается лицом, уполномоченным исполнять обязанности указанных должностных лиц, прилагается заверенная копия документа, подтверждающего полномочия по исполнению обязанностей), а также заявку, включающую следующие документы:

1) копию утвержденной муниципальной программы или выписку из муниципальной программы, соответствующей требованиям к муниципальным программам;

2) технико-экономическое обоснование проекта газоснабжения (далее - ТЭО проекта газоснабжения) в соответствии со [структурой](#P42468) разделов технико-экономического обоснования реализации проекта по созданию участка сети газораспределения на территории муниципального образования согласно приложению N 3 к настоящему порядку, утвержденное главой муниципального образования (главой администрации муниципального образования), согласованное с ГРО и организацией, осуществляющей поставку природного газа;

3) копию нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении состава команды по реализации проекта газоснабжения;

4) копию паспорта проекта газоснабжения, соответствующего паспорту модельного проекта газоснабжения, утвержденного руководителем проекта либо руководителем созданного в муниципальном образовании проектного офиса (группы) и согласованного с ГРО, ведомственным проектным офисом по развитию газоснабжения на территории Свердловской области (далее - ведомственный проектный офис) и организацией, осуществляющей поставку природного газа. Паспорт модельного проекта газоснабжения утверждается приказом Министерства и публикуется на официальном сайте Министерства в сети Интернет в срок не позднее 1 ноября года, предшествующего году подачи заявок;

5) копию положительного заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, подготовленного Министерством экономики и территориального развития Свердловской области в отношении инвестиционного проекта, проектная документация по которому не разработана;

6) письменное обязательство органа местного самоуправления муниципального образования:

о финансировании в текущем финансовом году работ по разработке проектной документации для строительства газопровода и прохождении необходимых экспертиз и проверок, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, в полном объеме за счет средств бюджета муниципального образования либо привлеченных внебюджетных источников финансирования;

о софинансировании мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения из средств бюджета муниципального образования в плановом периоде.

12. Заявка представляется муниципальным образованием в одном экземпляре и может содержать только одно мероприятие по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения. Все документы, входящие в заявку, должны быть прошиты в едином пакете и скреплены печатью муниципального образования, все страницы заявки должны быть пронумерованы.

13. Муниципальное образование может внести изменения в заявку при условии представления в Министерство до истечения срока подачи заявок, установленного в извещении о проведении отбора заявок, соответствующего уведомления, подписанного лицом, уполномоченным подписывать заявку.

14. При неоднократном внесении изменений в заявку каждое такое изменение должно быть пронумеровано по порядку возрастания номера. В случае обнаружения противоречий между внесенными изменениями преимущество имеет изменение с большим порядковым номером. После представления изменений к заявке в установленном порядке они становятся ее неотъемлемой частью.

15. Муниципальное образование вправе отозвать заявку, направив в Министерство соответствующее уведомление, содержащее текст "Отзыв заявки на участие в отборе" с указанием номера и даты сопроводительного письма о направлении заявки и подписанное главой муниципального образования либо главой администрации муниципального образования (в случае исполнения обязанностей главы муниципального образования либо главы администрации муниципального образования лицом, уполномоченным исполнять обязанности указанных должностных лиц, прилагается заверенная копия документа, подтверждающего полномочия по исполнению обязанностей).

Заявка считается отозванной со дня получения Министерством указанного письменного уведомления, в том числе заявка, переданная на рассмотрение в Комиссию, о чем Министерство информирует Комиссию путем направления копии уведомления об отзыве заявки.

16. Муниципальные образования несут все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок. Министерство не имеет каких-либо обязательств по расходам, связанным с подготовкой и представлением заявок, независимо от результатов отбора заявок. Заявки, представленные для участия в отборе заявок, муниципальным образованиям не возвращаются.

17. Заявки, представленные муниципальными образованиями для участия в отборе, регистрируются Министерством в журнале регистрации с указанием номера регистрационной записи и даты регистрации.

18. Заседание Комиссии проводится ежегодно по решению Министерства до 30 апреля текущего года, по результатам которого выносятся решения:

1) о допуске к отбору заявок либо об отказе в допуске к отбору заявок в случаях, предусмотренных в [пункте 22](#P42223) настоящего порядка;

2) о перечне мероприятий по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения, прошедших отбор заявок в предыдущем финансовом году и рекомендуемых для финансирования в форме субсидий из областного бюджета в рамках реализации мероприятия в текущем финансовом году (за исключением 2020 года);

3) о перечне мероприятий по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения, рекомендуемых для финансирования в форме субсидий из областного бюджета в рамках реализации мероприятия, в последующих финансовых годах планового периода с учетом необходимости разработки в текущем году за счет средств бюджетов муниципальных образований либо привлеченных внебюджетных источников финансирования проектной документации на строительство газопроводов, прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

19. В случае превышения объема финансирования из областного бюджета, предусмотренного программой на соответствующий финансовый год планового периода на реализацию мероприятия, над объемом финансирования заявок, поданных муниципальными образованиями на участие в отборе заявок, Министерство вправе перераспределить объем превышения средств (далее - резерв средств) на мероприятие "Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации" подпрограммы в порядке, предусмотренном [пунктом 30](#P41523) Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по развитию газификации, приведенного в приложении N 6 к программе.

20. Отбор заявок осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на мероприятие в соответствующем финансовом году планового периода, за вычетом объема субсидии, требуемой для перечисления бюджетам муниципальных образований в соответствующем финансовом году планового периода на реализацию мероприятий по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения, включенных в программу по результатам отборов заявок, осуществленных в предшествующие периоды.

21. Отбор заявок на мероприятия по развитию газификации, реализация которых планируется на период более одного года, осуществляется один раз на весь срок реализации мероприятий.

В случае принятия Комиссией решения о признании прошедшими отбор заявок на реализацию мероприятия по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения, реализация которых планируется на период более одного года, и включении их в программу на весь период реализации заявки на участие в дальнейших отборах на реализацию таких мероприятий муниципальными образованиями в Министерство не подаются.

22. К отбору заявок Комиссией не допускаются заявки:

1) поданные после окончания срока подачи заявок, установленного в извещении о проведении отбора заявок;

2) содержащие неполный комплект документов и не соответствующие требованиям, указанным в [пункте 11](#P42199) настоящего порядка;

3) на реализацию мероприятий по развитию газификации, не соответствующих целевому назначению, направлениям использования и условиям предоставления субсидий, предусмотренным в [части первой пункта 3](#P42170), [пунктах 4](#P42180) и [6](#P42181) настоящего порядка;

(подп. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267FE03D929922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 01.07.2021 N 376-ПП)

4) содержащие недостоверные или неполные сведения;

5) на реализацию мероприятий по развитию газификации, поданные муниципальными образованиями, по которым на дату проведения отбора заявок имеются факты неисполнения соглашений о предоставлении субсидий, ранее заключенных Министерством с муниципальными образованиями по мероприятию, а также нецелевого использования субсидий, предоставленных из областного бюджета в отчетном финансовом году, подтвержденные документами, поступившими в Министерство.

23. При рассмотрении заявок на участие в отборе заявок Комиссия в своей работе руководствуется настоящим порядком и [критериями](#P42539) отбора заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по развитию газификации согласно приложению N 4 к настоящему порядку.

Оценка заявок, допущенных к отбору заявок, осуществляется путем начисления баллов в соответствии с установленными критериями отбора заявок. Прошедшими отбор признаются заявки муниципальных образований, которые набрали наибольшее количество итоговых баллов, кроме случаев, установленных в [пункте 24](#P42232) настоящего порядка.

24. В случаях превышения объема субсидий, заявленного всеми муниципальными образованиями, допущенными к отбору заявок, над объемом субсидий, предусмотренным подпрограммой на реализацию мероприятия в соответствующем финансовом году планового периода, количество заявок, поданных одним муниципальным образованием и допущенных к отбору заявок, в процессе отбора заявок ограничивается до пяти заявок в зависимости от количества набранных баллов в соответствии с установленными критериями отбора заявок. При одинаковом количестве набранных баллов преимущественное право прохождения отбора пяти заявок, поданных одним муниципальным образованием, имеют мероприятия по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения, в результате реализации которых достигается наименьшее значение расчетного срока окупаемости капитальных вложений в реализацию проекта газоснабжения в отношении вложения бюджетных средств.

25. При оценке допущенных к отбору заявок, которые набрали одинаковое минимальное количество баллов, достаточное для прохождения отбора заявок в пределах объема субсидий, предусмотренного подпрограммой на реализацию мероприятия, Комиссией отбираются заявки, соответствующие следующим условиям:

1) не более пяти заявок, поданных одним муниципальным образованием;

2) отсутствие на территории муниципального образования завершенных строительством, но не введенных в эксплуатацию объектов газоснабжения, финансирование которых осуществлялось с участием средств областного бюджета в течение пяти финансовых лет, предшествующих текущему финансовому году;

3) наименьшее значение расчетного срока окупаемости капитальных вложений в реализацию проекта газоснабжения в отношении вложения бюджетных средств.

В случае если объем капиталовложений из областного бюджета в сумме заявок, соответствующих первому условию, превышает оставшийся к распределению объем бюджетных ассигнований, Комиссия переходит к рассмотрению указанных заявок на соответствие второму условию. В случае если объем капиталовложений из областного бюджета в сумме заявок, соответствующих первому условию, меньше оставшегося к распределению объема бюджетных ассигнований, Комиссия переходит к рассмотрению на соответствие второму условию заявок, не соответствующих первому условию.

Дальнейшее рассмотрение заявок на соответствие второму и третьему условиям осуществляется аналогично рассмотрению заявок на соответствие первому условию.

26. Заявка не может быть признана не соответствующей установленным требованиям в случае, если она содержит технические ошибки или неточности, которые могут быть устранены без изменения сущности заявки и не ставят в неравные условия других участников.

Комиссия принимает решение об оценке выявленных несоответствий заявки на предмет их отнесения к техническим ошибкам или неточностям, которые могут быть устранены без изменения сущности заявки, при решении вопроса о ее отклонении.

27. В случае если до объявления результатов отбора заявок Комиссии станут известны и будут документально подтверждены факты представления муниципальным образованием в составе заявки, допущенной к участию в подпрограмме, недостоверной информации, Комиссия принимает решение об исключении такой заявки из отбора заявок с уведомлением Министерства. О таком решении Комиссии Министерство письменно уведомляет муниципальное образование.

28. В случае если после объявления результатов отбора заявок Комиссии станут известны и будут документально подтверждены факты представления муниципальным образованием в составе заявки, допущенной к участию в подпрограмме, недостоверной информации, повлиявшей на результаты отбора заявок, Комиссия принимает решение об отмене в этой части результатов отбора заявок с уведомлением Министерства с целью последующей подготовки Министерством предложений об исключении мероприятия по развитию газификации из подпрограммы и перераспределении высвободившихся средств областного бюджета. О таком решении Комиссии Министерство письменно уведомляет муниципальное образование.

29. Решение Комиссии по результатам отбора заявок оформляется протоколом заседания Комиссии, который в течение десяти рабочих дней со дня подписания размещается Министерством на официальном сайте Министерства в сети Интернет.

30. В ходе реализации подпрограммы возможно проведение дополнительных отборов при увеличении в текущем финансовом году и плановом периоде объема бюджетных ассигнований или лимита бюджетных обязательств областного бюджета на мероприятие, а также высвобождении средств областного бюджета по причине их экономии в ходе реализации мероприятий по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения в текущем финансовом году и (или) иным причинам.

Допускается проведение дополнительного отбора из числа заявок, допущенных к отбору заявок, а также из числа мероприятий по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения, прошедших отбор заявок и включенных в подпрограмму на текущий финансовый год и плановый период. В данном случае дополнительные отборы проводятся в соответствии с [пунктами 23](#P42230) - [25](#P42233) настоящего порядка.

31. В случае отсутствия необходимости использования средств областного бюджета в текущем финансовом году на реализацию мероприятия, высвободившихся по причине их экономии или иным причинам, указанные средства могут быть перераспределены на реализацию мероприятия подпрограммы "Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации" в порядке, предусмотренном [пунктом 30](#P41523) Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации, приведенного в приложении N 6 к программе.

32. Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется на основании постановлений Правительства Свердловской области.

33. При снижении стоимости мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг и иным причинам объем субсидии и объем софинансирования мероприятия из бюджета муниципального образования подлежат уменьшению в пропорциональном соотношении, в том числе мероприятий по строительству переходящих объектов газоснабжения, в пропорциональном соотношении в каждом году реализации мероприятия.

34. При увеличении объема бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в том числе в связи с увеличением стоимости реализации мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения, происшедшей в результате разработки проектной документации на строительство газопровода, прошедшей государственную экспертизу, в сравнении со стоимостью мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения, первоначально заявленной муниципальным образованием на участие в отборе заявок (без учета затрат на разработку проектной документации на строительство объекта газоснабжения) (далее - превышение затрат), финансирование превышения затрат осуществляется в полном объеме за счет средств бюджета муниципального образования, в том числе мероприятий по строительству переходящих объектов газоснабжения, в последнем году их реализации. При этом размер субсидии увеличению не подлежит.

35. В случае изменения в очередном финансовом году уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, объем софинансирования из бюджета муниципального образования, предусмотренного программой мероприятия по строительству переходящего объекта газоснабжения, а также вновь начинаемого объекта газоснабжения, прошедшего отбор в предыдущем финансовом году, в очередном финансовом году не пересчитывается.

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 01.07.2021 [N 376-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267FE03D929922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K))

36. Субсидия на реализацию мероприятий по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения, включенных в подпрограмму, предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого Министерством с муниципальными образованиями (далее - Соглашение). Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Свердловской области, с учетом требований настоящего порядка.

36-1. При планируемом предоставлении субсидии бюджету городского или сельского поселения, входящего в состав муниципального района, Соглашение заключается с муниципальным районом, в отношении которого Соглашением предусматриваются обязательства:

1) заключения с городским или сельским поселением, входящим в состав муниципального района, соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федерации с соблюдением условий, предусмотренных Соглашением;

2) своевременного перечисления субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету городского или сельского поселения, входящего в состав муниципального района, для исполнения условий Соглашения;

3) осуществления контроля за целевым и эффективным использованием субсидии городским или сельским поселением, входящим в состав муниципального района.

(п. 36-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

37. Соглашение заключается в срок не позднее тридцати календарных дней со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области о распределении (внесении изменений в распределение) субсидий между муниципальными образованиями на срок, необходимый для достижения конечного результата - подключения (технологического присоединения) потребителей природного газа к построенным газопроводам на уровне, составляющем не менее 70% потребителей природного газа, имеющих техническую возможность подключения (технологического присоединения) к газопроводам, в течение трех лет с планируемой даты получения разрешительных документов на ввод в эксплуатацию.

В случае планируемого достижения конечного результата, предусмотренного [частью второй пункта 3](#P42171) настоящего порядка, в срок, превышающий срок действия программы, Соглашение заключается на срок, необходимый для достижения последнего из промежуточных результатов использования субсидии, перечисленных в [пункте 3](#P42170) настоящего порядка, с последующим заключением дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего достижение промежуточных результатов и конечного результата в рамках реализации программы, принятой на последующий период, либо действующей программы, в случае продления срока ее реализации.

При заключении Соглашения субсидии предусматриваются на мероприятия по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения в объемах финансирования, предусмотренных в соответствующем финансовом году планового периода протоколом заседания Комиссии, осуществленного в соответствии с [подпунктом 3 пункта 18](#P42218) настоящего порядка.

38. Для заключения Соглашения муниципальные образования в срок не позднее десяти календарных дней начиная со дня доведения Министерством до муниципальных образований лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый период представляют в Министерство с сопроводительным письмом выписку из решения о бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования), предусматривающую бюджетные ассигнования:

1) в текущем финансовом году - на выполнение предпроектных работ, разработку проектной документации на строительство объекта газоснабжения, прохождение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий;

2) в последующих финансовых годах планового периода - на финансирование мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения из областного бюджета и бюджета муниципального образования.

39. При наличии разработанной проектной документации на реализацию мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Свердловской области, между Министерством и муниципальным образованием заключается дополнительное соглашение N 1 к Соглашению (далее - дополнительное соглашение N 1).

Для принятия решения Комиссией, предусмотренного [подпунктом 2 пункта 18](#P42217) настоящего порядка, и последующего заключения дополнительного соглашения N 1 муниципальные образования в срок, не превышающий срок окончания подачи заявок, установленный извещением о проведении отбора заявок в текущем финансовом году, представляют в Министерство с сопроводительным письмом следующие документы:

1) копию утвержденной муниципальной программы, соответствующей требованиям к муниципальным программам, с учетом внесения в нее изменений, соответствующих разработанной проектной документации на строительство объекта газоснабжения, прошедшей государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий;

2) выписку из решения о бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования), предусматривающую ассигнования из бюджета муниципального образования на софинансирование мероприятия по развитию газификации муниципальной программы в части строительства объекта газоснабжения в текущем финансовом году, а также в последующих финансовых годах планового периода (в отношении реализации мероприятия по строительству переходящего объекта газоснабжения), в случае изменения стоимости реализации мероприятия - с учетом требований, установленных [пунктами 33](#P42248) и [34](#P42249) настоящего порядка;

3) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение экспертизы;

4) копии сводных сметных расчетов стоимости строительства объекта газоснабжения, утвержденных уполномоченным органом, в базовых ценах и в ценах, предусмотренных в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

5) копию положительного заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, полученного в результате повторной проверки Министерством экономики и территориального развития Свердловской области, в соответствии с [подпунктом 3 пункта 17](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E03D929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA58F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Порядка проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2007 N 872-ПП "О проведении проверок инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения";

6) копию документа об утверждении проектной документации на строительство объекта газоснабжения.

40. В случаях непредставления документов, указанных в [части второй пункта 39](#P42265) настоящего порядка, представления указанных документов с нарушением установленного срока, а также несогласия муниципального образования осуществлять финансирование превышения затрат на реализацию мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения в полном объеме за счет средств бюджета муниципального образования Министерство вправе расторгнуть Соглашение в соответствии с типовой формой дополнительного соглашения о расторжении Соглашения, утвержденной Министерством финансов Свердловской области, и подготовить предложения о перераспределении средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения, в соответствии с [пунктами 30](#P42244) и [31](#P42246) настоящего порядка.

41. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых планируется за счет субсидий, осуществляются муниципальными образованиями в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE438999222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA59FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) взаимодействия Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 N 1665-ПП "О наделении полномочиями для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области", за исключением муниципальных заказчиков, определенных Правительством Свердловской области при расходовании средств субсидий, в случаях если начальная (максимальная) цена контракта составляет пять миллионов рублей и выше.

42. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований на софинансирование мероприятий по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения производится с учетом заключения дополнительного соглашения N 2 к Соглашению (далее - дополнительное соглашение N 2). Дополнительное соглашение N 2 заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Свердловской области, после представления муниципальными образованиями в Министерство с сопроводительным письмом следующих документов:

1) в срок не позднее десяти календарных дней после заключения последнего муниципального контракта (договора) - заверенных копий заключенных муниципальных контрактов (договоров) и проекта справки по реализации мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения с детализацией по видам расходов по форме, утвержденной Министерством (для предварительного согласования с Министерством уточненных объемов субсидий и софинансирования из бюджета муниципального образования);

2) после внесения изменений в бюджет муниципального образования (сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования):

выписки из решения о бюджете муниципального образования либо сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период, предусматривающей бюджетные ассигнования из бюджета муниципального образования на исполнение расходных обязательств муниципального образования по финансированию проекта капитального строительства в объеме, необходимом для их исполнения;

копии разрешения на строительство объекта в случае, когда законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области предусмотрена его выдача (при выделении субсидии на строительство, реконструкцию, модернизацию объекта);

копии извещения в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства в случае, когда законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области предусмотрено направление указанного извещения;

справки по проекту капитального строительства с детализацией по видам расходов по форме, утвержденной Министерством.

По реализации мероприятий по развитию газификации в части строительства переходящих объектов газоснабжения муниципальными образованиями до перечисления субсидии в очередном финансовом году в Министерство дополнительно представляются акты сверки расчетов с исполнителями работ на начало очередного финансового года, а также иные документы, перечисленные в [части первой](#P42274) настоящего пункта, в случае внесения в них изменений.

43. Внесение в Соглашение (дополнительные соглашения N 1 и 2) изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается, за исключением следующих случаев:

1) достижение показателей результативности использования субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

2) изменение значений целевых показателей реализации государственных программ Свердловской области, а также сокращение размера субсидии.

44. Перечисление субсидии производится на расчетный счет, указанный в Соглашении.

45. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Муниципальное образование несет ответственность за своевременное и целевое использование субсидии.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

46. В случае несоблюдения муниципальным образованием настоящего порядка Министерство вправе подготовить предложения в адрес Правительства Свердловской области о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году и последующих финансовых годах планового периода, между муниципальными образованиями в пределах установленного лимита бюджетных обязательств. Такое перераспределение объемов бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с [пунктами 30](#P42244) и [31](#P42246) настоящего порядка.

47. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования на софинансирование мероприятий по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения производится в соответствии с дополнительным соглашением N 2 в объеме, пропорциональном объему, профинансированному из средств бюджета муниципального образования, в течение десяти календарных дней после представления муниципальным образованием документов, подтверждающих фактическое перечисление средств из бюджета муниципального образования.

В целях перечисления субсидии муниципальное образование ежемесячно, не позднее пятого числа предшествующего месяца, представляет в Министерство заявку на перечисление субсидии в соответствующем месяце с указанием сроков и объемов платежей, установленных муниципальным контрактом.

48. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

При наличии потребности в не использованном в отчетном финансовом году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Министерства может быть возвращен в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому субсидия была ранее предоставлена, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления субсидии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

49. Муниципальные образования представляют с сопроводительным письмом в Министерство:

1) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, прилагаемой к Соглашению, отчеты, сопровождаемые пояснительными записками о текущем состоянии по реализации мероприятий по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения, о:

расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

достижении значений показателей результативности использования субсидии;

2) не позднее 25 января года, следующего за годом, в котором была предоставлена субсидия, документы и сведения, характеризующие состояние реализации мероприятий с использованием субсидии:

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3 по реализации мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения;

копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2;

копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг из средств бюджета муниципального образования, включая предоставленную из областного бюджета субсидию;

копии документов, подтверждающих достижение показателей результативности использования субсидии.

При представлении отчетов, документов и сведений органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают согласование данных, содержащихся в отчетах, с финансовыми органами муниципальных образований.

50. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми органами администраций муниципальных образований в пределах своей компетенции.

Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий настоящего порядка.

51. Оценка эффективности использования субсидий на мероприятие в отчетном финансовом году осуществляется Министерством на основе установления промежуточного показателя результативности использования субсидий - ввода дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей и применяется по отношению к мероприятиям по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения, по которым в [приложении N 2](#P42400) к Соглашению предусмотрен ввод мощности, но по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года указанный показатель результативности использования субсидии не достигнут, и в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, указанное нарушение не устранено.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F959F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

52. В случае недостижения муниципальными образованиями промежуточного показателя результативности использования субсидии при реализации мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

V суб. возвр. = (1 - Pi) x V суб. i x k, где:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

V суб. возвр - объем субсидии, предоставленной на реализацию мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения, подлежащий возврату в областной бюджет, рублей;

Pi - показатель достижения промежуточного показателя результативности использования субсидий - ввода дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F959F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

V суб. i - объем субсидии на реализацию мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения, перечисленной в соответствии с Соглашением, рублей;

k - коэффициент возврата субсидии, равный:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F855F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

0,03 при освоении средств областного и местного бюджетов по мероприятию по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения, составляющем на 31 декабря отчетного финансового года менее 80% от средств, предусмотренных на реализацию мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения муниципальными контрактами (договорами), за исключением экономии средств, возникшей при исполнении муниципальных контрактов (договоров);

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F855F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

0,02 при освоении средств областного и местного бюджетов по мероприятию по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения, составляющем на 31 декабря отчетного финансового года от 80 до 100% от средств, предусмотренных на реализацию мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения муниципальными контрактами (договорами), за исключением экономии средств, возникшей при исполнении муниципальных контрактов (договоров);

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F855F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

0,005 при освоении средств областного и местного бюджетов по мероприятию по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения, составляющем на 31 декабря отчетного финансового года 100% от средств, предусмотренных на реализацию мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения муниципальными контрактами (договорами), за исключением экономии средств, возникшей при исполнении муниципальных контрактов (договоров).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E2339E9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F855F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 606-ПП)

Расчет показателя достижения промежуточного показателя результативности использования субсидий производится по формуле:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F959F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

Pi = Фцп / Пцп, где:

Фцп - фактическое значение промежуточного показателя результативности - ввода дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, равное единице при достижении промежуточного показателя и нулю при недостижении промежуточного показателя;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F959F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

Пцп - плановое значение промежуточного показателя результативности, равное единице.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F959F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

53. Министерство в срок до 15 июля года, следующего за отчетным периодом, направляет муниципальному образованию требование о возврате субсидии, рассчитанной в соответствии с [пунктом 52](#P42309) настоящего порядка.

Муниципальное образование обеспечивает возврат субсидии не позднее тридцати рабочих дней со дня получения требования.

54. Несоблюдение сроков возврата субсидии является основанием для принятия Министерством мер по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет суммы субсидии в судебном порядке.

55. Неисполнение муниципальным образованием обязательства, предусмотренного Соглашением, о достижении конечного результата - подключения (технологического присоединения) потребителей природного газа к построенным газопроводам на уровне, составляющем не менее 70% потребителей природного газа, имеющих техническую возможность подключения (технологического присоединения) к газопроводам, в течение трех лет со дня получения разрешительных документов на ввод в эксплуатацию является основанием для отклонения заявок муниципального образования на участие в дальнейших отборах с целью предоставления субсидий из областного бюджета по реализации мероприятия в рамках подпрограммы в соответствии с [подпунктом 5 пункта 22](#P42229) настоящего порядка.

Приложение N 1

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию мероприятий

по развитию газификации

ТРЕБОВАНИЯ

К МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, РАЗРАБОТАННЫМ И УТВЕРЖДЕННЫМ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ГАЗИФИКАЦИИ В РАМКАХ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 01.07.2021 [N 376-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267FE03D929922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 16.09.2021 [N 587-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

1. В составе заявки муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование), поданной для участия в отборе, представляется заверенная копия нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся отражения в муниципальной программе заявленного мероприятия по развитию газификации в составе проекта газоснабжения, а также заверенная копия приложения к муниципальной программе, в котором предусмотрено заявленное мероприятие по развитию газификации. Допускается представление выписки из приложения к муниципальной программе, в котором предусмотрено заявленное мероприятие по развитию газификации, подписанной главой муниципального образования либо главой администрации муниципального образования (в случае исполнения обязанностей главы муниципального образования либо главы администрации муниципального образования выписка подписывается лицом, уполномоченным исполнять обязанности указанных должностных лиц, с приложением заверенной копии документа, подтверждающего полномочия по исполнению обязанностей).

2. Наименование проекта газоснабжения в муниципальной программе должно содержать названия улиц, микрорайонов, подлежащих газификации на территории населенного пункта, и соответствовать наименованию проекта газоснабжения, указанному в технико-экономическом обосновании проекта газоснабжения и положительном заключении Министерства экономики и территориального развития Свердловской области об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

3. В муниципальной программе с указанием сроков выполнения работ и источников финансирования предусматриваются следующие мероприятия по развитию газификации, входящие в состав проекта газоснабжения:

1) разработка либо корректировка (при необходимости) расчетной схемы газоснабжения населенного пункта, на территории которого планируется осуществление заявленного мероприятия по развитию газификации;

2) выполнение предпроектных работ, включая разработку проектов планировки и межевания территории;

3) выполнение работ по разработке проектной документации, включая прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

4) выполнение работ по строительству газопровода, включая строительно-монтажные работы, осуществление строительного контроля и авторского надзора (при необходимости);

5) работы по подключению (технологическому присоединению) построенного распределительного газопровода к существующим газораспределительным сетям (в случае, если указанные работы не планируются либо не учтены в составе проектной документации на строительство газопровода);

6) оформление технического плана объекта;

7) подключение (технологическое присоединение) потребителей природного газа к построенному газопроводу.

4. Муниципальной программой во взаимосвязи с мероприятиями должны быть установлены следующие целевые показатели по развитию газификации:

1) ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей с учетом газопроводов-отводов до границ земельных участков собственников домовладений и иных объектов (в случае если иные объекты предусмотрены проектной документацией на строительство распределительного газопровода), обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) потребителей газа к распределительному газопроводу (километров);

(подп. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021 N 587-ПП)

2) количество потребителей, для которых будет создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям (единиц);

3) количество подключенных потребителей природного газа к построенным газопроводам (единиц) нарастающим итогом с достижением уровней подключения (технологического присоединения), составляющих не менее 10, 30 и 70% потребителей природного газа, имеющих техническую возможность подключения (технологического присоединения) к газопроводам, к окончанию соответственно первого, второго и третьего года с даты получения разрешительных документов на ввод в эксплуатацию.

5. Внесение изменений в муниципальную программу, касающихся корректировки объемов финансирования мероприятий по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения, осуществляется с учетом [пунктов 33](#P42248) - [35](#P42250) Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по развитию газификации.

Приложение N 2

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию мероприятий

по развитию газификации

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РАЗВИТИЮ ГАЗИФИКАЦИИ В ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F959F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 17.12.2020 N 935-ПП) |  |

1. Расчет размера субсидии на реализацию мероприятия по развитию газификации в части строительства объектов газоснабжения, предоставленной в соответствующем финансовом году i-му муниципальному образованию, расположенному на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование), производится по формуле:

Vсуб. i = Vпол.с - Vм.б., где:

Vсуб. i - размер субсидии на реализацию мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения в соответствующем финансовом году, рублей;

Vпол.с - стоимость работ по строительству (реконструкции, модернизации) объектов газоснабжения в ценах соответствующих лет реализации (за исключением затрат на разработку проектной документации), подлежащих выполнению в соответствующем финансовом году;

Vм.б. - объем средств бюджета муниципального образования в соответствии с заявкой, представленной администрацией муниципального образования, рублей.

При этом объем средств бюджета муниципального образования на финансирование мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения в соответствующем финансовом году не должен быть менее минимального расчетного объема софинансирования, то есть:

Vм.б. >= k x Vпол.с / 100, где:

k - доля расходов из бюджета i-го муниципального образования на реализацию мероприятия по развитию газификации в части строительства объекта газоснабжения в соответствующем финансовом году согласно бюджетной заявке в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования до распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

2. Особенности расчета объемов софинансирования из бюджетов муниципальных образований мероприятий по развитию газификации в части строительства переходящих объектов газоснабжения, предусмотренных государственной программой Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (далее - программа), изложены в [пунктах 33](#P42248) - [35](#P42250) Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по развитию газификации.

3. Предельные уровни софинансирования в рамках подпрограммы "Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области" программы мероприятий по развитию газификации приведены в таблице "Предельный уровень софинансирования Свердловской областью расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по развитию газификации".

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F959F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

4. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, из областного бюджета на реализацию проектов капитального строительства устанавливается ежегодно в соответствии с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на основании приказа Министерства финансов Свердловской области.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

СОФИНАНСИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ГАЗИФИКАЦИИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (процентов) | Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, из областного бюджета (процентов) |
| 1. | более 100, кроме городских и сельских поселений | не более 50,0 |
| 2. | от 80 до 100, кроме городских и сельских поселений | не более 70,0 |
| 3. | от 50 до 80, кроме городских и сельских поселений | не более 90,0 |
| 4. | от 40 до 50, кроме городских и сельских поселений | не более 95,0 |
| 5. | менее 40, кроме городских и сельских поселений | не более 97,0 |
| 6. | городские и сельские поселения | не более 99,7 |

(п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F959F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

Приложение N 3

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию мероприятий

по развитию газификации

СТРУКТУРА

РАЗДЕЛОВ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ УЧАСТКА СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В краткой форме излагаются сведения о проекте по созданию участка сети газораспределения на территории муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование), начиная с этапа инициации и завершая достижением конечного результата - подключения (технологического присоединения) потребителей природного газа к построенному газопроводу на уровне, составляющем не менее 70% потребителей природного газа, имеющих техническую возможность подключения (технологического присоединения) к построенному газопроводу (далее - проект газоснабжения):

1) наименование проекта газоснабжения с указанием названий улиц, микрорайонов, районов, расположенных на территории населенного пункта;

2) протяженность газопроводов и количество жилых домов (квартир) и иных объектов, для которых создается техническая возможность газификации в результате реализации проекта газоснабжения;

3) функциональное назначение проекта газоснабжения.

Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕЛЬ ПРОЕКТА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

И РЕЗУЛЬТАТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Излагается информация о состоянии газораспределительной сети в населенном пункте, на территории которого предполагается реализация проекта газоснабжения, и уровне газификации жилых домов в населенном пункте, наличии актуализированной расчетной схемы газоснабжения населенного пункта, утвержденной схемы теплоснабжения муниципального образования с учетом планируемой реализации проекта газоснабжения (в случае, если реализация проекта газоснабжения предполагает мероприятия по переводу жилых домов и других объектов с централизованного отопления на индивидуальное газовое теплоснабжение), основания и предпосылки, создающие необходимость реализации проекта газоснабжения.

Излагаются цель и результаты реализации проекта газоснабжения, в том числе достигаемые в перспективе путем возможной реализации иных проектов газоснабжения на территории населенного пункта.

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

В разделе указываются:

1) основные технические параметры проекта газоснабжения: протяженность газопроводов (высокого, среднего, низкого давления), всего, в том числе - отводы к жилым домам (в плане и по длине трубы), необходимое оборудование, краткая характеристика трассы газопровода, сведения о земельном участке, по которому предполагается прохождение трассы газопровода, расчетный годовой расход природного газа при реализации проекта, в том числе без учета перспективного потребления природного газа и с учетом перспективного потребления природного газа путем реализации иных проектов по развитию газификации;

2) сроки реализации проекта газоснабжения по различным этапам (очередям, пусковым комплексам) и мероприятиям: предпроектные мероприятия, разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, осуществление проверки на предмет эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, осуществление строительно-монтажных работ, подготовка и получение разрешительной документации, оформление права собственности на газопровод, передача газопровода в аренду газораспределительной организации, подготовительные работы по обеспечению пуска газа потребителям, подключение потребителей газа к построенному газопроводу до достижения уровня 70% от общего количества предусмотренных потребителей.

Раздел 4. ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Указываются планируемые источники финансирования реализации проекта газоснабжения со ссылкой на программы и нормативные правовые акты, в соответствии с которыми будет осуществляться финансирование проекта газоснабжения, дается обоснование необходимости привлечения средств областного бюджета.

Приводится общая стоимость реализации проекта газоснабжения, в том числе по перечисленным выше этапам и мероприятиям (в случае необходимости финансирования конкретных мероприятий).

Отдельно выделяется стоимость строительства газопровода, включая затраты на разработку проектной документации, прохождение экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, выполнение строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж оборудования, прочие затраты, входящие в стоимость строительства газопровода.

Дается обоснование стоимости реализации проекта газоснабжения по каждому из этапов и мероприятий соответствующими расчетами со ссылкой на применяемые методики обоснования (расчета) стоимости и нормативные правовые акты Российской Федерации и Свердловской области.

Раздел 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

В данном разделе приводятся сведения об экономическом эффекте от реализации проекта газоснабжения, подтвержденные конкретными расчетами, сведения о социальном эффекте от реализации проекта газоснабжения, а также рассчитывается срок окупаемости капитальных вложений.

Экономический эффект от реализации проекта газоснабжения может возникнуть:

1) в виде экономии бюджетных средств за счет:

сокращения потерь тепловой энергии при переводе малоэтажного жилого фонда с централизованного отопления на индивидуальное газовое теплоснабжение;

сокращения (либо исключения) бюджетных расходов на эксплуатацию ветхих тепловых сетей при ликвидации теплотрасс;

возможного перспективного перевода котельных, работающих на твердых видах топлива, на природный газ либо ликвидации таких котельных с переводом жилого фонда на индивидуальное газовое теплоснабжение;

сокращения (либо исключения) бюджетных расходов при ликвидации неэффективных баз сжиженного природного газа и переводе жилого фонда на сетевой природный газ;

развития малоэтажного жилищного строительства, при котором не планируется создание централизованных систем теплоснабжения жилых домов (сравнительные расчеты затрат на создание системы централизованного теплоснабжения и строительство газопроводов для газификации и теплоснабжения жилой застройки);

сокращения расходов на отопление и приготовление пищи и компенсационных выплат из бюджетов льготной категории граждан на оплату коммунальных услуг при переводе малоэтажного жилого фонда на индивидуальное газовое теплоснабжение: с централизованного, печного или электрического отопления;

увеличения налоговых поступлений в бюджеты при создании новых рабочих мест, развитии производств на территориях населенных пунктов, возникающего вследствие реализации проекта газоснабжения;

2) для газораспределительной организации, осуществляющей свою деятельность на конкретной территории, - за счет увеличения объема транспортировки природного газа, загруженности газораспределительной сети при реализации проекта газоснабжения и в перспективе, при реализации иных проектов газоснабжения, согласно расчетной схеме газоснабжения населенного пункта;

3) для населения по оплате коммунальных услуг при переводе жилых домов на сетевой природный газ.

В информации о социальном эффекте приводятся сведения о качественных изменениях, возникающих при газификации жилищного фонда (повышение комфортности проживания определенного количества граждан на территории населенного пункта, создание условий для реализации определенных социальных проектов на территории населенного пункта, улучшение экологической ситуации, повышение занятости населения в результате создания определенного количества новых рабочих мест, создание технической возможности для газификации определенного количества сельских населенных пунктов, в которых проживает определенное количество человек, при строительстве межпоселковых газопроводов).

Срок окупаемости капитальных вложений на реализацию проекта газоснабжения рассчитывается в целом и в отношении вложения бюджетных средств как отношение расходов на реализацию проекта газоснабжения (бюджетных расходов на реализацию проекта газоснабжения) к возникающей ежегодной экономии средств (экономии бюджетных средств).

В случае реализации проекта по строительству газопровода, создающего техническую возможность перспективного развития газификации на территории населенного пункта путем реализации иных проектов газоснабжения, в расчете срока окупаемости капитальных вложений учитываются суммарные расходы на строительство такого газопровода и реализацию иных проектов газоснабжения.

Раздел 6. СОГЛАСОВАНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Технико-экономическое обоснование проекта газоснабжения согласовывается с газораспределительной организацией и организацией, осуществляющей поставку природного газа, утверждается главой муниципального образования (главой администрации муниципального образования).

Приложение N 4

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию мероприятий

по развитию газификации

КРИТЕРИИ

ОТБОРА ЗАЯВОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РАЗВИТИЮ ГАЗИФИКАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование критериев отбора | Значение критериев оценки заявок при их соответствии установленным критериям отбора (баллов) | Значение критериев оценки заявок при их несоответствии установленным критериям отбора (баллов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Удельный объем инвестиций в создание объекта газоснабжения, приходящийся на реализацию 1 куб. метра природного газа (без учета перспективного потребления природного газа) [<1>](#P42615) | 6 баллов присваивается участвующей в отборе заявке, имеющей наименьшее количественное значение критерия;  от 1 до 5 баллов присваивается заявкам за достижение количественного значения критерия, составляющего в процентах от разности наименьшего и наибольшего значений критерия участвующих в отборе заявок:  от 0 до 20% включительно - 1 балл;  от 20 до 40% включительно - 2 балла;  от 40 до 60% включительно - 3 балла;  от 60 до 80% включительно - 4 балла;  от 80 до 100% - 5 баллов | 0 баллов присваивается участвующей в отборе заявке, имеющей наибольшее количественное значение критерия |
| 2. | Годовой расход природного газа при реализации проекта газоснабжения (без учета перспективного потребления природного газа) в расчете на 1 км газопровода [<2>](#P42622) | 6 баллов присваивается участвующей в отборе заявке, имеющей наибольшее количественное значение критерия;  от 1 до 5 баллов присваивается заявкам за достижение количественного значения критерия, составляющего в процентах от разности наибольшего и наименьшего значений критерия участвующих в отборе заявок:  от 0 до 20% включительно - 1 балл;  от 20 до 40% включительно - 2 балла;  от 40 до 60% включительно - 3 балла;  от 60 до 80% включительно - 4 балла;  от 80 до 100% - 5 баллов | 0 баллов присваивается участвующей в отборе заявке, имеющей наименьшее количественное значение критерия |
| 3. | Возможность экономии бюджетных средств при реализации проекта газоснабжения [<3>](#P42628),  в том числе: | от 1 до 4 баллов | 0 баллов присваивается участвующим в отборе заявкам в случаях отсутствия экономии бюджетных средств при реализации мероприятий по развитию газификации либо отсутствия в заявках расчета экономии бюджетных средств |
| 4. | за счет газификации существующего малоэтажного жилищного фонда, не подключенного к системам централизованного отопления, и (или) ликвидации газобаллонных (бытовых) установок | 1 балл |
| 5. | за счет развития малоэтажного жилищного строительства, при котором не планируется создание систем централизованного теплоснабжения | 2 балла |
| 6. | за счет ликвидации неэффективных баз сжиженного природного газа (перевода жилищного фонда со сжиженного газа на сетевой природный газ) | 3 балла |
| 7. | за счет ликвидации неэффективных котельных и ветхих сетей теплоснабжения, перевода на природный газ существующих котельных, работающих на твердых видах топлива, и (или) перевода малоэтажного жилищного фонда, подключенного к системам централизованного отопления, на индивидуальное газовое отопление | 4 балла |  |
| 8. | Наличие возможности перспективного развития газораспределительной сети после реализации проекта газоснабжения | 3 балла присваивается участвующим в отборе заявкам в случаях наличия возможности | 0 баллов присваивается участвующим в отборе заявкам в случаях отсутствия возможности |
| 9. | Срок окупаемости капитальных вложений в реализацию проекта газоснабжения в отношении вложения бюджетных средств [<4>](#P42629),  в том числе: | участвующим в отборе заявкам присваивается 3 балла или 1 балл | 0 баллов присваивается участвующим в отборе заявкам в случаях, если срок окупаемости составляет более семи лет |
| 10. | до трех лет включительно | 3 балла |  |
| 11. | от трех до семи лет включительно | 1 балл |  |
| 12. | Итого максимальное и минимальное количественные значения критериев отбора | 22 балла | 0 баллов |

--------------------------------

<1> Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

K1 = I / Q, где:

K1 - удельный объем инвестиций в создание объекта газоснабжения, приходящийся на реализацию 1 куб. метра природного газа (без учета перспективного потребления природного газа) (рублей/куб. м);

I - стоимость строительства объекта газоснабжения (тыс. рублей), указанная в разделе 4 технико-экономического обоснования проекта газоснабжения, включая затраты на разработку проектной документации и прохождение экспертиз (проверок), предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области;

Q - годовой расход природного газа без учета перспективного потребления природного газа, указанный в разделе 3 технико-экономического обоснования проекта газоснабжения (тыс. куб. м).

<2> Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

K2 = Q / L, где:

K2 - годовой расход природного газа при реализации проекта газоснабжения (без учета перспективного потребления природного газа) в расчете на 1 километр газопровода (куб. м/км);

L - протяженность газопровода по плану с учетом отводов до границ земельных участков жилых домов и иных объектов, указанная в разделе 3 технико-экономического обоснования проекта газоснабжения (км).

<3> Оценка соответствия мероприятий по развитию газификации критерию отбора "Возможность экономии бюджетных средств при реализации мероприятия по развитию газификации" производится на основании расчета планируемой экономии бюджетных средств. В случае если при реализации мероприятия планируется экономия бюджетных средств по нескольким направлениям, количественное значение по данному критерию присваивается по направлению, имеющему максимальное количественное значение.

<4> Исходные данные о сроке окупаемости капитальных вложений в отношении вложения бюджетных средств отражаются в разделе 5 технико-экономического обоснования проекта газоснабжения.

Приложение N 7-1

к государственной программе

Свердловской области

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПУНКТА РЕГАЗИФИКАЦИИ

СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ТЕРРИТОРИИ

ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA52F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 24.12.2021 N 934-ПП) |  |

1. Настоящие правила определяют цель, условия предоставления и порядок расходования иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Шалинского городского округа (далее - иной межбюджетный трансферт) для финансирования в полном объеме расходных обязательств при строительстве пункта регазификации сжиженного природного газа на территории Шалинского городского округа (далее - объект) в рамках реализации подпрограммы 2 "Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области" государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (далее - государственная программа).

2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимита бюджетных обязательств, утвержденного в установленном порядке Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) на мероприятие государственной программы "Строительство пункта регазификации сжиженного природного газа на территории Шалинского городского округа" (далее - мероприятие).

3. Целью предоставления иного межбюджетного трансферта является финансирование в полном объеме расходных обязательств Шалинского городского округа на реализацию проекта по строительству объекта, создающего условия для дальнейшего развития газификации на территории Шалинского городского округа.

4. Результатом использования иного межбюджетного трансферта является создание завершенного строительством объекта, обеспечивающего техническую возможность осуществления в перспективе на территории Шалинского городского округа проектов по газификации объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы.

Документом, подтверждающим создание завершенного строительством объекта, является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

5. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при соблюдении следующих условий:

1) обеспечение реализации объекта в рамках муниципальной программы со сроком завершения реализации, не превышающим срок действия государственной программы;

2) наличие по объекту полного пакета документов, предусмотренных [пунктами 9](#P42664) и [12](#P42673) настоящих правил.

6. Распределение иного межбюджетного трансферта Шалинскому городскому округу на мероприятие осуществляется на основании закона Свердловской области об утверждении областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - Закон).

7. Иной межбюджетный трансферт предоставляется на основании соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на строительство объекта (далее - Соглашение), заключаемого Министерством с Администрацией Шалинского городского округа (далее - муниципальное образование) в срок не позднее тридцати дней со дня вступления в силу Закона, в объемах, соответствующих бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Законом, на срок, необходимый для достижения результата использования иного межбюджетного трансферта, указанного в [части первой пункта 4](#P42656) настоящих правил.

8. В Соглашении предусматриваются: размер финансового обеспечения расходных обязательств, в целях финансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, условия предоставления иного межбюджетного трансферта, права, обязанности и ответственность сторон, порядок перечисления иного межбюджетного трансферта, график предоставления иного межбюджетного трансферта, формы и сроки представления муниципальным образованием в Министерство отчетности о предоставлении и использовании иного межбюджетного трансферта, основания и порядок применения к муниципальному образованию мер ответственности, порядок и сроки возврата части иного межбюджетного трансферта, иные условия, реквизиты сторон.

9. Для заключения Соглашения муниципальное образование представляет в Министерство сопроводительное письмо с обращением о заключении Соглашения, подписанное главой Шалинского городского округа (в случае исполнения обязанностей главы Шалинского городского округа сопроводительное письмо подписывается лицом, уполномоченным исполнять обязанности главы Шалинского городского округа, с приложением заверенной копии документа, подтверждающего полномочия по исполнению обязанностей), с приложением следующих документов:

1) копии утвержденной муниципальной программы либо выписки из муниципальной программы, в рамках которой реализация объекта предусмотрена в текущем финансовом году и последующих годах планового периода;

2) выписки из бюджета (сводной бюджетной росписи) Шалинского городского округа на текущий финансовый год и последующие годы планового периода, предусматривающей расходные обязательства на финансирование строительства объекта;

3) копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, содержащей заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта;

4) копий утвержденных сводных сметных расчетов стоимости строительства объекта, соответствующих положительному заключению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в базовых и текущих ценах;

5) копии положительного заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

6) копии документа об утверждении проектной документации на строительство объекта.

10. Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых планируется за счет иного межбюджетного трансферта, осуществляются муниципальным образованием в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE438999222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA59FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) взаимодействия Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 N 1665-ПП "О наделении полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департамента государственных закупок Свердловской области и утверждении Порядка взаимодействия Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области".

11. В случае снижения стоимости строительства объекта в результате осуществления муниципальным образованием закупок товаров, работ, услуг, связанных со строительством объекта, экономия средств областного бюджета учитывается в полном объеме в последнем году реализации проекта по строительству объекта.

12. В срок не позднее пятнадцати календарных дней после заключения последнего муниципального контракта (договора) на выполнение работ (предоставление услуг) по строительству объекта для заключения дополнительного соглашения к Соглашению муниципальное образование представляет в Министерство сопроводительное письмо с обращением о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, подписанное главой Шалинского городского округа (в случае исполнения обязанностей главы Шалинского городского округа сопроводительное письмо подписывается лицом, уполномоченным исполнять обязанности главы Шалинского городского округа, с приложением заверенной копии документа, подтверждающего полномочия по исполнению обязанностей), с приложением следующих документов:

1) заверенных копий заключенных муниципальных контрактов (договоров) на строительство объекта, содержащих все приложения, а также дополнительных соглашений к заключенным контрактам (договорам);

2) копии разрешения на строительство объекта;

3) копии извещения в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о начале строительства объекта в случае, когда законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области предусмотрено направление указанного извещения;

4) справки по объекту с детализацией по видам расходов по форме, утвержденной Министерством;

5) расчета стоимости строительства объекта в текущих ценах на дату заключения муниципальных контрактов (договоров) в случае превышения начальной максимальной цены заключенных контрактов (договоров) над стоимостью строительства объекта, указанной в положительном заключении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий проектов капитального строительства.

13. Перечисление иного межбюджетного трансферта для финансирования строительства объекта осуществляется на расчетный счет, указанный в Соглашении, в соответствии с графиком предоставления иного межбюджетного трансферта, являющимся приложением к Соглашению.

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме иного межбюджетного трансферта, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Муниципальное образование несет ответственность за своевременное и целевое использование иного межбюджетного трансферта.

Нецелевое использование иного межбюджетного трансферта влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

В случае использования иного межбюджетного трансферта не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий предоставления иного межбюджетного трансферта, предусмотренных [пунктом 5](#P42658) настоящих правил, Министерство вправе подготовить предложения в адрес Правительства Свердловской области о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иного межбюджетного трансферта в текущем финансовом году и плановом периоде на иные мероприятия государственной программы.

16. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток иного межбюджетного трансферта подлежит возврату в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

При наличии потребности в не использованном в отчетном финансовом году остатке иного межбюджетного трансферта указанный остаток в соответствии с решением Министерства может быть возвращен в текущем финансовом году в доход бюджета Шалинского городского округа для финансового обеспечения расходов бюджета Шалинского городского округа, соответствующих целям предоставления иного межбюджетного трансферта, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

17. Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта осуществляется Министерством.

Министерство после представления муниципальным образованием отчетов, а также по иным основаниям проводит обязательные проверки соблюдения цели, условий и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта.

При выявлении Министерством нарушений цели, условий и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта материалы проверок направляются в Министерство финансов Свердловской области.

Иной межбюджетный трансферт подлежит возврату муниципальным образованием в областной бюджет в течение десяти календарных дней со дня получения соответствующего требования Министерства о возврате средств иного межбюджетного трансферта.

Требование о возврате средств иного межбюджетного трансферта направляется Министерством муниципальному образованию в течение десяти рабочих дней со дня выявления нарушений цели, условий и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта.

При невозврате иного межбюджетного трансферта в срок, указанный в [части четвертой](#P42690) настоящего пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет средств иного межбюджетного трансферта в судебном порядке.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта осуществляется также органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке.

18. Оценка эффективности использования иного межбюджетного трансферта в отчетном финансовом году осуществляется Министерством путем анализа соотношения объема работ по строительству объекта, фактически выполненных на начало очередного финансового года, и объема работ, соответствующего графику выполнения работ в отчетном финансовом году, предусмотренному муниципальным контрактом (в процентах), по формуле:

E = V вып. / V мк. x 100, где:

E - показатель эффективности использования иного межбюджетного трансферта в отчетном финансовом году (процентов);

V вып. - объем фактически выполненных работ по строительству объекта на начало очередного финансового года;

V мк. - объем выполнения работ, соответствующий графику выполнения работ в отчетном финансовом году, предусмотренному муниципальным контрактом.

19. В случае если показатель эффективности использования иного межбюджетного трансферта в отчетном финансовом году составляет величину менее 100 процентов, часть иного межбюджетного трансферта подлежит возврату в областной бюджет:

1) в случаях если E > 80,0 процента или E = 80,0 процента, объем иного межбюджетного трансферта, подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:

V имт. возвр. = V имт. x 0,0001, где:

V имт. возвр. - объем иного межбюджетного трансферта, предоставленного на строительство объекта в отчетном финансовом году и подлежащего возврату в областной бюджет;

V имт. - объем иного межбюджетного трансферта, перечисленного в отчетном финансовом году в соответствии с заключенным Соглашением;

0,0001 - коэффициент возврата части иного межбюджетного трансферта;

2) в случае если E < 80,0 процента, объем иного межбюджетного трансферта, подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:

V имт. возвр. = V имт. x 0,0005, где:

0,0005 - коэффициент возврата части иного межбюджетного трансферта.

20. Действие [пункта 19](#P42701) настоящих правил не распространяется на случаи, когда выполнение работ по строительству объекта оказалось невозможным вследствие воздействия обстоятельств непреодолимой силы, а также сокращения размеров иного межбюджетного трансферта в отчетном финансовом году.

21. Министерство в срок до 15 февраля очередного финансового года направляет муниципальному образованию требование о возврате иного межбюджетного трансферта в размере, рассчитанном в соответствии с [пунктом 19](#P42701) настоящих правил.

Муниципальное образование обеспечивает возврат части иного межбюджетного трансферта не позднее тридцати рабочих дней начиная с даты получения требования.

22. Несоблюдение сроков возврата иного межбюджетного трансферта является основанием для принятия Министерством мер по взысканию подлежащего возврату в областной бюджет суммы иного межбюджетного трансферта в судебном порядке.

Приложение N 8

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области

до 2020 года"

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262476E63D9D9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC51F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП.

Приложение N 9

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области

до 2020 года"

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ

ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ - ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262476E63D9D9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC51F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.12.2016 N 964-ПП.

Приложение N 10

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области

до 2024 года"

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП.

Приложение N 10-1

к государственной программе

Свердловской области

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ)

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ) СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

К ПРАЗДНОВАНИЮ ЮБИЛЕЙНЫХ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП.

Приложение N 11

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области

до 2024 года"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 17.12.2020 N 935-ПП) |  |

1. Настоящий порядок определяет цель и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее - субсидии) в рамках реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области" (далее - подпрограмма) государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Свердловской области до 2024 года" (далее - программа).

Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDC2F2A227FED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) Российской Федерации и [Законом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE13C9F9822E3551218BFF5C35A566BC0D660B942E651F78CFA503Dk9E6K) Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ "Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области".

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) на указанные цели.

Субсидии предоставляются из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, на цель, указанную в [пункте 3](#P42833) настоящего порядка.

3. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на возмещение затрат юридических лиц, в том числе управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в связи с реализацией мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Субсидии не могут быть предоставлены на возмещение затрат по разработке проектной документации.

4. К мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности) относятся:

1) оснащение коллективными (общедомовыми) приборами коммерческого учета используемых ресурсов, комплексными общедомовыми узлами учета используемых ресурсов и (или) устройствами, обеспечивающими учет используемых ресурсов многоквартирным домам, также контроль и регистрацию их параметров;

2) внедрение систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии;

3) модернизация системы освещения, включая установку датчиков движения и замену ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства;

4) установка и (или) модернизация индивидуальных тепловых пунктов;

5) повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации.

5. Министерство самостоятельно определяет приоритетные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности из перечня мер, указанных в [пункте 4](#P42835) настоящего порядка.

6. Условиями предоставления субсидии муниципальному образованию являются:

1) соответствие заявки муниципального образования требованиям, установленным настоящим порядком;

2) наличие мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в действующей муниципальной программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

3) наличие долевого финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет средств бюджета муниципального образования с соблюдением предельного [уровня](#P42965) софинансирования Свердловской областью расходных обязательств муниципальных образований на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме за счет средств бюджета муниципального образования, установленного в приложении N 1 к настоящему порядку;

4) привлечение средств собственников помещений в многоквартирном доме не менее 15% от общего объема финансирования выполняемых работ.

7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании результатов отбора заявок органов местного самоуправления муниципальных образований на соответствующий финансовый год (далее - отбор).

8. Организатором проведения отбора является Министерство.

9. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов для участия в отборе, несут органы местного самоуправления муниципальных образований, претендующих на получение субсидий.

10. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает его не позднее тридцати календарных дней до дня окончания срока представления документов, указанных в [пункте 11](#P42852) настоящего порядка, на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), а также в письменной форме доводит до сведения органов местного самоуправления муниципальных образований.

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представления органами местного самоуправления муниципальных образований документов, указанных в [пункте 11](#P42852) настоящего порядка.

11. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципальных образований в сроки, указанные в решении о проведении отбора, представляют в Министерство на бланке служебного письма [заявку](#P43014) на предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее - заявка) по форме согласно приложению N 2 к настоящему порядку с приложением к ней следующих документов:

1) копии муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденной решением органа местного самоуправления муниципального образования;

2) порядка отбора и предоставления субсидий юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, для возмещения их затрат в текущем финансовом году, утвержденного решением органа местного самоуправления муниципального образования;

3) пояснительной записки, оформленной на бланке служебного письма органа местного самоуправления муниципального образования, содержащей следующую информацию:

обоснование необходимости привлечения средств областного бюджета на реализацию заявленных мероприятий, а также их энергетической эффективности;

технические характеристики, объем и виды работ, планируемых к реализации в рамках заявленных мероприятий;

расчет экономической эффективности и срок окупаемости реализации заявленных мероприятий;

сведения о социальной значимости реализации заявленных мероприятий (количество многоквартирных жилых домов, граждан);

4) [данных](#P43063) об оснащенности приборами учета используемых ресурсов муниципального образования по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку;

5) гарантийного письма главы органа местного самоуправления муниципального образования о софинансировании мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, указанных в [пункте 4](#P42835) настоящего порядка, из средств бюджета муниципального образования;

6) обоснования объема привлекаемых средств областного бюджета на основании предварительного расчета общей стоимости работ по мероприятиям с учетом стоимости работ по проектам-аналогам.

12. Заявка представляется в Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявка и приложения к ней нумеруются, прошиваются одним документом (с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются) печатью и подписью главы муниципального образования (главы администрации муниципального образования) или уполномоченного им должностного лица.

Кроме того, заявка с приложениями направляется в Министерство на цифровом носителе информации DVD-RW (компакт-диск) в виде электронных документов в формате pdf. Технические требования к документам в электронном виде устанавливаются приказом Министерства.

13. Документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований для участия в отборе, регистрируются Министерством в журнале регистрации с указанием номера регистрационной записи и даты представления документов.

Документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований для участия в отборе, поступившие позже срока, указанного в решении о проведении отбора, не рассматриваются.

14. Для проведения процедуры отбора Министерство создает комиссию Министерства (далее - Комиссия), состав которой утверждается приказом Министерства.

15. Рассмотрение заявок, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований для участия в отборе, проводится в течение семи рабочих дней со дня окончания приема заявок.

16. По результатам рассмотрения заявки Комиссия выносит решение о допуске либо об отказе в допуске заявки к участию в отборе.

Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе допускается в следующих случаях:

1) непредставление органом местного самоуправления муниципального образования в полном объеме документов, указанных в [пункте 11](#P42852) настоящего порядка;

2) наличие в документах недостоверных или неполных сведений, а именно:

отсутствие мероприятий, предложенных к софинансированию, в муниципальной программе (подпрограмме) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в году, соответствующем году предоставления субсидии;

несоответствие наименований мероприятий, предлагаемых к осуществлению за счет средств субсидии, наименованиям мероприятий, утвержденным муниципальной программой (подпрограммой) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

несоответствие мероприятий, предлагаемых к осуществлению за счет средств областного бюджета, цели предоставления субсидии;

отсутствие в пояснительной записке информации, указанной в [подпункте 3 пункта 11](#P42855) настоящего порядка;

3) наличие факта нецелевого использования субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году, в случае если субсидия ранее предоставлялась муниципальному образованию;

4) применение бюджетных мер принуждения и (или) ответственности к муниципальному образованию по итогам реализации мероприятий в отчетном финансовом году;

5) отсутствие заявки с приложениями на цифровом носителе.

17. При проведении отбора заявок Комиссия в своей работе руководствуется перечнем мероприятий, указанных в [пункте 4](#P42835) настоящего порядка, а также [критериями](#P43147) отбора заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, приведенными в приложении N 4 к настоящему порядку (далее - критерии).

Распределение субсидий между муниципальными образованиями, признанными победителями отбора, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству, на указанные цели.

В случае если общая сметная стоимость мероприятий по заявкам, допущенным до отбора, превышает объем лимитов бюджетных обязательств, субсидии распределяются между муниципальными образованиями, признанными победителями отбора, пропорционально.

Расчет объема бюджетных ассигнований из средств областного бюджета, предоставляемых бюджету муниципального образования, осуществляется по формуле:

V = Vб - (kмб x Vб / 100), где:

V - объем субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования;

kмб - доля расходов из бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий, осуществляемых за счет средств субсидий;

Vб - объем финансовых средств, предусматриваемых на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, определяемый по формуле:

Vб = Vобщ - (kс x Vобщ / 100), где:

Vобщ - общая сметная стоимость мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

kс - доля средств собственников помещений в многоквартирном доме от общей сметной стоимости выполняемых мероприятий.

18. Решение Комиссии по результатам отбора оформляется протоколом, содержащим предложения о распределении субсидий между муниципальными образованиями, признанными победителями отбора, с указанием объема бюджетных ассигнований из средств областного бюджета. В течение семи рабочих дней с даты принятия решения протокол размещается Министерством на официальном сайте Министерства в сети Интернет (http://energy.midural.ru) (далее - сайт Министерства) и (или) направляется письменным уведомлением в адрес органов местного самоуправления муниципальных образований одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным сообщением с использованием сети Интернет.

19. Распределение субсидий между муниципальными образованиями с указанием объемов финансирования утверждается постановлением Правительства Свердловской области.

20. В ходе реализации мероприятий программы возможно проведение дополнительного отбора при привлечении дополнительных средств федерального бюджета, высвобождении средств областного бюджета, увеличении объемов финансирования областного бюджета на реализацию программы, а также в случае несоблюдения муниципальными образованиями настоящего порядка.

Министерство принимает решение о проведении дополнительного отбора и размещает его не позднее пятнадцати дней до дня окончания срока предоставления документов, указанных в [пункте 11](#P42852) настоящего порядка, на сайте Министерства, а также в письменной форме доводит его до сведения органов местного самоуправления муниципальных образований.

21. Субсидии предоставляются на цель, указанную в [пункте 3](#P42833) настоящего порядка, и мероприятия, указанные в [пункте 4](#P42835) настоящего порядка, на основании соглашений о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, заключаемых Министерством с органами местного самоуправления муниципальных образований (далее - Соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Свердловской области, с учетом требований настоящего порядка.

22. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления муниципальных образований представляют с сопроводительным письмом в Министерство в срок не позднее десяти календарных дней со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области о распределении (внесении изменений в распределение) субсидий между бюджетами муниципальных образований следующие документы:

1) выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период по расходам бюджета муниципального образования в разрезе ведомственной структуры на муниципальную программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

2) адресный перечень многоквартирных домов жилищного фонда на территории муниципального образования с указанием наименования, идентификационных данных юридического лица (индивидуального предпринимателя), реализующего мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и содержащий распределение объемов бюджетных ассигнований по уровням бюджетной системы Российской Федерации и средствам собственников помещений в многоквартирном доме, утвержденный решением органа местного самоуправления муниципального образования;

3) планируемые показатели выполнения муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4) размер предельной стоимости работ в расчете на одного собственника помещений в многоквартирном доме по мероприятиям, указанным в [пункте 4](#P42835) настоящего порядка, утвержденный решением органа местного самоуправления муниципального образования;

5) протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах при реализации мероприятий, содержащие в том числе следующие решения:

о принятии созданного в результате реализации мероприятий имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

о доле финансового участия, выраженной как процент от общей стоимости мероприятий, но не ниже размера, установленного требованиями настоящего порядка;

об определении уполномоченных представителей собственников помещений в многоквартирных домах для участия в приемке выполненных работ.

Соответствие протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме требованиям законодательства Российской Федерации должно быть подтверждено заключением Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

23. Министерство в течение десяти календарных дней осуществляет рассмотрение документов, указанных в [пункте 21](#P42899) настоящего порядка, и в течение десяти календарных дней со дня получения полного пакета документов при отсутствии по ним замечаний заключает с органами местного самоуправления муниципальных образований Соглашения о предоставлении субсидий.

24. Соглашение должно быть заключено в течение тридцати календарных дней со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области о распределении (внесении изменений в распределение) субсидий между бюджетами муниципальных образований.

25. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Срок использования субсидии муниципальным образованием - финансовый год, в котором предоставлена субсидия.

Муниципальное образование несет ответственность за своевременное и целевое использование субсидии.

26. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

27. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий цели, условий и порядка, установленных при их предоставлении.

В отношении органа местного самоуправления муниципального образования, допустившего нарушение настоящего порядка, применяются бюджетные меры принуждения. Наряду с бюджетными мерами принуждения применяются меры ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

28. В случае если после объявления результатов отбора Комиссии станут известны и будут документально подтверждены факты представления участником, допущенным к участию в подпрограмме, в составе заявки недостоверной, заведомо ложной информации, повлиявшей на результаты отбора, Комиссия принимает решения об отмене в этой части результатов отбора, исключении такого участника из числа участников подпрограммы и перераспределении высвободившихся средств областного бюджета.

О принятом решении такие участники письменно уведомляются Министерством.

29. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют с сопроводительным письмом в Министерство:

1) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам, прилагаемым к Соглашению, отчеты:

о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

о достижении значений показателей результативности использования субсидии;

2) не позднее 25 января года, следующего за годом, в котором была предоставлена субсидия, документы и сведения, характеризующие состояние реализации мероприятий с использованием субсидии:

копию справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, составленной по объекту;

копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2;

копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг из средств бюджета муниципального образования, включая предоставленную из областного бюджета субсидию;

копии документов, подтверждающих достижение показателей результативности использования субсидии.

При представлении отчетов, документов и сведений органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают согласование данных, содержащихся в них, с финансовыми органами муниципальных образований.

30. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий цели, условий и порядка, установленных при их предоставлении.

В случае выявления при проведении Министерством проверок фактов представления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения показателей результативности использования субсидии.

31. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется органами государственного финансового контроля Свердловской области.

32. Результатом использования субсидии является достижение значения показателя результативности использования субсидии "Экономия энергетических ресурсов".

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основе значений показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением. Перечень показателей результативности использования субсидии утверждается приказом Министерства.

Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается, за исключением следующих случаев:

1) достижение значений показателей результативности использования субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

2) изменение значений целевых показателей реализации государственных программ Свердловской области, а также сокращение размера субсидии.

33. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, и в срок до 1 апреля текущего финансового года указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня текущего финансового года, рассчитывается согласно [методике](#P43343) определения объема средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения значений показателей, определенных в соглашениях о предоставлении этих субсидий, приведенной в приложении N 5 к настоящему порядку.

34. В случае недостижения муниципальным образованием показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в объеме, рассчитываемом в соответствии с [методикой](#P43343) определения объема средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения значений показателей, определенных в соглашениях о предоставлении этих субсидий, приведенной в приложении N 5 к настоящему порядку.

Министерство в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, направляет муниципальному образованию требование о возврате соответствующего объема субсидии.

Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение тридцати календарных дней со дня получения муниципальным образованием соответствующего требования.

Несоблюдение срока возврата субсидии является основанием для принятия Министерством мер по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет суммы субсидии в судебном порядке.

35. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих дней текущего финансового года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области.

36. Несоблюдение сроков возврата субсидии, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, является основанием для принятия Министерством мер по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет суммы субсидии в судебном порядке.

37. В случае если к муниципальному образованию по итогам реализации проекта в отчетном финансовом году применяются меры ответственности, указанные в [пунктах 32](#P42934) и [35](#P42944) настоящего порядка, заявка, представленная органом местного самоуправления муниципального образования, к участию в отборе в очередном финансовом году не допускается.

38. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий цели, условий и порядка, установленных при их предоставлении.

В случае выявления при проведении Министерством проверок фактов представления муниципальным образованием недостоверных отчетов и (или) недостижения муниципальным образованием результата использования субсидии субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения показателей результативности использования субсидии.

Приложение N 1

к Порядку предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию мероприятий

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в отношении

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

СОФИНАНСИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (процентов) | Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, из областного бюджета (процентов) |
| 1. | более 100 | 50,0 |
| 2. | от 80 до 100 | 70,0 |
| 3. | от 50 до 80 | 90,0 |
| 4. | от 40 до 50 | 95,0 |
| 5. | менее 40 | 97,0 |

Примечания:

1. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, из областного бюджета на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме за счет средств бюджета муниципального образования устанавливается ежегодно в соответствии с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на основании приказа Министерства финансов Свердловской области.

2. Увеличение размера бюджетов муниципальных образований, направляемых на проведение мероприятий, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии из областного бюджета.

Приложение N 2

к Порядку предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию мероприятий

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в отношении

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме

Форма

ЗАЯВКА

на предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных на территории

Свердловской области, на реализацию мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в отношении общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования,

расположенного на территории Свердловской области

(далее - муниципальное образование))

заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области, в целях предоставления

субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на

реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, предусмотренных муниципальной программой по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в текущем году.

Получателем средств субсидии из областного бюджета является

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

К настоящей заявке прилагаются:

Приложение N 1 - на \_\_\_\_ листах в 1 экз.

Приложение N 2 - на \_\_\_\_ листах в 1 экз.

Глава муниципального образования

(Глава администрации муниципального образования) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, печать) (Ф.И.О.)

Приложение N 3

к Порядку предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию мероприятий

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в отношении

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме

Форма

ДАННЫЕ

об оснащенности приборами учета используемых ресурсов

муниципального образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования,

расположенного на территории Свердловской области)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Количество многоквартирных домов, в том числе: | | | | | Потребность в установке приборов учета на дату отбора |
| оборудованных системами централизованного снабжения ресурсами согласно данным статистики | подлежащих в соответствии с требованиями законодательства обязательному оснащению приборами учета на дату вступления в силу Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CEBD5292B257CED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | фактически оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов | | подлежащих в соответствии с требованиями законодательства обязательному оснащению приборами учета на дату отбора |
| на 31.12.2011 | на 31 декабря года, предшествующего году отбора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава муниципального образования  (Глава администрации муниципального образования) |  | / |  |
|  | (подпись, печать) |  | (Ф.И.О.) |

Приложение N 4

к Порядку предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию мероприятий

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в отношении

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме

КРИТЕРИИ

ОТБОРА ЗАЯВОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование критерия отбора | Количественные значения критериев отбора, баллов | |
| при соответствии проектов установленным критериям отбора | при несоответствии проектов установленным критериям отбора |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование), на соответствующий финансовый год  в том числе: | 5 | 0 |
| 2. | I группа | 1 |  |
| 3. | II группа | 2 |  |
| 4. | III группа | 3 |  |
| 5. | IV группа | 4 |  |
| 6. | V группа | 5 |  |
| 7. | Доля многоквартирных домов, которые по итогам реализации финансируемых мероприятий будут оборудованы коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, подлежащих оснащению такими приборами учета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере энергосбережения, в том числе: | 5 | 0 |
| 8. | до 50% | 0 |  |
| 9. | от 50 до 60% | 1 |  |
| 10. | от 60 до 70% | 2 |  |
| 11. | от 70 до 80% | 3 |  |
| 12. | от 80 до 90% | 4 |  |
| 13. | от 90 до 100% | 5 |  |
| 14. | Доля многоквартирных домов, которые по итогам реализации финансируемых мероприятий будут оборудованы коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, подлежащих оснащению такими приборами учета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере энергосбережения,  в том числе: | 5 | 0 |
| 15. | до 50% | 0 |  |
| 16. | от 50 до 60% | 1 |  |
| 17. | от 60 до 70% | 2 |  |
| 18. | от 70 до 80% | 3 |  |
| 19. | от 80 до 90% | 4 |  |
| 20. | от 90 до 100% | 5 |  |
| 21. | Доля многоквартирных домов, которые по итогам реализации финансируемых мероприятий будут оборудованы коллективными (общедомовыми) приборами учета воды, от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, подлежащих оснащению такими приборами учета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере энергосбережения,  в том числе: | 5 | 0 |
| 22. | до 50% | 0 |  |
| 23. | от 50 до 60% | 1 |  |
| 24. | от 60 до 70% | 2 |  |
| 25. | от 70 до 80% | 3 |  |
| 26. | от 80 до 90% | 4 |  |
| 27. | от 90 до 100% | 5 |  |
| 28. | Наличие отчета об использовании средств, формируемых для выполнения расходных полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований, в части реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за предшествующий финансовый год | 1 | 0 |
| 29. | Наличие обязательств по софинансированию заявленного мероприятия из бюджета муниципального образования не менее установленных в приложении N 1 к Порядку предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемуся приложением N 11 к государственной программе Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1330-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" | 1 | 0 |
| 30. | Наличие сведений о достижении срока окупаемости мероприятия  в том числе: | 3 | 0 |
| 31. | о планируемом сроке до 1 года включительно | 3 |  |
| 32. | о планируемом сроке от 1 до 3 лет включительно | 2 |  |
| 33. | о планируемом сроке от 3 до 5 лет включительно | 1 |  |
| 34. | о планируемом сроке более 5 лет | 0 |  |
| 35. | Наличие сведений о достижении социальных результатов за счет реализации мероприятия  в том числе: | 3 | 0 |
| 36. | до 10% жителей от общей численности населения муниципального образования, улучшающих условия проживания | 1 |  |
| 37. | от 10 до 20% жителей от общей численности населения муниципального образования, улучшающих условия проживания | 2 |  |
| 38. | от 20 до 30% жителей от общей численности населения муниципального образования, улучшающих условия проживания | 3 |  |
| 39. | Итого максимальное и минимальное количественные значения критериев отбора | 28 | 0 |

Приложение N 5

к Порядку предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию мероприятий

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в отношении

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СРЕДСТВ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

В СЛУЧАЕ НЕДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

ОПРЕДЕЛЕННЫХ В СОГЛАШЕНИЯХ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭТИХ СУБСИДИЙ

1. Настоящая методика определяет случаи и объем средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), предоставленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения значений показателей, определенных в соглашениях о предоставлении этих субсидий (далее - субсидия).

2. В случае выявления при проведении Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) проверок фактов представления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения показателей результативности использования субсидии.

3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении и использовании субсидии (далее - Соглашение), и в срок до 1 апреля текущего финансового года указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня текущего финансового года (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / N) x 0,1, где:

Vсубсидии - объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

N - общее количество показателей результативности использования субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования (Vсубсидии) в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных средств.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования такой субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии (Di), рассчитывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное приказом Министерства и Соглашением.

4. Администрация муниципального образования, допустившего недостижение значений показателей результативности использования субсидии, вправе обратиться в Министерство не позднее 1 марта текущего финансового года с ходатайством о продлении срока достижения значений показателей результативности использования субсидии при наличии следующих обстоятельств:

1) наступление обстоятельств непреодолимой силы;

2) изменение значений целевых показателей реализации государственных программ Свердловской области, а также сокращение размера субсидии.

К ходатайству должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в [части первой](#P43377) настоящего пункта.

В ходатайстве должен быть обоснован новый срок достижения значений показателей результативности использования субсидии, который может быть продлен не позднее чем до 1 сентября текущего финансового года.

5. В случае принятия решения о продлении срока достижения значений показателей результативности использования субсидии Министерство заключает с муниципальным образованием дополнительное соглашение к Соглашению с определением нового срока достижения значений показателей результативности использования субсидии и представления отчета.

6. В случае если в срок, определенный в дополнительном соглашении, значения показателей результативности использования субсидии не достигнуты, средства подлежат возврату в доход областного бюджета в объеме и сроки, определенные решением Министерства.

Приложение N 12

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области

до 2024 года"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 30.04.2020 [N 280-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 30.07.2020 [N 511-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E43B9D9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F855F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA50F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K),  от 24.12.2021 [N 934-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA52F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

1. Настоящий порядок определяет цель и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - субсидии), в рамках реализации [подпрограммы](#P1064) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области" (далее - подпрограмма) государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Свердловской области до 2024 года" (далее - программа).

Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDC2F2A227FED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) Российской Федерации и [Законом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE13C9F9822E3551218BFF5C35A566BC0D660B942E651F78CFA503Dk9E6K) Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ "Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области".

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство).

Субсидии предоставляются из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), на достижение цели, указанной в [пункте 3](#P43412) настоящего порядка.

3. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований для реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальных образований (далее - муниципальная программа).

4. Субсидии предоставляются на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности (далее - мероприятия).

5. Субсидии, предоставляемые из областного бюджета, не могут направляться на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации по мероприятиям, включенным в программу.

6. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в действующей муниципальной программе (подпрограмме) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

2) наличие софинансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет средств бюджета муниципального образования с соблюдением предельного [уровня](#P43571) софинансирования мероприятий муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, приведенного в приложении N 1 к настоящему порядку.

7. Предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании результатов отбора.

8. Организатором проведения отбора является Министерство.

9. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов для участия в отборе, несут органы местного самоуправления муниципальных образований, претендующие на получение субсидий.

10. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает его не позднее тридцати календарных дней до дня окончания срока представления документов, указанных в [пункте 11](#P43423) настоящего порядка, на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), а также в письменной форме доводит его до сведения органов местного самоуправления муниципальных образований.

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представления органами местного самоуправления муниципальных образований документов, предусмотренных [пунктом 11](#P43423) настоящего порядка.

11. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципальных образований в сроки, указанные в решении о проведении отбора, представляют в Министерство на бланке служебного письма [заявку](#P43616) на участие в отборе по форме согласно приложению N 2 к настоящему порядку с приложением к ней следующих документов:

1) муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденной решением органа местного самоуправления муниципального образования;

2) [перечня](#P43661) мероприятий муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предлагаемых к осуществлению за счет средств субсидии из областного бюджета, по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку;

3) пояснительной записки к заявке, оформленной на бланке служебного письма органов местного самоуправления муниципального образования, содержащей следующую информацию:

обоснование необходимости привлечения средств областного бюджета на реализацию заявленных мероприятий, а также их энергетической эффективности;

технические характеристики, состав и виды работ, планируемых к реализации в рамках заявленных мероприятий;

расчет экономической эффективности и срока окупаемости реализации заявленных мероприятий;

социальная значимость реализации заявленных мероприятий (количество граждан, жилых домов, объектов социального назначения);

синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги"; взаимосвязь предлагаемых к реализации мероприятий с утвержденными документами территориального планирования - схемами тепло-, водоснабжения и водоотведения, генеральными планами;

4) копии решения органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения (при их наличии);

5) справки о фактическом исполнении бюджета муниципального образования за предшествующий финансовый год, планируемых расходах на текущий и последующие годы реализации муниципальной программы.

12. Заявка представляется в Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявка на бумажном носителе с приложениями к ней нумеруется, прошивается одним документом (с указанием количества страниц), заверяется (скрепляется) подписью главы органа местного самоуправления муниципального образования или уполномоченного им должностного лица.

Кроме того, заявка с приложениями направляется в Министерство на цифровом носителе информации DVD-RW (компакт-диск) в виде электронных документов в формате pdf. Технические требования к документам в электронном виде устанавливаются приказом Министерства.

13. Документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований для участия в отборе, регистрируются Министерством в журнале регистрации с указанием номера регистрационной записи и даты получения документов.

Документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований для участия в отборе, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.

14. Для проведения процедуры отбора Министерство создает комиссию Министерства (далее - Комиссия), состав которой утверждается приказом Министерства.

15. При рассмотрении заявок Комиссия в своей работе руководствуется настоящим порядком.

16. Комиссия рассматривает заявки органов местного самоуправления муниципальных образований на предоставление субсидий в течение десяти рабочих дней со дня окончания их приема.

Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе может быть принято в следующих случаях:

1) непредставление органами местного самоуправления муниципальных образований в полном объеме документов, указанных в [пункте 11](#P43423) настоящего порядка;

2) наличие в документах недостоверных или неполных сведений, а именно:

отсутствие мероприятий, предложенных к софинансированию, в муниципальной программе (подпрограмме) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в году, соответствующем году предоставления субсидии;

несоответствие наименований мероприятий, предлагаемых к осуществлению за счет средств субсидии, наименованиям мероприятий, утвержденным муниципальной программой (подпрограммой) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

несоответствие мероприятий, предлагаемых к осуществлению за счет средств областного бюджета, цели предоставления субсидии;

отсутствие в пояснительной записке информации, предусмотренной [подпунктом 3 пункта 11](#P43426) настоящего порядка;

отсутствие в заявке информации о финансировании муниципальной программы за предшествующий, текущий либо за последующий год реализации;

3) наличие факта нецелевого использования субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году, в случае если субсидия ранее предоставлялась муниципальному образованию;

4) применение бюджетных мер принуждения и (или) ответственности к муниципальному образованию по итогам реализации мероприятий в отчетном финансовом году;

5) отсутствие заявки с приложениями на цифровом носителе.

Отбор проводится в соответствии с [критериями](#P43724) отбора заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, приведенными в приложении N 4 к настоящему порядку (далее - критерии).

По каждому критерию Комиссия выставляет баллы, суммарное количество которых заносится в сравнительную таблицу сопоставления заявок.

По итогам отбора определяются мероприятия муниципальных программ, подлежащие софинансированию из областного бюджета, а также плановое распределение субсидии между муниципальными образованиями, допущенными к отбору, с указанием объема бюджетных ассигнований из средств областного бюджета.

(п. 16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA52F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

17. Расчет объема бюджетных ассигнований из средств областного бюджета, предоставляемых бюджету муниципального образования, осуществляется по формуле:

base_23623_321819_32769

V - объем субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования;

Vпол. - объем финансовых средств, предусматриваемых на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

k - доля расходов из бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий, осуществляемых за счет средств субсидий.

18. Решения Комиссии по результатам отбора (дополнительного отбора) оформляются протоколом, содержащим предложения о распределении субсидий между муниципальными образованиями, признанными победителями отбора (дополнительного отбора), с указанием наименования мероприятия и объема бюджетных ассигнований из средств областного бюджета в соответствующем финансовом году и плановом периоде и направляются в Министерство финансов Свердловской области в сроки, установленные планом мероприятий по составлению проекта областного бюджета (внесения изменений в областной бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый период.

(п. 18 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA55FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

18-1. Решения Комиссии по результатам отбора (дополнительного отбора), оформленные в форме протоколов, в течение семи рабочих дней со дня подписания размещаются Министерством на сайте в сети Интернет http://energy.midural.ru.

(п. 18-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA54F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

18-2. В случае увеличения плановых объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по соответствующему мероприятию программы на очередной финансовый год и плановый период, доведенных до Министерства после подведения результата отбора, дополнительные бюджетные ассигнования распределяются решением Комиссии среди заявок, допущенных к отбору.

(п. 18-2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA54F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

19. Распределение субсидий между муниципальными образованиями с указанием объемов финансирования утверждается нормативным правовым актом Свердловской области.

(п. 19 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA54F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

20. В ходе реализации программы возможно проведение дополнительного отбора при привлечении дополнительных средств федерального бюджета, высвобождении средств областного бюджета, увеличении объемов финансирования областного бюджета на реализацию программы, а также в случае несоблюдения муниципальными образованиями настоящего порядка.

Министерство принимает решение о проведении дополнительного отбора и размещает его не позднее пятнадцати дней до дня окончания срока представления документов, указанных в [пункте 11](#P43423) настоящего порядка, на сайте Министерства в сети Интернет, а также в письменной форме доводит его до сведения органов местного самоуправления муниципальных образований.

Дополнительный отбор заявок органов местного самоуправления муниципальных образований на предоставление субсидий проводится Комиссией в течение семи рабочих дней со дня окончания их приема.

(часть третья в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA54F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

21. Субсидии предоставляются на цели, указанные в [пункте 3](#P43412) настоящего порядка, и мероприятия, указанные в [пункте 4](#P43413) настоящего порядка, на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых Министерством с органами местного самоуправления муниципальных образований (далее - Соглашение).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA54F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП в ч. 2 п. 21 внесены изменения, действие которых [применяется](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). |  |

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой Министерством финансов Свердловской области, с учетом требований настоящего порядка не позднее 15 февраля очередного финансового года.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA54F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA54FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП абз. 1 п. 22 изложен в новой редакции, действие которой [применяется](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). |  |

22. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления муниципальных образований в срок не позднее пятнадцати календарных дней со дня вступления в силу закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период представляют в Министерство посредством системы электронного документооборота Правительства Свердловской области (далее - СЭД) в формате PDF следующие документы:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA54FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

1) выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования на текущий финансовый год и на плановый период по расходам бюджета муниципального образования в разрезе ведомственной структуры на муниципальную программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субъекта субсидии;

2) копию муниципальной программы (подпрограммы) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденной решением органа местного самоуправления муниципального образования, в актуальной редакции;

3) копию решения органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении перечня мероприятий муниципальной программы, финансирование которых предполагается с использованием субсидии.

23. Министерство в течение трех рабочих дней осуществляет рассмотрение документов, указанных в [пункте 21](#P43475) настоящего порядка, и в течение пяти рабочих дней со дня получения полного пакета документов при отсутствии по ним замечаний заключает с органами местного самоуправления муниципальных образований Соглашения о предоставлении субсидий.

24. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных образований на софинансирование мероприятий производится с учетом дополнительного соглашения после представления в Министерство посредством СЭД в формате PDF органами местного самоуправления с сопроводительным письмом следующих документов:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA57F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

1) копии утвержденной в установленном порядке разрешительной, проектно-сметной документации и иной документации, необходимой для реализации мероприятий муниципальной программы;

2) копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение экспертизы);

3) копии сводных сметных расчетов стоимости реализации мероприятий;

4) копии заключений о достоверности сметной стоимости реализации мероприятий (в отношении проектов, по которым проверка достоверности определения сметной стоимости осуществлена после 17 января 2020 года);

5) копии заключений об эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий, при их наличии, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации на территории Свердловской области;

6) копии документов о результатах отбора юридических и (или) физических лиц, осуществляющих поставку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDC2F2A2176ED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по соответствующему мероприятию.

Отбор юридических лиц для реализации проекта осуществляется муниципальными заказчиками в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE438999222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA59FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) взаимодействия Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 N 1665-ПП "О наделении полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департамента государственных закупок Свердловской области и утверждении Порядка взаимодействия Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области".

Документы о результатах отбора юридических и (или) физических лиц включают в себя муниципальный контракт, а также протоколы подведения итогов конкурсных процедур;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA57F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

7) календарного плана (графика) производства работ по мероприятию (на объекте), согласованного сторонами муниципального контракта, в том числе содержащего информацию в стоимостном выражении. Календарный график подлежит отображению в виде "диаграммы Ганта".

Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований осуществляется в объеме, пропорциональном объему, профинансированному из средств бюджета муниципального образования, в течение десяти рабочих дней после представления органами местного самоуправления документов, подтверждающих фактическое перечисление средств бюджета муниципального образования с учетом графика перечисления субсидии, приведенного в приложении к Соглашению.

При наличии отклонений от установленного Графика перечисления субсидии не позднее 25 числа последнего месяца квартала органы местного самоуправления направляют в Министерство предложения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого из областного бюджета, и соответствующее уменьшение размера субсидии.

25. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Срок использования субсидии муниципальным образованием - финансовый год, в котором предоставлена субсидия.

Муниципальное образование несет ответственность за своевременное и целевое использование субсидии.

Муниципальное образование обеспечивает выполнение строительно-монтажных работ, соответствующих проектной документации, входящей в состав муниципальных контрактов, представленных в Министерство в комплекте документов на перечисление субсидии.

(часть четвертая введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA57F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

В случае отклонений от исходной проектной документации при выполнении строительно-монтажных работ инициирует внесение изменений в проектную документацию и Соглашение.

(часть пятая введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA57F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

26. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

27. В отношении органа местного самоуправления муниципального образования, допустившего нарушение настоящего порядка, применяются бюджетные меры принуждения. Наряду с бюджетными мерами принуждения применяются меры ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

28. В случае если после объявления результатов отбора Комиссии станут известны и будут документально подтверждены факты представления участником, допущенным к участию в отборе, в составе заявки недостоверной, заведомо ложной информации, повлиявшей на результаты отбора, Комиссия принимает решение об отмене в этой части результатов отбора, исключении такого участника из числа участников подпрограммы и перераспределении высвободившихся средств областного бюджета.

О принятом решении такие участники письменно уведомляются Министерством.

29. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют с сопроводительным письмом в Министерство:

1) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, прилагаемой к Соглашению, отчеты о:

расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

достижении значений показателей результативности использования субсидии;

2) не позднее 25 января года, следующего за годом, в котором была предоставлена субсидия, документы и сведения, характеризующие состояние реализации мероприятий с использованием субсидии:

копию справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, составленной по объекту;

копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2;

копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг из средств бюджета муниципального образования, включая предоставленную из областного бюджета субсидию;

копии документов, подтверждающих достижение значений показателей результативности использования субсидии.

При представлении отчетов, документов и сведений органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают согласование данных, содержащихся в них, с финансовыми органами муниципальных образований.

30. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

В случае выявления при проведении Министерством проверок фактов представления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения значений показателей результативности использования субсидии.

31. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется органами государственного финансового контроля Свердловской области.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий и порядка предоставления субсидии осуществляется Министерством.

(часть вторая введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA57F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

Министерство после представления муниципальным образованием отчетов, а также по иным основаниям проводит обязательные проверки соблюдения цели, условий и порядка предоставления субсидии.

(часть третья введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA57FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

При выявлении Министерством нарушений цели, условий и порядка предоставления субсидии материалы проверок направляются в Министерство финансов Свердловской области.

(часть четвертая введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA57FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

Субсидия подлежит возврату муниципальным образованием в областной бюджет в течение десяти календарных дней со дня получения соответствующего требования Министерства о возврате средств субсидии.

(часть пятая введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA56F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

Требование о возврате средств субсидии направляется Министерством муниципальному образованию в течение десяти рабочих дней со дня выявления нарушений цели, условий и порядка предоставления субсидии.

(часть шестая введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA56F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

При невозврате субсидии в срок, указанный в [части четвертой](#P43531) настоящего пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет средств субсидии в судебном порядке.

(часть седьмая введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA56F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий и порядка предоставления субсидии осуществляется также органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке.

(часть восьмая введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA56F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

32. Результатом использования субсидии является достижение значения показателя результативности использования субсидии "Экономия энергетических ресурсов".

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основе значений показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением. Перечень значений показателей результативности использования субсидии утверждается приказом Министерства.

Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии мероприятий, не допускается, за исключением следующих случаев:

достижение значений показателей результативности использования субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

изменения значений целевых показателей реализации государственных программ Свердловской области, а также сокращения размера субсидии.

33. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, и в срок до 1 апреля текущего финансового года указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня текущего финансового года, рассчитывается согласно [методике](#P43911) определения объема средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставленных на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения значений показателей, определенных в соглашениях о предоставлении субсидий, приведенной в приложении N 5 к настоящему порядку.

34. В случае недостижения муниципальным образованием значений показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в объеме, рассчитываемом в соответствии с [методикой](#P43911) определения объема средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставленных на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения значений показателей, определенных в соглашениях о предоставлении субсидий, приведенной в приложении N 5 к настоящему порядку.

Министерство в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, направляет муниципальному образованию требование о возврате соответствующего объема субсидии.

Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение тридцати календарных дней со дня получения муниципальным образованием соответствующего требования.

Несоблюдение срока возврата субсидии является основанием для принятия Министерством мер по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет суммы субсидии в судебном порядке.

35. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих дней текущего финансового года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области.

При наличии потребности в не использованном в отчетном финансовом году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Министерства может быть возвращен в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления субсидии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

36. Несоблюдение сроков возврата субсидии, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, является основанием для принятия Министерством мер по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет суммы субсидии в судебном порядке.

37. В случае если к муниципальному образованию по итогам реализации проекта в отчетном финансовом году применяются меры ответственности, предусмотренные [пунктами 33](#P43544) и [36](#P43551) настоящего порядка, заявка, представленная органом местного самоуправления муниципального образования к участию в отборе на очередной финансовый год, не допускается.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E43B9D9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F855F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020 N 511-ПП)

38. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидии условий, целей и порядка, установленных при ее предоставлении.

В случае выявления при проведении Министерством проверок фактов представления муниципальным образованием недостоверных отчетов и (или) недостижения муниципальным образованием результата использования субсидии субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения значений показателей результативности использования субсидии.

Приложение N 1

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию муниципальных программ

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

СОФИНАНСИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA50F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 17.12.2020 N 935-ПП) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (процентов) | Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, из областного бюджета (процентов) |
| 1. | более 100 | 50,0 |
| 2. | от 80 до 100 | 70,0 |
| 3. | от 50 до 80 | 90,0 |
| 4. | от 40 до 50 | 95,0 |
| 5. | менее 40 | 97,0 |

Приложение N 2

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию муниципальных программ

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Форма

ЗАЯВКА

на предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных на территории

Свердловской области, на реализацию муниципальных программ

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования,

расположенного на территории Свердловской области

(далее - муниципальное образование)

заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных образований для

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных

образований на софинансирование мероприятий муниципальных программ по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в \_\_\_\_\_\_\_\_ году.

Получателем средств субсидии областного бюджета является

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

К настоящей заявке прилагаются:

1) приложение N 1 - на \_\_\_\_ л. в 1 экз.;

2) приложение N 2 - на \_\_\_\_ л. в 1 экз.

Глава муниципального образования

(Глава Администрации муниципального образования) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение N 3

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию муниципальных программ

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности,

предлагаемых к осуществлению за счет средств

субсидии из областного бюджета,

по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования,

расположенного на территории Свердловской области)

в \_\_\_\_ году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Планируемые сроки реализации мероприятий | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты (экономия) | | |
| срок окупаемости мероприятия (месяц) | в натуральном выражении (т у.т.) | в стоимостном выражении (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава муниципального образования  (Глава Администрации муниципального образования) |  | / |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  | М.П. |  | |

Приложение N 4

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию муниципальных программ

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

КРИТЕРИИ

ОТБОРА ЗАЯВОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование критериев отбора | Количественные значения критериев отбора (баллов) | |
| при соответствии проектов установленным критериям отбора | при несоответствии проектов установленным критериям отбора |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование) на соответствующий финансовый год, в том числе: | 5 | 0 |
| 2. | I группа | 1 |  |
| 3. | II группа | 2 |  |
| 4. | III группа | 3 |  |
| 5. | IV группа | 4 |  |
| 6. | V группа | 5 |  |
| 7. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности водопроводных сетей (процентов) [<1>](#P43894), в том числе: | 5 | 0 |
| 8. | до 15% | 1 |  |
| 9. | от 16 до 30% | 2 |  |
| 10. | от 31 до 45% | 3 |  |
| 11. | от 46 до 60% | 4 |  |
| 12. | более 61% | 5 |  |
| 13. | Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности тепловых сетей (процентов) [<1>](#P43894), в том числе: | 5 | 0 |
| 14. | до 15% | 1 |  |
| 15. | от 16 до 30% | 2 |  |
| 16. | от 31 до 45% | 3 |  |
| 17. | от 46 до 60% | 4 |  |
| 18. | более 61% | 5 |  |
| 19. | Наличие отчета об использовании средств, формируемых для выполнения расходных полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований, в части реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за предшествующий финансовый год | 1 | 0 |
| 20. | Доля фактических расходов на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности от общего объема оценочных расходных полномочий на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за предшествующий финансовый год (процентов) [<2>](#P43895), в том числе: | 2 | 0 |
| 21. | менее 50% | 1 |  |
| 22. | более 50% | 2 |  |
| 23. | Наличие обязательств по софинансированию заявленного мероприятия из бюджета муниципального образования не менее установленных в [приложении N 1](#P43571) к Порядку предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 1 | 0 |
| 24. | Наличие сведений о достижении экономического результата по итогам реализации мероприятия, в том числе: | 3 | 0 |
| 25. | о планируемой ежегодной экономии средств за счет внедрения новых технологий (оборудования, материалов) в объеме до 1 млн. рублей включительно | 1 |  |
| 26. | о планируемой ежегодной экономии средств за счет внедрения новых технологий (оборудования, материалов) в объеме от 1 до 5 млн. рублей включительно | 2 |  |
| 27. | о планируемой ежегодной экономии средств за счет внедрения новых технологий (оборудования, материалов) в объеме более 5 млн. рублей | 3 |  |
| 28. | Наличие сведений о достижении срока окупаемости мероприятия, в том числе: | 3 | 0 |
| 29. | о планируемом сроке до 3 лет включительно | 3 |  |
| 30. | о планируемом сроке от 3 до 5 лет включительно | 2 |  |
| 31. | о планируемом сроке от 5 до 10 лет включительно | 1 |  |
| 32. | о планируемом сроке более 10 лет | 0 |  |
| 33. | Наличие сведений о достижении социальных результатов за счет реализации мероприятия, в том числе: | 3 | 0 |
| 34. | число граждан до 500 человек включительно, улучшающих условия проживания | 1 |  |
| 35. | число граждан от 500 до 5000 человек включительно, улучшающих условия проживания | 2 |  |
| 36. | число граждан более 5000 человек включительно, улучшающих условия проживания | 3 |  |
| 37. | Наличие сведений о синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в рамках национальных проектов | 3 | 0 |
| 38. | Итого максимальное и минимальное количественные значения критериев отбора | 31 | 0 |

--------------------------------

<1> Значение критерия устанавливается на основании статистических данных территориального органа Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (статистический сборник, шифр 12009).

<2> Значение критерия устанавливается на основании отчетов об использовании средств, формируемых для выполнения расходных полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований, в части реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за предшествующий финансовый год.

Приложение N 5

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию муниципальных программ

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СРЕДСТВ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ

ВОЗВРАТУ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В СЛУЧАЕ НЕДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В СОГЛАШЕНИЯХ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

1. Настоящая методика определяет случаи и объем средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование), предоставленных i-му муниципальному образованию на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения значений показателей, определенных в соглашениях о предоставлении этих субсидий.

2. В случае выявления при проведении Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) проверок фактов представления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения показателей результативности использования субсидии из областного бюджета.

3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (далее - Соглашение), и в срок до 1 апреля текущего финансового года указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня текущего финансового года (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / N) x 0,1, где:

Vсубсидии - объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии из областного бюджета;

m - количество показателей результативности использования субсидии из областного бюджета, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

N - общее количество показателей результативности использования субсидии из областного бюджета.

При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования (Vсубсидии) в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных средств.

Коэффициент возврата субсидии из областного бюджета (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета.

При расчете коэффициента возврата субсидии из областного бюджета используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования такой субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета (Di), рассчитывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета, установленное приказом Министерства и Соглашением.

4. Администрация муниципального образования, допустившего недостижение значений показателей, вправе обратиться в Министерство не позднее 1 марта текущего финансового года с ходатайством о продлении срока достижения значений показателей результативности использования субсидии из областного бюджета при наличии следующих обстоятельств:

1) наступление обстоятельств непреодолимой силы;

2) изменение значений целевых показателей реализации государственных программ Свердловской области, а также сокращение размера субсидии;

3) обжалование действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок достижения значения соответствующего показателя продлевается на срок указанного обжалования.

К ходатайству должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в [части первой](#P43944) настоящего пункта.

В ходатайстве должен быть обоснован новый срок достижения значений результативности использования субсидии из областного бюджета, который может быть продлен не позднее чем до 1 сентября текущего финансового года.

5. В случае принятия решения о продлении срока достижения значений показателей результативности использования субсидии из областного бюджета Министерство заключает с муниципальным образованием дополнительное соглашение к Соглашению с определением нового срока достижения значений показателей результативности использования субсидии из областного бюджета и представления отчета.

6. В случае если в срок, определенный в дополнительном соглашении, значения показателей результативности использования субсидии из областного бюджета не достигнуты, средства подлежат возврату в доход областного бюджета в объеме, определенном решением Министерства, и сроки, определенные решением Министерства.

Приложение N 13

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области

до 2024 года"

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" НА ОБУСТРОЙСТВО ГОСТЕВЫХ МАРШРУТОВ

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА К ПРОВЕДЕНИЮ

ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП.

Приложение N 14

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области

до 2024 года"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАБОТКОЙ, УТИЛИЗАЦИЕЙ,

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ, ЗАХОРОНЕНИЕМ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262476E63D9D9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC50F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 29.12.2016 N 964-ПП;  в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 30.03.2017 [N 200-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262476E03F939722E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F954F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 31.05.2017 [N 371-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE63D9A9422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 28.07.2017 [N 548-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE2339E9322E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F859F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K),  от 30.11.2017 [N 892-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE53E999122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F955F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 29.03.2018 [N 168-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277DE738929122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F959F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 10.08.2018 [N 507-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE73F9E9622E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K),  от 02.04.2020 [N 195-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 30.04.2020 [N 280-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F855F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA52F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

1. Настоящий порядок определяет:

1) процедуру, сроки и критерии отбора заявок, поданных муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования мероприятий, связанных с обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов (далее - субсидии), в рамках реализации [подпрограммы](#P879) "Чистая среда" (далее - подпрограмма "Чистая среда") государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (далее - государственная программа);

2) цель, порядок и условия предоставления и распределения субсидий.

(часть первая в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F855F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDC2F2A227FED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) Российской Федерации, [Законом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE13C9F9822E3551218BFF5C35A566BC0D660B942E651F78CFA503Dk9E6K) Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ "Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области".

2. Субсидии из областного бюджета предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство), на цель, указанную в [пункте 3](#P44006) настоящего Порядка.

3. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на реализацию мероприятий, связанных с обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов.

Конечным результатом использования субсидии является ввод объекта муниципальной собственности по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов в эксплуатацию или подписание акта, подтверждающего факт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в случае, когда законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрена выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F855F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

4. Субсидии из областного бюджета не могут направляться на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации по мероприятиям, включенным в Государственную программу.

5. В целях настоящего Порядка осуществляется софинансирование инвестиционных проектов, в рамках которых реализуются следующие мероприятия:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277EE53E999122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F955F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.11.2017 N 892-ПП)

1) строительство, реконструкция объектов размещения твердых коммунальных отходов, находящихся в муниципальной собственности;

2) строительство, реконструкция объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания твердых коммунальных отходов, находящихся в муниципальной собственности.

6. Условиями предоставления субсидии из областного бюджета являются:

1) соответствие мероприятий территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердыми коммунальными отходами, Свердловской области (в редакции, действующей на момент отбора);

2) наличие мероприятий по реализации инвестиционного проекта в действующей муниципальной программе;

3) обеспечение софинансирования из бюджета муниципального образования части расходов на мероприятия, связанные с обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов, с соблюдением предельного уровня софинансирования Свердловской областью расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий, связанных с обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов, не менее установленного в соответствии с [методикой](#P44167) расчета объема субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий, связанных с обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов (далее - Методика расчета субсидий), приведенной в приложении N 2 к настоящему порядку;

(подп. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA52F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

4) осуществление закупок в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDC2F2A2176ED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" через Департамент государственных закупок Свердловской области при расходовании средств субсидий в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 миллионов рублей и более.

(подп. 4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F854F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

7. Субсидии предоставляются по результатам отборов заявок на софинансирование мероприятий, связанных с обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов (далее - заявка), поданных муниципальными образованиями в Министерство.

(п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F854F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

8. Организатором проведения отбора является Министерство.

9. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов для участия в отборе, несут органы местного самоуправления муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления), претендующие на получение субсидий из областного бюджета.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE2339E9322E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F859F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 548-ПП)

10. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает его не позднее тридцати дней до дня окончания срока представления документов, указанных в [части второй пункта 11](#P44029) настоящего Порядка, на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), а также в письменной форме доводит его до сведения органов местного самоуправления.

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представления органами местного самоуправления документов, предусмотренных [частью второй пункта 11](#P44029) настоящего Порядка.

11. Для участия в отборе органы местного самоуправления в сроки, указанные в решении о проведении отбора, представляют в Министерство заявку на участие в отборе с приложением к ней документов согласно перечню, указанному в [части второй пункта 11](#P44029) настоящего Порядка.

Перечень документов, представляемых органами местного самоуправления для участия в отборе:

1) [паспорт](#P44219) инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;

2) сведения о включении мероприятий инвестиционного проекта в муниципальную программу (выписка из муниципальной программы);

3) письменное обязательство органа местного самоуправления о софинансировании мероприятий из средств местного бюджета и (или) привлечении внебюджетных средств (арендатора, концессионера).

12. Заявка представляется в Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявка с приложениями к ней нумеруется, прошивается одним документом (с указанием количества страниц), заверяется (скрепляется) подписью главы органа местного самоуправления или уполномоченного им должностного лица и печатью.

Заявка с приложениями направляется в Министерство на цифровом носителе информации DVD-RW (компакт-диск), USB флеш-накопителе в виде электронных документов в формате PDF. Технические требования к документам в электронном виде устанавливаются приказом Министерства.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE2339E9322E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F859F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 548-ПП)

13. Документы, представленные органами местного самоуправления для участия в отборе, регистрируются Министерством в специальном журнале регистрации с указанием номера регистрационной записи и даты получения документов.

Документы, представленные органами местного самоуправления для участия в отборе, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.

14. Для проведения процедуры отбора Министерство создает комиссию (далее - Комиссия), состав которой утверждается приказом Министерства.

15. Первый этап отбора проводится Комиссией в течение сорока пяти рабочих дней со дня окончания приема заявок, представленных органами местного самоуправления для участия в отборе. По результатам первого этапа отбора Комиссия выносит решение о допуске либо об отказе в допуске заявки муниципального образования к участию в отборе.

(часть первая в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE2339E9322E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F859F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 548-ПП)

Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе принимается в следующих случаях:

1) несоответствие мероприятий территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области (в редакции, действующей на момент отбора);

2) непредставление органами местного самоуправления в полном объеме документов, указанных в [части второй пункта 11](#P44029) настоящего Порядка;

3) наличие в документах недостоверных или неполных сведений.

15-1. Второй этап отбора проводится среди заявок, представленных органами местного самоуправления для участия в отборе, прошедших первый этап отбора, в течение пятнадцати рабочих дней после доведения лимитов бюджетных обязательств до главного распорядителя бюджетных средств - Министерства по соответствующему мероприятию подпрограммы "Чистая среда".

(п. 15-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE2339E9322E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F859F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 548-ПП)

16. При рассмотрении заявок Комиссия в своей работе руководствуется настоящим Порядком и [критериями](#P44281) отбора согласно приложению N 4 к настоящему Порядку (далее - критерии).

По каждому критерию Комиссией выставляются баллы, суммарное количество которых заносится в сравнительную таблицу сопоставления заявок.

17. Победителями отбора признаются муниципальные образования, заявки которых наберут наибольшее количество итоговых баллов.

При одинаковом количестве набранных баллов приоритет будет отдаваться муниципальным образованиям, имеющим ранее начатые и незавершенные объекты капитального строительства (реконструкции), неисполненные судебные решения, предписания надзорных и контрольных органов.

18. По итогам второго этапа отбора определяются мероприятия, подлежащие софинансированию из областного бюджета, а также плановое распределение субсидии между муниципальными образованиями с указанием объема бюджетных ассигнований из средств областного бюджета.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE2339E9322E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F859FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 548-ПП)

19. Решения Комиссии по результатам первого и второго этапов отбора оформляются протоколом и в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения Министерство размещает его на официальном сайте в сети Интернет (www.energy.midural.ru) и (или) направляет письменное уведомление в адрес органов местного самоуправления одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным сообщением с использованием сети Интернет.

(п. 19 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE2339E9322E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F858F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 548-ПП)

19-1. Распределение субсидий между муниципальными образованиями с указанием объемов финансирования утверждается нормативным правовым актом Правительства Свердловской области.

(п. 19-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE2339E9322E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F858F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 548-ПП)

20. В ходе реализации Государственной программы возможно проведение дополнительного отбора при высвобождении средств областного бюджета или увеличении объемов финансирования областного бюджета на реализацию Государственной программы, а также в случае несоблюдения муниципальными образованиями настоящего Порядка.

21. Субсидии из областного бюджета предоставляются на достижение цели, указанной в [пункте 3](#P44006) настоящего порядка, и мероприятия, указанные в [пункте 5](#P44010) настоящего порядка, на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых Министерством с органами местного самоуправления (далее - Соглашение), в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Свердловской области, с учетом требований настоящего порядка.

Срок использования субсидии не может быть более срока, на который заключается Соглашение.

(п. 21 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F854F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

22. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления представляют с сопроводительным письмом в Министерство в срок не позднее 01 сентября текущего финансового года следующие документы:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE2339E9322E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F858F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 548-ПП)

1) выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета на текущий финансовый год и на плановый период по расходам местного бюджета в разрезе ведомственной структуры на муниципальную программу;

2) копии утвержденной в установленном порядке разрешительной и иной документации, необходимой для реализации инвестиционного проекта;

3) копия положительного заключения государственной экспертизы, государственной экологической экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение экспертизы);

4) копия сводного сметного расчета стоимости объекта капитального строительства, утвержденная уполномоченным органом;

5) копия заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

6) копии заключений об эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

7) справка по объекту капитального строительства муниципальной собственности с детализацией по видам расходов по форме, утвержденной Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

8) копии документов результатов отбора юридических и (или) физических лиц, осуществляющих поставку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDC2F2A2176ED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

9) копия соглашения муниципального образования с Департаментом государственных закупок Свердловской области о передаче полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации государственных программ Свердловской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277CE73F9E9622E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 10.08.2018 N 507-ПП)

23. Министерство осуществляет рассмотрение документов, указанных в [пункте 22](#P44061) настоящего Порядка, и в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения полного пакета документов при отсутствии по ним замечаний заключает с органами местного самоуправления муниципальных образований соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE2339E9322E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F858F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 548-ПП)

24. Соглашение заключается в течение тридцати календарных дней со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области о распределении (внесении изменений в распределение) субсидий между муниципальными образованиями на основании результатов отбора заявок.

(п. 24 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F854FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

25. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

26. В случае если после объявления результатов отбора Комиссии станут известны и будут документально подтверждены факты представления участником, допущенным к участию в подпрограмме "Чистая среда", в составе заявки недостоверной, заведомо ложной информации, повлиявшей на результаты отбора, Комиссия принимает решение об отмене в этой части результатов отбора, исключении такого участника из числа участников подпрограммы "Чистая среда" и перераспределении высвободившихся средств областного бюджета.

О принятом решении такие участники письменно уведомляются Министерством.

27. Перечисление субсидии из областного бюджета в местные бюджеты на софинансирование работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства производится в объеме, пропорциональном объему, профинансированному из средств местного бюджета, в течение десяти дней после представления органами местного самоуправления документов, подтверждающих выполнение работ на отчетную дату ([формы КС-2](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CEADB2D2B2674B067CF9D28B60D4D41FDB2CA50023A858565B312A915A19FF9542194BE6BB05452k4E7K) и [КС-3](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CEADB2D2B2674B067CF9D28B60D4D41FDB2CA50023A868669B312A915A19FF9542194BE6BB05452k4E7K)) и фактическое перечисление средств местного бюджета.

В целях перечисления субсидии из областного бюджета органы местного самоуправления ежемесячно, не позднее пятого числа предшествующего месяца, представляют в Министерство заявку на перечисление субсидии из областного бюджета в соответствующем месяце с указанием сроков и объемов платежей, установленных муниципальным контрактом.

28. Отчет об исполнении условий предоставления субсидии из областного бюджета, а также об эффективности использования субсидии из областного бюджета представляется в Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, прилагаемой к Соглашению.

Часть вторая утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020 N 195-ПП.

29. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми органами администраций муниципальных районов (городских округов) в пределах своей компетенции.

30. Оценка эффективности использования субсидий на мероприятия, связанные с обработкой, утилизацией, обезвреживанием, захоронением твердых коммунальных отходов, осуществляется Министерством на основе целевых показателей результативности использования субсидий:

1) мощность вводимого в эксплуатацию объекта;

2) доля перерабатываемых твердых коммунальных отходов по отношению к общему объему поступаемых на объект твердых коммунальных отходов, создаваемый в результате реализации инвестиционного проекта.

31. В случае недостижения целевых показателей, установленных соглашением о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету, объем субсидий, подлежащих возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:

Vсуб. возвр = (1 - Pi) x Vсуб.i, где:

Vсуб. возвр - объем субсидии из областного бюджета, предоставленной на реализацию инвестиционного проекта по строительству и (или) реконструкции объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов муниципальных образований и подлежащей возврату в областной бюджет, рублей;

Pi - показатель достижения целевых показателей результативности использования субсидий;

Vсуб.i - объем субсидии из областного бюджета на реализацию инвестиционного проекта по строительству и (или) реконструкции объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов муниципальных образований в текущем финансовом году, рублей.

Расчет показателя достижения целевых показателей результативности использования субсидий производится в соответствии с формулой:

Pi = (Фцп1 / Пцп1 + Фцп2 / Пцп2) / 2, где:

Фцп - фактическое значение целевых показателей результативности;

Пцп - плановое значение целевых показателей результативности.

32. Министерство в срок до 15 июля года, следующего за отчетным периодом, направляет муниципальному образованию требование о возврате объема субсидии, рассчитанного в соответствии с [пунктом 31](#P44088) настоящего порядка.

Муниципальные образования обеспечивают возврат субсидии не позднее тридцати рабочих дней начиная с даты получения требования.

(п. 32 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F857F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

33. Несоблюдение срока возврата субсидии, указанного в [части второй пункта 32](#P44102) настоящего порядка, является основанием для принятия Министерством мер по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет суммы субсидии в судебном порядке.

(п. 33 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F857F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

Приложение N 1

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию мероприятий,

связанных с обработкой, утилизацией,

обезвреживанием, захоронением

твердых коммунальных отходов

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

СОФИНАНСИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАБОТКОЙ,

УТИЛИЗАЦИЕЙ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ И ЗАХОРОНЕНИЕМ

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA52F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 17.12.2020 N 935-ПП) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (процентов) | Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, из областного бюджета (процентов) |
| 1. | более 100 | 50,0 |
| 2. | от 80 до 100 | 70,0 |
| 3. | от 50 до 80 | 90,0 |
| 4. | от 40 до 50 | 95,0 |
| 5. | менее 40 | 97,0 |

Приложение N 2

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию мероприятий,

связанных с обработкой, утилизацией,

обезвреживанием, захоронением

твердых коммунальных отходов

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ

С ОБРАБОТКОЙ, УТИЛИЗАЦИЕЙ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ И ЗАХОРОНЕНИЕМ

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F858F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 30.04.2020 N 280-ПП) |  |

Расчет объема субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий, связанных с обработкой, утилизацией, обезвреживанием, захоронением твердых коммунальных отходов, предоставленной i-му муниципальному образованию в текущем финансовом году, производится в соответствии с формулой:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F858F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

Vсуб.i = Vпол. -

- (Vосв. + Vплан. + Vм.б. + Vв.б. + Vф.б.), где:

Vсуб.i - объем субсидии из областного бюджета на реализацию инвестиционного проекта по строительству и (или) реконструкции объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов муниципальных образований (далее - мероприятие) в текущем финансовом году;

Vпол. - стоимость мероприятия в ценах соответствующих лет реализации (за исключением затрат на разработку и экспертизу проектной документации);

Vосв. - объем средств, освоенных в предыдущие годы;

Vплан. - объем средств, планируемый на последующие годы строительства;

Vм.б. - объем средств местного бюджета в соответствии с заявкой муниципального образования, представленной администрацией муниципального образования;

Vв.б. - объем средств внебюджетных источников;

Vф.б. - объем средств федерального бюджета, устанавливаемый в соответствии с положениями соответствующей федеральной программы.

При этом объем средств местного бюджета на финансирование мероприятия не должен быть меньше минимального расчетного объема софинансирования (k x Vпол. / 100), то есть:

Vм.б. >= k x (Vпол. - Vосв. - Vплан. - Vв.б. - Vф.б.) /

/ 100, где:

k - доля расходов из местного бюджета i-го муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы, устанавливаемая в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования до распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, использованного при формировании бюджета на год, предшествующий планируемому.

Приложение N 3

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию мероприятий,

связанных с обработкой, утилизацией,

обезвреживанием, захоронением

твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F858FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 30.04.2020 N 280-ПП) |  |

Форма

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

1. Наименование инвестиционного проекта и краткое его описание.

2. Цель инвестиционного проекта и изложение проблем, для решения которых предлагается его реализация.

Обязательно указываются следующие сведения:

1) наличие предписаний надзорных органов, судебных решений, направленных на приведение объектов размещения твердых коммунальных отходов в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации;

2) взаимосвязь предлагаемых к реализации инвестиционных проектов с территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления (в редакции, действующей на момент отбора), в том числе утвержденными документами территориального планирования, генеральными планами.

3. Соответствие поставленной цели инвестиционного проекта целям и задачам государственной [программы](#P56) Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1330-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года" (далее - Государственная программа), а также приоритетам и целям, определенным в муниципальных программах (указывается наименование документа, приоритет и цель которого соответствует цели реализации инвестиционного проекта).

4. Срок реализации инвестиционного проекта.

5. Обоснование необходимости привлечения средств областного бюджета для реализации инвестиционного проекта.

6. Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция).

7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (указываются реквизиты нормативного правового акта муниципального образования об утверждении проектной документации).

8. Наличие положительных заключений экспертиз проектной документации (указываются реквизиты документов).

9. Наличие заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (указываются реквизиты документа).

10. Наличие заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (указываются реквизиты документа).

11. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), с указанием года ее определения - \_\_\_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, включая НДС/без НДС (нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

12. Технологическая структура капитальных вложений:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах [\*](#P44250)/ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |
| Сметная стоимость объекта  в том числе |  |
| строительно-монтажные работы |  |
| приобретение машин и оборудования |  |
| прочие затраты |  |

\* В ценах года расчета сметной стоимости, указанной в [пункте 11](#P44235) настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства, - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).

13. Планируемые количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта:

вводимая мощность (тыс. тонн в год), прирост мощности с учетом вновь введенной (тыс. тонн в год);

количество граждан, обеспеченных коммунальными услугами по обращению с твердыми коммунальными отходами надлежащего качества в результате реализации инвестиционного проекта (тыс. человек);

доля перерабатываемых твердых коммунальных отходов по отношению к общему объему поступающих на объект твердых коммунальных отходов, создаваемый в результате реализации инвестиционного проекта (процентов).

14. Удельные капитальные затраты бюджетных средств (отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к количественным показателям результатов его реализации), тыс. рублей/единицу результата (введенной мощности, числу граждан), в текущих ценах.

15. Планируемые экономические последствия реализации инвестиционного проекта (указываются объемы планируемой ежегодной экономии средств, достигаемые за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду (с приложением расчета)).

К настоящему паспорту инвестиционного проекта прилагаются:

1) справка по объекту капитального строительства с детализацией по видам расходов по форме, утвержденной Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

2) копии положительных заключений государственных экспертиз, в том числе государственной экологической экспертизы, проектной документации в случае, когда градостроительным законодательством и законодательством об экологической экспертизе Российской Федерации предусмотрена обязательность ее проведения;

3) копия заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

4) копия заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

5) копия нормативного правового акта муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, об утверждении проектной документации;

6) копии сводных сметных расчетов на строительство (реконструкцию).

Приложение N 4

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию мероприятий,

связанных с обработкой, утилизацией,

обезвреживанием, захоронением

твердых коммунальных отходов

КРИТЕРИИ

ОТБОРА ЗАЯВОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАБОТКОЙ, УТИЛИЗАЦИЕЙ,

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ, ЗАХОРОНЕНИЕМ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 28.07.2017 [N 548-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE2339E9322E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F858F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 30.04.2020 [N 280-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование критерия отбора | Количественные значения критериев отбора (баллов) | |
| при соответствии установленным критериям отбора | при несоответствии установленным критериям отбора |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Необходимость завершения строительства (реконструкции) объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы за счет бюджетных инвестиций | 8 | 0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277FE2339E9322E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F858F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 28.07.2017 N 548-ПП) | | | |
| 2. | Наличие судебных решений и (или) предписаний надзорных органов о необходимости реализации мероприятий | 2 | 0 |
| 3. | Наличие сведений о достижении социального и экологического результата по итогам реализации инвестиционного проекта (планируемой ежегодной экономии за счет снижения негативных воздействий на природную среду),  в том числе: | 1 - 9 | 0 |
| 4. | о мощности вводимого в эксплуатацию объекта, тыс. тонн в год | наименьшее значение среди представленных на отбор заявок - 1;  среднее значение [<\*>](#P44343) среди представленных на отбор заявок - 2;  наибольшее значение среди представленных на отбор заявок - 3 | 0 |
| 5. | об удельном показателе затрат на реализацию мероприятий, связанных с обработкой, утилизацией, обезвреживанием, захоронением твердых коммунальных отходов на одного жителя, из числа проживающих в населенных пунктах, обеспеченных коммунальными услугами по обращению с твердыми коммунальными отходами надлежащего качества в результате реализации инвестиционного проекта, рублей/человека | наименьшее значение среди представленных на отбор заявок - 3;  среднее значение [<\*>](#P44343) среди представленных на отбор заявок - 2;  наибольшее значение среди представленных на отбор заявок - 1 | 0 |
| 6. | о доле перерабатываемых твердых коммунальных отходов по отношению к общему объему образуемых твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании | наименьшее значение среди представленных на отбор заявок - 1;  среднее значение [<\*>](#P44343) среди представленных на отбор заявок - 2;  наибольшее значение среди представленных на отбор заявок - 3 | 0 |
| 7. | о доле перерабатываемых твердых коммунальных отходов по отношению к общему объему поступаемых на объект твердых коммунальных отходов, создаваемый в результате реализации инвестиционного проекта | наименьшее значение среди представленных на отбор заявок - 1;  среднее значение [<\*>](#P44343) среди представленных на отбор заявок - 2;  наибольшее значение среди представленных на отбор заявок - 3 | 0 |
| 8. | Отсутствие факта нецелевого использования субсидии из областного бюджета, предоставленной в отчетном финансовом году, в случае если субсидия из областного бюджета ранее предоставлялась муниципальному образованию | 1 | 0 |

--------------------------------

<\*> Среднее значение критерия отбора заявок определяется как значение критериев отбора заявок, за исключением минимального и максимального значений.

Приложение N 5

к Порядку и условиям

отбора муниципальных образований,

расположенных на территории

Свердловской области,

и предоставления субсидий

из областного бюджета

местным бюджетам муниципальных

образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на реализацию мероприятий,

связанных с обработкой, утилизацией,

обезвреживанием, захоронением

твердых коммунальных отходов

Форма

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020 N 195-ПП.

Приложение N 15

к государственной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области

до 2024 года"

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ

ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ,

СВЯЗАННЫХ С ЛИКВИДАЦИЕЙ (РЕКУЛЬТИВАЦИЕЙ) ОБЪЕКТОВ

РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E1399F9222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F851FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 952-ПП.

Приложение N 16

к государственной программе

Свердловской области

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267DE73D939422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F856F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 03.02.2022 N 61-ПП.

Приложение N 17

к государственной программе

Свердловской области

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА МЕРОПРИЯТИЯ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ)

ОБЪЕКТОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП.

Приложение N 18

к государственной программе

Свердловской области "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА МЕРОПРИЯТИЯ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) ОБЪЕКТОВ

ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД 2020 - 2024 ГОДОВ <1>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F959F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 01.08.2019 N 452-ПП;  в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 27.09.2019 [N 630-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E638929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 02.04.2020 [N 195-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F858F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 30.04.2020 [N 280-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K),  от 24.12.2021 [N 934-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

--------------------------------

<1> Настоящий порядок разработан в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (федеральный проект "Чистая вода") в 2020 - 2024 годах.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

1. Настоящий порядок определяет цель, условия отбора объектов питьевого водоснабжения, правила предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), в рамках федерального проекта "Чистая вода" и государственной [программы](#P56) Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1330-ПП "Об утверждении государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года", на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (далее - субсидия).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDC2F2A227FED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) Российской Федерации, [Правилами](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDD282B2578ED6DC7C424B40A421EEAB5835C0A3D848839E902AD5CF596E6503C8ABF75B0k5E6K) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, приведенными в приложении N 15(2) к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", [Приказом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CEBDE2B2A2376ED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.04.2019 N 253/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год", [Законом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE13C9F9822E3551218BFF5C35A566BC0D660B942E651F78CFA503Dk9E6K) Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ "Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

2. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство энергетики и ЖКХ), из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на цель, указанную в [пункте 3](#P44469) настоящего порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

3. Целью предоставления субсидии является повышение качества питьевой воды для населения Свердловской области.

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E638929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 27.09.2019 N 630-ПП)

4. К мероприятиям, направленным на достижение цели, указанной в [пункте 3](#P44469) настоящего порядка, относятся:

1) строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов питьевого водоснабжения;

2) возмещение затрат (части затрат) на выплату платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным на строительство и (или) реконструкцию объектов питьевого водоснабжения;

3) проведение инженерных изысканий и подготовка (корректировка) проектной документации на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов питьевого водоснабжения при условии определения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации необходимости и приоритетности реализации проектов.

(п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

5. Субсидии не могут направляться на оплату услуг государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, а также оплату услуг по строительному контролю.

(п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

6. Организатором проведения отбора заявок муниципальных образований на предоставление субсидий (далее - отбор) является Министерство энергетики и ЖКХ.

Заявки об участии в подпрограмме 1-1 "Чистая вода" государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (далее - подпрограмма 1-1) и получении субсидии представляются муниципальными образованиями в Министерство энергетики и ЖКХ, где формируются в виде перечня объектов и отбираются по итогам рейтингования по показателю бюджетной эффективности и согласовываются с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

7. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие действующей муниципальной программы, содержащей мероприятия по повышению качества водоснабжения в соответствии с целью, указанной в [пункте 3](#P44469) настоящего порядка;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

2) наличие долевого финансирования мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования с соблюдением предельного [уровня](#P44772) софинансирования, установленного в приложении N 4 к настоящему порядку;

(подп. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

3) объекты, строительство и реконструкция (модернизация) которых планируются с привлечением средств субсидий, должны находиться в государственной или муниципальной собственности либо (в случае нового строительства) после ввода в эксплуатацию быть переданы в государственную или муниципальную собственность;

4) объекты питьевого водоснабжения, строительство или реконструкция (модернизация) которых реализуются в рамках подпрограммы 1-1, должны быть предусмотрены в территориальных схемах водоснабжения и водоотведения либо включены в территориальную схему водоснабжения и водоотведения в срок не позднее 6 месяцев с даты включения объекта в подпрограмму 1-1.

Перечень объектов питьевого водоснабжения, включенных в подпрограмму 1-1, согласовывается с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

8. Предоставление субсидии осуществляется на основании перечня объектов питьевого водоснабжения, сформированного по результатам проведения инвентаризации объектов питьевого водоснабжения, их отбора в соответствии с [критериями](#P44598) отбора заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию инвестиционных проектов по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, приведенными в приложении N 1 к настоящему порядку, их рейтингования по показателю бюджетной эффективности.

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 27.09.2019 [N 630-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E638929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 30.04.2020 [N 280-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K))

Объем субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, определяется согласно [Методике](#P44818) расчета объема субсидий из областного бюджета на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, приведенной в приложении N 5 к настоящему порядку.

(часть вторая введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

9. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов для участия в отборе, несут муниципальные образования, претендующие на получение субсидии.

10. Министерство энергетики и ЖКХ принимает решение о проведении отбора и размещает его не позднее 20 дней до дня окончания срока представления заявки и документов, указанных в [пункте 11](#P44497) настоящего порядка, на сайте Министерства энергетики и ЖКХ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), а также информирует о принятом решении муниципальные образования в письменной форме.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представления муниципальными образованиями документов, указанных в [пункте 11](#P44497) настоящего порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

11. Для участия в отборе муниципальные образования в сроки, указанные в решении о проведении отбора, представляют в Министерство энергетики и ЖКХ следующие документы:

1) копию муниципальной программы, направленной на развитие систем водоснабжения;

2) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации;

3) титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов капитального строительства, утвержденные заказчиком;

4) гарантийное письмо главы муниципального образования (главы администрации муниципального образования) о софинансировании мероприятий из средств местного бюджета;

5) копии решений органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении схем водоснабжения и водоотведения;

6) копию положительного заключения проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) копию положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

8) документ, содержащий результаты оценки эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;

9) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

10) документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

11) копию соглашения муниципального образования с Департаментом государственных закупок Свердловской области о передаче полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации государственных программ Свердловской области;

(подп. 11 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F858F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 02.04.2020 N 195-ПП)

12) выписку из сводной бюджетной росписи, подтверждающей наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии.

(подп. 12 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

11-1. При участии в отборе на предоставление субсидий на мероприятия, указанные в [подпункте 2 пункта 4](#P44473) настоящего порядка, одновременно с документами, указанными в [пункте 11](#P44497) настоящего порядка, дополнительно представляется копия заключенного концессионного соглашения, предусматривающего в том числе выплату платы концедента по концессионному соглашению.

(п. 11-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F953F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

11-2. При планировании направления субсидий на цели, указанные в [подпункте 3 пункта 4](#P44474) настоящего порядка, одновременно с документами, указанными в [подпунктах 1](#P44498) - [5](#P44502), [8](#P44505) и [9 пункта 11](#P44506) настоящего порядка, представляются следующие сведения и документы:

1) копия свидетельства о государственной регистрации застройщика в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) копия утвержденного задания на проектирование;

3) обоснование необходимости предоставления субсидии на мероприятия по проведению инженерных изысканий и подготовке (корректировке) проектной документации на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов питьевого водоснабжения (в обосновании указываются причины отсутствия проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, в том числе о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции (модернизации) объекта питьевого водоснабжения, и сроки разработки соответствующей проектной документации).

(п. 11-2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F953F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

12. Документы, указанные в [пунктах 11](#P44497) - [11-2](#P44514) настоящего порядка, представляются в Министерство энергетики и ЖКХ на бумажном носителе в одном экземпляре и цифровом носителе информации (usb-флеш-накопителе) в виде электронных документов в формате PDF, подписываются главой муниципального образования (главой администрации муниципального образования) или уполномоченным им должностным лицом.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F953F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

13. Для проведения процедуры отбора создается комиссия, состав которой утверждается приказом Министерства энергетики и ЖКХ.

14. Решение комиссии оформляется протоколом, содержащим предложения о распределении субсидий между муниципальными образованиями, признанными победителями отбора, в соответствии с [пунктом 8](#P44488) настоящего порядка, и корректировке перечня объектов питьевого водоснабжения, строительство и реконструкцию (модернизацию) которых планируется осуществить с использованием средств субсидии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

14-1. Распределение субсидий между муниципальными образованиями с указанием объемов финансирования утверждается нормативным правовым актом Правительства Свердловской области.

(п. 14-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E638929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 27.09.2019 N 630-ПП)

15. Субсидии предоставляются на цель, указанную в [пункте 3](#P44469) настоящего порядка, и мероприятия, указанные в [пункте 4](#P44471) настоящего порядка, на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых Министерством энергетики и ЖКХ с органами местного самоуправления муниципальных образований (далее - Соглашение), по типовой форме, установленной в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".

(п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F953FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

16. Соглашение заключается по форме, аналогичной типовой форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации с учетом требований [пункта 12](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDD282A247FED6DC7C424B40A421EEAB5835C0B3E8FD73CFC13F550F08CF8532196BD77kBE0K) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA56F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП в ч. 1 п. 17 внесены изменения, действие которых [применяется](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). |  |

17. Соглашение заключается на объем субсидии на софинансирование проекта капитального строительства, рассчитанный с учетом результатов проведенных конкурсных процедур, до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом Свердловской области о внесении изменений в закон Свердловской области об областном бюджете, которые заключаются не позднее тридцати дней после дня вступления в силу указанного закона Свердловской области, с последующим внесением изменений в подпрограмму 1-1.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA56F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

В случае увеличения в текущем финансовом году объема бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования на исполнение расходного обязательства муниципального образования размер субсидии изменению не подлежит.

(часть вторая введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F952F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

18. Соглашение не может быть заключено позднее предельной даты, установленной Правительством Российской Федерации.

Срок использования субсидии не может быть более срока, на который заключается Соглашение.

(часть вторая введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F952F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

19. Министерство энергетики и ЖКХ заключает Соглашение с муниципальным образованием, занимающим верхнюю позицию в рейтинге бюджетной эффективности согласно утвержденному перечню объектов питьевого водоснабжения, после утверждения заявки Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".

19-1. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, когда достижение показателей результативности использования субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей реализации государственных программ Свердловской области, а также сокращения размера субсидии.

(п. 19-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F952F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

20. В ходе реализации мероприятий, указанных в [пункте 4](#P44471) настоящего порядка, возможно проведение дополнительного отбора при корректировке утвержденного перечня объектов питьевого водоснабжения в случае увеличения в текущем финансовом году объема бюджетных обязательств или лимита бюджетных обязательств областного бюджета на реализацию мероприятий, а также высвобождения средств областного бюджета по причине их экономии в текущем финансовом году и (или) иным причинам, в том числе при привлечении дополнительных средств из федерального бюджета.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

21. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.

Муниципальные образования несут ответственность за своевременное и целевое использование субсидии.

Муниципальные образования обязаны осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий, в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE438999222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA59FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) взаимодействия Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 N 1665-ПП "О наделении полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департамента государственных закупок Свердловской области и утверждении Порядка взаимодействия Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области", за исключением муниципальных заказчиков, определенных Правительством Свердловской области при расходовании средств субсидий, в случаях если начальная (максимальная) цена контракта составляет пять миллионов рублей и более.

(часть третья введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F952F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

Муниципальное образование обеспечивает выполнение строительно-монтажных работ, соответствующих проектной документации, входящей в состав муниципальных контрактов, представленных в Министерство энергетики и ЖКХ в комплекте документов на перечисление субсидии.

(часть четвертая введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA56F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

В случае отклонений от исходной проектной документации при выполнении строительно-монтажных работ инициирует внесение изменений в проектную документацию и Соглашение.

(часть пятая введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA56F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

22. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, а также за соблюдением муниципальным образованием цели, условий и порядка предоставления субсидии осуществляется Министерством энергетики и ЖКХ и органами государственного финансового контроля Свердловской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA56FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

23. Органы местного самоуправления муниципальных образований не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство энергетики и ЖКХ:

1) в форме электронного документа в системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты:

о расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, - не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена субсидия;

о достижении значения (значений) результата (результатов) регионального проекта - не позднее 10 января года, следующего за годом, в котором была получена субсидия;

2) с сопроводительным письмом не позднее 1 февраля года, следующего за годом, в котором была предоставлена субсидия, документы и сведения, характеризующие состояние реализации мероприятий с использованием субсидии:

копию справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, составленной по каждому объекту;

копию актов о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2;

копию платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг из средств местного бюджета;

копию документов, подтверждающих достижение [значений](#P44742) показателей результативности исполнения мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, приведенных в приложении N 3 к настоящему порядку.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

При представлении отчетов, документов и сведений органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают согласование данных, содержащихся в них, с финансовыми органами муниципальных образований.

24. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством энергетики и ЖКХ путем сравнения установленных Соглашением значений показателя результативности использования субсидии, которым является доля населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения, и фактически достигнутых значений этого показателя на конец отчетного года.

25. В случае выявления при проведении Министерством энергетики и ЖКХ проверок фактов представления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения значений показателей результативности использования субсидии.

26. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, и в срок до 1 мая текущего финансового года указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июля текущего финансового года, рассчитывается согласно [Методике](#P44695) определения подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в случае недостижения значений показателей, определенных в соглашении о предоставлении субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (далее - Методика), приведенной в приложении N 2 к настоящему порядку.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F951FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

27. В случае недостижения муниципальным образованием значений показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в объеме, рассчитываемом в соответствии с Методикой.

Министерство энергетики и ЖКХ в срок до 1 июня года, следующего за отчетным финансовым годом, направляет муниципальному образованию требование о возврате соответствующего объема субсидии.

Часть третья утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП.

27-1. Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством энергетики и ЖКХ.

Министерство энергетики и ЖКХ после представления муниципальным образованием отчетов, а также по иным основаниям, предусмотренным Соглашением, проводит обязательные проверки соблюдения цели, условий и порядка предоставления субсидии.

При выявлении Министерством энергетики и ЖКХ нарушений цели, условий и порядка предоставления субсидии материалы проверок направляются в Министерство финансов Свердловской области.

Субсидия подлежит возврату муниципальным образованием в областной бюджет в течение десяти календарных дней со дня получения соответствующего требования Министерства энергетики и ЖКХ о возврате средств субсидии.

Требование о возврате средств субсидии направляется Министерством энергетики и ЖКХ в течение десяти рабочих дней со дня выявления нарушений цели, условий и порядка предоставления субсидии.

При невозврате субсидии в срок, указанный в [части четвертой](#P44575) настоящего пункта, Министерство энергетики и ЖКХ принимает меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет средств субсидии в судебном порядке.

(п. 27-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA56FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

28. Не использованная по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области.

29. Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий и порядка предоставления субсидии осуществляется также органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке.

(п. 29 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA59F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

Приложение N 1

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на мероприятия по строительству

и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения

на период 2020 - 2024 годов

КРИТЕРИИ

ОТБОРА ЗАЯВОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ)

ОБЪЕКТОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 27.09.2019 [N 630-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E638929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 30.04.2020 [N 280-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F952FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование критериев отбора | Количественные значения критериев отбора (баллов) | |
| при соответствии проектов установленным критериям отбора | при несоответствии проектов установленным критериям отбора |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наличие обязательств по софинансированию инвестиционного проекта из местного бюджета не менее установленных обязательств согласно Порядку предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения на период 2020 - 2024 годов | 1 | 0 |
| (п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F955F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП) | | | |
| 2. | Объект строительства или реконструкции (модернизации) водоснабжения отобран по итогам инвентаризации, результаты которой размещены в автоматизированной информационной системе "Реформа ЖКХ" | 1 | 0 |
| 3. | Проекты разработаны с применением перспективных технологий водоподготовки в соответствии со Справочником перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса, и учетом оценки риска здоровью населения, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 1 | 0 |
| 4. | Необходимость завершения строительства и реконструкции (модернизации) объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы за счет бюджетных инвестиций | 6 | 0 |
| 5. | Наличие сведений о достижении экономического результата по итогам реализации инвестиционного проекта  в том числе: | 1 - 3 | 0 |
| 6. | о планируемой ежегодной экономии средств за счет внедрения новых технологий (оборудования, материалов) в объеме до 1 млн. рублей включительно | 1 |  |
| 7. | о планируемой ежегодной экономии средств за счет внедрения новых технологий (оборудования, материалов) в объеме от 1 до 5 млн. рублей включительно | 2 |  |
| 8. | о планируемой ежегодной экономии средств за счет внедрения новых технологий (оборудования, материалов) в объеме более 5 млн. рублей | 3 |  |
| 9. | Наличие сведений о достижении экологического результата по итогам реализации инвестиционного проекта (планируемой ежегодной экономии за счет снижения негативных воздействий на природную среду) | 2 | 0 |
| 10. | Строительство или реконструкция (модернизация) объектов обеспечит достижение целевого показателя подпрограммы 1-1 по повышению доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой, в разрезе Свердловской области, в том числе: | 1 - 3 | 0 |
| (п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E638929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 27.09.2019 N 630-ПП) | | | |
| 11. | в результате реализации мероприятия обеспечено питьевой водой надлежащего качества менее 100 человек включительно | 1 |  |
| (п. 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E638929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 27.09.2019 N 630-ПП) | | | |
| 12. | в результате реализации мероприятия обеспечено питьевой водой надлежащего качества от 100 до 5000 человек включительно | 2 |  |
| (п. 12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E638929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 27.09.2019 N 630-ПП) | | | |
| 13. | в результате реализации мероприятия обеспечено питьевой водой надлежащего качества более 5000 человек включительно | 3 | 0 |
| (п. 13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E638929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA50F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 27.09.2019 N 630-ПП) | | | |
| 14. | Итого максимальное и минимальное количественные значения критериев отбора | 43 | 0 |

Приложение N 2

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на мероприятия по строительству

и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения

на период 2020 - 2024 годов

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ СУБСИДИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

В СЛУЧАЕ НЕДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ

В СОГЛАШЕНИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА МЕРОПРИЯТИЯ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ)

ОБЪЕКТОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F955F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 30.04.2020 N 280-ПП) |  |

В случае если муниципальным образованием, расположенным на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование), по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (далее - Соглашение), и в срок до 1 апреля текущего финансового года указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня текущего финансового года (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

Vсубсидии - объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии из областного бюджета;

m - количество показателей результативности использования субсидии из областного бюджета, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии из областного бюджета.

При расчете объема средств, подлежащего возврату в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной местному бюджету муниципального образования (Vсубсидии) в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных средств.

Коэффициент возврата субсидии из областного бюджета (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета.

При расчете коэффициента возврата субсидии из областного бюджета используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования такой субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета (Di), рассчитывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии из областного бюджета, установленное приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и Соглашением.

Приложение N 3

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на мероприятия по строительству

и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения

на период 2020 - 2024 годов

ЗНАЧЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ)

ОБЪЕКТОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F955FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 30.04.2020 N 280-ПП) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование задачи, результата | Результат |
| 1. | Повышение качества питьевой воды в Свердловской области посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса | не менее 0,1%, составляющего долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой до реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения |

Приложение N 4

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на мероприятия по строительству

и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения

на период 2020 - 2024 годов

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

СОФИНАНСИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

(МОДЕРНИЗАЦИИ) ОБЪЕКТОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA57FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 17.12.2020 N 935-ПП) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (процентов) | Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, из областного бюджета (процентов) |
| 1. | более 100 | 50,0 |
| 2. | от 80 до 100 | 70,0 |
| 3. | от 50 до 80 | 90,0 |
| 4. | от 40 до 50 | 95,0 |
| 5. | менее 40 | 97,0 |

Примечание: увеличение размера местных бюджетов, направляемых на проведение мероприятий, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии из областного бюджета.

Приложение N 5

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на мероприятия по строительству

и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения

на период 2020 - 2024 годов

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА МЕРОПРИЯТИЯ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) ОБЪЕКТОВ

ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F954F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 30.04.2020 N 280-ПП;  в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA58F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

Расчет объема субсидии из областного бюджета на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование), предоставленной i-му муниципальному образованию в текущем финансовом году, производится в соответствии с формулой:

Vсуб.i = Vпол. - (Vосв. + Vплан. +

+ Vм.б. + Vв.б. + Vф.б.), где:

Vсуб.i - объем субсидии из областного бюджета на реализацию инвестиционного проекта по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (далее - мероприятие) в текущем финансовом году;

Vпол. - стоимость мероприятия в ценах соответствующих лет реализации (за исключением затрат на разработку и экспертизу проектной документации);

Vосв. - объем средств, освоенный в предыдущие годы;

Vплан. - объем средств, планируемый на последующие годы;

Vм.б. - объем средств бюджета муниципального образования в соответствии с заявкой муниципального образования, представленной администрацией муниципального образования;

Vв.б. - объем средств внебюджетных источников;

Vф.б. - объем средств федерального бюджета, устанавливаемый в соответствии с положениями соответствующей федеральной программы.

При этом объем средств бюджета муниципального образования на финансирование мероприятия не должен быть меньше минимального расчетного объема софинансирования (k x Vпол. / 100), то есть:

Vм.б. >= k x (Vпол. - Vосв. -

- Vплан. - Vв.б. - Vф.б.) / 100, где:

k - доля расходов из бюджета i-го муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы, устанавливаемая в зависимости от предельного уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования, утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA58F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

Приложение N 18-1

к государственной программе

Свердловской области

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЧИСТАЯ ВОДА (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E7329A9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F954F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 03.12.2020 N 877-ПП;  в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 16.09.2021 [N 587-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 29.12.2021 [N 1000-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF3C9B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F850FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | "Чистая вода" | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | "Чистая вода (Свердловская область)" | | Срок реализации проекта | 01.10.2018 - 25.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | С.В. Швиндт - Заместитель Губернатора Свердловской области | | | |
| Руководитель регионального проекта | Н.Б. Смирнов - Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | | | |
| Администратор регионального проекта | А.В. Рубцов - Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | государственная программа | государственная программа Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" | |
| подпрограмма | подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" | |

2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение качества питьевой воды для населения Свердловской области за счет модернизации объектов водоснабжения к концу 2024 года (Свердловская область) | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDD272F207CED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K)) | базовое значение | | Период (год) | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | 93,1000 | 31.12.2017 | 93,1000 | 93,2000 | 93,4000 | 93,8000 | 94,4000 | 95,7000 |
| Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | 82,8000 | 31.12.2017 | 82,8000 | 82,9000 | 83,1000 | 83,5000 | 84,2000 | 85,5000 |

3. ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDD272F207CED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K)) | Период (год) | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса | | | | | | | | | | |
| 1. | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом | штук | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | отчет Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения | строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| (п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF3C9B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F850FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.12.2021  N 1000-ПП) | | | | | | | | | | |
| 2. | Утверждены региональные программы Свердловской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности | штук | 1 | - | - | - | - | - | нормативный правовой акт субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения | утверждение документа |
| 3. | Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки Свердловской области на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения | условных единиц | 1 | - | - | - | - | - | сводный отчет Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов | оказание услуг (выполнение работ) |
| 4. | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF3C9B9122E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F853F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 29.12.2021 N 1000-ПП | | | | | | | | | |

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Свердловской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | | | |
| 1.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 90389,14 | 225638,20 | 436058,53 | 628516,80 | 0,00 | 0,00 | 1380602,67 |
| 1.1.1. | бюджет субъекта | 83361,80 | 215227,40 | 414255,60 | 627612,00 | 0,00 | 0,00 | 1340456,80 |
| 1.1.1.1.4. | местный бюджет | 63246,06 | 215227,40 | 414255,60 | 627612,00 | 0,00 | 0,00 | 1320341,06 |
| 1.1.2. | свод бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 70273,40 | 225638,20 | 436058,53 | 628516,80 | 0,00 | 0,00 | 1360486,93 |
| 1.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Обеспечено качественной питьевой водой 85,5% городского населения Свердловской области | | | | | | | |
| 2.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого по региональному проекту | |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации из них: | | 90389,14 | 225638,20 | 436058,53 | 628516,80 | 0,00 | 0,00 | 1380602,67 |
| бюджет субъекта | | 83361,80 | 215227,40 | 414255,60 | 627612,00 | 0,00 | 0,00 | 1340456,80 |
| свод бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | | 70273,40 | 225638,20 | 436058,53 | 628516,80 | 0,00 | 0,00 | 1360486,93 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Роль в региональном проекте | Инициалы, фамилия | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Н.Б. Смирнов | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | С.В. Швиндт | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | А.В. Рубцов | Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | - | 10 |
| Утверждены региональные программы Свердловской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности | | | | | |
| 3. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Н.Б. Смирнов | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | С.В. Швиндт | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | О.В. Белянская | начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | А.Н. Кислицын | 5 |
| 5. | Участник регионального проекта | Н.А. Отраднова | главный специалист отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | О.В. Белянская | 10 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021 N 587-ПП) | | | | | |
| Обеспечено качественной питьевой водой 85,5% городского населения Свердловской области | | | | | |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Н.Б. Смирнов | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | С.В. Швиндт | 20 |
| 7. | Участник регионального проекта | О.В. Белянская | начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | А.Н. Кислицын | 5 |
| 8. | Участник регионального проекта | Н.А. Отраднова | главный специалист отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | О.В. Белянская | 10 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021 N 587-ПП) | | | | | |
| Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Свердловской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Н.Б. Смирнов | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | С.В. Швиндт | 20 |
| 10. | Участник регионального проекта | О.В. Белянская | начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | А.Н. Кислицын | 5 |
| 11. | Участник регионального проекта | Н.А. Отраднова | главный специалист отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | О.В. Белянская | 10 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021 N 587-ПП) | | | | | |
| Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки Свердловской области на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения | | | | | |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Н.Б. Смирнов | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | С.В. Швиндт | 20 |
| 13. | Участник регионального проекта | С.В. Швиндт | Заместитель Губернатора Свердловской области | Е.В. Куйвашев | 0 |
| 14. | Участник регионального проекта | О.В. Белянская | начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | А.Н. Кислицын | 5 |
| 15. | Участник регионального проекта | Н.А. Отраднова | главный специалист отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | О.В. Белянская | 10 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021 N 587-ПП) | | | | | |
| 16. | Участник регионального проекта | А.В. Рубцов | Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | - | 10 |
| 17. | Участник регионального проекта | Н.Б. Смирнов | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | С.В. Швиндт | 20 |

Приложение N 19

к государственной программе

Свердловской области "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 1-1 "ЧИСТАЯ ВОДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB845FF50F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 01.08.2019 N 452-ПП;  в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 27.09.2019 [N 630-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E638929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA50F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 18.06.2020 [N 406-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778EE339E9622E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F854F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 09.12.2021 [N 870-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F952F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1-1 "Чистая вода" государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (далее - подпрограмма 1-1) | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
| Сроки реализации подпрограммы 1-1 | 2019 - 2024 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E638929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA50F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 27.09.2019 N 630-ПП) | |
| Цель и задача подпрограммы 1-1 | Цель. Повышение качества питьевой воды для населения Свердловской области.  Задача. Повышение качества питьевой воды в Свердловской области посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E638929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA50F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 27.09.2019 N 630-ПП) | |
| Перечень основных целевых показателей подпрограммы 1-1 | 1) доля населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;  2) доля городского населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| Объемы финансирования подпрограммы 1-1 по годам реализации | всего - 5089356,85 тыс. рублей,  в том числе:  в 2019 году - 167512,79 тыс. рублей;  в 2020 году - 236322,50 тыс. рублей;  в 2021 году - 448177,18 тыс. рублей;  в 2022 году - 1308184,92 тыс. рублей;  в 2023 году - 1578462,73 тыс. рублей;  в 2024 году - 1350696,73 тыс. рублей;  федеральный бюджет - 2291425,34 тыс. рублей,  в том числе:  в 2019 году - 58818,84 тыс. рублей;  в 2020 году - 200161,50 тыс. рублей;  в 2021 году - 385257,70 тыс. рублей;  в 2022 году - 555313,90 тыс. рублей;  в 2023 году - 655447,50 тыс. рублей;  в 2024 году - 436425,90 тыс. рублей;  областной бюджет - 261468,91 тыс. рублей,  в том числе:  в 2019 году - 93423,62 тыс. рублей;  в 2020 году - 15065,90 тыс. рублей;  в 2021 году - 28997,90 тыс. рублей;  в 2022 году - 41797,16 тыс. рублей;  в 2023 году - 49334,76 тыс. рублей;  в 2024 году - 32849,57 тыс. рублей; |
|  | местные бюджеты - 61902,56 тыс. рублей,  в том числе:  в 2019 году - 12633,33 тыс. рублей;  в 2020 году - 10410,80 тыс. рублей;  в 2021 году - 21802,93 тыс. рублей;  в 2022 году - 17055,5 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,00 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,00 тыс. рублей;  внебюджетные источники - 2474560,04 тыс. рублей,  в том числе:  в 2019 году - 2637,00 тыс. рублей;  в 2020 году - 10684,30 тыс. рублей;  в 2021 году - 12118,65 тыс. рублей;  в 2022 году - 694018,36 тыс. рублей;  в 2023 году - 873680,47 тыс. рублей;  в 2024 году - 881421,26 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F952F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021 N 870-ПП) | |
| Адрес размещения подпрограммы 1-1 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | www.energy.midural.ru |

Приложение N 20

к государственной программе

Свердловской области "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ 1-1 "ЧИСТАЯ ВОДА"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 27.09.2019 [N 630-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E638929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA57F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 30.07.2020 [N 511-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E43B9D9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F855F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 09.12.2021 [N 870-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Объектная характеристика | | | | Финансово-экономическая характеристика [<1>](#P46526) | | | | | | |
| Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид собственности на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ | | в том числе | | | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю эффективности использования бюджетных средств |
| федеральный бюджет | консолидированный бюджет | внебюджетные средства |
| тыс. рублей | | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей/процент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Итого по Свердловской области | | | | предельная (плановая) стоимость работ | 6911523,52 | 2343460,04 | 2096143,44 | 2471923,01 | X | X |
| в том числе:  ПД | 425162,57 | 0,00 | 177970,27 | 247192,30 | X |
| СМР | 6486360,95 | 2343460,04 | 1918170,20 | 2224730,71 | X |
| (п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | |
| 2. | Итого по муниципальному образованию | | | | предельная (плановая) стоимость работ | 5551258,50 | 1598459,90 | 3952798,60 | 0,00 | 780394,69 | 5 |
| в том числе:  ПД | 99990,00 | 0,00 | 99990,00 | 0,00 | - |
| СМР | 5451268,50 | 1598459,90 | 3852808,60 | 0,00 | - |
| (п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FE53F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | |
| 3. | Город Нижний Тагил | "Строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки "Южная" в поселке Черноисточинск Пригородного района Свердловской области. Реконструкция магистрального водовода от поселка Черноисточинск Пригородного района до города Нижний Тагил Свердловской области" | муниципальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 5551258,50 | 1598459,90 | 3952798,60 | 0,00 | 780394,69 | 5 |
| в том числе:  ПД | 99990,00 | 0,00 | 99990,00 | 0,00 | - |
| СМР | 5451268,50 | 1598459,90 | 3852808,60 | 0,00 | - |
| (п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FE55F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | |
| 4. | Итого по муниципальному образованию | | | | предельная (плановая) стоимость работ | 736448,93 | 562106,20 | 174342,73 | 0,00 | 955962,9 | 6 |
| в том числе:  ПД | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | - |
| СМР | 676448,93 | 562106,20 | 114342,73 | 0,00 | - |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FE56F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | |
| 5. | Кушвинский городской округ | "Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод" | муниципальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 736448,93 | 562106,20 | 174342,73 | 0,00 | 955962,9 | 6 |
| в том числе:  ПД | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | - |
| СМР | 676448,93 | 562106,20 | 114342,73 | 0,00 | - |
| (п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FE58F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | |
| 6. | Итого по муниципальному образованию | | | | предельная (плановая) стоимость работ | 92867,88 | 37448,03 | 55419,85 | 0,00 | 317356,19 | 2 |
| в том числе:  ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| СМР | 92867,88 | 37448,03 | 55419,85 | 0,00 | - |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FF50F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | |
| 7. | Городской округ Верхняя Тура | "Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура" | муниципальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 92867,88 | 37448,03 | 55419,85 | 0,00 | 317356,19 | 2 |
| (п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FF52F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | |
| 8. | Итого по муниципальному образованию | | | | предельная (плановая) стоимость работ | 3983,47 | 0,00 | 0,00 | 3983,47 | - | - |
| в том числе:  ПД | 398,35 | 0,00 | 0,00 | 398,35 | - |
| СМР | 3585,12 | 0,00 | 0,00 | 3585,12 | - |
| 9. | Полевской городской округ | модернизация водопроводных колодцев в северной части г. Полевского. Замена железобетонного колодца на колодец полиэтиленовый - количество - 24 штуки | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 1770,00 | 0,00 | 0,00 | 1770,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | - |
| СМР | 1593,00 | 0,00 | 0,00 | 1593,00 | - |
| 10. | модернизация водопроводных сетей микрорайона Черемушки. Замена труб сети водопровода микрорайона Черемушки (транзит по домам - 313 м, в каналах с теплосетью - 90 м) - замена стальной трубы на трубу ПНД - протяженность 403 м | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | - |
| СМР | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 | - |
| 11. | модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома ул. Р. Люксембург 75, 77, 79, 81, 83 - замена стальной трубы на трубу ПНД - протяженность 127,5 м | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | - |
| СМР | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | - |
| 12. |  | модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома ул. Декабристов 1, 3, 5 - замена стальной трубы на трубу ПНД - протяженность 28,5 м | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | - |
| СМР | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | - |
| 13. | модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома ул. Р. Люксембург 99, 101 - протяженность 23,03 м | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | - |
| СМР | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | - |
| 14. | модернизация ФСПВ "Маяк", производительность станции 44,0 тыс. м3/сут. III этап. Модернизация блока очистки N 3. КИПиА. Автоматизация | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 63,47 | 0,00 | 0,00 | 63,47 | - | - |
| в том числе:  ПД | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | - |
| СМР | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 57,12 | - |
| 15. | Итого по муниципальному образованию | | | | предельная (плановая) стоимость работ | 17699,00 | 0,00 | 0,00 | 17699,00 | - |  |
| в том числе:  ПД | 1769,90 | 0,00 | 0,00 | 1769,90 | - |
| СМР | 15929,10 | 0,00 | 0,00 | 15929,10 | - |
| 16. | Нижнетуринский городской округ | замена водопровода d 150 - 1000 м, запорной арматуры от ВК-21 по ул. Ленина до ВК-25 ул. Чкалова - по ул. Свердлова г. Нижняя Тура - протяженность 1000 м | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 2930,00 | 0,00 | 0,00 | 2930,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 293,00 | - |
| СМР | 2637,00 | 0,00 | 0,00 | 2637,00 | - |
| 17. | прокладка нового водопровода Ду 300 мм, 700 м от ул. Малышева, 14 до ВК-70 по ул. Говорова, вывод с территории ОАО "Тизол", г. Нижняя Тура - протяженность 700 м | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 4890,00 | 0,00 | 0,00 | 4890,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | - |
| СМР | 4401,00 | 0,00 | 0,00 | 4401,00 | - |
| 18. | замена водопровода Ду 150 мм, 700 м от ул. Ильича, 22А до пожарной части N 166, г. Нижняя Тура - протяженность 700 м | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 2040,00 | 0,00 | 0,00 | 2040,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | - |
| СМР | 1836,00 | 0,00 | 0,00 | 1836,00 | - |
| 19. |  | замена водопровода Ду 150 мм, 500 м по ул. Молодежная, 1 до ул. Молодежная, 11, г. Нижняя Тура - протяженность 500 м | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 1450,00 | 0,00 | 0,00 | 1450,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | - |
| СМР | 1305,00 | 0,00 | 0,00 | 1305,00 | - |
| 20. | замена водопровода Декабристов, 21 от ВК-63 до Декабристов, 29 (задвижка Д 100 - 1 штука) - протяженность 500 м | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 1010,00 | 0,00 | 0,00 | 1010,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | - |
| СМР | 909,00 | 0,00 | 0,00 | 909,00 | - |
| 21. | замена водопроводной сети по ул. Нагорная - протяженность 250 м | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 1570,00 | 0,00 | 0,00 | 1570,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | - |
| СМР | 1413,00 | 0,00 | 0,00 | 1413,00 | - |
| 22. |  | замена квартальной сети от ВК-39 по ул. Гайдара на территории детских садов и СОШ N 7 с заменой запорной арматуры - протяженность 250 м | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 2460,00 | 0,00 | 0,00 | 2460,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | - |
| СМР | 2214,00 | 0,00 | 0,00 | 2214,00 | - |
| 23. | замена водопровода по ул. Говорова от ВК-40 до ж/дома N 10 (2-й ввод) - протяженность 340 м | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 1240,00 | 0,00 | 0,00 | 1240,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | - |
| СМР | 1116,00 | 0,00 | 0,00 | 1116,00 | - |
| 24. | замена водопровода от ТВК НТМЗ до ул. Ильича, 20а - 22а - протяженность 300 м | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | - |
| СМР | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 98,10 | - |
| 25. | Итого по муниципальному образованию | | | | предельная (плановая) стоимость работ | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | - |  |
| в том числе:  ПД | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | - |
| СМР | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 639,00 | - |
| 26. | Муниципальное образование "Зареченское сельское поселение" | замена магистрального водопровода в с. Скатинское, ул. Советская - протяженность 250 м | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| СМР | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | - |
| 27. | замена магистрального водопровода в с. Скатинское, ул. Советская - протяженность 530 м | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | - |
| СМР | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | - |
| 28. | замена магистрального водопровода в пос. Восход, ул. Дружбы - протяженность 300 м | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | - |
| СМР | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | - |
| 29. | Итого по муниципальному образованию | | | | предельная (плановая) стоимость работ | 52179,50 | 32753,50 | 18616,00 | 810,00 | 372198,9 | 4 |
| в том числе:  ПД | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | - |
| СМР | 52098,50 | 32753,50 | 18616,00 | 729,00 | - |
| (п. 29 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FF57F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | |
| 30. | Березовский городской округ | реконструкция участков трубопроводов водоснабжения по ул. Андреева с пожарным гидрантом (D = 100, L = 450 м) | муниципальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | - |
| СМР | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 729,00 | - |
| 30-1. | Березовский городской округ | Насосная станция II-го подъема "Лесхоз", расположенная по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Рудничная, д. 51, Лит. Б | муниципальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 51369,50 | 32753,50 | 18616,00 | 0,00 | 372198,9 | 4 |
| в том числе:  ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| СМР | 51369,50 | 32753,50 | 18616,00 | 0,00 | - |
| (п. 30-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | |
| 31. | Итого по муниципальному образованию | | | | предельная (плановая) стоимость работ | 70933,67 | 58818,84 | 11524,83 | 590,00 | 105221,54 | 2 |
| в том числе:  ПД | 129,27 | 0,00 | 70,27 | 59,00 | - |
| СМР | 70804,40 | 58818,84 | 11454,56 | 531,00 | - |
| (п. 31 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FF59F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | |
| 32. | Кировградский городской округ | модернизация насосной группы водозабора д. Нейво-Рудянка с заменой (обновлением) насосной установки | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | - |
| СМР | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | - |
| 33. | модернизация насосной группы с заменой (обновлением) насосной установки НС 2 подъема пос. Левиха | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | - |
| СМР | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | - |
| 34. | модернизация насосной группы с заменой (обновлением) насосной установки НС 2 подъема пос. Карпушиха | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | - | - |
| в том числе:  ПД | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | - |
| СМР | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | - |
| 35. |  | модернизация системы водоснабжения г. Кировград. Насосные станции 1-го подъема | муниципальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 70933,67 | 58818,84 | 11524,83 | 590,00 | 105221,54 | 2 |
| в том числе:  ПД | 129,27 | 0,00 | 70,27 | 59,00 | - |
| СМР | 70804,40 | 58818,84 | 11454,56 | 531,00 | - |
| (п. 35 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F051F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | |
| 36. | Итого по муниципальному образованию | | | | предельная (плановая) стоимость работ | 5085,25 | 0,00 | 0,00 | 5085,25 | - | - |
| в том числе:  ПД | 508,53 | 0,00 | 0,00 | 508,53 | - |
| СМР | 4576,72 | 0,00 | 0,00 | 4576,72 | - |
| (п. 36 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F053F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | |
| 37. | Муниципальное образование Алапаевское | модернизация водопровода от дома N 6А, литер В по ул. Полевской до дома N 1 по ул. Школьной, р.п. Верхняя Синячиха | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 5085,25 | 0,00 | 0,00 | 5085,25 | - | - |
| в том числе:  ПД | 508,53 | 0,00 | 0,00 | 508,53 | - |
| СМР | 4576,72 | 0,00 | 0,00 | 4576,72 | - |
| (п. 37 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F055F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | |
| 38. | Итого по муниципальному образованию | | | | предельная (плановая) стоимость работ | 2112,48 | 0,00 | 0,00 | 2112,48 | - | - |
| в том числе:  ПД | 211,25 | 0,00 | 0,00 | 211,25 | - |
| СМР | 1901,23 | 0,00 | 0,00 | 1901,23 | - |
| (п. 38 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F056F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | |
| 39. | Сысертский городской округ | реконструкция магистрального водопровода пос. Первомайский | муниципальная | реконструкция | предельная (плановая) стоимость работ | 2112,48 | 0,00 | 0,00 | 2112,48 | - | - |
| в том числе:  ПД | 211,25 | 0,00 | 0,00 | 211,25 | - |
| СМР | 1901,23 | 0,00 | 0,00 | 1901,23 | - |
| (п. 39 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F058F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | |
| 40. | Итого по муниципальному образованию | | | | предельная (плановая) стоимость работ | 2432458,17 | 0,00 | 0,00 | 2432458,17 | - | - |
| в том числе:  ПД | 243245,81 | 0,00 | 0,00 | 243245,81 | - |  |
| СМР | 2189212,36 | 0,00 | 0,00 | 2189212,36 | - |
| (п. 40 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F150F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | |
| 41. | Муниципальное образование "город Екатеринбург" | строительство водовода от камеры 1-В-1, включая дюкер через Верх-Исетский пруд и модернизацию камер 1-В-1 и 2 камер дюкера | муниципальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 73971,94 | 0,00 | 0,00 | 73971,94 | - | - |
| в том числе:  ПД | 7397,19 | 0,00 | 0,00 | 7397,19 | - |
| СМР | 66574,75 | 0,00 | 0,00 | 66574,75 | - |
| 42. | модернизация водовода по Московскому тракту от западной фильтровальной станции до ул. Светлореченской (часть водовода "Химмашевский") и водовода по ул. Репина от ул. Светлореченской до ул. Отрадной (часть кольцующей перемычки) | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 647719,13 | 0,00 | 0,00 | 647719,13 | - | - |
| в том числе:  ПД | 64771,91 | 0,00 | 0,00 | 64771,91 | - |
| СМР | 582947,22 | 0,00 | 0,00 | 582947,22 | - |
| 43. | модернизация водовода Ду 1000 мм по проезду Водительскому от ул. Амундсена до ул. Щербакова и 2 Ду 1000 мм по ул. Просторной от ул. Щербакова до насосной станции N 7 (часть водовода "Химмашевский") | муниципальная | модернизация | предельная (плановая) стоимость работ | 1710767,10 | 0,00 | 0,00 | 1710767,10 | - | - |
| в том числе:  ПД | 171076,71 | 0,00 | 0,00 | 171076,71 | - |
| СМР | 1539690,39 | 0,00 | 0,00 | 1539690,39 | - |
| (п. 43 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F152F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | |
| 44. | Итого по муниципальному образованию | | | | предельная (плановая) стоимость работ | 8474,62 | 0,00 | 0,00 | 8474,62 | - | - |
| в том числе:  ПД | 847,46 | 0,00 | 0,00 | 847,46 | - |
| СМР | 7627,16 | 0,00 | 0,00 | 7627,16 | - |
| (п. 44 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F157F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | |
| 45. | Муниципальное образование город Алапаевск | строительство насосной станции на месторождении "Сусанское" | муниципальная | строительство | предельная (плановая) стоимость работ | 8474,62 | 0,00 | 0,00 | 8474,62 | - | - |
| в том числе:  ПД | 847,46 | 0,00 | 0,00 | 847,46 | - |
| СМР | 7627,16 | 0,00 | 0,00 | 7627,16 | - |
| (п. 45 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F159F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<1> Объем средств на 2021 - 2024 годы будет откорректирован по результатам отборов проектов по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения в соответствии с [порядком и условиями](#P44446) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения на период 2020 - 2024 годов, приведенными в приложении N 18 к государственной программе.

Приложение N 21

к государственной программе

Свердловской области "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1-1 "ЧИСТАЯ ВОДА"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 27.09.2019 [N 630-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E638929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FD57F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 30.07.2020 [N 511-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E43B9D9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F855F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 09.12.2021 [N 870-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования | | Объем средств на реализацию программных мероприятий [<1>](#P50243) | | | | | | | | | | | | | |
| За период реализации программы | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР |
| тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Итого по Свердловской области | | Общая стоимость | | 407252,57 | 8566958,90 | 60363,27 | 164488,67 | 1347,46 | 230002,00 | 101106,25 | 447060,93 | 172067,24 | 2862673,92 | 64849,16 | 3128831,31 | 7519,19 | 1733902,07 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 2289586,47 | 0,00 | 58818,84 | 0,00 | 198318,53 | 0,00 | 385257,70 | 0,00 | 555313,90 | 0,00 | 655447,50 | 0,00 | 436430,00 |
| ОБ | 0,00 | 260360,28 | 0,00 | 92453,72 | 0,00 | 14927,17 | 0,00 | 28997,90 | 0,00 | 41797,16 | 0,00 | 49334,76 | 0,00 | 32849,57 |
| МБ | 160060,27 | 3792281,46 | 60070,27 | 10579,11 | 0,00 | 10349,51 | 99990,00 | 21802,93 | 0,00 | 1743611,74 | 0,00 | 1615217,74 | 0,00 | 390720,43 |
| ВБ | 247192,30 | 2224730,69 | 293,00 | 2637,00 | 1347,46 | 6406,79 | 1116,25 | 11002,40 | 172067,24 | 521951,12 | 64849,16 | 808831,31 | 7519,19 | 873902,07 |
| (п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Итого по муниципальному образованию | | Общая стоимость | | 99990,00 | 5451268,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99990,00 | 0,00 | 0,00 | 2271268,50 | 0,00 | 2320000,00 | 0,00 | 860000,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 1598459,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506582,40 | 0,00 | 655447,50 | 0,00 | 436430,00 |
| ОБ | 0,00 | 120314,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38129,86 | 0,00 | 49334,76 | 0,00 | 32849,57 |
| МБ | 99990,00 | 3732494,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99990,00 | 0,00 | 0,00 | 1726556,24 | 0,00 | 1615217,74 | 0,00 | 390720,43 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F959F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Город Нижний Тагил | "Строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки "Южная" в поселке Черноисточинск Пригородного района Свердловской области. Реконструкция магистрального водовода от поселка Черноисточинск Пригородного района до города Нижний Тагил Свердловской области" | Общая стоимость | | 99990,00 | 5451268,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99990,00 | 0,00 | 0,00 | 2271268,50 | 0,00 | 2320000,00 | 0,00 | 860000,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 1598459,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506582,40 | 0,00 | 655447,50 | 0,00 | 436430,00 |
| ОБ | 0,00 | 120314,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38129,86 | 0,00 | 49334,76 | 0,00 | 32849,57 |
| МБ | 99990,00 | 3732494,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99990,00 | 0,00 | 0,00 | 1726556,24 | 0,00 | 1615217,74 | 0,00 | 390720,43 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FA57F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Итого по муниципальному образованию | | Общая стоимость | | 60000,00 | 676448,93 | 60000,00 | 40222,70 | 0,00 | 182082,90 | 0,00 | 436058,53 | 0,00 | 18084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 562106,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160870,50 | 0,00 | 385257,70 | 0,00 | 15978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 80519,70 | 0,00 | 38211,60 | 0,00 | 12108,20 | 0,00 | 28997,90 | 0,00 | 1202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 60000,00 | 33823,03 | 60000,00 | 2011,10 | 0,00 | 9104,20 | 0,00 | 21802,93 | 0,00 | 904,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E43B9D9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F858F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020  N 511-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Кушвинский городской округ | "Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод" | Общая стоимость | | 60000,00 | 676448,93 | 60000,00 | 40222,70 | 0,00 | 182082,90 | 0,00 | 436058,53 | 0,00 | 18084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 562106,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160870,50 | 0,00 | 385257,70 | 0,00 | 15978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 80519,70 | 0,00 | 38211,60 | 0,00 | 12108,20 | 0,00 | 28997,90 | 0,00 | 1202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 60000,00 | 33823,03 | 60000,00 | 2011,10 | 0,00 | 9104,20 | 0,00 | 21802,93 | 0,00 | 904,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E43B9D9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F956F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020  N 511-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Итого по муниципальному образованию | | Общая стоимость | | 0,00 | 92867,88 | 0,00 | 51355,57 | 0,00 | 41512,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 92867,88 | 0,00 | 51355,57 | 0,00 | 41512,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 37448,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37448,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 52633,87 | 0,00 | 49814,90 | 0,00 | 2818,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 2785,98 | 0,00 | 1540,67 | 0,00 | 1245,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FB55F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Городской округ Верхняя Тура | "Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура" | Общая стоимость | | 0,00 | 92867,88 | 0,00 | 51355,57 | 0,00 | 41512,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 37448,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37448,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 52633,87 | 0,00 | 49814,90 | 0,00 | 2818,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 2785,98 | 0,00 | 1540,67 | 0,00 | 1245,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FC53F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Итого по муниципальному образованию | | Общая стоимость | | 398,35 | 3585,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 1593,00 | 92,00 | 828,00 | 66,35 | 597,12 | 63,00 | 567,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 398,35 | 3585,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 1593,00 | 92,00 | 828,00 | 66,35 | 597,12 | 63,00 | 567,00 |
| 9. | Полевской городской округ | модернизация водопроводных колодцев в северной части г. Полевского. Замена железобетонного колодца на колодец полиэтиленовый - количество - 24 штуки | Общая стоимость | | 177,00 | 1593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 1593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 177,00 | 1593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 1593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | модернизация водопроводных сетей микрорайона Черемушки. Замена труб сети водопровода микрорайона Черемушки (транзит по домам - 313 м, в каналах с теплосетью - 90 м) - замена стальной трубы на трубу ПНД - протяженность 403 м | Общая стоимость | | 92,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 92,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома ул. Р. Люксембург 75, 77, 79, 81, 83 - замена стальной трубы на трубу ПНД - протяженность 127,5 м | Общая стоимость | | 60,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 60,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. |  | модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома ул. Декабристов 1, 3, 5 - замена стальной трубы на трубу ПНД - протяженность 28,5 м | Общая стоимость | | 33,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 297,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 33,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 297,00 |
| 13. | модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома ул. Р. Люксембург 99, 101 - протяженность 23,03 м | Общая стоимость | | 30,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 270,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 30,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 270,00 |
| 14. | модернизация ФСПВ "Маяк", производительность станции 44,0 тыс. м3/сут. III этап. Модернизация блока очистки N 3. КИПиА. Автоматизация | Общая стоимость | | 6,35 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 57,12 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 6,35 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 57,12 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Итого по муниципальному образованию | | Общая стоимость | | 1769,90 | 15929,10 | 293,00 | 2637,00 | 403,00 | 3627,00 | 693,00 | 6237,00 | 370,00 | 3330,00 | 10,90 | 98,10 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 1769,90 | 15929,10 | 293,00 | 2637,00 | 403,00 | 3627,00 | 693,00 | 6237,00 | 370,00 | 3330,00 | 10,90 | 98,10 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Нижнетуринский городской округ | замена водопровода d 150 - 1000 м, запорной арматуры от ВК-21 по ул. Ленина до ВК-25 ул. Чкалова - по ул. Свердлова г. Нижняя Тура - протяженность 1000 м | Общая стоимость | | 293,00 | 2637,00 | 293,00 | 2637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 293,00 | 2637,00 | 293,00 | 2637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | прокладка нового водопровода Ду 300 мм, 700 м от ул. Малышева, 14 до ВК-70 по ул. Говорова, вывод с территории ОАО "Тизол", г. Нижняя Тура - протяженность 700 м | Общая стоимость | | 489,00 | 4401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 4401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 489,00 | 4401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 4401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | замена водопровода Ду 150 мм, 700 м от ул. Ильича, 22А до пожарной части N 166, г. Нижняя Тура - протяженность 700 м | Общая стоимость | | 204,00 | 1836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 1836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 204,00 | 1836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 1836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. |  | замена водопровода Ду 150 мм, 500 м по ул. Молодежная, 1 до ул. Молодежная, 11, г. Нижняя Тура - протяженность 500 м | Общая стоимость | | 145,00 | 1305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 1305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 145,00 | 1305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 1305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | замена водопровода Декабристов, 21 от ВК-63 до Декабристов, 29 (задвижка Д 100 - 1 штука) - протяженность 500 м | Общая стоимость | | 101,00 | 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 101,00 | 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | замена водопроводной сети по ул. Нагорная - протяженность 250 м | Общая стоимость | | 157,00 | 1413,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 1413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 157,00 | 1413,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 1413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. |  | замена квартальной сети от ВК-39 по ул. Гайдара на территории детских садов и СОШ N 7 с заменой запорной арматуры - протяженность 250 м | Общая стоимость | | 246,00 | 2214,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 2214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 246,00 | 2214,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 2214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | замена водопровода по ул. Говорова от ВК-40 до ж/дома N 10 (2-й ввод) - протяженность 340 м | Общая стоимость | | 124,00 | 1116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 1116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 124,00 | 1116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 1116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | замена водопровода от ТВК НТМЗ до ул. Ильича, 20а - 22а - протяженность 300 м | Общая стоимость | | 10,90 | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 98,10 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 10,90 | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 98,10 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Итого по муниципальному образованию | | Общая стоимость | | 71,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 144,00 | 35,00 | 315,00 | 20,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 71,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 144,00 | 35,00 | 315,00 | 20,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Муниципальное образование "Зареченское сельское поселение" | замена магистрального водопровода в с. Скатинское, ул. Советская - протяженность 250 м | Общая стоимость | | 16,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 16,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | замена магистрального водопровода в с. Скатинское, ул. Советская - протяженность 530 м | Общая стоимость | | 35,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 35,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | замена магистрального водопровода в пос. Восход, ул. Дружбы - протяженность 300 м | Общая стоимость | | 20,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 20,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Итого по муниципальному образованию | | Общая стоимость | | 81,00 | 52098,50 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51369,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 32753,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32753,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 2465,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2465,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 16150,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16150,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 29 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FD51F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Березовский городской округ | реконструкция участков трубопроводов водоснабжения по ул. Андреева с пожарным гидрантом (D = 100, L = 450 м) | Общая стоимость | | 81,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 81,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-1. | Березовский городской округ | Насосная станция II-го подъема "Лесхоз", расположенная по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Рудничная, д. 51, Лит. Б | Общая стоимость | | 0,00 | 51369,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51369,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 32753,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32753,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 2465,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2465,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 16150,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16150,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 30-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Итого по муниципальному образованию | | Общая стоимость | | 129,27 | 70804,40 | 70,27 | 70273,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 531,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 58818,84 | 0,00 | 58818,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 4427,22 | 0,00 | 4427,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 70,27 | 7027,34 | 70,27 | 7027,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 59,00 | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 531,00 |
| 32. | Кировградский городской округ | модернизация насосной группы водозабора д. Нейво-Рудянка с заменой (обновлением) насосной установки | Общая стоимость | | 15,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 135,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 15,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 135,00 |
| 33. | модернизация насосной группы с заменой (обновлением) насосной установки НС 2 подъема пос. Левиха | Общая стоимость | | 31,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 279,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 31,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 279,00 |
| 34. | модернизация насосной группы с заменой (обновлением) насосной установки НС 2 подъема пос. Карпушиха | Общая стоимость | | 13,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 117,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 13,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 117,00 |
| 35. | модернизация системы водоснабжения г. Кировград. Насосные станции 1-го подъема | Общая стоимость | | 70,27 | 70273,40 | 70,27 | 70273,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 58818,84 | 0,00 | 58818,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 4427,22 | 0,00 | 4427,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 70,27 | 7027,34 | 70,27 | 7027,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Итого по муниципальному образованию | | Общая стоимость | | 508,53 | 4576,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,53 | 1525,58 | 0,00 | 1525,56 | 0,00 | 1525,58 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 508,53 | 4576,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,53 | 1525,58 | 0,00 | 1525,56 | 0,00 | 1525,58 |
| (п. 36 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FD56FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Муниципальное образование Алапаевское | модернизация водопровода от дома N 6А, литер В по ул. Полевской до дома N 1 по ул. Школьной, р.п. Верхняя Синячиха | Общая стоимость | | 508,53 | 4576,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,53 | 1525,58 | 0,00 | 1525,56 | 0,00 | 1525,58 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 508,53 | 4576,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,53 | 1525,58 | 0,00 | 1525,56 | 0,00 | 1525,58 |
| (п. 37 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FE54F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | Итого по муниципальному образованию | | Общая стоимость | | 211,25 | 1901,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,25 | 950,61 | 0,00 | 950,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 211,25 | 1901,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,25 | 950,61 | 0,00 | 950,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | Сысертский городской округ | реконструкция магистрального водопровода пос. Первомайский | Общая стоимость | | 211,25 | 1901,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,25 | 950,61 | 0,00 | 950,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 211,25 | 1901,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,25 | 950,61 | 0,00 | 950,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | Итого по муниципальному образованию | | Общая стоимость | | 243245,81 | 2189212,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171076,71 | 513230,13 | 64771,91 | 804703,74 | 7397,19 | 871278,49 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 243245,81 | 2189212,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171076,71 | 513230,13 | 64771,91 | 804703,74 | 7397,19 | 871278,49 |
| (п. 40 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FF52F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | Муниципальное образование "город Екатеринбург" | строительство водовода от камеры 1-В-1, включая дюкер через Верх-Исетский пруд и модернизацию камер 1-В-1 и 2 камер дюкера | Общая стоимость | | 7397,19 | 66574,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7397,19 | 66574,75 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 7397,19 | 66574,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7397,19 | 66574,75 |
| 42. | модернизация водовода по Московскому тракту от западной фильтровальной станции до ул. Светлореченской (часть водовода "Химмашевский") и водовода по ул. Репина от ул. Светлореченской до ул. Отрадной (часть кольцующей перемычки) | Общая стоимость | | 64771,91 | 582947,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64771,91 | 291473,61 | 0,00 | 291473,61 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 64771,91 | 582947,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64771,91 | 291473,61 | 0,00 | 291473,61 |
| 43. | Муниципальное образование "город Екатеринбург" | модернизация водовода Ду 1000 мм по проезду Водительскому от ул. Амундсена до ул. Щербакова и 2 Ду 1000 мм по ул. Просторной от ул. Щербакова до насосной станции N 7 (часть водовода "Химмашевский") | Общая стоимость | | 171076,71 | 1539690,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171076,71 | 513230,13 | 0,00 | 513230,13 | 0,00 | 513230,13 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 171076,71 | 1539690,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171076,71 | 513230,13 | 0,00 | 513230,13 | 0,00 | 513230,13 |
| (п. 43 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F050F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | Итого по муниципальному образованию | | Общая стоимость | | 847,46 | 7627,16 | 0,00 | 0,00 | 847,46 | 1906,79 | 0,00 | 1906,79 | 0,00 | 1906,79 | 0,00 | 1906,79 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 847,46 | 7627,16 | 0,00 | 0,00 | 847,46 | 1906,79 | 0,00 | 1906,79 | 0,00 | 1906,79 | 0,00 | 1906,79 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 44 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F058F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | Муниципальное образование город Алапаевск | строительство насосной станции на месторождении "Сусанское" | Общая стоимость | | 847,46 | 7627,16 | 0,00 | 0,00 | 847,46 | 1906,79 | 0,00 | 1906,79 | 0,00 | 1906,79 | 0,00 | 1906,79 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 847,46 | 7627,16 | 0,00 | 0,00 | 847,46 | 1906,79 | 0,00 | 1906,79 | 0,00 | 1906,79 | 0,00 | 1906,79 | 0,00 | 0,00 |
| (п. 45 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847F156F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<1> Объем средств на 2021 - 2024 годы будет откорректирован по результатам отборов проектов по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения в соответствии с [порядком и условиями](#P44446) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения на период 2020 - 2024 годов, приведенными в приложении N 18 к государственной программе.

Приложение N 22

к государственной программе

Свердловской области "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

ДИНАМИКА

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"ЧИСТАЯ ВОДА" ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1-1 "ЧИСТАЯ ВОДА"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 27.09.2019 [N 630-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E638929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB840F955FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 30.07.2020 [N 511-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E43B9D9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F855F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 16.09.2021 [N 587-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K),  от 09.12.2021 [N 870-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения Свердловской области | График достижения целевого показателя | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| человек | процентов | процентов | процентов | процентов | процентов | процентов | процентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | | | | | |
| 2. | Доля населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (в соответствии с паспортом федерального проекта "Чистая вода", утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21.12.2018 N 3) | | X | X | 76,600 | 76,700 | 76,900 | 77,300 | 77,900 | 79,200 |
| (п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FA51F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 3. | Доля населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (достигаемая в ходе реализации подпрограммы 1-1 "Чистая вода" государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года") | | 298348 | 6,921 | 76,600 | 76,702 | 77,481 | 77,606 | 77,901 | 82,958 |
| (п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FA50F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 4. | Суммарный прирост по Свердловской области | | 298348 | 6,921 | 0,56 | 0,102 | 0,779 | 0,125 | 0,295 | 5,057 |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FA53F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 5. | Итого по муниципальному образованию | | 212832 | 4,937 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,937 |
| (п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FA52F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 6. | Город Нижний Тагил | "Строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки "Южная" в поселке Черноисточинск Пригородного района Свердловской области. Реконструкция магистрального водовода от поселка Черноисточинск Пригородного района до города Нижний Тагил Свердловской области" | 212832 | 4,937 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,937 |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FA55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 7. | Итого по муниципальному образованию | | 25383 | 0,589 | 0,000 | 0,000 | 0,589 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FA54F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 8. | Кушвинский городской округ | "Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод" | 25383 | 0,589 | 0,000 | 0,000 | 0,589 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FA57F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 9. | Итого по муниципальному образованию | | 5109 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FA56F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 10. | Городской округ Верхняя Тура | "Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура" | 5109 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FA59F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 11. | Итого по муниципальному образованию | | 4400 | 0,101 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,035 | 0,033 | 0,010 |
| 12. | Полевской городской округ | модернизация водопроводных колодцев в северной части г. Полевского. Замена железобетонного колодца на колодец полиэтиленовый - количество - 24 штуки | 1000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13. | модернизация водопроводных сетей микрорайона Черемушки. Замена труб сети водопровода микрорайона Черемушки (транзит по домам - 313 м, в каналах с теплосетью - 90 м) - замена стальной трубы на трубу ПНД - протяженность 403 м | 1500 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |
| 14. | модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома ул. Р. Люксембург 75, 77, 79, 81, 83 - замена стальной трубы на трубу ПНД - протяженность 127,5 м | 450 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |
| 15. |  | модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома ул. Декабристов 1, 3, 5 - замена стальной трубы на трубу ПНД - протяженность 28,5 м | 270 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 16. | модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома ул. Р. Люксембург 99, 101 - протяженность 23,03 м | 180 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 17. | модернизация ФСПВ "Маяк", производительность станции 44,0 тыс. м3/сут. III этап. Модернизация блока очистки N 3. КИПиА. Автоматизация | 1000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,000 |
| 18. | Итого по муниципальному образованию | | 8800 | 0,204 | 0,000 | 0,077 | 0,046 | 0,069 | 0,012 | 0,000 |
| (п. 18 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FA58F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 19. | Нижнетуринский городской округ | замена водопровода d 150 - 1000 м, запорной арматуры от ВК-21 по ул. Ленина до ВК-25 ул. Чкалова - по ул. Свердлова г. Нижняя Тура - протяженность 1000 м | 1000 | 0,023 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20. | прокладка нового водопровода Ду 300 мм, 700 м от ул. Малышева, 14 до ВК-70 по ул. Говорова, вывод с территории ОАО "Тизол", г. Нижняя Тура - протяженность 700 м | 1000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21. | замена водопровода Ду 150 мм, 700 м от ул. Ильича, 22А до пожарной части N 166, г. Нижняя Тура - протяженность 700 м | 1000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22. | замена водопровода Ду 150 мм, 500 м по ул. Молодежная, 1 до ул. Молодежная, 11, г. Нижняя Тура - протяженность 500 м | 1000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 |
| 23. |  | замена водопровода Декабристов, 21 от ВК-63 до Декабристов, 29 (задвижка Д 100 - 1 штука) - протяженность 500 м | 1000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 |
| 24. | замена водопроводной сети по ул. Нагорная - протяженность 250 м | 1150 | 0,027 | 0,000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 24 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FB51F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 25. |  | замена квартальной сети от ВК-39 по ул. Гайдара на территории детских садов и СОШ N 7 с заменой запорной арматуры - протяженность 250 м | 1150 | 0,027 | 0,000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 25 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FB50F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 26. |  | замена водопровода по ул. Говорова от ВК-40 до ж/дома N 10 (2-й ввод) - протяженность 340 м | 1000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 |
| 27. | замена водопровода от ТВК НТМЗ до ул. Ильича, 20а - 22а - протяженность 300 м | 500 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,000 |
| 28. | Итого по муниципальному образованию | | 300 | 0,006 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
| 29. | Муниципальное образование "Зареченское сельское поселение" | замена магистрального водопровода в с. Скатинское, ул. Советская - протяженность 250 м | 100 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30. | замена магистрального водопровода в с. Скатинское, ул. Советская - протяженность 530 м | 100 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31. | замена магистрального водопровода в пос. Восход, ул. Дружбы - протяженность 300 м | 100 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
| 32. | Итого по муниципальному образованию | | 4800 | 0,111 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | 0,000 |
| (п. 32 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FB53F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 33. | Березовский городской округ | реконструкция участков трубопроводов водоснабжения по ул. Андреева с пожарным гидрантом (D = 100, L = 450 м) | 1000 | 0,023 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33-1. |  | Насосная станция II-го подъема "Лесхоз", расположенная по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Рудничная, д. 51, Лит. Б | 3800 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | 0,000 |
| (п. 33-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 34. | Итого по муниципальному образованию | | 24430 | 0,566 | 0,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| (п. 34 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FB52F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 35. | Кировградский городской округ | модернизация насосной группы водозабора д. Нейво-Рудянка с заменой (обновлением) насосной установки | 100 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| (п. 35 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E43B9D9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FC56F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020  N 511-ПП) | | | | | | | | | | |
| 36. |  | модернизация насосной группы с заменой (обновлением) насосной установки НС 2 подъема пос. Левиха | 100 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| (п. 36 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E43B9D9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FC59F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020  N 511-ПП) | | | | | | | | | | |
| 37. |  | модернизация насосной группы с заменой (обновлением) насосной установки НС 2 подъема пос. Карпушиха | 100 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| (п. 37 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E43B9D9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FC58F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020  N 511-ПП) | | | | | | | | | | |
| 38. |  | модернизация системы водоснабжения г. Кировград. Насосные станции 1-го подъема | 24130 | 0,560 | 0,0560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 38 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FB55F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 39. | Итого по муниципальному образованию | | 1500 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 40. | Муниципальное образование Алапаевское | модернизация водопровода от дома N 6А, литер В по ул. Полевской до дома N 1 по ул. Школьной, р.п. Верхняя Синячиха | 1500 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 |
| 41. | Итого по муниципальному образованию | | 830 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,000 |
| 42. | Сысертский городской округ | реконструкция магистрального водопровода пос. Первомайский | 830 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,000 |
| 43. | Итого по муниципальному образованию | | 3000 | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,069 |
| 44. | Муниципальное образование "город Екатеринбург" | строительство водовода от камеры 1-В-1, включая дюкер через Верх-Исетский пруд и модернизацию камер 1-В-1 и 2 камер дюкера | 1000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 45. | модернизация водовода по Московскому тракту от западной фильтровальной станции до ул. Светлореченской (часть водовода "Химмашевский") и водовода по ул. Репина от ул. Светлореченской до ул. Отрадной (часть кольцующей перемычки) | 1000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 46. | модернизация водовода Ду 1000 мм по проезду Водительскому от ул. Амундсена до ул. Щербакова и 2 Ду 1000 мм по ул. Просторной от ул. Щербакова до насосной станции N 7 (часть водовода "Химмашевский") | 1000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 |
| 47. | Итого по муниципальному образованию | | 6964 | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,162 | 0,000 |
| (п. 47 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FB54F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 48. | Муниципальное образование город Алапаевск | строительство насосной станции на месторождении "Сусанское" | 6964 | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,162 | 0,000 |
| (п. 48 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FB57F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 49. | Доля городского населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | | | | | |
| 50. | Доля городского населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (в соответствии с паспортом федерального проекта "Чистая вода", утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21.12.2018 N 3) | | X | X | 81,800 | 96,000 | 82,100 | 82,500 | 83,200 | 84,500 |
| (п. 50 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FB56F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 51. | Доля городского населения Свердловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (достигаемая в ходе реализации подпрограммы 1-1 "Чистая вода" государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года") | | 288429 | 7,75 | 81,800 | 81,916 | 82,829 | 82,974 | 83,200 | 89,150 |
| (п. 51 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FB59F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 52. | Суммарный прирост по Свердловской области | | 288429 | 7,75 | 0,516 | 0,116 | 0,913 | 0,145 | 0,226 | 5,95 |
| (п. 52 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FB58F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 53. | Итого по муниципальному образованию | | 212832 | 5,807 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,807 |
| (п. 53 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FC51F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 54. | Город Нижний Тагил | "Строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки "Южная" в поселке Черноисточинск Пригородного района Свердловской области. Реконструкция магистрального водовода от поселка Черноисточинск Пригородного района до города Нижний Тагил Свердловской области" | 212832 | 5,807 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,807 | 5,805 |
| (п. 54 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FC50F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 55. | Итого по муниципальному образованию | | 25383 | 0,693 | 0,000 | 0,000 | 0,693 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 55 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FC53F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 56. | Кушвинский городской округ | "Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод" | 25383 | 0,693 | 0,000 | 0,693 | 0,692 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 56 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FC52F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 57. | Итого по муниципальному образованию | | 5109 | 0,139 | 0,000 | 0,000 | 0,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 58. | Городской округ Верхняя Тура | "Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура" | 5109 | 0,139 | 0,000 | 0,000 | 0,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 59. | Итого по муниципальному образованию | | 4400 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,041 | 0,039 | 0,012 |
| 60. | Полевской городской округ | модернизация водопроводных колодцев в северной части г. Полевского. Замена железобетонного колодца на колодец полиэтиленовый - количество - 24 штуки | 1000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 61. | модернизация водопроводных сетей микрорайона Черемушки. Замена труб сети водопровода микрорайона Черемушки (транзит по домам - 313 м, в каналах с теплосетью - 90 м) - замена стальной трубы на трубу ПНД - протяженность 403 м | 1500 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,000 | 0,000 |
| 62. | модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома ул. Р. Люксембург 75, 77, 79, 81, 83 - замена стальной трубы на трубу ПНД - протяженность 127,5 м | 450 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,000 |
| 63. |  | модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома ул. Декабристов 1, 3, 5 - замена стальной трубы на трубу ПНД - протяженность 28,5 м | 270 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 64. | модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома ул. Р. Люксембург 99, 101 - протяженность 23,03 м | 180 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 65. | модернизация ФСПВ "Маяк", производительность станции 44,0 тыс. м3/сут. III этап. Модернизация блока очистки N 3. КИПиА. Автоматизация | 1000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,000 |
| 66. | Итого по муниципальному образованию | | 8800 | 0,238 | 0,000 | 0,089 | 0,054 | 0,081 | 0,014 | 0,000 |
| (п. 66 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FC55F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 67. | Нижнетуринский городской округ | замена водопровода d 150 - 1000 м, запорной арматуры от ВК-21 по ул. Ленина до ВК-25 ул. Чкалова - по ул. Свердлова г. Нижняя Тура - протяженность 1000 м | 1000 | 0,027 | 0,000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 68. | прокладка нового водопровода Ду 300 мм, 700 м от ул. Малышева, 14 до ВК-70 по ул. Говорова, вывод с территории ОАО "Тизол", г. Нижняя Тура - протяженность 700 м | 1000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 69. | замена водопровода Ду 150 мм, 700 м от ул. Ильича, 22А до пожарной части N 166, г. Нижняя Тура - протяженность 700 м | 1000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 70. | замена водопровода Ду 150 мм, 500 м по ул. Молодежная, 1 до ул. Молодежная, 11, г. Нижняя Тура - протяженность 500 м | 1000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 |
| 71. |  | замена водопровода Декабристов, 21 от ВК-63 до Декабристов, 29 (задвижка Д 100 - 1 штука) - протяженность 500 м | 1000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 |
| 72. | замена водопроводной сети по ул. Нагорная - протяженность 250 м | 1150 | 0,031 | 0,000 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 72 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FC54F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 73. |  | замена квартальной сети от ВК-39 по ул. Гайдара на территории детских садов и СОШ N 7 с заменой запорной арматуры - протяженность 250 м | 1150 | 0,031 | 0,000 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 73 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FC57F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 74. |  | замена водопровода по ул. Говорова от ВК-40 до ж/дома N 10 (2-й ввод) - протяженность 340 м | 1000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 |
| 75. | замена водопровода от ТВК НТМЗ до ул. Ильича, 20а - 22а - протяженность 300 м | 500 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,000 |
| 76. | Итого по муниципальному образованию | | 1000 | 0,027 | 0,000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 77. | Березовский городской округ | реконструкция участков трубопроводов водоснабжения по ул. Андреева с пожарным гидрантом (D = 100, L = 450 м) | 1000 | 0,027 | 0,000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 77-1. |  | Насосная станция II-го подъема "Лесхоз", расположенная по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Рудничная, д. 51, Лит. Б | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 77-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FD52FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 78. | Итого по муниципальному образованию | | 19223 | 0,525 | 0,516 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| (п. 78 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FC56F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 79. | Кировградский городской округ | модернизация насосной группы водозабора д. Нейво-Рудянка с заменой (обновлением) насосной установки | 100 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| (п. 79 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E43B9D9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FD55F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020  N 511-ПП) | | | | | | | | | | |
| 80. |  | модернизация насосной группы с заменой (обновлением) насосной установки НС 2 подъема пос. Левиха | 100 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| (п. 80 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E43B9D9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FD54F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020  N 511-ПП) | | | | | | | | | | |
| 81. |  | модернизация насосной группы с заменой (обновлением) насосной установки НС 2 подъема пос. Карпушиха | 100 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| (п. 81 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E43B9D9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FD57F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020  N 511-ПП) | | | | | | | | | | |
| 82. |  | модернизация системы водоснабжения г. Кировград. Насосные станции 1-го подъема | 18923 | 0,516 | 0,516 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 82 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E43B9D9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB847FD56F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020  N 511-ПП) | | | | | | | | | | |
| 83. | Итого по муниципальному образованию | | 1500 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,041 |
| 84. | Муниципальное образование Алапаевское | модернизация водопровода от дома N 6А, литер В по ул. Полевской до дома N 1 по ул. Школьной, р.п. Верхняя Синячиха | 1500 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,041 |
| 85. | Итого по муниципальному образованию | | 830 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 |
| 86. | Сысертский городской округ | реконструкция магистрального водопровода пос. Первомайский | 830 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,000 | 0,000 |
| 87. | Итого по муниципальному образованию | | 3000 | 0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,081 |
| 88. | Муниципальное образование "город Екатеринбург" | строительство водовода от камеры 1-В-1, включая дюкер через Верх-Исетский пруд и модернизацию камер 1-В-1 и 2 камер дюкера | 1000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 |
| 89. | модернизация водовода по Московскому тракту от западной фильтровальной станции до ул. Светлореченской (часть водовода "Химмашевский") и водовода по ул. Репина от ул. Светлореченской до ул. Отрадной (часть кольцующей перемычки) | 1000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 |
| 90. | модернизация водовода Ду 1000 мм по проезду Водительскому от ул. Амундсена до ул. Щербакова и 2 Ду 1000 мм по ул. Просторной от ул. Щербакова до насосной станции N 7 (часть водовода "Химмашевский") | 1000 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 |
| 91. | Итого по муниципальному образованию | | 6352 | 0,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,173 | 0,000 |
| (п. 91 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FC59F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |
| 92. | Муниципальное образование город Алапаевск | строительство насосной станции на месторождении "Сусанское" | 6352 | 0,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,173 | 0,000 |
| (п. 92 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB844FC58F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | | |

Приложение N 23

к государственной программе

Свердловской области "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1-1 "ЧИСТАЯ ВОДА"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 27.09.2019 [N 630-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E638929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB841F951FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 30.07.2020 [N 511-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E43B9D9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F855F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA58F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K),  от 23.04.2021 [N 238-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267FE43F9F9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 09.12.2021 [N 870-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Разработка проектной документации по объекту | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту | |
| Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
| месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Город Нижний Тагил | строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки "Южная" в поселке Черноисточинск Пригородного района Свердловской области. Реконструкция магистрального водовода от поселка Черноисточинск Пригородного района до города Нижний Тагил Свердловской области | строительство | май 2022 года | май 2020 года | декабрь 2021 года | май 2022 года | май 2024 года |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E43B9D9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F855F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020 N 511-ПП) | | | | | | | | |
| 2. | Кушвинский городской округ | "Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод" | строительство | апрель 2017 года | октябрь 2017 года | апрель 2018 года | декабрь 2019 года | декабрь 2022 года |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA58F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП) | | | | | | | | |
| 3. | Городской округ Верхняя Тура | "Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура" | строительство | апрель 2017 года | октябрь 2018 года | апрель 2019 года | октябрь 2019 года | февраль 2021 года |
| (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA58F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K),  от 23.04.2021 [N 238-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267FE43F9F9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) | | | | | | | | |
| 4. | Полевской городской округ | модернизация водопроводных колодцев в северной части г. Полевского. Замена железобетонного колодца на колодец полиэтиленовый - количество - 24 штуки | модернизация | декабрь 2018 года | июнь 2019 года | декабрь 2019 года | декабрь 2020 года | декабрь 2021 года |
| 5. | модернизация водопроводных сетей микрорайона Черемушки. Замена труб сети водопровода микрорайона Черемушки (транзит по домам - 313 м, в каналах с теплосетью - 90 м) - замена стальной трубы на трубу ПНД - протяженность 403 м | модернизация | декабрь 2019 года | июнь 2020 года | декабрь 2020 года | декабрь 2021 года | декабрь 2022 года |
| 6. | модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома ул. Р. Люксембург 75, 77, 79, 81, 83 - замена стальной трубы на трубу ПНД - протяженность 127,5 м | модернизация | декабрь 2020 года | июнь 2021 года | декабрь 2021 года | декабрь 2022 года | декабрь 2023 года |
| 7. |  | модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома ул. Декабристов 1, 3, 5 - замена стальной трубы на трубу ПНД - протяженность 28,5 м | модернизация | декабрь 2021 года | июнь 2022 года | декабрь 2022 года | декабрь 2023 года | декабрь 2024 года |
| 8. | модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома ул. Р. Люксембург 99, 101 - протяженность 23,03 м | модернизация | январь 2021 года | июль 2021 года | январь 2022 года | январь 2023 года | август 2024 года |
| 9. | модернизация ФСПВ "Маяк", производительность станции 44,0 тыс. м3/сут. III этап. Модернизация блока очистки N 3. КИПиА. Автоматизация | модернизация | декабрь 2020 года | июнь 2021 года | декабрь 2021 года | декабрь 2022 года | декабрь 2023 года |
| 10. | Нижнетуринский городской округ | замена водопровода d 150-1000 м, запорной арматуры от ВК-21 по ул. Ленина до ВК-25 ул. Чкалова - по ул. Свердлова г. Нижняя Тура - протяженность 1000 м | модернизация | январь 2018 года | июль 2018 года | октябрь 2018 года | октябрь 2019 года | май 2020 года |
| 11. | прокладка нового водопровода Ду 300 мм, 700 м от ул. Малышева, 14 до ВК-70 по ул. Говорова, вывод с территории ОАО "Тизол", г. Нижняя Тура - протяженность 700 м | модернизация | декабрь 2018 года | июнь 2019 года | декабрь 2019 года | декабрь 2020 года | декабрь 2021 года |
| 12. | замена водопровода Ду 150 мм, 700 м от ул. Ильича, 22А до пожарной части N 166, г. Нижняя Тура - протяженность 700 м | модернизация | декабрь 2019 года | июнь 2020 года | декабрь 2020 года | декабрь 2021 года | декабрь 2021 года |
| 13. | замена водопровода Ду 150 мм, 500 м по ул. Молодежная, 1 до ул. Молодежная, 11, г. Нижняя Тура - протяженность 500 м | модернизация | октябрь 2019 года | апрель 2020 года | октябрь 2020 года | октябрь 2021 года | октябрь 2022 года |
| 14. |  | замена водопровода Декабристов, 21 от ВК-63 до Декабристов, 29 (задвижка Д 100 - 1 штука) - протяженность 500 м | модернизация | октябрь 2019 года | апрель 2020 года | октябрь 2020 года | октябрь 2021 года | октябрь 2022 года |
| 15. | замена водопроводной сети по ул. Нагорная - протяженность 250 м | модернизация | октябрь 2017 года | апрель 2018 года | октябрь 2018 года | октябрь 2019 года | октябрь 2020 года |
| 16. | замена квартальной сети от ВК-39 по ул. Гайдара на территории детских садов и СОШ N 7 с заменой запорной арматуры - протяженность 250 м | модернизация | октябрь 2017 года | апрель 2018 года | октябрь 2018 года | октябрь 2019 года | октябрь 2020 года |
| 17. | замена водопровода по ул. Говорова от ВК-40 до ж/дома N 10 (2-й ввод) - протяженность 340 м | модернизация | октябрь 2019 года | апрель 2020 года | октябрь 2020 года | октябрь 2021 года | октябрь 2022 года |
| 18. | замена водопровода от ТВК НТМЗ до ул. Ильича, 20а - 22а - протяженность 300 м | модернизация | октябрь 2020 года | апрель 2021 года | октябрь 2021 года | октябрь 2022 года | октябрь 2023 года |
| 19. | Муниципальное образование "Зареченское сельское поселение" | замена магистрального водопровода в с. Скатинское, ул. Советская - протяженность 250 м | модернизация | август 2017 года | февраль 2018 года | август 2018 года | август 2019 года | август 2020 года |
| 20. | замена магистрального водопровода в с. Скатинское, ул. Советская - протяженность 530 м | модернизация | август 2019 года | февраль 2020 года | август 2020 года | август 2021 года | август 2021 года |
| 21. | замена магистрального водопровода в пос. Восход, ул. Дружбы - протяженность 300 м | модернизация | август 2019 года | февраль 2020 года | август 2020 года | август 2021 года | август 2022 года |
| 22. | Березовский городской округ | реконструкция участков трубопроводов водоснабжения по ул. Андреева с пожарным гидрантом (D = 100, L = 450 м) | реконструкция | декабрь 2017 года | июнь 2018 года | декабрь 2018 года | декабрь 2019 года | декабрь 2020 года |
| 22-1. | Березовский городской округ | насосная станция II-го подъема "Лесхоз", расположенная по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Рудничная, д. 51, Лит. Б | модернизация | июль 2021 года | апрель 2020 года | февраль 2021 года | февраль 2022 года | декабрь 2022 года |
| (п. 22-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | |
| 23. | Кировградский городской округ | модернизация насосной группы водозабора д. Нейво-Рудянка с заменой (обновлением) насосной установки | модернизация | июнь 2023 года | декабрь 2022 года | июнь 2023 года | июнь 2023 года | июнь 2024 года |
| 24. | модернизация насосной группы с заменой (обновлением) насосной установки НС 2 подъема пос. Левиха | модернизация | июнь 2021 года | декабрь 2021 года | июнь 2022 года | июнь 2023 года | июнь 2024 года |
| 25. | модернизация насосной группы с заменой (обновлением) насосной установки НС 2 подъема пос. Карпушиха | модернизация | июнь 2021 года | декабрь 2021 года | июнь 2022 года | июнь 2023 года | июнь 2024 года |
| 26. | модернизация системы водоснабжения г. Кировград. Насосные станции 1-го подъема | строительство | апрель 2019 года | декабрь 2017 года | сентябрь 2018 года | март 2019 года | декабрь 2019 года |
| 27. | Муниципальное образование Алапаевское | модернизация водопровода от дома N 6А, литер В по ул. Полевской до дома N 1 по ул. Школьной, р.п. Верхняя Синячиха | модернизация | февраль 2020 года | август 2020 года | февраль 2021 года | февраль 2022 года | июнь 2024 года |
| 28. | Сысертский городской округ | реконструкция магистрального водопровода пос. Первомайский | реконструкция | февраль 2019 года | август 2019 года | февраль 2020 года | февраль 2021 года | август 2022 года |
| 29. | Муниципальное образование "город Екатеринбург" | строительство водовода от камеры 1-В-1, включая дюкер через Верх-Исетский пруд и модернизацию камер 1-В-1 и 2 камер дюкера | строительство | январь 2022 года | июль 2022 года | январь 2023 года | январь 2024 года | июнь 2024 года |
| 30. | модернизация водовода по Московскому тракту от западной фильтровальной станции до ул. Светлореченской (часть водовода "Химмашевский") и водовода по ул. Репина от ул. Светлореченской до ул. Отрадной (часть кольцующей перемычки) | модернизация | февраль 2021 года | август 2021 года | февраль 2022 года | февраль 2023 года | июнь 2024 года |
| 31. | модернизация водовода Ду 1000 мм по проезду Водительскому от ул. Амундсена до ул. Щербакова и 2 Ду 1000 мм по ул. Просторной от ул. Щербакова до насосной станции N 7 (часть водовода "Химмашевский") | модернизация | февраль 2020 года | август 2020 года | февраль 2021 года | февраль 2022 года | июнь 2024 года |
| 32. | Муниципальное образование город Алапаевск | строительство насосной станции на месторождении "Сусанское" | строительство | февраль 2018 года | август 2018 года | февраль 2019 года | февраль 2020 года | август 2023 года |

Приложение N 24

к государственной программе

Свердловской области "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

ПРОГНОЗ

ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1-1

"ЧИСТАЯ ВОДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 27.09.2019 [N 630-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262779E638929422E3551218BFF5C35A5679C08E6CB841FC51F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 30.07.2020 [N 511-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E43B9D9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F855F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 09.12.2021 [N 870-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Муниципальное образование | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация | | Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий (рублей/м3) | Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий (рублей/м3) | Прогнозная разница тарифа для потребителей | | Источник компенсации роста тарифа для потребителей |
| ОПФ | Наименование | рублей/м3 | процентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Город Нижний Тагил | строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки "Южная" в поселке Черноисточинск Пригородного района Свердловской области. Реконструкция магистрального водовода от поселка Черноисточинск Пригородного района до города Нижний Тагил Свердловской области | муниципальное унитарное предприятие | Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго" | 13,62 | 16,34 | 2,72 | 20,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262777E43B9D9822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F855F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.07.2020 N 511-ПП) | | | | | | | | | |
| 2. | Кушвинский городской округ | "Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод" | муниципальное унитарное предприятие | муниципальное унитарное предприятие Кушвинского городского округа "Теплосервис" | 24,08 | 26,01 | 1,93 | 8,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 3. | Городской округ Верхняя Тура | "Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в г. Верхняя Тура" | муниципальное унитарное предприятие | муниципальное унитарное предприятие Городского округа Верхняя Тура "Тура Энерго" | 28,69 | 30,99 | 2,30 | 8,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 4. | Полевской городской округ | модернизация водопроводных колодцев в северной части г. Полевского. Замена железобетонного колодца на колодец полиэтиленовый - количество - 24 штуки | муниципальное унитарное предприятие | муниципальное унитарное предприятие "Полевская специализированная компания" Полевского городского округа | 28,74 | 31,04 | 2,30 | 8,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 5. | модернизация водопроводных сетей микрорайона Черемушки. Замена труб сети водопровода микрорайона Черемушки (транзит по домам - 313 м, в каналах с теплосетью - 90 м) - замена стальной трубы на трубу ПНД - протяженность 403 м | муниципальное унитарное предприятие | муниципальное унитарное предприятие "Полевская специализированная компания" Полевского городского округа | 28,74 | 32,19 | 3,45 | 12,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 6. | модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома ул. Р. Люксембург 75, 77, 79, 81, 83 - замена стальной трубы на трубу ПНД - протяженность 127,5 м | муниципальное унитарное предприятие | муниципальное унитарное предприятие "Полевская специализированная компания" Полевского городского округа | 28,74 | 33,34 | 4,60 | 16,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 7. |  | модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома ул. Декабристов 1, 3, 5 - замена стальной трубы на трубу ПНД - протяженность 28,5 м | муниципальное унитарное предприятие | муниципальное унитарное предприятие "Полевская специализированная компания" Полевского городского округа | 28,74 | 34,49 | 5,75 | 20,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 8. | модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома ул. Р. Люксембург 99, 101 - протяженность 23,03 м | муниципальное унитарное предприятие | муниципальное унитарное предприятие "Полевская специализированная компания" Полевского городского округа | 28,74 | 34,49 | 5,75 | 20,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 9. | модернизация ФСПВ "Маяк", производительность станции 44,0 тыс. м3/сут. III этап. Модернизация блока очистки N 3. КИПиА. Автоматизация | муниципальное унитарное предприятие | муниципальное унитарное предприятие "Полевская специализированная компания" Полевского городского округа | 28,74 | 33,34 | 4,60 | 16,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 10. | Нижнетуринский городской округ | замена водопровода d 150 - 1000 м, запорной арматуры от ВК-21 по ул. Ленина до ВК-25 ул. Чкалова - по ул. Свердлова г. Нижняя Тура - протяженность 1000 м | общество с ограниченной ответственностью | общество с ограниченной ответственностью "Водоканализационное хозяйство" | 14,56 | 15,14 | 0,58 | 4,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 11. | прокладка нового водопровода Ду 300 мм, 700 м от ул. Малышева, 14 до ВК-70 по ул. Говорова, вывод с территории ОАО "Тизол", г. Нижняя Тура - протяженность 700 м | общество с ограниченной ответственностью | общество с ограниченной ответственностью "Водоканализационное хозяйство" | 14,56 | 15,72 | 1,16 | 8,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 12. | замена водопровода Ду 150 мм, 700 м от ул. Ильича, 22А до пожарной части N 166, г. Нижняя Тура - протяженность 700 м | общество с ограниченной ответственностью | общество с ограниченной ответственностью "Водоканализационное хозяйство" | 14,56 | 15,72 | 1,16 | 8,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 13. | замена водопровода Ду 150 мм, 500 м по ул. Молодежная, 1 до ул. Молодежная, 11, г. Нижняя Тура - протяженность 500 м | общество с ограниченной ответственностью | общество с ограниченной ответственностью "Водоканализационное хозяйство" | 14,56 | 16,31 | 1,75 | 12,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 14. |  | замена водопровода Декабристов, 21 от ВК-63 до Декабристов, 29 (задвижка Д 100 - 1 штука) - протяженность 500 м | общество с ограниченной ответственностью | общество с ограниченной ответственностью "Водоканализационное хозяйство" | 14,56 | 16,31 | 1,75 | 12,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 15. | замена водопроводной сети по ул. Нагорная - протяженность 250 м | общество с ограниченной ответственностью | общество с ограниченной ответственностью "Водоканализационное хозяйство" | 14,56 | 15,14 | 0,58 | 4,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 16. | замена квартальной сети от ВК-39 по ул. Гайдара на территории детских садов и СОШ N 7 с заменой запорной арматуры - протяженность 250 м | общество с ограниченной ответственностью | общество с ограниченной ответственностью "Водоканализационное хозяйство" | 14,56 | 15,14 | 0,58 | 4,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 17. | замена водопровода по ул. Говорова от ВК-40 до ж/дома N 10 (2-й ввод) - протяженность 340 м | общество с ограниченной ответственностью | общество с ограниченной ответственностью "Водоканализационное хозяйство" | 14,56 | 16,31 | 1,75 | 12,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 18. | замена водопровода от ТВК НТМЗ до ул. Ильича, 20а - 22а - протяженность 300 м | общество с ограниченной ответственностью | общество с ограниченной ответственностью "Водоканализационное хозяйство" | 14,56 | 16,89 | 2,33 | 16,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 19. | Муниципальное образование "Зареченское сельское поселение" | замена магистрального водопровода в с. Скатинское, ул. Советская - протяженность 250 м | муниципальное унитарное предприятие | муниципальное унитарное предприятие "Зареченское" | 15,75 | 16,38 | 0,63 | 4,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 20. | замена магистрального водопровода в с. Скатинское, ул. Советская - протяженность 530 м | муниципальное унитарное предприятие | муниципальное унитарное предприятие "Зареченское" | 15,75 | 17,01 | 1,26 | 8,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 21. | замена магистрального водопровода в пос. Восход, ул. Дружбы - протяженность 300 м | муниципальное унитарное предприятие | муниципальное унитарное предприятие "Зареченское" | 15,75 | 17,64 | 1,89 | 12,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 22. | Березовский городской округ | реконструкция участков трубопроводов водоснабжения по ул. Андреева с пожарным гидрантом (D = 100, L = 450 м) | муниципальное унитарное предприятие | муниципальное унитарное предприятие Березовское водоканализационное хозяйство "Водоканал" | 44,89 | 46,69 | 1,80 | 4,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 22-1. | Березовский городской округ | насосная станция II-го подъема "Лесхоз", расположенная по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Рудничная, д. 51, Лит. Б | муниципальное унитарное предприятие | муниципальное унитарное предприятие Березовское водоканализационное хозяйство "Водоканал" | 44,89 | 46,69 | 1,8 | 4 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| (п. 22-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 09.12.2021  N 870-ПП) | | | | | | | | | |
| 23. | Кировградский городской округ | модернизация насосной группы водозабора д. Нейво-Рудянка с заменой (обновлением) насосной установки | акционерное общество | акционерное общество "Уралэлектромедь" | 8,43 | 10,12 | 1,69 | 20,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 24. | модернизация насосной группы с заменой (обновлением) насосной установки НС 2 подъема пос. Левиха | акционерное общество | акционерное общество "Уралэлектромедь" | 8,43 | 10,12 | 1,69 | 20,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 25. | модернизация насосной группы с заменой (обновлением) насосной установки НС 2 подъема пос. Карпушиха | акционерное общество | акционерное общество "Уралэлектромедь" | 8,43 | 10,12 | 1,69 | 20,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 26. | модернизация системы водоснабжения г. Кировград. Насосные станции 1-го подъема | акционерное общество | акционерное общество "ОТСК" | 8,71 | 9,06 | 0,35 | 4,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 27. | Муниципальное образование Алапаевское | модернизация водопровода от дома N 6А, литер В по ул. Полевской до дома N 1 по ул. Школьной, р.п. Верхняя Синячиха | муниципальное унитарное предприятие | муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные сети" | 26,78 | 32,14 | 5,36 | 20,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 28. | Сысертский городской округ | реконструкция магистрального водопровода пос. Первомайский | муниципальное унитарное предприятие | муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Сысертское" Сысертского городского округа | 20,29 | 22,72 | 2,43 | 12,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 29. | Муниципальное образование "город Екатеринбург" | строительство водовода от камеры 1-В-1, включая дюкер через Верх-Исетский пруд и модернизацию камер 1-В-1 и 2 камер дюкера | муниципальное унитарное предприятие | Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства | 35,78 | 42,94 | 7,16 | 20,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 30. | модернизация водовода по Московскому тракту от западной фильтровальной станции до ул. Светлореченской (часть водовода "Химмашевский") и водовода по ул. Репина от ул. Светлореченской до ул. Отрадной (часть кольцующей перемычки) | муниципальное унитарное предприятие | Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства | 35,78 | 42,94 | 7,16 | 20,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 31. | модернизация водовода Ду 1000 мм по проезду Водительскому от ул. Амундсена до ул. Щербакова и 2 Ду 1000 мм по ул. Просторной от ул. Щербакова до насосной станции N 7 (часть водовода "Химмашевский") | муниципальное унитарное предприятие | Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства | 35,78 | 42,94 | 7,16 | 20,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |
| 32. | Муниципальное образование город Алапаевск | строительство насосной станции на месторождении "Сусанское" | муниципальное унитарное предприятие | муниципальное унитарное предприятие "Алапаевский горводоканал" | 26,82 | 31,11 | 4,29 | 16,00 | субсидии за счет средств областного бюджета |

Приложение N 25

к государственной программе

Свердловской области "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАКОПЛЕНИЮ (В ТОМ ЧИСЛЕ

РАЗДЕЛЬНОМУ НАКОПЛЕНИЮ), ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ,

УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026277AE0329F9922E3551218BFF5C35A5679C08E6CB84FFB56F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 01.08.2019 N 452-ПП;  в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 02.04.2020 [N 195-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E5389D9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 30.04.2020 [N 280-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 18.06.2020 [N 406-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778EE339E9622E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F858FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K),  от 17.12.2020 [N 935-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA58F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 24.12.2021 [N 934-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

1. Настоящий порядок определяет:

1) процедуру, сроки и критерии отбора заявок, поданных муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования мероприятий по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (далее - субсидии из областного бюджета), в рамках реализации [подпрограммы 3-1](#P879) "Чистая среда" государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (далее - государственная программа);

2) цель, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета.

Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDC2F2A227FED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) Российской Федерации, [Законом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE13C9F9822E3551218BFF5C35A566BC0D660B942E651F78CFA503Dk9E6K) Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ "Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области".

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

2. Субсидии из областного бюджета предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство), на цель, указанную в [пункте 3](#P52063) настоящего порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

3. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на реализацию мероприятий по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Конечным результатом использования субсидии является создание контейнерных площадок и (или) приобретение контейнерного оборудования на территории Свердловской области.

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F959F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

4. К мероприятиям по участию в организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - мероприятия) относятся:

1) создание контейнерных площадок;

2) приобретение контейнерного оборудования и (или) бункеров для накопления твердых коммунальных отходов.

(подп. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA59FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

(п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F959F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

5. Условиями предоставления субсидии из областного бюджета являются:

1) соответствие [заявок](#P52205) на предоставление субсидий из областного бюджета, направленных муниципальными образованиями (далее - заявки), требованиям, установленным настоящим порядком (форма заявки приведена в приложении N 1 к настоящему порядку);

(подп. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F959F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

2) соответствие мероприятий, на которые предоставляется субсидия, государственной программе;

3) соблюдение сроков выполнения мероприятий в соответствии со сроками, установленными государственной программой;

4) обеспечение софинансирования из бюджета муниципального образования части расходов на мероприятия по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов с соблюдением предельного [уровня](#P52256) софинансирования Свердловской областью расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, установленного в приложении N 2 к настоящему порядку, и в соответствии с [методикой](#P52440) расчета объема субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, приведенной в приложении N 5 к настоящему порядку;

(подп. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA58F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 17.12.2020 N 935-ПП)

5) обеспечение эффективного использования выделенных из областного бюджета средств;

6) осуществление закупок в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDC2F2A2176ED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" через Департамент государственных закупок Свердловской области при расходовании средств субсидий из областного бюджета в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 миллионов рублей и более.

(подп. 6 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

6. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании результатов отбора заявок согласно [критериям](#P52304) отбора заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, приведенным в приложении N 3 к настоящему порядку.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

7. Организатором проведения отбора заявок является Министерство.

8. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов для участия в отборе заявок, несут органы местного самоуправления муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления), претендующие на получение субсидий из областного бюджета.

9. После доведения лимитов бюджетных обязательств до главного распорядителя бюджетных средств - Министерства по соответствующему мероприятию [подпрограммы 3-1](#P879) "Чистая среда" государственной программы Министерство принимает решение о проведении отбора заявок и размещает его на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), а также в письменной форме доводит его до сведения органов местного самоуправления не позднее семи рабочих дней до дня начала проведения отбора заявок.

10. Решение о проведении отбора заявок включает в себя сроки и место представления органами местного самоуправления документов, указанных в [пункте 12](#P52090) настоящего порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

11. Для участия в отборе заявок органы местного самоуправления в сроки, указанные в решении о проведении отбора заявок, представляют в Министерство заявку на участие в отборе заявок с приложением к ней документов, указанных в [пункте 12](#P52090) настоящего порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

12. Перечень документов, представляемых органами местного самоуправления для участия в отборе заявок:

1) [заявка](#P52205) на участие в отборе заявок, представленная по форме согласно приложению N 1 к настоящему порядку;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

2) письменное обязательство органа местного самоуправления о софинансировании мероприятий из средств местного бюджета;

3) информационная [справка](#P52392) о мероприятиях, представленная по форме согласно приложению N 4 к настоящему порядку.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

13. Заявка представляется в Министерство на бумажном носителе и в электронном виде. Заявка на бумажном носителе представляется в одном экземпляре. Заявка с приложениями к ней нумеруется, прошивается одним документом (с указанием количества страниц), заверяется (скрепляется) подписью главы органа местного самоуправления или уполномоченного им должностного лица и печатью.

Заявка с приложениями в электронном виде направляется в Министерство в виде электронных документов посредством системы электронного документооборота Правительства Свердловской области (далее - СЭД) в формате PDF. Органы местного самоуправления, не подключенные к СЭД, представляют в Министерство заявку с приложениями в электронном виде в формате PDF на usb-флеш-накопителе.

14. Документы, представленные органами местного самоуправления для участия в отборе заявок, регистрируются Министерством в специальном журнале регистрации с указанием номера регистрационной записи и даты получения документов на бумажном носителе.

Документы, представленные органами местного самоуправления для участия в отборе заявок, поступившие позже установленного в решении об отборе заявок срока, не рассматриваются.

15. Отбор заявок проводится комиссией, состав которой утверждается приказом Министерства (далее - комиссия), в течение сорока пяти рабочих дней со дня окончания приема заявок, представленных органами местного самоуправления для участия в отборе заявок. По результатам отбора заявок комиссия выносит решение о допуске либо об отказе в допуске заявки к участию в отборе заявок.

16. Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе заявок принимается в следующих случаях:

1) несоответствие заявки государственной программе;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

2) непредставление органами местного самоуправления в полном объеме документов, указанных в [пункте 12](#P52090) настоящего порядка;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

3) наличие в документах недостоверных или неполных сведений.

17. При рассмотрении заявок комиссия в своей работе руководствуется настоящим порядком и [критериями](#P52304) отбора заявок, установленными в приложении N 3 к настоящему порядку (далее - критерии).

По каждому критерию комиссией выставляются баллы, суммарное количество которых заносится в сравнительную таблицу сопоставления заявок.

(п. 17 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

18. Победителями отбора заявок признаются муниципальные образования, заявки которых наберут наибольшее количество итоговых баллов.

При одинаковом количестве набранных баллов заявки ранжируются в порядке возрастания по дате и времени регистрации заявки начиная с даты поступления первой заявки.

19. По итогам отбора заявок определяются мероприятия, подлежащие софинансированию из областного бюджета, а также осуществляется распределение субсидии между муниципальными образованиями с указанием объема бюджетных ассигнований из средств областного бюджета.

20. Решения комиссии по результатам отбора заявок оформляются протоколом, и в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения Министерство размещает его на официальном сайте в сети Интернет (www.energy.midural.ru) и (или) направляет письменное уведомление в адрес органов местного самоуправления одним из следующих видов связи: посредством СЭД, почтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным сообщением с использованием сети Интернет.

21. Распределение субсидий между муниципальными образованиями с указанием объемов финансирования утверждается правовым актом Правительства Свердловской области.

22. В ходе реализации государственной программы возможно проведение дополнительного отбора заявок при высвобождении средств областного бюджета или увеличении объемов финансирования областного бюджета на реализацию государственной программы, а также в случае несоблюдения муниципальными образованиями настоящего порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F956FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

23. Субсидии из областного бюджета предоставляются на цель, указанную в [пункте 3](#P52063) настоящего порядка, и мероприятия, указанные в [пункте 4](#P52066) настоящего порядка, на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых Министерством с органами местного самоуправления (далее - Соглашение), в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Свердловской области, с учетом требований настоящего порядка.

Срок использования субсидии не может быть более срока, на который заключается Соглашение.

(п. 23 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

24. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления представляют с сопроводительным письмом в Министерство выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета на текущий финансовый год и плановый период по расходам местного бюджета на мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

25. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании результатов отбора согласно [Методике](#P52440) расчета объема субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, приведенной в приложении N 5 к настоящему порядку.

(п. 25 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

26. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления муниципальных образований направляют в Министерство в срок не позднее пятнадцати календарных дней со дня утверждения решения комиссии по результатам отбора следующие документы:

1) адресный перечень контейнерных площадок с указанием суточного объема накопления твердых коммунальных отходов, утвержденный главой муниципального образования;

2) копию заключения о достоверной сметной стоимости работ по созданию контейнерных площадок.

(п. 26 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

27. Перечисление субсидии из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований производится после представления в Министерство органами местного самоуправления с сопроводительным письмом следующих документов:

1) копий контрактов (договоров) на поставку контейнерного оборудования для обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDC2F2A2176ED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с указанием мест дислокации контейнерных площадок, для которых приобретается оборудование. В случае передачи полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг представляется копия соглашения с Департаментом государственных закупок Свердловской области о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;

2) копий контрактов (договоров) на выполнение работ по созданию контейнерных площадок, заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDC2F2A2176ED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с указанием мест дислокации контейнерных площадок, для которых приобретается оборудование. В случае передачи полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг представляется копия соглашения с Департаментом государственных закупок Свердловской области о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

(п. 27 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

28. Министерство рассматривает документы, указанные в [пункте 26](#P52124) настоящего порядка, и в течение 10 рабочих дней со дня получения полного пакета документов при отсутствии по ним замечаний заключает Соглашение.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA58F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП п. 29 изложен в новой редакции, действие которой [применяется](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC55F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). |  |

29. Соглашение заключается до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений о предоставлении субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом Свердловской области о внесении изменений в закон Свердловской области об областном бюджете и которые заключаются не позднее тридцати дней после дня вступления в силу указанного закона Свердловской области.

(п. 29 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA58F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

30. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

31. В случае если после объявления результатов отбора заявок комиссии станут известны и будут документально подтверждены факты представления участником, допущенным к участию в [подпрограмме 3-1](#P879) "Чистая среда", в составе заявки недостоверной, заведомо ложной информации, повлиявшей на результаты отбора заявок, комиссия принимает решение об отмене в этой части результатов отбора заявок, исключении такого участника из числа участников [подпрограммы 3-1](#P879) "Чистая среда" и перераспределении высвободившихся средств областного бюджета.

О принятом решении такие участники письменно уведомляются Министерством.

32. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство с сопроводительным письмом ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам, прилагаемым к Соглашению, следующие отчеты:

1) о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

2) о достижении значений результата использования субсидии.

(п. 32 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA58F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

33. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП.

34. Оценка эффективности использования субсидий из областного бюджета на мероприятия осуществляется Министерством на основе следующих значений показателей результативности использования субсидий:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778EE339E9622E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F858FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 18.06.2020 N 406-ПП)

1) количество созданных контейнерных площадок, в том числе с раздельным накоплением твердых коммунальных отходов;

2) количество установленного контейнерного оборудования.

(п. 34 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA50F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

35. В случае недостижения целевых показателей, установленных Соглашением, объем субсидий, подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:

Vсуб. возвр = (1 - Pi) x Vсуб. i, где:

Vсуб. возвр - объем субсидии из областного бюджета, предоставленной на реализацию мероприятий, подлежащий возврату в областной бюджет, рублей;

Pi - показатель достижения целевых показателей результативности использования субсидий в i-м муниципальном образовании;

Vсуб. i - объем субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий в текущем финансовом году i-му муниципальному образованию, рублей.

Расчет показателя результативности использования субсидий (Pi) производится по формуле:

Pi = (Фцп1 / Пцп1 + ... + Фцпn / Пцпn) / n, где:

Фцп - фактическое значение целевых показателей результативности использования субсидий;

Пцп - плановое значение целевых показателей результативности использования субсидий;

n - количество целевых показателей результативности использования субсидий.

36. Министерство в срок до 15 июля года, следующего за отчетным периодом, направляет муниципальному образованию требование о возврате объема субсидии из областного бюджета, рассчитанного согласно [пункту 35](#P52150) настоящего порядка.

Муниципальные образования обеспечивают возврат объема субсидии не позднее тридцати рабочих дней начиная с даты получения требования.

(п. 36 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA50F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

37. Несоблюдение срока возврата субсидии из областного бюджета, указанного в [части второй пункта 36](#P52165) настоящего порядка, является основанием для принятия Министерством мер по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет суммы субсидии в судебном порядке.

(п. 37 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA50FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП)

38. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

(п. 38 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA58F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

39. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется органами государственного финансового контроля Свердловской области.

(п. 39 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA58FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

40. Контроль за соблюдением муниципальным образованием целей, условий и порядка предоставления субсидии осуществляется Министерством.

Министерство после представления муниципальным образованием отчетов, а также по иным основаниям проводит обязательные проверки соблюдения цели, условий и порядка предоставления субсидии.

При выявлении Министерством нарушений цели, условий и порядка предоставления субсидии материалы проверок направляются в Министерство финансов Свердловской области.

Субсидия подлежит возврату муниципальным образованием в областной бюджет в течение десяти календарных дней со дня получения соответствующего требования Министерства о возврате средств субсидии.

Требование о возврате средств субсидии направляется Министерством муниципальному образованию в течение десяти рабочих дней со дня выявления нарушений цели, условий и порядка предоставления субсидии.

При невозврате субсидии в срок, указанный в [части четвертой](#P52176) настоящего пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет средств субсидии в судебном порядке.

(п. 40 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA58FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

41. Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий и порядка предоставления субсидии осуществляется также органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке.

(п. 41 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB51F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

Приложение N 1

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на организацию деятельности

по накоплению (в том числе

раздельному накоплению),

транспортированию, обработке,

утилизации, обезвреживанию и захоронению

твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA53F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 30.04.2020 N 280-ПП) |  |

Форма

ЗАЯВКА

на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных на территории

Свердловской области, на организацию деятельности

по накоплению (в том числе раздельному накоплению),

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию

и захоронению твердых коммунальных отходов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области, на предоставление

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований,

расположенных на территории Свердловской области, на организацию

деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению),

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению

твердых коммунальных отходов в рамках реализации подпрограммы 3-1 "Чистая

среда" государственной программы Свердловской области "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в

Свердловской области до 2024 года".

Получателем средств субсидии из областного бюджета является

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)

К настоящей заявке прилагаются:

1) приложение N 1 - (указать наименование документа) на \_\_ л. в 1 экз.;

2) приложение \_\_\_ - (указать наименование документа) на \_\_ л. в 1 экз.

Глава муниципального образования

(Администрации муниципального образования)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение N 2

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на организацию деятельности

по накоплению (в том числе раздельному

накоплению), транспортированию,

обработке, утилизации, обезвреживанию и

захоронению твердых коммунальных отходов

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

СОФИНАНСИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО НАКОПЛЕНИЮ (В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗДЕЛЬНОМУ НАКОПЛЕНИЮ),

ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ

И ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA58F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 17.12.2020 N 935-ПП) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (процентов) | Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, из областного бюджета (процентов) |
| 1. | более 100 | 50,0 |
| 2. | от 80 до 100 | 70,0 |
| 3. | от 50 до 80 | 90,0 |
| 4. | от 40 до 50 | 95,0 |
| 5. | менее 40 | 97,0 |

Приложение N 3

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на организацию деятельности

по накоплению (в том числе

раздельному накоплению),

транспортированию, обработке,

утилизации, обезвреживанию и захоронению

твердых коммунальных отходов

КРИТЕРИИ

ОТБОРА ЗАЯВОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 30.04.2020 [N 280-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA53F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 24.12.2021 [N 934-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование критерия отбора заявок | Количественные значения критериев отбора (баллов) | |
| при соответствии установленным критериям отбора заявок | при несоответствии установленным критериям отбора заявок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наличие судебных решений и (или) предписаний надзорных органов о необходимости реализации мероприятий по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов | 2 | 0 |
| (п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA53FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП) | | | |
| 2. | Отсутствие факта нецелевого использования субсидии из областного бюджета, предоставленной в отчетном финансовом году, в случае если субсидия из областного бюджета ранее предоставлялась муниципальному образованию | 1 | 0 |
| 3. | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA51F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП | | |
| 4. | Количество созданных контейнерных площадок в году предоставления субсидии | наименьшее значение среди представленных на отбор заявок - 1;  среднее значение [<1>](#P52368) среди представленных на отбор заявок - 2;  наибольшее значение среди представленных на отбор заявок - 3 |  |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB51F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП) | | | |
| 5. | Внедрение системы раздельного накопления при создании контейнерных площадок | 2 | 0 |
| 6. | Срок эксплуатации контейнерного оборудования при создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: |  | 0 |
| 1) более 7 лет | 6 |
| 2) 5 - 7 лет | 4 |
| 3) 3 - 5 лет | 3 |
| 4) менее 3 лет | 1 |
| 7. | Уровень софинансирования мероприятий за счет средств муниципальных бюджетных учреждений на услугу в сфере обращения твердых коммунальных отходов: |  | 0 |
| 1) до 25% | 1 |
| 2) от 25 до 75% | 2 |
| 3) более 75% | 4 |

--------------------------------

<1> Среднее значение критерия отбора заявок определяется как значение критериев отбора заявок, за исключением минимального и максимального значений.

Приложение N 4

к Порядку

предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области,

на организацию деятельности

по накоплению (в том числе

раздельному накоплению),

транспортированию, обработке,

утилизации, обезвреживанию и захоронению

твердых коммунальных отходов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 30.04.2020 N 280-ПП) |  |

Форма

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование мероприятия)

1. Краткое описание мероприятия.

2. Изложение проблем, для решения которых предлагается реализация мероприятия.

Обязательно указываются следующие сведения:

1) наличие предписаний надзорных органов, судебных решений, направленных на приведение объектов размещения твердых коммунальных отходов в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации;

2) взаимосвязь предлагаемых к реализации мероприятий с государственной [программой](#P56) Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года", утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1330-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года".

3. Цель мероприятия, соответствие поставленной цели мероприятия целям и задачам государственной [программы](#P56) Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года", утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1330-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года".

4. Срок реализации мероприятия.

5. Обоснование необходимости привлечения средств областного бюджета для реализации мероприятия.

6. Наличие расчетов по мероприятиям с указанием статей затрат.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сметная стоимость, включая НДС (тыс. рублей) |
| Затраты 1 |  |
| Затраты 2 |  |
| ... |  |

7. Планируемые количественные показатели результатов реализации мероприятий (в зависимости от реализуемого мероприятия):

1) срок использования объекта накопления твердых коммунальных отходов;

2) количество установленных контейнерных площадок;

3) количество созданных контейнерных площадок с раздельным накоплением твердых коммунальных отходов;

4) количество установленного контейнерного оборудования.

8. К настоящей информационной справке прилагаются (в зависимости от реализуемого мероприятия):

1) копии предписаний надзорных органов, судебных решений;

2) копии сметных расчетов на создание контейнерных площадок, утвержденных главой муниципального образования, с приложением заключения о достоверной сметной стоимости работ.

Приложение N 5

к Порядку и условиям предоставления

субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных образований,

расположенных на территории

Свердловской области, на организацию

деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору), транспортированию,

обработке, утилизации, обезвреживанию и

захоронению твердых коммунальных отходов

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАКОПЛЕНИЮ

(В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗДЕЛЬНОМУ НАКОПЛЕНИЮ), ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ,

ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA55F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 30.04.2020 N 280-ПП) |  |

Расчет объема субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (далее - мероприятие), предоставленной i-му муниципальному образованию, расположенному на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование), в текущем финансовом году, производится в соответствии с формулой:

Vсуб.i = Vпол. - (Vосв. + Vплан. + Vм.б.), где:

Vсуб.i - объем субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов в текущем финансовом году;

Vпол. - стоимость мероприятия в ценах соответствующих лет реализации;

Vосв. - объем средств, освоенный в предыдущие годы;

Vплан. - объем средств, планируемый на последующие годы реализации мероприятия;

Vм.б. - объем средств бюджета муниципального образования в соответствии с заявкой муниципального образования, представленной администрацией муниципального образования.

При этом объем средств бюджета муниципального образования на финансирование мероприятия не должен быть меньше минимального расчетного объема софинансирования (k x Vпол. / 100), то есть:

Vм.б. >= k x (Vпол. - Vосв. - Vплан.) / 100, где:

k - доля расходов из бюджета i-го муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы, устанавливаемая в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования до распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, использованного при формировании бюджета на год, предшествующий планируемому.

Приложение N 6

к Порядку и условиям предоставления

субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных образований,

расположенных на территории

Свердловской области, на организацию

деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору), транспортированию,

обработке, утилизации, обезвреживанию и

захоронению твердых коммунальных отходов

Форма

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ

(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ (В ТОМ ЧИСЛЕ

РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ), ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ,

УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Утратило силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262778E33D9B9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F852F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 30.04.2020 N 280-ПП.

Приложение N 26

к государственной программе

Свердловской области "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

ИЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D670262776E43C929822E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB50F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 17.12.2020 N 935-ПП;  в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 16.09.2021 [N 587-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 09.12.2021 [N 870-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE1339E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F958F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K), от 24.12.2021 [N 934-ПП](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB50F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K)) |  |

1. Настоящий порядок определяет цель, условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), на реализацию проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения (далее - субсидии), в рамках реализации подпрограммы 1-1 "Чистая вода" государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" (далее - программа).

Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDC2F2A227FED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) Российской Федерации и [Законом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE13C9F9822E3551218BFF5C35A566BC0D660B942E651F78CFA503Dk9E6K) Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ "Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области".

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB50F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) на указанные цели.

Субсидии предоставляются из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на цель, указанную в [пункте 3](#P52524) настоящего порядка.

(п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB50F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

3. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на реализацию проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, включенных в состав мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - муниципальная программа).

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB50F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

4. Субсидии предоставляются на реализацию следующих проектов, направленных на увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения (далее - проекты):

1) строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение) объектов водоподготовки, действующих в том числе с применением технологии отстаивания (тонкослойные отстойники), флотации, скоростного фильтрования, мембранных технологий, сорбционных технологий, технологий кондиционирования подземных вод (методы ионного обмена, окислительные методы, электродиализ), стабилизационных технологий (реагентные методы, ингибиторы), экологически безопасных технологий обеззараживания (гипохлорит натрия, соли, содержащие аммоний, ультрафиолетовое облучение);

2) строительство и (или) реконструкция локальных сооружений водоподготовки;

3) создание системы управления комплексом водоснабжения (модернизация энергомеханического оборудования и установка автоматизированных систем регулирования режимов работы насосных станций и гидравлических режимов сети).

Субсидии могут быть направлены на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации по проектам, указанным в [подпунктах 1](#P52527) - [3 части первой](#P52529) настоящего пункта, в том числе в случае реализации проектов "под ключ".

(п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB50FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

5. Условиями предоставления субсидии муниципальному образованию являются:

1) наличие мероприятия по реализации проекта в муниципальной программе в соответствующем финансовом году;

2) наличие долевого финансирования проекта за счет средств бюджета муниципального образования с соблюдением предельного [уровня](#P52704) софинансирования Свердловской областью расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, установленного в приложении N 1 к настоящему порядку.

(п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB53F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании результатов конкурсного отбора (далее - отбор).

(п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB53F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

7. Организатором проведения отбора является Министерство.

(п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB53F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

8. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов для участия в отборе, несут органы местного самоуправления муниципальных образований, претендующих на получение субсидий. Документы, представленные для участия в отборе, муниципальным образованиям не возвращаются.

(п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB53FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

9. Министерство принимает решение о проведении отбора и размещает его не позднее тридцати календарных дней до дня окончания срока представления документов, указанных в [пункте 10](#P52545) настоящего порядка, на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://energy.midural.ru) (далее - сеть Интернет), а также в письменной форме доводит до сведения органов местного самоуправления муниципальных образований.

Решение о проведении отбора включает в себя сроки и место представления органами местного самоуправления муниципальных образований документов, указанных в [пункте 10](#P52545) настоящего порядка.

(п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB53FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

10. Для проведения процедуры отбора Министерство создает комиссию Министерства (далее - Комиссия), состав которой утверждается приказом Министерства.

(п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB52F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

11. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципальных образований в сроки, указанные в решении о проведении отбора, представляют в Министерство заявку на участие в отборе (далее - заявка) по форме, утверждаемой приказом Министерства, с приложением к ней следующих документов:

1) копии муниципальной программы (выписки из муниципальной программы), направленной на развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, утвержденной решением органа местного самоуправления муниципального образования, в рамках которой реализация заявленного проекта предусмотрена в соответствующем финансовом году;

2) пояснительной записки, оформленной на бланке служебного письма органа местного самоуправления муниципального образования, содержащей следующую информацию:

наименование проекта и изложение проблем, для решения которых предлагается его реализация;

технические характеристики, состав и виды работ, планируемых к реализации в рамках проекта, в том числе обоснование выбора технологических решений на предмет их оптимальности с учетом эксплуатационных расходов на реализацию проекта в процессе жизненного цикла и соответствия современному уровню развития техники и технологий;

форму реализации проекта (строительство, реконструкция, модернизация);

планируемые сроки реализации проекта, объемы и источники финансирования;

сведения о наличии проектной (сметной) документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по проекту с указанием реквизитов подтверждающих документов (в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение экспертизы);

обоснование необходимости привлечения средств областного бюджета на реализацию проекта;

сведения о величине ежегодной экономической эффективности реализации проекта с приложением расчета;

сведения о социальной значимости реализации проекта (количество граждан, обеспечиваемых качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в результате реализации проекта; увеличение доли граждан, обеспеченных качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения; увеличение доли жилищного фонда, обеспеченного централизованным водоснабжением);

синхронизация реализации проекта в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в рамках национального проекта "Жилье и городская среда";

взаимосвязь проекта с утвержденными документами территориального планирования - схемами водоснабжения и водоотведения, генеральными планами;

3) письменного обязательства органа местного самоуправления муниципального образования о софинансировании проекта из средств бюджета муниципального образования;

4) копий решений органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении схемы водоснабжения (выписки из схемы водоснабжения, в рамках которой предусмотрена реализация проекта в период действия программы).

(п. 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB52F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

12. Заявка представляется в Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявка и приложения к ней нумеруются, прошиваются (с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются) печатью и подписью главы органа местного самоуправления муниципального образования или уполномоченного им должностного лица.

В случае наличия в муниципальной программе мероприятий, направленных на реализацию проектов, в количестве более одного заявка представляется на каждый из проектов отдельно.

Кроме того, заявка с приложениями направляется в Министерство на цифровом носителе информации DVD-RW (компакт-диск) в электронном виде в формате pdf. Технические требования к документам в электронном виде устанавливаются приказом Министерства.

(п. 12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB55F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

13. Муниципальное образование может внести изменения в заявку при условии представления в Министерство до истечения срока подачи заявок, установленного в извещении о проведении отбора заявок, соответствующего уведомления, подписанного лицом, уполномоченным подписывать заявку.

(п. 13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB54F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

14. При неоднократном внесении изменений в заявку каждое такое изменение должно быть пронумеровано по порядку возрастания номера. В случае обнаружения противоречий между внесенными изменениями преимущество имеет изменение с большим порядковым номером. После представления изменений к заявке в установленном порядке они становятся ее неотъемлемой частью.

(п. 14 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB54F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

15. Муниципальное образование вправе отозвать заявку, направив в Министерство соответствующее уведомление, содержащее текст "Отзыв заявки на участие в отборе" с указанием номера и даты сопроводительного письма о направлении заявки и подписанное главой муниципального образования либо главой администрации муниципального образования (в случае исполнения обязанностей главы муниципального образования либо главы администрации муниципального образования лицом, уполномоченным исполнять обязанности указанных должностных лиц, прилагается заверенная копия документа, подтверждающего полномочия по исполнению обязанностей).

Заявка, в том числе заявка, переданная на рассмотрение в Комиссию, считается отозванной со дня получения Министерством указанного письменного уведомления, о чем Министерство информирует Комиссию путем направления копии уведомления об отзыве заявки.

(п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB54F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

16. Документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований для участия в отборе, регистрируются Министерством в журнале регистрации с указанием номера регистрационной записи, даты и времени представления документов.

Документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований для участия в отборе, поступившие позже срока, указанного в [части первой пункта 9](#P52542) настоящего порядка, не принимаются и не рассматриваются.

(п. 16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB54F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

17. Отбор проводится Комиссией в течение десяти рабочих дней со дня окончания приема заявок, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований для участия в отборе.

(п. 17 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB54F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

18. По результатам рассмотрения заявок Комиссия принимает решение о допуске либо об отказе в допуске заявки к участию в отборе и проводит оценку допущенных к отбору заявок в целях определения победителей отбора.

Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе принимается в следующих случаях:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду п. 11 данного порядка, а не п. 10. |  |

1) непредставление органом местного самоуправления муниципального образования в полном объеме документов, указанных в [пункте 10](#P52547) настоящего порядка;

2) наличие в документах недостоверных или неполных сведений;

3) отсутствие проекта, предложенного к софинансированию, в муниципальной программе (подпрограмме) в году, соответствующем году предоставления субсидии;

4) несоответствие наименования проекта, предлагаемого к осуществлению за счет средств субсидии, наименованию мероприятия, утвержденного муниципальной программой;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в п. 10 данного порядка пп. 2 отсутствует, имеется в виду пп. 2 п. 11. |  |

5) отсутствие в пояснительной записке информации, указанной в [подпункте 2 пункта 10](#P52549) настоящего порядка;

6) наличие факта нецелевого использования субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году, в случае если субсидия ранее предоставлялась муниципальному образованию;

7) несоответствие заявки цели предоставления субсидии, указанной в [пункте 3](#P52524) настоящего порядка;

8) применение бюджетных мер принуждения и (или) ответственности к муниципальному образованию по итогам реализации проекта в отчетном финансовом году;

9) отсутствие заявки с приложениями на цифровом носителе.

(п. 18 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB54F399AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

19. При проведении оценки заявок, допущенных к отбору, Комиссия руководствуется настоящим порядком и [критериями](#P52752) отбора заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, приведенными в приложении N 2 к настоящему порядку (далее - критерии).

По каждому критерию Комиссией выставляются баллы, суммарное количество которых заносится в сравнительную таблицу сопоставления заявок.

Победителями отбора признаются муниципальные образования, заявки которых наберут наибольшее количество итоговых баллов.

При одинаковом количестве набранных баллов приоритет отдается муниципальным образованиям, имеющим ранее неисполненные судебные решения об устранении нарушений законодательства в части обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества, предписания надзорных и контрольных органов.

(п. 19 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB57FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

20. Расчет объема субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования, производится в соответствии с [методикой](#P52847) расчета объема субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, приведенной в приложении N 3 к настоящему порядку.

(п. 20 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB56F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

21. В случае если до объявления результатов отбора заявок Комиссии станут известны и будут документально подтверждены факты представления муниципальным образованием в составе заявки, допущенной к участию в отборе, недостоверной, заведомо ложной информации, Комиссия принимает решение об исключении такой заявки из отбора.

В случае если после объявления результатов отбора Комиссии станут известны и будут документально подтверждены факты представления муниципальным образованием, допущенным к участию в отборе, в составе заявки недостоверной, заведомо ложной информации, повлиявшей на результаты отбора, Комиссия принимает решение об отмене в этой части результатов отбора, исключении проекта из программы и перераспределении высвободившихся средств областного бюджета.

О принятом решении Министерством в адрес органа местного самоуправления муниципального образования направляется письменное уведомление одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным сообщением с использованием сети Интернет.

(п. 21 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB56F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

22. В ходе реализации программы возможно проведение дополнительных отборов при увеличении в текущем финансовом году и плановом периоде объема бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление субсидий, высвобождении средств областного бюджета по причине их экономии в ходе реализации проектов, а также в случае несоблюдения муниципальными образованиями настоящего порядка и (или) иным причинам.

Министерство принимает решение о проведении дополнительного отбора и размещает его не позднее пятнадцати дней до дня окончания срока представления документов, указанных в [пункте 10](#P52547) настоящего порядка, на официальном сайте Министерства в сети Интернет, а также в письменной форме доводит его до сведения органов местного самоуправления муниципальных образований.

Дополнительный отбор заявок проводится Комиссией в течение семи календарных дней со дня окончания их приема в соответствии с [пунктами 18](#P52579) - [21](#P52602) настоящего порядка.

Допускается проведение дополнительного отбора из числа заявок, допущенных к отбору, а также из числа проектов, прошедших отбор и включенных в программу на текущий финансовый год и плановый период.

(п. 22 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB56F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

23. Решения Комиссии по результатам отбора (дополнительного отбора) оформляются протоколом, содержащим предложения о распределении субсидий между муниципальными образованиями, признанными победителями отбора (дополнительного отбора), с указанием наименования мероприятия и объема бюджетных ассигнований из средств областного бюджета в соответствующем финансовом году и плановом периоде и направляются в Министерство финансов Свердловской области в сроки, установленные планом мероприятий по составлению проекта областного бюджета (внесения изменений в областной бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый период.

(п. 23 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB59F499AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

24. Решения Комиссии по результатам отбора (дополнительного отбора), оформленные в форме протоколов, в течение семи рабочих дней со дня подписания протокола размещаются Министерством на сайте в сети Интернет http://energy.midural.ru.

(п. 24 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB59F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

25. Распределение субсидий между муниципальными образованиями с указанием объемов финансирования утверждается нормативным правовым актом Свердловской области.

(п. 25 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB59F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

26. Субсидии предоставляются на достижение цели, указанной в [пункте 3](#P52524) настоящего порядка, и проекты, указанные в [пункте 4](#P52526) настоящего порядка, на основании соглашений о предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на реализацию проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, заключаемых Министерством с органами местного самоуправления муниципальных образований (далее - Соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Свердловской области, с учетом требований настоящего порядка.

(п. 26 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB59F799AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

27. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления муниципальных образований представляют с сопроводительным письмом в Министерство в электронном виде посредством системы электронного документооборота Правительства Свердловской области (далее - СЭД) в формате PDF в срок не позднее пятнадцати календарных дней со дня вступления в силу закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и (или) закона Свердловской области о внесении изменений в закон Свердловской области об областном бюджете следующие документы:

1) выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период по расходам бюджета муниципального образования в разрезе ведомственной структуры на муниципальную программу в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

2) копии утвержденной в установленном порядке разрешительной и иной документации, необходимой для реализации проекта, в том числе задания на проектирование (в случае использования субсидии на подготовку проектной документации);

3) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение экспертизы);

4) копию заключения о достоверности сметной стоимости проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение государственной экспертизы в отношении проектов, по которым проверка достоверности определения сметной стоимости осуществлена до 17 января 2020 года);

5) копию заключения об эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение экспертизы);

6) копию сводного сметного расчета стоимости проекта, утвержденного уполномоченным органом.

(п. 27 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB59F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

28. Министерство осуществляет рассмотрение документов, указанных в [пункте 27](#P52620) настоящего порядка, и обеспечивает заключение Соглашений на очередной финансовый год и плановый период до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом Свердловской области о внесении изменений в закон Свердловской области об областном бюджете, которые заключаются не позднее тридцати рабочих дней после вступления в силу указанного закона Свердловской области.

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.

(п. 28 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB58F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

29. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Срок использования субсидии муниципальным образованием - финансовый год, в котором предоставлена субсидия.

Муниципальное образование несет ответственность за своевременное и целевое использование субсидии.

Муниципальное образование обеспечивает осуществление проектных и изыскательских работ, подготовку проектной документации в сроки, определенные муниципальными контрактами (договорами), а также выполнение строительно-монтажных работ, соответствующих проектной документации, входящей в состав муниципальных контрактов, представленных в Министерство в комплекте документов на перечисление субсидии.

В случае отклонений от исходной проектной документации при выполнении строительно-монтажных работ инициирует внесение изменений в проектную документацию и Соглашение.

(п. 29 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB58F099AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

30. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

(п. 30 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FB58FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

31. Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных образований на софинансирование проектов производится с учетом дополнительного соглашения после представления в Министерство органами местного самоуправления муниципальных образований с сопроводительным письмом следующих документов:

1) копий документов о результатах отбора юридических и (или) физических лиц, осуществляющих поставку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CECDC2F2A2176ED6DC7C424B40A421EEAA783040F3B809D6DBB58FA51F6k9E0K) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по соответствующему проекту.

Отбор юридических лиц для реализации проекта осуществляется муниципальными заказчиками в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE438999222E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FA59FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) взаимодействия Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 N 1665-ПП "О наделении полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департамента государственных закупок Свердловской области и утверждении Порядка взаимодействия Департамента государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области";

2) календарного плана (графика) производства работ по проекту (на объекте), согласованного сторонами муниципального контракта, в том числе содержащего информацию в стоимостном выражении. Календарный график подлежит отображению в виде "диаграммы Ганта".

Указанные в [подпунктах 1](#P52641) и [2 части первой](#P52643) настоящего пункта документы направляются в Министерство с сопроводительным письмом в электронном виде посредством СЭД в формате PDF в течение десяти рабочих дней со дня заключения муниципальных контрактов (договоров).

Перечисление субсидии в бюджеты муниципальных образований осуществляется в объеме, пропорциональном объему, профинансированному из средств бюджета муниципального образования, в течение десяти рабочих дней после представления органами местного самоуправления муниципальных образований документов, подтверждающих фактическое перечисление средств бюджета муниципального образования с учетом графика перечисления субсидии, являющегося приложением к Соглашению.

При наличии отклонений от установленного графика перечисления субсидии не позднее 25 числа последнего месяца квартала органы местного самоуправления муниципальных образований направляют в Министерство предложения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого из областного бюджета, и (или) соответствующее уменьшение размера субсидии.

(п. 31 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC51F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

32. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство с сопроводительным письмом в электронном виде посредством СЭД в формате PDF:

1) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам, прилагаемым к Соглашению, отчеты:

о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства;

о достижении значений показателей результативности использования субсидии;

2) не позднее 25 января года, следующего за годом, в котором была предоставлена субсидия, документы и сведения, характеризующие состояние реализации проектов с использованием субсидии:

копию справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, составленной по объекту;

копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2;

копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг из средств бюджета муниципального образования, включая предоставленную из областного бюджета субсидию;

копии документов, подтверждающих достижение значений показателей результативности использования субсидии.

При представлении указанной информации органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают согласование данных, содержащихся в ней, с финансовыми органами муниципальных образований.

(п. 32 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC51FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

33. Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий и порядка предоставления субсидии осуществляется Министерством.

Министерство после представления муниципальным образованием отчетов, а также по иным основаниям, предусмотренным Соглашением, проводит обязательные проверки соблюдения цели, условий и порядка предоставления субсидии.

При выявлении Министерством нарушений цели, условий и порядка предоставления субсидии материалы проверок направляются в Министерство финансов Свердловской области.

Субсидии подлежат возврату муниципальным образованием в областной бюджет в течение десяти календарных дней со дня получения соответствующего требования Министерства о возврате средств субсидий.

Требование о возврате средств субсидий направляется Министерством в течение десяти рабочих дней со дня выявления нарушений цели, условий и порядка предоставления субсидии.

При невозврате субсидий в срок, указанный в [части четвертой](#P52663) настоящего пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет средств субсидии в судебном порядке.

(п. 33 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC50FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

34. Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий и порядка предоставления субсидии осуществляется также органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке.

(п. 34 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC53F199AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

35. Результатом использования субсидии является достижение значения целевого показателя результативности использования субсидии "Реализован проект строительства (реконструкции, модернизации) систем и (или) объектов водоснабжения, направленный на увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения".

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основе значений показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением. Перечень показателей результативности использования субсидии утверждается приказом Министерства.

Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается, за исключением следующих случаев:

1) достижение значений показателей результативности использования субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

2) изменение значений целевых показателей реализации государственных программ Свердловской области, а также сокращение размера субсидии.

(п. 35 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC53F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

36. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, и в срок до 1 апреля текущего финансового года указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня текущего финансового года, рассчитывается согласно [методике](#P52886) определения объема средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставленных на реализацию проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения значений показателей, определенных в соглашениях о предоставлении этих субсидий, приведенной в приложении N 4 к настоящему порядку (далее - методика).

(п. 36 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC52F599AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

37. В случае недостижения муниципальным образованием значений показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в объеме, рассчитываемом в соответствии с методикой.

Министерство в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, направляет муниципальному образованию требование о возврате соответствующего объема субсидии.

Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение тридцати календарных дней со дня получения муниципальным образованием соответствующего требования.

Несоблюдение срока возврата субсидии является основанием для принятия Министерством мер по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет суммы субсидии в судебном порядке.

(п. 37 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC52F699AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

38. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих дней текущего финансового года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области.

При наличии потребности в не использованном в отчетном финансовом году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Министерства может быть возвращен в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому субсидия была ранее предоставлена, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих цели предоставления субсидии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

(п. 38 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC52F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

39. В случае если к муниципальному образованию по итогам реализации проекта в отчетном финансовом году применяются меры ответственности, указанные в [пункте 33](#P52660) настоящего порядка, заявка, представленная органом местного самоуправления муниципального образования, к участию в отборе на очередной финансовый год не допускается.

(п. 39 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC52FC99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 934-ПП)

Приложение N 1

к Порядку предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных образований,

расположенных на территории

Свердловской области, на реализацию

проектов развития систем водоснабжения,

направленных на обеспечение

населения Свердловской области

качественной питьевой водой

из централизованных систем водоснабжения

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

СОФИНАНСИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

ИЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (процентов) | Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (процентов) |
| 1. | более 100 | 50,0 |
| 2. | от 80 до 100 | 70,0 |
| 3. | от 50 до 80 | 90,0 |
| 4. | от 40 до 50 | 95,0 |
| 5. | менее 40 | 97,0 |

Примечания:

1. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, устанавливается ежегодно на основании приказа Министерства финансов Свердловской области.

2. Увеличение размера бюджетов муниципальных образований, направляемых на проведение мероприятий, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии из областного бюджета.

Приложение N 2

к Порядку предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных образований,

расположенных на территории

Свердловской области, на реализацию

проектов развития систем водоснабжения,

направленных на обеспечение

населения Свердловской области

качественной питьевой водой

из централизованных систем водоснабжения

КРИТЕРИИ

ОТБОРА ЗАЯВОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

ИЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 16.09.2021 N 587-ПП) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование критерия отбора | Количественные значения критериев отбора (баллов) | |
| при соответствии проектов установленным критериям отбора | при несоответствии проектов установленным критериям отбора |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наличие обязательств по софинансированию инвестиционного проекта из бюджета муниципального образования не менее установленных в приложении N 1 к Порядку предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, являющемуся приложением N 26 к государственной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 год", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1330-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" | 1 | 0 |
| 2. | Необходимость завершения проектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы за счет бюджетных инвестиций | 6 | 0 |
| 3. | Наличие судебных решений, предписаний, иных актов реагирования контрольно-надзорных органов по вопросам некачественного обеспечения населения питьевой водой | 4 | 0 |
| 4. | Наличие сведений о достижении экономического результата по итогам реализации проекта  в том числе: | 1-3 | 0 |
| 5. | об увеличении обеспечения питьевой водой надлежащего качества [<\*>](#P52829) менее 100 человек включительно | 1 |  |
| 6. | об увеличении обеспечения питьевой водой надлежащего качества [<\*>](#P52829) от 100 до 5000 человек включительно | 2 |  |
| 7. | об увеличении обеспечения питьевой водой надлежащего качества [<\*>](#P52829) более 5000 человек включительно | 3 |  |
| 8. | Наличие сведений о синхронизации реализации проекта в рамках муниципальной программы с реализуемыми мероприятиями в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" | 3 | 0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EE4399A9522E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846F950F299AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области от 16.09.2021 N 587-ПП) | | | |
| 9. | Наличие сведений о достижении экономического результата по итогам реализации проекта  в том числе: | 1-3 | 0 |
| 10. | о планируемой ежегодной экономии средств за счет внедрения новых технологий (оборудования, материалов) в объеме до 1 млн. рублей включительно | 1 |  |
| 11. | о планируемой ежегодной экономии средств за счет внедрения новых технологий (оборудования, материалов) в объеме от 1 до 5 млн. рублей включительно | 2 |  |
| 12. | о планируемой ежегодной экономии средств за счет внедрения новых технологий (оборудования, материалов) в объеме более 5 млн. рублей | 3 |  |
| 13. | Итого максимальное и минимальное количественные значения критериев отбора | 20 | 0 |

--------------------------------

<\*> Требования к качеству питьевой воды установлены [СанПиН 2.1.4.1074-01](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4566517910D1CE9D8272E257AED6DC7C424B40A421EEAB5835C033A84836CBC4DAC00B0C7F5513B8ABD76AC565047kAE2K) "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Приложение N 3

к Порядку предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных образований,

расположенных на территории

Свердловской области, на реализацию

проектов развития систем водоснабжения,

направленных на обеспечение

населения Свердловской области

качественной питьевой водой

из централизованных систем водоснабжения

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

ИЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Расчет объема субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения (далее - субсидия), производится по формуле:

Vсуб. = Vпол. - (Vосв. + Vплан. + Vм.б.), где:

Vсуб. - объем субсидии на реализацию проекта строительства в соответствующем финансовом году;

Vпол. - стоимость проекта в ценах соответствующих лет реализации (за исключением затрат на разработку и экспертизу проектной документации);

Vосв. - объем средств, освоенных в предыдущие годы;

Vплан. - объем средств, планируемый на последующие годы строительства;

Vм.б. - объем средств, предусмотренных на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

При этом объем средств бюджета муниципального образования на финансирование проекта не должен быть меньше минимального расчетного объема софинансирования (k x Vпол. / 100), то есть:

Vм.б. >= k x (Vпол. - Vосв. - Vплан.) / 100, где:

k - доля расходов из бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы, устанавливаемая в зависимости от предельного уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования, утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской области.

Приложение N 4

к Порядку предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных образований,

расположенных на территории

Свердловской области, на реализацию

проектов развития систем водоснабжения,

направленных на обеспечение

населения Свердловской области

качественной питьевой водой

из централизованных систем водоснабжения

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СРЕДСТВ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ ИЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

В СЛУЧАЕ НЕДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ

В СОГЛАШЕНИЯХ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭТИХ СУБСИДИЙ

1. Настоящая методика определяет случаи и объем средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), предоставленных на реализацию проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения значений показателей, определенных в соглашениях о предоставлении этих субсидий (далее - субсидия).

2. В случае выявления при проведении Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) проверок фактов представления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения значений показателей результативности использования субсидии.

3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении и использовании субсидии бюджету муниципального образования на реализацию проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения Свердловской области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения (далее - Соглашение), и в срок до 1 апреля текущего финансового года указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня текущего финансового года (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / N) x 0,1, где:

Vсубсидии - объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

N - общее количество показателей результативности использования субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования (Vсубсидии) в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных средств.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования такой субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии (Di), рассчитывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное приказом Министерства и Соглашением.

4. Администрация муниципального образования, допустившего недостижение значений показателей результативности использования субсидии, вправе обратиться в Министерство не позднее 1 марта текущего финансового года с ходатайством о продлении срока достижения значений показателей результативности использования субсидии при наличии следующих обстоятельств:

1) наступление обстоятельств непреодолимой силы;

2) изменение значений целевых показателей реализации государственных программ Свердловской области, а также сокращение размера субсидии.

К ходатайству должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в [части первой](#P52920) настоящего пункта.

В ходатайстве должен быть обоснован новый срок достижения значений показателей результативности использования субсидии, который может быть продлен не позднее чем до 1 сентября текущего финансового года.

5. В случае принятия решения о продлении срока достижения значений показателей результативности использования субсидии Министерство заключает с муниципальным образованием дополнительное соглашение к Соглашению с определением нового срока достижения значений показателей результативности использования субсидии и представления отчета.

6. В случае если в срок, определенный в дополнительном соглашении, значения показателей результативности использования субсидии не достигнуты, средства подлежат возврату в областной бюджет в объеме и сроки, определенные решением Министерства.

Приложение N 27

к государственной программе

Свердловской области "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности

в Свердловской области до 2024 года"

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОБЪЕМАХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ (НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ),

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О НАЛОГАХ И СБОРАХ, В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2024 ГОДА", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.10.2013 N 1330-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=775FFB7B82CE446986D4486801FD5316E9D67026267EEF389E9022E3551218BFF5C35A5679C08E6CB846FC52FD99AC017BC1B074B64A5046BE5D523Ak3E1K) Правительства Свердловской области  от 24.12.2021 N 934-ПП) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование налоговой льготы (налогового расхода) | Объем налоговых льгот (налоговых расходов) (тыс. рублей) | | | | | | | | Наименование целевого показателя государственной программы, для достижения которого установлена налоговая льгота | Краткое обоснование необходимости применения для достижения целей государственной программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Освобождение от уплаты налога на имущество организаций жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья | 230,0 | 1,637 | 1,719 | 5528,0 | 5887,3 | 6529,0 | 7214,6 | 7993,8 | доля многоквартирных домов, в отношении которых выбран и реализован способ управления жилищно-строительным кооперативом, товариществом собственников жилья | способствует увеличению количества многоквартирных домов, в которых выбран и реализован способ управления жилищно-строительным кооперативом, товариществом собственников жилья |