|  |  |
| --- | --- |
| 6 марта 2017 года | N 128-УГ |

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРОЕКТНОМ КОМИТЕТЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 105-УГ,от 27.08.2020 N 474-УГ, от 18.11.2020 N 618-УГ, от 26.02.2021 N 106-УГ,от 18.06.2021 N 345-УГ, от 27.10.2021 N 617-УГ, от 24.02.2022 N 81-УГ) |  |

В целях реализации пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации", в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 N 84-УГ "Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области" постановляю:

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 105-УГ)

1. Создать Проектный комитет Свердловской области.

2. Утвердить:

1) [Положение](#P39) о Проектном комитете Свердловской области (прилагается);

2) [состав](#P125) Проектного комитета Свердловской области (прилагается).

3. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4. Настоящий Указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор

Свердловской области

Е.В.КУЙВАШЕВ

г. Екатеринбург

6 марта 2017 года

N 128-УГ

Утверждено

Указом Губернатора

Свердловской области

от 6 марта 2017 г. N 128-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОЕКТНОМ КОМИТЕТЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 105-УГ,от 26.02.2021 N 106-УГ, от 18.06.2021 N 345-УГ, от 27.10.2021 N 617-УГ) |  |

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, структуру, порядок формирования и организации деятельности Проектного комитета Свердловской области (далее - Проектный комитет).

2. Проектный комитет в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 N 84-УГ "Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области" является постоянным органом управления проектной деятельностью в Свердловской области.

3. Проектный комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, а также настоящим Положением.

4. Положение о Проектном комитете утверждается указом Губернатора Свердловской области.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА

5. Задачами Проектного комитета являются:

1) осуществление координации, планирования и контроля в сфере управления проектной деятельностью, осуществляемой Правительством Свердловской области и исполнительными органами государственной власти Свердловской области;

2) принятие управленческих решений по поступающим в Проектный комитет инициативам:

по региональным проектам, обеспечивающим достижение показателей и результатов федеральных проектов, которые относятся к полномочиям органов государственной власти Свердловской области и иных государственных органов Свердловской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - региональные проекты);

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 27.10.2021 N 617-УГ)

по региональным программам, принимаемым в целях повышения общей результативности и управляемости региональных проектов (далее - региональные программы);

по приоритетным стратегическим проектам (программам), реализуемым по направлениям социально-экономической политики Свердловской области, определенным в Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы", а также обеспечивающим достижение целей, задач и целевых показателей по направлениям, предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", а также целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", и не включенным в региональную составляющую национальных проектов (далее - приоритетные региональные проекты (программы)).

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 27.10.2021 N 617-УГ)

(подп. 2 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 105-УГ)

6. Проектный комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:

1) одобряет проекты паспортов приоритетных региональных проектов (программ), проекты паспортов портфелей проектов (программ);

2) в соответствии с решениями Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области (далее - Совет) осуществляет делегированные полномочия по утверждению значимых промежуточных результатов, принятию решений о прохождении ключевых контрольных точек и этапов проектов (программ), об утверждении паспортов региональных проектов и внесении изменений в паспорта проектов (программ) и портфелей проектов (программ), в том числе в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" путем реализации председателем Проектного комитета полномочий руководителя коллегиального органа субъекта Российской Федерации;

3) утверждает паспорта проектов, входящих в состав приоритетной региональной программы, принимает решение о начале их реализации, утверждает значимые промежуточные результаты, прохождение ключевых контрольных точек и этапов (при их выделении для контроля на уровне Проектного комитета), принимает решение о завершении (в том числе досрочном) проекта в составе приоритетной региональной программы, а также о внесении изменений, требующих корректировки паспорта проекта, входящего в состав приоритетной региональной программы;

4) рассматривает информацию о ходе реализации проектов (программ) и координирует деятельность исполнительных органов государственной власти Свердловской области и других участников указанных проектов (программ);

5) утратил силу. - Указ Губернатора Свердловской области от 18.06.2021 N 345-УГ;

6) утверждает ежегодные отчеты о ходе реализации проектов (программ);

7) рассматривает информацию по итогам проведения соответствующей оценки актуальности целей проектов (программ), результатов и способов реализации с учетом имеющихся рисков и возможностей реализации проектов (программ);

8) одобряет проекты решений Совета о завершении проектов (программ) и проекты итоговых отчетов о реализации проектов (программ);

9) запрашивает у государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - органы местного самоуправления), и организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области (далее - организации), материалы и информацию по вопросам реализации проектов (программ);

10) представляет в Совет и Правительство Свердловской области доклады и предложения по вопросам реализации проектов (программ);

11) выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, решениями Совета.

(п. 6 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 105-УГ)

Глава 3. ПРАВА ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА

7. Проектный комитет в рамках своей деятельности имеет право:

1) рассматривать информацию и документы, необходимые Проектному комитету для осуществления своих функций, представленные в рамках проектной деятельности федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления, организациями;

2) заслушивать приглашенных на заседание Проектного комитета должностных лиц и представителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, организаций и иных должностных лиц;

3) формировать поручения исполнительным органам государственной власти Свердловской области, рекомендации органам местного самоуправления и организациям в целях осуществления проектной деятельности в Свердловской области.

Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА

8. Проектный комитет формируется на постоянной основе в составе председателя Проектного комитета, заместителя председателя Проектного комитета, ответственного секретаря Проектного комитета и иных членов Проектного комитета.

(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 105-УГ, от 26.02.2021 N 106-УГ)

9. Персональный [состав](#P125) Проектного комитета утверждается указом Губернатора Свердловской области.

Глава 5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА

10. Основной формой работы Проектного комитета являются заседания, которые проводятся, как правило, два раза в месяц.

11. Внеплановые заседания Проектного комитета проводятся по мере необходимости по решению председателя Проектного комитета.

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 105-УГ)

12. Заседание Проектного комитета ведет председатель Проектного комитета, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Проектного комитета по поручению председателя Проектного комитета.

(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 105-УГ, от 26.02.2021 N 106-УГ)

13. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании Проектного комитета членов Проектного комитета. В случае равенства голосов при голосовании голос председательствующего на заседании Проектного комитета является решающим.

Материалы для проведения заседания Проектного комитета размещаются с использованием электронной подписи ответственным секретарем Проектного комитета в автоматизированной информационной системе управления проектной деятельностью в Свердловской области (далее - АИС УПД СО) или направляются членам Проектного комитета посредством системы электронного документооборота Правительства Свердловской области (далее - СЭД) не позднее 14.00 часов дня, предшествующего дню проведения заседания Проектного комитета.

(часть введена Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 105-УГ)

Проектный комитет может принимать решения заочным голосованием путем письменного опроса членов Проектного комитета, проведенного по решению председателя Проектного комитета без созыва заседания Проектного комитета.

(часть введена Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 105-УГ)

Материалы для проведения заочного голосования размещаются с использованием электронной подписи ответственным секретарем Проектного комитета в АИС УПД СО или направляются членам Проектного комитета посредством СЭД.

(часть введена Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 105-УГ)

Члены Проектного комитета в течение трех рабочих дней, следующих за днем размещения (поступления) материалов для заочного голосования посредством АИС УПД СО или СЭД, или в иной срок, установленный при размещении (направлении) указанных материалов, но не менее одного рабочего дня, представляют ответственному секретарю Проектного комитета решение ("за", "против" или "воздержался") по вопросам, вынесенным на заочное голосование, с использованием электронной подписи. Непредставление членами Проектного комитета в указанный срок своих решений считается выражением согласия на принятие положительных решений Проектного комитета по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

(часть введена Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 105-УГ)

Обобщение поступивших решений членов Проектного комитета и определение итогов заочного голосования осуществляет ответственный секретарь Проектного комитета.

(часть введена Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 105-УГ)

14. Решение Проектного комитета оформляется протоколом. Протокол подписывается председательствующим на заседании Проектного комитета и ответственным секретарем Проектного комитета.

15. Решения Проектного комитета являются обязательными для выполнения исполнительными органами государственной власти Свердловской области, организацию контроля за их исполнением осуществляет департамент управления проектами Министерства экономики и территориального развития Свердловской области.

(п. 15 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 105-УГ)

16. Подготовку и организацию проведения заседаний Проектного комитета обеспечивает департамент управления проектами Министерства экономики и территориального развития Свердловской области. Информирование членов Проектного комитета о месте, времени проведения и повестке заседания Проектного комитета, обеспечение их необходимыми материалами осуществляет ответственный секретарь Проектного комитета.

Департамент управления проектами Министерства экономики и территориального развития Свердловской области вправе запрашивать от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления и организаций материалы, необходимые для подготовки к заседаниям Проектного комитета.

(п. 16 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 105-УГ)

Утвержден

Указом Губернатора

Свердловской области

от 6 марта 2017 г. N 128-УГ

СОСТАВ

ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 105-УГ,от 27.08.2020 N 474-УГ, от 18.11.2020 N 618-УГ, от 26.02.2021 N 106-УГ,от 18.06.2021 N 345-УГ, от 27.10.2021 N 617-УГ, от 24.02.2022 N 81-УГ) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ШмыковАлексей Викторович | - | Первый Заместитель Губернатора Свердловской области, председатель Проектного комитета |
| 3. | ЧемезовОлег Леонидович | - | Вице-губернатор Свердловской области, заместитель председателя Проектного комитета |
| 4. | КаменскаяНадежда Викторовна | - | Заместитель Министра экономики и территориального развития Свердловской области - директор департамента управления проектами, ответственный секретарь Проектного комитета |
| Члены Проектного комитета: |
| 5. | АнтоновДмитрий Алексеевич | - | Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области |
| 5-1. | БахтеревАртем Александрович | - | Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области |
| 7. | БиктугановЮрий Иванович | - | Министр образования и молодежной политики Свердловской области |
| 9. | ВолковМихаил Михайлович | - | Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области |
| 10. | ВольфВиталий Александрович | - | Управляющий администрацией Западного управленческого округа Свердловской области |
| 12. | ГетманчукАлександр Александрович | - | Управляющий администрацией Южного управленческого округа Свердловской области |
| 14. | ЗлоказовАндрей Владимирович | - | Министр социальной политики Свердловской области |
| 15. | ЗыряновСергей Михайлович | - | Заместитель Губернатора Свердловской области |
| 15-1. | ИонинДмитрий Александрович | - | Заместитель Губернатора Свердловской области |
| 16. | КазаковаВиктория Владимировна | - | Министр инвестиций и развития Свердловской области |
| 16-1. | КарловАндрей Александрович | - | Министр здравоохранения Свердловской области |
| 17. | КаюмовЕвгений Тиморгалиевич | - | Управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа Свердловской области |
| 18. | КлевецНиколай Арсентьевич | - | Управляющий администрацией Восточного управленческого округа Свердловской области |
| 19. | КозловВасилий Валерьевич | - | Заместитель Губернатора Свердловской области |
| 20. | КрековПавел Владимирович | - | Заместитель Губернатора Свердловской области |
| 21. | КудрявцевАлександр Николаевич | - | Министр общественной безопасности Свердловской области |
| 22. | КузнецовАлексей Владимирович | - | Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области |
| 23. | МамонтовДенис Михайлович | - | Министр экономики и территориального развития Свердловской области |
| 24. | НовоторженцеваЕлена Васильевна | - | председатель Счетной палаты Свердловской области (по согласованию) |
| 24-1. | ОрловАлексей Валерьевич | - | Глава Екатеринбурга (по согласованию) |
| 25. | ПановаВиктория Владимировна | - | Начальник Управления системного мониторинга Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области |
| 26. | ПересторонинСергей Валентинович | - | Министр промышленности и науки Свердловской области |
| 26-1. | ПономарьковМихаил Яковлевич | - | Министр цифрового развития и связи Свердловской области |
| 27. | ПреинЕвгений Юрьевич | - | Управляющий администрацией Северного управленческого округа Свердловской области |
| 28. | РапопортЛеонид Аронович | - | Министр физической культуры и спорта Свердловской области |
| 29. | РоссоловАлексей Петрович | - | Директор Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области |
| 30. | СалиховАзат Равкатович | - | Заместитель Губернатора Свердловской области |
| 31. | СмирновНиколай Борисович | - | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
| 31-1. | СтарковАлександр Сергеевич | - | Министр финансов Свердловской области |
| 32. | СтарковВасилий Владимирович | - | Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области |
| 32-1. | ТукановаЭльмира Наилевна | - | Директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области |
| 33. | УстиловскийКонстантин Абрамович | - | Первый Заместитель Руководителя Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области - Директор Экспертно-аналитического департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области |
| 34. | УчайкинаСветлана Николаевна | - | Министр культуры Свердловской области |
| 36. | ШвиндтСергей Владимирович | - | Заместитель Губернатора Свердловской области |
| 37. | ЯринВячеслав Юрьевич | - | Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области |